ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2015-2017 гг.

| 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр жилищных субсидий и компенсаций» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» |  |  | В 2015 году на реализацию подпрограммы было выделено 18 938 тыс. руб. Были реализованы мероприятия: 1. «Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - в 2015 году 1148 семей получали выплаты путем перечисления денежных средств на банковские счета заявителей. Сумма выплат с учетом банковских расходов – 9613 тыс. руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – 753 человека в возрасте старше 85 лет зарегистрированы в МКУ «ЦСП» по состоянию на 01.01.2016г Сумма выплат составила 8888 тыс. руб. (с учетом банковских расходов) 1.3. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – выплаты предоставлены 23 обратившимся заявителям, сумма выплат 302,4 тыс. руб. (с учетом банковских расходов) 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан» 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, по состоянию на 01.01.2016г льгота предоставлена 7 гражданам, всего за 2015г возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 134 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнители МКУ «ЦСП» |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 3636,2 тыс. руб. были реализованы следующие мероприятия: - Предоставление услуг отдельным категориям граждан - Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – на 01.01.2016г выданы льготные талоны 1391 гражданину, предъявлено к оплате и оплачено талонов на сумму 3060,9 тыс. руб. - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» -в 2015г заявителей по данной услуге не было. 2.2 Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов – в декабре 2015г обратился 1 заявитель, комплект документов в стадии оформления, выплата будет произведена в 2016г. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - ежемесячные выплаты были предоставлены 9 гражданам, единовременные выплаты к юбилейной дате были предоставлены 2 гражданам, сумма выплат с учетом банковских расходов за 2015г составила 297,2 тыс. руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – в 2015г 176 граждан получали компенсацию за проезд в городском транспорте, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 134 тыс. руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – за 2015г обратились 3 заявителя, выплата с учетом банковских расходов составила 18,09 тыс. руб. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг - в 2015г обратилось 37 заявителей. Выплаты составили 126,6 тыс. руб. с учетом банковских расходов. |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнители Администрация ГМР |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 9877 тыс. руб. реализованы следующие мероприятия: - «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» В 2015г расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 9877 тыс. руб. (с учетом содержания Домов ветеранов), что составило 90% от запланированных расходов. Экономия возникла в связи с уменьшением цены контракта за теплоснабжение и горячее водоснабжение и не выплатой премии по итогам года. |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 46 499,9 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: - Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: - Организация и проведение мероприятий для различных категорий населения; - Организация подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту для судейства официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. В январе-декабре 2015 года были заключены следующие контракты: - МК №18/15 от 26 февраля 2015 года на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных, физкультурно–массовых и молодежных мероприятий на сумму 145 000,00 руб.; - МК №25/15 от 7 марта2015 г. на поставку, аренду и обслуживание туалетных кабин для организации и проведения календарных мероприятий Комитета на сумму 189 959,00 руб.; - МК №21/15 от 10 марта 2015 г. на поставку спортивных товаров для нужд Комитета на сумму 500 000,00 руб.; - МК №24/15 от 16 марта 2015 г. на поставку наградной атрибутики для нужд Комитета на сумму 584 005,09 руб.; - МК №32/15 от 23 марта 2015 года на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 343 800,00 руб.; - МК №36/15 от 7 апреля 2015 г. на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина» на сумму 399 500,00 руб.; - МК №37/15 от 9апрел я 2015 г. по обеспечению судейства календарных мероприятий на сумму 499 500,00 руб.; - МК №97/15 от 17 июля 2015 г. на оказание услуг по организации и проведению VI Гатчинского полумарафона на сумму 300 000,00 руб.; - МК №100/15 от 22 июля 2015 г. на организацию и проведение чествования молодежного актива МО «Город Гатчина» на сумму 150 000,00 руб.; - МК №160/15 от 16 ноября 2015 г. на поставку оборудования для укладки лыжных трасс на сумму 499 990,00 руб.; - МК №192/15 от 18 декабря 2015 г. на оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции для награждения победителей, призеров, лучших спортсменов, тренеров, судей календарных мероприятий Комитета на сумму 380 000,00 руб.; Прочие услуги: 1 304 204,95 руб.: -договора подряда; -организация и проведение Гатчинского лыжного марафона; - предоставление Стадиона «Спартак» для проведения календарных мероприятий; -организация и проведение календарных мероприятий. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: - Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования); - Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение; 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: Средства были переведены на строку проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» и был заключен следующий контракт: - МК № 197/15 от 22 декабря 2015 г. на поставку мобильного металлического ограждения для использования на спортивно-массовых мероприятиях на сумму 395 000,00 руб. |
| Подпрограмма 2 Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 3 088,6 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: - Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. В январе-декабре 2015 года были проведены следующие мероприятия: - Оказание услуг по организации и проведению праздника ко Дню защиты детей "Город детства" – 100 00,00 руб. - Организация и проведение 25.06. городского праздника, приуроченного ко Дню Молодежи – 249 660,00р. - Выполнение художественной росписи фасада согласно МК 93/15 от 16.07.2015 года - 190 000,00 руб. - Оказание услуг по организации и проведению Городского праздника, приуроченного ко Дню государственного флага, МК/1 от 23.08.2015 г. – 100 000,00руб. - Услуги по организации и проведению соревнования по велотриалу МК 105/15 от 28.07.2015г. – 95 000,00руб. - Организация ряда мероприятий в рамках МК №44/15 от 20.04.2015г. с МБУ «ГДМ» - 305 000,00 руб.: - Акция "Мы выбираем жизнь без вредных привычек". - Квестовая игра по профилактики безопасного движения "Безопасная зебра". - Митинги, посвященные Дню Победы. - Мероприятие "Молодежная акция, посвященная Всероссийскому Дню Здоровья". - Организация и проведение мероприятия "Голубая планета Моя - Земля". - Организация и проведение фестиваля молодых семей - Поставка и изготовление волонтерской формы. - Организация и проведение молодежной акции, посвященной Дню России 12.06.2015г. - Организация и проведение молодежной акции «Журавли нашей памяти» 22.06. - Организация и проведение Урока Мужества для молодежи города Гатчина – автопробег по местам боевой славы города и района, посвященный 70-ой годовщине Победы 04.05. - «Организация летнего досуга» Игровая программа. - Акция для пешеходов «Засветись», посвященная Международному дню памяти жертв ДТП. - Молодежная акция ко дню пожилого человека. - Организован ряд мероприятий в рамках МК №70/15 от 06 июня 2015 года на сумму 150 000,00 руб.: - Организация и проведение мастер-класса по современному искусству «Легальное граффити»- 15 00 утро Гатчина» (5 зарядок по 60 мин.) – 25 000,00 руб. - Организация праздника в честь Дня матери «Mama Day» 29.11.2015 года – 12 000,00 руб. - В рамках МК №57/15 от 20 мая 2015 года оказаны услуги «организация и проведение двух игр КВН: Гатчинский Кубок КВН и Гатчинский школьный фестиваль КВН»– 100 000,00 руб. - В августе 2015 года - организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих на территории МО «Город Гатчина» - 340 000,00руб. - организация и проведение оборонно-спортивной игры «Зарница» Гатчинского муниципального района на 2015 – 2016 учебный год, согласно техническому заданию муниципального контракта № 157/15 от 22 октября 2015 года – 310 000,00 руб. - Организация и проведения чествования молодежного актива города - 85000,00 руб. - Оказаны услуги по пассажирским и грузовым перевозкам в 32/15 от 23.03.2015 - 131850,00 руб. - Для нужд комитета были приобретены: Поставка информационных стендов для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике – 50 000,00 руб. Поставка фоторамок для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике - 50 000,00 руб. - Прочие услуги – 833490,00 руб. - организации участия, проживания в гостинице и питания - приобретение необходимой музыкальной техники; - делегаций; - оказание звукового сопровождения мероприятий; - Типографские услуги - Питание участников, судей (взамен питания), призы, грамоты, кубки, медали и т.д., венки на митинги - Договора подряда - приобретение расходных материалов Мероприятия по реализации подпрограммы №2 выполнены в полном объеме. |
| Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 37231,2 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». Муниципальные задания выполнены в полном объеме. |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Исполнители: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 10 138,8 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как Масленица, эко- шоу, день защиты детей, 1 мая, день семьи, любви и верности, день флага и т.д., военно – патриотические мероприятия: день освобождения г. Гатчины от немецко - фашистских захватчиков, фестиваль творчества среди военнослужащих и сотрудников силовых структур, митинги и мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, день независимости России, день города. Всего 32 мероприятия. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено– 2780,3 тыс. руб. Экономия после проведения аукциона на организацию и проведение городских мероприятий – 72300 руб., на организацию и проведение ночи музеев -190000 руб. После проведения конкурса «Сиреневая Гатчина» экономия призового фонда – 100 000 руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятий были профинансированы: танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи», международные конкурсы «Зеркало времени» и «Поющие трубы», фестиваль духовной музыки, юбилейные мероприятия коллективов, поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали, лучшие коллективы г. Гатчины приняли участие в областных праздниках и фестивалях по приглашению Комитета по культуре Ленинградской области. А так же проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 3068,417тыс.руб., что составляет 99,42% от плана 3. Мероприятия иного организационного характера Затрачено 292,293 тыс. руб.: - на изготовление табличек с историческими названиями улиц города; - на реставрацию мемориальных досок; -оплата аренды к/т «Победа» за организацию отчетного мероприятия ТСК «Эльдорадо»; - на звуковое оформление мероприятий. 4. «Возмещение затрат за показы фильмов для социально – незащищенных слоев населения» Данные затраты составили 150 000 рублей. Количество киносеансов - 48 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Прошел с 16 по 22 апреля 2015 года. Почетные гости открытия кинофестиваля: Вице-губернатор Емельянов Н.П, Л.А. Якубович, А.О. Стриженов и др. Жюри конкурса: Елена Цыплакова, Александр Антипенко, Юрий Беляев, Георгий Василевич, Евгений Дога, Андрей Шемякин. Торжественная церемония закрытия проведена 22.04.2015г. в 19.00 в кинотеатре «Победа». Почетные гости закрытия кинофестиваля: Вице-губернатор Емельянов Н.П., Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, вице-президент Межрегионального общественного фонда «Центр национальный славы» и Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного З.Г. Медоева, главный редактор журнала «Культура» в СПб С.Н. Ильченко и др. В рамках кинофестиваля было проведено 28 встреч с писателями, актерами в учреждениях культуры Гатчинского муниципального района. Количество посетивших – более 15000 человек. 6. Детский кинофестиваль. Кинофестиваль «Литература и кино - детям» прошел с 24 по 26 сентября 2015 года, на базе МУП «Кинотеатр «Победа». В рамках кинофестиваля прошли творческие встречи с детскими писателями. Фестиваль прошел во второй раз, и в этот раз была представлена конкурсная программа: литературный конкурс и кино по двум возрастным номинациям. Определены победители 1,2,3 места и ГРАН-ПРИ. Всего 13 человек. Количество посетивших фестиваль – более 2500 человек. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Исполнители: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 128 136 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения -4405,6 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, страховые взносы). Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы музеев – 170 тыс. руб. Средства израсходованы на 100%. На сумму 140 тыс. руб. были произведены ремонт крыльца и перил, а так же ремонт внутр. помещений. 3 .Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 23274,5 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, страховые взносы). Средства израсходованы на 92,86%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек – 7037,43 тыс. руб. 90,33% исполнения бюджета. За счет данных средств произведена реконструкция филиала ЦБС№2 на сумму 4110,931тыс.руб. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 67387,1 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников, страховые взносы, текущие ремонты: ГГДК – ремонт помещений 1 этажа (бывшее кафе), ЦТЮ- косметический ремонт кабинетов, светового оборудования, Олимпия – ремонт раздевалок). Средства израсходованы на 100%. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры 6124, 569тыс. руб., исполнение бюджета 96,25%. За счет данных средств были различные текущие приобретения и ремонты: МБУ «Олимпия» - капитальный ремонт полов МБУ «ГГДК» - благоустройство территории ГГДК МБУ «ЦТЮ» -ремонт внутренних помещений, вентиляционных шахт. 7.Содержание учреждений осуществляющих бухгалтерского и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 100%. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г.Гатчины», страховые взносы с начислений, IT-обслуживание. |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» Исполнитель: отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 39 239,7 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: 1. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» предоставлены 8 семьям, из них реализовали 7 семей. Срок реализации май 2016года. В настоящее время внесены изменения в бюджет МО "Город Гатчина" на 2015 год и постановлением № 4469 от 28.12.15 внесены изменений в Программу. 2. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - предоставлены 12 многодетным семьям, все реализовали. 3. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - предоставлены 5 семьям. Все выплаты реализованы |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: МУП «ЖКХ г. Гатчины» |  |  | Мероприятие 1: «Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведение капитального ремонта» В 2015 году отремонтировано 15 помещений из запланированных 19. Общая площадь отремонтированных в 2015 г. помещений 461,55 кв. м., что составляет 81% от запланированной (570 кв. м.). 32 человек улучшили условия проживания (запланировано – 50 человек). Причины частичного исполнения: отсутствие технической возможности выполнить запланированные работы по некоторым адресам в 2015 г. (ул. Чкалова, 75а, кв.2; ул. Кузьмина, д.15, кв.1 и 24; ул. Соборная, д.7, кв.2; ул. Солодухина, д.38, кв.3). Работы по данным адресам перенесены на 2016 год. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: МУП «ЖКХ г. Гатчины» |  |  | Мероприятие 1: «Провести работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов» В 2015 году отремонтирован 61 многоквартирный дом из запланированных 63. Суммарная общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов в 2015 г. – 9921,35 кв. м., что составляет 97,7% от запланированной (10159 кв. м.). 718 человек улучшили условия проживания (запланировано – 734 человека). Причины частичного исполнения: 1) Длительное проведение конкурсных процедур по отбору подрядчика для капитального ремонта д. 37 по ул. Металлистов (по объективным причинам). В настоящее время конкурсные процедуры завершены, работы перенесены на 2016 г. 2) отсутствие технической возможности выполнить все виды запланированных работы по капитальному ремонту д. 15 по ул. Кузьмина в 2015 году. Работы по данному адресу перенесены на 2016 год. |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017 годов Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |  | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 г. было затрачено 117 732, 3 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» . Реализовывались следующие мероприятия: 1. Механизированная уборка дорог: 44 800 тыс. руб.; 2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов: 24 280 тыс. руб.; 3. Содержание дорог, находящихся в собственности МО "Город Гатчина": 23922 тыс. руб.; 4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования: 23500 тыс. руб.; 5. Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина»: 3000 тыс. руб.; 6. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»: 1 800 тыс. руб. |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |  | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 г. предусмотрено 68 389,7 тыс. руб., в том числе: - Организация уличного освещения в рамках подпрограммы 32766,0 тыс. руб. - Озеленение территории 18334 тыс. руб. - Организация и содержание мест захоронения 858, 896 тыс. руб. - Приобретение специализированной техники для уборки территории 4220,8 тыс. руб. - Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований и приобретение и установка оборудования 3757,1 тыс. руб. - Эвакуация транспортных средств 428,3 тыс. руб. - Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок 2549,4 тыс. руб. - Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 2475 тыс. руб. - Прочие мероприятия по благоустройству: 4220,8 тыс. руб. |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017 г.г. Исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 11 117,6 тыс. руб. Было реализовано мероприятие: - Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет градостроительства и архитектуры |  |  | На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 г. затрачено 83299,3 тыс. руб., в том числе: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 20543,8 тыс. руб. Разработка проектно-сметной документации 3906,6 тыс. руб. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3803,8 тыс. руб. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 6142,5 тыс. руб. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 500 тыс. руб. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 2000 тыс. руб. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер 10 000 тыс. руб. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 10370,9 тыс. руб. |
| 6. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» |  |  | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 26562,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 14784,7 тыс. руб., за счет средств бюджета ЛО –3878,3 тыс. руб., за счет внебюджетных источников –7899,0 тыс. руб. За 2015 г. профинансировано мероприятий на сумму 20379,51тыс.руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Реконструкция очистных сооружений МУП «Водоканал» г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): - подписано соглашение о финансировании с Фондом Джона Нурминена (Финляндия) на сумму 400 тыс. евро в виде безвозмездного гранта на приобретение оборудования, проект зарегистрирован в Едином Реестре Проектов и Программ тех. Помощи РФ, заключен договор на поставку оборудования (Станция дозирования хим. Реагента для удаления фосфора и азота) на сумму 121 500 Евро, получено в Минэкономразвития РФ Удостоверение для освобождения поставки от налогов и пошлин, оборудование поставлено на объект. - Разработаны сметы на СМР и ПНР оборудования, получено положительное заключение, проведен конкурс, заключен договор с ООО «РЭСИ» на сумму 3 445 810 руб. Работы выполнены. - Подписан договор целевого займа NEFCO, договор муниципальной гарантии, соглашения о предоставлении грантов SIDA и NDEP, ведется подготовка международного тендера, ожидаемое заключение контракта – 1 кв. 2016г. п.1.2 – Строительство второй линии напорного канализационного коллектора. Средства из областного бюджета не выделены. В 2015 г. работы не выполнялись. Необходима корректировка ПСД. п.1.5 – Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: п. 1.5.1. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-600мм по ул. Красных Военлетов от ул. Сандалова до ул. Авиатрисы Зверевой: договор заключен с ООО «Вега-Сервис» на сумму 4700,5 тыс. руб., работа выполнена, средства выплачены Подрядчику. Отремонтировано 320 п.м. сетей водоснабжения. п. 1.5.4. Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду-500 мм по адресу: г.Гатчина от точки «6» ул. Старая дорога до точки «7» ул. Новопролетарская: проведены торги, договор заключен с ООО «Вега-Сервис» на сумму 4309 тыс. руб., работа выполнена, средства выплачены Подрядчику. Отремонтировано 514 п.м. сетей водоснабжения. п.1.5.5 и 1.5.6 – Ремонт участков коллекторов по ул. Генерала Кныша, д. 2а. Контракт заключен в декабре 2015 г. Завершение работ в 1 кв. 2016г. п.1.4 Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина на период 2015-2025гг – работы ведутся, завершение работ в 1 кв. 2016г. п.2 Проектно-изыскательские работы на строительство канализационной сети по ул. Кустова – аукцион прошел в декабре 2015 г. Контракт заключен 12.01.2016г. |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» |  |  | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 36453,8 тыс. руб., в том числе: 36453,8 тыс. руб.- за счет средств бюджета МО «Город Гатчина. За 2015 г. профинансировано мероприятий на сумму 36230,4 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Получен кредит в ПАО "ВТБ" на сумму 150 млн. руб. до 2020. В качестве обеспечения предоставлена муниципальная гарантия. По рез-м конкурса заключен договор с АО "Лонас Технология" на сумму 174,8 млн. руб. на выполнение СМР со сроком выполнения 2 кв.2016г. В декабре 2015г. выполнены работы на сумму 30776,6 тыс. руб. - Установка СЧР на электродвигатели подпиточных насосов котельной № 10: работы выполнены, профинансированы, оборудование введено в эксплуатацию, в результате получена экономия 144,6 тыс. руб. - Актуализация схемы теплоснабжения г. Гатчина на период 2015-2030гг. – К конкурсной документации предъявлены замечания федеральной антимонопольной службы. Очередной конкурс - в феврале 2016 года. - Капитальный ремонт теплотрасс во дворах жилых домов. Работы выполнены. Отремонтировано 618 п. м. сетей теплоснабжения. |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» |  |  | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы бюджета МО «Город Гатчина» в сумме 2903,5 тыс. руб. За 2015 г. произведены расходы в сумме 2360,1 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Распределительный газопровод по ул. ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.: проектно-сметная документация выполнена и прошла экспертизу; - Распределительный газопровод по ул. ул. Фрезерной, Торфяной: Выполнено 70 % работ по разработке ПСД. Завершение работ в 2016 году. - Газификация мкр. Мариенбург: получены технические условия, проведен конкурс на разработку ПСД, подана заявка по включению объекта в государственную программу Ленинградской области, выделены средства из обл. бюджета. Выполнение ПСД - 2016 год. - Распределительный газопровод по ул. ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: решается вопрос о расторжении контракта. |
| 7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел экономического развития и прогнозирования |  |  |  |
| Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 1225 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: МСП Фондом, 02.03.2015-05.03.2015, организовано 4 семинара по темам: - "Продажи. Как зарабатывать больше на своем продукте или услуге?" - "Проведение переговоров. Стратегии для исполнения планов продаж" - "Эффективные коммуникации для управления изменениями в бизнесе" - "Коммуникации в менеджменте" Также проведено: 10 курсов семинаров "Введение в предпринимательство" и 10 семинаров по теме "Налогообложение малого и среднего бизнеса". Услуги, предоставляемые при обращении в организацию: Количество оказанных услуг (ед.) – 4474, Количество услуг, оказанных на безвозмездной основе (ед.) – 3132, Количество новых СМП, созданных при оказании услуг на безвозмездной основе (ед.)- 33, Количество новых рабочих мест, созданных в результате оказания услуг на безвозмездной основе, ед. – 53, Количество услуг, оказанных на платной основе, ед. – 1342, Количество новых СМП, созданных при оказании платных услуг, ед. – 26, Количество новых рабочих мест, созданных в результате оказания платных услуг, ед. – 35. Участие Фонда в областных конкурсах проводимых комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области: - «О предоставлении субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на развитие, понесенных в текущем финансовом году» - получено 579638,00 рублей; - «О предоставлении субсидии организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства на проведение мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (зональные семинары, конференции, круглые столы, тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.)» - получено 625000 рублей. В 2015 году, согласно заключенным контрактам с газетой «Спектр-Гатчина» на сумму 150 т.р., было издано и распространенно информационных материалов в СМИ о деятельности индивидуальных предпринимателей. Заключены договора о предоставлении субсидии с Городским фондом на проведение обучающих и информационных семинаров и выполнение ремонтно-строительных работ в бизнес-инкубаторе, и на предоставление на конкурсной основе микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 815 т.р. Информация из отдела потребительского рынка: В соответствии с приложением подпрограммы: 28 марта 2015г. в рамках празднования Дня работника бытового обслуживания населения проведен конкурс парикмахерского искусства среди мастеров салонов красоты « Мир красоты - Гатчина 2015». Конкурс и празднование Дня бытового обслуживания проводилось в Городском Доме культуры при участии работников сферы бытового обслуживания и населения города и района. На проведение конкурса и праздника было истрачено 101,540 руб. Данное мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации. 23 июля 2015г. организованно и проведено выездное праздничное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, которое состоялось в г. Санкт – Петербурге на теплоходе «Гардемарин». Финансирование расходов на транспортное обслуживание составило 40,000 (сорок тысяч рублей). «подготовка и командирование городских команд в сфере потребительского рынка на областные, Всероссийские и международные конкурсы» 28 и 29 октября 2015г. команды парикмахеров, флористов и кулинаров были направлены на участие в областных конкурсах «Мир красоты», «Мир фантазии» и «Созвездие Ладоги». Оплата транспортных расходов составила 50.000 (пятьдесят тысяч рублей». - 02.12.2015 был проведен VII городской конкурс кулинарного искусства « Виртуозы сервис – 2015г.» Конкурс проходил в ресторане «Александрия». В конкурсе приняли участие 25 конкурсантов: из 12 предприятий общественного питания Гатчинского муниципального района и ГИЭФПТ. Присутствовало более 500 приглашенных – специалисты общественного питания и студенты ГИЭФПТ. Смета конкурса – 68.460,00. |
| Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» |  |  | В 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы было затрачено 2964,7 тыс. руб. Были реализованы следующие мероприятия: Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: - Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. - Проведение досуговых мероприятий. - Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района: - 10 апреля была проведена праздничная встреча, посвященная Дню Российской космонавтики «На звездных тропинках» (20 человек). - 4 мая - участие в традиционном автопробеге по местам боевой славы города Гатчины и Гатчинского района, посвященный знаменательной исторической дате – 70-летию Великой Победы (30 человек). - 8 мая – 9 мая – участие в памятных митингах, посвященных 70-летию Победы. - 1 июня – участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню Защиты детей (50 человек); - 12 июня – День России (проведение молодежной акции, посвященной Дню России на ул. Соборная) - 20 июня – выставка ретро автомобилей на ул. Соборная, г. Гатчина (50 человек); - 22 июня – участие в акции «Журавли нашей памяти» на площади перед ЦТЮ, посвященной началу ВОВ 1941 -45 гг. (50 человек); - 22 июня – участие в церемонии захоронения останков воинов в Пудостьском поселении (50 человек); - 27 июня – помощь в организации и участие во 2-ом международном турнире по мини футболу (стадион Балтийский). - 02 июля принимали участие в церемонии открытия на соревнованиях на международном турнире по бадминтону «Белые ночи-2015» - 25 июля принимали участие в областном авто-мотопробеге, посвященном 85-ой годовщине ВДВ и 70-летию Победы в деревне Котельниково. - 20 июля участвовали в памятной акции, посвященной памяти летчика и парашютиста Н. Евдокимову. - 23 июля принимали участие в спортивных соревнованиях: спортивный Слет ГМТО ЛО в пос. Кошкино. - 20 июля принимали участие во встрече с журналистом и историком А. Низовцевым – «Героям не страшно забвенье!», которая была посвящена неизвестным страницам Краснодонского подполья. - 7 июля был организован просмотр с последующим обсуждением х/ ф«Медведь». 1988 г. Франция. - 31июля подготовили и провели праздничный капустник, посвященный закрытию смены. - 13 августа участвовали в церемонии захоронения воинов ВОВ – пос. Борницы(мемориал). - 14 августа принимали участие в уроке Мужества для молодежи – памяти подвига летчика Владимира Нестерова: памятная акция «Мы помним имена героев». - 16 августа принимали участие и оказывали волонтерскую помощь в проведении военно-исторической реконструкции, посвященной ВОВ 1941-1945 г.г. и 70-летию Победы. - 16 августа помогали комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике в проведении Ежегодного Велофестиваля в Приоратском парке. - 19 августа участвовали в Торжественном митинге в пос. Учхоз – День воинской славы Ленинградской области – День боя З. Колобанова. - 20 августа просветительская беседа – «Воспитание нравственных ценностей у подростков и молодежи». - 22 августа принимали участие в торжественном шествии, посвященном Дню Государственного Флага РФ. - 27 августа организовывали и принимали участие в трудовом капустнике: подведение итогов трудового лета, награждение лучших бойцов трудового отряда ГДМ по итогам летнего периода. - 02 сентября принимали участие и помогали в проведении спортивного мероприятия: «Лига школьного спорта» на стадионе «Спартак». - 08 сентября принимали участие в профориентационном мероприятии: «Школа молодых избирателей» - информационно-просветительская встреча с представителями областной прокуратуры в библиотеке им. Куприна. - 11 сентября участвовали в памятном митинге на ул. Соборная, посвященном последним защитникам Красногвардейска (Гатчины) в сентябре 1941 г. в доски А. Григорину - 11сентября принимали участие в Дне открытых дверей на заводе АРЗ № 218 – ознакомительная экскурсия с заводом для старшеклассников. - 13 сентября организовывали детскую игровую площадку на ул. Рощинская в рамках празднования Дня Города. - 15 сентября участвовали в трудовом капустнике: «Чествование молодежного актива ГДМ – награждение волонтеров, которые принимали участие в организации праздников, которые проходили в городе: - 24 сентября проведение молодежной профилактической акции «Свободный город – жизнь без наркотиков» на ул. Соборная. - 01.10. – «День пожилого человека» -праздничная встреча с ветеранами, концертная программа; - 07.10. – «Я выбираю профессию» - информационная встреча по профориентации: встреча с преподавателями колледжа Гос.Уиверситета морского и речного флота им. Адмирала С.О, Макарова. - «А память о юности так же священна» - встреча молодежи с ветеранами комсомольского города и района разных лет. Литературно-музыкальная композиция. - 12 ноября – День призывника; - приняли участие в акции «Сообщество добрых городов» совместно с общественной организацией «Теплый дом»; - акция «Засветись и стань заметным на дороге», которую проводил МБУ «ГДМ» совместно с Комитетом по ФКС и МП Администрации Гатчинского муниципального района. Для подростков были организованы и проведены групповые тренинги на командообразование, развитие творческих способностей, координацию межличностных отношений, мотивацию поступков, а так же проведены тренинги на активацию положительных эмоций, здорового образа жизни и профилактику курения, проведение тренингов в формате бесед и диалогов на расширение кругозора подростков (обсуждение с подростками событий, происходящих в мире культуры, политики, спорта), способствующих формированию твердой гражданской позиции у подростков. Больше 40% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, дети не получающие алименты, многодетные семьи, родители работают в бюджетной сфере, дети в опеке, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних) Количество охваченных подростов в возрасте от 14 до 18 лет с января по сентябрь - 320 человек (100 %). Мероприятия по реализации подпрограммы №2 выполнены в полном объеме. |
| 2016 год |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг» Исполнитель: МКУ «ЦСП» | 1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - количество заявителей, получающих субсидии в среднем за 2016 год – 812 человек в месяц Сумма выплат с учетом банковских расходов – 8610,4 тыс.руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше – получили 753 зарегистрированных заявителей. Сумма выплат за 2016г. составила 10081,4 тыс.руб. (с учетом банковских расходов). 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания) - в связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 № 57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям – зарегистрировано 43 семьи, сумма выплат 579,1 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан» 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г – количество получателей такой льготы уменьшилось, льгота предоставляется 2 гражданам, возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 65,6 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» | - Предоставление услуг отдельным категориям граждан 1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань – за 2016 год льготные талоны выданы 1423 гражданам на сумму 3400,9 тыс. руб. - Предоставление выплат отдельным категориям граждан 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина» - в 2016г. заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов – в 2016году выплаты получили 2 заявителя, сумма выплат составила 24,52 тыс. руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина - зарегистрировано 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», сумма выплат с учетом банковских расходов за 2016 год составила 192,75 тыс. руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту – зарегистрировано 337 граждан , обратившиеся за получением компенсации, сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 268,38 тыс. руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения – в 2016г. -1 заявитель, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 6,03 тыс. руб. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг – за 2016г. обратилось 23 заявителя, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 66,545 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП»: За 2016 год расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 11591,47 тыс. руб. |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации ГМР |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» | 1.Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина»: за 2016 года было проведено 152 соревнования Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 9000 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 31400 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: 1. Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: 37й Гатчинский лыжный марафон; 53 легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 46 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; легкоатлетические пробеги «По аллеям историй» и «Длинные аллеи»; детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев», Гатчинский полумарафон. 2. Спартакиадное движение города Гатчины: - VIII Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина», также началась IX Спартакиада ТК, - III Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина»: прошли соревнования по русским шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, игре в дартс, бадминтону, городкам. Началась IV Спартакиада пенсионеров, в рамках которой проведены соревнования по пионерболу и шахматам. Началась III Спартакиада дошкольников. - II Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!», посвященная внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». - 17я Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето -2016», которая проходила в 9 этапов по различным видам спорта. 3. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки», традиционный турнир по футболу «Честная игра – 2016»), волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова, турнир по волейболу памяти А.С. Стахова среди мужских ,женских и юношеских команд, VI турнир по волейболу памяти Н.Н.Волкова), рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины), вольная борьба (Открытое Первенство г. Гатчины), скалолазание (Юношеское Первенство Гатчины, Новогодний гатчинский турнир), бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»), плавание (Супер-кубки г. Гатчины, Первенство г.Гатчины по плаванию на дистанции 50м. в/ст)), синхронное плавание (Первенство г. Гатчины), акробатика (Первенство г. Гатчины), спортивная гимнастика (Первенство г.Гатчины, Открытый турнир памяти Ю.А.Фенина), настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи», посвященный Дню города), легкая атлетика: соревнования, посвященные 88-летию Лен. области, Первенство г. Гатчина по детской легкой атлетике «Шиповка юных»), Соревнования по стрельбе из пневматического оружия памяти Г. С. Кукуева. 4. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой (в этих мероприятиях может принять участие любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта, а также – опытные спортсмены): по бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня), по баскетболу и стритболу (первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи), по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»), по кроссу (первенство и Открытый чемпионат «Кросс лыжников»), по лыжным гонкам (Открытое Первенство на приз «Открытие сезона», Первенство г. Гатчина «Новогодняя лыжня»), по настольному теннису (Турниры, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню ьсемьи, Новогодний турнир), по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7»), по шахматам, легкоатлетические пробеги («Межсезонье», «Здравствуй, Новый год!»), комплексные соревнования среди инвалидов с нарушением ОДА, посвященные Всероссийской декаде инвалидов, семейные соревнования (спортивный фестиваль семей, посвященный Дню защиты детей, турнир «Папа,мама,я – спортивная семья»). Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых мероприятиях и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. Оперативно работает и официальный сайт Комитета http://gatchina-team.ru/. В социальной сети «в контакте» ежедневно обновляется информация о предстоящих мероприятиях, оперативно создаются фотоальбомы с прошедших событий, и ведется общение в реальном времени с жителями города на тему спорта в городе Гатчине. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: Приобретена спортивная одежда и спорт. инвентарь для членов спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» на сумму 229,0 тыс. руб.; оказаны услуги по материально-техническому обеспечению спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» и обеспечению календарных мероприятий на сумму 499,00 тыс. руб. 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина». В 2016 году были заключены контракты на общую сумму 199,5 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 2: Молодежная политика в МО «Город Гатчина» | Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»: - Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма; - Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; - Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи; - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи; - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью; - Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив; - Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. I. В январе-декабре 2016 года были проведены следующие мероприятия в рамках МК на сумму 2258,3 тыс.руб.: 1. В рамках муниципального контракта № 47/16 от 22 марта 2016 года проведены мероприятия (330,00 тыс.руб.): образовательная игра «Мы выбираем жизнь без вредных привычек» - для молодежи, посвященная Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 28 марта 2016 г.; конкурс «Фестиваль молодых семей» 26 марта 2016 г.; экскурсия «Голубая планета Моя - Земля» в музей Санкт-Петербурга для молодежного актива города Гатчины 24 апреля 2016 г.; квестовая игра по профилактике безопасного движения «Безопасная зебра» 20 апреля 2016 г.; молодежная акция, посвященная Всероссийскому Дню Здоровья 7 апреля 2016 г.; реконструкция эпизода ВОВ 1941-45 гг. «Весна 45-го года» 3 мая 2016 г.; автопробег по местам боевой славы города и района, посвященный 71-ой годовщине Победы 6 мая 2016 г.; патриотическая акция «Журавли нашей памяти» 22 мая 2016 г.; молодежное мероприятие «Россия – Родина моя» 12 мая 2016 г.; изготовление толстовок серого цвета с рисунком; летний досуг «Игровая программа» для детей, которые не уехали на лето из города в июле-августе 2016 г.; молодежная акция ко дню пожилого человека 23 сентября 2016 г.; акция для пешеходов «Засветись», посвященная Международному дню памяти жертв ДТП в ноябре 2016г.; встреча для молодежи города, посвященная Дню Героя Отечества «Герои – сыновья России» в декабре 2016 г.; акция «День неизвестного солдата» 3.12.2016г. 2. В рамках муниципального контракта №36/16 от 07 марта 2016 года проведены (200,00 тыс.руб.): танцевальный фестиваль «Fight for the Right» 26.03.2016 г.; Дневной лагерь для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 26.03-01.04.2016 г.; фестиваль «Хип-хоп движение», 29.05.2016г.; танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., 28.08. 2016 г.; буклет "Молодежь Гатчины в лицах" (01.08.-31.10.2016г.); организация праздника в честь Дня Матери «Mama Day» 27.11.2016 г. 3. В рамках муниципального контракта № 44/16 от 18 марта 2016 года проведены (120 ,0 тыс. руб.): Финал Гатчинской школьной Лиги КВН; Гатчинский кубок КВН; Городской школьный фестиваль КВН. 4. В рамках муниципального контракта № 60/16 от 02.04.2016 года прошли (420,00 тыс. руб.): -городской праздник, приуроченный ко Дню молодежи – 25.06.2016 г.; - городской праздник, приуроченный ко Дню государственного флага России – 22.08.2016 г.; - чествование работников в сфере молодежной политики –04.12.2016 г.; 5. В рамках муниципального района № 91/16 от 05.05.2016г. проведены (355,00 тыс. руб.): открытый турнир по Street workout, посвященный Дню победы 21.05.2016 г.; Гатчинский весенний фотокросс 22.05.2016 г.; праздник ко дню защиты детей «Город детства» 01.06.2016 г.; городская акция «No smoking», посвященная Всемирному дню отказа от курения 31.05.2016г.; Гатчинского велофестиваля “Приорат - 2016” – 01.08.2016 г.; турнир по Street workout, посвященный Дню города – 18.09.2016г.; Гатчинский осенний фотокросс 25.09.2016 г.; молодежная акция «Здоровье-это здорово», приуроченная к областной неделе здоровья 20.09.2016 г.; организация и проведение акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы́ со СПИДом – 01.12.2016г. 6. В рамках муниципального контракта № 28/16 от 26.02.2016 – пассажирские перевозки 95,9 тыс. руб. 7. В рамках муниципального контракта № 58/16 от 01.04.2016г. проведены 100,00 тыс. руб.: 5 занятий с начинающими журналистами; издательство темат. газетной полосы; круглый стол для начинающих журналистов 02.10.2016г. 8. В рамках муниципального контракта № 121/16 от 20.06.2016г. «Организация и проведение игротеки для молодежи г. Гатчины «Мир игр», в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации» – 90,00 тыс. руб. 9. В рамках муниципального контракта № 116/16 от 08.06.2016г. «Оказание полиграфических услуг для нужд Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике» - 125,9 тыс. руб. 10. В рамках муниципального контракта 160/16 от 16.08.2016г. «Изготовление и поставка сувенирной и полиграфической продукции для награждения победителей, призеров и участников молодежных мероприятий в рамках муниципального программы на территории МО «Город Гатчина» на сумму 208,5 тыс. руб. 11. В рамках муниципального контракта № 266/16 от 19.12.2016г. «Приобретение и поставка комплектов для игры в пейнтбол» – 213,00 тыс. руб. 1.2 Оплачены прочие услуги на сумму 66,1 тыс. руб.: - Организация и проведение подготовительных работ для проведения молодежной акции «Письмо маме» приуроченной к Международному женскому дню, 1 марта 2016 года – 11,0 тыс. руб. - Приобретение продуктов питания для приготовления каши участникам военно-исторической реконструкции «Январский гром» - 10,4 тыс. руб. - Приобретение георгиевской ленты для раздачи в рамках празднования 9 мая – 24,6 тыс. руб. - Полиграфических услуг: Афиша, дизайн, эмблемы – 4,95 тыс. руб. - Организация и проведение спорт-оздоров.фестиваля «Мост в будущее» – 6,5 тыс. руб. - Зачисление премии победителю конкурса на разработку логотипа – 8,7 тыс. руб. 1.3. В апреле 2016г. были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2016 год на общую сумму 700,0 тыс. руб.: - Ленинградской областной молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив» - Благотворительному фонду «Счастливое будущее» - Региональной общественной организации «центр добровольческого развития» II. Организована летняя оздоровительная кампания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (муниципальный контракт № 87/16 от 28.04.2016г. «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей из семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории МО «Город Гатчина» - 481,1 тыс. руб.) Всего на 01.01.2017г. – 3505,57 тыс. руб. (99,45% от запланированного бюджета - 3525,0 тыс. руб.) -Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина»– 3024,4 тыс. руб. (99,98%): - в рамках МК – 2258,3 т. руб. - на прочие услуги – 66,1 т. руб. - Выделено субсидий – 700,00 тыс. руб. трем организациям: 1. ЛО молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив», 2. Благотворительный фонд «Счастливое будущее», 3. Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». -Организация летней оздоровительной кампании детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 481,1 тыс. руб. (96,22%) |  |  |
| Подпрограмма 3: Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: - Оказание спортивно-оздоровительных услуг и услуг по проведению физкультурно–оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий в МБУ «ГГСДЦ»; - Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи в МБУ «ГДМ». В 2016 году стадион «Спартак» выкуплен в муниципальную собственность. Муниципальные задания за 2016 год выполнены в полном объеме. |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму ГМР |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина»: были проведены такие общегородские праздники, как народные новогодние и масленичные гуляния, ярмарка «Новогодняя кутерьма», «В гостях у императора», мероприятие, посвященное Международному женскому дню, акция «Ночь музеев», праздники к Дню защиты детей и Дню России, а также военно-патриотические мероприятия: день освобождения г. Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, мероприятия, посвященные Дню воина – интернационалиста, День победы, митинги, посвященные началу оккупации Гатчины. Всего прошло 27 городских мероприятий. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». Также был проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 6 проектов: - «Культпоход: наш маршрут – Гатчина» - направленный на создание и обновление коллекций театра костюма «Катюша» связанные с Гатчиной; - «Гатчине с любовью» - создание совместного танцевально – циркового шоу – концерта коллективов «Жемчужина» и «Гротеск»; - «Изобретательная Гатчина» - создание интерактивных материалов про изобретателей на основе работ юных гатчинцев; - Концертный танцевальный блок «Достойны будем мы славы предков!» - создание 2-х танцевальных номеров, посвященных дню города и году кинематографии в России; - «Помни свои корни» создание коллекции к дню города Гатчины в основе которой лежат обычаи традиционного творчества; - «Фотокнига Гатчина» - создание и издание первой в Гатчине фотокниге о городе. Из бюджета МО «Город Гатчина» в 2016 году затрачено на мероприятия – 18653,202 тыс. руб., что составляет 99,99% от запланированного финансирования. На реализацию проектов учреждениям выделены субсидии в размере 1400,0 тыс. руб. 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятия в 2016 году были профинансированы Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи», юбилейные мероприятия коллективов (15 лет народному коллективу «Горница»), поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали. Также в рамках данного мероприятия были пошиты костюмы для коллектива МБУ «Гатчинская городская школа спортивного бального танца «Олимпия» в количестве 9 штук для участия в чемпионате Европы по формейшн. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено 1414,35 тыс. руб., из бюджета Ленинградской области - 281,5 тыс. руб. 3.Мероприятия иного организационного характера - затрачено 445,0 тыс. руб. на аренду кинотеатра «Победа» для организации отчетного концерта коллектива «Ритмикс», озвучивание городских мероприятий, реставрацию надгробных плит, изготовление табличек и стендов для афиш. Экономия составила 7,0 тыс. руб. на изготовление табличек. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии: Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Данная субсидия предоставляется в 100% размере за коммунальные услуги и - 50% за проведение ремонтных работ. Расходы на коммунальные услуги возмещены в 100% размере за 2016 год. За ремонтные работы здания расходы не возмещались, т.к. ремонтные работы не проводились в связи с отсутствием средств. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино» - торжественная церемония открытия кинофестиваля проведена 14.04.2016 в 18.00 в кинотеатре «Победа». Затраты на кинофестиваль составили 2800,0 тыс. руб., из них из обл. бюджета 1200,0 тыс. руб. Посетило данный фестиваль 14000 человек. В рамках кинофестиваля было проведено 25 встреч с писателями, актерами в учреждениях культуры Гатчинского муниципального района. 6. Детский кинофестиваль - мероприятие проведено 22-24 сентября 2016 года. В рамках кинофестиваля прошли встречи с детскими писателями и композитором Гладковым. В рамках фестиваля проведены кино- и литературный конкурс по двум возрастным номинациям. Количество посетивших фестиваль – более 2400 человек. |  |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения – 3717,74 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100% от запланированных на год в бюджете, из них средства бюджета ЛО - 286,44 тыс. руб. (субсидия на стимулирующие выплаты работникам). 2. Укрепление материально – технической базы музеев: за 2016 год израсходованы средства в объеме 500,0 тыс. руб. (из них 160,0 тыс. руб. – средства депутатов ЗАКСА) на ремонтно-реставрационные работы рояля 1901-1902г.г. выпуска, мундира, дивана 19 века. Также проведены ремонтные работы в выставочном зале. 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 26055,9 тыс. руб., из них 716,1 тыс. руб. – стимулирующие выплаты из областного бюджета (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея). Средства израсходованы на 100%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек: исполнение финансирования – 99,5%. Финансовые средства были затрачены в на установку датчиков передачи сигнала о пожарной безопасности на центральный пульт ЛО в учреждениях МБУ «ЦБС г. Гатчины», частичные косметические ремонтные работы в филиале №1 ЦБС, установлены пластиковые окна. Были проведены конкурсные процедуры и закуплены библиотечное оборудование (стеллажи), книги и электронные издания на общую сумму 1000,0 тыс. руб. В 3 квартале проведены аукционы на приобретение книг на 650,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 427,6 тыс. руб. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 67056,76 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 99,9% от годового бюджета. Из них 4618,06 тыс. руб. - из областного бюджета Ленинградской области. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры – исполнение бюджета за 2016 год – 99,9%. Из них 1150,0 тыс. руб. - из средств депутатов ЗАКС Ленинградской области, которые исполнены на 100%. МБУ «ЦТЮ» приобрело костюмы для 5 творческих коллективов, реквизит и оборудование – для 2 коллективов. Также была произведена замена оконных блоков в здании. 7. Содержание учреждений осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность – исполнение бюджета 99,5%. Основная часть средств затрачена на выплату зарплаты сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г. Гатчины», оплату коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. Сумма расходов за год составила 5878,951 тыс. руб. |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий Исполнитель: отдел жилищной политики | - В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы социальные выплаты в 2016 году получили 16 семей. - В рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2014-2020гг. социальные выплаты в 2016 году получили 20 семей. - В рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2014-2020гг 6 семей получили социальные выплаты в 2016 году. |  |  |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: отдел жилищной политики | 1. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году приобретено 11 жилых помещений, из них: - 7 жилых помещений (общей площадью 283,52 кв. м.) в строящемся многоквартирном жилом доме путем участия в долевом строительстве в Большеколпанском сельском поселении; - 4 жилых помещения (общей площадью 175,9 м. кв.) на вторичном рынке в г. Гатчина. 2. Для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания в связи с решениями Гатчинского городского суда, в 2016 году приобретено 5 жилых помещения. |  |  |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающим на территории МО «Город Гатчина» и пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики | В соответствии с постановлением Правительства ЛО № 139 от 12.058.2016 «Об утверждения положения о порядке предоставления и расходования в 2016 году субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам муниципальных образований ЛО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда», между администрацией Гатчинского муниципального района и комитетом по строительству ЛО в мае 2016 года было подписано соглашение №11 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета ЛО бюджету МО «Город Гатчина». В рамках данного соглашения приобретено 3 жилых помещения общей площадью 149,2 м2 для граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда. По приобретению еще 1 жилого помещения площадью 32 м2 аукцион в 2016 году не состоялся, средства вернули в бюджет ЛО. Аукцион запланирован на 2 кв. 2017 года после поступления средств из бюджета ЛО. |  |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства | Мероприятие 1 «Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов» Мероприятия по капитальному ремонту (в том числе техническое обследование состояния строительных конструкций) многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» выполнены по всем адресам, запланированным на 2016 год: г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 22; ул. Чкалова, д. 50; ул. Чкалова, д. 55; ул. Чкалова, д. 65; ул. Урицкого, д. 17; ул. Урицкого, д. 20 а; пр. 25 Октября, д. 46 корп.1; пр. 25 Октября, д. 50, корп.1; пр. 25 Октября, д. 59; пр. 25 Октября, д.63; ул. Киргетова, д. 2; ул. Воскова, д. 8; ул. Красная, д. 3; ул. Чкалова, д. 56; ул. Чкалова, д. 58; ул. Герцена, д. 3; ул. Кузьмина, д. 15; ул. Металлистов, д. 37; ул. Сойту, д. 6. В 2016 году на данное мероприятие израсходовано средств в размере 3 901,3 тыс.руб. или 92,1 % от запланированного годового объема за счет средств местного бюджета. Мероприятие 2 «Субсидии на долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» За 2016 год на указанное мероприятие израсходовано средств в размере 12 367,2 тыс.руб. или 89,6 % от запланированного годового объема за счет средств местного бюджета. Неизрасходованное финансирование – это экономия бюджетных средств: по результатам проведенных конкурсов, как правило, наблюдается снижение цены контракта относительно начальной максимальной цены. |  |  |
| Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнитель: Отдел городского хозяйства | Мероприятие 1 «Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведение капитального ремонта» Мероприятия на территории МО «Город Гатчина» в 2016 году выполнены по следующим адресам: ул. Лейтенанта Шмидта, д.12, кв.15; ул. Чехова, д.8, кв.13 (ком..47 и 50); ул. Достоевского, д.21, кв.60; ул. Константинова, д.9, кв.80; ул. Чкалова, д. 56, кв. 9; ул. Карла Маркса, д.21, кв. 2; ул. Рощинская, д.34, кв.9; ул. Рощинская, д.18 А, кв.44; ул. Рошаля, д.16, кв.4; ул. Красная, д.3А, кв.4; ул. Горького, д.32, кв.1; ул. Чкалова, д.38, кв.3; ул. Чкалова, д.50, кв.3; ул. Чкалова, д.20, кв.2; ул. Кузьмина, д.15, кв.1, 2; ул. Молодежная, д.2, кв.2. В 2016 год израсходовано средств в размере 3 974,8 тыс. руб. или 67,2 % от запланированного годового объема, за счет средств местного бюджета. Экономия бюджетных средств связана с тем, что по результату конкурса уменьшилась сметная стоимость на ремонт жилого помещения по адресу: ул. К. Маркса, д.7. кв.1, где стоимость ремонта двух комнат в коммунальной квартире и мест общего пользования снизился с 557,0 тыс. рублей до 342,7 тыс. руб. Также по результатам конкурса уменьшилась стоимость проведения ремонта по следующим адресам: ул. Чкалова, д.38 кв.3 - с 200 тыс. руб. до 162,8 тыс. руб.; ул. Рысева, д.53 кв.8 - с 240 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. (в т.ч. от отдельных видов работ наниматели жилого помещения отказались); ул. Молодежная, д.2, кв.2 - с 700,0 тыс. руб. до 630,0 тыс. руб. Мероприятия по капитальному ремонту в жилых помещения на территории МО «Город Гатчина», запланированные на 2016 год, которые будут выполнены в 2017 году: - ул. Карла Маркса, д.7, кв. 1. – договор на выполнение работ заключен в декабре 2016 года, - ул. Карла Маркса, д.59В, кв. 6. – договор на выполнение работ заключен в декабре 2016 года, - ул. Рысева, д.53 кв.8 - договор на выполнение работ заключен в декабре 2016 года, - ул. Соборная, д.7, кв.2 – договор на выполнение работ расторгнут в связи с недопуском рабочих собственником квартиры, - ул. Подъездная, д.4, кв.1 – договор расторгнут в связи с невозможностью проведения работ на объекте по причине отсутствия каких-либо коммуникаций. |  |  |
| Подпрограмма 6 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Исполнитель: Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры | Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина». Затрачено на разработку проектно - сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина 4592,7 тыс. руб., из них средства бюджета МО «Город Гатчина» 364,6 тыс. руб. и средства бюджета Ленинградской области - 4 228,1 тыс. руб. В связи с тем, что в ходе проведения работ возникли трудности с подготовкой исходных данных для проектирования, а именно - с определением точек подключения инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение), а некоторые уже имевшиеся исходные данные в ходе проведения проектных работ подверглись корректировке, сложившаяся ситуация привела к вынужденной приостановке работ, и как следствие, - срыву срока проектирования. На сегодняшний день проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры завершается. Подготовленная проектно-сметная документация направлена на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза». Ориентировочный срок завершения проектирования и получения заключения ГАУ «Леноблэкспертиза» - 31 марта 2017г. |  |  |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 и плановый период 2016-2017гг Ответственный исполнитель: Отдел финансово-экономического анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий и городского хозяйства |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Средства, запланированные в рамках подпрограммы освоены в 2016 году на 98,8%. Выполнены мероприятия: 1.Механизированная уборка дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 665,55 тыс. кв. м. 2.Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период – 651,3 тыс. кв. 3.Отремонтировано дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 12795,0 кв. м. 4. Отремонтировано и окрашено секций дорожного ограждения, остановок – 612 шт. 5.Прочищено водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 20 шт. 6.Очищено придорожных канав – 9500 п. м. 7.Количество приобретенного песка, соли и реагента - 100 тонн 8.Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 70,5 тыс. кв. м. 9. Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров-2 ед. 10.Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек 4010 шт. 11.Приобретено оборудования для уборки территории – 3ед. 11. Количество обслуживаемых светофорных постов - 35 |  |  |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Средства, запланированные в рамках подпрограммы 2, освоены в 2016 г. на 93,3% . Выполнены мероприятия по подпрограмме: 1.Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок - 78 шт. 2.Количество эвакуированных транспортных средств – 64 шт. 3.Количество ТБО, собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 13695 куб. м. 4.Площадь выкашиваемых газонов – 185,13 тыс. кв. м 5.Площадь новых газонов – 350 кв. м. 6.Площадь уборки мусора на газонах – 87550 кв. м. 7.Количество посаженных и формованных деревьев – 446 шт. 8.Количество деревьев, на которых произведена обрезка веток – 604 шт. 9.Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 417 шт. 10.Количество побеленных деревьев – 1312 шт. 11.Количество посаженных кустов – 623 шт. 12.Количество подстриженных кустов– 18000 п. м. 13.Общая площадь высаживаемых цветников – 1362,3 м. кв. 14.Количество снесенных деревьев - 257 шт. 15.Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц – 1100 кВтч. 16.Количество вывезенных ТБО – 350,06 т. 17.Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 64 шт. 18.Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 240 шт. 19.Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 1000 кв. м. 20.Количество мероприятий, после которых проведена уборка территорий общего пользования – 180 шт. 21.Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования – 20 шт. 22.Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити – 0 шт. 23.Количество приобретенной специализированной техники – 3 ед. |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015-2017гг. Исполнитель: Отдел ФЭА деятельности МУП и городского хозяйства | Средства, запланированные в рамках подпрограммы 3, освоены в 2016 г. на 77,3%. Выполнены мероприятия: 1.Количество установленных и замененных дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета всего - 96 шт., 2. Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 950 п. м. 3.Количество адресов установки искусственных неровностей- 18 шт. 4.Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки -7 шт. 5.Совокупная длина дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - 1523,4 кв. м. 6.Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении - 32 шт. 7.Количество адресов устройства пешеходных переходов- 7 шт. 8.Количество проектов по организации дорожного движения – 2 шт. |  |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» Исполнители: - Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации, - МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | В части полномочий ОКС: Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 100%, профинансировано 1000,00 тыс. руб., что соответствует плану 2016 год. Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2016 год. В связи с тем, что конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения работ по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе», проведенные 26.08.2016г. и 15.09.2016г. признаны несостоявшимися, в связи отсутствием заявок, очередной электронный аукцион состоялся 14.10.2016. На совещании в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области 15.09.2016 согласовано предложение администрации Гатчинского муниципального района о продлении срока окончания контракта до 30.06.2017г., в связи с чем финансирование в размере 24 309,02 тыс. руб. запланировано на конец 2016 года перенесено на 1 квартал 2017 года, и в размере 22124,37 тыс. руб. запланировано на конец 2 квартала 2017 года. Мероприятие 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Выполнены физические объемы по плану ОКС на 100% (1 объект). Финансирование размере 7597,4 тыс. руб. израсходовано на 100%. Мероприятие 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 98,2%, профинансировано 71858,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2016 год. Финансирование предусмотрено на 1 квартал 2017 года (объекты архитектуры: выполнение инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка М 1:500), необходимых для подготовки проектной документации (проектов планировки территории, проектов межевания территории, проекта благоустройства территории) по 3-м объектам. В части полномочий МКУ «СК и Р КХ»: За 2016 год профинансировано мероприятий на сумму 61422,5 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автодороги по ул. Володарского (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Леонова) – всего на сумму 2931,7 тыс. руб., в том числе: МБ – 615,6 тыс. руб., ОБ – 2316,1 тыс. руб. – выполнено; - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа в парк ) - всего на сумму 2284,1 тыс. руб., в том числе: МБ – 572,2 тыс. руб., ОБ – 1711,9 тыс. руб. – выполнено; - Ремонт участка автодороги по ул. Гагарина в микрорайоне Хохлово поле - Всего на сумму 5850,2 тыс. руб. из МБ - выполнено 100%. 08.09.2016г. заключен муниципальный контракт на ремонт 5 –и участков а/дорог (по ул. ул. Соборная, Достоевского, Горького, Володарского, пр. Энергетиков), срок выполнения 07.11.2016г. Выполнено – 13496,7 тыс. руб. из МБ. В октябре - ноябре 2016г выполнены ремонты: - автомобильной дороги пр.25-го октября в г. Гатчина на сумму 21202,9 тыс. руб.(10000 тыс. руб. ОБ, 11202,9 тыс. руб. МБ); - ремонт участка ул. Красных Военлетов от дома № 11 до пересечения с ул. Авиатриссы Зверевой – 1367,9 тыс. руб.(711,4 тыс. руб. ОБ, 656,5 тыс. руб. МБ). Не освоено финансирование по мероприятию «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солодухина, протяженностью 720 п. м.» по причине погодных условий (1331,3 тыс. руб. перенесено на 2017 год). п.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: - Заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий на общую сумму 38395,0 тыс. руб., переходящий на 2017 год. На 31.12.2016 выполнено работ на сумму 9271,9 тыс. руб. Не освоение финансирования по причине погодных условий (7728,1 тыс. руб. перенесено на 2017 год). п.6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул. Герцена, пер. Багажный, ул. Варшавская. За счет средств областного бюджета в 2016 г. предусмотрены расходы в сумме 3 424,7 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 857,0 тыс. руб. Работы выполнены. |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 51534,3 тыс. руб., в том числе: 20386,8 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 17197,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. За 2016 год профинансировано мероприятий на сумму 33542,9 тыс. руб., в том числе: 19558,4 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 13984,51 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п.1.1. Реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): Заключен контракт с подрядной организации на выполнение работ по реконструкции с участием займа и двух европейских грантов. п.1.1.2.Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС) в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка): Сметная документация прошла экспертизу в ООО "ЦИНИНС". Мероприятие перенесено на 2017 год. п.1.2 - Строительство 2-ой линии напорного канализационного коллектора: Конкурсная документация подготовлена и передана в Гос. автономное учреждение "Фонд имущества ЛО" для проведения конкурсной процедуры. Конкурс пока не проводился, т.к. не выделены лимиты областного бюджета. Перенесено на 2017г п.1.3. - Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы "Северо-западного нанотехнологического центра"- заключен МК 06.06.2016 г. Выполнено - 21218,6 тыс. руб. п. 1.4. - Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа п.1.4.2. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова - работы по перекладке выполнены. Ведутся работы по завершению благоустройства автодороги. 1.4.5. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ (1326,4 тыс. руб.) 1.4.6. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ- 481,6 тыс. руб. п. 1.4.7. Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул.Кустова, д.23, д.29 – заключено 5 контрактов до 100 т.р. Работы выполнены- 447,9 тыс.руб. п. 1.4.8. Приобретение комплектующих для ремонта (замена) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина". Работы выполнены- 1498,5 тыс.руб. п. 1.4.9. Восстановление работоспособности канализационного напорного трубопровода Д-700 мм по адресу: г.Гатчина, ул.Воскова, РСН – работы выполнены – 1608,0 тыс.руб. 1.6. Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. Гатчина на период 2015-2025гг – выполнено 2500 т.р. п. 2. - Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: 2.1. Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова - работы выполнены- 3680,8 тыс. руб. 2.2. Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ - 1326,4 тыс. руб. 2.3. Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500мм от колодца № 2349 до колодца 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 2а - выполнено 100% объема работ- 481,6 тыс. руб. п. 2.4. Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул. Кустова, д.23, д.29 – заключено 5 контрактов до 100 тыс. руб. Работы выполнены- 447,9 тыс. руб. п. 2.5. Приобретение комплектующих для ремонта (замена) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в муниципальной собственности МО "Город Гатчина". Работы выполнены- 1498,5 тыс. руб. п.2.6. Восстановление работоспособности канализационного напорного трубопровода Д-700 мм по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, РСН – работы выполнены – 1608,0 тыс. руб. 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения г. Гатчина на период 2015-2025гг – выполнено 2500 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 154297,9 тыс. руб., в том числе: 82324,2 тыс. руб. – внебюджетные источники (кредитные средства), 55666,5 тыс. руб. - средства бюджета МО «Город Гатчина, 16307,1 тыс. руб.- средства бюджета ЛО. По мероприятиям подпрограммы выполнено: 1.1. Установка паротурбогенератора на котельной №11. Установлен паротурбогенератор на котельной №11. Полученные субсидии в размере 30554,6 т. р. израсходованы на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбогенератора; внебюджетные источники 82300 тыс. руб. 2.2. Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2015-2030 гг. – выполнено 2.3.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса – выполнено 100% (3598,37 тыс. руб.). 2.4. Комплекс работ по реконструкции группы сетевых насосных агрегатов водозабора "Восточный" кот. № 11 с применением технологии частотного регулирования – выполнено 100% ( 2524,2 тыс. руб.). 3.1. Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2016-2031 г.г. – выполнено – 1700,0 тыс. руб. 4.1.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса – выполнено - 3598,37 тыс. руб. 4.10. Ремонт теплотрассы, расположенной на Театральной площади (от ТК-51 до ТК-67) – выполнено 100%, 1572,4 тыс. руб. 5.1. Кап.ремонт котла ПТВМ-50-2, рег. № 21484 в котельной № 10 – выполнено – 16307,1 тыс. руб. (ОБ), 7388,3 тыс. руб. (МБ) 6. Ремонт объектов: 6.7. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-291 до участка надземной теплотрассы по ул. Рощинская, д.9а. Выполнено хоз. способом. Представлены затраты на выделение субсидий на сумму 3316,6 тыс. руб. 6.8.Кап.ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 45 по ул. Зверевой вдоль проезда к МФЦ – выполнено 2749,94 тыс. руб. 6.9. Кап. ремонт теплотрассы по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д.№4 и д.№6- выполнено - 240,5 тыс. руб. 6.10. Кап. ремонт теплотрассы, расположенной на Театральной площади (от ТК-51 до ТК-67) – выполнено 100%, 1572,4 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 8474,75 тыс. руб. За 2016 год профинансировано мероприятий на сумму 8307,9 тыс. руб. (98%) По мероприятиям подпрограммы «разработка проектно-сметной документации» выполнено: - Распределительный газопровод по ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер.- выполнено 100%, финансирование – 3513,0 тыс. руб. (МБ); - Распределительный газопровод по ул. Фрезерной, Торфяной: ПСД в стадии разработки, выполняется ППТ, мероприятие перенесено на 2017 год. - Газификация мкр. Мариенбург: ПСД выполнена, оплачено 1750 тыс.руб. из ОБ, выполняется ППТ, окончание работ – в 2017 году. - Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская: оплачена часть работ на сумму 2326,2 тыс. руб., ответственный исполнитель ОКС администрации ГМР. Незавершенные работы по разработке ПСД переданы ОКСом администрации в МКУ "СК и Р КХ и С". Мероприятие перенесено на 2017 год. - Разработка ПСД по подключению МКД г.Гатчина: заключено 4 договора до 100 тыс. руб., выполнено два договора и аванс 30 % по двум договорам на сумму 224,8 тыс. руб. |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «город Гатчина» Ответственный исполнитель: Отдел по содействию развития малого и среднего бизнеса и потребительского рынка |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы | Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО "Город Гатчина" за январь-декабрь 2016 года: 1. Оказана 1728 консультационная, информационная и образовательная услуга для субъектов МСП и физических лиц 2. Создано 28 субъектов МСП 3. Специалистами Фонда было разработано 11 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности: услуги общественного питания; организация медицинского центра; швейное производство, столярное производство и др. Организовано: - 8 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 8 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 11 тренингов и тренировочных программ по образовательным программам АО «Корпорация МСП» Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 738,4 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 9 субъектов МСП. Из бюджета Гатчинского муниципального района МСП Фондом было получено 672 тыс. руб. в целях проведения семинаров для субъектов МСП, а также обеспечения деятельности фонда. В 2016 году микрозаймы из бюджета ГМР не предоставлялись. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО "Спектр" на сумму 60,00 тыс. руб. В 2016 году было проведено 2 конкурса профессионального мастерства: "Мир красоты-2016" и "Виртуозы сервиса", проведен профессиональный праздник "День торговли". 26 марта 2016г. в Городском Доме культуры было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения, в рамках которого проводился шоу-конкурс парикмахерского искусства среди салонов красоты Гатчинского муниципального района. В шоу-конкурсе приняли участие 38 мастеров и 9 салонов ГМР. На проведение конкурса и праздника было израсходовано 96,7 тыс. руб. В мероприятии приняли участие более 400 человек. 21 июля 2016г. было проведено торжественное праздничное мероприятие, посвященное Дню работников торговли. На празднике присутствовало 110 человек, в том числе руководители Гатчинский муниципального района, руководители и работники предприятий торговли и общественного питания гатчинского муниципального района. В программу праздника было включено награждение более 40 человек Почетными Грамотами и Благодарностями за многолетний и добросовестный труд в сфере потребительского рынка. На проведение праздника было израсходовано 49,6 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: - Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. - Проведение досуговых мероприятий. - Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по сентябрь было трудоустроено 318 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: - МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 248 человек; - МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 90 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации ГМР, вели работы по уборке спортивных объектов в г.Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района: - 07.04. молодежное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Здоровья: "Мы - вместе за здоровый образ жизни!". Танцевальный молодежный флешмоб. Мероприятие проводилось совместно с волонтерами клуба «ТИМ-ГДМ». - 07.04. организована встреча молодежи и общественности с журналистами 1 канала ТВ республики Беларусь в рамках мероприятий ко Дню Победы "Зиновий Колобанов - герой без звезды". - 12.04. в музее ОАО «218 АРЗ» - праздничная встреча, концертная программа для учащейся молодежи, посвященная Дню Российской космонавтики «На звездных тропинках». - 20 апреля принимали участие в организации проекта "Звезда нашей Великой Победы" - 22.04 была произведена уборка на воинских захоронениях на территории городского кладбища, в рамках волонтерских мероприятий, посвященных Дню Победы: на могилах Героя СССР Погорельцева, полярного летчика Чухновского, Чемпиона мира по парашютному спорту Н.Евдокимова, контр-адмирала Можайского): "Склоняем головы пред памятью священной о воинах - России сыновьях" - 28.04. принимали участие в организации патриотического мероприятия: "Дорогами Мужества к Великой Победе" - Митинг перед ЦТЮ у памятника Солдату-Защитнику; Автопробег по местам боевой славы Гатчинского района. Участники - молодежь, ветераны, Морское Собрание, Автошкола ДОСААФ. - 03 мая оказывали помощь в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 71-ой годовщине Победы (парад ретро автомобилей, концертная программа, военно-историческая реконструкция эпизода ВОВ 1941-1945 гг. «Бои на территории Пруссии «Весна 45-го года»). - 05.05. Оказывали помощь в организации и принимали участие в торжественно-памятном митинге у деревни Скворицы у мемориала воинам-ополченцам. - Участие 1 июня в организации и проведении городского праздника День защиты детей. Организация интерактивных площадок (аквагрим, живая вода, "Безопасная зебра"), монтаж и демонтаж оборудования (палатки, столы и др.) для игровых площадок. - 12 июня участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России «Россия – Родина моя». - 18 июня трудовыми бригадами была оказана помощь в организации (подготовка площадок, уборка травы, расчистка площадок) и участие в роли зрителей этапа Чемпионата Европы по авиамодельному спорту. - 22 июня участвовали в организации и проведении памятной акции "Журавли нашей памяти". - принимали участие 20 июля во встречи с членами Гатчинского Морского Собрания, посвященная Дню ВМФ России «Мы – офицеры флота России». - Участвовали в проведении велофестиваля «Приорат-2016» 30 июля в Приоратском парке. - 31 июля участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России. - 12 августа оказывали помощь в проведении мероприятия, посвященного Дню Физкультурника на стадионе «Спартак» - 17 августа участвовали в акции Памяти, посвященная памяти подвигу военного летчика Сиверского гарнизона майора Владимира Нестерова в деревне Куровицы. - 18.08. – помогали в организации и принимали участие в акции памяти: «День великого подвига России -Танковый бой Зиновия Колобанова, август 1941 под Войсковицами». - Помощь в организации и проведении регионального турнира по мини-футболу (участвовали 26 команд) на кубок им. Зиновия Колобанова на стадионе Балтийский (Школа ведущих Гатчинского Дворца Молодежи участвовала в церемонии открытия), бойцы трудового отряда – зрители. - 22.08. участие в праздничных мероприятиях «День Флага». Подготовка команды флагоносцев для торжественного прохождения по ул. Соборная, участие в организации акции «Стань частью Триколора» - 25.08. - Участие команды в Спартакиаде ГМТО ЛО на базе ЛОГУ «Молодежный». Команда ГДМ представляла г. Гатчину и стала абсолютным победителем Спартакиады. - 28.08. - Участие в проведении (волонтеры) городского спортивного кросса «Длинные аллеи» - помощь организаторам и зрителям. - 30.08. - «Трудовой капустник» - подведение итогов трудового лета – творческий концерт, награждение лучших бойцов летних трудовых отрядов - 03.09. - Спортивно-развлекательное мероприятие - Турнир по настольному футболу. - 07.09. - Questime “Гатчина в профессиях”– игра по станциям, посвященная Дню города. - 10.09. -Участие в праздничных торжествах, посвященных 220-летию Гатчины: участие в праздничном шествии, организация волонтерской акции: «Подари мороженое на праздник горожанам». Организация участия Гатчинского Морского Собрания в Торжественном посвящении в морские кадеты в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. - 20.09. - «Танцевальный джем под открытым небом» - творческий подарок Гатчине и ее жителям - участие в организации и проведении молодежного танцевального мероприятия. - Организация участия и выступление молодежной команды г. Гатчины на Фестивале ГМТО ЛО -2016. В мероприятии принимали участие бойцы летнего трудового отряда (ГМТО) ГДМ – 10 человек. А так же бойцы октябрьской трудовой бригады принимали участие в поездке в качестве зрителей. - Организация и проведение праздничной встречи "День пожилого человека". Поздравление ветеранов г. Гатчины. Бойцы трудового отряда принимали участие в мероприятии в качестве помощников организаторов, а так же принимали участие в мероприятии в качестве приглашенных участников мероприятия. - Подростки принимали участие в практических мастер-классах для молодежи по развитию карьеры "Proff Com". - Подростки отряда принимали участие в просветительской игре-квесте для молодежи "Военно-морская Гатчина. - Бойцы трудового отряда принимали участие в праздничной встрече молодежи города с ветеранами комсомольского движения разных лет, посвященная Дню Комсомола. Для подростков были организованы и проведены групповые тренинги на командообразование, развитие творческих способностей, координацию межличностных отношений, мотивацию поступков, а так же проведены тренинги на активацию положительных эмоций, здорового образа жизни и профилактику курения, проведение тренингов в формате бесед и диалогов на расширение кругозора подростков (обсуждение с подростками событий, происходящих в мире культуры, политики, спорта), способствующих формированию твердой гражданской позиции у подростков. 45% (152 чел.) от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи; дети, на которых матери не получают алименты; многодетные семьи; дети, родители которых работают в бюджетной сфере дети в опеке; подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних). Количество охваченных подростов в возрасте от 14 до 18 лет с января по сентябрь – 338 человек (100 %). Запланировано на 2017 год 3821,64 тыс. руб, израсходовано 3799,81 тыс. руб. Возврат в бюджет МО «Город Гатчина» неизрасходованных средств целевой субсидии на трудоустройство несовершеннолетних в сумме 21,83 тыс. руб. на основании акта проверки Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района от 10 октября 2016г. |  |  |
| 2017 год |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Мероприятия программы, описание мероприятий с указанием затрат |  |
| 1. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: МКУ «Центр социальной поддержки граждан города Гатчина» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг Исполнитель: МКУ «ЦСП» |  | - «Предоставление отдельным категориям граждан субсидий и ежемесячных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 1.1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» Количество получателей субсидии за 2017 год составило максимально 794 человек, на конец периода количество получателей сократилось до 650 человек в связи с увеличением прожиточного минимума в среднем на душу населения в Ленинградской области. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 7 949,98 тыс. руб. 1.2. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше. Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше. Всего зарегистрировано на конец отчетного периода 711 человек. Сумма выплат за 2017 год с учетом банковских расходов составила 10 533,29 тыс. руб. 1.3. Предоставление ежемесячных выплат гражданам, имеющим регистрацию по месту постоянного жительства в жилых помещениях специализированного жилищного фонда (в домах системы социального обслуживания). В связи с внесением изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 23.11.2011 №57 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Гатчины по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» (решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.12.2014 №83) мероприятие утратило силу с 01.01.2015. Граждане, проживающие в домах ветеранов с 01.01.2015г. не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги, все расходы возложены на МКУ «ЦСП» в пределах утвержденной сметы. 1.4. Предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям. На 01 января 2018 года зарегистрировано 52 многодетные семьи, сумма выплат составила 702,27 тыс. руб. (с учетом банковских расходов). 2. «Сохранение льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа отдельным категориям граждан». 2.1. Возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса на предоставление льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде уменьшения платежа гражданам в возрасте старше 85 лет, оформившим эту льготу до 01.09.2003г. С 01 апреля 2017 года получателей такой льготы нет. За 2017 год возмещены затраты предприятий на предоставление этой льготы в сумме 8,82 тыс. руб. На 2017 год запланировано 19 443,00 тыс. руб., израсходовано 19 194,4 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 98,7%. |  |
| Подпрограмма 2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Исполнитель: МКУ «ЦСП» |  | 1. Предоставление услуг отдельным категориям граждан. 1.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань. За 2017 год выданы льготные талоны 1499 гражданам, возмещены льготные услуги бань на сумму 3 522,1 тыс. руб. 2. Предоставление выплат отдельным категориям граждан. 2.1. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных домах на территории МО «Город Гатчина». За 2017 год заявителей по данной услуге не было. 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов. За 2017 год обратилось 2 заявителя, выплата составила 40,4 тыс. руб. 2.3. Предоставление ежемесячной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина. В 2017 году получали ежемесячные выплаты 8 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Гатчина», двум Почетным гражданам предоставлена выплата к юбилейной дате, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 287,12 тыс. руб. 2.4. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчина неработающих пенсионеров по возрасту. За 2017 год обратилось 683 чел. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 557,8 тыс. руб. 2.5. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения. В 2017 году заявителей по данной услуге не было. 2.6. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг. За 2017 год получили компенсацию 8 человек, сумма выплат с учетом банковских расходов составила 28,28 тыс. руб. На 2017 год запланировано 4 467,5 тыс. руб., израсходовано 4 435,7 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 99,3%. |  |
| Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Администрация ГМР |  | «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» На 2017 год запланировано 14 396,5 тыс. руб. За 2017 год расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 13 965,27 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 97%. |  |
| Вывод |  | В целом за 2017 год по программе финансирование – 38 307,00 тыс. руб., что составляет 98,1% от запланированного объема средств. |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика в МО «Город Гатчина» Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина». За 2017 год было проведено 165 соревнований Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 9500 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований, и почти 33800 зрителей и болельщиков, которые сопровождают участников на каждом старте. Все эти мероприятия можно разделить на группы: 1.1. Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины: - 38-й Гатчинский лыжный марафон; - 54 легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - 47 Всероссийский легкоатлетический пробег «ГАТЧИНА-ПУШКИН»; - легкоатлетические пробеги «По аллеям историй» и «Длинные аллеи»; - детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев»; - Гатчинский полумарафон. 1.2. Спартакиадное движение города Гатчины: - IX Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина»; - X Спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина»; - IV Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 2017 году прошли соревнования по русским шашкам, настольному теннису, лыжным гонкам, игре в дартс, бадминтону, городкам. Началась V Спартакиада пенсионеров МО «Город Гатчина». В 2017 году проведены соревнования по пионерболу. - III Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!», посвященная внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году проведено 5 этапов и дан старт IV Спартакиаде дошкольников МО «Город Гатчина». - 18-я Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2017» включила в себя 9 этапов по различным видам спорта. 1.3. Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков: Соревнования для детей и подростков проводятся на спортивных объектах Гатчины: - футбол («Рождественские каникулы», «Весенние ласточки», Традиционный турнир по футболу среди детских команд «ЧЕСТНАЯ ИГРА – 2017»); - волейбол (Первенство Гатчины среди девушек; турнир памяти Героя Советского Союза летчика А.И. Перегудова, Турнир по волейболу, посвященный памяти А.С. Стахова среди мужских, женских и юношеских команд, VI турнир по волейболу, посвященный памяти Заслуженного работника ФК РФ Н.Н. Волкова); - рукопашный бой (Открытое Первенство Гатчины); - вольная борьба (Открытое Первенство города Гатчины по вольной борьбе); - скалолазание (детский турнир по скалолазанию, посвященный Дню Матери); - бадминтон («Русская Зима», Чемпионаты и Первенство г. Гатчины, «Белые ночи»); - плавание (Супер-Кубки г. Гатчины, Первенство города Гатчины по плаванию на дистанции 50 метров в/ст); - синхронное плавание (Первенство г. Гатчины); - акробатика (Первенство г. Гатчины); - спортивная гимнастика (Первенство г.Гатчины, Открытый турнир МО "Город Гатчина" по спортивной гимнастике, посвященный памяти Ю.А.Фенина); - настольный теннис (турнир «День Защитника Отечества», «День Молодежи», посвященный Дню города); - легкая атлетика (Соревнования, посвященные 90-летию Ленинградской области, Первенство города Гатчина по детской легкой атлетике «Шиповка юных»); - соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященного памяти МС СССР Г.С. Кукуева. 1.4. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой: В этих мероприятиях может принять участие любой желающий житель города Гатчины и Гатчинского района, имеющий даже начальную подготовку в избранном виде спорта, а также – опытные спортсмены): - по бадминтону – День Бадминтона на ул. Рощинской 1 июня); - по баскетболу и стритболу (первенства г. Гатчины, серия турниров, посвященная праздникам: День Защиты Детей, День России, День Молодежи); - по волейболу и пляжному волейболу (Чемпионаты г. Гатчины и турниры: «День Защиты детей», «День России», «день Молодежи»); - по кроссу (Первенство и Открытый Чемпионат г. Гатчины по кроссу «Кросс лыжников»); - по лыжным гонкам (Открытое Первенство города Гатчины по лыжным гонкам на приз «Открытие сезона», Первенство г. Гатчины по лыжным гонкам «НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ»); - по настольному теннису (Турниры, посвященные Дню защитника Отечества, посвященные Дню семьи, Новогодний турнир); - по теннису, по мини-футболу (Кубок Открытия сезона, Кубок Гатчины среди мужских и команд ветеранов, «Гатчина – здоровый город!», «Соккер-7», Чемпионат города Гатчины по мини-футболу); - по шахматам, легкоатлетические пробеги (Традиционный Традиционный легкоатлетический пробег «Межсезонье», Традиционный легкоатлетический пробег «Здравствуй, Новый Год!»); - комплексные соревнования среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, посвященные Всероссийской декаде инвалидов; - семейные соревнования (Спортивный фестиваль семей, посвященный Дню Защиты Детей, Семейный турнир «Папа, мама, я – спортивная семья!»). Для популяризации физической культуры и спорта на территории города Гатчины еженедельно в средства массовой информации отправляется информация о проводимых и отчеты о прошедших спортивно-массовых мероприятиях. 2. Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина»: В 2017 году были заключены контракты: - МК №261/17 от 13.12.2017 Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» на сумму 403,80 тыс. руб.; - МК №79/17 от 02.05.2017 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 1 216,48 48 тыс. руб. (сборные команды – 107,30 тыс. руб.) 3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганда здорового образа жизни МО «Город Гатчина»: В 2017 году были заключены следующие контракты на общую сумму 389,00 тыс. руб.: - Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры целью которого является развитие и популяризация футбола в городе Гатчина на сумму 189,00 тыс. руб. - Субсидия в целях возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры целью которого является поставка экипировки в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории города Гатчины на сумму 200,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 6 629,5 тыс. руб., израсходовано 6 339,7 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 95,6%. |  |
| Подпрограмма 2 Молодежная политика в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  | - Организация и проведение молодежных мероприятий в МО «Город Гатчина». В период с января по декабрь 2017 года были проведены следующие мероприятия, согласно основным направлениям: 1.1. Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма: - 7 мая в 13:00 у Памятника Воинам - освободителям (г. Гатчина у к/т "Победа") состоялась ежегодная акции "Чтобы дети наши помнили". - С «03» мая по «26» мая 2017 года среди учащихся 6-7-8 классов образовательных учреждений г. Гатчины проходил ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СТИХОВ «ГАТЧИНА - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!». - 25 июня Гатчина отметила День молодежи городским праздником «Гатчина - территория молодежи». Праздник прошел на пешеходном бульваре ул. Рощинской. В этот день играли: Dj NICK_GORN, были представлены тюнингованные и ретро автомобили, выступления артистов и зажигательные сеты диджеев, косплей-шоу, burnout, лазертаг, флорбол, игротека, розыгрыши призов и подарков для гостей и участников мероприятия и многое другое. - 22 августа 2017 года в г. Гатчина было организовано праздничное шествие, приуроченное к Дню Флага РФ, в котором приняло участие более 500 человек. - 22 ноября 2017 года в г. Гатчина состоялся круглый стол «Мы гордимся, мы помним. История, которая объединяет» на которую были приглашены представители городов воинской славы Ленинградской области: Выборг, Тихвин, Луга. - 9 декабря 2017 года у памятника Воинам-освободителям состоялась акция Союза городов воинской славы по запуску гелиевых шаров с георгиевской символикой! Акция приурочена к Дню героев отечества. - 14 декабря 2017 года в Гатчинском Дворце Молодежи Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики подвел итоги работы в сфере молодежной политики за 2017 год. Были вручены ценные призы и грамоты 20 лучшим представителям г. Гатчина, работающим с молодежью. Награждение прошло по четырем номинациям. - Формирование здорового образа жизни, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи были организованы и проведены: - 12 марта 2017 года фестиваль по Современным Танцам “Шато де ГУФО” среди школьной и студенческой молодежи города Гатчины и Гатчинского района. - 1 июня Гатчина отметила День защиты детей городским праздником «Город детства». В программе праздника: работа интерактивных площадок (более 30 организаций города Гатчины и района); открытие фонтана на ул. Рощинской; химическое шоу; выступления детских творческих коллективов; детская дискотека. - 11 июня проведен фестиваль современных направлений молодежных культур «Хип-Хоп Движение» с целью реализации творческого потенциала молодежи. - 9 сентября в Приоратском парке прошел традиционный Гатчинский детский велофестиваль, в котором приняло участие 200 молодых спортсменов в возрасте от 2 до 18 лет. - 30 сентября 2017 года проведен «Молодежный карьерный форум 2017», в котором приняло участие более 400 учащихся школ г. Гатчины и Гатчинского района, представители более - 20 лучших образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителей крупнейших предприятий и организаций г. Гатчины и Гатчинского района, а также молодых, но уже имеющих положительный опыт предпринимателей. - 30 сентября в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского прошел открытый турнир по силовой гимнастике среди спортсменов-любителей в двух направлениях: - Профилактика асоциального поведения среди молодежи: - С 15 по 22 апреля организована благотворительная акция «Портфель первоклассника» с целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. - Организованы и проведены 5 игротек «Мир игр» для подростков г.Гатчины, в том числе группы-риска. - 31 мая для молодежи города Гатчины была проведена Акция «No smoking», посвященная Всемирному дню отказа от курения в Приоратском парке. Всего в акции приняло участие более 150 человек. - С 27 ноября по 1 декабря на территории города Гатчины прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. - Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи: - 28 апреля состоялся розыгрыш очередного Гатчинского школьного кубка КВН. - 21 мая прошел 9 Гатчинский весенний фотокросс. Темы: У России две беды..., Красота по-русски, Город спорта, здоровья и красоты. - 27 мая был проведен познавательно-развлекательный квест для молодежи г.Гатчины «Два столетия назад», посвященный истории нашего города. - 24 сентября прошел 10-й, юбилейный, гатчинский фотокросс, посвященный Дню Города. В мероприятии приняло участие 30 команд, около 100 человек. - 24 ноября 2017 года прошел традиционный Гатчинский кубок КВН. В игре приняли участие команды ил Ленинградской области и Санкт-Петербурга. - Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью: - Организованы и проведены АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» занятия с начинающими журналистами. Были изданы 5 тематических газетных полос (апрель, май, сентябрь, ноябрь, декабрь 2017 года) о молодежи г. Гатчины, мероприятиях, проводимых общественными объединениями и комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике в рамках развития молодежной политики на территории МО «Город Гатчина». - 20 апреля 2017 г. прошел круглый стол «Молодые юнкоры – первые шаги», который собрал молодых журналистов из 6 образовательных учреждений Гатчинского района. - 16 ноября в Гатчинском Дворце Молодежи состоялся круглый стол для молодых журналистов "Искусство интервью". Во встречи за круглым столом приняли участие более 50 юных журналистов, представители образовательных учреждений г. Гатчины и Гатчинского района. Также был заключен муниципальный контракт №116/17 от 24.05.2017 на изготовление и поставку полиграфической продукции для организации и проведения молодежных и спортивных мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 102,5 тыс. руб. - Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и Участие Гатчинского молодежного актива в городских, районных, областных, региональных и всероссийских мероприятиях: В 2017 году были заключены муниципальные контракты: - МК №79/17 от 02.05.2017 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам на сумму 1 216,48 тыс. руб. (0707 - 145,4 тыс. руб.) - МК №232/17 от 27.11.2017 на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников мероприятий на сумму 117,9 тыс. руб. - МК №223/17 от 17.11.2017 на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов, формы для проведения молодежным мероприятий на территории МО «Город Гатчина» на сумму 155,00 тыс. руб. Оплачены прочие услуги (5%) на сумму 190,18 тыс. руб.: - Разработка проектной документации (конструкция «Я люблю Гатчину», в рамках празднования 90-летия Ленинградской области); - Услуги по изготовлению и поставке костюмов; - Поставка обуви; - Праздничные уличные мероприятия «Выходи гулять, Гатчина!» с 15 по 24 декабря 2017 года; - Услуги по художественной росписи скейт-площадки на бульваре «47-ой регион» ул. Рощинской г. Гатчины в срок с 01.09.2017 по 15.09.2017 года. В апреле 2017 года были выделены субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат на реализацию проекта в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год на общую сумму 700,00 тыс. руб.: Договор №1/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Военно-Патриотическое Объединение "ОТЧИЙ КРАЙ". Договор №3/2017 от 20.04.2017 - Благотворительный фонд «Счастливое будущее». Договор 5/2017 от 20.04.2017 - Региональная общественная организация «Центр добровольческого развития». В июле 2017 года были оплачены путевки в ДОЛ «Лесная сказка» детям и подросткам в количестве 16 человек, находящимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 488,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 3 570,00 тыс. руб., израсходовано 3 511,8 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 98,4%. |  |
| Подпрограмма 3 Развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры: Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта; Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи. Муниципальные задания за год выполнены в полном объеме. 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для занятий массовым спортом. В 2017 году был выполнен ремонт стадиона «Балтийский». На 2017 год запланировано 73 275,4 тыс. руб., в том числе 59 409,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 13 365,8 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 500,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 70 547,8 тыс. руб., в том числе 56 682,0 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 13 365,8 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 500,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 96,3%. |  |
| Вывод |  | В целом за 2017 год по программе финансирование – 83 474,8 тыс. руб., что составляет 96,3% от запланированного объема средств. |  |
| 3. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Проведение мероприятий праздничного календаря МО «Город Гатчина». В рамках данного мероприятия были проведены такие общегородские праздники как: народные, военно – патриотические, социально – значимые мероприятия. Всего прошло 21 общегородское мероприятие. Проведен конкурс творческих проектов среди муниципальных учреждений культуры МО «Город Гатчина». По результатам конкурса финансирование получили 10 проектов, на реализацию которых выделено 1500,00 тыс. руб.: Наименование проекта; Руководитель прое; та Учреждение заявитель. «Новые образы России – наше историческое наследие»; Иванова Люд; ила Михайловна МБУ «ЦТЮ». «Военно – исторический фестиваль «Гатчина – Город воинской славы»; Дятленко Михаил Владимирович; МБУ «ГГДК». «Играйте веселее!» - цикл кукольных спектаклей, посвященных традициям Гатчины; Цуварев Дмитрий Борисович; МБУ. Ансамбль марширующих барабанщиц«ГГДК»; Седова Наталья Николаевна; МБУ ГГДК. Литературно – исторический праздник им. А. И. Куприна; Маврин Александр Сергеевич; МБУ ЦТЮ. «Помни свои корни»; Еремеева Людмила Александровна; МБУ ЦТЮ. «Наследники побед и свершений»; Жилин Владимир; ихайлович МБУ ЦТЮ. Представление Ленинградской области на Гран При Наций III Европейских Хоровы; Игр Роганова Ирина Вячеславовна; МБУ ЦТЮ. «История Россия в танцах; Добродей; Ирина Васильевна МБУ ЦТЮ. Гатчинский хронограф – историко – краеведчес; ий календарь Юронен Наталья Викторовна; МБУ ЦБС. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2017 год на мероприятия – 2502,73 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированного финансирования. Последние счета за новогоднюю ночь не были оплачены в 2017 году в связи с отсутствием средств в бюджете МО «Город Гатчина». 2. Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей, участие в международных конкурсах. В рамках данного мероприятия за отчетный период были профинансированы Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», «Гатчинские ассамблеи», «Авангард и традиции», «Поющие трубы», «Зеркало времени», юбилейные мероприятия коллективов города, поездки народных/образцовых коллективов на Международные конкурсы и фестивали как представителей МО. Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за 2017 год на мероприятия – 1677,4 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. Из бюджета ЛО – 150,00 тыс. руб. на пошив костюмов для ТСК «Эльдорадо», из бюджета ГМР 30,0 тыс. руб. к юбилею ЦТЮ. 3. Мероприятия иного организационного характера Затрачено 399,115 тыс. руб. на аренду зала кинотеатра «Победа», озвучивание городских мероприятий и реставрацию памятных мемориальных досок в г. Гатчина, а также 200,0 тыс. руб. на транспортные перевозки детских творческих коллективов, для участия представителей Гатчинского района. 4. Субсидия муниципальным учреждениям в сфере кинематографии. Субсидия на возмещение затрат на содержание муниципального имущества. Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидии, заключено соглашение. Перечисление средств производится на возмещение затрат на основании предоставлении документов о затратах. На 31.12.2017 расход составил 1686, 68 тыс. руб. 5. Российский кинофестиваль «Литература и кино». Мероприятие прошло 20-26 апреля 2017 года. Количество посетивших все мероприятия кинофестиваля 15000 человек. 6. Детский кинофестиваль. Мероприятие прошло 20-22 сентября 2017 года. Количество посетивших 3500 человек. Маленькие зрители смогли увидеть новинки детского кинематографа, снятые по мотивам литературных произведений за последние годы, а также самими детьми. Основной площадкой для проведения фестиваля «Литература и кино» – детям» по традиции стал кинотеатр «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д.5). Отдельным событием кинопраздника стал показ фестивального детского творчества. В Гатчине продемонстрировали работы, авторами которых выступили дети разных возрастов – от 5 до 18 лет со всей Ленинградской области. Исполнение мероприятий данной подпрограммы связано с планом культурных мероприятий МО «Город Гатчина», утвержденный Комитетом по культуре и туризму ГМР. На 2017 год запланировано 11 881,2 тыс. руб., в том числе 9 201,2 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 330,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР., 2 350,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 11 845,9 тыс. руб., в том числе 9 165,9 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 330,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 2 350,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 99,7%. |
| Подпрограмма 2 Обеспечение культурным досугом населения МО «Город Гатчина» Исполнитель: Комитет по культуре и туризму администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения Запланировано 5612,69 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина» (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников музея, оплата коммунальных услуг). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета. По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 1 177,49 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области. Средства израсходованы на 100%. 2. Укрепление материально – технической базы музеев За 2017 год на укрепление материально – технической базы выделены средства в объеме 530,00 тыс. руб. Из них израсходовано 530,00 тыс. руб. - закупка компьютерной техники-2 системных блока, 2 монитора, 1 клавиатура, один жесткий накопитель, 1 шлейф - 74606 руб.; закупка музейных экспонатов - 5900 руб.; ремонтно - реставрационные работы – 50000 руб.; оборудование «Детского пространства» в музее - декоративно-оформительские работы, монтаж подвесных потолков, закупка и монтаж проектора, мебели, светильников – 382500 руб.),установка Wi-Fi в детской комнате 16994 руб. Остаток 0 руб. Средства выделенные депутатами ЗАГС ЛО - 100,00 тыс. руб. – израсходовано 100,00 тыс. руб. (приобретено онлайн касса – 28500 руб.; оргтехника, сетевое оборудование и планшет – 71500 руб.). 3. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Расход составил 100% от плана финансирования на 2017 год (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников библиотек, повышение квалификации и обучение сотрудников, программное обеспечение, оплата коммунальных услуг и т.п.). По соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 3 413,3 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, которая расходована на 100%. 4. Укрепление материально – технической базы муниципальных библиотек Запланировано 1 099,9 тыс. руб. Израсходованы средства в размере 100% на подписку на периодические издания, приобретение мебели в детскую библиотеку, 2 компьютеров, пополнение фонда на 6113 экземпляров (что ниже почти на 3000 экземпляров в сравнении с прошлым годом). 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Израсходовано 86 010,6 тыс. руб. (субсидия на муниципальное задание, заработная плата сотрудников учреждений культуры, обучение сотрудников, приобретение основных средств). Средства израсходованы на 100% от годового бюджета. Из них по соглашению в бюджет поступила субсидия на стимулирующие выплаты работникам в размере 14 876,2 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области, расход данных средств составил 100%. 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Исполнение бюджета 85,9% от годового бюджета. В основном средства были затрачены: - МБУ «Гатчинский ГДК» - ремонт кровли над цирковой студией, ремонтные работы систем отопления и полов фойе первого этажа, текущие косметические ремонты помещений оборудован класс хореографии, произведен снос гаража, находящий в зоне благоустройства стелы «Город воинской славы»; - МБУ «ЦТЮ» - приобретены костюмы, декорации и реквизит для 7 коллективов, приобретены гладильные системы, мебель, техника для работы коллективов, а также приобретены мобильные переносные витражные системы, ремонт кровли над залом учреждения не завершен; - МБУ «Олимпия» отремонтированы помещения, переданные учреждению дополнительно, установлена система видеонаблюдения, произведен частичный ремонт системы отопления. Низкий процент расхода связан с тем, что капитальный ремонт крыши МБУ ЦТЮ не был завершен в 2017 году и продолжается в настоящее время. 7. Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность Исполнение бюджета 99,8% от годового бюджета. Основные затраченные средства пошли на выплату з/п сотрудникам МКУ «Сервисная служба для муниципальных учреждений культуры г. Гатчины», оплата коммунальных платежей и закупки, связанные с обеспечением деятельности учреждения. С 01.08.2017 данное учреждение ликвидировано. На 2017 год запланировано 134 117,6 тыс. руб., в том числе 112 955,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 510,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 20 652,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 133 021,9 тыс. руб., в том числе 111 859,9 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 510,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 20 652,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 99,2%. |  |
| Вывод |  | В целом за 9 месяцев по программе финансирование – 145 998,7 тыс. руб., что составляет 99,2% от запланированного объема средств. |  |
| 4. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина на 2015-2017 годы» Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории МО «Город Гатчина», в том числе молодежи на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы - 14 семей. Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 18 семей. Получили и реализовали свидетельства на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 3 семьи. На 2017 год запланировано 48 913,8 тыс. руб., в том числе 1 209,7 – средства бюджета МО «Город Гатчина», 45 905,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 798,3 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 47 722,1 тыс. руб., в том числе 1 178,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город «Гатчина», 44 745,0 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 1 798,3 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 97,6%. |  |
| Подпрограмма 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | 1. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - подпрограмма рассчитана на 2016-2017гг. Приобретено в 2017 году на вторичном рынке на территории г. Гатчина - 12 жилых помещений (все необходимые квартиры по программе). 2. По решению суда приобретено и предоставлено 2 жилых помещения, общей площадью 115,8 м. кв. (59,2 м. кв.; 56,6 м. кв.). На 2017 год запланировано 52 414,00 тыс. руб., в том числе 24 206,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 645,00 тыс. руб.– средства бюджета ГМР, 15 199,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 12 363,6 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 52 323,4 тыс. руб., в том числе 24 205,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город «Гатчина», 630,00 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 15 124,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 12 363,6 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме –99,8%. |  |
| Подпрограмма 3 Оказание поддержки гражданам, проживающих на территории муниципального образования «Город Гатчина» и пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда Исполнитель: Отдел жилищной политики комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | Приобретено и предоставлено 1 жилое помещение, общей площадью 33,1 м. кв. На 2017 год запланировано 2 300,00 тыс. руб., в том числе 1 039,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 1 260,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 2 300,00 тыс. руб., в том числе 1 039,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 1 260,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме –100%. |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина», на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Участник: МУП ЖКХ г. Гатчины |  | Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения капитального ремонта. На 2017 год запланировано 5 500,0 тыс. руб., израсходовано 1 449,5 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 26,4%. Низкий процент выполнения мероприятий подпрограммы объясняется следующим: - по жилым помещениям, расположенным в МКД, способ управления – управление управляющей организацией, по 20 объектам ремонт хоз. способом выполняет МУП ЖКХ, срок сдачи работ был назначен на конец октября - ноября 2017 г. Фактически сдача объектов состоялась в конце декабря 2017 г. Счета на оплату были представлены в отдел учета и контроля администрации ГМР 23-27 декабря. Оплата произведена только на сумму 1 449,46 тыс. руб. В январе 2018 года оплате подлежат выполненные работы на сумму 1 298,3 тыс. руб. Ремонт жилых помещений, расположенных в МКД, способ управления – непосредственное управление, был запланирован по 7-ми адресам на общую сумму 2 137,3 тыс. руб. (по заявлению нанимателя был исключен адрес: пер. Хабаровский, д.33 кв.2). В процессе выполнения ремонта подрядными организациями были составлены уточняющие сметы по факту выполненных работ, также был применен понижающий коэффициент за нарушение сроков выполнения ремонта и общая стоимость стала составлять 1398,25 тыс. руб. (-739,05 тыс. руб.). Эта сумма также была оплачена в январе 2018 года. Все адреса, указанные в подпрограмме выполнены. Общая стоимость работ составила 4 146,0 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Участник: МУП ЖКХ г. Гатчины |  | 1. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных и жилых домов. Процент выполнения составляет 8,5%. В адресный перечень включено 20 МКД на сумму 3 634,5 тыс. руб. Из них по 9 МКД заказаны технические обследования на сумму 506,0 тыс. руб. Выполнены работы по 7 МКД. По 2 МКД заказаны проектные работы по замене межэтажных перекрытий, т.к. этот вид работ не предусмотрен при выполнении капитального ремонта региональным оператором. Ремонт кровли в МКД по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д.3а перенесен на весенне-летний период 2018 года (-621,6 тыс. руб.). Не выполнено техническое обследование по МКД Кустова, д.35А и ул. Воскова, д.42 (-93,2 тыс. руб.) Выполненные работы по ремонту общего имущества МКД были оплачены администрацией ГМР не в полном объеме, так как документы на оплату были представлены МУП ЖКХ позже 25.12.2017. В январе 2018 года МУП ЖКХ оплатили работы на сумму 1 271,49 тыс. руб. Работы по ремонту, которые выполнялись подрядными организациями, также были сданы позже срока, указанного в контракте. Применены понижающие коэффициенты. По адресам: ул. Металлистов, д.49; ул. Подъездная, д.4 (подрядчик ООО «Стройком») были пересчитаны сметы с учетом фактического выполнения. Общая стоимость снижена на 380,01 тыс. руб. Всего работ выполнено на сумму 1972,64 тыс. руб. или на 49,3%. 2. Долевое софинансирование за счет средств местного бюджета краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнено в полном объеме. В соответствии с Соглашением №5-3/2017 от 22.08.2017 оплачены средства в сумме 1 875 987,58 руб.; По дополнительному соглашению от 11.09.2017 к Соглашению №2016_366_27от 30.11.2016 переведено 305 621,00 руб. 3. Софинансирование и работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области выполнены в полном объеме. 4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Город Гатчина" (ОБ) Остатки на 01.01.2017 по областным средствам. Средства были направлены областным бюджетом на реализацию Краткосрочного плана в 2016 году с учетом мер государственной поддержки, т.к. по состоянию на 01.01.2016 у собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.63, был открыт спец.счет у Регионального оператора. Сумма 632 637 руб.– доля областного бюджета по указанному дому. В декабре 2016 года собственники заявили о решении перейти на способ формирования фонда капитального ремонта на счет регионального оператора («котловой» способ формирования фонда капитального ремонта). В 2017 году способ формирования фонда капитального ремонта изменился. Выделенные областным бюджетом средства в сумме 632 637 руб. подлежат возврату. В декабре 2017 года 632 637 руб. были отправлены на счет Комитета по ЖКХ ЛО. На 2017 год запланировано 9 111,00 тыс. руб., в том числе 8 478,3 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 632,6 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 4 817,6 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Процент исполнения по подпрограмме –52,9%. |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории МО «Город Гатчина» Исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Соисполнители: 1.МУП «ЖКХ г. Гатчины»; 2. Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры |  | 1. Проектирование и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для земельных участков на территории МО «Город Гатчина». В 1 квартале 2017 года проведена оплата ГАУ «Леноблэкспертиза» в размере 55,60 тыс. руб. за проверку сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина» по адресу: микрорайон Заячий Ремиз. Не освоение денежных средств связано с тем, что получено отрицательное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура микрорайона Заячий Ремиз, квартал №10 г. Гатчина», которое содержит более 70 замечаний, в том числе к разделу по технологическому присоединению к сетям электроснабжения. Проектная организация не устранила выявленные замечания в срок. Снять все замечания и направить проект на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза» планируется до 20.02.2018, положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» планируется получить не позднее 15 мая 2018 года. Кроме того, необходимо получение заключения государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия (при необходимости) либо подтвержденное официальным письмом комитета по культуре Ленинградской области отсутствие потребности в проведении историко-культурной экспертизы. Запрос в Комитет по культуре Ленинградской области о необходимости проведения историко-культурной экспертизы направлен 26.01.2018 г. На 2017 год запланировано 200,00 тыс. руб., израсходовано 55,60 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 27,8%. |  |
| Вывод |  | В целом за 2017 год по программе финансирование – 118 438,8 тыс. руб., что составляет 91,8% от запланированного объема средств. |  |
| 5. Муниципальная программа: «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» Ответственный исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участники: 1. Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района. 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | Подпрограмма профинансирована на 88,8% при 100% выполнении работ по механизированной и ручной уборке дорог местного значения, тротуаров и территорий общего пользования, дворовых территорий и внутриквартальных проездов, содержанию дорог, находящихся в муниципальной собственности, по содержанию технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, ввиду отсутствия средств в бюджете На 2017 год запланировано 136 297,7 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина». Израсходовано 121 029,5 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 2 Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Участник: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  | 1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений – профинансировано 95,3 % годового объема, при 100% выполнении работ ввиду отсутствия средств в бюджете. 2. Эвакуация транспортных средств. Финансирование 46,2% на 01 января 2018 - за год эвакуировано 25 транспортных средств на сумму 221,7 тыс. руб. из 480,00 тыс. руб. выделенных средств. 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок – профинансировано 94,8 % годового объема финансирования при 100% выполнении работ, ввиду отсутствия средств в бюджете. 4. Озеленение территории МО «Город Гатчина» выполнено на – 100%, финансирование – 71,7%, ввиду отсутствия средств в бюджете. 5. Организация уличного освещения территории МО «Город Гатчина» выполнено на – 100 %, финансирование – 100%. 6. Содержание мест захоронения - вывоз ТБО. В соответствии с муниципальным контрактом работы по вывозу ТБО начались с марта 2017 г., после проведения аукциона цена контракта уменьшилась с 1286,00 тыс. руб. до 970,00 тыс. руб. Фактически на 01 января 2018 закрыты акты на сумму 955.1 тыс. руб., что составляет 98,4%, (фактический вывоз мусора) профинансировано – 926,95 тыс. руб. 7. Прочее благоустройство. Выполнение 100% профинансировано 87,8%, ввиду отсутствия средств в бюджете . 8. Приобретение специализированной техники. На 2017 год денежные средства не запланированы. 9. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз в рамках подпрограммы. Исполнение составило 55,25%. Причины низкого освоения: 1) работы по благоустройству Липовой аллеи выполнены на 100%. 2) работы по благоустройству подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями в г. Гатчине были произведены некачественно, что привело к расторжению договора с подрядчиком. 10. Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения» - работы по обустройству детских площадок МКУ «Служба координации и Р КХ и С» - выполнение – 100%, финансирование – 100%. На 2017 год запланировано 114 130,3 тыс. руб., в том числе 107 479,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 6 651,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 99 679,2 тыс. руб., в том числе 93 670,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 6 008,4 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме – 87,3%. |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017 г.г. Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  | Подпрограмма профинансирована на 78,6%, при 100% выполнении. Причины низкого освоения: - не прошла в финансировании оплата проекта организации дорожного движения по дорогам общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на сумму 1 960 тыс. руб. при 100% выполнении. На 2017 год запланировано 15 357,4 тыс. руб., израсходовано 12 068,4 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Исполнители: 1. Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры; 2. МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  | В части полномочий Отдела капитального строительства: Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено 66,46%, профинансировано 38 241,07 тыс. руб., что не соответствует плану на 2017 год. Невыполнение плана освоения и финансирования связано с: - Неоднократными отказами АО «ЛОКС» в разрешении проведения подрядчиком ООО «СевЗапДор» в рамках выполнения условий по МК от 02.11.2016 №214/16 «на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе» работ по защите водопровода «Невский» (в соответствии с согласованной АО «ЛОКС» по новым ТУ ПСД). - По МК № 84/17 от 10.05.2017 по объекту «Реконструкция Кирасирского проезда по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, от Красноармейского проспекта до ул. Григорина». В 2017 году выполнено 80,92%. В связи с изменением проектных решений в настоящее время актом от 13.11.2017 работы приостановлены. Всего приостановка работ составила на 31.12.2017 188 дней. Мероприятие 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. Выполнено на 71,1%, профинансировано 22 594,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 2017 года, так как: - Подрядчик ООО ЕвроСтрой» не выполняет обязательства по МК № 88/17 от 17.05.2017 на выполнение работ по объекту «Устройство велосипедных дорожек по ул. Крупской и ул. Коли Подрядчикова в г. Гатчина Ленинградской области». - По объекту «Изготовление и монтаж ограждения Стелы "Город Воинской Славы" и ограничивающих пешеходных ограждений на улично-дорожной сети у Стелы "Город Воинской Славы" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пересечение пр.25 Октября и ул. Чкалова» выполнено 100%, но ввиду отсутствия финансов, оплата произведена 17.01.2018 года. В части полномочий МКУ «СК и Р КХ и С»: На исполнение подпрограммы 4 предусмотрены расходы на 2017 год в сумме 164 253,3 тыс. руб., в том числе: 76 746,1 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 87 307,2 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 200,00 тыс. руб. За 2017 год профинансировано мероприятий на сумму 161 811,2 тыс. руб., в том числе: 75 514,9 тыс. руб. - средства бюджета ЛО, 86 096,5 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», из бюджета ГМР – 199,8 тыс. руб. По мероприятиям подпрограммы выполнено: п. 3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солодухина, протяженностью 720 п. м. Всего на сумму 10 164,0 тыс. руб. из МБ - выполнено 100%; - Ремонт ул. Сойту в г. Гатчина, площадью 7500 м. кв. – всего на сумму 2 205,9 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Ремонт ул. Молодежная в г. Гатчина, площадью 3375 м. кв. – всего на сумму 2 242,8 тыс. руб., в том числе: МБ – 859,8 тыс. руб., ОБ – 1 383,0 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Железнодорожная в г. Гатчине Ленинградской области - всего на сумму 5 049,4 тыс. руб., в том числе: МБ – 1 348,4 тыс. руб., ОБ – 3 701,0 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Рощинская в г. Гатчине от пересечения с ул. Чехова до пересечения ул. Крупской - всего на сумму 28 237,9 тыс. руб., в том числе: МБ –9 205,8 тыс. руб., ОБ –19 032,0 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт Госпитального переулка в г. Гатчина - всего на сумму 3 958,2 тыс. руб., в том числе: МБ – 1 033,7 тыс. руб., ОБ –2 924,6 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт ул. Григорина в г. Гатчина - всего на сумму 16 052,3 тыс. руб., в том числе: МБ – 5 582,3 тыс. руб., ОБ – 10 470,0 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт ул. 120-й Дивизии - всего на сумму 22 513,2 тыс. руб., в том числе: МБ –7 122,8 тыс. руб., ОБ – 15 390,4 тыс. руб.– выполнено 100%; -Ремонт участка ул. Красных Военлетов от пересечения с ул. Диагональной до пересечения с ул. Зверевой в городе в г. Гатчине - всего на сумму 5 150,4 тыс. руб., в том числе: МБ –1 400,8 тыс. руб., ОБ – 3 749,6 тыс. руб.– выполнено 100%; - Установка ограждений по ул. Рощинская – 200,00 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Устройство заездных карманов на автобусной остановке по ул. Диагональной в г. Гатчине 388,7 тыс. руб.– выполнено 100% за счет МБ; - Ремонт ул. 1-го Мая в г. Гатчине - всего на сумму 1 885,4 тыс. руб., в том числе: МБ –508,9 тыс. руб., ОБ –1 376,6 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт участка ул. Изотова в г. Гатчине - всего на сумму 5 852,9 тыс. руб., в том числе: МБ –1 553,3 тыс. руб., ОБ –4 299,5 тыс. руб.– выполнено 100%; - Ремонт ул. Ленинградских Ополченцев в г. Гатчине - всего на сумму 10 361,2 тыс. руб., в том числе: МБ –2 742,3 тыс. руб., ОБ –7 618,9 тыс. руб.– выполнено 100%; - Оценка технического состояния а/дорог – выполнено на сумму 194,7 тыс. руб., оплата в 2018 году (нехватка средств в бюджете в 2017 году); п. 4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (за счет средств МБ): - В 2016 году заключен муниципальный контракт на ремонт 5 дворовых территорий (пп.4.1-4.5) на общую сумму 38395,0 тыс. руб., переходящий на 2017 год. В 2016 году выполнено на сумму 9 271,9 тыс. руб., в 2017 году освоено 29697,6 тыс. руб. (включая стр-й контр., проверку СД) - выполнено 100 %. - Ремонт покрытия дворовой территории ул. 7 Армии, д. 6 ул. Коли Подрядчикова, д. 11 на сумму 100 тыс. руб. за счет бюджета ГМР - выполнено 100 %. - Ремонт дворовой территории у дома № 66 по ул. Карла Маркса на сумму 100,00 тыс. руб. за счет бюджета ГМР - выполнено 100%. - Ремонт автомобильной стоянки по адресу Красноармейский пр., д. 4; Ремонт проезда и стоянки по адресу ул. Авиатриссы Зверевой д.3 в г. Гатчине – 2 301,3 тыс. руб.– выполнено 100%. - Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Володарского д.29, д.29А в городе Гатчине – 300 тыс. руб. - выполнено 100%. - Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: пр.25 Октября д.46,48,52,65,65А,71 в городе Гатчина –выполнено на сумму 6 103,5 тыс. руб., в т. ч. 3750 тыс. руб. – средства депутатов законодательного собрания ЛО. МК, переходящий на 2018 год. п. 5. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: - Ремонт тротуаров по ул. Карла Маркса (участок от пересечения с ул. Достоевского до пересечения с ул.7 Армии, часть ул. Радищева в г. Гатчина) – 4 906,0 тыс. руб. МК, переходящий на 2018 год. - Ремонт тротуара вдоль дома №11 по ул. Изотова в г. Гатчина – 199,6 тыс. руб., выполнено. - Устройство тактильной разметки (возле учреждений на пр. 25 Октября) – 200,00 тыс. руб., оплата в 2018 году (нехватка средств в бюджете в 2017 году); п. 6. Софинансирование адресных программ развития территории в рамках подпрограммы. В рамках реализации областного закона от 12.05.2015 № 42-оз предусмотрен ремонт дорог: по ул. Тосненская и ул. Некрасова. За счет средств ОБ в 2017 г. предусмотрены расходы в сумме 1 819,3 тыс. руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 1 611,3 тыс. руб. Работы выполнены 100%. На 2017 год запланировано 257 295,7 тыс. руб., в том числе 112 958,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 28 835,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 115 502,2 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Израсходовано 226 406,4 тыс. руб., в том числе 104 521,4 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 22 686,2 тыс. руб. – средства бюджета ГМР, 99 198,8 тыс. руб. – средства бюджета ЛО. Процент исполнения по подпрограмме –88%. |  |
| Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год» Исполнитель: Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Соисполнитель: Отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района |  | В части полномочий Отдела городского хозяйства: Программа профинансирована на 92,7% при 100% выполнении. Фактическое выполнение работ по адресам: - г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 64, 66; ул. 7 Армии, д. 9; ул. Киргетова, д. 23, д. 25 - 100%; - г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 15, д. 17, д. 19 - 100%; - г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40, д. 42; ул. Заводская, д. 1 А, д. 3 – 100%; - г. Гатчина, ул. Сандалова, д. 5, д.5 к.1 – 100%; По общественным пространствам: - Улица Киргетова – сквер у Военкомата - 100%, экономия 438,943 тыс. руб.; - Улица Соборная – сквер у ветеринарной клиники – 100%; экономия 1 541, 734 тыс. руб.; - Революционный переулок, площадь Победы – 100%, экономия -1 326,713 тыс. руб. В части полномочий Отдела капитального строительства: Мероприятие 5. Благоустройство и озеленение Сквера у военкомата, ул. Киргетова. Выполнено 100%, профинансировано 5 025,51 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. Мероприятие 6. Благоустройство Сквера у ветеринарной клиники, ул. Соборная Выполнено 100%, профинансировано 7 802,11 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. Мероприятие 7. Благоустройство площади Победы Выполнено 100%, профинансировано 11 935,10 тыс. руб., что соответствует плану на 2017 год. На 2017 год запланировано 90 354,8 тыс. руб., в том числе 10 354,8 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 55 200,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 24 800,00 тыс. руб. – средства ФБ. Израсходовано 83 782,6 тыс. руб., в том числе 6 924,7 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 53 032,00 тыс. руб. – средства бюджета ЛО, 23 826,0 тыс. руб. – средства ФБ. Процент исполнения по подпрограмме – 92,7%. |  |
| Вывод |  | В целом за 2017 год по программе финансирование 613 436,1 тыс. руб., что составляет 88,5% от запланированного объема средств. |  |
| 6. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» Ответственный исполнитель: МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 116 826,15 тыс. руб., в том числе: 10 664,55 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина, 106 161,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. За 2017 год освоено 16 537,14 тыс. руб., в том числе: 10 625,76 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина, 5 911,37 тыс. руб. – средства областного бюджета. Процент исполнения по подпрограмме – 14,2%. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Продолжается реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) (п.1.1.) По п.1.1.2. «Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС)» – работы выполнены (8780,1 тыс. руб.), по п.1.1.3. «Реконструкция первичного отстойника № 4» – заключен контракт, переходящий на 2018 год. - По строительству второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений (п.1.2.) - заключено дополнительное соглашение с комитетом по ЖКХ ЛО на выделение субсидии из ОБ на сумму 100200 тыс. руб. Заключен МК, переходящий на 2018 год. Выполнено работ на 248,85 тыс. руб. за счет МБ. Работы приостановлены (рассматривается жалоба участника аукциона в арбитражном суде). - По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п. 2.) по мероприятию п. 2.10. «Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РСН) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, строен.1» - работы выполнены (6568,19 тыс. руб., в том числе ОБ 5 911,37 тыс. руб., МБ 656,82 тыс. руб.); - Приобретены комплектующие для ремонта(замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в собственности МО "Город Гатчина" - 500 тыс. руб. МБ Причины не освоения средств по мероприятиям подпрограммы за 2017 год: По п. 1.2. «Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции…» - постановление о выделении субсидии из ОБ вышло 11.05.2017г, 23.05.2017 заключено соглашение с комитетом по ЖКХ; в августе 2017г. заключено доп. соглашение - уменьшено финансирование из ОБ до 100 200 тыс. руб.; 04.10.17 заключен МК (срок выполнения 20.12.18). Муниципальный контракт приостановлен в связи с жалобой другого участника, материалы в суде. Средства ОБ в программе - в соотв. с соглашением с областным комитетом. Письма об уменьшении средств ОБ неоднократно были направлены в областной комитет. |  |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 78 544,3 тыс. руб., в том числе: 31 072,6 тыс. руб. средства ОБ, 47 471,6 тыс. руб.- средства бюджета МО «Город Гатчина». За 2017 г. профинансировано 73 635,9 тыс. руб., в том числе: 29 928,1 тыс. руб. средства ОБ, 43 707,9 тыс. руб.- средства бюджета МО «Город Гатчина». Процент исполнения по подпрограмме – 93,8%. По мероприятиям подпрограммы выполнено: - Возмещение затрат МУП «Тепловые сети» на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для финансирования работ по установке паротурбо-генератора (п.1.1). – 43707,9 тыс. руб. из МБ. - Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа (п.2.). Выполнены ремонты теплотрасс: от д.3а по ул. Новоселов до д.3 по ул. Слепнева в г. Гатчина и от ТК-20 до ТК-22 по ул. Слепнева в г. Гатчина на общую сумму 33 253,4 тыс. руб., в том числе: 29 928,05 тыс. руб. средства ОБ, 3 325,34 тыс. руб.- средства бюджета МО «Город Гатчина» (средства МБ не оплачены по причине нехватки средств в бюджете). |  |
| Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» Исполнитель: МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  | На исполнение подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 494,1 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина. За 2017 год профинансировано мероприятий на сумму 593,4 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина», в том числе: - Произведены врезки распределительного газопровода по ул. ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер. и газопровода-ввода низкого давления для газоснабжения 2-х квартирного жилого дома по адресу: ЛО, г. Гатчина, мкр. Киевский, ул. Кузьмина, д.15 (п.1.1.и п.1.3.) - 100, 4 тыс. руб. - Разработана ПСД по подключению 10–ти МКД в г. Гатчина – 471,47 тыс. руб., (п.2.5.), оплата по 2-м договорам, заключенным в 2016г. и по 8-ми договорам до 100 тыс. руб., заключенным в 2017г. - Выполнено техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов - 14,53 тыс. руб. Причины низкого освоения средств по мероприятиям подпрограммы за 2017 год: По 2.2. «Разработка ПСД на строительство газопроводов в мкр. Мариенбург» – не освоено в связи с необходимостью проведения архитектурных и археологических экспертиз памятников ЮНЕСКО по приказу комитета по культуре Правительства ЛО. По п.2.3. «Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по ул. ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская в г. Гатчина» - не оплачен аванс за разработку ППТ - 08.12.2017 акт приостановки МК на разработку ППТ (объект обладает признаками историко-культурного наследия). По п.2.5. «Разработка ПСД по подключению МКД в г. Гатчина» – освоено 54,2 % от плановой суммы, т.к. госэкспертиза не успела принять 11 комплектов ПСД. Процент исполнения по подпрограмме – 39,7%. |  |
| Вывод |  | В целом за 2017 год по программе финансирование –196 864,5 тыс. руб., что составляет 46,1% от запланированного объема средств. |  |
| 7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг. Ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина» на 2015 – 2017 годы Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |  | 1. Предоставление субсидий по возмещению затрат на обеспечение деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрофинансовая организация МО «Город Гатчина» (далее Фонд), в том числе: - на проведение обучающих и информационных семинаров; - обновление офисного и программного оборудования Бизнес-центра; - на выполнение ремонтно-строительных работ в бизнес-инкубаторе Фонда Отчет о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрофинансовой организации МО «Город Гатчина» за 4 квартал 2017 года нарастающим итогом: 1. Оказано 2502 индивидуальных консультационных услуг субъектам МСП и физическим лицам, в том числе 1708 услуг безвозмездно 2. Заключено 319 договоров с субъектами МСП на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета и передачу отчетности в налоговые органы 3. Специалистами Фонда было разработано 20 бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности 4. Организовано: - 14 курсов семинаров «Введение в предпринимательство»; - 14 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса»; - 12 тренингов в рамках реализации образовательных программ АО «Корпорация МСП»; - 13 семинаров совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО.; - 4 информационных семинара для субъектов МСП по поддержке сектора МСП; 5. Общая площадь помещений, используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 493,1 м2, в помещениях бизнес-инкубатора размещены 12 субъектов МСП, количество рабочих мест составляет 36 ед. В 4 квартале 2017 года микрозаймы из бюджета МО «Город Гатчина» не предоставлялись. 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: - предоставление субсидии на возмещение затрат на предоставление на конкурсной основе микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - издание и распространение информационных материалов в средствах массовой информации/выпусков печатных изданий; - проведение городских конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства; - подготовка и командирование городских команд в сфере потребительского рынка на областные, Всероссийские и международные конкурсы; - подготовка и проведение профессиональных праздников. Информационные материалы были изданы в соответствии с контрактом с ООО «Спектр» на сумму 60,00 тыс. руб. нарастающим итогом с начала года. Проведен 1 конкурс профессионального мастерства: «Мир красоты-2017». Затраты на его проведение составили 96,00 тыс. руб. Проведено мероприятие, посвященное «Дню работника торговли». Затраты на его проведение составили 70,00 тыс. руб. Проведен конкурс профессионального мастерства «Виртуозы сервиса». Затраты на проведение конкурса составили 84,00 тыс. руб. На 2017 год запланировано 1 650,00 тыс. руб., израсходовано 1 590,00 тыс. руб. Процент исполнения по подпрограмме – 96,4%. |  |
| Подпрограмма 2 Содействие трудовой адаптации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 годы Исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |  | 1. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В рамках данной подпрограммы были осуществлены: 1) Организация работы трудовых бригад в свободное от учебы время по благоустройству территории города Гатчины. 2) Проведение досуговых мероприятий. 3) Снижение факторов социального неблагополучия среди населения. В рамках подпрограммы были созданы условия для развития лидерских, коммуникативных, спортивных и творческих способностей подростков. Мероприятия подпрограммы послужили для выявления социальных ориентиров и ценностей для различных групп молодежи, осознания возможностей в реализации прав молодежи на труд во всех допускаемых видах деятельности с учетом личных интересов и общественных потребностей, повышения мотивации к труду у различных групп несовершеннолетних граждан. Подростки распределены по двум подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За период с января по сентябрь было трудоустроено 338 подростков в возрасте от 14 до 18 лет: - МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» - 248 человек; - МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» - 90 человек. Подростки из трудовых отрядов выполняли работы по благоустройству города, выполняли работы по заявкам городских общественных организаций, администрации ГМР, вели работы по уборке спортивных объектов в г. Гатчине. Подростки принимали участие в праздничных мероприятиях МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района. Участвовали в экологической игре на местности «Чистый Приорат» в Приоратском парке, в качестве волонтеров участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России в Гатчине. Помогали Студийцам Молодёжной Творческой Студии «Школа ведущих» ГДМ провести на ул. Соборная тестирование в защиту русского языка: «Давайте говорить правильно!». Также волонтёры ТИМ-ГДМ и бойцы трудовых бригад приняли участие в качестве добровольцев в организации в Гатчине традиционного пробега, посвященного Дню России. Пробег проходил в Приоратском парке. Оказали помощь в проведении Гатчинского детского велофестиваля. Для подростков ежедневно были организованы и проведены групповые тренинги, беседы, способствующие формированию здоровой личности. Были организованы: - танцевальная программа, посвященная Дню Юмора; - беседа с молодыми поэтами Гатчины - Михаилом Солонниковым и Ириной Кулиной; - встреча, посвященная весеннему призыву в ряды вооруженных сил России. - организация квеста «Сокровища Пиратов»; - организация игротек; 50% от численного состава трудоустроенных подростков - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (неполные семьи, дети, не получающие алименты, многодетные семьи, родители работают в бюджетной сфере, дети в опеке, подростки, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) На 2017 год запланировано 4 191,4 тыс. руб., в том числе 3 564,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 627,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Израсходовано 4 191,4 тыс. руб., в том числе 3 564,00 тыс. руб. – средства бюджета МО «Город Гатчина», 627,5 тыс. руб. – средства бюджета ГМР. Процент исполнения по подпрограмме – 100%. |  |
| Вывод |  | В целом за 2017 год по программе финансирование – 5 841,4 тыс. руб., что составляет 99% от запланированного объема средств. |  |