|  |
| --- |
| **Форма оперативного комплексного отчета о ходе реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина"**  |
|
| **Исполнение Плана реализации муниципальных программ МО "Город Гатчина" за 1 полугодие 2022 года** |
| **Наименование структурного элемента**  | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования (тыс. руб.)** | **Профинансировано (тыс. руб.)** |
|
| **Всего (согласно годовому плану на 2022 год)** | Поквартальный план **1 полугодие 2022 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **Всего за 1 полугодие** **2022 года** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет МО "Город Гатчина" | Бюджет ГМР | Внебюджетные источники | **% выполнения от поквартального плана**  | **% выполнения от годового плана** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **ИТОГО по муниципальным программам МО "Город Гатчина"**  | **1562143,6** | **623684,6** | **18355,1** | **104365,6** | **442232,1** | **58731,8** | **0,0** | **551218,4** | **18355,1** | **76581,3** | **404280,7** | **52001,3** | **0,0** | **88** | **35** |
| **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»»** | **201940,6** | **57283,6** | **2706,6** | **5913,2** | **7010,2** | **41653,5** | **0,0** | **52283,4** | **2706,6** | **5913,2** | **7010,2** | **36653,3** | **0,0** | **91** | **25,9** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **201440,5** | **12860,9** | **2706,6** | **5913,2** | **4241,0** | **0,0** | **0,0** | **12860,9** | **2706,6** | **5913,2** | **4241,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **6,4** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Формирование комфортной городской среды"** | **44760,0** | **12860,9** | **2706,6** | **5913,2** | **4241,0** | **0,0** | **0,0** | **12860,9** | **2706,6** | **5913,2** | **4241,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **28,7** |
|
| Мероприятие 1.1 Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | 44760,0 | 12860,9 | 2706,6 | 5913,2 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 12860,9 | 2706,6 | 5913,2 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 28,7 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | **156680,5** | **44333,0** | **0,0** | **0,0** | **2679,5** | **41653,5** | **0,0** | **39332,9** | **0,0** | **0,0** | **2679,5** | **36653,3** | **0,0** | **88,7** | **25,1** |
| Мероприятие 1.1. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 156680,5 | 44333,0 | 0,0 | 0,0 | 2679,5 | 41653,5 | 0,0 | 39332,9 | 0,0 | 0,0 | 2679,5 | 36653,3 | 0,0 | 88,7 | 25,1 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий"** | **500,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **89,7** | **0,0** | **0,0** | **100** | **17,9** |
| Мероприятие 1.1 Создание благоустроенных дворовых территорий | 500,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 17,9 |
|
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»** | **33922,9** | **25705,5** | **874,7** | **7159,5** | **7346,6** | **10324,7** | **0,0** | **19056,2** | **874,7** | **7159,5** | **2346,2** | **8675,8** | **0,0** | **74,1** | **56,2** |
|
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **33922,9** | **25705,5** | **874,7** | **7159,5** | **7346,6** | **10324,7** | **0,0** | **19056,2** | **874,7** | **7159,5** | **2346,2** | **8675,8** | **0,0** | **74,1** | **56,2** |
|
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1 "Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи"** | **16584,2** | **14130,2** | **874,7** | **7159,5** | **6096,0** | **0,0** | **0,0** | **9129,8** | **874,7** | **7159,5** | **1095,6** | **0,0** | **0,0** | **65** | **55,1** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 7454,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9130,2 | 9130,2 | 874,7 | 7159,5 | 1096,0 | 0,0 | 0,0 | 9129,8 | 874,7 | 7159,5 | 1095,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"**  | **12648,7** | **10324,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10324,7** | **0,0** | **8675,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8675,8** | **0,0** | **84** | **68,6** |
| Мероприятие 2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 12648,7 | 10324,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10324,7 | 0,0 | 8675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8675,8 | 0,0 | 84 | 68,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3 "Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности"** | **2840,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **1250,6** | **0,0** | **0,0** | **100** | **44** |
| Мероприятие 3.1. Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта | 2840,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 1250,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 44 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 4 «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | **1850,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**  | **35605,8** | **17425,7** | **0,0** | **0,0** | **17425,7** | **0,0** | **0,0** | **16306,5** | **0,0** | **0,0** | **16306,5** | **0,0** | **0,0** | **93,6** | **45,8** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **35605,8** | **17425,7** | **0,0** | **0,0** | **17425,7** | **0,0** | **0,0** | **16306,5** | **0,0** | **0,0** | **16306,5** | **0,0** | **0,0** | **93,6** | **45,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг"** | **15000,0** | **7099,0** | **0,0** | **0,0** | **7099,0** | **0,0** | **0,0** | **6421,6** | **0,0** | **0,0** | **6421,6** | **0,0** | **0,0** | **90,5** | **42,8** |
|
|
| Мероприятие 1.1 Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО "Город Гатчина" | 5000,0 | 3131,5 | 0,0 | 0,0 | 3131,5 | 0,0 | 0,0 | 2481,0 | 0,0 | 0,0 | 2481,0 | 0,0 | 0,0 | 79,2 | 49,6 |
| Мероприятие 1.2 Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | 10000,0 | 3967,5 | 0,0 | 0,0 | 3967,5 | 0,0 | 0,0 | 3940,6 | 0,0 | 0,0 | 3940,6 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 39,4 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»**  | **4472,4** | **2580,3** | **0,0** | **0,0** | **2580,3** | **0,0** | **0,0** | **2562,0** | **0,0** | **0,0** | **2562,0** | **0,0** | **0,0** | **99,3** | **57,3** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | 2000,0 | 1270,0 | 0,0 | 0,0 | 1270,0 | 0,0 | 0,0 | 1267,4 | 0,0 | 0,0 | 1267,4 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 63,4 |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичнуюкомпенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | 351,8 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 14,3 |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | 2004,6 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 1244,3 | 0,0 | 0,0 | 1244,3 | 0,0 | 0,0 | 99 | 62,1 |
| Мероприятие 2.6. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.7. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальныхприборов учета потребления коммунальных услуг | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | **16133,4** | **7746,4** | **0,0** | **0,0** | **7746,4** | **0,0** | **0,0** | **7322,9** | **0,0** | **0,0** | **7322,9** | **0,0** | **0,0** | **94,5** | **45,4** |
| Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | 16133,4 | 7746,4 | 0,0 | 0,0 | 7746,4 | 0,0 | 0,0 | 7322,9 | 0,0 | 0,0 | 7322,9 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | 45,4 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина»»**  | **298866,8** | **91081,1** | **14773,8** | **31918,9** | **39096,3** | **5292,1** | **0,0** | **87286,9** | **14773,8** | **31918,9** | **35302,1** | **5292,1** | **0,0** | **95,8** | **29,2** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по федеральным (региональным) проектам** | **214703,7** | **51310,7** | **14773,8** | **31918,9** | **0,0** | **4618,0** | **0,0** | **51310,7** | **14773,8** | **31918,9** | **0,0** | **4618,0** | **0,0** | **100** | **23,9** |
| **Итого по федеральному проекту 1 "Спорт - норма жизни"** | **61862,1** | **29489,7** | **14773,8** | **12061,8** | **0,0** | **2654,1** | **0,0** | **29489,7** | **14773,8** | **12061,8** | **0,0** | **2654,1** | **0,0** | **100** | **47,7** |
| Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 672,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом  | 61189,2 | 29489,7 | 14773,8 | 12061,8 | 0,0 | 2654,1 | 0,0 | 29489,7 | 14773,8 | 12061,8 | 0,0 | 2654,1 | 0,0 | 100 | 48,2 |
| **Итого по федеральному проекту 2 "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **152841,6** | **21821,0** | **0,0** | **19857,1** | **0,0** | **1963,9** | **0,0** | **21821,0** | **0,0** | **19857,1** | **0,0** | **1963,9** | **0,0** | **100** | **14,3** |
| Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | 149053,7 | 21821,0 | 0,0 | 19857,1 | 0,0 | 1963,9 | 0,0 | 21821,0 | 0,0 | 19857,1 | 0,0 | 1963,9 | 0,0 | 100 | 14,6 |
| Мероприятие 2.2. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 3787,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **84163,1** | **39770,4** | **0,0** | **0,0** | **39096,3** | **674,2** | **0,0** | **35976,3** | **0,0** | **0,0** | **35302,1** | **674,2** | **0,0** | **90,5** | **42,7** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Город Гатчина"** | **9330,0** | **2720,0** | **0,0** | **0,0** | **2720,0** | **0,0** | **0,0** | **1540,8** | **0,0** | **0,0** | **1540,8** | **0,0** | **0,0** | **56,6** | **16,5** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | 8880,0 | 2720,0 | 0,0 | 0,0 | 2720,0 | 0,0 | 0,0 | 1540,8 | 0,0 | 0,0 | 1540,8 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 17,4 |
| Мероприятие 1.2 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина"  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Молодежная политика в МО "Город Гатчина"** | **7340,4** | **3038,2** | **0,0** | **0,0** | **2621,3** | **417,0** | **0,0** | **2703,5** | **0,0** | **0,0** | **2286,5** | **417,0** | **0,0** | **89** | **36,8** |
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 2218,7 | 1184,5 | 0,0 | 0,0 | 1184,5 | 0,0 | 0,0 | 1149,8 | 0,0 | 0,0 | 1149,8 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 51,8 |
| Мероприятие 2.2 Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 4286,2 | 1553,7 | 0,0 | 0,0 | 1136,8 | 417,0 | 0,0 | 1553,7 | 0,0 | 0,0 | 1136,8 | 417,0 | 0,0 | 100 | 36,2 |
| Мероприятие 2.3 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина"  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4 Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | 535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО "Город Гатчина"**  | **67433,6** | **34012,2** | **0,0** | **0,0** | **33755,0** | **257,2** | **0,0** | **31732,0** | **0,0** | **0,0** | **31474,8** | **257,2** | **0,0** | **93,3** | **47,1** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 52747,2 | 26341,7 | 0,0 | 0,0 | 26084,5 | 257,2 | 0,0 | 24341,7 | 0,0 | 0,0 | 24084,5 | 257,2 | 0,0 | 92,4 | 46,1 |
| Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи  | 13116,2 | 6476,2 | 0,0 | 0,0 | 6476,2 | 0,0 | 0,0 | 6476,2 | 0,0 | 0,0 | 6476,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 49,4 |
| Мероприятие 3.4 Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями  | 500,0 | 244,3 | 0,0 | 0,0 | 244,3 | 0,0 | 0,0 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 240,6 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 48,1 |
| Мероприятие 3.5 Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 673,5 | 0,0 | 0,0 | 673,5 | 0,0 | 0,0 | **70,9** | **70,9** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | **59,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Развитие культуры в МО "Город Гатчина»»**  | **282417,0** | **138608,3** | **0,0** | **25742,8** | **111404,1** | **1461,5** | **0,0** | **136772,0** | **0,0** | **25742,8** | **109649,2** | **1380,0** | **0,0** | **98,7** | **48,4** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **282417,0** | **138608,3** | **0,0** | **25742,8** | **111404,1** | **1461,5** | **0,0** | **136772,0** | **0,0** | **25742,8** | **109649,2** | **1380,0** | **0,0** | **98,7** | **48,4** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | **20232,3** | **5939,5** | **0,0** | **0,0** | **4728,0** | **1211,5** | **0,0** | **4665,9** | **0,0** | **0,0** | **3535,9** | **1130,0** | **0,0** | **78,6** | **23,1** |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение культурно – массовых мероприятий  | 17002,3 | 4904,5 | 0,0 | 0,0 | 3693,0 | 1211,5 | 0,0 | 4665,9 | 0,0 | 0,0 | 3535,9 | 1130,0 | 0,0 | **95,1** | **27,4** |
| Мероприятие 1.2 Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | 3230,0 | 1035,0 | 0,0 | 0,0 | 1035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0** | **0** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение культурным досугом населения»**  | **258254,7** | **130463,8** | **0,0** | **25742,8** | **104721,1** | **0,0** | **0,0** | **130463,8** | **0,0** | **25742,8** | **104721,1** | **0,0** | **0,0** | **100** | **50,5** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  | 139687,2 | 76808,9 | 0,0 | 0,0 | 76808,9 | 0,0 | 0,0 | 76808,9 | 0,0 | 0,0 | 76808,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | 55 |
| Мероприятие 2.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры  | 6874,3 | 3687,1 | 0,0 | 0,0 | 3687,1 | 0,0 | 0,0 | 3687,1 | 0,0 | 0,0 | 3687,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | 53,6 |
| Мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры  | 12973,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 2.5. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  | 94451,0 | 47225,5 | 0,0 | 23612,8 | 23612,8 | 0,0 | 0,0 | 47225,5 | 0,0 | 23612,8 | 23612,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | 50 |
| Мероприятие 2.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры  | 3768,8 | 2242,3 | 0,0 | 2130,0 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 2242,3 | 0,0 | 2130,0 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 59,5 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Общество и власть»** | **3930,0** | **2205,0** | **0,0** | **0,0** | **1955,0** | **250,0** | **0,0** | **1642,2** | **0,0** | **0,0** | **1392,2** | **250,0** | **0,0** | **74** | **41,8** |
| Мероприятие 3.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | 1120,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 250,0 | 0,0 | 354,4 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 250,0 | 0,0 | 44 | 31,6 |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства | 2810,0 | 1405,0 | 0,0 | 0,0 | 1405,0 | 0,0 | 0,0 | 1287,8 | 0,0 | 0,0 | 1287,8 | 0,0 | 0,0 | 92 | 45,8 |
| **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ.** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»** | **13617,5** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **100** | **11,8** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **13617,5** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **1610,7** | **0,0** | **0,0** | **100** | **11,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО "Город Гатчина""** | **3100,0** | **1050,0** | **0,0** | **0,0** | **1050,0** | **0,0** | **0,0** | **1050,0** | **0,0** | **0,0** | **1050,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **33,9** |
| Мероприятие 1.1 Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 3100,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 33,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Регулирование градостроительной деятельности МО "Город Гатчина""** | **10517,5** | **560,7** | **0,0** | **0,0** | **560,7** | **0,0** | **0,0** | **560,7** | **0,0** | **0,0** | **560,7** | **0,0** | **0,0** | **100** | **5,3** |
| Мероприятие 2.1Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 10517,5 | 560,7 | 0,0 | 0,0 | 560,7 | 0,0 | 0,0 | 560,7 | 0,0 | 0,0 | 560,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 5,3 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина"** | **97439,1** | **56917,3** | **0,0** | **25742,4** | **31175,0** | **0,0** | **0,0** | **25453,9** | **0,0** | **0,0** | **25453,9** | **0,0** | **0,0** | **44,7** | **26,1** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **97439,1** | **56917,3** | **0,0** | **25742,4** | **31175,0** | **0,0** | **0,0** | **25453,9** | **0,0** | **0,0** | **25453,9** | **0,0** | **0,0** | **44,7** | **26,1** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | **88433,7** | **53265,6** | **0,0** | **25742,4** | **27523,2** | **0,0** | **0,0** | **22773,6** | **0,0** | **0,0** | **22773,6** | **0,0** | **0,0** | **42,8** | **25,8** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 5975,0 | 2665,3 | 0,0 | 0,0 | 2665,3 | 0,0 | 0,0 | 2664,6 | 0,0 | 0,0 | 2664,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 44,6 |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | 4731,0 | 1620,7 | 0,0 | 0,0 | 1620,7 | 0,0 | 0,0 | 1482,5 | 0,0 | 0,0 | 1482,5 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 31,3 |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | 3243,2 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | 33,4 |
| Мероприятие 1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| Мероприятие 1.5. Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 12899,6 | 0,0 | 0,0 | 12899,6 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 92,1 |
| Мероприятие 1.6. Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | 11531,8 | 3444,3 | 0,0 | 0,0 | 3444,3 | 0,0 | 0,0 | 3444,3 | 0,0 | 0,0 | 3444,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29,9 |
| Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | 29252,7 | 29252,7 | 0,0 | 25742,4 | 3510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина"** | **5906,4** | **2622,4** | **0,0** | **0,0** | **2622,4** | **0,0** | **0,0** | **2082,0** | **0,0** | **0,0** | **2082,0** | **0,0** | **0,0** | **79,4** | **35,2** |
| Мероприятие 2.1 Строительство газопроводов высокого и низкого давления | 5201,4 | 2411,6 | 0,0 | 0,0 | 2411,6 | 0,0 | 0,0 | 1871,2 | 0,0 | 0,0 | 1871,2 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 36 |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | 705,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 100 | 29,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина"** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **100** | **100** |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина**  | **549,0** | **160,6** | **0,0** | **0,0** | **160,6** | **0,0** | **0,0** | **160,6** | **0,0** | **0,0** | **160,6** | **0,0** | **0,0** | **100** | **29,2** |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | 549,0 | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 160,6 | 0,0 | 0,0 | **100** | **29,2** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Умный город Гатчина"** | **2500,0** | **818,8** | **0,0** | **0,0** | **818,8** | **0,0** | **0,0** | **387,8** | **0,0** | **0,0** | **387,8** | **0,0** | **0,0** | **47,4** | **15,5** |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | 2500,0 | 818,8 | 0,0 | 0,0 | 818,8 | 0,0 | 0,0 | 387,8 | 0,0 | 0,0 | 387,8 | 0,0 | 0,0 | **47,4** | **15,5** |
| **Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** |
| **ИТОГО по муниципальной программе «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина»** | **598334,0** | **235052,4** | **0,0** | **7888,9** | **227163,6** | **0,0** | **0,0** | **212448,9** | **0,0** | **5846,9** | **206602,0** | **0,0** | **0,0** | **90,4** | **35,5** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по отраслевому проекту "Вело-47"** | **19508,37** | **11992,0** | **0,0** | **7888,9** | **4103,1** | **0,0** | **0,0** | **7417,3** | **0,0** | **5846,9** | **1570,4** | **0,0** | **0,0** | **61,9** | **38** |
| Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма I этап | 7463,93 | 7463,9 | 0,0 | 3904,2 | 3559,8 | 0,0 | 0,0 | 2889,2 | 0,0 | 1862,2 | 1027,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 | 38,7 |
| Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма  II этап | 12044,44 | 4528,1 | 0,0 | 3984,7 | 543,4 | 0,0 | 0,0 | 4528,0 | 0,0 | 3984,7 | 543,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | 37,6 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей проектов**  | **105704,4** | **5040,0** | **0,0** | **0,0** | **5040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | **100454,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27820,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 72634,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Итого по мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | 5250,0 | **5040,0** | **0,0** | **0,0** | **5040,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | 5250,0 | 5040,0 | 0,0 | 0,0 | 5040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по комплексам процессных мероприятий** | **473121,3** | **218020,5** | **0,0** | **0,0** | **218020,5** | **0,0** | **0,0** | **205031,6** | **0,0** | **0,0** | **205031,6** | **0,0** | **0,0** | **94** | **43,3** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования"**  | **240781,8** | **131057,8** | **0,0** | **0,0** | **131057,8** | **0,0** | **0,0** | **127881,1** | **0,0** | **0,0** | **127881,1** | **0,0** | **0,0** | **97,6** | **53,1** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | 78700,4 | 38760,0 | 0,0 | 0,0 | 38760,0 | 0,0 | 0,0 | 38760,0 | 0,0 | 0,0 | 38760,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 49,3 |
| Мероприятие 1.2. Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов  | 61386,6 | 33859,6 | 0,0 | 0,0 | 33859,6 | 0,0 | 0,0 | 33857,9 | 0,0 | 0,0 | 33857,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | 55,2 |
| Мероприятие 1.3. Содержание дорог | 40438,4 | 26549,0 | 0,0 | 0,0 | 26549,0 | 0,0 | 0,0 | 23374,0 | 0,0 | 0,0 | 23374,0 | 0,0 | 0,0 | 88 | 57,8 |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования  | 56246,8 | 29584,9 | 0,0 | 0,0 | 29584,9 | 0,0 | 0,0 | 29584,9 | 0,0 | 0,0 | 29584,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | 52,6 |
| Мероприятие 1.5. Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 4009,6 | 2304,3 | 0,0 | 0,0 | 2304,3 | 0,0 | 0,0 | 2304,3 | 0,0 | 0,0 | 2304,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 57,5 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Благоустройство территории"**  | **150665,8** | **80736,3** | **0,0** | **0,0** | **80736,3** | **0,0** | **0,0** | **76635,8** | **0,0** | **0,0** | **76635,8** | **0,0** | **0,0** | **95** | **50,9** |
| Мероприятие 2.1. Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений  | 4874,3 | 1916,3 | 0,0 | 0,0 | 1916,3 | 0,0 | 0,0 | 1916,3 | 0,0 | 0,0 | 1916,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | 39,3 |
| Мероприятие 2.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 4505,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | 304,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 50,3 |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 1633,4 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 16,2 |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений  | 16567,4 | 9354,0 | 0,0 | 0,0 | 9354,0 | 0,0 | 0,0 | 8885,2 | 0,0 | 0,0 | 8885,2 | 0,0 | 0,0 | 95 | 54 |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории  | 33866,7 | 19614,4 | 0,0 | 0,0 | 19614,4 | 0,0 | 0,0 | 17342,5 | 0,0 | 0,0 | 17342,5 | 0,0 | 0,0 | 88 | 51,2 |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | 50000,0 | 25347,8 | 0,0 | 0,0 | 25347,8 | 0,0 | 0,0 | 25188,5 | 0,0 | 0,0 | 25188,5 | 0,0 | 0,0 | 99 | 50,4 |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства  | 18914,4 | 6462,0 | 0,0 | 0,0 | 6462,0 | 0,0 | 0,0 | 5361,5 | 0,0 | 0,0 | 5361,5 | 0,0 | 0,0 | 83 | 28,3 |
| Мероприятие 2.9. Приобретение специализированной техники | 20000,0 | 17624,9 | 0,0 | 0,0 | 17624,9 | 0,0 | 0,0 | 17524,9 | 0,0 | 0,0 | 17524,9 | 0,0 | 0,0 | 99 | 87,6 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина"**  | **12000,0** | **62,4** | **0,0** | **0,0** | **62,4** | **0,0** | **0,0** | **62,4** | **0,0** | **0,0** | **62,4** | **0,0** | **0,0** | **100** | **0,5** |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  | 12000,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,5 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 4 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО "Город Гатчина"** | **8960,4** | **5864,0** | **0,0** | **0,0** | **5864,0** | **0,0** | **0,0** | **152,4** | **0,0** | **0,0** | **152,4** | **0,0** | **0,0** | **3** | **1,7** |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7695,2 | 5657,1 | 0,0 | 0,0 | 5657,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 1265,2 | 206,9 | 0,0 | 0,0 | 206,9 | 0,0 | 0,0 | 152,4 | 0,0 | 0,0 | 152,4 | 0,0 | 0,0 | 74 | 12 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО "Город Гатчина"** | **60713,3** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **299,9** | **0,0** | **0,0** | **299,9** | **0,0** | **0,0** | **100** | **0,5** |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19586,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | 1,5 |
| Мероприятие 5.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 35867,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 5259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |