АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.10.2014										№ 4410

об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017гг»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г.  № 104 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденном Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271  (с изменениями от 29.11.2013 № 336) , соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014г.      № 1158 « Об утверждении перечня муниципальных программ  Гатчинского муниципального района»,  постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014г. № 1184 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Гатчинского муниципального района» и Уставом Гатчинского муниципального района, администрация Гатчинского муниципального района , ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- утвердить муниципальную программу Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг» (Приложение).

- комитету финансов Гатчинского муниципального района предусмотреть  в проекте бюджета на 2015-2017гг. расходы на исполнение  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг».

- рекомендовать главам поселений городских и сельских поселений, на территории которых планируется осуществление мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг» заключить соглашение о сотрудничестве с МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

- пункт 1 настоящего постановления и приложение к постановлению подлежат официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района  по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства Куксенко А.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                  Е.В.Любушкина

Исп.  Федорова Н.Н.

тел.9-63-15

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 24.10.2014 № 4410

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.»

| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства) |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района А.А.Куксенко |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 213022,0 | 228672,0 |  | 252202,0 |  | 693896,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 101532,0 | 114518,0 |  | 135991,0 |  | 352041,0 |
|  | *Внебюджетные источники | 23000,0 | 20000,0 |  | 20000,0 |  | 63 000,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 88490,0 | 94154,0 |  | 96211,0 |  | 278855,0 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1.Подготовка проектно-сметной документации для строительства 6 объектов водоотведения и очистки сточных вод . 2.Увеличение объема сточных вод, пропущенных через реконструируемые и построенные очистные сооружения, на 2 800 м3/сут. 3.Увеличение протяженности построенных канализационных сетей на 3,34 км. 4. Протяженность отремонтированных инженерных сетей теплоснабжения и ГВС - 8 100 пог. м. 5. Строительство блок-модульной газовой котельной с подводящими сетями в п. Вырица, ул. Соболевского, у территории ОАО «Узор» |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью 98133,0 п.м. 7. Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения 3570 домовладениям. 8. Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Проведение энергоаудита в учреждениях бюджетной сферы (включая повторный) - 57. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Энергоаудит объектов коммунального хозяйства - 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Снижение годового удельного расхода энергетических ресурсов бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрической энергии - до 456,2 кВт.ч/чел |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодной воды - до 6,035 м3/чел |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии - до 0,207 Гкал/чел |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Установка и модернизация узлов учета тепловой энергии - 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Установка (замена) приборов учета потребления воды - 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства - 7 ед.; |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района -33 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием- 39,6 км., с щебёночным покрытием - 89,7 км., грунтовых дорог - 22,1 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб - 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием: количество объектов 6 ед., площадь отремонтированных дорог - 44,85 кв.км. |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных  результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

- Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом. По состоянию на 01.07.2014г. уровень газификации природным газом составляет 68,7 %.

Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку магистральных и межпоселковых газопроводов.

- С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 г. проводится работа по исполнению Федерального закона от  23.11.2009 г.  № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2015-2017гг. также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления  энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

-  ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог;

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание,  является  важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического  развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017гг.» является  обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг  нормативного качества;

-  обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории  Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях  Гатчинского муниципального района;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

3. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Гатчинского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложениях  2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложении 1 и Приложении 1.1 каждой подпрограммы.

4. Обоснование  расходов программы.

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных результатов осуществляется  в   пределах   выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района, субсидий бюджета Ленинградской области, а также за счет средств населения, участвующих в долевом строительстве при прокладке газопроводов-вводов к жилым домам, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории  Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5. Механизмы  реализации программы.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий программы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ  отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 г. № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

| Паспорт подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г." |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 2.Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 3. Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 90500 | 112000 | 134250 | 336750 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 40500 | 59500 | 79250 | 179250 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 50000 | 52 500 | 55 000 | 157500 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Подготовка проектно-сметной документации для строительства 6 объектов водоотведения и очистки сточных вод . 2.Увеличение объема сточных вод, пропущенных через реконструируемые и построенные очистные сооружения, на 2 800 м3/сут. 3.Увеличение протяженности построенных канализационных сетей на 3,34 км . 4. Протяженность отремонтированных инженерных сетей теплоснабжения и ГВС - 8 100 пог. м. 5. Строительство блок-модульной газовой котельной с подводящими сетями в п. Вырица, ул. Соболевского, у территории ОАО «Узор» |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Строительный комплекс выполняет экономически сложную и наиболее значимую задачу – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Гатчинского муниципального района.

Потребность в финансировании строительства объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2014 года составляет свыше 80 процентов, в том числе очистных сооружений канализации – более 85 процентов. В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которое составляет порядка 220 и 280 в год на 1000 км сетей соответственно. Большой проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, не превышает 40 процентов.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных  результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» является гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению  нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

- модернизация объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод;

- проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

-  ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является  МКУ «Служба координации и Р КХ и С». К выполнению подпрограммных задач на объектах, находящихся в муниципальной собственности, привлекаются специализированные организации,  определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов для муниципальных нужд.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в Приложении 1 и Приложении 1.1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы  представлены в Приложении 2 к подпрограмме  «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

4. Обоснование  расходов подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и субсидий бюджета Ленинградской области, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории  Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5. Механизмы  реализации подпрограммы.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ  отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 г. № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К подпрограмме «Строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1 | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 37350 | 12850 | 14 000 | 10 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 37350 | 12850 | 14 000 | 10 500 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 241400 | 65650 | 72000 | 103750 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 134750 | 31 500 | 40000 | 63250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 106650 | 34150 | 32000 | 40500 |  |
| 3 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | итого | 2015-2017 | 58000 | 12000 | 26000 | 20000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 44500 | 9000 | 19500 | 16000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 13500 | 3000 | 6500 | 4000 |  |

|  |  | итого | 2015-2017 | 336750 | 90500 | 112000 | 134250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Всего по программе | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 179250 | 40500 | 59500 | 79250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 157500 | 50000 | 52500 | 55000 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

| Приложение 1.1 |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К подпрограмме «Строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| и капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 37 350 | 12 850 | 14 000 | 10 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 37 350 | 12 850 | 14 000 | 10 500 |  |
| 1.1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию | итого | 2015-2017 | 11 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 11 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |  |
| 1.2 | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | итого | 2015-2017 | 4500 | 3 000 | 1 500 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 4500 | 3 000 | 1 500 | 0,0 |  |
| 1.3 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Жабино" | итого |  | 5 500 | 3 500 | 2 000 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015 | 5 500 | 3 500 | 2 000 | 0,0 |  |
| 1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" | итого |  | 6 500 | 0,0 | 6 500 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2016 | 6 500 | 0,0 | 6 500 | 0,0 |  |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Куровицы" | итого |  | 6 500 | 0,0 | 0,0 | 6 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2017 | 6 500 | 0,0 | 0,0 | 6 500 |  |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой" | итого |  | 2 800 | 2800 | 0,0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015 | 2 800 | 2 800 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища" | итого |  | 50 | 50 | 0,0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015 | 50 | 50 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 241 400 | 65 650 | 72 000 | 103 750 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 134 750 | 31 500 | 40 000 | 63 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 106 650 | 34 150 | 32 000 | 40 500 |  |
| 2.1 | Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой | итого | 2015-2017 | 24 000 | 10 000 | 14 000 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2016 | 12 000 | 5 000 | 7 000 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2016 | 12 000 | 5 000 | 7 000 | 0,0 |  |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет | итого | 2015-2017 | 78 750 | 17 500 | 30 000 | 31 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 47 250 | 10 500 | 18 000 | 18 750 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 31 500 | 7 000 | 12 000 | 12 500 |  |
| 2.3 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул.Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища. | итого | 2015-2017 | 9 000 | 9 000 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2 015 | 9 000 | 9 000 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово | итого |  | 52 500 | 0 | 25 000 | 27 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2016-2017 | 31 500 | 0,0 | 15 000 | 16 500 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2016-2017 | 21 000 | 0,0 | 10 000 | 11 000 |  |
| 2.5 | Строительство КОС в дер.Жабино | итого |  | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2017 | 14 000 | 0,0 | 0,0 | 14 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2017 | 6 500 | 0,0 | 0,0 | 6 500 |  |
| 2.6 | Строительство КОС в дер.Сяськелево | итого |  | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2017 | 14 000 | 0,0 | 0,0 | 14 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2017 | 6 500 | 0,0 | 0,0 | 6 500 |  |
| 2.7 | Резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству | итого |  | 9 500 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 9 500 | 2 500 | 3 000 | 4 000 |  |
| 2.8 | Строительство блок-модульной газовой котельной с подводящими сетями в пос.Вырица, ул.Соболевского, у территории ОАО "Узор" | итого | 2015 | 26650 | 26 650 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015 | 16000 | 16 000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015 | 10650 | 10 650 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | итого | 2015-2017 | 58 000 | 12 000 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 44 500 | 9 000 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 13 500 | 3 000 | 6 500 | 4 000 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, водоснабжения и водоотведения. | итого | 2015-2017 | 58 000 | 12 000 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 44 500 | 9 000 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 13 500 | 3 000 | 6 500 | 4 000 |  |
| 4 | ИТОГО по подпрограмме | итого | 2015-2017 | 336 750 | 90 500 | 112 000 | 134 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 179 250 | 40 500 | 59 500 | 79 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 157 500 | 50 000 | 52 500 | 55 000 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К подпрограмме «Строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | *Другие источники |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 37350 |  | 0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация |  |  | ед. |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 106650 |  | 134750 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  | м3/сут. |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 2100 |  | 4800 |  |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность построенных канализационных сетей |  |  | пог..метров |  | 0 |  | 340 |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных котельных |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 13500 |  | 44500 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей |  |  | пог.метров |  | 0 |  | 1800 |  | 3900 |  | 2400 |  |  |
|  | итого: | 157500 |  | 179250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2 "Газоснабжение  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г г."

| Паспорт подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 г. г." |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г г.» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка проектно-сметной документации. 2.Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района. 3. Предоставление технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 93000,0 | 91000,00 | 92000,00 | 276000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,00 |
|  | *Внебюджетные источники | 23000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 63000,00 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 20000,0 | 21 000,00 | 22000,00 | 63000,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью 98133,0 п.м. 2. Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения 3570 домовладениям. 3. Количество разработанных ПСД - 5 шт. |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории  Гатчинского муниципального района газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать вновь 15 населенных пунктов, осуществить строительство газопроводов протяженностью около 98 км и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 3570 домовладений.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и 2016-2017г.г.» является строительство газопроводов на территории Гатчинского муниципального района. Это позволит  улучшить социально-экономические условия  проживания  жителей, обеспечить широкое использование природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

Главной задачей данной подпрограммы является строительство  газопроводов протяженностью около 98 км.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является  МКУ «Служба координации и Р КХ и С». К выполнению подпрограммных задач на объектах привлекаются специализированные организации,  определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству газопроводов на территории Гатчинского муниципального района.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в Приложении 1 и Приложении 1.1  к подпрограмме «Газоснабжение  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г г.».

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы  представлены в Приложении  2 к подпрограмме «Газоснабжение  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г г.».

4. Обоснование  расходов подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется  в  пределах  выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района субсидий бюджета Ленинградской области, а также за счет средств населения, участвующих в долевом строительстве при прокладке газопроводов-вводов к жилым домам, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью улучшения социально-экономических условий  проживания  жителей Гатчинского муниципального района,  обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд и исполнения Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

5. Механизмы  реализации.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по строительству газопроводов на территории Гатчинского муниципального района в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ  отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 г. № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | Итого | 2015-2017 | 22050,0 | 10000,0 | 6 850,0 | 5 200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники | 2015-2017 | 10100,0 | 2900,0 | 3400,0 | 3800,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 11950,0 | 7100,0 | 3450,0 | 1400,0 |  |
| 2 | Строительство газопровода | Итого | 2015-2017 | 253950,0 | 83000,0 | 84150,0 | 86800,0 | Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | МО "Город Коммунар" |
|  |  | *Внебюджетные источники | 2015-2017 | 52 900,0 | 20100,0 | 16600,0 | 16200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 51050,0 | 12900,0 | 17550,0 | 20600,0 |  |
|  | Всего по программе | Итого | 2015-2017 | 276000,0 | 93000,0 | 91000,0 | 92000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники | 2015-2017 | 63 000,0 | 23000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 63000,0 | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Приложение № 1.1

К подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального

района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015

и 2015 и плановый период 2016-2017 гг.

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | Итого | 2015-2017 | 22050,0 | 10000,0 | 6850,0 | 5200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 10100 | 2900 | 3400 | 3800 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 11950,0 | 7100,0 | 3450,0 | 1400,0 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный | Итого | 2015 | 3250,0 | 2350,0 | 400,0 | 500,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 1200 | 300 | 400 | 500 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 | 2050,0 | 2050,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка | Итого | 2015 | 6000,0 | 3900,0 | 1000,0 | 1100,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 3000 | 900 | 1000 | 1100 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская | Итого | 2016 | 7000,0 | 2450,0 | 3450,0 | 1100,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 3000 | 900 | 1000 | 1100 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 | 4000,0 | 1550,0 | 2450,0 | 0 |  |
| 1.4. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Дружная горка | Итого | 2017 | 2300,0 | 500,0 | 650,0 | 1150,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 1900 | 500 | 650 | 750 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
| 1.5. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам с.Воскресенское | Итого | 2017 | 3500,0 | 800,0 | 1350,0 | 1350,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 1000 | 300 | 350 | 350 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 2500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | Итого | 2015-2017 | 253 950,0 | 83 000,0 | 84 150,0 | 86 800,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 52 900,0 | 20 100,0 | 16 600,0 | 16 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 51 050,0 | 12 900,0 | 17 550,0 | 20 600,0 |  |
| 2.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Мыза | Итого | 2017 | 4 600,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 100,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 1 600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
| 2.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Ковшово | Итого | 2017 | 36 300,0 | 12 700,0 | 11 750,0 | 11 850,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 2 300,0 | 700,0 | 750,0 | 850,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 4 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 2.3. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Виркино | Итого | 2017 | 2 200,0 | 1 000,0 | 550,0 | 650,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 1 700,0 | 500,0 | 550,0 | 650,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Семрино | Итого | 2017 | 5 800,0 | 2 250,0 | 2 200,0 | 1 350,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 3 800,0 | 1 250,0 | 1 200,0 | 1 350,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - |  |
| 2.5. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино | Итого | 2017 | 14 400,0 | 5 000,0 | 5 200,0 | 4 200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 9 300,0 | 3 000,0 | 3 100,0 | 3 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 5 100,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 1 000,0 |  |
| 2.6. | Распределительный газопровод по ул. ул. Толмачева, Ленина, Авроры, Красная, п. Сиверский | Итого | 2017 | 31 000,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - |  |
| 2.7. | Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка | Итого | 2016 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод | Итого | 2017 | 31 500,0 | 10 500,0 | 11 000,0 | 10 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 1 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | - |  |
| 2.9. | Межпоселковый газопровод от д. Ивановка до д. Покизен-Пурская | Итого | 2016 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Распределительный газопровод к многофункциональному музейному центру с. Рождествено | Итого | 2017 | 32 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 10 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Объекты по план-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ | Итого | 2017 | 50 450,0 | 18 300,0 | 14 200,0 | 17 950,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 15 350,0 | 8 300,0 | 4 200,0 | 2 850,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 |  |
| 2.12. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам ул. Озерная , д. Химози | Итого | 2015 | 2200 | 1000 | 550 | 650 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 1 700,0 | 500,0 | 550,0 | 650,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный | Итого | 2017 | 10900 | 900 | 4950 | 5050 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 2 900,0 | 900,0 | 950,0 | 1 050,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 8000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 2.14. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка | Итого | 2017 | 15100 | 2200 | 6400 | 6500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 7 100,0 | 2200 | 2400 | 2500 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 8000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 2.15. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская | Итого | 2017 | 12150 | 2250 | 3400 | 6500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 7 150,0 | 2250 | 2400 | 2500 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 5000,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 |  |
| 2.16. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам микрорайона Ремиз г. Коммунар | Итого | 2017 | 2850 | 900 | 950 | 1000 | МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 | 2850 | 900 | 950 | 1000 |  |
|  | ИТОГО по программе | Итого |  | 276 000,0 | 93 000,0 | 91 000,0 | 92 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 150 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные источники |  | 63 000,0 | 23 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 63 000,0 | 20 000,0 | 21 000,0 | 22 000,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР | *Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 11950,0 | 10 100,0 | Количество разработанных ПСД | шт. | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | 51050,0 | 202 900,0 | Протяженность распределительных газопроводов | п.м. | 0 | 37500,0 | 33633,0 | 27 000,0 |
|  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 1345 | 1078 | 1147 |

*Средства указаны справочно, планово.

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на

2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов. Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 финансовый год | 2016 финансовый год | 2017 финансовый год | Итого |
|  | Всего: | 3290 | 3290 | 3290 | 9870 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3290 | 3290 | 3290 | 9870 |
| Планируемые результаты реализации программы | Проведение энергоаудита в учреждениях бюджетной сферы – 6 Проведение повторного аудита в учреждениях бюджетной сферы - 51 Энергоаудит объектов коммунального хозяйства - 12 Снижение годового удельного расхода энергетических ресурсов бюджетными учреждениями: - электрической энергии – до 456,2 кВт.ч/чел - холодной воды – до 6,035 м3/чел - тепловой энергии – до 0,207 Гкал/м2 Установка и модернизация узлов учета тепловой энергии – 2 Установка (замена) приборов учета потребления воды – 2 |  |  |  |  |

1. Общая характеристика

С 2010 г. на территории Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Претворяются в жизнь мероприятия, запланированные в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Гатчинского муниципального района на 2010-2014 годы» (до 2014года) и ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гатчинский муниципальный район на 2014 год».

В ходе реализации программы произведена установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 8,9 %

- по потреблению холодной воды               - на 12,5 %

- по потреблению тепловой энергии – не изменилось

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

  - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

- внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в Гатчинском муниципальном районе;

- информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

1.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

1.3. Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта.

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

1.4. Повышение уровня компетентности работников администрации  Гатчинского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации Гатчинского муниципального района, администраций поселений и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

1.5. Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения.

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы.

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по сокращению потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений, проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов, обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в Приложении  1 и Приложении 1.1.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы  представлены в Приложении  2.

4. Обоснование  расходов подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется  в  пределах  выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью исполнения Федерального закона от 23.11.2009г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом

реализации подпрограммы

Участники подпрограммы (комитет образования ГМР, комитет по культуре и туризму ГМР и администрация ГМР ) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ  отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 г. № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Гатчинского муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 – 2017 гг.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 г.г.»

|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 финансовый год | 2016 финансовый год | 2017 финансовый год |  |
| 1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2015-2017 | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 | Комитет образования ГМР Комитет по культуре и туризму Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 |  |

| Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 | Комитет образования ГМР Комитет по культуре и туризму Администрация ГМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 |  |

Приложение 1.1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 финансовый год | 2016 финансовый год | 2017 финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационные мероприятия энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоёмкости экономики в Гатчинском муниципальном районе | Итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте МО и средствах массовой информации сведений о требованиях законодательства по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, других сведений по вопросам энергосбережения | Итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| 2.2. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | Итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Куксенко А. А. |
| 3. Повышение квалификации специалистов по вопросам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов и коммунальных ресурсов; | Итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Руководители комитетов |
| 3.2. | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений; | Итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Руководители комитетов |
| Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 финансовый год | 2016 финансовый год | 2017 финансовый год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения управления |  | Итого |  | 2015-2017 | 0 |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2015-2017 | 0 |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГМР |
| 1. Мероприятия по экономии тепловой энергии и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена неисправных и изношенных приборов отопления и санитарно-технического оборудования | Итого |  | 2015 г. |  | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2015 г. |  | 0 | 300 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГМР |
| Учреждения образования |  | Итого |  | 2015-2017 |  | 3000 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Комитет образования ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2015-2017 |  | 3 000 | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Комитет образования ГМР |
| 1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей приборов учёта потребления тепловой энергии, установкой балансировочных кранов 1.МБОУ «Таицкая СОШ» (2016 г.) 2.МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида) (2015 г.) 3.МБДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида) (2016 г.) 4.МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» (2015 г.) 5. МБДОУ « Детский сад №48 комбинированного вида»(2015г.) 6. Сусанинская СОШ»(2016г.) 7. МБОУ « Лукашевская СОШ»(2015г.) 8. МБДОУДОД « ЦИТ»(2015г.) | Итого | 2015-2016 |  |  | 350 | 1600 | 900 | 700 | 0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2016 |  |  | 350 | 1600 | 900 | 700 | 0 | Руководители образовательных учреждений |
| 1.2 | Установка отдельных приборов учёта на горячее водоснабжение 1.МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» (2015 г.) 2.МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» (2015 г.) | Итого | 2015 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 |  |  | 0,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Руководители образовательных учреждений |
| 1.3 | Установка балансировочных кранов, регулирующей арматуры, теплоизоляции теплового пункта | Итого | 2015-2016 |  |  | 1650 | 1700 | 800 | 900 | 0 |  |
|  | 1.МБОУ Минская НШ-детский сад» 2.МБОУ «Кобраловская СОШ» 3.МБОУ«Высокоключевая СОШ» 4.МБДОУ « Детский сад № 36 комбинированного вида» 5.МБОУ «Сиверская ООШ» | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 6.МБОУ « Кобринская ООШ» 7.МБОУ «Пригородная СОШ» 8.МБДОУ « Детский сад №15комбинированного вида» 9.МБДОУ « Детский сад №47 комбинированного вида» | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 10.МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №53» 11.МБДОУ «Детский сад №61 комбинированного вида» 12. МБДОУ « Детский сад №49 комбинированного вида» | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 13.МБДОУ « Детский сад №29 комбинированного вида» 14.МБОУ « Пламенская СОШ» 15.МБДОУ « Детский сад №39 комбинированного вида» 16.МБДОУ « Детский сад №44 комбинированного вида» 17. МБДОУ « Детский сад №17 комбинированного вида» | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2016 |  |  | 1650 | 1700 | 800 | 900 |  | Руководители образовательных учреждений |
| 1.4 | Установка взамен ветхих, двухкамерных металлопластиковых окон с локальными системами вентиляции помещений с рекуперацией воздуха. | Итого | 2015-2017 |  |  | 1000 | 4660 | 800 | 1000 | 2860 |  |
|  | 1.МБОУ «Гатчинская СОШ № 1» (400т.р.2016г.) 2.МБОУ «Елизаветинская СОШ» (400т.р.2015г.) 3.МБОУ «Пригородная СОШ»(400т.р.2017г.) 4.МБОУ «Сиверская СОШ № 3» ( 400т.р.2016г.) | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 5.МБДОУ « Детский сад № 28 комбинированного вид»(300т.р.2017г.) 6. МБДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида»(400т.руб.2017г.) 7.МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» (400т.р.2017г.) | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.МБДОУ « Детский сад №55 комбинированного вида»,(100т.руб.2017г.) 9.МБДОУ « Детский сад №18 комбинированного вида», (400т.р.2017г.) 10. МБДОУ« Детский сад №48 комбинированного вида», (160т.р. 2017г.) 11. МБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад №53», (150т.руб.2017г.) | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 12.МБОУ « Коммунарская СОШ №1»,(350т.р.2017г.) 13.МБОУ « Пламенская СОШ» (400т.руб.2015г.) 14.МБДОУ « Детский сад №15 комбинированного вида», (200т.р.2016г.) 15.МБДОУ « Детский сад №19комбинированного вида», (200т.р.2017г.) | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  |  | 1000 | 4660 | 800 | 1000 | 2860 | Руководители образовательных учреждений |
| 2. Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена устаревшего энергоёмкого оборудования на пищеблоках на энергосберегающее (оборудование с индукционным нагревом) 1.МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» (4-хконфорочная плита 12 кВт 2015 г.) 2.МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» (4-х конфорочная плита 14 кВт. 2016г.) | Итого | 2015-2016 |  | 0 |  | 100 | 50 | 50 | 0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2016 |  | 0,0 |  | 100 | 50 | 50 | 0,0 | Руководители образовательных учреждений |
| 2.2. | Реконструкция систем внутреннего освещения мест общего пользования с заменой источников освещения на светодиодные. 1.МБОУ «Гатчинский Лицей №3» (2015г.) 2.МБОУ « Высокоключевая СОШ» (2016г.) 3.МБОУ « Рождественская СОШ» (2015г.) | Итого | 2015-2016 |  | 0,0 |  | 480 | 250 | 230 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2016 |  | 0,0 |  | 480 | 250 | 230 | 0,0 | Руководители образовательных учреждений |
| 3.Мероприятия по экономии воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт водопроводных сетей 1.МБДОУ « Детский сад №35 комбинированного вида» (2015г.) 2.МБОУ « Гатчинская СОШ №1» (2016г.) 3. МБДОУ « Детский сад №15 комбинированного вида» (2017г.) | Итого | 2015-2017 |  | 0 |  | 360 | 100 | 120 | 140 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  | 0,0 |  | 360 | 100 | 120 | 140 | Руководители образовательных учреждений |
| Учреждения культуры |  | Итого | 2015-2017 |  |  |  | 570 | 190 | 190 | 190 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  | 0,0 |  | 570 | 190 | 190 | 190 | Комитет по культуре и туризму |
| 1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка взамен ветхих, двухкамерных металлопластиковых окон с локальными системами вентиляции помещений с рекуперацией воздуха. 1. МБОУ ДОД «Таицкая ДМШ» | Итого |  |  | 0,0 |  | 570 | 190 | 190 | 190 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 |  | 570 | 190 | 190 | 190 | Руководители учреждений культуры |
| Итого по подпрограмме |  | Итого | 2015-2017 |  | 3 000 |  | 9870 | 3 290 | 3 290 | 3 290 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  | 3 000 |  | 9870 | 3 290 | 3290 | 3290 |  |

Приложение  2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Гатчинского муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 – 2017 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 - 2017 г.г.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 9770,0 | 0,0 | Удельный расход электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека) | кВт.ч/чел в год | 465,2 | 460,6 | 458,0 | 456,2 |
|  |  |  |  | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел в год | 6,2 | 6,1 | 6,06 | 6,035 |
|  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 в год | 0,22 | 0,21 | 0,208 | 0,207 |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов | 0,0 | 0,0 | Количество объектов коммунального комплекса, по которым будет проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Количество учреждений бюджетной сферы, в которых будет проведен энергоаудит | шт. | 126 | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество учреждений бюджетной сферы, в которых будет проведен повторный энергоаудит | шт. | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. | 100,0 | 0,0 | Установка и модернизация узлов учета тепловой энергии | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Установка (замена) приборов учета потребления воды | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |

Подпрограмма 4   "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг."

| Паспорт подпрограммы "Строительство, реконструкция, ремонт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| на 2015 г. и на плановый период 2016 - 2017 г.г." |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.". |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства) |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства. |  |  |  |  |
|  | 2. Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
|  | 3. Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
|  | 4. Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. |  |  |  |  |
|  | 5. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 26232,0 | 22382,0 | 22662,0 | 71276,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 11032,0 | 5018,0 | 6741,0 | 22791,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 15200,0 | 17364,0 | 15921,0 | 48485,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства - 7 ед.; |  |  |  |  |
|  | 2. Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района -33 ед. |  |  |  |  |
|  | 3. Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием- 39,6 км., с щебёночным покрытием - 89,7 км., грунтовых дорог - 22,1 км. |  |  |  |  |
|  | 4. Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб - 2 ед. |  |  |  |  |
|  | 5. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием: количество объектов 2 ед., площадь отремонтированных дорог - 44,85 кв.км. |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает  244,4  тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского  муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории  Гатчинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений и частные.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Гатчинского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17. 12. 2010 года № 5675.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся  высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится  модернизация и реконструкция действующих производств. В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 111 км, региональных автомобильных дорог – 556 км, местного значения Гатчинского муниципального района 150 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

-  не надлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог;

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей	задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического  развития Гатчинского муниципального района.

- Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Гатчинского муниципального района, (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Задачи  Подпрограммы – разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства, разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным, щебеночным покрытием, грунтовых дорог, содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб., ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.

3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной Подпрограммы (целевые индикаторы)

К ожидаемым результатам реализации Подпрограммы относятся:

- разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства – 7 ед.;

- разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района – 33 ед.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием – 39,6 км. щебеночным покрытием – 89,7 км., грунтовых дорог – 22,1 км.;

- содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. – 2 ед.;

- ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием: количество – 6 ед., площадь отремонтированных дорог – 44,85 кв.м.

4. Перечень и финансирование мероприятий муниципальной Подпрограммы

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2014 году, с учетом инфляции.

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и областного бюджета согласно перечню программных мероприятий.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в Приложении 1 и Приложении 1.1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы  представлены в Приложении 2 к подпрограмме  «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью достижения  надежности и безопасности функционирования автомобильных дорог на территории  Гатчинского муниципального района и исполнения Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5.Оценка рисков реализации муниципальной Подпрограммы

Возможные риски реализации Подпрограммы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

6.Описание системы управления реализацией муниципальной Подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Гатчинского муниципального района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Подпрограмму и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

7.Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ « Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ  отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 г. № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | итого | 2015-2017 | 16071,0 | 6221,0 | 3000,0 | 6850,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 16071,0 | 6221,0 | 3000,0 | 6850,0 |  |
| 2. | Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района | итого | 2015-2017 | 1986,0 | 600,0 | 660,0 | 726,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 1986,0 | 600,0 | 660,0 | 726,0 |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | итого средства федерального бюджета | 2015-2017 | 21332,0 0,0 | 6832,0 0,0 | 7100,0 0,0 | 7400,0 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |

|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 21332,0 | 6832,0 | 7100,0 | 7400,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. | итого | 2 016 | 5900,0 | 0,0 | 5900,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 5900,0 | 0,0 | 5900,0 | 0,0 |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | итого |  | 25987,0 | 12579,0 | 5722,0 | 7686,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 22791,0 | 11032,0 | 5018,0 | 6741,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 3196,0 | 1547,0 | 704,0 | 945,0 |  |
|  | ВСЕГО | итого |  | 71276,0 | 26232,0 | 22382,0 | 22662,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 22791,0 | 11032,0 | 5018,0 | 6741,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 48485,0 | 15200,0 | 17364,0 | 15921,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значения ГМР на 2015г. и плановый период 2016-2017 г.. |  |  |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства |  | итого | 2015-2017 |  | 16 071,0 | 6 221,0 |  | 3 000,0 | 6 850,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 16 071,0 | 6 221,0 |  | 3 000,0 | 6 850,0 |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопропускных труб через р. Ижора на автомобильной дороге «подъезд к д. Юля-Пурская |  | итого | 2 015 |  | 1 630,0 | 1 630,0 |  | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 630,0 | 1 630,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «подъезд к д. Кремено» |  | итого | 2 015 |  | 1 860,0 | 1 860,0 |  | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 860,0 | 1 860,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием и мостового сооружения "подъезд к д. М.Слудицы" |  | итого | 2 015 |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к д. Куйдизи" |  | итого | 2 016 |  | 1 700,0 | 0,0 |  | 1 700,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 700,0 | 0,0 |  | 1 700,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог |  | итого | 2 017 |  | 5 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 |  |
| 1.6 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз, оплаты работ по авторскому надзору и непредвиденные работы по проектированию |  | итого | 2015-2017 |  | 3 881,0 | 1 231,0 |  | 1 300,0 | 1 350,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 3 881,0 | 1 231,0 |  | 1 300,0 | 1 350,0 |  |
| 2. | Разработка технических паспортов для постановки на кадстровый учет автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района |  | итого | 2015-2017 |  | 1 986,0 | 600,0 |  | 660,0 | 726,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 986,0 | 600,0 |  | 660,0 | 726,0 |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района |  | итого | 2015-2017 |  | 21 332,0 | 6 832,0 |  | 7 100,0 | 7 400,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 21 332,0 | 6 832,0 |  | 7 100,0 | 7 400,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. |  | итого | 2 016 |  | 5 900,0 | 0,0 |  | 5 900,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 900,0 | 0,0 |  | 5 900,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Замена водопропускных труб на "подъезде к д.Юля-Пруская" в р.Ижора |  | итого | 2 016 |  | 1 900,0 | 0,0 |  | 1 900,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 900,0 |  |  | 1 900,0 |  |  |
| 4.2 | Мостовое сооружение через р.Кремянка на а/д "подъезд к д.Чаща" |  | итого | 2 016 |  | 4 000,0 | 0,0 |  | 4 000,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  | итого | 2015-2017 |  | 25 987,0 | 12 579,0 |  | 5 722,0 | 7 686,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 22 791,0 | 11 032,0 |  | 5 018,0 | 6 741,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 3 196,0 | 1 547,0 |  | 704,0 | 945,0 |  |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к Гатчине" |  | итого | 2 015 |  | 12 579,0 | 12 579,0 |  | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 11 032,0 | 11 032,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 547,0 | 1 547,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к д.Куйдизи" |  | итого | 2 017 |  | 7 686,0 | 0,0 |  | 0,0 | 7 686,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 6 741,0 | 0,0 |  | 0,0 | 6 741,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 945,0 | 0,0 |  | 0,0 | 945,0 |  |
| 5.3 | Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием и мостового сооружения "подъезд к д.М.Слудицы" |  | итого | 2 016 |  | 5 722,0 | 0,0 |  | 5 722,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 5 018,0 | 0,0 |  | 5 018,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 704,0 | 0,0 |  | 704,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  | итого | 2015-2017 |  | 71 276,0 | 26 232,0 |  | 22 382,0 | 22 662,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 22 791,0 | 11 032,0 |  | 5 018,0 | 6 741,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 48 485,0 | 15 200,0 |  | 17 364,0 | 15 921,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016- 2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР | *Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | 16071,0 | 0,0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района | 1986,0 | 0,0 | Количество объектов на которые разработаны паспорта | ед. | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | 21 332,0 | 0,0 | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтобетоным покрытием | км | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с с щебёночным покрытием | км | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
|  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве, грунтовые дороги | км | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 4 | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб | 5900,0 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 3 196,0 | 22 791,0 | Количество объектов | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог | км2 | 0 | 23,4 | 30,55 | 44,85 |
|  | итого: | 48485,0 | 22 791,0 |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.