АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2014										№ 4874

об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (в редакции от 21 июля 2014 г.), п.5 ст.20 №131 - ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина», утвержденным решением Совета депутатов МО «Город Гатчина»  от 25.09.2013 № 41, решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 28.03.2014 № 370 «Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального образования «Город Гатчина» по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный район», решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 26.03.2014  № 24 «Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области по решению вопросов местного значения администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- утвердить муниципальную программу МО «Город Гатчина» Гатчинского  муниципального  района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (Приложение).

- комитету финансов Гатчинского муниципального района предусмотреть  в   бюджете МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов расходы на реализацию программы согласно приложению.

- настоящее  постановление и паспорт муниципальной программы подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда».

- контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике – председателя комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального  района Норкина В.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                   Е.В.Любушкина

Михальский В.В.

(81371) 3-73-80

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 14.11.2014 № 4874

Муниципальная программа

«Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация благоустройства, содержание и развитие сети автомобильных дорог на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения и освещения, безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина». |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина». |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике – председателя комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района Норкин В.А. |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел капитального строительства Комитета градостроительства и архитектуры администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 485 623,5 | 347346,01 |  | 340851,0 |  | 1 173 820,51 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 199 000 | --- |  | 80 000 |  | 279 000 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 39 000 | 89 000 |  | --- |  | 128 000 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 247 623,50 | 258 346,01 |  | 260851 |  | 766820,51 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 1 996,5 тыс.кв.м - Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период – 1 953,78 тыс.кв.м - Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 52 500 кв.м - Количество отремонтированных и окрашеных секций дорожного ограждения, остановок – 2 031 шт. - Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 60 шт. - Количество очищенных придорожных канав – 15 000 пог. м - Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента - 300 т. - Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 211,5 тыс.кв.м. - Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров - 6 ед. - Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов - 34 шт - Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек – 4 010 шт. - Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок - 125 шт. - Количество эвакуированных транспортных средств – 300 шт - Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 51 261 куб. м. - Площадь выкашиваемых газонов - 555,39 тыс.кв.м - Площадь новых газонов – 3 000 кв.м. - Площадь уборки мусора на газонах – 262 650 кв.м. - Количество посаженных и формованных деревьев – 1 140 шт. - Количество деревьев, на которых произведена обрезка веток – 4 500 шт. - Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 1410 шт. - Количество побеленных деревьев – 3 765 шт - Количество посаженных кустов – 1 950 шт. - Количество подстриженных кустов–39 300 п.м. - Общая площадь высаживаемых цветников – 3 300 м.кв. - Количество снесенных деревьев - 771 шт. - Количество электроэнергии, затраченной на освещение улиц – 3300 кВт.ч. - Количество вывезенных ТБО – 1 080 тн. - Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 285 шт. - Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 450 шт. - Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 3 000 кв.м. - Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования – 30 шт - Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего пользования – 60 шт - Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити – 50 шт - Количество детских и спортивных площадок, на которых установлено игровое оборудование - 25 шт - Количество установленных ограждений детских и спортивных площадок - 600 шт - Количество замененных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета - 396 шт. - Количество замененных дорожных знаков 1.23 («Дети»), 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета - 9 шт. - Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах - 12 шт. - Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ – 1 393 пог. м. - Количество адресов установки искусственных неровностей - 34 шт. - Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам – 6 929 пог. м. - Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) - 57 шт. - Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении - 68 шт. - Количество адресов устройства шумовых полос - 6 шт. - Количество адресов устройства покрытий противоскольжения - 3 шт. - Количество адресов устройства пешеходных переходов- 8 шт. - Количество адресов установки бетонных полусфер - 178 шт. - Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед. - Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед - Количество отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 22 шт - Количество отремонтированных и капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 45 шт - Услуга по техническому надзору - 3 ед. |  |  |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

На территории МО «Город Гатчина», имеющей площадью 28,75 кв. км. проживает  95 860 человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, образующих городскую среду, в надлежащем состоянии.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с организацией своевременной уборки и текущего ремонта  улиц, тротуаров, с содержанием элементов благоустройства города и с установкой дорожных знаков, искусственных неровностей, обеспечивающих безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств.

Уборка улиц, тротуаров, вывоз мусора не всегда осуществляются оперативно, с должным качеством. Для более качественного исполнения названных  функций помимо организационных мероприятий требуется приобретение современной уборочной техники.

В администрацию Гатчинского муниципального района поступает большое количество обращений жителей г. Гатчины  с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния элементов благоустройства внутридворовых территорий (ограждений,  детских площадок), с сообщениями об аварийном состоянии зеленых отдельных деревьев, которые необходимо сносить для предотвращения несчастных случаев. Установка оборудования спортивных и детских площадок является одним из инструментов реализации демографической политики Российской Федерации. Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать.

По ряду адресов в г. Гатчина (в частности, дом №13 по улице Рощинской, дом №65а по проспекту 25 Октября)  на внутридворовой территории существует проблема сквозного движения транспортных средств. Для предотвращения запрещенного п.17.2., п.17.4. Правил дорожного движения перемещения транзитного транспорта требуется установка искусственных неровностей и запрещающих дорожных знаков. Постоянно возрастающее количество автомобилей делает необходимой установку ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов и искусственных неровностей возле школ. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих за собой гибель людей, или причиняющих вред их здоровью, соответствует целям   государственной демографической политики, установленным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая  предусматривает  снижение темпов естественной убыли населения, стабилизацию и создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Все вышеупомянутые мероприятия непосредственно создают и улучшают условия жизни  граждан г. Гатчины, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность города, и поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей программой.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО "Город Гатчина" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» является  обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства, озеленения и освещения, безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина»

Задачами данной программы являются:

- обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры;

- благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина»;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина».

- выполнение работ по ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) а так же территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий.

3. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере благоустройства  МО «Город Гатчина». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложениях  2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложениях  1 каждой подпрограммы.

4. Обоснование  расходов программы.

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных результатов осуществляется  в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина».

5. Механизмы  реализации программы.

Отдел ЖКХ ГМР - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Отдел ЖКХ ГМР осуществляет расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий программы  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдел ЖКХ ГМР формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется Отделом ЖКХ ГМР, а также отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня  нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Результаты отражаются по форме согласно Приложениям 5 и 6  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», представляются Отделом ЖКХ ГМР в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района в сроки, установленные для представления отчетов.

Подпрограмма 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Механизированная уборка дорог - Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов - Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» - Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования - Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина» - Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 113 100,00 | 120 605,00 | 126 385,25 |  | 360 090,25 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 113 100,00 | 120 605,00 | 126 385,25 |  | 360 090,25 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 1 996,5 тыс.кв.м - Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период - 1 953,78 тыс.кв.м - Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 52 500 кв.м - Количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок – 2 031 шт. - Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 60 шт. - Количество очищенных придорожных канав – 15 000 пог. м - Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента - 300 т - Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 211,5тыс.кв.м. - Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров - 6 ед. - Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов - 34 шт - Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек – 4 010 шт. |  |  |  |  |  |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Гатчины выполняет важную функцию, осуществляя механизированную  уборку и ямочный ремонт дорожного полотна улиц г. Гатчины. Разрушительное  воздействие на асфальтобетонное покрытие улиц постоянно возрастает с ростом количества автомобилей, используемых населением, что влечет за собой необходимость систематического произведения текущего ремонта. Проведение качественной уборки покрытия улиц и тротуаров в осенний и зимний периоды снижает риск дорожно-транспортных происшествий, бытовых травм и уменьшает их количество, а своевременная очистка придорожных канав, водопропускных труб замедляет разрушение дорожного полотна, способствуя немедленному отводу воды. Одной из проблем МБУ «УБДХ» является использование при механизированной уборке улиц морально устаревшей техники. Настоящая подпрограмма предусматривает обновление парка уборочной техники, эффект которого будет проявляться и после завершения реализации муниципальной программы в 2017 г.

Обоснование экономической эффективности Подпрограммы 1 в части проведения ямочного ремонта дорог

Оценивая эффективность проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улиц, целесообразно сопоставить расценку на проведение ямочного ремонта в расчете на 1кв. м. ремонтируемой площади, расценку на укладку асфальтобетонного покрытия на готовое основание и расценку на строительство 1 кв. м. дорожного полотна (включая песчаную и щебеночную подушки).

Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г.Гатчины на 2014 год предусматривает цену проведения ямочного ремонта 798,3 руб. за 1 кв. м. Ремонт производится посредством вырезания карт глубиной 5 см, фрезерования краев и заполнения горячей асфальтобетонной смесью. По данным сайта http://spb.pulscen.ru/products/remont_asfaltovogo_pokrytiya, на рынке Санкт-Петербурга цена строительства 1 кв. м. дорожного покрытия,  включая песчаную и щебеночную подушки, изменяется находится в диапазоне от 1000 руб. за 1 кв. м. до 1300 руб. за  за 1 кв. м. в зависимости от толщины песчаной и щебеночной подушек; средняя рыночная цена укладки двух слоев асфальтобетона (толщина нижнего слоя — 6 см, толщина верхнего слоя — 4 см) составляет 850 руб./кв. м.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, о том, что своевременное проведение ямочного ремонта позволяет уменьшить затраты на ремонт 1 кв. м. дорожного полотна   на 6,1% даже в случае, если  щебеночная и песчаная подстилающие подушки не разрушены движением воды или воздействием автотранспорта. Если необходимо восстановить все компоненты дорожного полотна, затраты на восстановительные работы будут  превышать затраты на ямочный ремонт в 1,3 - 1,6 раза. в зависимости от толщины песчаной и щебеночной подушек.

- Цели и задачи Подпрограммы 1

Целью подпрограммы является обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры.

Задачами подпрограммы является

- Механизированная уборка дорог.

- Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов.

- Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина».

- Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования.

- Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина.

- Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина».

- Планируемые результаты Подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие результаты:

- Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) – 665,5 тыс.кв.м

- Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период - 651,26 тыс.кв.м

- Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» – 17500 кв.м

- Количество отремонтированных и окрашенных секций дорожного ограждения, остановок - 2030 шт.

- Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов - 60 шт.

- Количество очищенных придорожных канав - 15000 пог. м

- Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента - 300 т

- Площадь  тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом – 70,5 тыс.кв.м.

- Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров - 6 ед.

- Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов - 34 шт

- Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек - 4010 шт.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении №2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложении №1 к подпрограмме.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Механизированная уборка дорог: | Итого | 2015-2017 | 42 221,20 | 141 232,00 | 44 800,00 | 47 040,00 | 49 392,00 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная уборка в летне-осенний период, | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная уборка в зимний период, | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уборка остановок и вывоз мусора из урн | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 42 221,20 | 141 232,00 | 44 800,00 | 47 040,00 | 49 392,00 |  |
|  | - вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов: | Итого | 2015-2017 | 9 223,10 | 72 507,50 | 23 000,00 | 24 150,00 | 25 357,50 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная и ручная уборка в летне-осенний период, | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная и ручная уборка в зимний период, | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 9 223,10р. | 72 507,50 | 23 000,00 | 24 150,00 | 25 357,50 |  |
| 3. | Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»: | Итого | 2015-2017 | 18 599,60 | 53 592,50 | 17 000,00 | 17 850,00 | 18 742,50 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ямочный ремонт дорог, | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт щебеночных дорог, | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - покраска, ремонт и замена металлический секций дорожного ограждения дорог, остановок | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 18 599,60 | 53 592,50 | 17 000,00 | 17 850,00 | 18 742,50 |  |
|  | - прочистка водопропускных труб, водопропускных колодце, мостов, скалывание наледи, удаление снега и очистка территории после работы снегопогрузчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - очистка придорожных канав |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение песка, соли, реагента |  |  |  |  | 4000 | 4200 | 4410 |  |
| 4. | Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования: | Итого | 2015-2017 | - | 74 083,75 | 23 500,00 | 24 675,00 | 25 908,75 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированная мойка - подметание - очистка от снега - обработка тротуаров противогололедным материалом - уборка после городских мероприятий - уборка после ДТП | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уборка опавших листьев | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 74 083,75 | 23 500,00 | 24 675,00 | 25 908,75 |  |
|  | - содержание тоннелей и сходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина» | Итого | 2015-2017 | 5 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена устаревших и вышедших из строя единиц техники | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение техники для механизированной уборки тротуаров | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6. | Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» | Итого | 2015-2017 | 1 700,00 | 5 674,50 | 1 800,00 | 1 890,00 | 1 984,50 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее и аварийное обслуживание светофорных постов | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - текущее и аварийное обслуживание дорожных знаков | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 700,00 | 5 674,50 | 1 800,00 | 1 890,00 | 1 984,50 |  |
|  | ВСЕГО: | Итого | 2015-2017 | 76 743,90 | 360 090,25 | 113 100,00 | 120 605,00 | 126 385,25 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 76 743,90 | 360 090,25 | 113 100,00 | 120 605,00 | 126 385,25 |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Планируемые результаты подпрограммы «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Механизированная уборка дорог | 141 232,00 |  | Площадь механизированной уборки дорог в летне-осенний период, в зимний период, уборки остановок (включая вывоз мусора из урн) | тыс. кв.м | 665,50 | 665,50 | 665,50 | 665,50 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | 72 507,50 |  | Площадь механизированной и ручной уборки дворовых территорий и внутриквартальных проездов в летне-осенний и в зимний период | тыс. кв.м | 651,26 | 651,26 | 651,26 | 651,26 |
| 3. | Содержание и ремонт дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | 53 592,50 |  | Количество отремонтированной площади дорог, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» | кв.м. | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных и окрашеных секций дорожного ограждения, остановок | шт. | 677 | 677 | 677 | 677 |
|  |  |  |  | Количество прочищенных водопропускных труб, водопропускных колодцев, мостов | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Количество очищенных придорожных канав | п.м. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  | Совокупное количество приобретенного песка, соли и реагента | т. | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | м3 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | 74 083,75 |  | Площадь тротуаров и территорий общего пользования, на которых осуществляется механизированная уборка и обработка противогололедным материалом | тыс. кв.м | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для уборки территории МО «Город Гатчина» | 13 000,00 |  | Количество техники, приобретенной для механизированной уборки тротуаров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Текущее содержание технических средств организации дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» | 5 674,50 |  | Количество обслуживаемых светофорных постов и вызывных устройств табло пешеходов | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | Количество обслуживаемых дорожных знаков, стоек | шт. | 4 010 | 4 010 | 4 010 | 4 010 |
|  | ВСЕГО: | 360 090,25 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Содержание детских и спортивных площадок 2. Эвакуация транспортных средств 3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок 4. Озеленение и цветочное оформление территории МО "Город Гатчина" 5. Уличное освещение 6. Вывоз ТБО и содержание мест захоронения 7. Установка малых архитектурных форм и прочее благоустройство 8. Устройство детских и спортивных площадок |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 55 266,70 | 60 363,48 | 59 468,50 | 175 098,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 55 266,70 | 55 363,48 | 59 468,50 | 170 098,68 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок - 120 шт - Количество эвакуированных транспортных средств – 300 шт - Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 51 260 куб. м. - Площадь выкашиваемых газонов - 555,39 тыс.кв.м - Площадь новых газонов – 3 000 кв.м. - Площадь уборки мусора на газонах – 262 650 кв.м. - Количество посаженных и формованных деревьев – 1140 шт. - Количество деревьев, на котрорых произведена обрезка веток – 4 500 шт. - Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 1410 шт. - Количество побеленных деревьев – 3 765 шт - Количество посаженных кустов – 1 950 шт. - Количество подстриженных кустов–39 300 п.м. - Общая площадь высаживаемых цветников – 3 300 м.кв. - Количество снесенных деревьев - 771 шт. - Количество электроэнегрии, затраченной на освещение улиц – 3300 кВт.ч. - Количество вывезенных ТБО – 1 080 тн. - Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 285 шт. - Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 450 шт. - Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 3 000 кв.м. - Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования – 30 шт - Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего поьзования – 60 шт - Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити – 50 шт - Количество детских и спортивных площадок, на которых установлено игровое оборудование - 25 шт - Количество установленных ограждений детских и спортивных площадок - 600 шт. |  |  |  |  |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Настоящая подпрограмма предусматривает  комплекс взаимосвязанных мероприятий по обеспечению надлежащего содержания, а также  созданию элементов зеленого хозяйства и благоустройства города Гатчины.  Снос 257 аварийных и опасных для жителей деревьев в год дополняется посадкой 380 деревьев в год, устройством 1000 км. м. новых газонов в год. В подпрограмме учтены как мероприятия по содержанию уже построенных детских, спортивных площадок, так и комплексное обустройство новых (в количестве 25 шт.), включающее в себя создание основания, установку оборудования и ограждений . Уделяется внимание установке малых элементов благоустройства (скамеек, урн, вазонов). В качестве одного из мероприятий выступает освещение улиц города, на которое планируется затратить 20 590 тыс. руб. в 2015 г.

- Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью подпрограммы является благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина.

Задачами подпрограммы является

1. Содержание детских и спортивных площадок

2. Эвакуация транспортных средств

3. Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок

4. Озеленение и цветочное оформление территории МО "Город Гатчина"

5. Уличное освещение

6. Вывоз ТБО и содержание мест захоронения

7. Установка малых архитектурных форм и прочее благоустройство

8. Устройство  детских и спортивных площадок.

- Планируемые результаты Подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

- Количество обслуживаемых и ремонтируемых  детских и спортивных площадок - 120 шт

- Количество эвакуированных транспортных средств – 300 шт

- Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок – 51 260 куб. м.

- Площадь выкашиваемых  газонов - 555,39 тыс.кв.м

- Площадь новых газонов – 3 000 кв.м.

- Площадь  уборки мусора на газонах – 262 650 кв.м.

- Количество посаженных и формованных деревьев – 1140 шт.

- Количество  деревьев, на которых произведена обрезка веток – 4 500 шт.

- Количество  снесенных сухих деревьев (в том числе пней) – 1410 шт.

- Количество  побеленных деревьев – 3 765 шт

- Количество   посаженных кустов – 1 950 шт.

- Количество подстриженных кустов–39 300 п.м.

- Общая площадь высаживаемых цветников – 3 300 м.кв.

- Количество снесенных деревьев - 771 шт.

- Количество электроэнегрии, затраченной на освещение улиц – 3300 кВт.ч.

- Количество вывезенных ТБО – 1 080 тн.

- Количество установленных скамеек, урн, вазонов - 285 шт.

- Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов – 450 шт.

- Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы – 3 000 кв.м.

- Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования – 30 шт

- Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего поьзования – 60 шт

- Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити – 50 шт

- Количество детских и спортивных площадок, на которых установлено игровое оборудование - 25 шт

- Количество установленных ограждений детских и спортивных площадок - 600 шт.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении №2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложении №1 к подпрограмме.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание детских и спортивных площадок: | Итого | 2015-2017 | 1 500,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - подсыпка песка в песочницы | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт деревянных, металлических элементов | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обслуживание и т.д. | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 500,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 2. | Эвакуация транспортных средств | Итого | 2015-2017 | 400,00 | 1 384,03 | 450,00 | 461,25 | 472,78 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 400,00 | 1 384,03 | 450,00 | 461,25 | 472,78 |  |
| 3. | Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок | Итого | 2015-2017 | 2 500,00 | 7 689,06 | 2 500,00 | 2 562,50 | 2 626,56 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 500,00 | 7 689,06 | 2 500,00 | 2 562,50 | 2 626,56 |  |
| 4. | Содержание зеленого хозяйства (в т.ч.): | Итого | 2015-2017 | 17 900,00 | 57 821,76 | 18 800,00 | 19 270,00 | 19 751,76 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - снос аварийных деревье, посадка деревьев и кустарников | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кронирование и формовка деревьев и кустарников | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устройство газонов, выкашивание | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 17 900,00 | 57 821,76 | 11 100,00 | 11 377,50 | 11 661,94 |  |
|  | - озеленение и цветочное оформление территории МО "Город Гатчина" |  |  |  |  | 6 200,00 | 6 355,00 | 6 513,88 |  |
|  | - снос деревьев на территории МО "Город Гатчина" |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 537,50 | 1 575,94 |  |
| 5. | Уличное освещение | Итого | 2015-2017 | 20 590,00 | 79 267,32 | 23 266,70 | 26 291,37 | 29 709,25 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 20 590,00 | 79 267,32 | 23 266,70 | 26 291,37 | 29 709,25 |  |
| 6. | Содержание мест захоронения - вывоз ТБО | Итого | 2015-2017 | 1 200,00 | 3 690,75 | 1 200,00 | 1 230,00 | 1 260,75 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 200,00 | 3 690,75 | 1 200,00 | 1 230,00 | 1 260,75 |  |
| 7. | Прочее благоустройство: | Итого | 2015-2017 | - | 8 823,07 | 5 250,00 | 1 740,86 | 1 832,21 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - установка скамеек, урн, вазонов | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - окраска скамеек, урн, вазонов | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - очищение опорных столбов освещения, стен зданий и других объектов от несанкционированной рекламы | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 8 823,07 | 5 250,00 | 1 740,86 | 1 832,21 |  |
|  | - Раскраска граффити трансформаторных подстанций |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  | - Уборка территорий общего пользования после проведения общегородских мероприятий |  |  |  |  | 650,00 | 666,25 | 682,91 |  |
|  | - Уборка дорог общего пользования после дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее благоустройство |  |  |  |  | 500,00 | 574,61 | 649,30 |  |
|  | Подготовка города к праздникам |  |  |  |  | 1 600,00 |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовых территорий |  |  |  |  | 2 000,00 | - | - |  |
| 8. | Обустройство оснований для детских и спортивных площадок, приобретение и установка оборудования детских и спортивных площадок, установка ограждений детских и спортивных площадок | Итого | 2015-2017 | 3 000,00 | 8 422,69 | 2 800,00 | 2 807,50 | 2 815,19 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района, МБУ "УБДХ" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 000,00 | 8 422,69 | 2 800,00 | 2 807,50 | 2 815,19 |  |
|  | в том числе установка ограждений |  |  |  | 922,69 | 300,00 | 307,50 | 315,19 |  |
|  | ВСЕГО: | Итого | 2015-2017 | 47 090,00 | 170 098,68 | 55 266,70 | 55 363,48 | 59 468,50 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 47 090,00 | 170 098,68 | 55 266,70 | 55 363,48 | 59 468,50 |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Планируемые результаты подпрограммы «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание детских и спортивных площадок | 3 000,00 |  | Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских и спортивных площадок | шт. | 100 | 105 | 115 | 115 |
| 2. | Эвакуация транспортных средств | 1 384,03 |  | Количество эвакуированных транспортных средств | шт. | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок | 7 689,06 |  | Количество ТБО собранных и удаленных с несанкционированных свалок | м.3 | 17 086,80 | 17 087 | 17 087 | 17 087 |
| 4. | Озеленение и цветочное оформление территории МО "Город Гатчина" | 57 821,76 |  | Площадь выкашиваемых газонов | тыс. кв.м. | 185,13 | 185,13 | 185,13 | 185,13 |
|  |  |  |  | Площадь новых газонов | кв.м. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  | Площадь уборки мусора на газонах | кв.м. | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 |
|  |  |  |  | Количество посаженных и формованных деревьев | шт. | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  |  |  |  | Количество деревьев, на кот орых произведена обрезка веток | шт. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
|  |  |  |  | Количество снесенных сухих деревьев (в том числе пней) | шт. | 470 | 470 | 470 | 470 |
|  |  |  |  | Количество побеленных деревьев | шт. | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
|  |  |  |  | Количество посаженных кустов | шт. | 650 | 650 | 650 | 650 |
|  |  |  |  | Количество подстриженных кустов | пог.м. | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
|  |  |  |  | Общая площадь высаживаемых цветников | м.кв. | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
|  |  |  |  | Количество снесенных деревьев | шт. | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 5. | Уличное освещение | 79 267,32 |  | Количество электро энегрии, затраченной на освещение улиц | кВт.ч. | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 6. | Вывоз ТБО и содержание мест захоронения | 3 690,75 |  | Количество вывезенных ТБО | тн. | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 7. | Установка малых архитектурных форм и прочее благоустройство | 8 823,07 |  | Количество установленных скамеек, урн, вазонов | шт. | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | Количество окрашенных скамеек, урн, вазонов | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | Площадь очищения архитектурных форм от несанкционированной рекламы | кв.м. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|  |  |  |  | Количество мероприятий, после которых проводится уборка территорий общего пользования | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Количество ДТП, после которых проводится уборка дорог общего поьзования | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Количество трансформаторных подстанций, раскрашенных граффити | ед. | - | 17 | 17 | 16 |
| 8. | Устройство детских и спортивных площадок | 8 422,69 |  | Количество детских и спортивных площадок, на которых установлено игровое оборудование | ед. | 100 | 5 | 15 | 5 |
|  |  |  |  | Количество установленных ограждений детских и спортивных площадок | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | ВСЕГО: | 170098,68 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Замена дорожных знаков и установка светофоров. 2. Устройство пешеходных переходов и установка ограждений 3. Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |  |
|  | Всего: | 12 506,80 | 8 877,53 | 6297,25 | 27681,58 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 12 506,80 | 8 877,53 | 6297,25 | 27681,58 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Количество замененных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета - 396 шт. - Количество замененных дорожных знаков 1.23 («Дети»), 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета - 9 шт. - Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах - 12 шт. - Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 1393 пог. м. - Количество адресов установки искусственных неровностей, - 34 шт. - Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам - 6929 пог. м. - Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) - 57 шт. - Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении - 68 шт. - Количество адресов устройства шумовых полос - 6 шт. - Количество адресов устройства покрытий противоскольжения - 3 шт. - Количество адресов устройства пешеходных переходов- 8 шт. - Количество адресов установки бетонных полусфер - 178 шт. |  |  |  |  |  |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.»

Подпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения включает в себя комплекс мероприятий непосредственно или косвенно способствующих снижению количества наездов на пешеходов и других дорожно-транспортных происшествий. Наиболее затратными являются мероприятия, прямо связанные с предоставлением пешеходам безопасных условий движения: установка ограничивающих пешеходных ограждений (9 877,15 тыс. руб.) и устройство пешеходных переходов (5692,88 тыс. руб.). Значительную часть средств (1924,5 тыс. руб.) планируется направить на мероприятия по обеспечению безопасности передвижения учащихся школ. Для лучшего информирования водителей транспортных средств об условиях дорожного движения подпрограмма включает в себя нанесение горизонтальной разметки, дублирующей, дорожные знаки 1.23, 3.24. В целях уменьшения количества травм, происходящих по причине намерзания льда на асфальтобетонное покрытие, предусмотрено устройство покрытий противоскольжения на проспекте 25 Октября. Для предотвращения сквозного проезда автомобилей через дворовые территории запланирована установка бетонных полусфер по ряду адресов. Последнее мероприятие является относительно малозатратным (438,7 тыс. руб.) но может спасти жизни и предотвратить травмирование  детей-дошкольников, их матерей и  пожилых людей, находящихся на внутридворовых территориях (например, в сентябре 2014 г. на внутридворовой территории дома 65 по проспекту 25 Октября пенсионер получил травму ноги, вследствие наезда автомобиля).

- Цели и задачи Подпрограммы 3

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и создание условий безопасного и комфортного движения пешеходов на территории МО «Город Гатчина».

Задачами подпрограммы является

1. Замена дорожных знаков и установка светофоров.

2. Устройство пешеходных переходов и установка ограждений

3. Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки

- Планируемые результаты Подпрограммы 3

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

- Количество замененных  дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета - 396 шт.

- Количество замененных  дорожных знаков 1.23 («Дети»), 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета - 9 шт.

- Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах - 12 шт.

- Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ - 1393 пог. м.

- Количество адресов установки искусственных неровностей, - 34 шт.

- Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам - 6929 пог. м.

- Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) - 57 шт.

- Количество адресов для нанесения горизонтальной разметки 1.14.1 в цветном исполнении  - 68 шт.

- Количество адресов устройства шумовых полос - 6 шт.

- Количество адресов устройства покрытий противоскольжения - 3 шт.

- Количество адресов устройства пешеходных переходов- 8 шт.

- Количество адресов установки бетонных полусфер - 178 шт..

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении №2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложении №1 к подпрограмме.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Замена дорожных знаков и установка светофоров | Итого |  |  |  | 3 187,50 |  | 3 187,50 | - | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 3 187,50 |  | 3 187,50 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 1.1. | Замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | ИТОГО | 2015-2017 | - |  | 2 178,00 |  | 2 178,00 | - | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 2 178,00 |  | 2 178,00 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена дорожных знаков 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | ИТОГО | 2015-2017 |  |  | 49,50 |  | 49,50 | - | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 49,50 |  | 49,50 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 1.3. | Оборудование светофора Т.7 на пешеходных переходах (адресно) | Итого | 2015-2017 | - |  | 960,00 |  | 960,00 | - | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 960,00 |  | 960,00 | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 2. | Устройство пешеходных переходов и установка ограждений | Итого |  |  |  | 16 333,73 |  | 5 200,00 | 5 947,78 | 5 185,95 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 16 333,73 |  | 5 200,00 | 5 947,78 | 5 185,95 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.1. | Установка ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ (адресно) | Итого | 2015-2017 | - |  | 1 875,00 |  | 1 500,00 | 375,00 | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 1 875,00 |  | 1 500,00 | 375,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка ограничивающих пешеходных ограждений (пр.25 Октября, ул.Карла Маркса, ул.Чехова, ул. Рощинская, ул.7 Армии, ул. Чкалова, ул. Володарского, ул.Слепнева, ул. Урицкого, ул.Радищева и пр.(адресно) | Итого | 2015-2017 |  |  | 9 877,15 |  | 2 500,00 | 3 463,45 | 3 913,70 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 9 877,15 |  | 2 500,00 | 3 463,45 | 3 913,70 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Устройство пешеходных переходов (адресно) | Итого | 2015-2017 | - |  | 4 581,58 |  | 1 200,00 | 2 109,33 | 1 272,25 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 4 581,58 |  | 1 200,00 | 2 109,33 | 1 272,25 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки | Итого |  |  |  | 8 160,35 |  | 4 119,30 | 2 929,75 | 1 111,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 8 160,35 |  | 4 119,30 | 2 929,75 | 1 111,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 3.1. | Установка искусственных неровностей (адресно, в том числе у школ 159,3) | Итого | 2015-2017 | - |  | 786,30 |  | 359,30 | 427,00 | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 786,30 |  | 359,30 | 427,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.2. | Нанесение горизонтальной разметки 1.24, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) | Итого | 2015-2017 | - |  | 3 070,00 |  | 2 500,00 | 380,00 | 190,00 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 3 070,00 |  | 2 500,00 | 380,00 | 190,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Нанесение разметки 1.14.1 в цветном исполнении (адресно) | Итого | 2015-2017 |  |  | 1 813,30 |  | 500,00 | 860,00 | 453,30 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 1 813,30 |  | 500,00 | 860,00 | 453,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.4. | Устройство шумовых полос (адресно) | Итого | 2015-2017 | - |  | 180,00 |  | 60,00 | 120,00 | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 180,00 |  | 60,00 | 120,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Устройство покрытий противоскольжения пр.25 Октября (3 адреса) | Итого | 2015-2017 |  |  | 1 872,00 |  | 500,00 | 904,00 | 468,00 | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 1 872,00 |  | 500,00 | 904,00 | 468,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.6. | Установка бетонных полусфер (адресно) | Итого | 2015-2017 | - |  | 438,75 |  | 200,00 | 238,75 | - | отдел ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 438,75 |  | 200,00 | 238,75 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  | ВСЕГО: | Итого | 2015-2017 |  |  | 27 681,58 |  | 12 506,80 | 8 877,53 | 6 297,25 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 27 681,58 |  | 12 506,80 | 8 877,53 | 6 297,25 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - | - |  |

| Приложение № 2 Планируемые результаты подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Замена дорожных знаков и установка светофоров | 3 187,50 |  | Количество замененных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | шт. | 0 | 396 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество замененных дорожных знаков 1.23 «Дети» на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | шт. | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество светофоров Т.7, оборудованных на пешеходных переходах | шт. | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2. | Устройство пешеходных переходов и установка ограждений | 16 333,73 |  | Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов возле школ | м. пог. | 0 | 1128 | 265 | 0 |
|  |  |  |  | Совокупная длина ограничивающих пешеходных ограждений, установленных по отдельным адресам | м. пог. | 0 | 1880 | 2448 | 2601 |
|  |  |  |  | Количество адресов устройства пешеходных переходов | шт. | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 3. | Устройство сооружений безопасности участников дорожного движения и нанесение дорожной разметки | 8 160,35 |  | Количество адресов установки искусственных неровностей | шт. | 0 | 16 | 18 | 0 |
|  |  |  |  | Количество адресов для нанесения дорожной разметки, дублирующей дорожные знаки 1.23, 3.24 (адресно) | шт. | 0 | 46 | 7 | 4 |
|  |  |  |  | Количество адресов для нанесения дорожной разметки 1.14.1 в цветном исполнении (адресно) | шт. |  | 19 | 32 | 17 |
|  |  |  |  | Количество адресов устройства шумовых полос | шт. | 0 | 2 | 4 | 0 |
|  |  |  |  | Количество адресов устройства покрытий противоскольжения | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Количество адресов установки полусфер | шт. | 0 | 84 | 94 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 27 681,58 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 4. «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

|  | Паспорт подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2015 г. и на плановый период 2016 - 2017 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 г.и плановый период 2016-2017 г.г.". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 5. Услуги по осуществлению технического надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |  |  |
|  |  | Всего: |  | 304 750,0 |  | 162500,0 |  | 148700,0 |  | 615950,0 |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 199 000,0 |  | - |  | 80 000,0 |  | 279 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 39 000,0 |  | 89 000,0 |  | - |  | 128 000,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 66 750,0 |  | 73500,0 |  | 68700,0 |  | 208950 |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед 2. Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 22 шт 4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 45 шт 5. Услуги по осуществлению технического надзора - 3 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.»

Подпрограмма, предлагаемая к реализации в 2015-2017гг. разработана в соответствии с Уставом Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ» №131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Основной задачей подпрограммы является приоритетное выполнение работ по ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) а так же территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов в настоящем подпрограмме понимается совокупность расположенных вне границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:

- территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

Подпрограммой предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

Администрация Гатчинского муниципального района организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

- Цели и задачи Подпрограммы 4

Целью подпрограммы является комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина».

Задачами подпрограммы является

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения

2. Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

5. Услуги по осуществлению технического надзора

- Планируемые результаты Подпрограммы 4

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 4 будут достигнуты следующие результаты:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 ед

2. Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 6 ед

3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 22 шт

4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов - 45 шт

5. Услуги по осуществлению технического надзора  - 3 ед.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в Приложении №2 к подпрограмме.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в Приложении №1 к подпрограмме.

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 12 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 2015-2017 | 31200,0 | 14500,0 | 14500,0 | 2200,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 18000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 13200,0 | 5500,0 | 5500,0 | 2200,0 |  |
| 2. | Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 2015-2017 | 431300,0 | 240000,0 | 96800,0 | 94500,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 279000,0 | 199000,0 | 0,0 | 80000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 110000,0 | 30000,0 | 80000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 42300,0 | 11000,0 | 16800,0 | 14500,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | итого | 2015-2017 | 70400,0 | 22900,0 | 23500,0 | 24000,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 70400,0 | 22900,0 | 23500,0 | 24000,0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | итого | 2015-2017 | 80050,0 | 26350,0 | 26700,0 | 27000,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 80050,0 | 26350,0 | 26700,0 | 27000,0 |  |
| 5 | Услуги по осуществлению технического надзора | итого | 2015-2017 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  | ВСЕГО | итого | 2015-2017 | 615 950,00 | 304 750,00 | 162 500,00 | 148 700,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 279 000,00 | 199 000,00 | - | 80 000,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 128 000,00 | 39 000,00 | 89 000,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 208 950,00 | 66 750,00 | 73 500,00 | 68 700,00 |  |

| Приложение № 2 к подпрограмме Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 13 200,0 | 18 000,0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | Ед. | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Cтроительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 42 300,0 | 389 000,0 | Количество построенных (реконструированных) объектов | Ед. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 70 400,0 | 0,0 | Количество отремонтированных и капитально отремонтированных дорог | шт | 22 | 8 | 7 | 7 |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 80 050,0 | 0,0 | Количество отремонтированных и капитально дворовых территорий | шт | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Услуги по осуществлению технического надзора | 3 000,0 | 0,0 | Повышение качества строительства и ремонтных работ | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | итого: | 208 950 | 407 000 |  |  |  |  |  |  |