АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.03.2015									№ 1209

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013  № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271, соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1158 «Об утверждении перечня муниципальных программ  Гатчинского муниципального района»,  постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Гатчинского муниципального района» и Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- внести в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017г.г.» следующие изменения:

  - в паспорте программы строку «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 197 421,0 | 232 972,0 | 257 852,0 | 688 245,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1 644,0 | 0 | 0 | 1 644,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 85 237,0 | 114 518,0 | 135 991,0 | 335 746,0 |
|  | *Внебюджетные источники | 22 050,0 | 24 300,0 | 25 650,0 | 72 000,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 88 490,0 | 94 154,0 | 96 211,0 | 278 855,0 |

  - в паспорте  подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 63 696,0 | 112 000,0 | 134 250,0 | 309 946,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1 644,0 | 0 | 0 | 1 644,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 12 052,0 | 59 500,0 | 79 250,0 | 150 802,0 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 50 000,0 | 52 500,0 | 55 000,0 | 157 500,0 |

  - приложение 1, 1.1 и 2 подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить согласно приложению 1, 1.1 и 2 к настоящему постановлению.

  - в паспорте  подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 38 384,8 | 22 382,0 | 22 662,0 | 83 428,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 23 184,8 | 5 018,0 | 6 741,0 | 34 943,8 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 15 200,0 | 17 364,0 | 15 921,0 | 48 485,0 |

  - приложение 1, 1.1  и 2 подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить согласно приложению 1, 1.1 и 2 к настоящему постановлению.

- пункт 1 и приложения к настоящему постановлению подлежат официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района  по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства Т.Ф.Материкова.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                        Е.В.Любушкина

Федорова Н.Н.

внесены изменения  постановление   от  13.05.2015 №  1739

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция и |  |  |
|  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт объектов теплоснабжения и |  |  |
|  |  |  |  |  |  | водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г и плановый период 2016-2017г.г." |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 57 250 | 32 750 | 14 000 | 10 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 096 | 1 096 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 54 510 | 30 010 | 14 000 | 10 500 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 205 757 | 30 007 | 72 000 | 103 750 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 114 206 | 10 956 | 40 000 | 63 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 91 551 | 19051 | 32 000 | 40 500 |  |
| 3 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | итого | 2015-2017 | 46 939 | 939 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 35 500 | 0 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 11 439 | 939 | 6 500 | 4 000 |  |
| 4 | ИТОГО по подпрограмме | итого | 2015-2017 | 309 946 | 63 696 | 112 000 | 134 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 150 802 | 12 052 | 59 500 | 79 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 157 500 | 50 000 | 52 500 | 55 000 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 г.г." |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 |  | 57 250 | 32 750 | 14 000 | 10 500 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 096 | 1 096 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 54 510 | 30 010 | 14 000 | 10 500 |  |
| 1.1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию | итого | 2015-2017 |  | 17 700 | 3 200 | 10 500 | 4 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 17 700 | 3 200 | 10 500 | 4 000 |  |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блок-модульной газовой котельной с подводящими сетями в пос. Вырица, ул. Соболевского у территории ОАО "Узор" Гатчинского района Ленинградской области" | итого | 2 015 |  | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Разработка проектной документации по строительству скважин в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | итого | 2 015 |  | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55" | итого | 2 015 |  | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | итого | 2 015 |  | 4 125 | 4 125 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 4 125 | 4 125 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района" | итого | 2 015 |  | 2 137 | 2 137 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 137 | 2 137 |  |  |  |
| 1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | итого | 2 015 |  | 2 840 | 2 840 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 096 | 1 096 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.9 | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | итого | 2015-2016 |  | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 0 |  |
| 1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Жабино" | итого | 2015-2016 |  | 4 100 | 2 100 | 2 000 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 4 100 | 2 100 | 2 000 | 0 |  |
| 1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" | итого | 2015 |  | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 3 000 | 3 000 | 0 |  |  |
| 1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Куровицы" | итого | 2017 |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |  |
| 1.13 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой" | итого | 2015 |  | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 |  |
| 1.14 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища" | итого | 2015 |  | 38,1 | 38,1 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 38,1 | 38,1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 |  | 205 757 | 30 007 | 72 000 | 103 750 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 114 206 | 10 956 | 40 000 | 63 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 91 551 | 19 051 | 32 000 | 40 500 |  |
| 2.1 | Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой | итого | 2015-2016 |  | 15 100 | 1 100 | 14 000 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 8 100 | 1 100 | 7 000 | 0 |  |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет | итого | 2015-2017 |  | 63 883 | 2 633 | 30 000 | 31 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 38 330 | 1 580 | 18 000 | 18 750 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 25 553 | 1 053 | 12 000 | 12 500 |  |
| 2.3 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул.Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища. | итого | 2 015 |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово | итого | 2016-2017 |  | 52 500 | 0 | 25 000 | 27 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 31 500 | 0 | 15 000 | 16 500 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 21 000 | 0 | 10 000 | 11 000 |  |
| 2.5 | Строительство КОС в дер.Жабино | итого | 2017 |  | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |  |
| 2.6 | Строительство КОС в дер.Сяськелево | итого | 2017 |  | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |  |
| 2.7 | Резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству | итого | 2015-2017 |  | 7 000 | 0 | 3 000 | 4 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 7 000 |  | 3 000 | 4 000 |  |
| 2.8 | Строительство водозаборных скважин в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" | итого | 2015 |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" | итого | 2015 |  | 5 670 | 5 670 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 3 402 | 3 402 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 268 | 2 268 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | итого | 2015 |  | 6 707 | 6 707 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4 024 | 4 024 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 683 | 2 683 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт объекта "Станция обезжелезивания п. Сиверский, Гатчинский район" | итого | 2015 |  | 1 747,3 | 1 747,3 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 747,3 | 1 747,3 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Ремонт самотечного коллектора д.Лампово | итого | 2015 |  | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Строительство инженерных сетей к блок-модульной котельной в пос.Вырица, ул.Соболевского, у территории ОАО "Узор" | итого | 2 015 |  | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 950 | 1 950 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |  |
| 2.14 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014-2024 годы | итого | 2 015 |  | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | итого | 2015-2017 |  | 46 939 | 939 | 26 000 | 20 000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 35 500 | 0 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 11 439 | 939 | 6 500 | 4 000 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, водоснабжения и водоотведения. | итого | 2015-2017 |  | 46 000 | 0 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 35 500 | 0 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 10 500 | 0 | 6 500 | 4 000 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и ГВС от котельной №5 до детского сада в пос. Сиверский -Военный городок | итого | 2 015 |  | 939 | 939 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 939 | 939 |  |  |  |
| 4 | ИТОГО по подпрограмме | итого | 2015-2017 |  | 309 946 | 63 696 | 112 000 | 134 250 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 150 802 | 12 052 | 59 500 | 79 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 157 500 | 50 000 | 52 500 | 55 000 |  |

|  | Приложение № 2. к подпрограмме "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения. и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского. муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 г.г.". Планируемые результаты подпрограммы. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного. хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.. № п/п; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.); Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач; Единица измерения; Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы); Планируемое значение показателя по годам реализации. Бюджет ГМР; Другие источники; 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.; 54 510; 2 740; Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация; ед.; 0; 12; 3; 1. 2; Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.; 91 551; 114 206; Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; м3/сут.; 2 000; 0; 100; 2 700. Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения; пог.метров; 0; 6 730; 1 500; 1 500. Количество построенных КОС; ед.; 0; 2; 0; 0. Количество разработанных схем водоснабжения; ед.; 0; 1; 1; 1. 3; Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа; 11 439; 35 500; Протяженность отремонтированных инженерных сетей; пог.метров; 0; 0; 3 900; 2 400. итого:; 157 500; 152 446. |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, |
|  |  |  |  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного |
|  |  |  |  |  |  | значения Гатчинского муниципального района на 2015год и плановый период 2016-2017 гг. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог местного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значения Гатчинского муниципального района на 2015г. и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | итого |  | 2015-2017 | 18 338,0 |  | 8 488,0 |  | 3 000,0 |  | 6 850,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 6 226,3 |  | 6 226,3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 12 111,7 |  | 2 261,7 |  | 3 000,0 |  | 6 850,0 |  |  |  |
| 2. | Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района | итого |  | 2015-2017 | 1 986,0 |  | 600,0 |  | 660,0 |  | 726,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 986,0 |  | 600,0 |  | 660,0 |  | 726,0 |  |  |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | итого |  | 2015-2017 | 21 332,0 |  | 6 832,0 |  | 7 100,0 |  | 7 400,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 21 332,0 |  | 6 832,0 |  | 7 100,0 |  | 7 400,0 |  |  |  |
| 4. | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. | итого |  | 2 016 | 5 900,0 |  | 0 |  | 5 900,0 |  | 0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 900,0 |  | 0 |  | 5 900,0 |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | итого |  | 2015-2017 | 23 293,8 |  | 9 885,8 |  | 5 722,0 |  | 7 686,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 17 685,5 |  | 5 926,5 |  | 5 018,0 |  | 6 741,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 608,3 |  | 3 959,3 |  | 704,0 |  | 945,0 |  |  |  |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Гатчина" | итого |  | 2015 | 12 579,0 |  | 12 579,0 |  | 0 |  | 0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 11 032,0 |  | 11 032,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 547,0 |  | 1 547,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | итого |  | 2015-2017 | 83 428,8 |  | 38 384,8 |  | 22 382,0 |  | 22 662,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 34 943,8 |  | 23 184,8 |  | 5 018,0 |  | 6 741,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 48 485,0 |  | 15 200,0 |  | 17 364,0 |  | 15 921,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значения Гатчинского муниципального района на 2015г. и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | итого |  | 2015-2017 | 18 338,0 | 8 488,0 |  | 3 000,0 | 6 850,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 6 226,3 | 6 226,3 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 12 111,7 | 2 261,7 |  | 3 000,0 | 6 850,0 |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" | итого |  | 2 015 | 3 184,0 | 3 184,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 3 024,8 | 3 024,8 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 159,2 | 159,2 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина, включая экспертизу и непредвиденные работы по проектированию | итого |  | 2 015 | 4 150,0 | 4 150,0 |  | 0 | 0 | Отдел капитального строительства администрации ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 3 201,5 | 3 201,5 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 948,5 | 948,5 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги с а/бетонным покрытием и мостового сооружения "подъезд к д. М.Слудицы" | итого |  | 2 015 | 1 154,0 | 1 154,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 154,0 | 1 154,0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к д. Куйдузи" | итого |  | 2 016 | 1 700,0 | 0 |  | 1 700,0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 700,0 | 0 |  | 1 700,0 | 0 |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог | итого |  | 2 017 | 5 500,0 | 0 |  | 0 | 5 500,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 500,0 | 0 |  | 0 | 5 500,0 |  |
| 1.6 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз, оплаты работ по авторскому надзору и непредвиденные работы по проектированию | итого |  | 2015-2017 | 2 650,0 | 0 |  | 1 300,0 | 1 350,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 2 650,0 | 0 |  | 1 300,0 | 1 350,0 |  |
| 2. | Разработка технических паспортов для постановки автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района для оформления права собственности | итого |  | 2015-2017 | 1 986,0 | 600,0 |  | 660,0 | 726,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 986,0 | 600,0 |  | 660,0 | 726,0 |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | итого |  | 2015-2017 | 21 332,0 | 6 832,0 |  | 7 100,0 | 7 400,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 21 332,0 | 6 832,0 |  | 7 100,0 | 7 400,0 |  |
| 4. | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. | итого |  | 2 016 | 5 900,0 | 0,0 |  | 5 900,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 900,0 | 0 |  | 5 900,0 | 0 |  |
| 4.1 | Замена водопропускных труб на "подъезде к д.Юля-Пурская" в р.Ижора | итого |  | 2 016 | 1 900,0 | 0 |  | 1 900,0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 900,0 | 0 |  | 1 900,0 | 0 |  |
| 4.2 | Мостовое сооружение через р.Кремянка на а/д "подъезд к д.Чаща" | итого |  | 2 016 | 4 000,0 | 0 |  | 4 000,0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | итого |  | 2015-2017 | 23 293,8 | 9 885,8 |  | 5 722,0 | 7 686,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 17 685,5 | 5 926,5 |  | 5 018,0 | 6 741,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 5 608,3 | 3 959,3 |  | 704,0 | 945,0 |  |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги "Жабино-Фьюнатово" | итого |  | 2 015 | 9 885,8 | 9 885,8 |  | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 5 926,5 | 5 926,5 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 3 959,3 | 3 959,3 |  | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к д.Куйдузи" | итого |  | 2 017 | 7 686,0 | 0 |  | 0 | 7 686,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 6 741,0 | 0 |  | 0 | 6 741,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 945,0 | 0,0 |  | 0,0 | 945,0 |  |
| 5.3 | Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием и мостового сооружения "подъезд к д.М.Слудицы" | итого |  | 2 016 | 5 722,0 | 0 |  | 5 722,0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 5 018,0 | 0 |  | 5 018,0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 704,0 | 0 |  | 704,0 | 0 |  |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина" | итого |  | 2 015 | 12 579,0 | 12 579,0 |  | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 11 032,0 | 11 032,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 1 547,0 | 1 547,0 |  | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО: | итого |  | 2015-2017 | 83 428,8 | 38 384,8 |  | 22 382,0 | 22 662,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 34 943,8 | 23 184,8 |  | 5 018,0 | 6 741,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 48 485,0 | 15 200,0 |  | 17 364,0 | 15 921,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог местного значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района на 2015г. и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | 12 111,7 | 6 226,3 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района | 1 986,0 | 0,0 | Количество объектов на которые разработаны паспорта | ед. | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | 21 332,0 | 0,0 | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтобетоным покрытием | км. | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с с щебёночным покрытием | км. | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
|  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве, грунтовые дороги | км. | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 4 | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб | 5 900,0 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 5 608,3 | 17 685,5 | Количество объектов | ед | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог | км2 | 0 | 9,45 | 30,55 | 44,85 |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Гатчина" | 1 547,0 | 11 032,0 | Количество объектов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество реконструированных дорог | км | 0 | 3,2 | 0 | 0 |
|  | итого: | 48 485,0 | 34 943,8 |  |  |  |  |  |  |