АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2015										№ 2695

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 № 4597 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на 2015-2017г.г.»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г.  № 104 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 04.08.2014г. № 2924 «Об утверждении перечня муниципальных программ  МО «Город Гатчина»,  постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014г. № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина», Уставом Гатчинского муниципального района,   Уставом муниципального образования «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 № 4597 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина»  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и  инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» на  2015-2017г.г.» (в редакции постановлений от 27.05.2015 № 1905) следующие изменения:

  - В паспорте программы строку «Источники финансирования программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 169217,4 | 171133,0 | 180034,0 | 520384,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 4229,5 | 0 | 0 | 4229,5 |
|  | *Внебюджетные источники | 82421,6 | 91633,0 | 91534,0 | 265588,6 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 82566,3 | 79500,0 | 88500,0 | 250566,3 |

  - В паспорте  подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.» строку «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 51185,7 | 63333,0 | 63334,0 | 183852,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 4229,5 | 0 | 0 | 4229,5 |
|  | *Внебюджетные источники | 23333,0 | 33333,0 | 33334,0 | 90000,0 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 29623,2 | 30000,0 | 30000,0 | 89623,2 |

  - В приложении 1.1 к  подпрограмме «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»   пункты 1и 1.4  изложить в новой редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водопотребления, водоотведения и очистки сточных вод. | итого |  | 182 199,4 | 55 532,4 | 63 333,0 | 63 334,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4 229,5 | 4 229,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 90 000,0 | 23 333,0 | 33 333,0 | 33 334,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2015-2019 | 87 969,9 | 27 969,9 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |
|  |  | итого |  | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», |
| 1.4. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина на период 2015-2025гг | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 015 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |

  - Приложение 1.1 к подпрограмме «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»    дополнить пунктами 2, 2.1 и 3:

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации. | Итого |  | 1653,3 | 1653,3 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 015 | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство канализационной сети диаметром 100-300 мм по ул. Кустова г. Гатчина | итого |  | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 015 | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | ИТОГО | итого |  | 183 852,7 | 57 185,7 | 63 333,0 | 63 334,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4 229,5 | 4 229,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 90 000,0 | 23 333,0 | 33 333,0 | 33 334,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 89 623,2 | 29 623,2 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |

  - В паспорте подпрограммы  «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.» строку «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:»  изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 10943,1 | 19500,0 | 26500,0 | 56943,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 10943,1 | 19500,0 | 26500,0 | 56943,1 |

  - В приложении 1.1 к подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»  пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4   изложить в новой редакции:

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый год планового периода, 2015 г. | Второй год планового периода, 2016 г. | Третий год планового периода, 2017 г. |  |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | Итого | 2015-2017 | 48 500,0 | 2 500,0 | 19 500,0 | 26 500,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 48 500,0 | 2 500,0 | 19 500,0 | 26 500,0 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская. | Итого | 2016-2017 | 10 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 10 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 1.2. | Распределительный газопровод по ул.ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер. | Итого | 2015-2016 | 3 500,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина» |  | 3 500,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Распределительный газопровод по ул.ул. Фрезерной, Торфяной | Итого | 2016-2017 | 7 000,0 | 0 | 4 000,0 | 3 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 7 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 3 000,0 |  |
| 1.4. | Газификация мкр.Мариенбург | Итого | 2016-2017 | 27 000,0 | 0,0 | 9 500,0 | 16 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 27 000,0 | 0,0 | 9 500,0 | 16 000,0 |  |

  - Приложение 1.1 к подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»  дополнить пунктами 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 3:

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый год планового периода, 2015 г. | Второй год планового периода, 2016 г. | Третий год планового периода, 2017 г. |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | Итого |  | 8 443,1 | 8 443,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 8 443,1 | 8 443,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Распределительный газопровод по ул.ул. Фрезерной, Торфяной | Итого | 2015 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Газификация мкр.Мариенбург | Итого | 2015 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская, включая проектно-изыскательские работы | Итого | 2015 | 4 066,5 | 4 066,5 | 0,0 | 0,0 | Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 4 066,5 | 4 066,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Распределительный газопровод по ул.ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер., включая проектно-изыскательские работы | Итого | 2015 | 1 876,6 | 1 876,6 | 0,0 | 0,0 | Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 1 876,6 | 1 876,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | ИТОГО | Итого |  | 56 943,1 | 10 943,1 | 19 500,0 | 26 500,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 56 943,1 | 10 943,1 | 19 500,0 | 26 500,0 |  |

  - В приложении 2 к подпрограмме Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»   пункт 1 изложить в новой редакции:

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | Первый год планового периода, 2015 г. | Второй год планового периода, 2016 г. | Третий год планового периода, 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | 48 500,0 |  | Протяженность распределительных газопроводов | п.м. | 0 | 2820 | 3250 | 3860 |

1.9.  Приложение 2 к подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»  дополнить пунктами 2 и 3:

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | Первый год планового периода, 2015 г. | Второй год планового периода, 2016 г. | Третий год планового периода, 2017 г. |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | 8443,1 |  | Количество разработанных ПСД | шт. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 3. | ИТОГО: | 56943,1 |  |  |  |  |  |  |  |

  - В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»  строку «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:»  изложить в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 101088,6 | 88300,0 | 90200,0 | 279588,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Внебюджетные источники | 59088,6 | 58300,0 | 58200,0 | 175588,6 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 42000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 104000,0 |

  - В приложении 1.1 к подпрограмме «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.» пункты 1, 1.1 , 2 , 4, 4.1 и 5 изложить в новой редакции:

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Обеспечение котельной №11 собственной электроэнергией. | Всего: | 2016 | 245 800,0 | 84 300,0 | 78 300,0 | 83 200,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 174 800,0 | 58 300,0 | 58 300,0 | 58 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 71 000,0 | 26 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 |  |
| 1.1. | Установка паротурбогенератора на кот. № 11. | Всего: | 2016 | 245 800,0 | 84 300,0 | 78 300,0 | 83 200,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 174 800,0 | 58 300,0 | 58 300,0 | 58 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 71 000,0 | 26 000,0 | 20 000,0 | 25 000,0 |  |
| 2. | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы электрооборудования. | Всего: | 2015-2016 | 23 000,0 | 13 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 23 000,0 | 13 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
| 4. | Повышение качества и надежности теплоснабжения населения г. Гатчина | Всего: | 2017 | 3 788,6 | 3 788,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 788,6 | 788,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ж/дом № 4 к.2, 3, 4 по улице Слепнева | Всего: | 2015 | 687,5 | 687,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 687,5 | 687,5 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. | ВСЕГО: | Всего: |  | 279 588,6 | 101 088,6 | 88 300,0 | 90 200,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 175 588,6 | 59 088,6 | 58 300,0 | 58 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 104 000,0 | 42 000,0 | 30 000,0 | 32 000,0 |  |

  - Приложение 1.1 к подпрограмме «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.» дополнить пунктами 2.5 , 4.2 ,4.3 ,4.4 ,4.5 , 4.6 и 4.7:

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 2.5. | Актуализация схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2015-2030 г.г. | Всего: | 2015 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ж/дом №9 по ул.Чехова | Всего: | 2015 | 509,5 | 509,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 509,5 | 509,5 |  |  |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, улице Горького, ж/дом №2 | Всего: | 2015 | 174,1 | 174,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 101,1 | 101,1 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 73,0 | 73,0 |  |  |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ж/дом № 1, 3, 5 по улице Гагарина | Всего: | 2015 | 1 115,8 | 1 115,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 115,8 | 1 115,8 |  |  |  |
| 4.5. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, пр. 25 Октября, дом №25 до ТК – 407 | Всего: | 2015 | 243,2 | 243,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 243,2 | 243,2 |  |  |  |
| 4.6. | 6. Капитальный ремонт теплотрассы через автодорогу по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. К.Подрядчикова, дом 2 до ТК – 385 | Всего: | 2015 | 435,1 | 435,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 435,1 | 435,1 |  |  |  |
| 4.7. | 7. Капитальный ремонт теплотрассы от ТК – 140 до ж/дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, пр. 25 Октября, дом №21 | Всего: | 2015 | 623,4 | 623,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 623,4 | 623,4 |  |  |  |

  - В приложении 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.»   пункты 1, 2,3, 4 и 5 изложить в новой редакции:

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  | 2014г. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Обеспечение котельной №11 собственной электроэнергией. | 71000,0 | 174800,0 | Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию | % | 72 | 72 | 72 | 12 |
| 2 | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы электрооборудования. | 23000,0 | - | Снижение расходов электроэнергии на работе подпиточных насосов котельной №10 | т. кВт.ч. | 1380 т. кВт.ч. | 1380 | 1104 | 1104 |
|  |  |  |  | Снижение расходов электроэнергии на электродвигателях сетевых насосов на участках водоснабжения котельной №10 и №11 | т. кВт.ч. | 1296 т.кВт.ч. | 1296 | 1037 | 1037 |
|  |  |  |  | Снижение расходов электроэнергии на электрооборудовании котлоагрегатов котельной №11 | т. кВт.ч. | 6417,2 т.кВт.ч. | 6417,2 | 6417,2 | 5133,4 |
|  |  |  |  | Количество схем теплоснабжения | ед. | 0 | 1 |  |  |
| 3 | Снижение затрат на капитальный ремонт и эксплуатацию котлоагрегатов | 7000,0 | - | Снижение затрат на капитальный ремонт и эксплуатацию котлоагрегатов. | Т.р. в год | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 4 | Повышение качества и надежности теплоснабжения населения г. Гатчина | 3000,0 | 0,0 | Количество отремонтированных тепловых сетей | пог.м. | 0. | 660 |  |  |
| 5. | Итого | 104000,0 | 175588,6 |  |  |  |  |  |  |

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- Контроль  над  исполнением настоящего постановления и муниципальной программы  Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»  возложить  на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района  по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства Т.Ф. Материкова.

- Пункты 1 и 1.4 приложения 1.1 к подпрограмме «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.05.15 № 1905,   считать утратившими силу.

- Пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 приложения 1.1 к подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.05.15 № 1905, считать утратившими силу.

- Пункт  1 приложения 2 к подпрограмме «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.05.15 № 1905, считать утратившими силу.

- Пункты 1, 1.1, 2, 4, 4.1 и 5  приложения 1.1 к  подпрограмме Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района   от 31.10.14 № 4597, считать утратившими силу.

- Пункты 1, 2, 3, 4 и 5  приложения 2 к  подпрограмме Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 г.г.», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района   от 31.10.14 № 4597, считать утратившими силу.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                       Е.В. Любушкина

Материков Т.Ф.