АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.05.2015 										№  1905

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 г. № 4597 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг»

Руководствуясь ст. 48 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г.  № 104 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 04.08.2014г. № 2924 «Об утверждении перечня муниципальных программ  МО «Город Гатчина»,  постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014г. № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»,  Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом муниципального образования «Город Гатчина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 г. № 4597 «Об утверждении  муниципальной программы  МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и  инженерной  инфраструктуры  в МО «Город Гатчина»  на  2015-2017гг»  следующие изменения:

  - В паспорте программы строку «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 178649,1 | 171 133 | 180 034 | 529816,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * Средства бюджета Ленинградской области | 10829,5 | 0 | 0 | 10829,5 |
|  | * Внебюджетные источники | 81 633 | 91 633 | 91 534 | 264 800 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 86186,6 | 79 500 | 88 500 | 254186,6 |

  - В паспорте подпрограммы 1 "Устойчивое развитие систем водоснабжения и  водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг." строку «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 61249,1 | 63 333 | 63 334 | 187916,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4229,5 | 0 | 0 | 4229,5 |
|  | *Внебюджетные источники | 23 333 | 33 333 | 33 334 | 90 000 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 33686,6 | 30 000 | 30 000 | 93686,6 |

  - Приложения 1, 1.1 и 2 подпрограммы 1 "Устойчивое развитие систем водоснабжения и  водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг." изложить согласно приложениям 1, 1.1 и 2 к настоящему постановлению.

  - Приложения 1, 1.1  подпрограммы 3 "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг." изложить согласно приложениям 1, 1.1  к настоящему постановлению.

- Пункт 1 настоящего постановления и приложения к нему подлежат официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- Контроль  исполнения настоящего постановления и муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и  инженерной  инфраструктуры  в МО «Город Гатчина»  на  2015-2017гг» возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства  Т.Ф.Материкова.

Глава  администрации

Гатчинского муниципального района                                          Е.В.Любушкина

Терехина О.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Устойчивое развитие систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  |  |
| 1 |  | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоотведения и очистки сточных вод. |  | итого |  |  | 187916,1 |  | 61249,1 |  | 63 333 |  | 63 334 |  | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4229,5 |  | 4229,5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 |  | 90 000 |  | 23 333 |  | 33 333 |  | 33 334 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2015-2019 |  | 93686,6 |  | 33686,6 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  |  |

Приложение 1.1.

| к подпрограмме «Устойчивое развитие систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водопотребления, водоотведения и очистки сточных вод. |  | итого |  | 187916,1 | 61249,1 | 63 333 | 63 334 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4229,5 | 4229,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 90 000 | 23 333 | 33 333 | 33 334 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2015-2019 | 93686,6 | 33686,6 | 30 000 | 30 000 |  |  |
| 1.1 | Реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико- биологическая очистка) |  | итого |  | 100 000 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 | 70 000 | 23 333 | 23 333 | 23 334 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2015-2017 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  |
| 1.2 | Строительство второй ветки напорного канализационного коллектора от главной канализационной станции (г.Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а, корп. 1,2,3) до канализационных очистных сооружений (Гатчинский район, вблизи дер.Вайялово) |  | итого |  | 60 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 20 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2015-2019 | 40 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа |  | итого |  | 19699,4 | 9699,4 | 5 000 | 5 000 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4229,5 | 4229,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2015-2017 | 15 469,9 | 5 469,9 | 5 000 | 5 000 |  |  |
| 1.3.1 | Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-600мм по ул. Красных Военлетов от ул. Сандалова до ул. Авиатрисы Зверевой. |  | итого |  | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 015 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.2. | Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 |  | итого |  | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 016 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |  |  |
| 1.3.3. | Перекладка участка водопровода Ф-110мм от ул. Детскосельская по ул. Кольцова и далее по ул. Ополченцев Балтийцев до дома № 32 |  | итого |  | 5 000 | 0 | 0 | 5000 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2017 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  |
| 1.3.4. | Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду-500 мм по адресу: г.Гатчина от точки «6» ул. Старая дорога до точки «7» ул. Новопролетарская |  | итого |  | 4699,4 | 4699,4 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4229,5 | 4229,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 015 | 469,9 | 469,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | итого |  | 8216,7 | 8216,7 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина на период 2015-2025гг |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С», участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2 015 | 8216,7 | 8216,7 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Устойчивое развитие систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1. |  | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоотведения и очистки сточных вод | 93686,6 | 94229,5 |  |  | Снижение концентрации фосфора |  |  |  | мг/л |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение концентрации азота |  |  |  | мг/л |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 9,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение протяженности 2-ой линии канализационного коллектора |  |  |  | п.м. |  | 918,47 |  | 918,47 |  | 1038,47 |  | 1158,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных инженерных сетей |  |  |  | п.м. |  | 0 |  | 834 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Газификация жилищного фонда, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | Первый год планового периода, 2015 г. | Второй год планового периода, 2016 г. | Третий год планового периода, 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | Итого | 2015-2017 | 64 500 | 18 500 | 19 500 | 26 500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина", в том числе: |  | 64 500 | 18 500 | 19 500 | 26 500 |  |
|  |  |  |  |  | 5943,1 |  |  | Администрация ГМР |
|  |  |  |  |  | 12556,9 |  |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С» |

Приложение 1.1.

к подпрограмме «Газификация жилищного фонда»

расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

Адресный перечень  и финансирование  мероприятий  подпрограммы

«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый год планового периода, 2015 г. | Второй год планового периода, 2016 г. | Третий год планового периода, 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | Итого | 2015-2017 | 64 500 | 18 500 | 19 500 | 26 500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина", в том числе: |  | 64 500 | 18 500 | 19 500 | 26 500 |  |
|  |  |  |  |  | 5943,1 | 0 | 0 | Администрация ГМР |
|  |  |  |  |  | 12556,9 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С» |
| 1.1. | Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская, включая проектно-изыскательские работы | Итого | 2015-2017 | 19 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 19 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  |  | 4066,5 | 0 | 0 | Администрация ГМР |
|  |  |  |  |  | 4933,5 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С» |
| 1.2. | Распределительный газопровод по ул.ул. Озерная, Красногвардейская, Нагорный пер., Малый пер., включая проектно-изыскательские работы | Итого | 2015-2016 | 8 000 | 7 000 | 1 000 | 0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина", в том числе: |  | 8 000 | 7 000 | 1 000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1876,6 | 0 | 0 | Администрация ГМР |
|  |  |  |  |  | 5123,4 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С» |
| 1.3. | Распределительный газопровод по ул.ул. Фрезерной, Торфяной | Итого | 2015-2017 | 8 000 | 1 000 | 4 000 | 3 000 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 8 000 | 1 000 | 4 000 | 3 000 |  |
| 1.4. | Газификация мкр.Мариенбург | Итого | 2015-2017 | 27 000 | 1 500 | 9 500 | 16 000 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 27 000 | 1 500 | 9 500 | 16 000 |  |
| 1.5. | Газификация многоквартирных домов по ул. Чкалова, Киевское ш. | Итого | 2017 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |  |