АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.05.2015										№ 1739

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013  № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271, соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1158 «Об утверждении перечня муниципальных программ  Гатчинского муниципального района»,  постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Гатчинского муниципального района» и Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»  следующие изменения:

  - В паспорте программы строку «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 201855,4 | 218672,0 | 242202,0 | 662729,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1 644,0 | 0 | 0 | 1 644,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 88721,4 | 104518,0 | 125 991,0 | 319230,4 |
|  | *Внебюджетные источники | 23000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 63000,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 88 490,0 | 94 154,0 | 96 211,0 | 278 855,0 |

  - В паспорте  подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 63 696,0 | 112 000,0 | 134 250,0 | 309 946,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 1 644,0 | 0 | 0 | 1 644,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 12 052,0 | 59 500,0 | 79 250,0 | 150 802,0 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 50 000,0 | 52 500,0 | 55 000,0 | 157 500,0 |

  - Приложения 1, 1.1 и 2 подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить согласно приложениям 1, 1.1 и 2 к настоящему постановлению.

  - В паспорте  подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период  2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 76166,0 | 81000,0 | 82000,0 | 239166,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 33166,0 | 40000,0 | 40000,0 | 113166,0 |
|  | *Внебюджетные источники | 23000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 63000,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 | 63000,0 |

  - Приложения 1, 1.1 и 2 подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить согласно приложениям 1, 1.1 и 2 к настоящему постановлению.

  - В паспорте  подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 58703,4 | 22 382,0 | 22 662,0 | 103747,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 43503,4 | 5 018,0 | 6 741,0 | 55262,4 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 15 200,0 | 17 364,0 | 15 921,0 | 48 485,0 |

  - Приложения 1, 1.1  и 2 подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить согласно приложениям 1, 1.1 и 2 к настоящему постановлению.

- Постановление администрации Гатчинского муниципального района  от 24.03.2015 № 1209 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении  муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»   признать утратившим силу.

- Пункты 1, 2  настоящего постановления и приложения к настоящему постановлению подлежат официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- Контроль  над  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района  по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства                      Т.Ф. Материкова.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Гатчинского муниципального района                                        Р.О.Дерендяев

Терехина О.В.

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | капитальный ремонт объектов теплоснабжения и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВКХ ГМР на 2015 г и плановый период 2016-2017гг." |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого |  | 50414 | 25214 | 14 000 | 10 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 50414 | 25914 | 14 000 | 10 500 |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого |  | 201985 | 26235 | 72 000 | 103 750 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 114 206 | 10 956 | 40 000 | 63 250 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 87779 | 15279 | 32 000 | 40 500 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | итого |  | 54707 | 8707 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 35 500 | 0 | 19 500 | 16 000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 19207 | 8707 | 6 500 | 4 000 |  |  |
| 4 | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муцниципального района Ленинградской области" | итого | 2015 | 2840 | 2840 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1644 | 1644 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1096 | 1096 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | ИТОГО по подпрограмме | итого |  | 309 946 | 63 696 | 112 000 | 134 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 150 802 | 12 052 | 59 500 | 79 250 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 157 500 | 50 000 | 52 500 | 55 000 |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |
|  |  |  | хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 50414 | 25 | 14 000 | 10 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 096 | 1 096 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 50514 | 26014 | 14 000 | 10 500 |  |
| 1.1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию | итого | 2015-2017 | 17834 | 3334 | 10 500 | 4 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 17834 | 3334 | 10 500 | 4 000 |  |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блок-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" | итого | 2 015 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Комплексные геолого-разведочные работы по строительству водозаборных скважин в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | итого | 2 015 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55" | итого | 2 015 | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2 270 | 2 270 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | итого | 2 015 | 1 770 | 1 770 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 1 770 | 1 770 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчиского района" | итого | 2 015 | 2 137 | 2 137 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2 137 | 2 137 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муцниципального района Ленинградской области" | итого | 2 015 | 2 840 | 2 840 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 096 | 1 096 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | итого | 2015-2016 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 0 |  |
| 1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Жабино" | итого | 2015-2016 | 2000 | 0 | 2 000 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2000 | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" | итого | 2015 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Куровицы" | итого | 2017 | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |  |
| 1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой" | итого | 2015 | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 |  |
| 1.13 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища" | итого | 2015 | 38,1 | 38,1 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство универсальной спортивной площадки в д.Истинка" | итого | 2015 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 1.15 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.Истинка" | итого | 2015 | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 201985 | 26235 | 72 000 | 103 750 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 114 206 | 10 956 | 40 000 | 63 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 87779 | 15279 | 32 000 | 40 500 |  |
| 2.1 | Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой | итого | 2015-2016 | 15 000 | 1 000 | 14 000 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 8 000 | 1 000 | 7 000 | 0 |  |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет | итого | 2015-2017 | 63 883 | 2 633 | 30 000 | 31 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38 330 | 1 580 | 18 000 | 18 750 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 25 553 | 1 053 | 12 000 | 12 500 |  |
| 2.3 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул.Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища. | итого | 2 015 | 875 | 875 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 875 | 875 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово | итого | 2016-2017 | 52 500 | 0 | 25 000 | 27 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 31 500 | 0 | 15 000 | 16 500 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 21 000 | 0 | 10 000 | 11 000 |  |
| 2.5 | Строительство КОС в дер.Жабино | итого | 2017 | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |  |
| 2.6 | Строительство КОС в дер.Сяськелево | итого | 2017 | 20 500 | 0 | 0 | 20 500 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |  |
| 2.7 | Резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству | итого | 2015-2017 | 9100 | 2100 | 3 000 | 4 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 9100 | 2100 | 3 000 | 4 000 |  |
| 2.8 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" | итого | 2015 | 5 670 | 5 670 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3 402 | 3 402 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2 268 | 2 268 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | итого | 2015 | 6 707 | 6 707 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4 024 | 4 024 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 2 683 | 2 683 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Строительство инженерных сетей к блок-модульной газовой котельной в пос.Вырица, ул.Оредежская, у территории ОАО "Узор" | итого | 2 015 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 950 | 1 950 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014-2024 годы | итого | 2 015 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | итого | 2015-2017 | 54 707 | 8 707 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 35 500 | 0 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 19 207 | 8 707 | 6 500 | 4 000 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, водоснабжения и водоотведения. | итого | 2015-2017 | 47 453 | 1 453 | 26 000 | 20 000 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 35 500 | 0 | 19 500 | 16 000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 11 953 | 1 453 | 6 500 | 4 000 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и ГВС от котельной №5 до детского сада в пос. Сиверский -Военный городок | итого | 2 015 | 939 | 939 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 939 | 939 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС-2 до очистных сооружений в пос.Тайцы Гатчинского района | итого | 2 015 | 3 285 | 3 285 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 3 285 | 3 285 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт объекта "Станция обезжелезивания п. Сиверский, Гатчинский район" | итого | 2015 | 1 747,3 | 1 747,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 1 747,3 | 1 747,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора д.Лампово | итого | 2015 | 1 283 | 1 283 | 0 | 0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 1 283 | 1 283 | 0 | 0 |  |
| 4 | ИТОГО по подпрограмме | итого | 2015-2017 | 309 946 | 63 696 | 112 000 | 134 250 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 150 802 | 12 052 | 59 500 | 79 250 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 157 500 | 50 000 | 52 500 | 55 000 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 50514 | 2 740 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 12 | 3 | 1 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 87779 | 114 206 | Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | м3/сут. | 2 000 | 0 | 100 | 2 700 |  |
|  |  |  |  | Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | пог.метров | 0 | 6 730 | 1 500 | 1 500 |  |
|  |  |  |  | Количество построенных КОС | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Количестово разработанных схем волоснабжения | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 19207 | 35 500 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей | пог.метров | 0 | 1540 | 3 900 | 2 400 |  |
|  | итого: | 157 500 | 152 446 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Газоснабжение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2015г и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к инд. жилым домам |  | Итого | 2015-2017 | 18600,0 | 6550,0 | 6 850,0 | 5 200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 | 8400,0 | 1200,0 | 3400,0 | 3800,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 10 200,0 | 5350,0 | 3450,0 | 1400,0 |  |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР |  | Итого | 2015-2017 | 220566,0 | 69616,0 | 74 150,0 | 76 800,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 113 166,0 | 33 166,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | МО "Город Коммунар" |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 | 54600,0 | 21800,0 | 16 600,0 | 16 200,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 52 800,0 | 14 650,0 | 17 550,0 | 20 600,0 | Комитет финансов ГМР |
|  | Всего по программе |  | Итого | 2015-2017 | 239 166,0 | 76 166,0 | 81 000,0 | 82 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 113 166,0 | 33 166,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 | 63 000,0 | 23 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 63 000,0 | 20 000,0 | 21 000,0 | 22 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Газоснабжение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2015г и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к инд. жилым домам | Итого | 2015-2017 |  | 18600,0 | 6550,0 | 6850,0 | 5200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 8400 | 1200 | 3400 | 3800 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  | 10200,0 | 5350,0 | 3450,0 | 1400,0 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный | Итого | 2015 |  | 2900,0 | 2000,0 | 400,0 | 500,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1200 | 300 | 400 | 500 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 |  | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка | Итого | 2015 |  | 6350,0 | 4250,0 | 1000,0 | 1100,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 3000 | 900 | 1000 | 1100 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 |  | 3350,0 | 3350,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская | Итого | 2016 |  | 4750,0 | 200,0 | 3450,0 | 1100,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 2100 | 0 | 1000 | 1100 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 |  | 2650,0 | 200,0 | 2450,0 | 0 |  |
| 1.4. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Дружная горка | Итого | 2017 |  | 1800,0 | 0,0 | 650,0 | 1150,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1400 | 0 | 650 | 750 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
| 1.5. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам с.Воскресенское | Итого | 2017 |  | 2800,0 | 100,0 | 1350,0 | 1350,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 700 | 0 | 350 | 350 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 2100,0 | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | Итого | 2015-2017 |  | 220 566,0 | 69 616,0 | 74 150,0 | 76 800,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 113 166,0 | 33 166,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 54 600,0 | 21 800,0 | 16 600,0 | 16 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  | 52 800,0 | 14 650,0 | 17 550,0 | 20 600,0 |  |
| 2.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Мыза | Итого | 2017 |  | 6 100,0 | 3 500,0 | 1 500,0 | 1 100,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 4 500,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
| 2.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Ковшово | Итого | 2017 |  | 32 800,0 | 9 200,0 | 11 750,0 | 11 850,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 27 500,0 | 7 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 2 300,0 | 700,0 | 750,0 | 850,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 2.3. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Виркино | Итого | 2017 |  | 1 800,0 | 600,0 | 550,0 | 650,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 700,0 | 500,0 | 550,0 | 650,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 2.4. | Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Семрино | Итого | 2017 |  | 8 683,0 | 5 133,0 | 2 200,0 | 1 350,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 3 800,0 | 1 250,0 | 1 200,0 | 1 350,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 4 883,0 | 3 883,0 | 1 000,0 | - |  |
| 2.5. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино | Итого | 2017 |  | 15 137,0 | 5 737,0 | 5 200,0 | 4 200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 8 985,0 | 2 685,0 | 3 100,0 | 3 200,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 6 152,0 | 3 052,0 | 2 100,0 | 1 000,0 |  |
| 2.6. | Распределительный газопровод по ул. ул. Толмачева, Ленина, Авроры, Красная, п. Сиверский | Итого | 2017 |  | 25 078,0 | 4 578,0 | 10 500,0 | 10 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 24 078,0 | 4 078,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | - |  |
| 2.7. | Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка | Итого | 2016 |  | 117,0 | 117,0 | - | - | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 |  | 117,0 | 117,0 | - | - |  |
| 2.8. | Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод | Итого | 2017 |  | 1 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | - | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 1 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | - |  |
| 2.9. | Межпоселковый газопровод от д. Ивановка до д. Покизен-Пурская | Итого | 2016 |  | 98,0 | 98,0 | - | - | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2016 |  | 98,0 | 98,0 | - | - |  |
| 2.10. | Распределительный газопровод к многофункциональному музейному центру с. Рождествено | Итого | 2017 |  | 43 588,0 | 22 588,0 | 11 000,0 | 10 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 41 588,0 | 21 588,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - |  |
| 2.11. | Объекты по план-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ | Итого | 2017 |  | 32 150,0 | - | 14 200,0 | 17 950,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 20 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 7 050,0 | - | 4 200,0 | 2 850,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 5 100,0 |  |  | 5 100,0 |  |
| 2.12. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам ул. Озерная , д. Химози | Итого | 2015 |  | 2200 | 1000 | 550 | 650 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1 700,0 | 500,0 | 550,0 | 650,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015 |  | 500 | 500 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный | Итого | 2017 |  | 10900 | 900 | 4950 | 5050 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 2 900,0 | 900,0 | 950,0 | 1 050,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 8000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 2.14. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка | Итого | 2017 |  | 15100 | 2200 | 6400 | 6500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 7 100,0 | 2200 | 2400 | 2500 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 8000,0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 2.15. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская | Итого | 2017 |  | 12150 | 2250 | 3400 | 6500 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 7 150,0 | 2250 | 2400 | 2500 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 5000,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 |  |
| 2.16. | г. Коммунар | Итого | 2017 |  | 2850 | 900 | 950 | 1000 | МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 |  | 2850 | 900 | 950 | 1000 |  |
| 2.17. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Пудомяги, ул. Стародеревенская, Сиреневая | Итого |  |  | 4812,0 | 4812,0 |  |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 |  | 4812,0 | 4812,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Карташевская, ул. Горького, пер.Школьный | Итого |  |  | 1287,0 | 1287,0 |  |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 |  | 1287,0 | 1287,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Сиверский, ул. Крылова д.52, 56, 62, пр. Комсомольский, д.38 Сиреневая | Итого |  |  | 1237,0 | 1237,0 |  |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 |  | 1237,0 | 1237,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Антелево, пер.Клубный, ул.Строителей, ул.Молодежная | Итого |  |  | 2979,0 | 2979,0 |  |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2017 |  | 2979,0 | 2979,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Итого |  |  | 239 166,0 | 76166,0 | 81 000,0 | 82 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 113 166,0 | 33 166,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 63 000,0 | 23 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 63 000,0 | 20 000,0 | 21 000,0 | 22 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2015 г и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые результаты муниципальной подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015г и плановый период 2016-2017 гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет ГМР |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к инд. жилым домам | 10 200,0 |  |  | 10 100,0 | Количество разработанных ПСД |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | 52 800,0 |  |  | 166 066,0 | Протяженность распределительных газопроводов |  | п.м. |  |  |  |  |  | 37 500,0 |  | 33 633,0 |  |  |  | 27 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 345,0 |  | 1 078,0 |  |  |  | 1 147,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значения Гатчинского муниципального района на 2015г. и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства |  |  | итого |  |  |  | 2015-2017 |  | 17602,0 |  |  | 7752,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | 6 850,0 |  |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» Отдел капитального строительства администрации ГМР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 6 226,3 |  |  | 6 226,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 11375,7 |  |  | 1525,7 |  |  | 3 000,0 |  |  | 6 850,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района |  |  | итого |  |  |  | 2015-2017 |  | 1 386,0 |  |  | 0 |  |  | 660,0 |  |  | 726,0 |  |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 1 386,0 |  |  | 0 |  |  | 660,0 |  |  | 726,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района |  |  | итого |  |  |  | 2015-2017 |  | 19805,28 |  |  | 5305,28 |  |  | 7 100,0 |  |  | 7 400,0 |  |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 19805,28 |  |  | 5305,28 |  |  | 7 100,0 |  |  | 7 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. |  |  | итого |  |  |  | 2 016 |  | 5 900,0 |  |  | 0 |  |  | 5 900,0 |  |  | 0 |  |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 5 900,0 |  |  | 0 |  |  | 5 900,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  | итого |  |  |  | 2015-2017 |  | 46475,22 |  |  | 33067,22 |  |  | 5 722,0 |  |  | 7 686,0 |  |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 37086,1 |  |  | 25327,1 |  |  | 5 018,0 |  |  | 6 741,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 9389,12 |  |  | 7740,12 |  |  | 704,0 |  |  | 945,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Гатчина" |  |  | итого |  |  |  | 2015 |  | 12 579,0 |  |  | 12 579,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 11 950,1 |  |  | 11 950,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 628,95 |  |  | 628,95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | итого |  |  |  | 2015-2017 |  | 103747,4 |  |  | 58703,4 |  |  | 22 382,0 |  |  | 22 662,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 55262,4 |  |  | 43503,4 |  |  | 5 018,0 |  |  | 6 741,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  | 48 485,0 |  |  | 15 200,0 |  |  | 17 364,0 |  |  | 15 921,0 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 1.1. к подпрограмме "Строительство, реконструкция,. ремонт и содержание автомобильных дорог местного. значения ГМР на 2015г. и плановый период 2016-2017 г.г.. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.. Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.. № п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства; итого; 2015-2017; 17 602,0; 7 752,0; 3 000,0; 6 850,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 6 226,3; 6 226,3; 0,0; 0,0. Внебюджетные источники; 0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета ГМР; 11 375,7; 1 525,7; 3 000,0; 6 850,0. 1.1; Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина"; итого; 2 015; 3 502,4; 3 502,4; 0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 3 024,8; 3 024,8; 0; 0. Внебюджетные источники; 0,0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 477,6; 477,6; 0; 0. 1.2; Разработка проектно-сметной документации на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина, включая экспертизу и непредвиденные работы по проектированию; итого; 2 015; 4 150,0; 4 150,0; 0; 0; Отдел капитального строительства администрации ГМР. Средства федерального бюджета; 0,0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 3 201,5; 3 201,5; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 948,5; 948,5; 0; 0. 1.3; Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к д. Куйдузи"; итого; 2 016; 1 700,0; 0; 1 700,0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 1 700,0; 0; 1 700,0; 0. 1.4; Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильных дорог; итого; 2 017; 5 500,0; 0; 0; 5 500,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 5 500,0; 0; 0; 5 500,0. 1.5; Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз, оплаты работ по авторскому надзору и непредвиденные работы по проектированию; итого; 2015-2017; 2 749,6; 99,6; 1 300,0; 1 350,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 2 749,6; 99,6; 1 300,0; 1 350,0. 2.; Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района; итого; 2015-2017; 1 386,0; 0,0; 660,0; 726,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 1 386,0; 0,0; 660,0; 726,0. 3.; Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района; итого; 2015-2017; 19 805,28; 5 305,28; 7 100,0; 7 400,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 19 805,28; 5 305,28; 7 100,0; 7 400,0. 4.; Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб.; итого; 2 016; 5 900,0; 0,0; 5 900,0; 0,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 5 900,0; 0; 5 900,0; 0. 4.1; Замена водопропускных труб на автомобильной дороге "подъезд к д.Юля-Пурская" в р.Ижора; итого; 2 016; 1 900,0; 0; 1 900,0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 1 900,0; 0; 1 900,0; 0. 4.2; Ремонт мостового сооружения через р.Кремянка на а/д "подъезд к д.Чаща"; итого; 2 016; 4 000,0; 0; 4 000,0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 0; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 4 000,0; 4 000,0. 5.; Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; итого; 2015-2017; 46 475,22; 33067,22; 5 722,0; 7 686,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 37 086,1; 25 327,1; 5 018,0; 6 741,0. Внебюджетные источники; 0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета ГМР; 9 389,12; 7 740,12; 704,0; 945,0. 5.1; Ремонт участка автомобильной дороги "Жабино-Фьюнатово" Гатчинского района; итого; 2 015; 12645,52; 12645,52; 0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 5 926,5; 5 926,5; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 6 719,02; 6 719,02; 0; 0. 5.2; Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием "Подъезд к д.Куйдузи"; итого; 2 017; 7 686,0; 0; 0; 7 686,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 6 741,0; 0; 0; 6 741,0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 945,0; 0,0; 0,0; 945,0. 5.3; Ремонт автомобильной дороги "Мариенбург-Котельниково, Педлино, Черново"; итого; 2 015; 20 421,7; 20 421,7; 0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 19 400,6; 19 400,6; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 1 021,1; 1 021,1; 0; 0. 5.4; Ремонт автомобильной дороги с а/бетонным покрытием и мостового сооружения "подъезд к д.М.Слудицы"; итого; 2 016; 5 722,0; 0; 5 722,0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 5 018,0; 0; 5 018,0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0,0; 0. Средства бюджета ГМР; 704,0; 0; 704,0; 0. 6.; Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина"; итого; 2 015; 12 579,0; 12 579,0; 0; 0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 11 950,1; 11 950,1; 0; 0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 628,95; 628,95; 0; 0. ВСЕГО:; итого; 2015-2017; 103 747,4; 58 703,4; 22 382,0; 22 662,0; МКУ «Служба координации и Р КХ и С». Средства федерального бюджета; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета Ленинградской области; 55 262,4; 43 503,4; 5 018,0; 6 741,0. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0. Средства бюджета ГМР; 48 485,0; 15 200,0; 17 364,0; 15 921,0. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значения ГМР на 2015г. и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
|  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство объектов дорожного хозяйства | 11 375,7 | 6 226,3 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 3 | 1 | 3 |  |
| Разработка технических паспортов автомобильных дорог общего пользования Гатчинского муниципального района | 1 386,0 | 0,0 | Количество объектов на которые разработаны паспорта | ед. | 0 | 11 | 11 | 11 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | 19 950,8 | 0,0 | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтобетоным покрытием | км. | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |  |
|  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с с щебёночным покрытием | км. | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |  |
|  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве, грунтовые дороги | км. | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |  |
| Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб | 5 900,0 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 9 243,6 | 37 086,1 | Количество объектов | ед | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  |  | Площадь отремонтированных дорог | км2 | 0 | 64,44 | 30,55 | 44,85 |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Гатчина" | 629,0 | 11 950,1 | Количество объектов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Площадь реконструированных дорог | км | 0 | 3,2 | 0 | 0 |  |
| итого: | 48 485,0 | 55 262,4 |  |  |  |  |  |  |  |