АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2015   									№ 4474

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г.» (в редакции постановления от 01.12.2015 № 4099)

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271, соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1158 «Об утверждении перечня муниципальных программ  Гатчинского муниципального района»,  постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Гатчинского муниципального района» и Уставом Гатчинского муниципального района,

2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017г.г.»    (в редакции постановления от 01.12.2015 № 4099) следующие изменения:

  - В паспорте программы строку «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 240477,6 | 186056,0 | 235461,0 | 661994,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 132730,2 | 68902,0 | 119250,0 | 320882,2 |
|  | *Внебюджетные источники | 20200,0 | 23000,0 | 20000,0 | 63200,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 87547,4 | 94 154,0 | 96211,0 | 277912,4 |

1.2.В паспорте  подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 106361,5 | 115402,0 | 134 250,0 | 356013,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 60376,9 | 62902,0 | 79 250,0 | 202528,9 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 45984,6 | 52500,0 | 55000,0 | 153484,6 |

1.3. Приложения  1, 1.1 и 2 подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению;

1.4. В паспорте  подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»   строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить  в  следующей  редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 82398,2 | 53364,0 | 82000,00 | 217762,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 40799,9 | 0 | 40000,0 | 80799,9 |
|  | *Внебюджетные источники | 20200,0 | 23000,00 | 20000,0 | 63200,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 21398,3 | 30364,00 | 22000,00 | 73762,3 |

1.5. Приложения 1, 1.1 и 2  подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»   изложить  согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему постановлению;

1.6. В паспорте  подпрограммы  4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить  в  следующей  редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 48427,9 | 14000,0 |  | 15921,00 |  | 78348,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 31553,4 | 6000,0 |  | 0,0 |  | 37553,4 |
|  | *Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 16874,5 | 8000,0 |  | 15921,0 |  | 40795,5 |

1.7. Приложения 1, 1.1 и 2 к подпрограмме 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского

5

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  изложить  согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района в сети интернет.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя  главы администрации Гатчинского муниципального района      по вопросам безопасности и жилищно-коммунального хозяйства               Т.Ф. Материкова.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                       Е.В. Любушкина

Материков Т.Ф.

Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474 Приложение 1. к подпрограмме «Строительство, реконструкция. и капитальный ремонт объектов теплоснабжения. и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР. на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг».. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного. хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.. № п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 12.

| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 47934,03 | 23702,03 | 13732,00 | 10 500,00 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 47934,03 | 23702,03 | 13732,00 | 10 500,00 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | итого | 2015-2017 | 226732,44 | 47312,44 | 75670,00 | 103750,00 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 142902,45 | 36250,45 | 43402,00 | 63250,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 83829,99 | 11061,99 | 32268,00 | 40500,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 2015-2017 | 76243,09 | 30243,09 | 26000,00 | 20000,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 56886,47 | 21386,47 | 19500,00 | 16000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 19356,62 | 8856,62 | 6500,00 | 4000,00 |  |
| 4 | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных Проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта «Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | итого | 2015-2017 | 5103,93 | 5103,93 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 2740,0 | 2740,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 2363,93 | 2363,93 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по программе | итого | 2015-2017 | 356013,49 | 106361,49 | 115402,00 | 134250,00 | МКУ «Служба координации и Р КХ и С |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 202528,92 | 60376,92 | 62902,00 | 79250,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР | 2015-2017 | 153484,57 | 45984,57 | 52500,00 | 55000,00 |  |

*Средства указаны  справочно,  планово.

Приложение 2

к постановлению  администрации Гатчинского

муниципального района от  28.12.2015 №  4474

| Приложение 1.1 |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| и капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг». |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг | Итого | 2015-2017 | 356013,49 | 106361,49 | 115 402,00 | 134 250,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 202528,92 | 60376,92 | 62 902,00 | 79 250,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 153484,57 | 45 984,57 | 52 500,00 | 55 000,00 |  |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого | 2015-2017 | 47934,03 | 23 702,03 | 13 732,00 | 10 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 47934,03 | 23 702,03 | 13 732,00 | 10 500,00 |  |
| 1.1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию | Итого | 2015-2017 | 19723,73 | 11 204,73 | 4 519,00 | 4 000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 19723,73 | 11204,73 | 4519,0 | 4000,00 |  |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блок-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" Гатчинского района Ленинградской области" | Итого | 2 015 | 2600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2015-2016 | 4300,00 | 2 580,00 | 1 720,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4300,00 | 2580,0 | 1720,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55" | Итого | 2015-2016 | 1722,00 | 814,00 | 908,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1722,00 | 814,00 | 908,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | Итого | 2 016 | 1947,20 | 1 947,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1947,20 | 1 947,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчиского района" | Итого | 2015-2016 | 1442,00 | 588,00 | 854,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1442,00 | 588,00 | 854,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | Итого | 2015-2016 | 2761,00 | 1 530,00 | 1 231,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2761,00 | 1 530,00 | 1 231,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Жабино" | Итого | 2 017 | 2000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" | Итого | 2015-2016 | 2560,00 | 60,00 | 2 500,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2560,00 | 60,00 | 2 500,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Куровицы" | Итого | 2 017 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |
| 1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой" | Итого | 2 015 | 2340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища" | Итого | 2 015 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого | 2015-2017 | 226732,44 | 47 312,44 | 75 670,00 | 103 750,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 142902,45 | 36 250,45 | 43 402,00 | 63 250,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 83829,99 | 11 061,99 | 32 268,00 | 40 500,00 |  |
| 2.1 | Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос.Высокоключевой | Итого | 2016-2017 | 14000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 7000,00 | 0,00 | 7000 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 7000,00 | 0,00 | 7000 | 0 |  |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет | Итого | 2016-2017 | 59250,00 | 0,00 | 28 000,00 | 31 250,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 36750,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 750,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 22500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 500,00 |  |
| 2.3 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул.Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища. | Итого | 2 016 | 2000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | Итого | 2016-2017 | 50500,00 | 0,00 | 23 000,00 | 27 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 31500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 16 500,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 19000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 000,00 |  |
| 2.5 | Строительство КОС в дер.Жабино | Итого | 2 017 | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |  |
| 2.6 | Строительство КОС в дер.Сяськелево | Итого | 2016-2017 | 22500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 20 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 8500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 500,00 |  |
| 2.7 | Резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству | Итого | 2015-2017 | 5069,60 | 69,60 | 1 000,00 | 4 000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5069,60 | 69,60 | 1 000,00 | 4 000,00 |  |
| 2.8 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" | Итого | 2 016 | 5670,00 | 0,00 | 5 670,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3402,00 | 0,00 | 3 402,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2268,00 | 0,00 | 2 268,00 | 0,00 |  |
| 2.9 | Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | Итого | 2 015 | 28340,45 | 28 340,45 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 25657,45 | 25 657,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2683,00 | 2 683,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10 | Строительство инженерных сетей к блок-модульной котельной в пос.Вырица, ул.Соболевского, у территории ОАО "Узор" | Итого | 2 015 | 14902,39 | 14 902,39 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 10593,00 | 10 593,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4309,39 | 4 309,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014-2024 годы | Итого | 2 015 | 4000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 76243,09 | 30243,09 | 26 000,00 | 20 000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 56886,47 | 21386,47 | 19 500,00 | 16 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 19356,62 | 8 856,62 | 6 500,00 | 4 000,00 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, водоснабжения и водоотведения. | Итого | 2015-2017 | 65537,95 | 19537,95 | 26 000,00 | 20 000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 51675,00 | 16175,00 | 19 500,00 | 16 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 13862,95 | 3 362,95 | 6 500,00 | 4 000,00 |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул.Хвойная от ТК-4 до д/с в п.Семрино (заповедник, котельная № 39). | Итого | 2 015 | 2965,00 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2816,00 | 2 816,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 149,00 | 149,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-3 до МОУ "Веревская средняя общеобразовательная школа" в пос. Верево котельная № 10). | Итого | 2 015 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения в дер.Лампово от ТК до д/с и ж/д № 16 ( котельная № 43). | Итого | 2 015 | 1362,00 | 1 362,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1293,00 | 1 293,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 69,00 | 69,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 12 до д/с в дер.Старосиверская ( котельная № 12). | Итого | 2 015 | 2636,00 | 2 636,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2504,00 | 2 504,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул.Санаторская от ТК6 до жилых домов № 12 и № 14 в п.Тайцы ( котельная № 30). | Итого | 2 015 | 2490,1 | 2490,1 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2195,00 | 2195,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 295,10 | 295,10 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт артезианской скважины в п.Сиверский по ул.Толмачева, около д.71 | Итого | 2 015 | 800,00 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от бойлерной до ТК-3 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2) | Итого | 2 015 | 4705,85 | 4705,85 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3018,00 | 3018,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1687,85 | 1 687,850 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жилого дома № 42 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2) | Итого | 2 015 | 3815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3624,00 | 3 624,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и ГВС от котельной №5 до детского сада в пос. Сиверский -Военный городок | Итого | 2 015 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 939,00 | 939,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС-2 до очистных сооружений в пос.Тайцы Гатчинского района | Итого | 2 015 | 2297,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2297,00 | 2 297,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт объекта "Станция обезжелезивания п. Сиверский, Гатчинский район" | Итого | 2 015 | 6589,54 | 6 589,54 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 5211,47 | 5 211,47 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1378,07 | 1 378,07 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора д.Лампово | Итого | 2 015 | 879,60 | 879,60 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 879,60 | 879,60 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | Итого | 2 015 | 5103,93 | 5 103,93 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2363,93 | 2 363,93 | 0,00 | 0,00 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Приложение 3 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474

Приложение № 2

к подпрограмме «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР

на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

Планируемые результаты подпрограммы

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного

хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | *Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 47934,03 | 0,0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 83829,99 | 142902,45 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | м3/сут. | 2 000 | 2 000 | 2180 | 4800 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных канализационных сетей | пог.метров в однотрубном измерении | 0 | 0 | 1240 | 1 500 |
| 3 | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 19356,62 | 56886,47 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей | пог.метров в однотрубном измерении | 0 | 4668,3 | 5000 | 2400 |
| 4 | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | 2363,93 | 2740,0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | Ед. | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | итого: | 153484,6 | 202528,9 |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 4 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474 Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам | Итого | 2015-2017 | 20401,13 | 9887,13 |  | 5314,00 | 5200,00 |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2015 | 4132,00 | 4132,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | *Внебюджетные источники | 2015-2017 | 3800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3800,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 12469,13 | 5755,13 |  | 5314,00 | 1400,0 |  |  |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | Итого | 2015-2017 | 197361,04 | 72511,04 |  | 48050,00 | 76800,0 |  | Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 76667,9 | 36667,9 |  | 0,0 | 40 000,0 |  | МО "Город Коммунар" |
|  |  | *Внебюджетные источники | 2015-2017 | 59400,00 | 20200,00 |  | 23000,00 | 16200,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 61293,14 | 15643,14 |  | 25050,0 | 20600,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 217762,17 | 82398,2 |  | 53364,0 | 82000,0 |  | МКУ "Служба координации и РКХ и С" МО "Город Коммунар" Комитет финансов ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области | 2015-2017 | 80799,90 | 40799,90 |  | 0,0 | 40 000,0 |  |  |
|  |  | *Внебюджетные источники | 2015-2017 | 63200,00 | 20200,00 |  | 23000,0 | 20000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 | 73762,27 | 21398,3 |  | 30364,0 | 22000,0 |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Приложение 5 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474 Приложение № 1.1

к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального

района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 и плановый период 2016-2017 гг»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к инд. жилым домам | Итого | 2015-2017 | 20401,13 | 9 887,13 | 5 314,00 | 5 200,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 4132,00 | 4 132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 12469,13 | 5 755,13 | 5 314,00 | 1 400,00 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный | Итого | 2015-2017 | 2313,20 | 1 813,20 | 0,00 | 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1813,20 | 1 813,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка | Итого | 2015-2017 | 8764,00 | 3 350,00 | 4 314,00 | 1 100,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 7664,00 | 3 350,00 | 4 314,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская | Итого | 2 017 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Дружная горка | Итого | 2 017 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 1.5. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам с.Воскресенское | Итого | 2015-2017 | 6199,40 | 4 349,40 | 500,00 | 1 350,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 4132,00 | 4 132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1717,40 | 217,40 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| 1.6. | Распределительный газопровод д. Куровицы | Итого | 2 016 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Резерв средств на согласования, контрольные съемки | Итого | 2 015 | 374,53 | 374,53 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 374,53 | 374,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | Итого | 2015-2017 | 197361,04 | 72 511,04 | 48 050,00 | 76 800,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 76667,90 | 36 667,90 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 59400,00 | 20 200,00 | 23 000,00 | 16 200,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 61293,14 | 15 643,14 | 25 050,00 | 20 600,00 |  |
| 2.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Мыза | Итого | 2015-2017 | 7813,20 | 5 213,20 | 1 500,00 | 1 100,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 3340,00 | 2 240,00 | 500,00 | 600,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4473,20 | 2 973,20 | 1000,00 | 500,00 |  |
| 2.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Ковшово | Итого | 2015-2017 | 21024,00 | 7 424,00 | 1 750,00 | 11 850,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 17300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1600,00 | 0,00 | 750,00 | 850,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2124,00 | 124,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 2.3. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Виркино | Итого | 2 017 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Семрино | Итого | 2015-2017 | 22926,66 | 11 376,66 | 10 200,00 | 1 350,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 7524,19 | 4 974,19 | 1 200,00 | 1 350,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 15 402,47 | 6 402,47 | 9 000,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино | Итого | 2015-2017 | 22120,10 | 3 770,10 | 14 150,00 | 4 200,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 6300,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 15820,10 | 3 770,10 | 11 050,00 | 1 000,00 |  |
| 2.6. | Распределительный газопровод по ул. ул. Толмачева, Ленина, Авроры, Красная, п. Сиверский | Итого | 2015-2017 | 14213,20 | 4 213,20 | 0,00 | 10 000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 14078,00 | 4 078,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 135,20 | 135,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод | Итого | 2015-2017 | 5023,62 | 4 023,62 | 1 000,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3781,90 | 3 781,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1241,72 | 241,72 | 1000,0 | 0,0 |  |
| 2.9. | Межпоселковый газопровод от д. Ивановка до д. Покизен-Пурская | Итого | 2 015 | 97,90 | 97,90 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 97,90 | 97,90 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Распределительный газопровод к многофункциональному музейному центру с. Рождествено | Итого | 2015-2017 | 32414,05 | 22 414,05 | 0,00 | 10 000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 31508,00 | 21 508,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 906,05 | 906,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Объекты по план-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ | Итого | 2 017 | 17950,00 | 0,00 | 0,00 | 17 950,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |  |
| 2.12. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам ул. Озерная , д. Химози | Итого | 2015-2017 | 742,50 | 92,50 | 0,00 | 650,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный | Итого | 2016-2017 | 7050,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 050,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 6000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 2.14. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка | Итого | 2 017 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
| 2.15. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Старосиверская | Итого | 2 017 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
| 2.16. | Завершение строительства газопровода микрорайона Ремиз г. Коммунар | Итого | 2015-2017 | 1900,00 | 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | МО «Город Коммунар» |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1900,00 | 900,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
| 2.17. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Пудомяги, ул. Стародеревенская, Сиреневая | Итого | 2 015 | 4455,00 | 4 455,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 4455,00 | 4 455,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.18. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Карташевская, ул. Горького, пер.Школьный | Итого | 2 015 | 1151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.19. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Сиверский, ул. Крылова д.52, 56, 62, пр. Комсомольский, д.38 | Итого | 2 015 | 1237,00 | 1 237,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1237,00 | 1 237,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.20. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Антелево, пер.Клубный, ул.Строителей, ул.Молодежная | Итого | 2 015 | 2977,60 | 2 977,60 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2977,60 | 2 977,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.21. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д.Малые Колпаны | Итого | 2 015 | 857,90 | 857,90 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 857,90 | 857,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.22. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д.Покровская | Итого | 2 015 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.23. | Распределительный газопровод д. Руново | Итого | 2 015 | 74,10 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 74,10 | 74,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.24. | Распределительный газопровод д.Жабино, ул.Новая д.39 | Итого | 2 015 | 99,01 | 99,01 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 99,01 | 99,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.25. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Тайцы, ул.Пионерская, ул.Калинина, д.Александровка | Итого | 2 015 | 1900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.26. | Резерв средств на выполнение прочих работ | Итого | 2 015 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.27. | Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Сиверский, ул.Славы, д.6, д.13 | Итого | 2 015 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 99,00 | 99,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.28. | Распределительные газопроводы и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам граждан, оплачивающих 100% стоимость работ | Итого | 2 016 | 17450,00 | 0,00 | 17 450,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 17450,00 | 0,00 | 17450,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2016 | 217762,2 | 82398,2 | 53364,0 | 82000,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 80799,9 | 40799,9 | 0,00 | 40000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 63200,0 | 20200,0 | 23000,0 | 20000,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 73762,3 | 21398,3 | 30364,0 | 22000,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

| Приложение 6 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474 Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты муниципальной подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР | *Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам | 12469,13 | 7932,00 | Количество разработанных ПСД | шт. | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | 61293,14 | 136067,9 | Протяженность распределительных газопроводов | п.м. | 0 | 47000,0 | 21000,0 | 45000,0 |
|  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 2731 | 2225 | 2510 |

*Средства указаны справочно, планово.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474 Приложение №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства | итого |  | 2015-2017 |  | 8832,7 |  | 8832,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 6226,3 |  | 6226,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | 2606,4 |  | 2606,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | итого |  | 2015-2017 |  | 21946,1 |  | 7446,1 |  | 7100,00 |  | 7400,00 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | 21946,1 |  | 7446,1 |  | 7100,00 |  | 7400,00 |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | итого |  | 2015-2017 |  | 32149,1 |  | 32149,1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 25327,1 |  | 25327,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | 6822,00 |  | 6822,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина км0-км3+200" Гатчинского района, 22400 кв.м | итого |  | 2 018 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием | итого |  | 2016-2017 |  | 15421,00 |  | 0,0 |  | 6900,0 |  | 8521,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 6000,0 |  | 0,0 |  | 6000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | 9421,00 |  | 0,0 |  | 900,00 |  | 8521,00 |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | итого |  | 2015-2017 |  | 78348,9 |  | 48427,9 |  | 14000,00 |  | 15921,00 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 37553,4 |  | 31553,4 |  | 6000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  | 40795,5 |  | 16874,5 |  | 8000,0 |  | 15921,0 |  |  |

*Средства указаны справочно, планово

|  |  |  |  |  | Приложение №8 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 28.12.2015 № 4474 Приложение № 1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |
| ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |
| значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значения ГМР на 2015г. и плановый период 2016-2017г.» |  |  |  |  |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства |  | Итого | 2 015 | 8832,7 | 8832,7 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 6226,3 | 6226,3 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 2 606,4 | 2 606,4 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина", протяженность 3,2 км, площадь 22400 кв.м. |  | Итого | 2 015 | 3184,00 | 3184,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3024,80 | 3024,80 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 159,20 | 159,20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина, включая экспертизу и непредвиденные работы по проектированию |  | Итого | 2 015 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3 201,50 | 3 201,50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 948,50 | 948,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз, оплаты работ по авторскому надзору и непредвиденные работы по проектированию |  | Итого | 2 015 | 1 498,70 | 1 498,70 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 1 498,70 | 1498,70 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района |  | Итого | 2015-2017 | 21 946,1 | 7 446,1 | 7 100,00 | 7 400,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 21 946,1 | 7 446,1 | 7100,00 | 7400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  | Итого | 2015 | 32149,10 | 32149,10 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 25327,10 | 25327,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 6 822,00 | 6 822,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ремонт участка автомобильной дороги "Жабино-Фьюнатово км0-км1+850" Гатчинского района, 11100 кв.м. |  | Итого | 2015 | 9 234,60 | 9 234,60 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 5 926,50 | 5 926,50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 3 308,10 | 3 308,10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Ремонт автомобильной дороги "Мариенбург-Котельниково, Педлино, Черново" |  | Итого | 2015 | 20392,20 | 20392,20 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 19400,60 | 19400,60 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 991,602 | 991,602 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Карлстово", протяженностью 660 п.м., площадью 3300 кв.м |  | Итого | 2015 | 1 832,30 | 1 832,30 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 1832,30 | 1832,30 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Технический надзор при проведении ремонта дорог |  | Итого | 2015-2017 | 690,00 | 690,00 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 690,00 | 690,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина км0-км3+200" Гатчинского района, 22400 кв.м |  | Итого | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием |  | Итого | 2016-2017 | 15 421,00 | 0,00 | 6900,00 | 8521,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 6 000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 9 421,00 | 0,00 | 900,00 | 8521,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Старое Поддубье - 0,590 км" |  | Итого | 2016 | 3 300,00 | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3 000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Новая - 0,493 км" |  | Итого | 2016 | 3 300,00 | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3 000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Резерв средств на непредвиденные работы по ремонту дорог |  | Итого | 2016-2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Ремонт автомобильной дороги " д.Карлтолово - д.Рябизи, протяженностью 2,676 км" |  | Итого | 2017 | 8 521,00 | 0,00 | 0,00 | 8521,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 8 521,00 | 0,00 | 0,00 | 8521,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по подпрограмме |  | Итого | 2015-2017 | 78348,90 | 48427,90 | 14000,0 | 15921,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 37553,40 | 31553,40 | 6000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные ист. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ГМР |  | 40795,50 | 16874,50 | 8000,0 | 15921,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Приложение  9

к постановлению  администрации Гатчинского

муниципального района от  28.12.2015 №  4474

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016- 2017 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы ) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | *Другие источники |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства | 2606,4 |  | 6226,30 |  | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района | 21946,1 |  | 0,0 |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтобетоным покрытием | км | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве со щебёночным покрытием | км | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве, грунтовые дороги | км | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 6822,0 |  | 25327,10 |  | Количество объектов | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог | км2 | 0 | 56,4 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием | 9421,0 |  | 6000,0 |  | Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог | км2 | 0 | 0 | 5,4 | 13,4 |
|  | итого: | 40795,5 |  | 37553,40 |  |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.