АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2016										№4638

О внесении изменений в приложения

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 30.10.2015 №3738

«Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района

на 2016 год»

В соответствии с областным законом от 29 ноября 2013 года № 82–оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы», учитывая рекомендации комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области о включении строительно-монтажных работ по итогам выполненных проектно-изыскательских работ, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложения №№1,2 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 30.10.2015 №3738 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района на 2016 год», изложив их в новой редакции, согласно приложению № 1 и приложению №2 к  настоящему постановлению.

- Настоящее   постановление   вступает  в  силу со   дня   его   подписания  и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.В.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района				Е.В.Любушкина

А.А. Супренок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28.09. 2016 года № 4638 |  |  |  |
| Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенных на территории муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.15 | 1941 | 1950 | Кирпич | 4 | 3 | 2 167,94 | 2 167,94 | 1 969,33 | 90 | 9 277 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 277 018,00 | 4 279,19 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.17 | 1941 | 1956 | Кирпич | 4 | 3 | 2 178,77 | 2 178,77 | 2 018,66 | 96 | 11 286 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 286 114,00 | 5 180,04 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.19 | 1941 | 1950 | Кирпич | 4 | 3 | 2 238,29 | 2 238,29 | 2 163,52 | 87 | 11 123 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 123 879,00 | 4 969,81 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 447,25 | 3 447,25 | 2 719,25 | 148 | 6 152 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152 081,00 | 1 784,63 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 1968 |  | Панель | 5 | 4 | 3 487,36 | 3 487,36 | 2 759,36 | 150 | 1 169 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 830,00 | 335,45 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 1967 |  | Панель | 5 | 4 | 3 493,00 | 3 493,00 | 2 765,00 | 149 | 4 913 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 411,00 | 1 406,65 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 1968 |  | Панель | 5 | 4 | 3 572,07 | 3 572,07 | 2 844,07 | 161 | 4 951 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 167,00 | 1 386,08 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 | 1971 |  | Панель | 5 | 3 | 2 325,15 | 2 325,15 | 1 597,15 | 120 | 4 490 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 988,00 | 1 931,48 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1 992,17 | 1 992,17 | 1 264,17 | 91 | 4 338 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338 204,00 | 2 177,63 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 19 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 180,10 | 180,10 | 160,00 | 12 | 2 574 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 097,00 | 14 292,60 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 525,29 | 1 525,29 | 797,29 | 57 | 578 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 301,00 | 379,14 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 1968 |  | Панель | 5 | 4 | 3 499,34 | 3 499,34 | 2 771,34 | 124 | 5 546 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546 911,00 | 1 585,13 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 | 1961 |  | Панель | 4 | 5 | 3 302,23 | 3 302,23 | 2 574,23 | 109 | 7 144 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144 606,00 | 2 163,57 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 1964 |  | Кирпич | 2 | 2 | 728,40 | 728,40 | 610,00 | 29 | 729 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 435,00 | 1 001,42 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.11 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 367,00 | 367,00 | 136,40 | 18 | 5 137 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 137 971,00 | 13 999,92 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.14А | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 541,70 | 541,70 | 200,80 | 34 | 3 869 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 297,00 | 7 142,88 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46 | 1964 |  | Панель | 5 | 4 | 3 518,98 | 3 518,98 | 2 790,98 | 116 | 1 425 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 083,00 | 404,97 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 18 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57 | 1966 |  | Панель | 5 | 3 | 2 573,34 | 2 573,34 | 1 845,34 | 89 | 1 186 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 382,00 | 461,03 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 19 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 61 | 1959 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 427,73 | 1 427,73 | 699,73 | 92 | 1 821 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 298,00 | 1 275,66 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 686,30 | 686,30 | 574,00 | 38 | 7 700 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 891,00 | 11 220,88 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д.24Б | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1 972,30 | 1 972,30 | 1 718,59 | 72 | 755 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 406,00 | 383,01 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 2 | 1947 |  | Другое | 2 | 2 | 462,52 | 462,52 | 329,00 | 27 | 619 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 995,00 | 1 340,47 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.20А | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 1 020,60 | 1 020,60 | 485,17 | 33 | 1 151 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 653,00 | 1 128,41 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 961,66 | 961,66 | 542,00 | 65 | 4 666 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 132,00 | 4 852,16 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | 1970 |  | Панель | 5 | 6 | 4 391,34 | 4 391,34 | 3 663,34 | 180 | 6 767 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 049,00 | 1 541,00 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 529,63 | 1 529,63 | 1 384,82 | 57 | 1 862 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 234,00 | 1 217,44 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 941,51 | 941,51 | 472,00 | 53 | 5 090 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 219,00 | 5 406,44 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 946,37 | 946,37 | 628,00 | 48 | 8 696 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 696 001,00 | 9 188,80 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 55 478,34 | 55 478,34 | 42 483,54 | 2 345 | 125 025 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 025 653,00 | 2 253,59 | х | х | х |
| Осуществление строительного контроля |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | 2 003 626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 127 029 279,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 029 279,0 | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение№2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района от 28.09.2016 № 4638 |  |  |  |
| Краткосрочный муниципальный план по видам работ реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расположенных на территории муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района на 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.15 | 9 277 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 9 277 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.17 | 11 286 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 11 286 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.19 | 11 123 879,00 | 1 476 032,00 | 1 476 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 9 647 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 6 152 081,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,10 | 4 074 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 | 77 781,00 |
| 5 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 1 169 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 830,00 |  |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 4 913 411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221,75 | 3 665 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 830,00 | 78 331,00 |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 4 951 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,50 | 3 685 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186 382,00 | 79 285,00 |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 | 4 490 988,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,80 | 2 462 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 964 308,00 | 64 280,00 |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 4 338 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,19 | 2 766 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 930,00 | 70 704,00 |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 19 | 2 574 097,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,91 | 512 730,00 |  |  | 252,59 | 1 768 130,00 |  |  |  |  |  | 280 326,00 | 12 911,00 |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 578 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 301,00 |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 5 546 911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189,35 | 3 568 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 454,00 | 78 407,00 |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 | 7 144 606,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 535,36 | 4 606 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 463 826,00 | 74 700,00 |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 729 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 435,00 |  |
| 15 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.11 | 5 137 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,60 | 3 149 079,00 |  |  | 584,50 | 1 988 892,00 |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.14А | 3 869 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,50 | 2 858 973,00 |  |  | 257,50 | 1 010 324,00 |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46 | 1 425 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425 083,00 |  |
| 18 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57 | 1 186 382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186 382,00 |  |
| 19 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 61 | 1 821 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821 298,00 |  |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 | 7 700 891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,68 | 3 378 400,00 |  |  | 565,71 | 3 959 970,00 |  |  |  |  |  | 343 981,00 | 18 540,00 |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 24Б | 755 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 406,00 |  |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 2 | 619 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 995,00 |  |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1 151 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151 653,00 |  |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 4 666 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,60 | 2 943 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 656 737,00 | 66 395,00 |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | 6 767 049,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 512,62 | 4 537 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140 052,00 | 89 137,00 |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 1 862 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 862 234,00 |  |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 5 090 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,00 | 3 385 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639 711,00 | 65 508,00 |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 8 696 001,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,01 | 2 980 050,00 |  |  | 662,83 | 4 639 810,00 |  |  |  |  |  | 1 010 426,00 | 65 715,00 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 125 025 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 496,87 | 42 565 190,00 |  |  | 10 183,23 | 46 586 941,00 |  |  |  |  |  | 30 556 580,00 | 841 694,00 |
| Осуществление строительного контроля |  | 2 003 626,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем |  | 127 029 279,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |