АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.05.2017									№ 2252

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г.» (в редакции постановления от 22.03.2017 № 1022)

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271, Уставом Гатчинского муниципального района, Соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района,  учитывая решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.04.2017 № 221 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.11.2016 № 190                         «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения совета депутатов от 17.02.2017 № 209),

2

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017г.г»                    (в редакции от 22.03.2017 № 1022) следующие изменения:

  - В Паспорте муниципальной программы строку: «Источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 240477,56 |  | 218044,74 |  | 330109,68 |  | 788631,98 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 |  | 25298,90 |  | 25298,90 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 132730,22 |  | 117659,00 |  | 182320,15 |  | 432709,37 |
|  | *Внебюджетные источники | 20200,00 |  | 20317,00 |  | 4100,0 |  | 44617,00 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 87547,34 |  | 80068,74 |  | 118390,63 |  | 286006,71 |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  |  | 163349,27 0,0 86016,65 77332,62 |  | 143341,60 0,0 69914,0 73427,60 |  | 281309,14 25298,90 163170,14 92840,10 | 588000,01 25298,90 319100,79 243600,32 |

*Средства указаны справочно, планово

1.2. Приложение 1, 1.1 подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция                     и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год

3

и плановый период 2016-2017 годов» изложить  согласно приложениям 1, 2               к настоящему постановлению.

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  строку «Источники финансирования  подпрограммы»  изложить  в  следующей  редакции:

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 82398,2 | 79089,2 | 44810,0 |  | 206297,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 40799,9 | 28149,8 | 10621,2 |  | 79570,9 |
|  | *Внебюджетные источники | 20200,0 | 20317,0 | 4100,0 |  | 44617,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 21398,3 | 30622,4 | 30088,8 |  | 82109,5 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 82398,2 40799,9 41598,3 | 76519,2 26399,8 50119,4 |  | 41510,0 10621,2 30888,8 | 200427,4 77820,9 122606,5 |

*Средства указаны справочно, планово

1.4. Приложение 1, 1.1 к подпрограмме 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  изложить согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.

1.5.   В Паспорте  подпрограммы  4 «Строительство, реконструкция, ремонт               и содержание автомобильных дорог местного значения  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить  в  следующей  редакции:

4

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 48427,9 | 62416,3 | 66485,7 |  | 177329,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 31553,4 | 46942,1 | 42564,7 |  | 121060,2 |
|  | *Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 16874,5 | 15474,2 | 23921,0 |  | 56269,7 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 8832,7 6226,3 2606,4 | 45176,1 42692,2 2483,9 |  | 50898,0 42564,7 8333,3 | 104906,8 91483,2 13423,6 |

*Средства указаны справочно, планово

1.6.  Приложение 1, 1.1, к подпрограмме 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных  дорог  местного  значения  Гатчинского  муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»    изложить  согласно приложениям  5, 6  к настоящему постановлению.

1.7.   В Паспорте  подпрограммы  5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)» строку «Источники финансирования подпрограммы» изложить  в  следующей  редакции:

5

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 141023,9 |  | 141023,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 25298,9 |  | 25298,9 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 109984,2 |  | 109984,2 |
|  | *Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 5740,8 |  | 5740,8 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства Федерального бюджета средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  | 141023,9 25298,9 109984,2 5740,8 | 141023,9 25298,9 109984,2 5740,8 |

*Средства указаны справочно, планово

  - Приложение 1, 1.1 к подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)» изложить  согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию                 в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить                             на заместителя  главы администрации Гатчинского муниципального района         по   вопросам    безопасности    и   жилищно-коммунального хозяйства   Т.Ф. Материкова.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                      Е.В. Любушкина

Материков Т.Ф.

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского района от 24.05.2017 № 2252 Приложение 1 к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» № п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Инвестиции; Итого; 2015-2017; 43316,9; 23702,0; 9776,2; 9838,7; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.; Итого; 43316,9; 23702,0; 9776,2; 9838,7. Средства Федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. *Средства областного бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства ГМР; 43316,9; 23702,0; 9776,2; 9838,7. 2.; Инвестиции; Итого; 90778,4; 43312,4; 9427,5; 38038,5; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.; Итого; 2015-2017; 97278,4; 47312,4; 9427,5; 40538,5. Средства Федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. *Средства областного бюджета; 38400,5; 36250,5; 0,0; 2150,0. Внебюджетные ист.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства ГМР; 58878,0; 11062,0; 9427,5; 38388,5. 3.; Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа; Итого; 2015-2017; 105968,9; 30243,1; 51603,0; 24122,8; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства Федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. *Средства областного бюджета; 80131,6; 21386,5; 41745,1; 17000,0. Внебюджетные ист.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства ГМР; 25837,3; 8856,6; 9857,9; 7122,8. 4.; Инвестиции; Итого; 7546,5; 5103,9; 2442,6; 0,0; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области"; Итого; 2015-2016; 7546,5; 5103,9; 2442,6; 0,0. Средства Федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. *Средства областного бюджета; 3562,0; 2740,0; 822,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства ГМР; 3984,5; 2363,9; 1620,6; 0,0. Инвестиции; Итого; 2015-2017; 141641,9; 72118,4; 21646,3; 47877,2; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". 5.; ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ; Итого; 254110,7; 106361,5; 73249,2; 74500,0. Средства Федерального бюджета; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. *Средства областного бюджета; 122094,0; 60376,9; 42567,1; 19150,0. Внебюджетные ист.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средства ГМР; 132016,7; 45984,6; 30682,1; 55350,0. *Средства указаны справочно, планово Приложение 2 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.05.2017 № 2252 Приложение 1.1 |
| к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства

Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 141641,9 | 72118,4 | 21646,3 | 47877,2 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг | Итого |  | 254110,7 | 106361,5 | 73249,2 | 74500,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 122094,0 | 60376,9 | 42567,1 | 19150,0 |  |
|  |  | *Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 132016,7 | 45984,6 | 30682,1 | 55350,0 |  |
| 1 | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 43316,9 | 23702,0 | 9776,2 | 9838,7 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого |  | 43316,9 | 23702,0 | 9776,2 | 9838,7 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 43316,9 | 23702,0 | 9776,2 | 9838,7 |  |
| 1.1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию | Итого | 2015-2017 | 13247,8 | 11204,7 | 1043,1 | 1000,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 13247,8 | 11204,7 | 1043,1 | 1000,0 |  |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блок-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" Гатчинского района Ленинградской области" | Итого | 2 015 | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2015-2017 | 5862,5 | 2580,0 | 2303,8 | 978,7 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5862,5 | 2580,0 | 2303,8 | 978,7 |  |
| 1.4 | Проектирование инженерных сетей в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2016-2017 | 1332,1 | 0,0 | 832,1 | 500,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1332,1 | 0,0 | 832,1 | 500,0 |  |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55" | Итого | 2015-2016 | 2776,0 | 814,0 | 1962,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2776,0 | 814,0 | 1962,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | Итого | 2 015 | 1947,2 | 1947,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1947,2 | 1947,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района" | Итого | 2015-2017 | 1666,0 | 588,0 | 588,0 | 490,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1666,0 | 588,0 | 588,0 | 490,0 |  |
| 1.8 | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | Итого | 2015-2017 | 3603,5 | 1530,0 | 563,5 | 1510,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 3603,5 | 1530,0 | 563,5 | 1510,0 |  |
| 1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер.Сяськелево" | Итого | 2015-2017 | 2105,5 | 60,0 | 45,5 | 2000,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2105,5 | 60,0 | 45,5 | 2000,0 |  |
| 1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой" | Итого | 2015-2016 | 4680,0 | 2340,0 | 2340,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4680,0 | 2340,0 | 2340,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища" | Итого | 2015-2016 | 76,3 | 38,1 | 38,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 76,3 | 38,1 | 38,2 | 0,0 |  |
| 1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы" | Итого | 2016-2017 | 2220,0 | 0,0 | 60,0 | 2160,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2220,0 | 0,0 | 60,0 | 2160,0 |  |
| 1.14 | Проведение предпроектных-изыскательских работ по объекту " Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта д. М. Верево (массив 1)" | Итого | 2 017 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 90778,4 | 43312,4 | 9427,5 | 38038,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого | 2015-2017 | 97278,41 | 47312,4 | 9427,5 | 40538,5 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 38400,5 | 36250,5 | 0,0 | 2150,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 58878,0 | 11062,0 | 9427,5 | 38388,5 |  |
| 2.1 | Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой | Итого | 2017 | 4128,5 | 0,0 | 0,0 | 4128,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4128,5 | 0,0 | 0,0 | 4128,5 |  |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений в пос.Новый Свет | Итого | 2017 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | 12500,0 |  |
| 2.3 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища. | Итого | 2 016 | 2998,8 | 0,0 | 2998,8 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2998,8 | 0,0 | 2998,8 | 0,0 |  |
| 2.4 | Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово" | Итого | 2017 | 9757,6 | 0,0 | 0,0 | 9757,6 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 9757,6 | 0,0 | 0,0 | 9757,6 |  |
| 2.5 | Строительство КОС в дер. Сяськелево | Итого | 2017 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 |  |
| 2.6 | Резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству | Итого | 2015 | 69,6 | 69,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 69,6 | 69,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Водопроводы - вводы к жилым домам в М. Колпанах. | Итого | 2016 | 1998,8 | 0,0 | 1998,8 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1998,8 | 0,0 | 1998,8 | 0,0 |  |
| 2.8 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" | Итого | 2017 | 2610,0 | 0,0 | 0,0 | 2610,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2610,0 | 0,0 | 0,0 | 2610,0 |  |
| 2.9 | Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | Итого | 2015-2016 | 28396,5 | 28340,5 | 56,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 25657,5 | 25657,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2739,0 | 2683,0 | 56,0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Строительство инженерных сетей к блок-модульной котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская, у территории ОАО "Узор" | Итого | 2015 | 14902,4 | 14902,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 10593,0 | 10593,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4309,4 | 4309,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014-2024 годы | Итого | 2015 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55 | Итого | 2 016 | 4373,9 | 0,0 | 4373,9 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4373,9 | 0,0 | 4373,9 | 0,0 |  |
| 2.13 | Строительство павильона с установкой системы водоочистки на водозаборных скважинах в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова в с. Рождествено" | Итого | 2017 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| 2.14 | Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п. Войсковицы" | Итого | 2017 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 |  |
| 2.15 | Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | Итого | 2 017 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |
| 2.16 | Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района | Итого | 2 017 | 1392,4 | 0,0 | 0,0 | 1392,4 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1392,4 | 0,0 | 0,0 | 1392,4 |  |
| 3. | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 105968,9 | 30243,1 | 51603,0 | 24122,8 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 80131,6 | 21386,5 | 41745,1 | 17000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 25837,3 | 8856,6 | 9857,9 | 7122,8 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, водоснабжения и водоотведения. | Итого | 2015-2017 | 79056,5 | 19538,0 | 45046,4 | 14472,2 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 61081,4 | 16175,0 | 36566,6 | 8339,8 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 17975,1 | 3363,0 | 8479,8 | 6132,4 |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул.Хвойная от ТК-4 до д/с в п.Семрино (заповедник, котельная № 39). | Итого | 2015 | 2965,0 | 2965,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2816,0 | 2816,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 149,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-3 до МОУ "Веревская средняя общеобразовательная школа" в пос. Верево котельная № 10). | Итого | 2015 | 764,0 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения в дер. Лампово от ТК до д/с и ж/д № 16 (котельная № 43). | Итого | 2015 | 1362,0 | 1362,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1293,0 | 1293,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 12 до д/с в дер. Старосиверская ( котельная № 12). | Итого | 2015 | 2636,0 | 2636,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2504,0 | 2504,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул.Санаторская от ТК6 до жилых домов № 12 и № 14 в п.Тайцы (котельная № 30). | Итого | 2015-2016 | 2669,2 | 2490,1 | 179,1 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2195,0 | 2195,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 474,2 | 295,1 | 179,1 | 0,0 |  |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт артезианской скважины в п.Сиверский по ул.Толмачева, около д.71 | Итого | 2015-2016 | 1575,0 | 800,0 | 775,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1575,0 | 800,0 | 775,0 | 0,0 |  |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от бойлерной до ТК-3 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2) | Итого | 2015-2016 | 6393,7 | 4705,9 | 1687,9 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3018,0 | 3018,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 3375,7 | 1687,9 | 1687,9 | 0,0 |  |
| 3.1.8 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жилого дома № 42 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2) | Итого | 2015-2016 | 6844,0 | 3815,0 | 3029,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 6462,0 | 3624,0 | 2838,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 382,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 |  |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 10 до жилых домов № 6 и № 10 и от дороги до жилого дома № 2 в дер. Ивановка | Итого | 2016 | 9629,4 | 0,0 | 9629,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 9172,3 | 0,0 | 9172,3 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 457,2 | 0,0 | 457,2 | 0,0 |  |
| 3.1.10 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 3до ТК 6 и к жилым домам №1,4 по ул. Ижорская и от ТК 6 до ТК 9, к дому № 2 по ул.Ижорская и домам № 5,7,9 по ул. Школьная в пос. Лукаши | Итого | 2016 | 9764,8 | 0,0 | 9764,8 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 9162,8 | 0,0 | 9162,8 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 602,0 | 0,0 | 602,0 | 0,0 |  |
| 3.1.11 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в пос.Верево | Итого | 2016 | 11745,7 | 0,0 | 11745,7 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 11088,4 | 0,0 | 11088,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 657,3 | 0,0 | 657,3 | 0,0 |  |
| 3.1.12 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от водопроводной башни до старой котельной и до д.№ 47 по ул. Новая в дер.Жабино | Итого | 2016 | 4783,5 | 0,0 | 4783,5 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 4305,2 | 0,0 | 4305,2 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 478,4 | 0,0 | 478,4 | 0,0 |  |
| 3.1.13 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от точки врезки на массиве частной застройки в п. Терволово Гатчинского района | Итого | 2016-2017 | 4294,9 | 0,0 | 3434,9 | 860,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4294,9 | 0,0 | 3434,9 | 860,0 |  |
| 3.1.14 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в п. Сусанино | Итого | 2016-2017 | 1717,0 | 0,0 | 17,0 | 1700,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1717,0 | 0,0 | 17,0 | 1700,0 |  |
| 3.1.15 | Ремонт существующей системы водоотведения для жилых домов вдоль Вырицкого шоссе п. Пригородный | Итого | 2017 | 8750,0 | 0,0 | 0,0 | 8750,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 |  |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул. Санаторская от ТК 7 до жилых домов № № 5,6,7,10а,10в,10г,10д, в п.Тайцы | Итого | 2017 | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 268,4 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 268,4 |  |
| 3.1.17. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления от ТК 2 до ж.д. № 2 п. Пудомяги | Итого | 2017 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 252,6 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 252,6 |  |
| 3.1.18. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 5 до ТК 15 и от ТК 10 до ж.д. № 11 пос. Войсковицы | Итого | 2017 | 486,5 | 0,0 | 0,0 | 486,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 486,5 | 0,0 | 0,0 | 486,5 |  |
| 3.1.19. | Капитальный ремонт участка сетей отопления и ГВС к ж.д. №№ 3,4,5,6,7,8,9 по ул. Здравомыслова и к ж.д. № 1 и № 2 по ул. Введенского, пос. Дружная Горка | Итого | 2017 | 255,9 | 0,0 | 0,0 | 255,9 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 255,9 | 0,0 | 0,0 | 255,9 |  |
| 3.1.20. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК 1 до здания д/с № 33 по ул. Рыкунова,д. Шпаньково | Итого | 2017 | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 395,8 |  |
| 3.1.21. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до здания д/с, п. Кобринское | Итого | 2017 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 163,2 |  |
| 3.1.22. | Резерв средств на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и ГВС ,водоснабжения и водоотведения | Итого | 2017 | 1339,8 | 0,0 | 0,0 | 1339,8 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1339,8 | 0,0 | 0,0 | 1339,8 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и ГВС от котельной №5 до детского сада в пос. Сиверский -Военный городок | Итого | 2015 | 939,0 | 939,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 939,0 | 939,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС-2 до очистных сооружений в пос.Тайцы Гатчинского района | Итого | 2015 | 2297,0 | 2297,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2297,0 | 2297,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт объекта "Станция обезжелезивания п. Сиверский, Гатчинский район" | Итого | 2015-2016 | 13146,1 | 6589,5 | 6556,6 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 10390,0 | 5211,5 | 5178,5 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2756,1 | 1378,1 | 1378,1 | 0,0 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора д.Лампово | Итого | 2015 | 879,6 | 879,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 879,6 | 879,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Замена компрессоров шестереночных(2АФ44Э-53Ш) с эл.двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер. Мыза-Ивановка | Итого | 2017 | 148,2 | 0,0 | 0,0 | 148,2 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |  |
| 3.7 | Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер. Белогорка | Итого | 2017 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |  |
| 3.8 | Ремонт канализационного коллектора (выпуск с очистных сооружений) в пос. Елизаветино | Итого | 2017 | 8902,5 | 0,0 | 0,0 | 8902,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 8012,2 | 0,0 | 0,0 | 8012,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 890,3 | 0,0 | 0,0 | 890,3 |  |
| 4. | Инвестиции | Итого |  | 7546,5 | 5103,9 | 2442,6 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2015-2016 | 7546,5 | 5103,9 | 2442,6 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3562,0 | 2740,0 | 822,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 3984,5 | 2363,9 | 1620,6 | 0,0 |  |
| 4.1. | Инвестиции | Итого |  | 7546,5 | 5103,9 | 2442,6 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | Итого | 2015-2016 | 7546,5 | 5103,9 | 2442,6 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3562,0 | 2740,0 | 822,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 3984,5 | 2363,9 | 1620,6 | 0,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово

Приложение 3

к постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 24.05.2017  № 2252

Приложение 1

к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района

На 2015 год и плановый период 2016 -2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 30 745,6 | 9 887,1 | 5 291,0 | 15 567,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Итого |  | 32 495,6 | 9 887,1 | 7 041,0 | 15 567,5 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 13 513,0 | 4 132,0 | 5 104,0 | 4 277,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 18 982,6 | 5 755,1 | 1 937,0 | 11 290,5 |  |
| 2. | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 158 676,3 | 68 487,4 | 66 266,3 | 23 922,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | Итого |  | 158 676,3 | 68 487,4 | 66 266,3 | 23 922,5 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 56 242,3 | 32 886,0 | 18 332,0 | 5 024,3 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 44 617,0 | 20 200,0 | 20 317,0 | 4 100,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 57 817,0 | 15 401,4 | 27 617,3 | 14 798,2 |  |
| 3. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2016-2017 | 4 120,0 | 0,0 | 820,0 | 3 300,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4 120,0 | 0,0 | 820,0 | 3 300,0 |  |
| 4. | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 11 005,5 | 4 023,6 | 4 961,9 | 2 020,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого |  | 11 005,5 | 4 023,6 | 4 961,9 | 2 020,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 9 815,6 | 3 781,9 | 4 713,8 | 1 319,9 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1 189,9 | 241,7 | 248,1 | 700,1 |  |
| 5. | Инвестиции | Итого |  | 200 427,4 | 82 398,2 | 76 519,2 | 41 510,1 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого | 2015-2017 | 206 297,4 | 82 398,2 | 79 089,2 | 44 810,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 79 570,9 | 40 799,9 | 28 149,8 | 10 621,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 44 617,0 | 20 200,0 | 20 317,0 | 4 100,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 82 109,5 | 21 398,3 | 30 622,4 | 30 088,8 |  |

*Средства указаны справочно, планово

Приложение 4

к постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 24.05.2017  № 2252

Приложение 1.1

к подпрограмме 2 «Газоснабжение Гатчинского

муниципального района на 2015 год и плановый

период 2016-2017 г.г.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 200427,4 | 82398,2 | 76519,2 | 41510,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 2 "Газоснабжение ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг" | Итого | 2015-2017 | 206297,4 | 82398,2 | 79089,2 | 44810,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 79570,9 | 40799,9 | 28149,8 | 10621,2 |  |
|  |  | *Внебюджетные ист. |  | 44617,0 | 20200,0 | 20317,0 | 4100,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 82109,5 | 21398,3 | 30622,4 | 30088,8 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 30745,6 | 9 887,1 | 5 291,0 | 15 567,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | Итого | 2015-2017 | 32495,6 | 9 887,1 | 7 041,0 | 15 567,5 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 13513,0 | 4 132,0 | 5 104,0 | 4 277,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 18982,6 | 5 755,1 | 1 937,0 | 11 290,5 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод) | Итого | 2015 | 1813,2 | 1 813,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1813,2 | 1 813,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод) | Итого | 2015-2017 | 8505,3 | 3 350,0 | 1 755,8 | 3 399,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 8505,3 | 3 350,0 | 1 755,8 | 3 399,5 |  |
| 1.3. | Распределительный газопровод д. Старосиверская | Итого | 2 017 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |
| 1.4. | Распределительный газопровод п. Дружная горка | Итого | 2 017 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |
| 1.5. | Распределительный газопровод с. Воскресенское | Итого | 2015-2017 | 8749,4 | 4 349,4 | 0,0 | 4 400,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 6493,0 | 4 132,0 | 0,0 | 2 361,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2256,4 | 217,4 | 0,0 | 2 039,0 |  |
| 1.6. | Распределительный газопровод д. Куровицы | Итого | 2016-2017 | 7353,2 | 0,0 | 3 535,2 | 3 818,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 5270,0 | 0,0 | 3 354,0 | 1 916,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2083,2 | 0,0 | 181,2 | 1 902,0 |  |
| 1.7. | Газоснабжение д. Старые Низковицы, Гатчинский район, Ленинградская область | Итого | 2 017 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 |  |
| 1.8. | Резерв средств на согласования, контрольные съемки | Итого | 2 015 | 374,5 | 374,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 374,5 | 374,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Иные межбюджетные трансферты (ПСД газификация мкр. Мариенбург) | Итого | 2016 | 1750,0 | 0,0 | 1 750,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1750,0 | 0,0 | 1 750,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 158676,3 | 68 487,4 | 66 266,3 | 23 922,5 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 2 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР | Итого | 2015-2017 | 158676,3 | 68 487,4 | 66 266,3 | 23 922,5 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 56242,3 | 32 886,0 | 18 332,0 | 5 024,3 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 44617,0 | 20 200,0 | 20 317,0 | 4 100,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 57817,0 | 15401,4 | 27617,3 | 14798,2 |  |
| 2.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Мыза | Итого | 2015-2016 | 5667,9 | 5 213,2 | 454,7 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2498,7 | 2 240,0 | 258,7 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 3169,2 | 2 973,2 | 196,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Ковшово | Итого | 2015-2016 | 12756,7 | 7 424,0 | 5 332,7 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 7300,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2956,7 | 124,0 | 2 832,7 | 0,0 |  |
| 2.3. | Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Семрино | Итого | 2015-2017 | 38803,5 | 11 376,7 | 26 076,8 | 1 350,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 12939,0 | 4 974,2 | 7 964,8 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 25864,5 | 6 402,5 | 18 112,0 | 1 350,0 |  |
| 2.4. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино | Итого | 2015-2017 | 32381,6 | 3 770,1 | 12 511,5 | 16 100,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 11345,0 | 0,0 | 7 245,0 | 4 100,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 21036,6 | 3 770,1 | 5 266,5 | 12 000,0 |  |
| 2.5. | Распределительный газопровод по ул. ул. Толмачева, Ленина, Авроры, Красная, п. Сиверский | Итого | 2015-2016 | 4249,2 | 4 213,2 | 36,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 4078,0 | 4 078,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 171,2 | 135,2 | 36,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Межпоселковый газопровод от д. Ивановка до д. Покизен-Пурская | Итого | 2 015 | 97,9 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 97,9 | 97,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7. | Распределительный газопровод к многофункциональному музейному центру с. Рождествено | Итого | 2015 | 22414,1 | 22 414,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 21508,0 | 21 508,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 906,1 | 906,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам ул. Озерная, д. Химози | Итого | 2015 | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод) | Итого | 2016-2017 | 19986,4 | 0,0 | 19 486,4 | 500,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 18332,0 | 0,0 | 18 332,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1654,4 | 0,0 | 1 154,4 | 500,0 |  |
| 2.10. | Распределительный газопровод с. Воскресенское | Итого | 2 017 | 2704,7 | 0,0 | 0,0 | 2 704,7 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2704,7 | 0,0 | 0,0 | 2 704,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.11. | Распределительный газопровод д. Куровицы | Итого |  | 2319,7 | 0,0 | 0,0 | 2 319,7 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 2 017 | 2319,7 | 0,0 | 0,0 | 2 319,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12. | Завершение строительства газопровода микрорайона Ремиз г. Коммунар | Итого | 2015 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.13. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пудомяги, ул. Стародеревенская, Сиреневая | Итого | 2015-2016 | 4478,7 | 4 455,0 | 23,7 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 4478,7 | 4 455,0 | 23,7 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.14. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Карташевская, ул. Горького, пер. Школьный | Итого | 2015 | 1151,0 | 1 151,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1151,0 | 1 151,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.15. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сиверский, ул. Крылова д.52, 56, 62, пр. Комсомольский, д.38 | Итого | 2015 | 1237,0 | 1 237,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 1237,0 | 1 237,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.16. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Антелево, пер.Клубный, ул.Строителей, ул.Молодежная | Итого | 2015 | 2977,6 | 2 977,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2977,6 | 2 977,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.17. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Малые Колпаны | Итого | 2015 | 857,9 | 857,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 857,9 | 857,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.18. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Покровская | Итого | 2015 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.19. | Распределительный газопровод д. Руново | Итого | 2015 | 74,1 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 74,1 | 74,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.20. | Распределительный газопровод д. Жабино, ул. Новая д.39 | Итого | 2015 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.21. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Тайцы, ул. Пионерская, ул. Калинина, д. Александровка | Итого | 2015-2016 | 2834,4 | 1 900,0 | 934,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 2834,4 | 1 900,0 | 934,4 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.22. | Резерв средств на выполнение прочих работ | Итого | 2015 | 35,2 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 35,2 | 35,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.23. | Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сиверский, ул. Славы, д.6, д.13 | Итого | 2015-2016 | 125,8 | 99,0 | 26,8 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 125,8 | 99,0 | 26,8 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.24. | Распределительный газопровод к индив. жилым домам д. Большие Борницы д.6,11,18,29,80 уч.2 ул. Золотарева д.3,1 линия д.13, 2 линия д.19 | Итого | 2016 | 793,6 | 0,0 | 793,6 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 793,6 | 0,0 | 793,6 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.25. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивид.жилым домам по ул.Саши Никифорова №9а,ул.Торговая №2,2а,Республиканский пр-т №42,44 п. Сиверский | Итого | 2016 | 570,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 570,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.26. | Присоединение ж.д. по адресу: Сиверская, ул.Красная, д.31 к сетям газоснабжения | Итого | 2016 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |  |
| 2.27. | Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2017 | 948,2 | 0,0 | 0,0 | 948,2 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 948,2 | 0,0 | 0,0 | 948,2 |  |
| 3. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2016-2017 | 4120,0 | 0,0 | 820,0 | 3 300,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4120,0 | 0,0 | 820,0 | 3 300,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 11005,5 | 4 023,6 | 4 961,9 | 2 020,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 4. | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2015-2017 | 11005,5 | 4 023,6 | 4 961,9 | 2 020,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 9815,6 | 3 781,9 | 4 713,8 | 1 319,9 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1189,9 | 241,7 | 248,1 | 700,1 |  |
| 4.1. | Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод | Итого | 2015-2017 | 11005,5 | 4 023,6 | 4 961,9 | 2 020,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 9815,6 | 3 781,9 | 4 713,8 | 1 319,9 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1189,9 | 241,7 | 248,1 | 700,1 |  |

*Средства указаны справочно, планово

Приложение 5

к постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 24.05.2017  № 2252

Приложение 1

к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения ГМР

на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, и содержание автомобильных дорог

местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2015-2016 | 9 787,9 | 8 832,7 | 955,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 1. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | 9 787,9 | 8 832,7 | 955,2 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства Областного бюджета |  | 7 133,7 | 6 226,3 | 907,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 654,2 | 2 606,4 | 47,8 | 0,0 |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | Итого | 2015-2017 | 23 134,4 | 7 446,1 | 8 100,0 | 7 588,3 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 23 134,4 | 7 446,1 | 8 100,0 | 7 588,3 |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Итого | 2015-2016 | 34 222,9 | 32 149,1 | 1 800,8 | 273,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства Областного бюджета |  | 25 327,1 | 25 327,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 8 895,8 | 6 822,0 | 1 800,8 | 273,0 |  |
| 4. | Инвестиции | Итого |  | 95 118,9 | 0,0 | 44 220,9 | 50 898,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2016-2017 | 95 118,9 | 0,0 | 44 220,9 | 50 898,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства Областного бюджета |  | 84 349,5 | 0,0 | 41 784,8 | 42 564,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 10 769,4 | 0,0 | 2 436,1 | 8 333,3 |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием | Итого | 2016-2017 | 15 065,8 | 0,0 | 7 339,4 | 7 726,4 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства Областного бюджета |  | 4 249,9 | 0,0 | 4 249,9 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 10 815,9 | 0,0 | 3 089,5 | 7 726,4 |  |
| 6. | Инвестиции | Итого |  | 104 906,8 | 8 832,7 | 45 176,1 | 50 898,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого |  | 177 329,9 | 48 427,9 | 62 416,3 | 66 485,7 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства Областного бюджета |  | 121 060,2 | 31 553,4 | 46 942,1 | 42 564,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 56 269,7 | 16 874,5 | 15 474,2 | 23 921,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово

Приложение 6

к постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 24.05.2017  № 2252

Приложение 1.1

к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт

и содержание автомобильных дорог местного значения

ГМР на 2015 и плановый период 2016-2017 г.г.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 104 906,8 | 8 832,7 | 45 176,1 | 50 898,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг | Итого |  | 177 329,9 | 48 427,9 | 62 416,3 | 66 485,7 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства Областного бюджета |  | 121 060,2 | 31 553,4 | 46 942,1 | 42 564,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 56 269,7 | 16 874,5 | 15 474,2 | 23 921,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 9 787,9 | 8 832,7 | 955,2 | 0,0 |  |
| 1. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2015-2016 | 9 787,9 | 8 832,7 | 955,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 7 133,7 | 6 226,3 | 907,40 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 654,2 | 2 606,4 | 47,8 | 0,0 |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" | Итого | 2015-2016 | 4 139,2 | 3 184,0 | 955,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 3 932,2 | 3 024,8 | 907,4 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 207,0 | 159,2 | 47,8 | 0,0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина, включая экспертизу и непредвиденные работы по проектированию | Итого | 2015 | 4 150,0 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 3 201,5 | 3 201,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 948,5 | 948,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз, оплаты работ по авторскому надзору и непредвиденные работы по проектированию | Итого | 2015 | 1 498,7 | 1 498,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1 498,7 | 1 498,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | Итого | 2015-2017 | 23 134,4 | 7 446,1 | 8 100,0 | 7 588,3 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 23 134,4 | 7 446,1 | 8 100,0 | 7 588,3 |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Итого | 2015-2017 | 34 222,9 | 32 149,1 | 1 800,8 | 273,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 25 327,1 | 25 327,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 8 895,8 | 6 822,0 | 1 800,8 | 273,0 |  |
| 3.1 | Ремонт участка автомобильной дороги "Жабино-Фьюнатово км0-км1+850" Гатчинского района, 11100 кв.м. | Итого | 2015 | 9 234,6 | 9 234,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 5 926,5 | 5 926,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 3 308,1 | 3 308,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Ремонт автомобильной дороги "Мариенбург-Котельниково, Педлино, Черново" | Итого | 2015 | 20 392,2 | 20 392,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 19 400,6 | 19 400,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 991,6 | 991,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Карлстово", протяженностью 660 п.м., площадью 3300 кв.м | Итого | 2015 | 1 832,3 | 1 832,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1 832,3 | 1 832,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Технический надзор при проведении ремонта дорог | Итого | 2015 | 690,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 690,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Руссолово, шир6,0 п.м. протяженностью 105 п.м., площадью 630 кв.м | Итого | 2016-2017 | 278,9 | 0,0 | 5,9 | 273,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 278,9 | 0,0 | 5,9 | 273,0 |  |
| 3.6 | Устройство труб через реку Кремянку на автомобильной дороге Гатчинского муниципального района, "ст.Новинка-д.Чаща" | Итого | 2016 | 1 794,9 | 0,0 | 1 794,9 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 1 794,9 | 0,0 | 1 794,9 | 0,0 |  |
| 4. | Инвестиции | Итого |  | 95 118,9 | 0,0 | 44 220,9 | 50 898,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2016-2017 | 95 118,9 | 0,0 | 44 220,9 | 50 898,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 84 349,5 | 0,0 | 41 784,8 | 42 564,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 10 769,4 | 0,0 | 2 436,1 | 8 333,3 |  |
| 4.1 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина по адресу: Ленинградская область ,г. Гатчина | Итого | 2016-2017 | 95 118,9 | 0,0 | 44 220,9 | 50 898,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 84 349,5 | 0,0 | 41 784,8 | 42 564,7 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 10 769,4 | 0,0 | 2 436,1 | 8 333,3 |  |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием | Итого | 2016-2017 | 15 065,8 | 0,0 | 7 339,4 | 7 726,4 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 4 249,9 | 0,0 | 4 249,9 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 10 815,9 | 0,0 | 3 089,5 | 7 726,4 |  |
| 5.1 | "Подъезд к д. Ст. Черницы" " - "Ремонт участка автомобильной дороги 0,638 км, площадью 3828 м2, шириной 6 п.м." | Итого | 2016 | 2 862,4 | 0,0 | 2 862,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 2 540,2 | 0,0 | 2 540,2 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 322,2 | 0,0 | 322,2 | 0,0 |  |
| 5.2 | "Подъезд к д.Новая " - "Ремонт участка автомобильной дороги 0,492 км, площадью 2214 м2, шириной 4,5 п.м." | Итого | 2016 | 2 021,0 | 0,0 | 2 021,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 1 709,7 | 0,0 | 1 709,7 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 311,3 | 0,0 | 311,3 | 0,0 |  |
| 5.3 | Резерв средств на непредвиденные работы по ремонту дорог | Итого | 2017 | 2 841,3 | 0,0 | 0,0 | 2 841,3 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 841,3 | 0,0 | 0,0 | 2 841,3 |  |
| 5.4 | Ремонт автомобильной дороги " Подъезд к д. Авколево, протяженностью 1,549 км" | Итого | 2017 | 4 885,1 | 0,0 | 0,0 | 4 885,1 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 4 885,1 | 0,0 | 0,0 | 4 885,1 |  |
| 5.5 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Старое Поддубье" Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | Итого | 2016 | 2 456,0 | 0,0 | 2 456,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 2 456,0 | 0,0 | 2 456,0 | 0,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово

Приложение 7

к постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 24.05.2017  № 2252

Приложение 1.1

к подпрограмме «Устойчивое развитие

сельских территорий ГМР на 2017 г (I этап)»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий

Гатчинского муниципального района на 2017 г (I этап)»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестиции | Итого |  | 141023,90 | 0,00 | 0,00 | 141023,90 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2017 | 141023,90 | 0,00 | 0,00 | 141023,90 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 109984,20 | 0,00 | 0,00 | 109984,20 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5740,80 | 0,00 | 0,00 | 5740,80 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2017 | 141023,90 | 0,00 | 0,00 | 141023,90 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 2. | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого |  | 141023,90 | 0,00 | 0,00 | 141023,90 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 109984,20 | 0,00 | 0,00 | 109984,20 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5740,80 | 0,00 | 0,00 | 5740,80 |  |

*Средства указаны справочно, планово

Приложение 8

к постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 24.05.2017  № 2252

Приложение 1.1

к подпрограмме «Устойчивое развитие

сельских территорий ГМР на 2017 г (I этап)»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий

Гатчинского муниципального на 2017 г (I этап)»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2017 | 141023,9 | 0,0 | 0,0 | 141023,9 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг" | Итого |  | 141023,9 | 0,0 | 0,0 | 141023,9 |  |
|  |  | *Средства Федерального бюджета |  | 25298,9 | 0,0 | 0,0 | 25298,9 |  |
|  |  | *Средства областного бюджета |  | 109984,2 | 0,0 | 0,0 | 109984,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5740,8 | 0,0 | 0,0 | 5740,8 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого |  | 141023,9 | 0,0 | 0,0 | 141023,9 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2017 | 141023,9 | 0,0 | 0,0 | 141023,9 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 25298,9 | 0,0 | 0,0 | 25298,9 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 109984,2 | 0,0 | 0,0 | 109984,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5740,8 | 0,0 | 0,0 | 5740,8 |  |
| 1.1 | Инвестиции | Итого |  | 136283,1 | 0,0 | 0,0 | 136283,1 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Строительство объекта "Благоустройство территории дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы | Итого | 2 017 | 136283,1 | 0,0 | 0,0 | 136283,1 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 25298,9 | 0,0 | 0,0 | 25298,9 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 105984,2 | 0,0 | 0,0 | 105984,2 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| 1.2 | Инвестиции | Итого |  | 2634,8 | 0,0 | 0,0 | 2634,8 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка | Итого | 2 017 | 2634,8 | 0,0 | 0,0 | 2634,8 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 634,8 | 0,0 | 0,0 | 634,8 |  |
| 1.3 | Инвестиции | Итого |  | 1106,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Строительство системы водоснабжения, в т. ч. проектные работы, дер. Истинка | Итого | 2 017 | 1106,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 |  |
| 1.4 | Инвестиции | Итого |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Внутриплощадочные электрические сети, дер. Истинка | Итого | 2 017 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово