АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017										№ 2905

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2014 № 4874 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции постановлений администрации Гатчинского муниципального района от 07.04.2015 № 1404, от 16.04.2015 № 1472, от 10.03.2016 № 569, от 04.05.2016 № 1606, от 17.11.2016 № 5496, от 08.02.2017 № 414, от 01.03.2017 № 715, от 05.05.2017 № 1969)

В целях улучшения условий проживания населения МО «Город Гатчина», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» (вместе с «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2014 № 4874 «Об утверждении  муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского  муниципального  района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции постановлений администрации Гатчинского муниципального района от 07.04.2015 № 1404, от 16.04.2015 № 1472, от 10.03.2016 № 569, от 04.05.2016 № 1606, от 17.11.2016 № 5496, от 08.02.2017 № 414, от 01.03.2017 № 715, от 05.05.2017 № 1969):

1.1. В паспорте муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского  муниципального  района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Задачи муниципальной программы | Обеспечение совершенствования и сохранности дорог общего пользования, объектов транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |
|  | Благоустройство и озеленение территории МО «Город Гатчина» |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» |
|  | Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий МО «Город Гатчина» |

1.2. В паспорте муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского  муниципального  района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Перечень подпрограмм муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Содержание, ремонт и уборка дорог общего пользования на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
| --- | --- |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» |
|  | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие и модернизация дорог, улиц и дорожной инфраструктуры, территорий общего пользования и благоустройства придомовых территорий МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» |
|  | Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»» на 2017 год |

1.3. В паспорте муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского  муниципального  района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 291 332,9 | 406 745,8 | 598 695,7 | 1 296 774,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | 24 800,0 | 24 800,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 24 921,3 | 66 857,5 | 168 393,3 | 260 172,1 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,0 | 11 839,7 | 25 200,0 | 37 239,7 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 266 211,6 | 328 048,6 | 380 302,4 | 974 562,6 |

1.4. В паспорте муниципальной программы МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Организация благоустройства, содержание дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» строку «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить пунктами №№  53-61 в следующей редакции:

«53. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 4 ед. -  41 967 кв.м.;

54. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий – 4 %;

55. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Город Гатчина») – 1,5%;

56. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.;

57. Площадь благоустроенных общественных территорий - 6 345,22 кв.м.;

58. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 2,3 %;

59. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя МО «Город Гатчина» –   0,5 кв.м.;

60. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – 391 чел/час;

61. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 391 чел/час».

1.4. Дополнить его подпрограммой 5 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления  возложить  на заместителя  главы администрации Гатчинского муниципального района и по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                         Е.В.Любушкина

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  30.06.2017 № 2905

Подпрограмма 5. «Формирование комфортной  городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год

| Паспорт подпрограммы 5 «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | - | - | 84 210,6 | 84210,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 24 800,0 | 24 800,0 |
|  | Средства бюджета Ленинград ской области | - | - | 55 200,0 | 55 200,0 |
|  | Средства бюджета ГМР | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | - | - | 4 210,6 | 4210,6 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 4 ед. - 41 967 кв.м. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий – 4 % 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Город Гатчина») – 1,5% 4. Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед. 5. Площадь благоустроенных общественных территорий - 6 345,22 кв.м. 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 2,3 % 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя МО «Город Гатчина» – 0,5 кв.м. 8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – 391 чел/час 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 391 чел/час |  |  |  |  |

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»  на 2017 год

В последнее время на территории МО «Город Гатчина» появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, обустраиваются парки, скверы (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но несмотря на это, большинство объектов благоустройства МО «Город Гатчина» до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие участки зеленых насаждений парков, скверов и других мест массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб).

В целях улучшения внешнего облика МО «Город Гатчина» необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего необходимо разработать дизайн-проекты в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» и территорий общего пользования МО «Город Гатчина».

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования МО «Город Гатчина» осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования МО «Город Гатчина», подлежащей благоустройству, в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный перечень);

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина», после согласования, утверждаются правовым актом администрации Гатчинского муниципального района в одном экземпляре  и хранятся в администрации Гатчинского муниципального района. Электронный образ дизайн-проектов направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Средства субсидии расходуются на следующие мероприятия:

1)	благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ.

2)	благоустройство общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках
дополнительного   перечня   предусмотрено   в   форме   привлечения   указанных   лиц   к   проведению   демонтажных
и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий
по уборке территории после завершения работ.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни представлена в приложениях №№ 3-6 к Подпрограмме 5.

Цели и задачи Подпрограммы 5

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории МО «Город Гатчина».

Задачами подпрограммы является:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина»;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Гатчина».

Планируемые результаты Подпрограммы 5

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 5 будут достигнуты следующие результаты:

- Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 4 ед. -  41 967 кв.м.;

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий – 4 %;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО «Город Гатчина») – 1,5%;

- Количество благоустроенных общественных территорий – 3 ед.;

-  Площадь благоустроенных общественных территорий - 6 345,22 кв.м.;

-  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 2,3 %;

- Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя МО «Город Гатчина» –   0,5 кв.м.;

-  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – 391 чел/час;

- Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 391 чел/час.

Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей МО «Город Гатчина».

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении № 2 к Подпрограмме 5.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 5.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 64, 66; ул. 7 Армии, д. 9; ул. Киргетова, д. 23, д. 25 | Итого |  |  | 2017 | 13 983,84 | 13 983,84 | - | - | 13 983,84 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 4 118, 24 | 4 118, 24 | - | - | 4 118, 24 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 9 166,41 | 9 166,41 | - | - | 9 166,41 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 699,19 | 699,19 | - | - | 699,19 |  |
| 2. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 15, д. 17, д. 19 | Итого |  |  | 2017 | 15 316,06 | 15 316,06 | - | - | 15 316,06 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 4 510,58 | 4 510,58 | - | - | 4 510,58 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 10 039,68 | 10 039,68 | - | - | 10 039,68 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 765,80 | 765,80 | - | - | 765,80 |  |
| 3. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул.Куприна, д. 40, д. 42; ул. Заводская, д. 1 А, д. 3 | Итого |  |  | 2017 | 13 578,41 | 13 578,41 | - | - | 13 578,41 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 3 998,84 | 3 998,84 | - | - | 3 998,84 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 8 900,65 | 8 900,65 | - | - | 8 900,65 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 678,92 | 678,92 | - | - | 678,92 |  |
| 4. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Сандалова, д. 5, д.5 к.1 | Итого |  |  | 2017 | 13 262, 19 | 13 262, 19 | - | - | 13 262, 19 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 3 905,74 | 3 905,74 | - | - | 3 905,74 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 8 693,26 | 8 693,26 | - | - | 8 693,26 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 663,19 | 663,19 | - | - | 663,19 |  |
|  | ВСЕГО по дворовым территориям: | Итого |  |  | 2017 | 56 140,50 | 56 140,50 | - | - | 56 140,50 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 16 533,40 | 16 533,40 | - | - | 16 533,40 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 36 800,00 | 36 800,00 | - | - | 36 800,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 2 807,10 | 2 807,10 | - | - | 2 807,10 |  |

Общественные пространства

| 5. | Благоустройство и озеленение Сквера у военкомата, ул. Киргетова | Итого | 2017 | 5 464,45 | 5 464,45 | - | - | 5 464,45 | Отдел капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1 609,27 | 1 609,27 | - | - | 1 609,27 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3 581,96 | 3 581,96 | - | - | 3 581,96 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 273,22 | 273,22 | - | - | 273,22 |  |  |
| 6. | Благоустройство Сквера у ветеринарной клиники, ул. Соборная | Итого | 2017 | 9 343,84 | 9 343,84 | - | - | 9 343,84 | Отдел капитального строительства |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 2 751,75 | 2 751,75 | - | - | 2 751,75 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6 124,9 | 6 124,9 | - | - | 6 124,9 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 467,19 | 467,19 | - | - | 467,19 |  |  |
| 7. | Благоустройство площади Победы | Итого | 2017 | 13 261,81 | 13 261,81 | - | - | 13 261,81 | Отдел капитального строительства |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 3 905,58 | 3 905,58 | - | - | 3 905,58 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8 693,14 | 8 693,14 | - | - | 8 693,14 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 663,09 | 663,09 | - | - | 663,09 |  |  |
|  | ВСЕГО по общественным пространствам | Итого | 2017 | 28 070,10 | 28 070,10 | - | - | 28 070,10 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 8 266,60 | 8 266,646 | - | - | 8 266,646 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 18 400,00 | 18 400,00 | - | - | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 1 403,50 | 1 403,50 | - | - | 1 403,50 |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | Итого | 2017 | 84 210,60 | 84 210,60 | - | - | 84 210,60 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 24 800,00 | 24 800,00 | - | - | 24 800,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 55 200,00 | 55 200,00 | - | - | 55 200,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 4 210,60 | 4 210,60 | - | - | 4 210,60 |  |  |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме |
| Планируемые результаты подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 64, 66; ул. 7 Армии, д. 9; ул. Киргетова, д. 23, д. 25 | 699,19 | 13 284,65 | общая площадь объекта | кв.м. | 10951 | - | - | 10951 |
| 2. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 15, д. 17, д. 19 | 765,80 | 14 550, 26 | общая площадь объекта | кв.м. | 10244 | - | - | 10244 |
| 3. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул.Куприна, д. 40, д. 42, д. 44; ул. Заводская, д. 1 А, д. 3 | 678,92 | 12 899,49 | общая площадь объекта | кв.м. | 14110 | - | - | 14110 |
| 4. | Ремонт территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Сандалова, д. 3, д. 5, д.5 к.1 | 663,19 | 12 599,00 | общая площадь объекта | кв.м. | 6662 | - | - | 6662 |
| Общественная территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство и озеленение Сквера у военкомата, ул. Киргетова, д. 12 | 273,22 | 5 191,23 | общая площадь объекта | кв.м. | 1435 | - | - | 1435 |
| 6. | Благоустройство Сквера у ветеринарной клиники, ул. Соборная | 467,19 | 8 876,65 | общая площадь объекта | кв.м. | 3460 | - | - | 3460 |
| 7. | Благоустройство площади Победы | 663,09 | 12 598,72 | общая площадь объекта | кв.м. | 1450,22 | - | - | 1450,22 |

Приложение №№3- 6

к подпрограмме