АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2017									№  3811

Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО «Город Гатчина»

Гатчинского муниципального района,

в 2018 году

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 года № 82–оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы», учитывая письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 01.08.2017 №ис-1070/17-0-0 о согласовании муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2018 год, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2018 году, согласно приложению.

2. Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 28.04.2017 №1816 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2018 году» считать утратившим силу.

3. Настоящее    постановление    вступает  в  силу   со   дня   его   подписания  и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

4. Начальнику отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Супренку А.А. направить настоящее постановление в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области в срок не позднее трех дней со дня принятия.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района		             	Е.В.Любушкина

Е.С. Сазонова

| Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 24.08.2017 № 3811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина", в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес МКД |  | Год |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |  | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию |  | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собствен-ности граждан |  |  |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | чел. |  | руб. |  |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб./кв.м |  | руб./кв.м |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1 328,66 |  | 1 328,66 |  | 1 229,90 |  | 31 |  | 546 640,31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 546 640,31 |  | 411,42 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 533,72 |  | 533,72 |  | 262,68 |  | 11 |  | 449 345,21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 449 345,21 |  | 841,91 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 303,70 |  | 303,70 |  | 154,80 |  | 5 |  | 579 076,77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 579 076,77 |  | 1906,74 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 493,50 |  | 493,50 |  | 440,50 |  | 12 |  | 427 351,64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 427 351,64 |  | 865,96 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 1 |  | 935,25 |  | 935,25 |  | 643,30 |  | 21 |  | 694 783,21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 694 783,21 |  | 742,89 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 |  | 1968 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 3447,25 |  | 3447,25 |  | 2719,25 |  | 148 |  | 939 812,51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 939 812,51 |  | 272,63 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 |  | 1967 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 3493 |  | 3493 |  | 2765 |  | 149 |  | 130 422,18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 130 422,18 |  | 37,34 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 |  | 1962 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2282,01 |  | 1499,66 |  | 1 342,48 |  | 76 |  | 562 668,80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 562 668,80 |  | 246,57 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 9 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А |  | 1968 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 6041,08 |  | 3446,8 |  | 2 995,78 |  | 167 |  | 5 072 221,74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 072 221,74 |  | 839,62 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 10 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 |  | 1964 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 2838,33 |  | 2004,43 |  | 1 963,96 |  | 79 |  | 5 306 200,40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 306 200,40 |  | 1869,48 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 11 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 |  | 1962 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2282,01 |  | 1499,66 |  | 1 342,48 |  | 76 |  | 5 953 903,58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 953 903,58 |  | 2609,06 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А |  | 1992 |  |  |  | Кирпич |  | 9 |  | 2 |  | 5148,1 |  | 3907,2 |  | 3 418,80 |  | 164 |  | 1 093 094,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 093 094,00 |  | 212,33 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | СС РО |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 11 |  | 1993 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 3 |  | 3586 |  | 3586 |  | 3 271,80 |  | 168 |  | 1 507 309,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 507 309,00 |  | 420,33 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | СС РО |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 |  | 1956 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 714,36 |  | 377,96 |  | 305,96 |  | 22 |  | 266 828,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 266 828,44 |  | 373,52 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А |  | 1956 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 713,96 |  | 377,56 |  | 286,00 |  | 24 |  | 266 828,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 266 828,44 |  | 373,73 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 |  | 1963 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 3616,01 |  | 2038,31 |  | 1 646,33 |  | 94 |  | 417 373,35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 417 373,35 |  | 115,42 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 |  | 1968 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 3572,07 |  | 3572,07 |  | 2 844,07 |  | 161 |  | 4 828 741,72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 828 741,72 |  | 1351,80 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 18 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 |  | 1971 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 3 |  | 2325,15 |  | 2325,15 |  | 1 597,15 |  | 120 |  | 5 262 333,46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 262 333,46 |  | 2263,22 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 19 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39 |  | 1967 |  |  |  | Камен. |  | 5 |  | 6 |  | 5983,3 |  | 4437,7 |  | 3 871,14 |  | 228 |  | 631 236,73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 631 236,73 |  | 105,50 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 |  | 1957 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 1823,1 |  | 1481,1 |  | 1 224,60 |  | 50 |  | 1 121 675,03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 121 675,03 |  | 615,26 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 1861,3 |  | 1486,6 |  | 1 229,30 |  | 44 |  | 1 090 768,61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 090 768,61 |  | 586,03 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 |  | 1952 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 1829,4 |  | 1490,8 |  | 1 232,70 |  | 49 |  | 1 323 828,75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 323 828,75 |  | 723,64 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22 |  | 1960 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2924,8 |  | 1489 |  | 1 370,68 |  | 57 |  | 329 018,05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 329 018,05 |  | 112,49 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2 |  | 1960 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 575,14 |  | 337,64 |  | 39,20 |  | 26 |  | 603 240,69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 603 240,69 |  | 1048,86 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 997,46 |  | 583,66 |  | 344,62 |  | 35 |  | 4 936 944,92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 936 944,92 |  | 4949,52 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 19 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 527,65 |  | 296,54 |  | 178,04 |  | 16 |  | 1 441 854,98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 441 854,98 |  | 2732,60 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 |  | 1965 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 5986,58 |  | 2727,38 |  | 3 166,78 |  | 114 |  | 2 422 625,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 422 625,07 |  | 404,68 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 687,2 |  | 393,3 |  | 393,30 |  | 17 |  | 3 010 598,84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 010 598,84 |  | 4380,96 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 29 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 1 325,84 |  | 1 325,84 |  | 1 076,04 |  | 56 |  | 14 937 336,98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 937 336,98 |  | 11266,32 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 30 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 |  | 1964 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 728,4 |  | 728,4 |  | 610,00 |  | 29 |  | 6 100 171,37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 100 171,37 |  | 8374,75 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 31 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В |  | 1961 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 874,28 |  | 508,28 |  | 139,22 |  | 31 |  | 630 508,04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 630 508,04 |  | 721,17 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 32 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 17 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 997,46 |  | 583,66 |  | 344,62 |  | 35 |  | 741 443,27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 741 443,27 |  | 743,33 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 33 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 18 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 527,65 |  | 296,54 |  | 178,04 |  | 16 |  | 746 142,87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 746 142,87 |  | 1414,09 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 34 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 22 |  | 1965 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 5986,58 |  | 2727,38 |  | 3 166,78 |  | 114 |  | 1 189 361,62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 189 361,62 |  | 198,67 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 35 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 24 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 687,2 |  | 393,3 |  | 393,30 |  | 17 |  | 1 179 804,21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 179 804,21 |  | 1716,83 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 36 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 1 325,84 |  | 1 325,84 |  | 1 076,04 |  | 56 |  | 238 890,45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238 890,45 |  | 180,18 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 37 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 45 |  | 1964 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 2335,29 |  | 1193,57 |  | 1 193,57 |  | 36 |  | 717 201,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 717 201,07 |  | 307,11 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 38 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 |  | 1964 |  |  |  | Кирпич |  | 7 |  | 3 |  | 3 171,26 |  | 3 171,26 |  | 2 647,37 |  | 118 |  | 314 702,20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314 702,20 |  | 99,24 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 39 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 59А |  | 1964 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 3539,24 |  | 2003,44 |  | 1 916,65 |  | 90 |  | 884 897,02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 884 897,02 |  | 250,02 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 40 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 69 |  | 1969 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 4601,43 |  | 3495,94 |  | 3 134,10 |  | 148 |  | 962 668,42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 962 668,42 |  | 209,21 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 41 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 71 |  | 1960 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2433,9 |  | 1514,4 |  | 1 150,40 |  | 84 |  | 239 770,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 239 770,00 |  | 98,51 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.7 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 1076,1 |  | 475,48 |  | 112,80 |  | 23 |  | 1 099 142,64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 099 142,64 |  | 1021,41 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8 |  | 1949 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 817 |  | 435,42 |  | 285,00 |  | 41 |  | 656 502,17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 656 502,17 |  | 803,55 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8А |  | 1971 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 6 |  | 5837,3 |  | 4386,8 |  | 3 824,50 |  | 210 |  | 1 563 145,49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 563 145,49 |  | 267,79 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 624,64 |  | 320,2 |  | 80,00 |  | 17 |  | 754 562,82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 754 562,82 |  | 1208,00 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59 В |  | 1960 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1150,77 |  | 633,5 |  | 566,27 |  | 26 |  | 468 309,15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 468 309,15 |  | 406,95 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 62 |  | 1967 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 747,72 |  | 419,1 |  | 270,19 |  | 25 |  | 514 652,09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 514 652,09 |  | 688,30 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.75 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 913,00 |  | 498,40 |  | 386,31 |  | 32 |  | 817 361,65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 817 361,65 |  | 895,25 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 49 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46 |  | 1964 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 3518,98 |  | 3518,98 |  | 2790,98 |  | 116 |  | 3 095 775,56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 095 775,56 |  | 879,74 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 50 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57 |  | 1966 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 3 |  | 2573,34 |  | 2573,34 |  | 1845,34 |  | 89 |  | 6 746 278,12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 746 278,12 |  | 2621,60 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 51 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 61 |  | 1959 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1427,73 |  | 1427,73 |  | 699,73 |  | 92 |  | 17 760 591,82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 760 591,82 |  | 12439,74 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 |  | 1951 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 686,3 |  | 686,3 |  | 574 |  | 38 |  | 2 990 032,47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 990 032,47 |  | 4356,74 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 |  | 1962 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 2541,9 |  | 1933,2 |  | 1 792,60 |  | 104 |  | 1 154 190,86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 154 190,86 |  | 454,07 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А |  | 1941 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2623,18 |  | 1691,77 |  | 1 467,38 |  | 102 |  | 1 405 122,14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 405 122,14 |  | 535,66 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б |  | 1941 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2557,66 |  | 1629,85 |  | 1 313,13 |  | 83 |  | 1 413 633,60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 413 633,60 |  | 552,71 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 453,21 |  | 255,6 |  | 255,60 |  | 23 |  | 334 859,36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 334 859,36 |  | 738,86 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6 |  | 1968 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 6 |  | 7653,5 |  | 5092,3 |  | 4 672,05 |  | 221 |  | 1 605 436,13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 605 436,13 |  | 209,76 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6А |  | 1972 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 2 |  | 1925,38 |  | 1356,6 |  | 1 075,08 |  | 69 |  | 908 423,54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 908 423,54 |  | 471,82 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 59 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 1231 |  | 509,2 |  | 509,20 |  | 32 |  | 430 444,75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 430 444,75 |  | 349,67 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 60 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 |  | 1972 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 5 |  | 5823,9 |  | 4293,8 |  | 4 002,60 |  | 193 |  | 1 256 513,19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 256 513,19 |  | 215,75 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 61 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 |  | 1963 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 3327,8 |  | 2010,5 |  | 1 896,30 |  | 87 |  | 803 331,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 803 331,44 |  | 241,40 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 62 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 925,49 |  | 553,49 |  | 216,15 |  | 22 |  | 1 033 247,08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 033 247,08 |  | 1116,43 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 63 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 36 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 315,52 |  | 172,42 |  | 131,40 |  | 10 |  | 639 638,91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 639 638,91 |  | 2027,25 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 64 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 |  | 1962 |  |  |  | Камен. |  | 2 |  | 2 |  | 1191,3 |  | 642 |  | 531,36 |  | 33 |  | 101 199,54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101 199,54 |  | 84,95 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 |  | 1957 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 548,60 |  | 1 548,60 |  | 1 179,00 |  | 59 |  | 615 459,70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 615 459,70 |  | 397,43 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 |  | 1966 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 3 |  | 3320,85 |  | 2565,75 |  | 2 432,86 |  | 117 |  | 1 014 116,51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 014 116,51 |  | 305,38 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 |  | 1965 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 3 |  | 3272,97 |  | 2534,27 |  | 2 404,65 |  | 129 |  | 1 078 679,95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 078 679,95 |  | 329,57 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 |  | 1984 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 1 |  | 3265,8 |  | 2368,8 |  | 1 401,27 |  | 138 |  | 400 452,60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 400 452,60 |  | 122,62 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 |  | 1963 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 1 300,39 |  | 1 300,39 |  | 1 123,73 |  | 50 |  | 273 361,27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 273 361,27 |  | 210,21 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 |  | 1963 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 2 002,37 |  | 2 002,37 |  | 1 915,49 |  | 87 |  | 359 328,13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 359 328,13 |  | 179,45 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 |  | 1963 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 1 307,43 |  | 1 307,43 |  | 1 173,63 |  | 64 |  | 272 405,64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 272 405,64 |  | 208,35 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 |  | 1968 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 4676,65 |  | 3522,05 |  | 3 222,52 |  | 183 |  | 1 355 925,60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 355 925,60 |  | 289,94 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 |  | 1966 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 4626,46 |  | 3488,56 |  | 3 177,07 |  | 167 |  | 1 537 785,16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 537 785,16 |  | 332,39 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 |  | 1966 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 1259,92 |  | 700,08 |  | 639,25 |  | 30 |  | 459 358,70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 459 358,70 |  | 364,59 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д.14Б |  | 1947 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 841,80 |  | 457,20 |  | 317,80 |  | 42 |  | 798 420,12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 798 420,12 |  | 948,47 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 |  | 1967 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 5169,26 |  | 3793,14 |  | 3 439,71 |  | 164 |  | 1 062 786,77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 062 786,77 |  | 205,60 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 |  | 1964 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 3 |  | 3776,35 |  | 2874,99 |  | 2 673,54 |  | 133 |  | 988 661,66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 988 661,66 |  | 261,80 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 |  | 1964 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 3 |  | 3415,22 |  | 2547 |  | 2 255,10 |  | 122 |  | 325 040,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 325 040,44 |  | 95,17 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 |  | 1966 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 4 |  | 4652,3 |  | 3532,7 |  | 3 315,70 |  | 160 |  | 403 088,59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 403 088,59 |  | 86,64 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 |  | 1967 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 6 |  | 6889,59 |  | 5177,8 |  | 4 571,06 |  | 224 |  | 291 137,39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 291 137,39 |  | 42,26 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 610,5 |  | 277,2 |  | 277,20 |  | 13 |  | 819 038,11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 819 038,11 |  | 1341,59 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 30А |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 608,54 |  | 345,6 |  | 98,62 |  | 19 |  | 665 366,15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 665 366,15 |  | 1093,38 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.3 корпус 2 |  | 1977 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 1 |  | 2974,1 |  | 2131,8 |  | 2 131,80 |  | 78 |  | 1 200 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 200 000,00 |  | 403,48 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | СС РО |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.20 |  | 1970 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 8 |  | 14295,8 |  | 6999,6 |  | 5 801,70 |  | 234 |  | 581 700,09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 581 700,09 |  | 40,69 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 706,22 |  | 256,76 |  | 256,76 |  | 11 |  | 1 036 034,63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 036 034,63 |  | 1467,01 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 |  | 1917 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 3195,43 |  | 798,3 |  | 798,30 |  | 30 |  | 1 267 405,42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 267 405,42 |  | 396,63 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 |  | 1960 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 2827,46 |  | 2015,16 |  | 1 799,62 |  | 100 |  | 633 671,43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 633 671,43 |  | 224,11 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А |  | 1964 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 1924,08 |  | 1198,52 |  | 1 174,37 |  | 49 |  | 816 505,19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 816 505,19 |  | 424,36 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 |  | 1971 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 2847,51 |  | 1995,63 |  | 1 742,80 |  | 85 |  | 767 675,23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 767 675,23 |  | 269,60 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 24Б |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 1974,15 |  | 1264,19 |  | 1081,8 |  | 80 |  | 3 492 778,76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 492 778,76 |  | 1769,26 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 |  | 1968 |  |  |  | Кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 5707,52 |  | 3485,17 |  | 3 025,99 |  | 167 |  | 1 455 996,40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 455 996,40 |  | 255,10 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 1 |  | 1947 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 571,9 |  | 314,88 |  | 217,52 |  | 16 |  | 684 200,17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 684 200,17 |  | 1196,36 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 93 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.4 |  | 1958 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 1 |  | 411,4 |  | 411,4 |  | 411,40 |  | 21 |  | 222 827,78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 222 827,78 |  | 541,63 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 94 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 1117,48 |  | 944,7 |  | 847,26 |  | 55 |  | 621 305,89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 621 305,89 |  | 555,99 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 95 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 |  | 1960 |  |  |  | Кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 1227 |  | 703,7 |  | 451,48 |  | 46 |  | 623 805,47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 623 805,47 |  | 508,40 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 96 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.34 |  | 1962 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 1904 |  | 962 |  | 919,50 |  | 43 |  | 5 028 371,50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 028 371,50 |  | 2640,95 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 97 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 855,7 |  | 537,7 |  | 484,00 |  | 22 |  | 695 473,60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 695 473,60 |  | 812,75 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 98 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 744,6 |  | 481,5 |  | 167,00 |  | 23 |  | 627 668,42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 627 668,42 |  | 842,96 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 99 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 647,49 |  | 347,68 |  | 203,30 |  | 24 |  | 390 248,79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 390 248,79 |  | 602,71 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 100 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 1 |  | 494,6 |  | 196,5 |  | 196,50 |  | 5 |  | 433 367,38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 433 367,38 |  | 876,20 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 101 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 |  | 1917 |  |  |  | Деревян. |  | 2 |  | 2 |  | 766,85 |  | 322,8 |  | 285,12 |  | 15 |  | 423 665,30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 423 665,30 |  | 552,47 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 102 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийская, д. 2 |  | 1947 |  |  |  | Другое |  | 2 |  | 2 |  | 462,52 |  | 462,52 |  | 329 |  | 27 |  | 5 428 336,04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 428 336,04 |  | 11736,44 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 103 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А |  | 1917 |  |  |  | Дерево |  | 2 |  | 1 |  | 1021,1 |  | 508,3 |  | 456,95 |  | 29 |  | 581 460,34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 581 460,34 |  | 569,45 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 104 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 |  | 1970 |  |  |  | Панельн. |  | 5 |  | 6 |  | 4391,34 |  | 4391,34 |  | 3663,34 |  | 180 |  | 3 845 703,78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 845 703,78 |  | 875,75 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 105 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А |  | 1963 |  |  |  | Кирпич |  | 4 |  | 3 |  | 2621,17 |  | 2033,87 |  | 1 663,16 |  | 106 |  | 1 155 315,84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 155 315,84 |  | 440,76 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 106 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 |  | 1962 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2796,46 |  | 1474,83 |  | 1 337,50 |  | 60 |  | 769 420,84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 769 420,84 |  | 275,14 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 107 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 |  | 1962 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 3014,58 |  | 1459 |  | 1 116,26 |  | 79 |  | 745 965,46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 745 965,46 |  | 247,45 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 108 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 941,51 |  | 941,51 |  | 472 |  | 53 |  | 2 661 136,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 661 136,00 |  | 2826,46 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| 109 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 |  | 1961 |  |  |  | Кирпич |  | 3 |  | 2 |  | 946,37 |  | 946,37 |  | 628 |  | 48 |  | 2 043 734,28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 043 734,28 |  | 2159,55 |  | 24445 |  | 30.12.2019 |  | РО |
| Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 260,55 |  | 182 607,09 |  | 155 885,33 |  | 8269 |  | 178 606 204,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 178 606 204,99 |  | 688,91 |  | х |  | х |  | х |

| II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. |  | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. |  | руб. | кв.м. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 546 640,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 640,31 |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 449 345,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 345,21 |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 579 076,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 076,77 |
| 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 427 351,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 351,64 |
| 5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 694 783,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 783,21 |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10 | 939 812,51 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 812,51 |
| 7 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 19 | 130 422,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 422,18 |
| 8 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 21 | 562 668,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 668,80 |
| 9 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 5 072 221,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,20 | 153 900,32 | 2 711,20 | 4 918 321,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 5 306 200,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,05 | 497 037,24 | 1 873,72 | 4 809 163,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 5 953 903,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,00 | 1 261 493,16 | 2 251,50 | 4 692 410,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | 1 093 094,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,40 |  | 1 093 094,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 11 | 1 507 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 046,65 | 1 507 309,00 |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3 | 266 828,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 828,44 |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 3А | 266 828,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 828,44 |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 5 | 417 373,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 373,35 |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 4 828 741,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,00 | 323 357,76 | 2 251,50 | 4 505 383,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 | 5 262 333,46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,20 | 379 607,92 | 1 924,13 | 4 882 725,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39 | 631 236,73 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 236,73 |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 8 | 1 121 675,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121 675,03 |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 11 | 1 090 768,61 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 768,61 |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 15 | 1 323 828,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323 828,75 |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22 | 329 018,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 018,05 |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2 | 603 240,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 240,69 |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 4 936 944,92 | 1 278 643,56 |  | 1 278 643,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,10 | 332 402,66 | 1 733,00 | 3 325 898,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 19 | 1 441 854,98 | 1 441 854,98 |  | 194 210,30 | 798 476,50 | 132 692,18 | 173 730,22 | 142 745,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 2 422 625,07 | 1 140 898,45 |  | 1 140 898,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,00 | 1 281 726,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 3 010 598,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,00 | 377 356,92 | 2 011,37 | 2 633 241,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 | 14 937 336,98 | 1 849 022,62 |  | 1 849 022,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137,30 | 5 532 092,32 | 2 696,58 | 7 556 222,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 6 100 171,37 | 535 419,49 |  | 535 419,49 |  |  |  |  |  |  | 636,60 |  | 3 664 024,40 |  |  | 901,00 | 1 900 727,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В | 630 508,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 508,04 |
| 32 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 17 | 741 443,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 443,27 |
| 33 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 18 | 746 142,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 142,87 |
| 34 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 22 | 1 189 361,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189 361,62 |
| 35 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 24 | 1 179 804,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 804,21 |
| 36 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 238 890,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 890,45 |
| 37 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 45 | 717 201,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 201,07 |
| 38 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 314 702,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 702,20 |
| 39 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 59А | 884 897,02 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 897,02 |
| 40 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 69 | 962 668,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962 668,42 |
| 41 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 71 | 239 770,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 770,00 |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.7 | 1 099 142,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 099 142,64 |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8 | 656 502,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 502,17 |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8А | 1 563 145,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563 145,49 |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 59 | 754 562,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 562,82 |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.59 В | 468 309,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 309,15 |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 62 | 514 652,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 652,09 |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.75 | 817 361,65 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 361,65 |
| 49 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46 | 3 095 775,56 | 1 567 153,28 |  | 1 567 153,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,00 | 1 528 622,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57 | 6 746 278,12 | 1 245 665,82 |  | 1 245 665,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,00 | 1 227 076,65 | 1 955,20 | 4 273 535,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 61 | 17 760 591,82 | 1 795 660,28 |  | 1 795 660,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,30 | 6 718 777,22 | 1 188,20 | 9 246 154,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 | 2 990 032,47 | 2 990 032,47 |  | 592 126,45 | 1 550 451,56 | 260 509,78 | 296 470,28 | 290 474,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 20 | 1 154 190,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154 190,86 |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 1 405 122,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 122,14 |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 1 413 633,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413 633,60 |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 4 | 334 859,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 859,36 |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6 | 1 605 436,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605 436,13 |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д.6А | 908 423,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 423,54 |
| 59 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11 | 430 444,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 444,75 |
| 60 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 16 | 1 256 513,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256 513,19 |
| 61 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 20 | 803 331,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 331,44 |
| 62 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 1 033 247,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033 247,08 |
| 63 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 36 | 639 638,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 638,91 |
| 64 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | 101 199,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 199,54 |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 615 459,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 459,70 |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 4 | 1 014 116,51 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014 116,51 |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 6 | 1 078 679,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078 679,95 |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 9/5 | 400 452,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 452,60 |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 273 361,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 361,27 |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 359 328,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 328,13 |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 272 405,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 405,64 |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 14 | 1 355 925,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355 925,60 |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 16 | 1 537 785,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 537 785,16 |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 17 | 459 358,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 358,70 |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д.14Б | 798 420,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 420,12 |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 1 062 786,77 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062 786,77 |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12 | 988 661,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 661,66 |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 18 | 325 040,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 040,44 |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 24 | 403 088,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 088,59 |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26 | 291 137,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 137,39 |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | 819 038,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 038,11 |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 30А | 665 366,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 366,15 |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.3 корпус 2 | 1 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Рощинская , д.20 | 581 700,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 700,09 |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14А | 1 036 034,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036 034,63 |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 15 | 1 267 405,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267 405,42 |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21 | 633 671,43 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633 671,43 |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 21А | 816 505,19 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 505,19 |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 22 | 767 675,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 675,23 |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 24Б | 3 492 778,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 178,84 | 3 492 778,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 34 | 1 455 996,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 455 996,40 |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 1 | 684 200,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 200,17 |
| 93 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.4 | 222 827,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 827,78 |
| 94 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 14 | 621 305,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 305,89 |
| 95 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 16 | 623 805,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 805,47 |
| 96 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61 | 695 473,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 473,60 |
| 97 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А | 627 668,42 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 668,42 |
| 98 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 390 248,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 248,79 |
| 99 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 69 | 433 367,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 367,38 |
| 100 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79 | 423 665,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 665,30 |
| 101 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 2 | 5 428 336,04 | 470 320,60 |  | 470 320,60 |  |  |  |  |  |  | 540,80 |  | 2 266 358,74 |  |  | 782,49 | 2 691 656,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 581 460,34 | 581 460,34 |  | 581 460,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 5 028 371,50 | 809 651,10 |  | 809 651,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,50 | 506 286,08 | 950,00 | 3 026 685,84 |  |  |  |  |  |  | 685 748,48 |
| 104 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | 3 845 703,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 532,40 | 3 845 703,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3А | 1 155 315,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 155 315,84 |
| 106 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 5 | 769 420,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 420,84 |
| 107 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7 | 745 965,46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 965,46 |
| 108 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 2 661 136,00 | 782 940,62 |  | 782 940,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,20 | 367 373,62 | 920,50 | 1 510 821,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 2 043 734,28 | 828 540,54 |  | 828 540,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,20 | 1 215 193,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 178 606 204,99 | 17 317 264,15 | 0,00 | 13 671 713,45 | 2 348 928,06 | 393 201,96 | 470 200,50 | 433 220,18 | 0,00 | 0,00 | 2 351,80 |  | 7 023 477,14 | 10 293,05 | 20 420 577,89 | 28 977,63 | 69 793 158,07 | 0,00 |  | 0,00 | 2 046,65 | 1 507 309,00 | 0,00 | 62 544 418,74 |