АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.09.2017									№  4055

О внесении изменений в приложение к

постановлению администрации Гатчинского

муниципального района от 30.10.2015 №3738

«Об утверждении краткосрочного муниципального

плана реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на

территории МО «Город Гатчина» Гатчинского

муниципального района, на 2016 год»

(в редакции от 28.09.2016 №4638)

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 года № 82–оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы», учитывая письмо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 28.08.2017 №ис-1230/17-0-0 о внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2016 год в связи с техническими правками, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 30.10.2015 №3738 «Об утверждении  краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, на 2016 год» (в редакции от 28.09.2016 №4638), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее    постановление    вступает  в  силу   со   дня   его   подписания  и  подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Начальнику отдела городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района Супренку А.А. направить настоящее постановление в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в срок не позднее трех дней со дня принятия.

4. Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.09.2016 №4242 «Об утверждении  краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2016 году, с учетом мер государственной поддержки» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава  администрации

Гатчинского муниципального района	                     	   Е.В.Любушкина

А.А.. Супренок

| Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района От 12.09.2017 № 4055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района на 2016 год I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.15 | 1941 | 1950 | Кирпич | 4 | 3 | 2 167,14 | 1 715,83 | 1 546,60 | 90 | 9 277 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 277 018,00 | 4 280,77 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.17 | 1941 | 1956 | Кирпич | 4 | 3 | 2 180,27 | 1 790,70 | 1 659,26 | 90 | 11 286 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 286 114,00 | 5 176,48 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.19 | 1941 | 1950 | Кирпич | 4 | 3 | 2 238,29 | 1 746,24 | 1 631,39 | 92 | 11 123 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 123 879,00 | 4 969,81 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 447,25 | 3 447,25 | 2 719,25 | 148 | 4 572 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 378,00 | 1 326,38 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 1968 |  | Панель | 5 | 4 | 3 487,36 | 3 487,36 | 2 759,36 | 150 | 1 169 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 830,00 | 335,45 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 1967 |  | Панель | 5 | 4 | 3 493,00 | 3 493,00 | 2 765,00 | 149 | 2 841 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 962,00 | 813,62 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 1968 |  | Панель | 5 | 4 | 3 572,07 | 3 572,07 | 2 844,07 | 161 | 2 876 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876 588,00 | 805,30 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 | 1971 |  | Панель | 5 | 3 | 2 325,15 | 2 325,15 | 1 597,15 | 120 | 3 127 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 040,00 | 1 344,88 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1 992,17 | 1 992,17 | 1 264,17 | 91 | 3 532 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 781,00 | 1 773,33 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 19 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 180,10 | 180,10 | 160,00 | 12 | 2 589 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 835,00 | 14 379,98 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 525,29 | 1 525,29 | 797,29 | 57 | 578 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 301,00 | 379,14 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 1968 |  | Панель | 5 | 4 | 3 499,34 | 3 499,34 | 2 771,34 | 124 | 3 340 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 709,00 | 954,67 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 | 1961 |  | Панель | 4 | 5 | 3 302,23 | 3 302,23 | 2 574,23 | 109 | 4 788 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 904,00 | 1 450,20 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 1964 |  | Кирпич | 2 | 2 | 728,40 | 728,40 | 610,00 | 29 | 729 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 435,00 | 1 001,42 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.11 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 367,00 | 281,20 | 136,40 | 15 | 5 137 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 137 971,00 | 13 999,92 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.14А | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 541,70 | 486,10 | 372,40 | 34 | 3 869 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 297,00 | 7 142,88 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46 | 1964 |  | Панель | 5 | 4 | 3 518,98 | 3 518,98 | 2 790,98 | 116 | 1 425 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 083,00 | 404,97 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 18 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57 | 1966 |  | Панель | 5 | 3 | 2 573,34 | 2 573,34 | 1 845,34 | 89 | 1 186 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 382,00 | 461,03 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 19 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 61 | 1959 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 427,73 | 1 427,73 | 699,73 | 92 | 1 821 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 298,00 | 1 275,66 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 | 1951 |  | Кирпич | 2 | 2 | 686,30 | 686,30 | 574,00 | 38 | 4 452 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 100,00 | 6 487,10 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д.24Б | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1 974,15 | 1 264,19 | 1 081,80 | 74 | 755 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 406,00 | 382,65 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 2 | 1947 |  | Другое | 2 | 2 | 462,52 | 462,52 | 329,00 | 27 | 619 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 995,00 | 1 340,47 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д.20А | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 1 021,10 | 508,30 | 456,95 | 32 | 1 151 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 653,00 | 1 127,86 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 961,66 | 961,66 | 542,00 | 65 | 3 634 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 243,00 | 3 779,14 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | 1970 |  | Панель | 5 | 6 | 4 391,34 | 4 391,34 | 3 663,34 | 180 | 4 354 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 118,00 | 991,52 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 529,63 | 1 529,63 | 801,63 | 53 | 1 862 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 234,00 | 1 217,44 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 941,51 | 941,51 | 472,00 | 53 | 3 911 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 529,00 | 4 154,53 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 946,37 | 946,37 | 628,00 | 48 | 5 032 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 993,00 | 5 318,21 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  | 55 481,39 | 52 784,30 | 40 092,68 | 2 338 | 101 049 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 049 076,00 | 1 821,31 | х | х | х |

| II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |  |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. |  | руб. | куб.м. | руб. |  | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.15 | 9 277 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 9 277 018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.17 | 11 286 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 11 286 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.19 | 11 123 879,00 | 1 476 032,00 | 1 476 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 | 9 647 847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10А | 4 572 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,20 | 2 572 378,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
| 5 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 25/43 | 1 169 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 830,00 |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 27/20 | 2 841 962,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,60 | 1 672 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169 830,00 |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23 | 2 876 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,60 | 1 690 206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186 382,00 |  |  |
| 8 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 35 | 3 127 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,70 | 1 162 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 964 308,00 |  |  |
| 9 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 24 | 3 532 781,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,50 | 2 031 851,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 930,00 |  |  |
| 10 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 19 | 2 589 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,50 | 503 865,00 |  |  | 389,00 | 1 805 644,00 |  |  |  |  |  |  |  | 280 326,00 |  |  |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | 578 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 301,00 |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 17 | 3 340 709,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,60 | 1 440 255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 454,00 |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 5 | 4 788 904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,10 | 2 325 078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 463 826,00 |  |  |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1 | 729 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 435,00 |  |  |
| 15 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.11 | 5 137 971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,60 | 3 149 079,00 |  |  |  | 584,50 |  | 1 988 892,00 |  |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.14А | 3 869 297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,50 | 2 858 973,00 |  |  |  | 257,50 |  | 1 010 324,00 |  |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 46 | 1 425 083,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425 083,00 |  |  |
| 18 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 57 | 1 186 382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186 382,00 |  |  |
| 19 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 61 | 1 821 298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821 298,00 |  |  |
| 20 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/1 | 4 452 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,00 | 2 157 083,00 |  |  | 565,71 | 1 951 036,00 |  |  |  |  |  |  |  | 343 981,00 |  |  |
| 21 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 24Б | 755 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 406,00 |  |  |
| 22 | Г. Гатчина, ул. Товарная Балтийск, д. 2 | 619 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 995,00 |  |  |
| 23 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1 151 653,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151 653,00 |  |  |
| 24 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 34 | 3 634 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,10 | 1 977 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 656 737,00 |  |  |
| 25 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | 4 354 118,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,20 | 2 214 066,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140 052,00 |  |  |
| 26 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3 | 1 862 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 862 234,00 |  |  |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 31 | 3 911 529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,64 | 2 271 818,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639 711,00 |  |  |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 33 | 5 032 993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,64 | 2 543 478,00 |  |  | 662,83 | 1 479 089,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 010 426,00 |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  | 101 049 076,00 | 1 476 032,00 | 1 476 032,00 |  |  |  |  |  |  | 9 318,38 | 24 562 448,00 |  |  | 10 319,64 | 41 454 800,00 |  |  |  | 842,00 |  | 2 999 216,00 |  | 30 556 580,00 |  |  |

| Краткосрочный муниципальный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году с учетом мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1 328,66 | 1 328,66 | 1 229,90 | 31 | 4 600 050,92 | 0,00 | 653 644,00 | 315 769,00 | 3 630 637,92 | 3 462,17 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 607,12 | 533,72 | 262,68 | 11 | 1 978 302,47 | 0,00 | 414 739,00 | 200 356,00 | 1 363 207,47 | 3 258,50 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 303,70 | 303,70 | 154,80 | 5 | 1 001 784,51 | 0,00 | 166 288,00 | 80 332,00 | 755 164,51 | 3 298,60 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 493,50 | 493,50 | 440,50 | 12 | 3 687 251,47 | 0,00 | 1 121 863,00 | 541 962,00 | 2 023 426,47 | 7 471,63 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1917 |  | Кирпич | 3 | 1 | 989,55 | 935,25 | 643,30 | 21 | 1 000 864,00 | 0,00 | 414 358,00 | 200 172,00 | 386 334,00 | 1 011,43 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | 1959 |  | Кирпич | 3 | 4 | 1 368,80 | 1 368,80 | 925,20 | 38 | 9 186 943,00 | 0,00 | 2 379 260,00 | 3 261 523,00 | 3 546 160,00 | 6 711,68 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 7 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | 1986 |  | Панель | 9 | 2 | 4 037,60 | 4 037,60 | 3 772,20 | 175 | 1 138 587,00 | 0,00 | 471 375,00 | 227 717,00 | 439 495,00 | 282,00 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 8 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор. 1 | 1989 |  | Панель | 9 | 2 | 4 040,30 | 4 040,30 | 3 951,97 | 185 | 1 138 587,00 | 0,00 | 471 375,00 | 227 717,00 | 439 495,00 | 281,81 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 1993 |  | Кирпич | 6 | 3 | 8 440,90 | 8 440,90 | 6 933,90 | 225 | 1 353 534,00 | 0,00 | 560 363,00 | 270 706,00 | 522 465,00 | 160,35 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1988 |  | Кирпич | 6 | 3 | 8 384,70 | 8 384,70 | 5 523,90 | 199 | 1 528 108,00 | 0,00 | 632 637,00 | 305 621,00 | 589 850,00 | 182,25 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | 1952 |  | Дерево | 2 | 1 | 349,95 | 349,95 | 222,20 | 27 | 1 056 319,00 | 0,00 | 437 316,00 | 211 263,00 | 407 740,00 | 3 018,49 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 12 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 325,84 | 1 325,84 | 1 076,04 | 56 | 5 190 976,00 | 0,00 | 2 149 064,00 | 1 038 195,00 | 2 003 717,00 | 3 915,24 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 13 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 1964 |  | Кирпич | 7 | 3 | 3 171,26 | 3 171,26 | 2 647,37 | 118 | 6 278 337,00 | 0,00 | 2 599 232,00 | 1 255 667,00 | 2 423 438,00 | 1 979,76 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1 548,60 | 1 548,60 | 1 179,00 | 59 | 5 119 461,00 | 0,00 | 2 119 457,00 | 1 023 892,00 | 1 976 112,00 | 3 305,86 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 300,39 | 1 300,39 | 1 123,73 | 50 | 5 260 117,00 | 0,00 | 2 177 689,00 | 1 052 023,00 | 2 030 405,00 | 4 045,03 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2 002,37 | 2 002,37 | 1 915,49 | 87 | 7 140 874,00 | 0,00 | 2 956 322,00 | 1 428 174,00 | 2 756 378,00 | 3 566,21 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 307,43 | 1 307,43 | 1 173,63 | 64 | 5 158 726,00 | 0,00 | 2 135 713,00 | 1 031 745,00 | 1 991 268,00 | 3 945,70 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  |  | х | х | х | х | 41 000,67 | 40 872,97 | 33 175,81 | 1 363 | 61 818 822,37 | 0,00 | 21 860 695,00 | 12 672 834,00 | 27 285 293,37 | 1 507,75 | х | х | х |

| IV. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году с учетом мер государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 11/13 | 4 600 050,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,00 | 4 600 050,92 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 15 | 1 978 302,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,80 | 1 978 302,47 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 17 | 1 001 784,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,40 | 1 001 784,51 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 19 | 3 687 251,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,00 |  | 1 708 949,00 |  |  |  |  | 558,80 | 1 978 302,47 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 22 | 1 000 864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,80 | 1 000 864,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 31 | 9 186 943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,80 |  | 3 439 938,00 |  |  |  |  | 1 618,30 | 5 747 005,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | 1 138 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 587,00 |
| 8 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор. 1 | 1 138 587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138 587,00 |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 59 | 1 353 534,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353 534,00 |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 63 | 1 528 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 528 108,00 |
| 11 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 32 | 1 056 319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,10 |  | 1 056 319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 34 | 5 190 976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,51 |  | 1 713 195,00 |  |  |  |  | 1 210,60 | 3 477 781,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 49/51 | 6 278 337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,40 |  | 4 890 652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387 685,00 |
| 14 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3 | 5 119 461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,40 |  | 2 355 748,00 |  |  |  |  | 1 699,00 | 2 763 713,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10 | 5 260 117,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,40 |  | 1 675 937,00 |  |  |  |  | 1 228,10 | 3 584 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12 | 7 140 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,80 |  | 2 518 549,00 |  |  |  |  | 1 701,00 | 4 622 325,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14 | 5 158 726,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,40 |  | 1 675 937,00 |  |  |  |  | 1 228,10 | 3 482 789,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Гатчина" |  | 61 818 822,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 963,81 |  | 21 035 224,00 |  |  |  |  | 11 997,90 | 34 237 097,37 |  |  |  |  |  | 6 546 501,00 |