АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.10.2017									№  4429

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 №4597 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» (в редакции от 26.07.2017 № 3362)

В связи с необходимостью перераспределения финансирования между мероприятиями подпрограмм №№ 1,2,3 муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.», утверждённой постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 № 4597 , на основании ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», п.21 ст.5 решения совета депутатов МО «Город Гатчина» от 30.11.2016 № 64 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»(в редакции от 05.09.2017 № 49),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 31.10.2014 №4597 «Об утверждении муниципальной программы МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» (в редакции постановления от 26.07.2017 № 3362)и изложить его в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   по экономике - председателя комитета экономики и инвестиций администрации  Гатчинского муниципального района В.А.Норкина.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                        Е.В.Любушкина

Норкин В.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  10.10.2017 № 4429

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.»

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017 гг.» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | Предоставление потребителям централизованных услуг водоснабжения, водоотведения. |
|  | Повышение эффективности, устойчивости и надежности теплоснабжения населения и организаций г.Гатчина, снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии. |
|  | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории г. Гатчина |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике – Председатель комитета экономики и инвестиций В. А.Норкин |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |
| Участники программы | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |

| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1«Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2«Устойчивое развитие систем теплоснабжения и энергосбережение в МО«Город Гатчина» в 2015 -2017 гг.» |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 65919,3 | 200 357,0 | 200 191,4 | 466 467,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | * Средства бюджета Ленинградской области | 3878,3 | 38 443,9 | 106336,6 | 148 658,8 |
|  | * Внебюджетные источники | 7899,0 | 82324,2 | 23 346,6 | 113 569,8 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 54142,0 | 79588,9 | 70 508,2 | 204 239,1 |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные источники |  | 49811,2 0,0 49811,2 | 118 439,7 22 136,8 96302,9 | 160 917,4 100 375,0 60 542,4 | 329 168,3 122 511,8 206 656,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Снижение концентрации фосфора до 0,5 мг/л (на 60 %). 2. Снижение концентрации азота до 9,6 мг/л (на 60 %). 3.Уровень строительной готовности второй линии напорного коллектора – 33,94 %. 4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения до границы «Северо-Западного нанотехнологического центра» в том числе: - хоз. бытовая канализация -1267,95 п.м. - дождевая канализация – 911,2 п.м. - сети водоснабжения – 219,8 п.м. - сети связи - 206,0 п.м. 5. Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения –1222,0 п. м. 6. Доля уменьшения потребления электрической энергии на 8,7 %. 7. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета по водоснабжению -28 шт. 8.Количество разработанных комплектов ПСДна строительство канализационной сети - 1комплект. 9. Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Гатчина»- 1 шт. 10. Уровень достижения плановых показателей по возмещению затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам МУП «Тепловые сети»(на установку паротурбогенератора котельной № 11)–100% |  |  |  |  |
|  | 11. Снижение доли покупной электроэнергии по МУП "Тепловые сети" до 12% (на 60%) в результате установки паротурбогенератора на котельной № 11;12. Снижение расхода электроэнергии в натуральном выражении при работе подпиточных насосов котельной № 10 до 1104 т.к.Вт.ч. в год (на 20 %), сетевых насосных агрегатов водозабора «Восточный» котельной № 12 с применением технологии частотного регулирования до 1037 т.к.Вт.ч. в год (на 20 %); 13. Разработка схем теплоснабжения МО «Город Гатчины» – 1 шт.; 14. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета по теплоснабжению – 78 шт.; 15. Количество жителей ЛО, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения – 23723 чел.; 16.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене до 47,73% 17. Протяженность заменяемой теплотрассы -595 п.м. 18. Снижение технологического расхода тепловой энергии при передаче по сетямдо 396,0 Гкал. (на 30%); |  |  |  |  |
|  | 19. Протяженность построенных распределительных газопроводов –1241,9 п.м.; 20. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения – 45 ед.; |  |  |  |  |
|  | 21. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов –8комплектов. |  |  |  |  |

* Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства г.Гатчина по состоянию на 2014 год существует потребность в финансировании объектов водоснабжения, водоотведения и объектов теплоснабжения, а также продолжении газификации г.Гатчина.

Отрасль водоотведение. В г.Гатчина в настоящее время работает только одна линия напорного  канализационного  коллектора, выполненная  в  виде  железобетонной  трубы   диаметром  1020 мм, протяженностью около 3,5 км, введенная в эксплуатацию в 1984  году. В настоящее время коллектор находится в аварийном состоянии, отмечен высокий уровень изношенности, объект нуждается в капитальном ремонте. Для его вывода из работы и проведения капитального ремонта необходимо строительство второй ветки напорного коллектора.

Вторая линия напорного коллектора  обеспечит  возможность  переключения  коллекторов, проведение профилактических и ремонтных работ, ревизию и обслуживание запорной арматуры, наличие резерва (в соответствии со СНиП 2.04.03-85), что гарантирует экологическую  безопасность города и района.

Также к проблемному вопросу отрасли водоотведения следует отнести то, что технологическая схема существующих КОС не позволяет сбрасывать в водные объекты сточные воды нормативного качества, так как не включает в себя возможности контроля удаления азота.

Модернизация химико-биологической очистки стоков выполняет сложную и значимую задачу – повышение качества очистки сточных вод в части фосфора и азота, сбрасываемых в реку Ижору, до стандартов Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM).

В виду большого износа инженерных сетей необходимо приступить к ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения. Ежегодно в период с 2015 по 2017гг. планируется замена около 1000 м. изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.

Отрасль теплоснабжение. На теплоснабжающем предприятии г. Гатчина МУП «Тепловые сети» в последние годы постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

- Положительный эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

- В виду большого износа сетей планируется проведение работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

- Газификация г.Гатчина.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей г. Гатчина. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако еще не все домовладения на территории г. Гатчина газифицированы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 1,2 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 45домовладений.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» на 2015-2017гг.» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной подпрограммы являются:

-  предоставление потребителям централизованных услуг водоотведения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности теплоснабжения населения и организаций города Гатчина, снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии,

- обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории города Гатчина.

3. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Гатчинского муниципального района. Мероприятия государственной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение данных задач обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) объектов, установке и замене оборудования  для муниципальных нужд.

Перечень и финансирование мероприятий представлены в приложении 1 и приложении 1.1.  каждой подпрограммы.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении 2 каждой подпрограммы.

4. Обоснование расходов программы

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных результатов осуществляется в рамках выделенных на 2015 -2017 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина», средств областного бюджета и собственных средств предприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории МО «Город Гатчина» и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23.11.2009№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Механизмы реализации программы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - ответственный исполнитель программы и главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МУП «Водоканал» г. Гатчина и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина являются участниками реализации программы.

Ответственный исполнитель и участники муниципальной программы расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограмм осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,либо в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. Контроль за реализацией программы

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительств», координирующим работу участников муниципальной программы.

Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя, Норкин В. А.

МУП «Водоканал» г. Гатчина и МУП «Тепловые сети» г. Гатчина являются участниками реализации программы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своих подпрограмм.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы  МУП «Водоканал» г. Гатчина и МУП «Тепловые сети»  г. Гатчина формируют и представляют ежеквартально в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (далее - Порядок разработки муниципальных программ).

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», ответственный исполнитель программы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и направляет в отдел экономического развития оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий программы по утвержденным форме согласно Приложения 5 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ.

Участники муниципальной программы ежегодно готовят годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно Приложения 6 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»(далее -Порядок разработки муниципальных программ) и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

Ответственный исполнитель на основании представленных данных формирует годовой отчет с пояснительной запиской о реализации муниципальной программы по форме согласно Приложения 6 в соответствии с Порядком разработки муниципальных программи в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономического развития и прогнозирования для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Сроки реализации программы

Реализация программы планируется в 2015-2017 годах.

8. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»в 2015 - 2017 гг.»

Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и

водоотведения в МО «Город Гатчина»в 2015-2017 гг.»

| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»в 2015 -2017 гг.» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Предоставление потребителям централизованных услуг водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | МУП «Водоканал» г.Гатчина |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 26562,0 | 37 584,4 | 159 915,1 | 224 061,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3878,3 | 20386,8 | 106 161,6 | 130 426,7 |
|  | *Внебюджетные источники | 7899,0 | 0,0 | 23 346,6 | 31 245,6 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 14784,7 | 17197,6 | 30 406,9 | 62389,2 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные средства |  | 13052,3 0,0 13052,3 | 25 140,7 20 386,8 4753,9 | 152 742,4 100 200,0 52542,4 | 190 935,4 120 586,8 70 348,6 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение концентрации фосфора до 0,5 мг/л (на 60%). 2. Снижение концентрации азота до 9,6 мг/л (на 60%). 3.Уровень строительной готовности второй линии напорного коллектора- 33,94 %. 4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения до границы «Северо-Западного нанотехнологического центра» в том числе: - хоз. бытовая канализация-1267,95 п.м. - дождевая канализация – 911,2 п.м. - сети водоснабжения – 219,8 п.м. - сети связи -206 п.м. 5. Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения – 1222,0 п. м. 6. Доля уменьшения потребления электрической энергии на 8,7 %. 7.Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Гатчина» - 1 шт. 8. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета по водоснабжению -28 шт. 9.Количество разработанных комплектов ПСД на строительство канализационной сети – 1 комплект. |  |  |  |  |

* Средства указаны справочно, планово.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Водным законодательством Российской Федерации запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных норм сточные воды. В настоящее время сохраняются проблемы по очистке сточных вод, для решения которых необходимо провести реконструкцию КОС II этап (химико-биологической очистки стоков) и строительство второй линии канализационного коллектора МУП «Водоканал» г.Гатчина.

Модернизация химико-биологической очистки стоков выполняет сложную и значимую задачу – повышение качества очистки сточных вод в части фосфора и азота, сбрасываемых в реку Ижору, до стандартов Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM).

Потребность в финансировании реконструкции для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести то, что технологическая схема существующих КОС не включает в себя возможности контроля удаления азота. Существующая система нуждается в модернизации с целью обеспечения эффективного использования энергии и контроля процесса биологического удаления азота. Удаления азота недостаточно для достижения стандартов HELCOM по качеству сбрасываемых сточных вод, тем не менее, невозможно проконтролировать биологическое удаление азота с помощью существующей системы очистки. Необходимо внедрять более совершенную и энергосберегающую процедуру биологической очистки. Для обеспечения низкой концентрации фосфора необходимо ежегодно улучшать  его удаление. Необходимо улучшить обработку ила, а окончательное удаление ила с иловых площадок решить в первую очередь.

Главная канализационная насосная станция (ГКНС) расположена на территории МО «Город Гатчина» по адресу: Красносельское  шоссе,  д. 18а. ГКНС перекачивает  городские сточные  воды  на  канализационные очистные сооружения, находящиеся вблизи дер. Вайялово.

В настоящее  время  работает  только  одна  линия  напорного  канализационного  коллектора, выполненная  в  виде  железобетонной  трубы   диаметром  1020 мм, протяженностью около 3,5 км, введенная в эксплуатацию в 1984  году. В настоящее время коллектор находится в аварийном состоянии, отмечен высокий уровень изношенности,  объект нуждается в капитальном ремонте. Для его вывода из работы и проведения капитального ремонта необходимо строительство второй ветки напорного коллектора.

В начале 90-х годов был построен участок второй линии. Строительство второй линии было не закончено. После проведения инспекции недостроенного напорного канализационного ж/б коллектора Д 1000 мм и длиной 918.47 м, от главной КНС в сторону очистных сооружений, по результатам телеинспекции на внутренней поверхности трубы обнаружены структурные дефекты и песок. Анализируя дефекты, запроектировано санировать вышеуказанный коллектор и использовать этот участок при строительстве второй линии напорного канализационного коллектора.

Вторая линия  напорного  коллектора  обеспечит  возможность  переключения  коллекторов, проведение профилактических и ремонтных работ, ревизию и обслуживание запорной арматуры, наличие резерва (в соответствии со СНиП2.04.03-85), что гарантирует экологическую  безопасность города и района.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» является предоставление потребителям централизованных   услуг водоснабжения и водоотведения.

Задачей данной подпрограммы являются:

- повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод:

- реконструкция трех секций аэротенков для биологического удаления биогенных загрязнителей общим объемом 21 600 м3, глубиной 5 м, аэрируемой площадью 1860 м2;

- строительство установки химического осаждения фосфора;

- поставка механического, электротехнического и контрольного оборудования для монтажа, включая оборудование для аэротенков.

Строительство второй линии напорного коллектора необходимо согласно СНиП 2.04.03-85. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух линий, с устройством между ними переключений, расстояние между которыми следует определять из условия обеспечения, при аварии на одном из них, пропуска  100% - ного расчетного расхода. Длина трассы составляет 3086,38 м.

В виду большого износа инженерных сетей необходимо приступить к ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения. Ежегодно в период с 2015 по 2017гг. планируется замена около 1000 м. изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.

Корректировка подпрограммы, в том числе включение новых мероприятий, а также продление срока её реализации осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет МО «Город Гатчина»;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

-необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты и

показатели результативности выполнения подпрограммы

Для достижения поставленных целей и задач МУП «Водоканал» г. Гатчина осуществляет мероприятия в рамках своих полномочий.

К выполнению подпрограммных задач на объектах, находящихся в муниципальной собственности, привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения тендера в соответствии с "Принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг" Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и через муниципальный заказ согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В перечень мероприятий включены объекты, находящиеся в муниципальной собственности, предусмотрен комплекс работ по   капитальному   строительству «Второй линии напорного коллектора  от  главной  канализационной  насосной  станции (г. Гатчина,  Красносельское  шоссе, дом 18 а)  до  канализационных  очистных сооружений вблизи дер. Вайялово Гатчинского района».

Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на данный объект был заключен между Администрацией МО «Город Гатчина» и Закрытым акционерным обществом «Водопроект- Гипрокоммунводоканал. Санкт — Петербург» на сумму 4892,3 тыс.руб. Проект разработан в составе сетей и сооружений:

- напорного коллектора;

- проектируемой второй нитки;

- участка недостроенного напорного коллектора существующего - первая нитка (после её восстановления);

- сооружений на сетях: камер для арматуры (шиберных задвижек и  затворов,  обратных клапанов, вантузов, выпусков, демонтажных вставок) и опускных колодцев    ( стартового  диаметра 9,8 м   и   приемного   диаметра   8,5  м)   для   прокладки   перехода   через   реку   Ижора  методом микротоннелирования.

Положительное заключение государственной экспертизы утверждено ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 26.09.2011 Объектом государственной экспертизы являлась проектная документация, включая смету на строительство и результаты инженерных изысканий.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 и приложении 1.1. данной подпрограммы.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 данной подпрограммы.

- Обоснование расходов мероприятий

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в рамках выделенных на 2015 -2017 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина» и собственных средств предприятий.

Выполнение мероприятий подпрограммы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории МО «Город Гатчина» и  исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона  от 07.12. 2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выделение субсидий и бюджетных инвестиций на выполнение мероприятий подпрограммы   «Устойчивое развитие систем  водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» МУП «Водоканал» г. Гатчина  будет производиться в соответствии с муниципальными нормативными актами органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района.

5.Механизмы реализации подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - ответственный исполнитель подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МУП «Водоканал» г. Гатчина является участником реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель и участникподпрограммы расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Контроль за реализацией подпрограммы

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников подпрограммы.

МУП «Водоканал» г. Гатчина   является участником реализации подпрограммы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своей подпрограммы.

С целью контроля за реализацией подпрограммы  МУП «Водоканал» г. Гатчина  формирует и представляет ежеквартально в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

МУП «Водоканал» г. Гатчина   ежегодно готовит годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствиис постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

- Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы планируется в 2015-2017 годах.

8. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Устойчивое развитие систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

«Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2015-2019 | 189 282,1 | 11 399,0 | 25 140,7 | 152 742,4 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | Итого |  | 189 325,8 | 11 399,0 | 25 140,7 | 152 786,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 120 586,8 | 0,0 | 20 386,8 | 100 200,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 31 233,0 | 7 899,0 | 0,0 | 23 334,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 37 506,0 | 3 500,0 | 4 753,9 | 29 252,1 |  |
| 2. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 27 301,2 | 11 009,7 | 9 162,5 | 7 129,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9 839,9 | 3 878,3 | 0,0 | 5 961,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 17 448,7 | 7 131,4 | 9 162,5 | 1 154,8 |  |
| 3. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2 016 | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2 016 | 781,2 | 0,0 | 781,2 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 781,2 | 0,0 | 781,2 | 0,0 |  |
| 5. | Инвестиции | Итого | 2 015 | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  | Разработка проектно-сметной документации. | Итого |  | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Инвестиции | Итого |  | 190 935,4 | 13 052,3 | 25 140,7 | 152 742,4 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  | Итого по подпрограмме | Итого |  | 224 061,5 | 26 562,0 | 37 584,4 | 159 915,1 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 130 426,7 | 3 878,3 | 20 386,8 | 106 161,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 31 245,6 | 7 899,0 | 0,0 | 23 346,6 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 62 389,2 | 14 784,7 | 17 197,6 | 30 406,9 |  |

Приложение 1.1.

| к подпрограмме «Устойчивое развитие систем |  |
| --- | --- |
| водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |
| в 2015-2017 гг.» |  |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |
| «Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг.» |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | Проект сентябрь 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 189 282,1 | 11 399,0 | 25 140,7 | 152 742,4 |  |
| 1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | Итого | 2015-2019 | 189 325,8 | 11 399,0 | 25 140,7 | 152 786,1 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 120 586,8 | 0,0 | 20 386,8 | 100 200,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 31 233,0 | 7 899,0 | 0,0 | 23 334,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 37 506,0 | 3 500,0 | 4 753,9 | 29 252,1 |  |
| 1.1. | Реконструкция очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) в том числе: | Итого | 2015-2017 | 56 362,8 | 11 399,0 | 0,0 | 44 963,8 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 31 233,0 | 7 899,0 | 0,0 | 23 334,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 25 129,8 | 3 500,0 | 0,0 | 21 629,8 |  |
| 1.1.1. | Монтаж и пусконаладочные работы комплексной станции химического дозирования реагента КОС г. Гатчина в рамках реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал" г.Гатчина II этап (химико-биологическая очистка) | Итого | 2015 | 11 399,0 | 11 399,0 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 7 899,0 | 7 899,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Реконструкция насосной станции рециркуляции активного ила в составе блока насосно-воздуходувной станции (БНВС)в рамках реконструкции очистных сооружений МУП " Водоканал"г.Гатчина II этап (химико-биологитческая очистка) | Итого | 2017 | 8 909,8 | 0,0 | 0,0 | 8 909,8 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 8 909,8 | 0,0 | 0,0 | 8 909,8 |  |
| 1.1.3. | Реконструкция первичного отстойника № 4 в рамках реконструкции очистных сооружений МУП " Водоканал"г.Гатчина II этап (химико-биологитческая очистка) | Итого | 2017 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 |  |
| 1.2. | Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г.Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а) до канализационных очистных сооружений вблизи дер.Вайялово Гатчинского района | Итого | 2016-2019 | 110 828,6 | 0,0 | 3 050,0 | 107 778,6 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 100 200,0 | 0,0 | 0,0 | 100 200,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 10 628,6 | 0,0 | 3 050,0 | 7 578,6 |  |
| 1.3. | Строительство инженерных сетей водоснабжения (240 м3 в сутки) и водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки 240 м3 в сутки, ливневые стоки 163,55 литров в секунду) до границы "Северо-Западного нанотехнологического центра" | Итого | 2016-2017 | 22 134,4 | 0,0 | 22 090,7 | 43,7 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 20 386,8 | 0,0 | 20 386,8 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 747,6 | 0,0 | 1 703,9 | 43,7 |  |
| 2 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 27 301,2 | 11 009,7 | 9 162,5 | 7 129,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9 839,9 | 3 878,3 | 0,0 | 5 961,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 17 448,7 | 7 131,4 | 9 162,5 | 1 154,8 |  |
| 2.1. | Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-600 мм по ул. Красных Военлетов от ул. Сандалова до ул. Авиатрисы Зверевой. | Итого | 2 015 | 4 700,5 | 4 700,5 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 700,5 | 4 700,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Перекладка участка водопровода второго магистрального кольца, Ду-400мм по ул. Куприна от ул. 120 Гатчинской дивизии до ул. Воскова | Итого | 2 016 | 3 800,1 | 0,0 | 3 800,1 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 800,1 | 0,0 | 3 800,1 | 0,0 |  |
| 2.3. | Перекладка участка водопровода II магистрального кольца Ду-500 мм по адресу: г.Гатчина от точки «6» ул. Старая дорога до точки «7» ул. Новопролетарская | Итого | 2 015 | 4 309,2 | 4 309,2 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3 878,3 | 3 878,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 430,9 | 430,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Ремонт участка городского ливневого железобетонного коллектора Ду=600 мм от колодца № Л-9 до колодца № Л-11 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.2а | Итого | 2 016 | 2 776,4 | 1 450,0 | 1 326,4 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 776,4 | 1 450,0 | 1 326,4 | 0,0 |  |
| 2.5. | Ремонт участка городского хозяйственно-бытового железобетонного канализационного коллектора Ду=500 мм от колодца № 2349 до колодца № 2351 по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.2а | Итого | 2 016 | 1 031,6 | 550,0 | 481,6 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 031,6 | 550,0 | 481,6 | 0,0 |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт локальных очистных сооружений по адресу: ул.Кустова, д.23, д.29 | Итого | 2 016 | 447,9 | 0,0 | 447,9 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 447,9 | 0,0 | 447,9 | 0,0 |  |
| 2.7. | Приобретение комплектующих для ремонта(замена) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, находящихся в собственности МО "Город Гатчина" | Итого | 2 016 | 1 498,5 | 0,0 | 1 498,5 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 498,5 | 0,0 | 1 498,5 | 0,0 |  |
| 2.8. | Восстановление работоспособности канализационного напорного трубопровода Д-700 мм по адресу: г. Гатчина ,ул.Воскова,РСН | Итого | 2 016 | 1 608,0 | 0,0 | 1 608,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 608,0 | 0,0 | 1 608,0 | 0,0 |  |
| 2.9. | Перекладка канализационного трубопровода от дома № 52 пр.25 Октября г. Гатчина от колодца № 1 до колодца № 2 и от колодца № 9 до колодца № 10 | Итого | 2 017 | 492,4 | 0,0 | 0,0 | 492,4 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 492,4 | 0,0 | 0,0 | 492,4 |  |
| 2.10. | Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РНС) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, строен.1 | Итого | 2 017 | 6 636,6 | 0,0 | 0,0 | 6 636,6 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 5 961,6 | 0,0 | 0,0 | 5 961,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 662,4 | 0,0 | 0,0 | 662,4 |  |
| 3 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2 016 | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Гатчина на период 2015-2025гг | Итого | 2 016 | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2016-2017 | 781,2 | 0,0 | 781,2 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 781,2 | 0,0 | 781,2 | 0,0 |  |
| 4.1. | Установка коллективных (общедомовых)приборов учета коммунального ресурса | Итого | 2016-2017 | 781,2 | 0,0 | 781,2 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 781,2 | 0,0 | 781,2 | 0,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации. | Итого | 2 015 | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство канализационной сети диаметром 100-300 мм по ул. Кустова г. Гатчина | Итого | 2 015 | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 653,3 | 1 653,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 190 935,4 | 13 052,3 | 25 140,7 | 152 742,4 |  |
| 6. | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 224 061,5 | 26 562,0 | 37 584,4 | 159 915,1 | Ответственный исполнитель - МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 130 426,7 | 3 878,3 | 20 386,8 | 106 161,6 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 31 245,6 | 7 899,0 | 0,0 | 23 346,6 | участник - МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 62 389,2 | 14 784,7 | 17 197,6 | 30 406,9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Устойчивое развитие систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведенияв МО "Город Гатчина" в 2015-2017 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.); Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач; Единица измерения; Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2014 г.; Планируемое значение показателя по годам реализации. Бюджет МО «Город Гатчина»; Другие источники; 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1.; Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод; 37506,0; 151819,8; Снижение концентрации фосфора; Мг/л; 1,8; 1,8; 1,8; 0,5. Снижение концентрации азота; Мг/л; 11,2; 11,2; 11,2; 9,6. Уровень строительной готовности второй линии напорного коллектора; %; 0; 0; 0; 33,94. Строительство инженерных сетей до границы «Северо-Западного нанотехнологического центра» в том числе:. -хоз. бытовая канализация; п. м.; 0; 0; 1267,95; 0,0. -дождевая канализация; п. м.; 0; 0; 911,2; 0,0. - сети водоснабжения; п. м; 0; 0; 219,8; 0,0. - сети связи; п. м.; 0; 0; 206,0; 0,0. 2.; Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа; 17448,7; 9852,5; Протяженность отремонтированных инженерных сетей; п. м.; 0; 834,0; 348,0; 40. Доля уменьшения потребления электрической энергии; %; 0; 0; 0; 8,7. 3.; Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства; 5000,0; 0,0; Разработка схем водоснабжения и водоотведения; шт.; 0; 1; 1; 0. 4.; Мероприятия в области коммунального хозяйства; 781,2; 0,0; Количество общедомовых приборов учета; шт.; 0; 0; 28; 0. 5.; Разработка проектно-сметной документации.; 1653,3; 0; Количество разработанных комплектов ПСД на строительство канализационной сети; ед.; 0; 1; 0; 0. Итого; 62389,2; 161672,3. |

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие систем теплоснабжения и энергосбережение в МО«Город Гатчина» в 2015 -2017 гг.»

Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности, устойчивости и надёжности теплоснабжения населения и организаций г.Гатчина, снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | МУП «Тепловые сети» г. Гатчина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение котельной №11 собственной электроэнергией. 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы электрооборудования. 3.Снижение затрат на капитальный ремонт и эксплуатацию котлоагрегатов. 4. Повышение качества и надежности теплоснабжения населения г.Гатчина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования |  | 2015г. | 2016г. |  |  | 2017г. |  | Итого |
|  | Всего в том числе: |  | 36453,8 | 154297,8 |  |  | 32 101 3 |  | 222 852,9 |
|  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | * Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 16307,1 |  |  | 0,0 |  | 16307,1 |
|  | *Внебюджетные источники |  | 0,0 | 82324,2 |  |  | 0,0 |  | 82 324,2 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  | 36453,8 | 55666,5 |  |  | 32 101,3 |  | 124 221,6 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные источники |  | 33855,4 0,0 33855,4 |  |  | 84824,2 0,0 84824,2 | 0,0 0,0 0,0 |  | 118 679,6 0,0 118 679,6 |  |
| Планируемые результаты подпрограммы | 1. Уровень достижения плановых показателей по возмещению затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам МУП «Тепловые сети» (на установку паротурбогенератора на котельной № 11) – 100 %; 2.Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию до 12% (на 60%) в результате установки паротурбогенератора на котельной №11; 3.Снижение расхода электроэнергии в натуральном выражении при работе подпиточных насосов котельной №10 до 1104 т.кВт.ч. в год (на 20%), сетевых насосных агрегатов водозабора «Восточный» котельной №11с применением технологии частотного регулирования до 1037 т.кВт.ч. в год (на 20%); 4. Количество жителей ЛО, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения – 23723 чел.; 5. Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене до 47,43%; 6. Протяженность заменяемой теплотрассы – 595 п.м.; 7. Снижение технологического расхода тепловой энергии при передаче по сетям до 396,0 Гкал. (на30,2%). |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина было образовано в процессе реорганизации путем разделения Муниципального унитарного предприятия «Гатчинское муниципальное энергетическое предприятие» в соответствии с постановлением Главы администрации города Гатчина Ленинградской области от 30.08.1996 № 642/1.

Учредителем предприятия является МО «Город Гатчина» Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом МО «Город Гатчина» Ленинградской области.

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина является коммерческой организацией, унитарным предприятием с владением имущества на праве хозяйственного ведения.

Основной вид деятельности предприятия – производство и передача тепловой энергии.

На предприятии 6 котельных, 3 административно-бытовых корпуса, 1 административный корпус, 2 здания вспомогательного производства.

На предприятии построены водозаборы на котельной№11 и котельной №10. Строительство собственных водозаборов позволило отказаться от покупной воды.  К 1976 году в МУП «Тепловые сети» была проведена большая работа по переводу угольных котельных на газовое топливо.

Система теплоснабжения - открытая, от котельной №10 -закрытая (в микрорайоне установлены автоматические индивидуальные тепловые пункты -АИТП), теплоноситель-горячая вода.

В последние годы на предприятии постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

- В частности, в 2003-2005 годах была проведена реконструкция котельной №10 с установкой на ней паротурбогенератора электрической мощностью 1,2 МВт. Реализация этого проекта с участием бюджета МО «Город Гатчина» дала возможность в 2006 г.снизить объём покупной электроэнергии на 7,8 млн. кВт.ч. в год. Экономия в ценах 2006 г. составила около 7 млн. руб. в год. Этот положительный опыт доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

- Целью предлагаемой подпрограммы является повышение эффективности, устойчивости и надёжности теплоснабжения населения и организаций г.Гатчина, снижение затрат на производство и передачу теплоэнергии. Для этого необходимо решить следующие задачи:

- 1.Обеспечение котельной № 11 собственной электроэнергией (установка паротурбогенератора):

- Котельная № 11 обеспечивает теплоэнергией район № 2 – центр города и Промзону № 1.

- Потребление электроэнергии котельной № 11 составляет 60 % от всей потребляемой электроэнергии предприятием. В связи с ежегодным ростом стоимости электроэнергии и переходом к нерегулируемому тарифу и, как следствие, увеличением себестоимости производства и распределения теплоэнергии, установка паротурбогенератора на котельной              № 11 является наиболее энергоэффективным мероприятием в вышеизложенной ситуации.

- Установка паротурбогенератора мощностью 3 МВт позволит:

- значительно снизить долю покупной электроэнергии с 72 % до 12 %, что составит экономию в 41,9 млн. руб., ожидаемый эффект в 2016 г. –  48 млн. руб.

- количество пара, поступающего от паротурбогенератора, позволит обеспечить не только собственные нужды котельной, но и использовать его на подогрев сетевой воды, тем самым уменьшить тепловую нагрузку водогрейной части котельной.

- Срок окупаемости проекта – 5,2 года.

- 2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы электрооборудования.

- Внедрение систем частотного регулирования электродвигателей  СЧР, которые позволяют снизить электропотребление приводами нагнетателей на 20%. Срок окупаемости проектов в среднем 2,5 года.  Опыт предприятия в этой области показывает высокую энергетическую эффективность подобных проектов. Так, внедрение системы частотного регулирования электродвигателей сетевых насосов на котельной №10 в феврале 2014г. позволяет экономить порядка 4 тыс. кВт.ч. в сутки, 1460 тыс. кВт.ч. в год.

- Внедрение систем частотного регулирования, представленных в проекте, позволит после их внедрения экономить электроэнергию в следующих размерах:

- -на электродвигателях подпиточных насосов на котельной №10 на 276 тыс кВт.ч. в год (или на 20%) начиная с 2016г.

- -на электродвигателях сетевых насосных агрегатов водозабора «Восточный» котельной №11 в размере 259 тыс. кВт.ч. в год (или 20%) начиная с 2016 г.,

- Всего экономия электроэнергии составит 1818,8 тыс. кВт.ч. в год, а также увеличится надёжность и срок эксплуатации электрооборудования, что в конечном счёте приведёт к снижению затрат на производство теплоэнергии и повышению надёжности теплоснабжения.

- 3.Повышение качества и надежности теплоснабжения г. Гатчина

- Капитальные ремонты теплотрасс, запланированные в рамках муниципальной подпрограммы позволят снизить потери тепловой энергии на сетях на 30,2%.

- 4.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы

Подпрограмма «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Гатчинского муниципального района.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ по установке и замене оборудования, капитальному ремонту тепловых сетей.

Перечень и финансирование мероприятий  представлены в приложении 1 и приложении 1.1.   подпрограммы.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложении 2 подпрограммы.

5.Обоснование расходов мероприятий

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в рамках выделенных на 2015 - 2017 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина» и собственных средств предприятий.

Выполнение мероприятий подпрограммы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории МО «Город Гатчина» и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 27.07. 2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выделение субсидий и бюджетных инвестиций на выполнение мероприятий подпрограммы    «Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в  2015-2017 гг.»  МУП «Тепловые сети» г. Гатчина будет производиться в соответствии с муниципальными нормативными актами органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района.

6.Механизмы реализации подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - ответственный исполнитель подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МУП«Тепловые сети» г. Гатчина   является участником реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель и участник подпрограммы расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляют в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Контроль за реализацией подпрограммы

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников подпрограммы.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина   является участником реализации подпрограммы и непосредственно осуществляют производство работ в рамках своей подпрограммы.

С целью контроля за реализацией подпрограммы  МУП «Тепловые сети » г. Гатчина  формирует и представляет ежеквартально в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина   ежегодно готовит годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограмм по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствиис постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

8. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы планируется в 2015-2017 годах.

9. Методика оценка эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Приложение 1

к подпрограмме «Устойчивое развитие системы

теплоснабжения и энергосбережение в МО

«Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

«Устойчивое развитие систем теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства. | Итого | 2016-2017 | 59 648,8 | 0,0 | 31 000,0 | 28 648,8 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 59 648,8 | 0,0 | 31 000,0 | 28 648,8 |  |
| 2. | Инвестиции | Итого |  | 118 679,6 | 33 855,4 | 84 824,2 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 2015-2016 | 118 679,6 | 33 855,4 | 84 824,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 82 324,2 | 0,0 | 82 324,2 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 36 355,4 | 33 855,4 | 2 500,0 | 0,0 |  |
| 3. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2016 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2016 | 3 598,4 | 0,0 | 3 598,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 598,4 | 0,0 | 3 598,4 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Итого | 2016 | 23 695,4 | 0,0 | 23 695,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 16 307,1 | 0,0 | 16 307,1 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 7 388,3 | 0,0 | 7 388,3 | 0,0 |  |
| 6. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 15 530,7 | 2 598,4 | 9 479,8 | 3 452,5 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 15 530,7 | 2 598,4 | 9 479,8 | 3 452,5 |  |
| 7. | Инвестиции | Итого |  | 118 679,6 | 33 855,4 | 84 824,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 222 852,9 | 36 453,8 | 154 297,8 | 32 101,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 16 307,1 | 0,0 | 16 307,1 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 82 324,2 | 0,0 | 82 324,2 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 124 221,6 | 36 453,8 | 55 666,5 | 32 101,3 |  |

Приложение 1.1.

к подпрограмме «Устойчивое развитие системы

теплоснабжения и энергосбережение в МО

«Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

«Устойчивое развитие систем теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства. | Итого | 2016-2017 | 59 648,8 | 0,0 | 31 000,0 | 28 648,8 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 59 648,8 | 0,0 | 31 000,0 | 28 648,8 |  |
| 1.1. | Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства. | Итого | 2016-2017 | 59 648,8 | 0,0 | 31 000,0 | 28 648,8 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 59 648,8 | 0,0 | 31 000,0 | 28 648,8 |  |
| 2. | Инвестиции | Итого |  | 118 679,6 | 33 855,4 | 84 824,2 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 2015-2016 | 118 679,6 | 33 855,4 | 84 824,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 82 324,2 | 0,0 | 82 324,2 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 36 355,4 | 33 855,4 | 2 500,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Реконструкция котельной № 11 МУП "Тепловые сети" г.Гатчина с установкой паротурбогенератора по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина,промзона 1,квартал 4,площадка 1. | Итого | 2015-2016 | 113 300,0 | 31 000,0 | 82 300,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 82 300,0 | 0,0 | 82 300,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 31 000,0 | 31 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Установка СЧР на электродвигатели подпиточных насосов в кот. № 10 | Итого | 2015 | 2 855,4 | 2 855,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 855,4 | 2 855,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Комплекс работ по реконструкции группы сетевых насосных агрегатов водозабора "Восточный" котельной № 11 МУП "Тепловые сети" г. Гатчина с применением технологии частотного регулирования | Итого | 2016 | 2 524,2 | 0,0 | 2 524,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 24,2 | 0,0 | 24,2 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
| 3. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2016 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Выполнение научно-исследовательской работы по актуализации схемы теплоснабжения города Гатчина на период 2016-2031 гг. | Итого | 2016 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2016 | 3 598,4 | 0,0 | 3 598,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 598,4 | 0,0 | 3 598,4 | 0,0 |  |
| 4.1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунального ресурса | Итого | 2016 | 3 598,4 | 0,0 | 3 598,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 598,4 | 0,0 | 3 598,4 | 0,0 |  |
| 5. | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Итого | 2016 | 23 695,4 | 0,0 | 23 695,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 16 307,1 | 0,0 | 16 307,1 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 7 388,3 | 0,0 | 7 388,3 | 0,0 |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт котла ПТВМ-50-2, рег. № 21484 в котельной № 10 МУП "Тепловые сети" г. Гатчина | Итого | 2016 | 23 695,4 | 0,0 | 23 695,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 16 307,1 | 0,0 | 16 307,1 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 7 388,3 | 0,0 | 7 388,3 | 0,0 |  |
| 6. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 15 530,7 | 2 598,4 | 9 479,8 | 3 452,5 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 15 530,7 | 2 598,4 | 9 479,8 | 3 452,5 |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ж/дом № 4 к.2, 3, 4 по улице Слепнева | Итого | 2015 | 549,2 | 549,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 549,2 | 549,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-140 до Ж/д № 21 по пр.25 Октября: Ленинградская область, г. Гатчина. | Итого | 2015 | 497,3 | 497,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 497,3 | 497,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, , ж/дом №2 по улице Горького | Итого | 2015 | 138,4 | 138,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 138,4 | 138,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ж/дом № 1, 3, 5 по улице Гагарина | Итого | 2015 | 881,6 | 881,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 881,6 | 881,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.5. | Капитальный ремонт теплотрассы во дворе жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, пр. 25 Октября, дом №22 до ТК – 407 | Итого | 2015 | 190,8 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 190,8 | 190,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.6. | Капитальный ремонт теплотрассы через автодорогу по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. К.Подрядчикова, дом 2 до ТК – 385 | Итого | 2015 | 341,1 | 341,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 341,1 | 341,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.7. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-291 до участка надземной теплотрассы по ул. Рощинская, д.9а | Итого | 2016 | 4 915,5 | 0,0 | 4 915,5 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 915,5 | 0,0 | 4 915,5 | 0,0 |  |
| 6.8. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 10 до ТК 45 по ул.Зверевой вдоль проезда к МФЦ | Итого | 2016 | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 |  |
| 6.9. | Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г.Гатчина,ул. Гагарина, д.№4 и д.№6 | Итого | 2016 | 241,9 | 0,0 | 241,9 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 241,9 | 0,0 | 241,9 | 0,0 |  |
| 6.10. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-51 до ТК-67 вдоль ул.К.Маркса(Театральная площадь) | Итого | 2016 | 1 572,4 | 0,0 | 1 572,4 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 572,4 | 0,0 | 1 572,4 | 0,0 |  |
| 6.11. | Капитальный ремонт теплотрассы от д.3а по ул.Новосёлов до д.3 по ул.Слепнёва в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2017 | 1 997,9 | 0,0 | 0,0 | 1 997,9 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 997,9 | 0,0 | 0,0 | 1 997,9 |  |
| 6.12. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-20 до ТК-22 по ул. Слепнёва в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2017 | 1 454,6 | 0,0 | 0,0 | 1 454,6 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 454,6 | 0,0 | 0,0 | 1 454,6 |  |
| 7. | Инвестиции | Итого |  | 118 679,6 | 33 855,4 | 84 824,2 | 0,0 | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Участник - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина |
|  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 222 852,9 | 36 453,8 | 154 297,8 | 32 101,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 16 307,1 | 0,0 | 16 307,1 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 82 324,2 | 0,0 | 82 324,2 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 124 221,6 | 36 453,8 | 55 666,5 | 32 101,3 |  |

Приложение 2

к подпрограмме «Устойчивое развитие системы

теплоснабжения и энергосбережение в

МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы

«Устойчивое развитие системы теплоснабжения и энергосбережение в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2014 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Город Гатчина» в сфере коммунального хозяйства | 59648,8 | 0,0 | Уровень достижения плановых показателей | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 36355,4 | 82324,2 | Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию | % | 72 | 72 | 72 | 12 |
|  |  |  |  | Снижение расходов электроэнергии при работе подпиточных насосов котельной №10 | т.кВт.ч | 1380 т. кВт.ч. | 1380 | 1104 | 1104 |
|  |  |  |  | Снижение расходов электроэнергии при работе сетевых насосных агрегатов водозабора «Восточный» котельной №11 | т. кВт.ч. | 1296 т.кВт.ч. | 1296 | 1296 | 1037 |
| 3. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 1700,0 | 0,0 | Разработано схем теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 3598,4 | 0,0 | Установлено коллективных (общедомовых) приборов учета | ед. | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 5. | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | 7388,3 | 16307,1 | Количество жителей ЛО, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | чел. | 0 | 0 | 23723 | 23723 |
| 6. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 15530,7 | 0 | Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене | %. | 48,17 | 48,17 | 47,43 | 47,43 |
|  |  |  |  | Протяженность заменяемой теплотрассы | п. м. | 0 | 0 | 595 | 0 |
|  |  |  |  | Снижение технологического расхода тепловой энергии при передаче по сетям | Гкал | 567 | 567 | 396 | 396 |
|  | Итого | 124221,6 | 98631,3 |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

| Паспорт подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории г. Гатчина |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Строительство газопроводов в г. Гатчина 2.Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: В том числе: | 2903,5 | 8 474,8 | 8 175,0 | 19 553,3 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 1750,0 | 175,0 | 1 925,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 2903,5 | 6724,8 | 8000,0 | 17628,3 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные источники |  | 2903,5 0,0 2903,5 | 8474,8 1750,0 6724,8 | 8 175,0 175,0 8000,0 | 19 553,3 1 925,0 17 628,3 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Протяженность построенных распределительных газопроводов -1241,9 п.м. 2.Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения -45ед.; 3.Количество комплектов разработанныхПСД на строительство газопроводов - 8 комплектов. |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей г. Гатчина. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однакоеще не все домовладения на территории г. Гатчина газифицированы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 1,2 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 45 домовладений.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.» является строительство газопроводов на территории МО «Город Гатчина». Это позволит  улучшить социально-экономические условия  проживания  жителей города  Гатчина, обеспечить широкое использование природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

Главной задачей данной подпрограммы является строительство  газопроводов протяженностью около 1,2 км.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет МО «Город Гатчина»;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является  МКУ «Служба координации и Р КХ и С». К выполнению подпрограммных задач на объектах привлекаются специализированные организации,  определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству газопроводов на территории МО «Город Гатчина».         Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 и приложении 1.1.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении2.

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина» согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий подпрограммы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории МО «Город Гатчина» и исполнения Федерального Закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

5. Механизмы реализации

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по строительству газопроводов на территории МО «Город Гатчина» в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6.Контроль за реализацией подпрограммы

Текущий контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной программы.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», ответственный исполнитель подпрограммы, ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и направляет в отдел экономического развития оперативные отчеты с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденным форме согласно приложения 5 в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства»  ежегодно готовит годовой отчет с пояснительной запиской о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения мероприятий подпрограммы по утвержденной форме согласно приложения 6 в соответствиис постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» и до 5 февраля года, следующего за отчетным, представляют его в отдел экономического развития и прогнозирования для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

7. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозированияадминистрации Гатчинского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется отделом экономического развития и прогнозирования на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной подпрограммы. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий программы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий программы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Приложение 1

к подпрограмме «Газификация жилищного фонда,

расположенного на территории МО «Город Гатчина»в 2015-2017гг.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

"Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.»

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 4 720,1 | 0,0 | 3 520,1 | 1 200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | Итого | 2016-2017 | 4 720,1 | 0,0 | 3 520,1 | 1 200,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 720,1 | 0,0 | 3 520,1 | 1 200,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 14 833,2 | 2 903,5 | 4 954,7 | 6 975,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | Итого | 2015-2017 | 14 833,2 | 2 903,5 | 4 954,7 | 6 975,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 925,0 | 0,0 | 1 750,0 | 175,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 12 908,2 | 2 903,5 | 3 204,7 | 6 800,0 |  |
| 3. | Инвестиции | Всего |  | 19 553,3 | 2 903,5 | 8 474,8 | 8 175,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 19 553,3 | 2 903,5 | 8 474,8 | 8 175,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 925,0 | 0,0 | 1 750,0 | 175,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 17 628,3 | 2 903,5 | 6 724,8 | 8 000,0 |  |

Приложение 1.1

к подпрограмме «Газификация жилищного фонда,

расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

"Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.»

| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия (год) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 4 720,1 | 0,0 | 3 520,1 | 1 200,0 |  |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | Итого | 2016-2017 | 4 720,1 | 0,0 | 3 520,1 | 1 200,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 720,1 | 0,0 | 3 520,1 | 1 200,0 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод по ул.ул. Озерная, Красногвардейская,пер. Нагорный., пер., Малый , г.Гатчина | Итого | 2016-2017 | 3 920,1 | 0,0 | 3 520,1 | 400,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 3 920,1 | 0,0 | 3 520,1 | 400,0 |  |
| 1.2. | Подключение МКД г. Гатчина | Итого | 2017 | 785,4 | 0,0 | 0,0 | 785,4 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 785,4 | 0,0 | 0,0 | 785,4 |  |
| 1.3. | Газопровод-ввод низкого давления для газоснабжения 2-х квартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, мкр. Киевский, ул. Кузьмина, д.15 | Итого | 2017 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 14 833,2 | 2 903,5 | 4 954,7 | 6 975,0 |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | Итого | 2015-2017 | 14 833,2 | 2 903,5 | 4 954,7 | 6 975,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 925,0 | 0,0 | 1 750,0 | 175,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 12 908,2 | 2 903,5 | 3 204,7 | 6 800,0 |  |
| 2.1. | Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2015-2017 | 1 505,0 | 500,0 | 5,0 | 1 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 505,0 | 500,0 | 5,0 | 1 000,0 |  |
| 2.2. | Газификация мкр.Мариенбург г. Гатчина | Итого | 2015-2017 | 4 183,1 | 322,5 | 1 755,0 | 2 105,6 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 925,0 | 0,0 | 1 750,0 | 175,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2 258,1 | 322,5 | 5,0 | 1 930,6 |  |
| 2.3. | Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская, г. Гатчина | Итого | 2015-2017 | 2 513,6 | 181,0 | 2 332,6 | 0,0 | Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 2 513,6 | 181,0 | 2 332,6 | 0,0 |  |
|  |  | Итого |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
| 2.4. | Распределительный газопровод по ул.ул. Озерная, Красногвардейская, пер. Нагорный, пер Малый г. Гатчина | Итого | 2015-2016 | 2 302,5 | 1 900,0 | 402,5 | 0,0 | Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 2 302,5 | 1 900,0 | 402,5 | 0,0 |  |
| 2.5. | Разработка ПСД по подключению МКД г. Гатчина | Итого | 2016-2017 | 1 249,0 | 0,0 | 379,6 | 869,4 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 1 249,0 | 0,0 | 379,6 | 869,4 |  |
| 2.6. | Разработка схемы газоснабжения для жилых домов по адресу:"Ленинградская область, г.Гатчина, мкр.Заячий Ремиз 9,10,11 квартал" | Итого | 2016 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина |  | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 19 553,3 | 2 903,5 | 8 474,8 | 8 175,0 | МКУ "Служба координации и РКХ и С" |
| 3. | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 19 553,3 | 2 903,5 | 8 474,8 | 8 175,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1 925,0 | 0,0 | 1 750,0 | 175,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 17 628,3 | 2 903,5 | 6 724,8 | 8 000,0 |  |

Приложение 2

к подпрограмме «Газификация жилищного

фонда, расположенного на территории в

МО «Город Гатчина» в 2015-2017 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы

«Газификация жилищного фонда, расположенного на территории в МО «Город Гатчина» в 2015-2017гг.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2014 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Строительство газопроводов в г. Гатчина | 4720,1 | 0 | Протяжённость распределительных газопроводов | п.м. | 0 | 0 | 1241,9 | 0 |
|  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | 12908,2 | 1925,0 | Количество комплектов,разработанных ПСД на строительство газопроводов | комплект | 1 | 1 | 4 | 3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17628,3 | 1925,0 |  |  |  |  |  |  |