АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.10.2017									№  4599

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского района от 24.10.2014 № 4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017гг» (в редакции постановления от 10.08.2017 № 3666)

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области,  Уставом Гатчинского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 271,   соглашениями о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в бюджет Гатчинского муниципального района,  учитывая решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 22.09.2017 № 251  «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.11.2016 № 190 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 24.10.2014 №4410 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017гг» (в редакции постановления  от 10.08.2017 № 3666) и изложить его в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике- председателя комитета экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района В.А. Норкина

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                       Е.В. Любушкина

Норкин В.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  23.10.2017              № 4599

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства) |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района В.А.Норкин |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов". |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап) |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | Итого |
|  | Всего: | 240477,56 | 218044,74 |  | 421299,17 |  | 879821,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 25298,90 |  | 25298,90 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 132730,22 | 117659,00 |  | 273509,64 |  | 523898,86 |
|  | *Внебюджетные источники | 20200,00 | 20317,0 |  | 4100,00 |  | 44617,00 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 87547,34 | 80068,74 |  | 118390,63 |  | 286006,71 |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 163349,27 0,0 86016,65 77332,62 | 143341,60 0,0 69914,00 73427,60 |  | 355974,54 25298,90 248222,84 82452,80 |  | 662665,41 25298,90 404153,49 233213,02 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1.Подготовка проектно-сметной документации для строительства 11 объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Уровень строительной готовности очистных сооружений (п. Н. Свет) -40,75 % 3.Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и водоотведения на 2,147 км. (п. Торфяное, М. Колпаны, ФОК п. Вырица) 4. Протяженность отремонтированных инженерных сетей -водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС – 19295,5 п. м. 5. Объём сточных вод, пропущенных через систему водоотведения (п. Пригородный)- 30 м3/сут. 6.Замена электрооборудования (КОС-Мыза-Ивановка, ГКНС-Белогорка) - 2 шт. 7.Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории дер. Истинка – 1 8. Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения)- 1шт. 9. Количество разработанной ПСД на строительство газопроводов - 4 комплекта |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью -80224,5 п. м. 11. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения - 3404 ед. 12.Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов протяженностью – 145693,6 п. м. 13.Протяженность построенных распределительных газопроводов в д. Истинка – 5393 п. м. 14. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения в д. Истинка - 366 ед. 15.Проведение энергоаудита в учреждениях бюджетной сферы-6 16. Проведение повторного аудита в учреждениях бюджетной сферы-51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Энергоаудит объектов коммунального хозяйства – 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Снижение годового удельного расхода энергетических ресурсов бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрической энергии - до 456,2 кВт.ч/чел |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодной воды - до 6,035 м3/чел |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии - до 0,207 Гкал/чел |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Установка и модернизация узлов учета тепловой энергии (в бюджетных учреждениях)- 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. Установка (замена) приборов учета потребления воды (в бюджетных учреждениях) - 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Количество разработанной ПСД на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 ед.; |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием- 110,53 км., со щебёночным покрытием – 187,37 км., грунтовых дорог – 103,3 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием: количество объектов 4 ед., площадь отремонтированных дорог – 57,03 кв. км., протяженность труб (через реку Кремянку на а/дороге «ст. Новинка-д. Чаща» – 24 п. м.) 24. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (площадь отремонтированных дорог) – 17,15 кв. км. 25. Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием: количество объектов 4 ед., площадь отремонтированных дорог – 19,46 кв. км. 26. Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией- 45% 27. Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка– 1950,06 м 28. Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка -1912,0 м 29. Проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки в дер. Истинка - 1 комплект |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

- Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом. По состоянию на 01.07.2014г. уровень газификации природным газом составляет 68,7 %.

Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку магистральных и межпоселковых газопроводов.

- С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2015-2017 годы также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

- К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе на 2015-2017гг.» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

-  обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства);

-   становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения Гатчинского муниципального района.

3. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Гатчинского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложениях 2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий представлены в приложении 1 и приложении 1.1 каждой подпрограммы.

4. Обоснование расходов программы

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных результатов осуществляется в   пределах   выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района, субсидий бюджета Ленинградской области, а также за счет средств населения, участвующих в долевом строительстве при прокладке газопроводов-вводов к жилым домам, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

5. Механизмы реализации программы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий программы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

| Паспорт подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 2.Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 3. Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 106361,49 | 73249,24 | 159812,20 | 339422,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 60376,92 | 42567,10 | 105286,80 | 208230,82 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 45984,57 | 30682,14 | 54525,40 | 131192,11 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  | 72118,4 38990,5 33127,9 | 21646,3 822,0 20824,3 | 117165,3 80000,0 37165,3 | 210930,0 119812,5 91117,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Подготовка проектно-сметной документации для строительства 11 объектов коммунальной инфраструктуры. 2.Уровень строительной готовности очистных сооружений (п. Н. Свет)-40,75% 3. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и водоотведения на 2,147 км.(п. Торфяное, М. Колпаны, ФОК п. Вырица) 4.Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС – 19295,5 п. м. 5.Объём сточных вод, пропущенных через систему водоотведения (п. Пригородный)-30 м3/сут. 6. Замена электрооборудования (КОС-Мыза-Ивановка, ГКНС-Белогорка) – 2шт. 7. Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории дер. Истинка - 1 8. Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения)- 1 шт. |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Строительный комплекс выполняет экономически сложную и наиболее значимую задачу – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Гатчинского муниципального района.

Потребность в финансировании строительства объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2014 года составляет свыше 80 процентов, в том числе очистных сооружений канализации – более 85 процентов. В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которое составляет порядка 220 и 280 в год на 1000 км сетей соответственно. Большой проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, не превышает 40 процентов.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» является гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

- модернизация объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод;

- проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

-  ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба координации и Р КХ и С». К выполнению подпрограммных задач на объектах, находящихся в муниципальной собственности, привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов для муниципальных нужд.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 и приложении 1.1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и субсидий бюджета Ленинградской области, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Механизмы реализации подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и капитальный ремонт объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и водопроводно-канализационного хозяйства ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 49840,53 | 23702,03 | 9776,20 | 16362,30 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого |  | 49840,53 | 23702,03 | 9776,20 | 16362,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 49840,53 | 23702,03 | 9776,20 | 16362,30 |  |
| 2. | Инвестиции | Итого |  | 153542,91 | 43312,44 | 9427,47 | 100803,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого | 2015-2017 | 160042,91 | 47312,44 | 9427,47 | 103303,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 118400,45 | 36250,45 | 0,00 | 82150,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 41642,46 | 11061,99 | 9427,47 | 21153,00 |  |
| 3. | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 121992,96 | 30243,09 | 51602,97 | 40146,90 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 86268,37 | 21386,47 | 41745,10 | 23136,80 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 35724,59 | 8856,62 | 9857,87 | 17010,10 |  |
| 4. | Инвестиции | Итого |  | 7546,53 | 5103,93 | 2442,60 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | Итого | 2015-2016 | 7546,53 | 5103,93 | 2442,60 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3562,00 | 2740,00 | 822,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3984,53 | 2363,93 | 1620,60 | 0,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 210929,97 | 72118,40 | 21646,27 | 117165,30 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Итого по подпрограмме | Итого |  | 339422,93 | 106361,49 | 73249,24 | 159812,20 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 208230,82 | 60376,92 | 42567,10 | 105286,80 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 131192,11 | 45984,57 | 30682,14 | 54525,40 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

| Приложение 1.1 к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства

Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 210929,97 | 72118,40 | 21646,27 | 117165,30 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 г и плановый период 2016-2017 гг." | Итого |  | 339422,93 | 106361,49 | 73249,24 | 159812,20 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 208230,82 | 60376,92 | 42567,10 | 105286,80 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 131192,11 | 45984,57 | 30682,14 | 54525,40 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2015-2017 | 49840,53 | 23702,03 | 9776,20 | 16362,30 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого |  | 49840,53 | 23702,03 | 9776,20 | 16362,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 49840,53 | 23702,03 | 9776,20 | 16362,30 |  |
| 1.1 | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства объектов, прохождения экспертиз, плата за технологическое присоединение, разные непредвиденные работы по проектированию | Итого | 2015-2017 | 15947,83 | 11204,73 | 1043,10 | 3700,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15947,83 | 11204,73 | 1043,10 | 3700,00 |  |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инженерных сетей к блок-модульной газовой котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская у территории ОАО "Узор" Гатчинского района Ленинградской области" | Итого | 2015 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2015-2017 | 5862,50 | 2580,00 | 2303,80 | 978,70 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5862,50 | 2580,00 | 2303,80 | 978,70 |  |
| 1.4 | Проектирование инженерных сетей в с. Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2016-2017 | 1332,10 | 0,00 | 832,10 | 500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1332,10 | 0,00 | 832,10 | 500,00 |  |
| 1.5 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п. Вырица, ул. Московская, д.55" | Итого | 2015-2016 | 2776,00 | 814,00 | 1962,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2776,00 | 814,00 | 1962,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | Итого | 2015 | 1947,20 | 1947,20 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1947,20 | 1947,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района" | Итого | 2015-2017 | 2189,60 | 588,00 | 588,00 | 1013,60 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2189,60 | 588,00 | 588,00 | 1013,60 |  |
| 1.8 | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово" | Итого | 2015-2017 | 5103,50 | 1530,00 | 563,50 | 3010,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5103,50 | 1530,00 | 563,50 | 3010,00 |  |
| 1.9 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в дер. Сяськелево" | Итого | 2015-2017 | 1105,50 | 60,00 | 45,50 | 1000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1105,50 | 60,00 | 45,50 | 1000,00 |  |
| 1.10 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство КОС в Кобринском сельском поселении пос. Высокоключевой" | Итого | 2015-2016 | 4680,00 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4680,00 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул. Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища" | Итого | 2015-2016 | 76,30 | 38,10 | 38,20 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 76,30 | 38,10 | 38,20 | 0,00 |  |
| 1.12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы" | Итого | 2016-2017 | 2220,00 | 0,00 | 60,00 | 2160,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2220,00 | 0,00 | 60,00 | 2160,00 |  |
| 1.13 | Проведение предпроектных-изыскательских работ по объекту " Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения населенного пункта д. М. Верево (массив 1)" | Итого | 2017 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации, в т. ч. изыскательские работы на строительство инженерных сетей по объекту "Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца" пос. Сиверский, ул.Пушкинская,д.4а | Итого | 2017 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |  |
| 1.15 | Предпроектная подготовка, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкинская, п. Тайцы" | Итого | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 153542,91 | 43312,44 | 9427,47 | 100803,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого | 2015-2017 | 160042,91 | 47312,44 | 9427,47 | 103303,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 118400,45 | 36250,45 | 0,00 | 82150,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 41642,46 | 11061,99 | 9427,47 | 21153,00 |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений в пос. Новый Свет | Итого | 2017 | 93800,00 | 0,00 | 0,00 | 93800,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 13800,00 | 0,00 | 0,00 | 13800,00 |  |
| 2.2 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от колодца 202 около ул.Станционная до колодца 111 взамен проходящего по территории городского кладбища. | Итого | 2 016 | 2998,82 | 0,00 | 2998,82 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2998,82 | 0,00 | 2998,82 | 0,00 |  |
| 2.3 | Резерв средств на разные непредвиденные работы по строительству | Итого | 2015-2017 | 2072,60 | 69,60 | 0,00 | 2003,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2072,60 | 69,60 | 0,00 | 2003,00 |  |
| 2.4 | Водопроводы - вводы к жилым домам в М.Колпанах . | Итого | 2016 | 1998,75 | 0,00 | 1998,75 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1998,75 | 0,00 | 1998,75 | 0,00 |  |
| 2.5 | Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района переулка Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Большеколпанского сельского поселения | Итого | 2015-2016 | 28396,45 | 28340,45 | 56,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 25657,45 | 25657,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2739,00 | 2683,00 | 56,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Строительство инженерных сетей к блок-модульной котельной в пос. Вырица, ул. Оредежская, у территории ОАО "Узор" | Итого | 2015 | 14902,39 | 14902,39 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 10593,00 | 10593,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4309,39 | 4309,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района на 2014-2024 годы | Итого | 2015 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для ФОК п.Вырица, ул.Московская, д.55 | Итого | 2016 | 4373,90 | 0,00 | 4373,90 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4373,90 | 0,00 | 4373,90 | 0,00 |  |
| 2.9 | Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2017 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |  |
| 2.10 | Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | Итого | 2017 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2150,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |  |
| 3. | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2015-2017 | 121992,96 | 30243,09 | 51602,97 | 40146,90 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 86268,37 | 21386,47 | 41745,10 | 23136,80 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 35724,59 | 8856,62 | 9857,87 | 17010,10 |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС, водоснабжения и водоотведения. | Итого | 2015-2017 | 95080,62 | 19537,95 | 45046,37 | 30496,30 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 67218,17 | 16175,00 | 36566,57 | 14476,60 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 27862,45 | 3362,95 | 8479,80 | 16019,70 |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения по ул.Хвойная от ТК-4 до д/с в п.Семрино (заповедник, котельная № 39). | Итого | 2015 | 2965,00 | 2965,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2816,00 | 2816,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-3 до МОУ "Веревская средняя общеобразовательная школа" в пос. Верево котельная № 10). | Итого | 2015 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения в дер.Лампово от ТК до д/с и ж/д № 16 ( котельная № 43). | Итого | 2015 | 1362,00 | 1362,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1293,00 | 1293,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной № 12 до д/с в дер.Старосиверская ( котельная № 12). | Итого | 2015 | 2636,00 | 2636,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2504,00 | 2504,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.5 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул.Санаторская от ТК6 до жилых домов № 12 и № 14 в п.Тайцы ( котельная № 30). | Итого | 2015-2016 | 2669,21 | 2490,10 | 179,11 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2195,00 | 2195,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 474,21 | 295,10 | 179,11 | 0,00 |  |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт артезианской скважины в п.Сиверский по ул.Толмачева, около д.71 | Итого | 2015-2016 | 1575,00 | 800,00 | 775,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1575,00 | 800,00 | 775,00 | 0,00 |  |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от бойлерной до ТК-3 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2) | Итого | 2015-2016 | 6393,71 | 4705,85 | 1687,86 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3018,00 | 3018,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3375,71 | 1687,85 | 1687,86 | 0,00 |  |
| 3.1.8 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жилого дома № 42 в п.Новый Свет Гатчинского района (котельная № 2) | Итого | 2015-2016 | 6844,00 | 3815,00 | 3029,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6462,00 | 3624,00 | 2838,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 382,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 |  |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 10 до жилых домов № 6 и № 10 и от дороги до жилого дома № 2 в дер. Ивановка | Итого | 2016 | 9629,44 | 0,00 | 9629,44 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9172,25 | 0,00 | 9172,25 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 457,19 | 0,00 | 457,19 | 0,00 |  |
| 3.1.10 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 3до ТК 6 и к жилым домам №1,4 по ул. Ижорская и от ТК 6 до ТК 9, к дому № 2 по ул.Ижорская и домам № 5,7,9 по ул. Школьная в пос. Лукаши | Итого | 2016 | 9764,78 | 0,00 | 9764,78 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9162,75 | 0,00 | 9162,75 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 602,03 | 0,00 | 602,03 | 0,00 |  |
| 3.1.11 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в пос. Верево | Итого | 2016 | 11745,75 | 0,00 | 11745,75 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 11088,40 | 0,00 | 11088,40 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 657,35 | 0,00 | 657,35 | 0,00 |  |
| 3.1.12 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от водопроводной башни до старой котельной и до д.№ 47 по ул. Новая в дер. Жабино | Итого | 2016 | 4783,52 | 0,00 | 4783,52 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4305,17 | 0,00 | 4305,17 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 478,35 | 0,00 | 478,35 | 0,00 |  |
| 3.1.13 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от точки врезки на массиве частной застройки в п. Терволово Гатчинского района | Итого | 2016-2017 | 4294,92 | 0,00 | 3434,92 | 860,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4294,92 | 0,00 | 3434,92 | 860,00 |  |
| 3.1.14 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения в п. Сусанино | Итого | 2016-2017 | 1704,40 | 0,00 | 17,00 | 1687,40 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1704,40 | 0,00 | 17,00 | 1687,40 |  |
| 3.1.15 | Ремонт существующей системы водоотведения для жилых домов вдоль Вырицкого шоссе п. Пригородный | Итого | 2017 | 7235,20 | 0,00 | 0,00 | 7235,20 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7235,20 | 0,00 | 0,00 | 7235,20 |  |
| 3.1.16. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления от ТК 2 до ж.д. № 2 п. Пудомяги | Итого | 2017 | 5052,00 | 0,00 | 0,00 | 5052,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4546,80 | 0,00 | 0,00 | 4546,80 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 505,20 | 0,00 | 0,00 | 505,20 |  |
| 3.1.17. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС от ТК 5 до ТК 15 и от ТК 10 до ж.д. № 11 пос. Войсковицы | Итого | 2017 | 9730,00 | 0,00 | 0,00 | 9730,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8461,30 | 0,00 | 0,00 | 8461,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1268,70 | 0,00 | 0,00 | 1268,70 |  |
| 3.1.18. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК до здания д/с, п. Кобринское | Итого | 2017 | 1643,10 | 0,00 | 0,00 | 1643,10 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1468,50 | 0,00 | 0,00 | 1468,50 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 174,60 |  |
| 3.1.19. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС по ул. Огородная от ж.д.№ 18 к бане, ж.д. №№ 1-7 и от дороги до ж. д. № 83б дер. Куровицы | Итого | 2017 | 574,80 | 0,00 | 0,00 | 574,80 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 574,80 | 0,00 | 0,00 | 574,80 |  |
| 3.1.20. | Капитальный ремонт участка сетей отопления и ГВС к ж.д. №№ 3,4,5,6,7,8,9 по ул. Здравомыслова и к ж.д. № 1 и № 2 по ул. Введенского, пос. Дружная Горка | Итого | 2017 | 511,70 | 0,00 | 0,00 | 511,70 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 511,70 | 0,00 | 0,00 | 511,70 |  |
| 3.1.21. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК 1 до здания д/с № 33 по ул. Рыкунова, д. Шпаньково | Итого | 2017 | 395,30 | 0,00 | 0,00 | 395,30 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 395,30 | 0,00 | 0,00 | 395,30 |  |
| 3.1.22. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул.Санаторская от ТК 7 до жилых домов № № 5,6,7,10а,10в,10г,10д, в п.Тайцы | Итого | 2017 | 536,80 | 0,00 | 0,00 | 536,80 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 536,80 | 0,00 | 0,00 | 536,80 |  |
| 3.1.23. | Резерв средств на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и ГВС ,водоснабжения и водоотведения | Итого | 2017 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |  |
| 3.1.24. | Ремонт участка сетей водоснабжения 9 линия п. Сусанино | Итого | 2017 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и ГВС от котельной №5 до детского сада в пос. Сиверский -Военный городок | Итого | 2015 | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 939,00 | 939,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от КНС-2 до очистных сооружений в пос.Тайцы Гатчинского района | Итого | 2015 | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2297,00 | 2297,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт объекта "Станция обезжелезивания п. Сиверский, Гатчинский район" | Итого | 2015-2016 | 13146,14 | 6589,54 | 6556,60 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 10390,00 | 5211,47 | 5178,53 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2756,14 | 1378,07 | 1378,07 | 0,00 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт самотечного коллектора д.Лампово | Итого | 2015 | 879,60 | 879,60 | 0,00 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 879,60 | 879,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6 | Замена компрессоров шестереночных(2АФ44Э-53Ш) с эл. двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер. Мыза-Ивановка | Итого | 2017 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 148,20 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 40,20 |  |
| 3.7 | Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер. Белогорка | Итого | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  |
| 3.8 | Ремонт канализационного коллектора (выпуск с очистных сооружений) в пос. Елизаветино | Итого | 2017 | 8902,40 | 0,00 | 0,00 | 8902,40 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8012,20 | 0,00 | 0,00 | 8012,20 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 890,20 | 0,00 | 0,00 | 890,20 |  |
| 4. | Инвестиции | Итого |  | 7546,53 | 5103,93 | 2442,60 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2015-2016 | 7546,53 | 5103,93 | 2442,60 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3562,00 | 2740,00 | 822,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3984,53 | 2363,93 | 1620,60 | 0,00 |  |
| 4.1. | Инвестиции | Итого |  | 7546,53 | 5103,93 | 2442,60 | 0,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта "Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер.Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области" | Итого | 2015-2016 | 7546,53 | 5103,93 | 2442,60 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3562,00 | 2740,00 | 822,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3984,53 | 2363,93 | 1620,60 | 0,00 |  |

Средства указаны справочно, планово

Приложение 2

к подпрограмме 1«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства

Гатчинского муниципального района на 2015 год   и плановый 2016-2017гг.»

Планируемые результаты подпрограммы 1

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый 2016-2017г.г.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2014 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 49 840,53 | 0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 41 642,46 | 118 400,45 | Уровень строительной готовности очистных сооружений | % | 0 | 0 | 0 | 40,75 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения | погонных метров в однотрубном измерении | 0 | 0 | 2147,2 | 0 |
|  |  |  |  | Количество (резервных дизель-генераторов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 35 724,59 | 86 268,37 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, ТС и ГВС. | погонных метров в однотрубном измерении | 0 | 4668,3 | 7086,3 | 7540,9 |
|  |  |  |  | Объем сточных вод, пропущенных через систему водоотведения | м3/сут. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | Замена электрооборудования | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Разработка проектной и рабочей документации по благоустройству территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартирных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта «Комплексная компактная застройка благоустройство территории в дер. Истинка Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | 3 984,53 | 3 562,0 | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | ИТОГО | 131 192,11 | 208 230,82 |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

| Паспорт подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка проектно-сметной документации. 2.Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района. 3. Предоставление технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: В том числе: | 82398,17 | 79089,20 | 58562,53 | 220049,90 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 40799,90 | 28149,80 | 24373,70 | 93323,40 |
|  | *Внебюджетные источники | 20200,00 | 20317,0 | 4100,0 | 44617,00 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 21398,27 | 30622,40 | 30088,83 | 82109,50 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 82398,17 40799,90 41598,27 | 76519,20 26399,80 50119,40 | 54762,50 24373,70 30388,80 | 213679,87 91573,40 122106,47 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью- 80224,5 п. м. 2. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения – 3404 ед. 3.Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов-вводов протяженностью -145693,6 п. м. 4. Количество разработанных ПСД на строительство газопроводов - 4 комп. 5.Протяженность построенных распределительных газопроводов в д. Истинка -5393 п. м. 6. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения в д. Истинка -366 ед. |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать вновь 15 населенных пунктов, осуществить строительство газопроводов протяженностью около 80 км и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 3404 домовладений.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и 2016-2017г.г.» является строительство газопроводов на территории Гатчинского муниципального района. Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания  жителей, обеспечить широкое использование природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

Главной задачей данной подпрограммы является строительство газопроводов протяженностью около 80 км.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба координации и Р КХ и С». К выполнению подпрограммных задач на объектах привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству газопроводов на территории Гатчинского муниципального района.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 и приложении 1.1 к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.».

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Газоснабжение  Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г г.».

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района субсидий бюджета Ленинградской области, а также за счет средств населения, участвующих в долевом строительстве при прокладке газопроводов-вводов к жилым домам, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью улучшения социально-экономических условий проживания жителей Гатчинского муниципального района, обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд и исполнения Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

5. Механизмы реализации

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по строительству газопроводов на территории Гатчинского муниципального района в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение № 1

к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального

района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.» Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г. г.»

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Инвестиции; Итого; 2015-2017; 29 114,63; 9 887,13; 5 290,97; 13 936,53; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Разработка проектно-сметной документации; Итого; 30 864,63; 9 887,13; 7 040,97; 13 936,53. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 12 882,00; 4 132,00; 5 104,00; 3 646,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 17 982,63; 5 755,13; 1 936,97; 10 290,53. 2; Инвестиции; Итого; 2015-2017; 173 559,75; 68 487,42; 66 266,33; 38 806,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР; Итого; 173 559,75; 68 487,42; 66 266,33; 38 806,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 70 625,80; 32 886,00; 18 332,00; 19 407,80. Внебюджетные источники; 44 617,00; 20 200,00; 20 317,00; 4 100,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 58 316,95; 15 401,42; 27 617,33; 15 298,20. 3.; Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов; Итого; 2016; 4 620,00; 0,00; 820,00; 3 800,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4 620,00; 0,00; 820,00; 3 800,00. 4.; Инвестиции; Итого; 2015-2016; 11 005,52; 4 023,62; 4 961,90; 2 020,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий; Итого; 11 005,52; 4 023,62; 4 961,90; 2 020,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 9 815,60; 3 781,90; 4 713,80; 1 319,90. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 189,92; 241,72; 248,10; 700,10. 5.; Инвестиции; Итого; 213 679,90; 82 398,17; 76 519,20; 54 762,53; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Итого по подпрограмме; Итого; 2015-2017; 220 049,90; 82 398,17; 79 089,20; 58 562,53. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 93 323,40; 40 799,90; 28 149,80; 24 373,70. Внебюджетные источники; 44 617,00; 20 200,00; 20 317,00; 4 100,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 82 109,50; 21 398,27; 30 622,40; 30 088,83. *Средства указаны справочно, планово. Приложение № 1.1

к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального

района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г. г.» № п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Инвестиции; Итого; 213679,90; 82398,17; 76519,20; 54762,53; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Подпрограмма 2 "Газоснабжение ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг."; Итого; 2015-2017; 220049,90; 82398,17; 79089,20; 58562,53. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 93323,40; 40799,90; 28149,80; 24373,70. Внебюджетные источники; 44617,00; 20200,00; 20317,00; 4100,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 82109,50; 21398,27; 30622,40; 30088,83. Инвестиции; Итого; 29114,63; 9887,13; 5290,97; 13936,53; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". 1.; Разработка проектно-сметной документации; Итого; 2015-2017; 30864,63; 9887,13; 7040,97; 13936,53. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 12882,00; 4132,00; 5104,00; 3646,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 17982,63; 5755,13; 1936,97; 10290,53. 1.1.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод); Итого; 2015; 1813,20; 1813,20; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1813,20; 1813,20; 0,00; 0,00. 1.2.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области ( 1 этап. Распределительный газопровод); Итого; 2015-2017; 8505,30; 3350,00; 1755,77; 3399,53; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 8505,30; 3350,00; 1755,77; 3399,53. 1.3.; Распределительный газопровод д. Старосиверская; Итого; 2017; 1487,50; 0,00; 0,00; 1487,50; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1487,50; 0,00; 0,00; 1487,50. 1.4.; Распределительный газопровод п. Дружная горка; Итого; 2017; 1500,00; 0,00; 0,00; 1500,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1500,00; 0,00; 0,00; 1500,00. 1.5.; Распределительный газопровод с.Воскресенское; Итого; 2015-2017; 5599,60; 4349,40; 0,00; 1250,20; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 4545,00; 4132,00; 0,00; 413,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1054,60; 217,40; 0,00; 837,20. 1.6.; Распределительный газопровод д. Куровицы; Итого; 2016-2017; 9124,50; 0,00; 3535,20; 5589,30; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 6587,00; 0,00; 3354,00; 3233,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2537,50; 0,00; 181,20; 2356,30. 1.7.; Распределительный газопровод д. Старые Низковицы, Гатчинский район, Ленинградская область; Итого; 2017; 100,00; 0,00; 0,00; 100,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 100,00; 0,00; 0,00; 100,00. 1.8.; Резерв средств на согласования, контрольные съемки и постановку на кадастровый учёт; Итого; 2015-2017; 874,53; 374,53; 0,00; 500,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 874,53; 374,53; 0,00; 500,00. 1.9.; Иные межбюджетные трансферты (ПСД газификация мкр. Мариенбург); Итого; 2016; 1750,00; 0,00; 1750,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 1750,00; 0,00; 1750,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.10.; Корректировка схемы газоснабжения населённого пункта, расположенного на территории МО "Большеколпанского сельского поселения" Гатчинского муниципального района Ленинградской области; Итого; 2016; 110,00; 0,00; 0,00; 110,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 110,00; 0,00; 0,00; 110,00. Инвестиции; Итого; 173559,75; 68487,42; 66266,33; 38806,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". 2.; Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР; Итого; 2015-2017; 173559,75; 68487,42; 66266,33; 38806,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 70625,80; 32886,00; 18332,00; 19407,80. Внебюджетные источники; 44617,00; 20200,00; 20317,00; 4100,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 58316,95; 15401,42; 27617,33; 15298,20. 2.1.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Мыза; Итого; 2015-2016; 5667,90; 5213,20; 454,70; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 2498,70; 2240,00; 258,70; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 3169,20; 2973,20; 196,00; 0,00. 2.2.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Ковшово; Итого; 2015-2016; 12756,70; 7424,00; 5332,70; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 7300,00; 7300,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 2500,00; 0,00; 2500,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2956,70; 124,00; 2832,70; 0,00. 2.3.; Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Семрино; Итого; 2015-2017; 38803,47; 11376,66; 26076,81; 1350,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 12939,00; 4974,19; 7964,81; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 25864,47; 6402,47; 18112,00; 1350,00. 2.4.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино; Итого; 2015-2017; 32381,55; 3770,10; 12511,45; 16100,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 11345,00; 0,00; 7245,00; 4100,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 21036,55; 3770,10; 5266,45; 12000,00. 2.5.; Распределительный газопровод по ул. ул. Толмачева, Ленина, Авроры, Красная, п. Сиверский; Итого; 2015-2016; 4249,20; 4213,20; 36,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 4078,00; 4078,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 171,20; 135,20; 36,00; 0,00. 2.6.; Межпоселковый газопровод от д. Ивановка до д. Покизен-Пурская; Итого; 2015; 97,90; 97,90; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 97,90; 97,90; 0,00; 0,00. 2.7.; Распределительный газопровод к многофункциональному музейному центру с. Рождествено; Итого; 2015; 22414,05; 22414,05; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 21508,00; 21508,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 906,05; 906,05; 0,00; 0,00. 2.8.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам ул. Озерная, д. Химози; Итого; 2015; 92,50; 92,50; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 92,50; 92,50; 0,00; 0,00. 2.9.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Пригородный Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод); Итого; 2016-2017; 19834,75; 0,00; 19486,35; 348,40; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 18332,00; 0,00; 18332,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1502,75; 0,00; 1154,35; 348,40. 2.10.; Распределительный газопровод д. Куровицы; Итого; 2017; 3029,40; 0,00; 0,00; 3029,40; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 2877,80; 0,00; 0,00; 2877,80. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 151,60; 0,00; 0,00; 151,60. 2.11.; Завершение строительства газопровода микрорайона Ремиз г. Коммунар; Итого; 2015; 900,00; 900,00; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 900,00; 900,00; 0,00; 0,00. 2.12.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Пудомяги, ул. Стародеревенская, Сиреневая; Итого; 2015-2016; 4478,71; 4455,00; 23,71; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 4478,71; 4455,00; 23,71; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.13.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Карташевская, ул. Горького, пер.Школьный; Итого; 2015; 1151,00; 1151,00; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 1151,00; 1151,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.14.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Сиверский, ул. Крылова д.52, 56, 62, пр. Комсомольский, д.38; Итого; 2015; 1237,00; 1237,00; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 1237,00; 1237,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.15.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д. Антелево, пер.Клубный, ул.Строителей, ул.Молодежная; Итого; 2015; 2977,60; 2977,60; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 2977,60; 2977,60; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.16.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д.Малые Колпаны; Итого; 2015; 857,90; 857,90; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 857,90; 857,90; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.17.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам д.Покровская; Итого; 2015; 100,00; 100,00; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 100,00; 100,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.18.; Распределительный газопровод д. Руново; Итого; 2015; 74,10; 74,10; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 74,10; 74,10; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.19.; Распределительный газопровод д.Жабино, ул.Новая д.39; Итого; 2015; 99,01; 99,01; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 99,01; 99,01; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.20.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Тайцы, ул.Пионерская, ул.Калинина, д.Александровка; Итого; 2015-2016; 2834,37; 1900,00; 934,37; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 2834,37; 1900,00; 934,37; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.21.; Резерв средств на выполнение прочих работ; Итого; 2015; 35,20; 35,20; 0,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 35,20; 35,20; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.22.; Газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Сиверский, ул.Славы, д.6, д.13; Итого; 2015-2016; 125,80; 99,00; 26,80; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 125,80; 99,00; 26,80; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.23.; Распределительный газопровод к индив. жилым домам д.Большие Борницы д.6,11,18,29,80 уч.2 ул.Золотарева д.3,1 линия д.13, 2 линия д.19; Итого; 2016; 793,61; 0,00; 793,61; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 793,61; 0,00; 793,61; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.24.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивид. жилым домам по ул.Саши Никифорова №9а,ул.Торговая №2,2а,Республиканский пр-т №42,44 п. Сиверский; Итого; 2016; 570,00; 0,00; 570,00; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 570,00; 0,00; 570,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.25.; Присоединение ж.д. по адресу: Сиверская, ул.Красная, д.31 к сетям газоснабжения; Итого; 2016; 19,83; 0,00; 19,83; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С" .. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 19,83; 0,00; 19,83; 0,00. 2.26.; Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2017; 17478,20; 0,00; 0,00; 17478,20; МКУ "Служба координации и Р КХ и С" .. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 16530,00; 0,00; 0,00; 16530,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 948,20; 0,00; 0,00; 948,20. 2.27.; Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2017; 500,00; 0,00; 0,00; 500,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С" .. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 500,00; 0,00; 0,00; 500,00. 3.; Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов; Итого; 2016-2017; 4620,00; 0,00; 820,00; 3800,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4620,00; 0,00; 820,00; 3800,00. Инвестиции; Итого; 11005,52; 4023,62; 4961,90; 2020,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". 4.; Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий; Итого; 2015-2017; 11005,52; 4023,62; 4961,90; 2020,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 9815,60; 3781,90; 4713,80; 1319,90. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1189,92; 241,72; 248,10; 700,10. 4.1.; Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод; Итого; 2015-2017; 11005,52; 4023,62; 4961,90; 2020,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 9815,60; 3781,90; 4713,80; 1319,90. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1189,92; 241,72; 248,10; 700,10.

|  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые результаты муниципальной подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. |  | Разработка проектно-сметной документации | 17 982,63 | 12 882,0 | Количество разработанных ПСД | шт. | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
| 2. |  | Строительство газопроводов | 58 316,95 | 115 242,8 | Протяженность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | п. м. | 0 | 47000,0 | 29619,5 | 3605 |  |
|  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 2731 | 570 | 103 |  |
|  |  | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 4 620,0 | 0,0 | Протяженность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | п. м. | 0 | 0 | 83082 | 145693,6 |  |
| 4. |  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | 1 189,92 | 9 815,6 | Протяженность распределительных газопроводов | п. м. | 0 | 0 | 5393 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 366 | 0 |  |
|  |  | Итого | 82 109,50 | 137 940,40 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на

2015 год и плановый период 2016-2017 гг."

Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов. Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 3290,0 | 3290,0 | 3290,0 | 9870,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3290,0 | 3290,0 | 3290,0 | 9870,0 |
| Планируемые результаты реализации программы | Проведение энергоаудита в учреждениях бюджетной сферы – 6 Проведение повторного аудита в учреждениях бюджетной сферы - 51 Энергоаудит объектов коммунального хозяйства - 12 Снижение годового удельного расхода энергетических ресурсов бюджетными учреждениями: - электрической энергии – до 456,2 кВт.ч/чел - холодной воды – до 6,035 м3/чел - тепловой энергии – до 0,207 Гкал/м2 Установка и модернизация узлов учета тепловой энергии – 2 Установка (замена) приборов учета потребления воды – 2 |  |  |  |  |

1. Общая характеристика

С 2010 года на территории Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009  № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Претворяются в жизнь мероприятия, запланированные в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Гатчинского муниципального района на 2010-2014 годы» (до 2014года) и ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гатчинский муниципальный район на 2014 год».

В ходе реализации программы произведена установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2013 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 8,9 %;

- по потреблению холодной воды               - на 12,5 %;

- по потреблению тепловой энергии – не изменилось.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

  - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов;

- внедрение методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в Гатчинском муниципальном районе;

- информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

1.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

1.3. Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта;

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта;

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района;

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома.

1.4. Повышение уровня компетентности работников администрации  Гатчинского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации Гатчинского муниципального района, администраций поселений и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

1.5. Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета Гатчинского муниципального района.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения;

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по сокращению потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений, проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов, обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении  1 и приложении 1.1.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2.

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в  пределах  выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом

реализации подпрограммы

Участники подпрограммы (комитет образования ГМР, комитет по культуре и туризму ГМР и администрация ГМР) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ  отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014  № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Гатчинского муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 – 2017 гг.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 г.г.»

|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 финансовый год | 2016 финансовый год | 2017 финансовый год |  |
| 1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2015-2017 | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 | Комитет образования ГМР Комитет по культуре и туризму Администрация ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 |  |

| Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2017 | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 | Комитет образования ГМР Комитет по культуре и туризму Администрация ГМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9870 | 3290 | 3290 | 3290 |  |

Приложение 1.1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 финансовый год |  | 2016 финансовый год |  | 2017 финансовый год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. Организационные мероприятия энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внедрение методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоёмкости экономики в Гатчинском муниципальном районе | Итого |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте МО и средствах массовой информации сведений о требованиях законодательства по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, других сведений по вопросам энергосбережения | Итого |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУ «Служба координации и Р КХ и С» |  |
| 2.2. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | Итого |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Материков Т. Ф. |  |
| 3. Повышение квалификации специалистов по вопросам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов и коммунальных ресурсов; | Итого |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Руководители комитетов |  |
| 3.2. | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений; | Итого |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Руководители комитетов |  |
| Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 финансовый год |  | 2016 финансовый год |  | 2017 финансовый год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Учреждения управления |  | Итого |  | 2015-2017 |  | 0 |  |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация ГМР |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2015-2017 |  | 0 |  |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация ГМР |  |
| 1. Мероприятия по экономии тепловой энергии и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена неисправных и изношенных приборов отопления и санитарно-технического оборудования | Итого |  | 2015 г. |  |  | 0 |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация ГМР |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2015 г. |  |  | 0 |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Администрация ГМР |  |
| Учреждения образования |  | Итого |  | 2015-2017 |  |  | 3000 |  | 9000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | Комитет образования ГМР |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2015-2017 |  |  | 3 000 |  | 9 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | 3 000 |  | Комитет образования ГМР |  |
| 1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей приборов учёта потребления тепловой энергии, установкой балансировочных кранов 1.МБОУ «Таицкая СОШ» (2016 г.) 2.МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида) (2015 г.) 3.МБДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида) (2016 г.) 4.МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» (2015 г.) 5. МБДОУ « Детский сад №48 комбинированного вида»(2015г.) 6. Сусанинская СОШ»(2016г.) 7. МБОУ « Лукашевская СОШ»(2015г.) 8. МБДОУДОД « ЦИТ»(2015г.) | Итого |  |  | 2015-2016 |  |  | 350 |  | 1600 |  | 900 |  | 700 |  | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2015-2016 |  |  | 350 |  | 1600 |  | 900 |  | 700 |  | 0 |  | Руководители образовательных учреждений |
| 1.2 | Установка отдельных приборов учёта на горячее водоснабжение 1.МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» (2015 г.) 2.МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» (2015 г.) | Итого |  |  | 2015 |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2015 |  |  | 0,0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | Руководители образовательных учреждений |
| 1.3 | Установка балансировочных кранов, регулирующей арматуры, теплоизоляции теплового пункта | Итого |  |  | 2015-2016 |  |  | 1650 |  | 1700 |  | 800 |  | 900 |  | 0 |  |  |
|  | 1.МБОУ Минская НШ-детский сад» 2.МБОУ «Кобраловская СОШ» 3.МБОУ«Высокоключевая СОШ» 4.МБДОУ « Детский сад № 36 комбинированного вида» 5.МБОУ «Сиверская ООШ» | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 6.МБОУ « Кобринская ООШ» 7.МБОУ «Пригородная СОШ» 8.МБДОУ « Детский сад №15комбинированного вида» 9.МБДОУ « Детский сад №47 комбинированного вида» | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 10.МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №53» 11.МБДОУ «Детский сад №61 комбинированного вида» 12. МБДОУ « Детский сад №49 комбинированного вида» | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 13.МБДОУ « Детский сад №29 комбинированного вида» 14.МБОУ « Пламенская СОШ» 15.МБДОУ « Детский сад №39 комбинированного вида» 16.МБДОУ « Детский сад №44 комбинированного вида» 17. МБДОУ « Детский сад №17 комбинированного вида» | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2015-2016 |  |  | 1650 |  | 1700 |  | 800 |  | 900 |  | 0,0 |  | Руководители образовательных учреждений |
| 1.4 | Установка взамен ветхих, двухкамерных металлопластиковых окон с локальными системами вентиляции помещений с рекуперацией воздуха. | Итого |  |  | 2015-2017 |  |  | 1000 |  | 4660 |  | 800 |  | 1000 |  | 2860 |  |  |
|  | 1.МБОУ «Гатчинская СОШ № 1» (400т.р.2016г.) 2.МБОУ «Елизаветинская СОШ» (400т.р.2015г.) 3.МБОУ «Пригородная СОШ»(400т.р.2017г.) 4.МБОУ «Сиверская СОШ № 3» ( 400т.р.2016г.) | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 5.МБДОУ « Детский сад № 28 комбинированного вид»(300т.р.2017г.) 6. МБДОУ «Детский сад № 61 комбинированного вида»(400т.руб.2017г.) 7.МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» (400т.р.2017г.) | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 8.МБДОУ « Детский сад №55 комбинированного вида»,(100т.руб.2017г.) 9.МБДОУ « Детский сад №18 комбинированного вида», (400т.р.2017г.) 10. МБДОУ« Детский сад №48 комбинированного вида», (160т.р. 2017г.) 11. МБДОУ « Центр развития ребенка - детский сад №53», (150т.руб.2017г.) | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | 12.МБОУ « Коммунарская СОШ №1»,(350т.р.2017г.) 13.МБОУ « Пламенская СОШ» (400т.руб.2015г.) 14.МБДОУ « Детский сад №15 комбинированного вида», (200т.р.2016г.) 15.МБДОУ « Детский сад №19комбинированного вида», (200т.р.2017г.) | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2015-2017 |  |  | 1000 |  | 4660 |  | 800 |  | 1000 |  | 2860 |  | Руководители образовательных учреждений |
| 2. Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена устаревшего энергоёмкого оборудования на пищеблоках на энергосберегающее (оборудование с индукционным нагревом) 1.МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» (4-хконфорочная плита 12 кВт 2015 г.) 2.МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» (4-х конфорочная плита 14 кВт. 2016г.) | Итого | 2015-2016 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2016 |  |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 0,0 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| 2.2. | Реконструкция систем внутреннего освещения мест общего пользования с заменой источников освещения на светодиодные. 1.МБОУ «Гатчинский Лицей №3» (2015г.) 2.МБОУ « Высокоключевая СОШ» (2016г.) 3.МБОУ « Рождественская СОШ» (2015г.) | Итого | 2015-2016 |  |  | 0,0 |  |  | 480 |  | 250 |  | 230 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2016 |  |  | 0,0 |  |  | 480 |  | 250 |  | 230 |  | 0,0 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| 3.Мероприятия по экономии воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт водопроводных сетей 1.МБДОУ « Детский сад №35 комбинированного вида» (2015г.) 2.МБОУ « Гатчинская СОШ №1» (2016г.) 3. МБДОУ « Детский сад №15 комбинированного вида» (2017г.) | Итого | 2015-2017 |  |  | 0 |  |  | 360 |  | 100 |  | 120 |  | 140 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  |  | 0,0 |  |  | 360 |  | 100 |  | 120 |  | 140 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| Учреждения культуры |  | Итого | 2015-2017 |  |  |  |  |  | 570 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  |  | 0,0 |  |  | 570 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  | Комитет по культуре и туризму |  |
| 1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка взамен ветхих, двухкамерных металлопластиковых окон с локальными системами вентиляции помещений с рекуперацией воздуха. 1. МБОУ ДОД «Таицкая ДМШ» | Итого |  |  |  | 0,0 |  |  | 570 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,0 |  |  | 570 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  | Руководители учреждений культуры |  |
| Итого по подпрограмме |  | Итого | 2015-2017 |  |  | 3 000 |  |  | 9870 |  | 3 290 |  | 3 290 |  | 3 290 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2015-2017 |  |  | 3 000 |  |  | 9870 |  | 3 290 |  | 3290 |  | 3290 |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Гатчинского муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 – 2017 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год

и плановый период 2016 - 2017 г. г.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 9770,0 | 0,0 | Удельный расход электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека) | кВт.ч/чел в год | 465,2 | 460,6 | 458,0 | 456,2 |
|  |  |  |  | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел в год | 6,2 | 6,1 | 6,06 | 6,035 |
|  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 в год | 0,22 | 0,21 | 0,208 | 0,207 |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов | 0,0 | 0,0 | Количество объектов коммунального комплекса, по которым будет проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Количество учреждений бюджетной сферы, в которых будет проведен энергоаудит | шт. | 126 | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество учреждений бюджетной сферы, в которых будет проведен повторный энергоаудит | шт. | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. | 100,0 | 0,0 | Установка и модернизация узлов учета тепловой энергии | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Установка (замена) приборов учета потребления воды | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |

Подпрограмма 4   "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017гг."

| Паспорт подпрограммы "Строительство, реконструкция, ремонт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| на 2015 г. и на плановый период 2016 - 2017 гг." |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства) |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
|  | 3. Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб. |  |  |  |  |
|  | 4. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 48427,90 | 62416,30 | 66485,73 | 177329,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 31553,40 | 46942,10 | 42564,74 | 121060,24 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 16874,50 | 15474,20 | 23920,99 | 56269,69 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 8832,70 6226,30 2606,40 | 45176,10 42692,20 2483,90 | 50898,04 42564,47 8333,30 | 104906,84 91483,24 13423,60 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество разработанной ПСД на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 ед. |  |  |  |  |
|  | 2. Содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием- 110,53 км., с щебёночным покрытием – 187,37 км., грунтовых дорог – 103,3 км. |  |  |  |  |
|  | 3. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием: количество объектов 4 ед., площадь отремонтированных дорог – 57,03 кв.км., протяженность труб (через реку Кремянку на а/дороге «ст. Новинка – д. Чаща»- 24.п.м.) 4.Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения: площадь отремонтированных дорог – 17,15 кв. км. 5.Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием: количество объектов 4 ед., площадь отремонтированных дорог – 19,46 кв. км. |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает 244,4 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Гатчинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений и частные.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Гатчинского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17. 12. 2010 № 5675.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств. В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 111 км, региональных автомобильных дорог – 556 км, местного значения Гатчинского муниципального района 150 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

-  не надлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей	задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

- Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района, (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Задачи Подпрограммы – строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным, щебеночным покрытием, грунтовых дорог, содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб., ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, со щебеночным покрытием.

3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной Подпрограммы (целевые индикаторы)

К ожидаемым результатам реализации Подпрограммы относятся:

- Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства – 2 ед.;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным покрытием – 110,53 км., щебеночным покрытием – 187,37 км., грунтовых дорог – 103,3 км.;

- Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием: количество – 4 ед., площадь отремонтированных дорог – 57,03 кв. м., протяженность труб (через реку Кремянку на а/дороге – 24 п. м.);

- Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения: площадь отремонтированных дорог – 17,15 кв. км.;

- Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием: количество объектов 4 ед., площадь отремонтированных дорог – 19,46 кв. км.

4. Перечень и финансирование мероприятий муниципальной Подпрограммы

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2014 году, с учетом инфляции.

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и областного бюджета согласно перечню программных мероприятий.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 и приложении 1.1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов".

Выполнение мероприятий подпрограммы вызвано необходимостью достижения надежности и безопасности функционирования автомобильных дорог на территории Гатчинского муниципального района и исполнения Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.Оценка рисков реализации муниципальной Подпрограммы

Возможные риски реализации Подпрограммы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

6.Описание системы управления реализацией муниципальной Подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Гатчинского муниципального района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Подпрограмму и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

7.Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |
| ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |
| значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» № п/п; Мероприятия по реализации подпрограммы; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Инвестиции; Итого; 2015-2016; 9787,86; 8832,70; 955,16; 0,00; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". 1; Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 9787,86; 8832,70; 955,16; 0,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 7133,70; 6226,30; 907,40; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2654,16; 2606,40; 47,76; 0,00. 2.; Содержание автомобильных дорог местного значения; Итого; 2015-2017; 23134,40; 7446,10; 8100,00; 7588,30; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 23134,40; 7446,10; 8100,00; 7588,30. 3.; Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2015-2016; 34218,64; 32149,10; 1800,84; 268,70; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 25327,10; 25327,10; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 8891,54; 6822,00; 1800,84; 268,70. 4.; Инвестиции; Итого; 95118,94; 0,00; 44220,90; 50898,04; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 2016-2017; 95118,94; 0,00; 44220,90; 50898,04. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 84349,54; 0,00; 41784,80; 42564,74. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 10769,40; 0,00; 2436,10; 8333,30. 5.; Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием; Итого; 2016-2017; 15070,09; 0,00; 7339,40; 7730,69; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 4249,90; 0,00; 4249,90; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 10820,19; 0,00; 3089,50; 7730,69. 6.; Инвестиции; Итого; 104906,80; 8832,70; 45176,06; 50898,04; МКУ "Служба координации и Р КХ и С". Итого по подпрограмме; Итого; 177329,93; 48427,90; 62416,30; 66485,73. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 121060,24; 31553,40; 46942,10; 42564,74. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 56269,69; 16874,50; 15474,20; 23920,99. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значения ГМР на 2015г.и плановый период 2016-2017г.г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г. г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения мероприятия |  |  | Всего (тыс.руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104906,80 |  |  |  | 8832,70 |  |  | 45176,06 |  | 50898,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг." |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177329,93 |  |  |  | 48427,90 |  |  | 62416,30 |  | 66485,73 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121060,24 |  |  |  | 31553,40 |  |  | 46942,10 |  | 42564,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56269,69 |  |  |  | 16874,50 |  |  | 15474,20 |  | 23920,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9787,86 |  |  |  | 8832,70 |  |  | 955,16 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 |  |  | 9787,86 |  |  |  | 8832,70 |  |  | 955,16 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7133,70 |  |  |  | 6226,30 |  |  | 907,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2654,16 |  |  |  | 2606,40 |  |  | 47,76 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги " Подъезд к г. Гатчина" |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 |  |  | 4139,16 |  |  |  | 3184,00 |  |  | 955,16 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3932,20 |  |  |  | 3024,80 |  |  | 907,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,96 |  |  |  | 159,20 |  |  | 47,76 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина, включая экспертизу и непредвиденные работы по проектированию |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 |  |  | 4150,00 |  |  |  | 4150,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3201,50 |  |  |  | 3201,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,50 |  |  |  | 948,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | Резерв средств на оформление разрешительной документации для строительства и реконструкции объектов, прохождение экспертиз, оплаты работ по авторскому надзору и непредвиденные работы по проектированию |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015 |  |  | 1498,70 |  |  |  | 1498,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,70 |  |  |  | 1498,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | 23134,40 |  |  |  | 7446,10 |  |  | 8100,00 |  | 7588,30 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23134,40 |  |  |  | 7446,10 |  |  | 8100,00 |  | 7588,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | 34218,64 |  |  |  | 32149,10 |  |  | 1800,84 |  | 268,70 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25327,10 |  |  |  | 25327,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8891,54 |  |  |  | 6822,00 |  |  | 1800,84 |  | 268,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Ремонт участка автомобильной дороги "Жабино-Фьюнатово км0-км1+850" Гатчинского района, 11100 кв.м. |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 9234,60 |  |  |  | 9234,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5926,50 |  |  |  | 5926,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3308,10 |  |  |  | 3308,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | Ремонт автомобильной дороги "Мариенбург-Котельниково, Педлино, Черново" |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 20392,20 |  |  |  | 20392,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19400,60 |  |  |  | 19400,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,60 |  |  |  | 991,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Карлстово", протяженностью 660 п.м., площадью 3300 кв. м |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 1832,30 |  |  |  | 1832,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1832,30 |  |  |  | 1832,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  | Технический надзор при проведении ремонта дорог |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | 690,00 |  |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,00 |  |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Руссолово",шир 6,0 п.м. протяженностью 105п.м.,площадью 630 кв.м |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | 274,60 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5,90 |  | 268,70 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,60 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5,90 |  | 268,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 |  | Устройство труб через реку Кремянку на автомобильной дороге Гатчинского муниципального района, "ст.Новинка-д.Чаща" |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 1794,94 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1794,94 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1794,94 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1794,94 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Инвестиции |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95118,94 |  |  |  | 0,00 |  |  | 44220,90 |  | 50898,04 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  | 95118,94 |  |  |  | 0,00 |  |  | 44220,90 |  | 50898,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84349,54 |  |  |  | 0,00 |  |  | 41784,80 |  | 42564,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10769,40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2436,10 |  | 8333,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  | 95118,94 |  |  |  | 0,00 |  |  | 44220,90 |  | 50898,04 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84349,54 |  |  |  | 0,00 |  |  | 41784,80 |  | 42564,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10769,40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2436,10 |  | 8333,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  | 15070,09 |  |  |  | 0,00 |  |  | 7339,40 |  | 7730,69 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4249,90 |  |  |  | 0,00 |  |  | 4249,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10820,19 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3089,50 |  | 7730,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | "Подъезд к д. Ст. Черницы" " - "Ремонт участка автомобильной дороги 0,638 км, площадью 3828 м2, шириной 6 п.м." |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2862,39 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2862,39 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2540,19 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2540,19 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 322,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  | "Подъезд к д.Новая " - "Ремонт участка автомобильной дороги 0,492 км, площадью 2214 м2, шириной 4,5 п.м." |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2021,01 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2021,01 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709,71 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1709,71 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,30 |  |  |  | 0,00 |  |  | 311,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  | Резерв средств на непредвиденные работы по ремонту дорог |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  | 2641,99 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2641,99 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2641,99 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2641,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 |  | Ремонт автомобильной дороги " Подъезд к д.Авколево, протяженностью 1,549 км" |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5088,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5088,70 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5088,70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5088,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 |  | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Старое Поддубье" Гатчинского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2456,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2456,00 |  | 0,00 |  |  | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2456,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Средства указаны справочно, планово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к подпрограмме «Строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значения ГМР на 2015 г. и плановый период 2016-2017гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Планируемые результаты подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016- 2017 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели |  |  |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) |  |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет ГМР |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |
| 1. |  | Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 2 654,16 |  | 7 133,70 |  |  |  | Количество объектов, по которым разработана проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 2. |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  | 23 134,40 |  | 0 |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 30,3 |  |  |  | 30,3 |  |  | 38,62 |  | 43,162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве со щебеночным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 67,4 |  |  |  | 67,4 |  |  | 61,48 |  | 56,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных работ по поддержанию дорог в надлежащем качестве, грунтовые дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 34,45 |  |  |  | 34,45 |  |  | 34,85 |  | 34,853 |  |  |
| 3. |  | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  | 8 891,54 |  | 25 327,10 |  |  |  | Количество объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. км |  |  | 0 |  |  |  | 56,4 |  |  | 0,0 |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность труб (через р. Кремянку на а/дороге ГР «ст. Новинка – д. Чаща») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. м |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 24,0 |  | 0 |  |  |
| 4. |  | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 10 769,40 |  | 84 349,54 |  |  |  | Площадь реконструированных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. км |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17,15 |  |  |
| 5. |  | Ремонт автомобильных дорог со щебеночным покрытием |  |  |  |  | 10 820,19 |  | 4 249,90 |  |  |  | Количество объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. км |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10,17 |  | 9,29 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 56 269,70 |  | 121 060,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)»

| Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | I этап-2017 год |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
|  | Всего: | 0 | 0,0 | 133148,71 | 133148,71 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | *Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 25298,90 | 25298,90 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 101284,40 | 101284,40 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 6565,41 | 6565,41 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства федерального бюджета Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  | - | - | 133148,71 25298,90 101284,40 6565,41 | 133148,71 25298,90 101284,40 6565,41 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы (I этап) | 1. Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией- 45% 2.Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка– 1950,06 м 3.Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка -1912,0 м 4.Проектно-сметная документация на строительство универсальной спортивной площадки-1 комплект |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена:

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений;

-  межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей;

-  необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» является долгосрочное, экономически эффективное развитие сельских территорий при создании комфортных условий жизнедеятельности и сохранение окружающей среды;

Задачами данной подпрограммы являются:

- становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения;

- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений, создание благоприятных инфраструктурных условий для развития агропромышленного комплекса;

- благоустройство территорий населенных пунктов

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба координации и Р КХ и С». К выполнению подпрограммных задач на объектах, находящихся в муниципальной собственности, привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) объектов для муниципальных нужд.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)»

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)»

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и субсидий бюджета Ленинградской области, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

5. Механизмы реализации подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономического развития и прогнозирования.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение 1

к подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских

территорий Гатчинского муниципального района

на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 5

«Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвестиции | Итого |  | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2017 | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 101284,40 | 0,00 | 0,00 | 101284,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6565,41 | 0,00 | 0,00 | 6565,41 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2017 | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
| 2. | Итого по подпрограмме | Итого |  | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 101284,40 | 0,00 | 0,00 | 101284,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6565,41 | 0,00 | 0,00 | 6565,41 |  |

Приложение 1.1

к подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских

территорий Гатчинского муниципального района

на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 5

«Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2017 | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2015г и плановый период 2016-2017 гг." | Итого |  | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 101284,40 | 0,00 | 0,00 | 101284,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6565,41 | 0,00 | 0,00 | 6565,41 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого |  | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого | 2017 | 133148,71 | 0,00 | 0,00 | 133148,71 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 101284,40 | 0,00 | 0,00 | 101284,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6565,41 | 0,00 | 0,00 | 6565,41 |  |
| 1.1 | Инвестиции | Итого |  | 128407,90 | 0,00 | 0,00 | 128407,90 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Благоустройство территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетей ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка" | Итого | 2017 | 128407,90 | 0,00 | 0,00 | 128407,90 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 25298,90 | 0,00 | 0,00 | 25298,90 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 97284,40 | 0,00 | 0,00 | 97284,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5824,60 | 0,00 | 0,00 | 5824,60 |  |
| 1.2 | Инвестиции | Итого |  | 2634,81 | 0,00 | 0,00 | 2634,81 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка | Итого | 2017 | 2634,81 | 0,00 | 0,00 | 2634,81 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 634,81 | 0,00 | 0,00 | 634,81 |  |
| 1.3 | Инвестиции | Итого |  | 1106,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Строительство системы водоснабжения, в т.ч. проектные работы, дер. Истинка | Итого | 2017 | 1106,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |  |
| 1.4 | Инвестиции | Итого |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Внутриплощадочные электрические сети, дер. Истинка | Итого | 2017 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 2

к подпрограмме 5 «Устойчивое развитие сельских

территорий Гатчинского муниципального района

на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.»

Планируемые результаты подпрограммы 5

«Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района на 2017 год (I этап)»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2014 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | 6565,41 | 126583,30 | Обеспеченность населения д. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 45 |
|  |  |  |  | Протяженность построенной дорожной сети | м | 0 | 0 | 0 | 1950,06 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных инженерных сетей | м | 0 | 0 | 0 | 1912,0 |
|  |  |  |  | Проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки | комплект | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО |  | 6565,41 | 126583,30 |  |  |  |  |  |  |