АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.07.2018								        № 3163

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» - (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243, от 26.04.2018 № 1825) В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом МО «Город Гатчина», Уставом Гатчинского муниципального района, решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 30.05.2018 № 28 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 29 ноября 2017 года № 59 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.05.2017 № 2349 «Об утверждении мероприятий по формированию комфортной городской среды» (в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в редакции постановления от 29.12.2017 № 5615), ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Внести в приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243, от 26.04.2018 № 1825) следующие изменения: - Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» в паспорте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» изложить в следующей редакции: Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; Итого. Всего:; 30 733,90; 159 210,60; 87 517,70; 101 140,50; 89 210,60; 467 813,30. В том числе:. Средства ФБ; 5 825,00; 74 782,10; 24 947,30; 24 800,00; 24 800,00; 155 154,40. Средства бюджета ЛО; 19 175,00; 78 989,50; 55 527,80; 55 200,00; 55 200,00; 264 092,30. Средства бюджета ГМР. Внебюджетные источники. Средства бюджета МО «Город Гатчина»; 5 733,90; 5 439,00; 7 042,60; 21 140,50; 9 210,60; 48 566,60. - Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» изложить в следующей редакции: Планируемые результаты реализации муниципальной программы; 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 11 ед. (на 55 000 кв.м.); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 17,05%; 3. Количество общественных территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 9 ед.; 4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров – 10 ед.; 5. Строительство набережной вдоль Черного озера – 1ед.. - Абзацы 5-10 раздела «Перечень мероприятий программы, планируемые результаты и показатели результативности выполнения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на 11 ед. (на 55 000 кв.м.); 2. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями на 17,05%; 3. Количество общественных территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 9ед.; 4. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров – 10 ед.; 5. Строительство набережной вдоль Черного озера – 1ед.». - Раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» в паспорте подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции: Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; Итого. Всего:; 17 260,60; 56 140,50; 56 140,50; 56 140,50; 56 140,50; 241 822,60. В том числе:. Средства ФБ; 3 262,00; 16 533,40; 16 533,40; 16 533,40; 16 533,40; 69 395,60. Средства бюджета ЛО; 10 738,00; 36 800,00; 36 800,00; 36 800,00; 36 800,00; 157 938,00. Средства бюджета ГМР; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные источники; -; -; -; -; -; -. Средства бюджета МО «Город Гатчина»; 3 260,60; 2 807,10; 2 807,10; 2 807,10; 2 807,10; 14 489,00. - Раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» в паспорте подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции: Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; Итого. Итого:; 13 473,30; 103 070,10; 31 377,20; 45 753,30; 33 070,10; 226 744,00. В том числе:. Средства ФБ; 2 563,00; 58 724,10; 8 413,90; 8 266,60; 8 266,60; 86 234,20. Бюджет ЛО; 8 437,00; 42 942,50; 18 752,70; 17 900,00; 18 400,00; 106 432,20. Внебюджетные источники*; -; -; -; -; -; -. Бюджет МО «Город Гатчина»; 2 473,30; 1 403,50; 4 210,60; 19 586,70; 6 403,50; 34 077,60. - Раздел «Планируемые результаты реализации подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» изложить в следующей редакции: Планируемые результаты реализации подпрограммы; Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города Гатчина на 10 ед., в том числе: - Количество общественных территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 9 ед.; - Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров –10ед.; - Строительство набережной вдоль Черного озера – 1ед.. Абзацы 1-5 раздела «Планируемые результаты подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты: Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города Гатчина на 10 ед. В том числе: - Количество общественных территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы – 9 ед.; - Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров – 10 ед.; - Строительство набережной вдоль Черного озера– 1ед.». - Изложить приложения 2 и 3 к подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина», утвержденные постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243 от 26.04.2018 № 1825), в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. - Изложить приложения 3,4,5 к подпрограмме № 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина», утвержденные постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243 от 26.04.2018 № 1825) в новой редакции согласно приложениям 3,4,5 к настоящему постановлению. - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района. - Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 26.04.2018 № 1825 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» признать утратившим силу. - Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Е.Ю. Фараонову. Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина - Супренок А.А.

| Приложение 1 к подпрограмме № 1 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2018 № 3163 Приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Источники финансирования |  |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| 1 | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  | Итого |  |  | 2018-2022 |  |  |  | 241 822,60 |  |  |  |  | 17 260,60 |  |  |  | 56 140,50 |  |  |  | 53 333,40 |  |  | 58 947,60 | 56 140,50 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 69 395,60 |  |  |  |  | 3 262,00 |  |  |  | 16 533,40 |  |  |  | 16 533,40 |  |  | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 157 938,00 |  |  |  |  | 10 738,00 |  |  |  | 36 800,00 |  |  |  | 36 800,00 |  |  | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 14 489,00 |  |  |  |  | 3 260,60 |  |  |  | 2 807,10 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 614,20 | 2 807,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий |  |  | Итого |  |  | 2018-2022 |  |  |  | 241 822,60 |  |  |  |  | 17 260,60 |  |  |  | 56 140,50 |  |  |  | 53 333,40 |  |  | 58 947,60 | 56 140,50 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 69 395,60 |  |  |  |  | 3 262,00 |  |  |  | 16 533,40 |  |  |  | 16 533,40 |  |  | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 157 938,00 |  |  |  |  | 10 738,00 |  |  |  | 36 800,00 |  |  |  | 36 800,00 |  |  | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 14 489,00 |  |  |  |  | 3 260,60 |  |  |  | 2 807,10 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 614,20 | 2 807,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 56 |  |  | Итого |  |  | 2020 |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 666,70 |  |  | 1 403,55 |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 28-32 |  |  | Итого |  |  | 2022 |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 9, д. 21, д. 23 |  |  | Итого |  |  | 2021 |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3, д.3 к.1, д. 3 к.2, д. 3 к.3 |  |  | Итого |  |  | 2018 |  |  |  | 14 739,20 |  |  |  |  | 14 739,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 3 262,00 |  |  |  |  | 3 262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 10 738,00 |  |  |  |  | 10 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 739,20 |  |  |  |  | 739,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Беляева, д. 7, д. 9, д. 11 |  |  | Итого |  |  | 2019 |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 |  |  | Итого |  |  | 2022 |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22-24; ул. Урицкого, д. 32-34;ул. 7 Армии, д. 19-21 |  |  | Итого |  |  | 2020 |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.5, д. 7,д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д.9/5 |  |  | Итого |  |  | 2019 |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3, д. 3 а, д. 5, д. 7-7а. (д. 5а) |  |  | Итого |  |  | 2019 |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, д. 37 (почта); ул. Киргетова, д. 8 |  |  | Итого |  |  | 2021 |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. 1.12 | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 6, д. 8, д. 10; ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7 Прочие мероприятия |  |  | Итого |  |  | 2019 |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2 521,4 |  |  |  |  | 2 521,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 2 521,4 |  |  |  |  | 2 521,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | Итого |  |  | 2018-2022 |  |  |  | 241 822,60 |  |  |  |  | 17 260,60 |  |  |  | 56 140,50 |  |  |  | 56 140,50 |  |  | 56 140,50 | 56 140,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  | 69 395,60 |  |  |  |  | 3 262,00 |  |  |  | 16 533,40 |  |  |  | 16 533,40 |  |  | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  | 157 938,00 |  |  |  |  | 10 738,00 |  |  |  | 36 800,00 |  |  |  | 36 800,00 |  |  | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  | 14 489,00 |  |  |  |  | 3 260,60 |  |  |  | 2 807,10 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 614,20 | 2 807,10 |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 к подпрограмме № 1 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2018 № 3163 Приложение 2) Планируемые результаты подпрограммы № 1 «Благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  |  | Другие источники (областной и федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |
|  | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  | 14 489,00 |  | 227 333,60 |  |  |  | 11 ед. 55 000 кв.м. |  | ед./кв.м. |  |  | 30/150 000 |  |  |  | 1/5 000 |  |  | 4/20 000 |  |  |  | 2/10 000 |  |  |  | 2/10 000 |  |  | 2/10 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 % |  | % |  |  | 30 |  |  |  | 1,55 |  |  | 6,2 |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |
| Всего |  | 241 822,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 3 к подпрограмме № 2 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2018 № 3163 Приложение 3) Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина | Итого | 2018-2022 | 226 744,00 | 13 473,30 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 | ОКС КГА ГМР |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 234,20 | 2 563,00 | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 106 432,20 | 8 437,00 | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 34 077,60 | 2 473,30 | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |  |
| 1 | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2018-2022 | 226 744,00 | 13 473,30 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 234,20 | 2 563,00 | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 106 432,20 | 8 437,00 | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 34 077,60 | 2 473,30 | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 226 744,00 | 13 473,30 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 86 234,20 | 2 563,00 | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 106 432,20 | 8 437,00 | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 34 077,60 | 2 473,30 | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |  |

Приложение 5к подпрограмме № 2 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области - от 17.07.2018 № 3163 Приложение 5)

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого |  | 2018-2020 | 226 744,00 | 13 473,30 |  | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 86 234,20 | 2 563,00 |  | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 106 432,20 | 8 437,00 |  | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 34 077,60 | 2 473,30 |  | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |
| 1.1 | Благоустройство Театральной площади ул.К.Маркса у д.№22 | Итого |  | 2018-2022 | 3 000,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 883,50 | 0,00 |  | 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 2 016,50 | 0,00 |  | 2 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Выполнение проектных работ для благоустройства территории ул.Соборная (от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла) | Итого |  | 2018-2022 | 6 389,64 | 6 389,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 1 414,12 | 1 414,12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 4 655,06 | 4 655,06 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 320,45 | 320,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Благоустройство территории от ул.К.Маркса до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла по ул.Соборной (2-й этап: благоустройство) | Итого |  | 2018-2022 | 20 070,10 | 0,00 |  | 20 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 5 910,60 | 0,00 |  | 5 910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 13 609,00 | 0,00 |  | 13 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 550,50 | 0,00 |  | 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Благоустройство сквера рядом с д.№2 по ул.Достоевского "Сирень. Пять лепестков счастья", по адресу: г.Гатчина, ул.Достоевского, сквер рядом с д.№2 | Итого |  | 2018-2022 | 5 191,16 | 5 191,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 1 148,88 | 1 148,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 3 781,94 | 3 781,94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 260,35 | 260,35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Благоустройство набережной от пр.25-го Октября до ул.Леонова (вдоль "Черного озера" - Северная сторона) 1-й этап: проектирование | Итого | 2018-2022 |  | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 589,00 | 0,00 | 589,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 1 311,00 | 0,00 | 1 311,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Благоустройство набережной от пр.25-го Октября до ул.Леонова (вдоль "Черного озера" - Северная сторона) 2-й этап: строительство | Итого |  | 2018-2022 | 28 070,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 070,10 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 6 794,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794,10 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 15 122,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 6 153,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 153,50 |  |
| 1.7 | Благоустройство сквера "Терентьева" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, по ул.Чкалова (между домами 71 и75) | Итого |  | 2018-2022 | 2 000,00 | 0,00 |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 589,00 | 0,00 |  | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 1 311,00 | 0,00 |  | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Благоустройство бульвара от ул.Крупской до "Берёзовых ворот" | Итого |  | 2018-2022 | 28 000,00 | 0,00 |  | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 22 607,00 | 0,00 |  | 22 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 5 290,00 | 0,00 |  | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 103,00 | 0,00 |  | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Благоустройство территории в границах ул.Гагарина (от ул.Карла Маркса до ул.Урицкого) | Итого |  | 2018-2022 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 2 945,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 6 555,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 555,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Благоустройство сквера "Куприна" по ул.Достоевского за д.21( между д.9 по ул.Володарского и д.21 ул.Достоевского | Итого |  | 2018-2022 | 4 000,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 1 178,00 | 0,00 |  | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 2 622,00 | 0,00 |  | 2 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | Благоустройство ул.Соборная (2-й этап: строительство) 1-я очередь от ул.К.Маркса до ул.Красная | Итого |  | 2018-2022 | 30 877,20 | 0,00 |  | 0,00 | 30 877,20 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 8 266,60 | 0,00 |  | 0,00 | 8 266,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 18 424,90 | 0,00 |  | 0,00 | 18 424,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 4 185,70 | 0,00 |  | 0,00 | 4 185,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12 | Благоустройство ул.Соборная (2-й этап: строительство) 2-я очередь от ул.Красная до пр.25 Октября | Итого |  | 2018-2022 | 35 753,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 35 753,30 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 5 321,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 321,60 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 11 845,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 845,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 18 586,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18 586,70 | 0,00 |  |
| 1.13 | Благоустройство бульвара "47 регион" вдоль ул.Рощинская (нечетная сторона) от д.1А до д.9Б. 1-й этап: проектирование | Итого |  | 2018-2022 | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 147,30 | 0,00 |  | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 327,80 | 0,00 |  | 0,00 | 327,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 24,90 | 0,00 |  | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14 | Благоустройство бульвара "47 регион" вдоль ул.Рощинская (нечетная сторона) от д.1А до д.9Б. 2-й этап: строительство | Итого |  | 2018-2022 | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 1 472,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472,50 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 3 277,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 250,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| 1.15 | Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | Итого |  | 2018-2022 | 38 000,00 | 0,00 |  | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 25 000,00 | 0,00 |  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 12 850,00 | 0,00 |  | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 150,00 | 0,00 |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16 | Благоустройство территории мемориала воинской славы ул.Станционная | Итого |  | 2018-2022 | 6 000,00 | 0,00 |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 1 967,00 | 0,00 |  | 1 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 3 933,00 | 0,00 |  | 3 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Прочие мероприятия по подпрограмме | Итого |  | 2018-2022 | 1 892,50 | 1 892,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 1 892,50 | 1 892,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого |  | 2018-2020 | 226 744,00 | 13 473,30 |  | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 | ОКС КГА ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 86 234,20 | 2 563,00 |  | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  | 106 432,20 | 8 437,00 |  | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  | 34 077,60 | 2 473,30 |  | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |

Приложение 4 к подпрограмме № 2 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2018 № 3163 Приложение 4) Планируемые результаты подпрограммы № 2

«Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» № п/п; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.); Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач; Единица измерения; Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы); Планируемое значение показателя по годам реализации. Бюджет МО "Город Гатчина"; Другие источники; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина; 34 077,60; 192 666,40; Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города Гатчина на 10 ед., в том числе:; Ед.; 8; 1; 6; 0; 2; 1. 27 924,10; 170 749,80; Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы; ед; 2; 1; 6; 0; 2; 0. Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров; ед; 6; 1; 6; 0; 2; 1. 6 153,50; 21 916,60; строительство набережной вдоль Черного озера; ед; 0; 0; 0; 0; 0; 1. итого:; 34 077,60; 192 666,40. )