АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.01.2018								№  36

О внесении изменений в муниципальную

программу МО «Город Гатчина» «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития

коммунальной, инженерной инфраструктуры и

повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

в 2018-2020 г.г.», утвержденную постановлением

администрации Гатчинского муниципального района

от 29.09.2017 №4305

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом Российской Федерации и Положением  о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая, что бюджету муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области предоставляется  субсидия в 2018 году из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу МО «Город Гатчина» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» в 2018-2020 г.г.», утвержденную постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 29.09.2017 №4305, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» в 2018-2020 г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Подпрограмму 3  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  и подлежит     опубликованию в газете «Гатчинская правда» и  размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике – председателя комитета экономики и инвестиций Норкина В.А. и заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                    Е.В.Любушкина

Супренок А.А.

Приложение 1

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 11.01.2018 № 36

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив МО «Город Гатчина»

в 2018-2020г.г.»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив МО «Город Гатчина» в 2018-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина». 3.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина». Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием (АИТП). |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике – Председатель комитета экономики и инвестиций Норкин В.А. Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю. (в части оснащения многоквартирных домов АИТП). |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограмм | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы |  |  | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  |  | 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  | Всего: | 477 222,02 | 309 152,02 | 89 570,0 | 78500,0 |  |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 238 609,0 | 224 859,0 | 13 750,0 | 0 |  |
|  |  |  | * Внебюджетные источники | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" | 229 613,02 | 81 293,02 | 72 820,0 | 75 500,0 |  |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета МО г. Гатчина и внебюджетные источники |  |  |  | 219 699,8 144 782,0 74 917,8 | 151 999,8 131 032,0 20 967,8 | 30 200,0 13 750,0 16 450,0 | 37 500,0 0 37 500,0 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации- 3 комплекта. 2.Ввод в эксплуатацию второй линии напорного коллектора (г. Гатчина)- 2019 год. 3.Протяженность построенной канализационной сети – 2302,91 п.м. 4.Снижение доли покупной электроэнергии по предприятию МУП «Тепловые сети» до 12% (на 60%) в результате установки паротурбогенератора на котельной №11. 5.Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях сетевых насосов водозаборов котельной №10 до 1037 т. кВт. ч. в год (на 20%). 6.Снижение расхода электроэнергии при работе на электродвигателях тягодутьевых машин котлоагрегатов на котельной №11до 3197 т. кВт. ч. в год (на 15,25 %). 7. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения – 1370,0 п. м. 8. Количество отремонтированных первичных отстойников КОС – 2ед. 9. Количество замененного насосного оборудования – 2 ед. 10. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 70 % (снижение показателя с 71 % в 2017 году до 70 % к 2020 году). 11. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене – 75,6 % (снижение показателя с 76 % в 2017 году до 75,6 % к 2020 году). 12.Протяжённость отремонтированных сетей теплоснабжения- 300 п.м. 13.Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене -45%(снижение показателя с 52 % в 2017 году до 45 % к 2020 году). 14.Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения-4 ед. 15. Протяженность построенных распределительных газопроводов –11990 п.м. 16. Количество домовладений и квартир в многоквартирных домах, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения – 275 ед. 17.Уровень газификации жилых помещений в многоквартирных домах природным газом – 85,4 % (повышение показателя с 84,7 % в 2017 году до 85,4 % к 2020 году. 18. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов –17 шт. 19.Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – до 450 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 450 кВт.ч/чел к 2020 году). 20. Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – до 6,0 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 6,0 м3/чел к 2020 году). 21. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями - до 0,201 Гкал/м2(снижение показателя с 0,207 Гкал/м2в 2017 году до 0,201 Гкал/м2к 2020 году). 22. Установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях – 2 ед. 23. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 40 ед. (в 28 многоквартирных домах). |  |  |  |  |  |  |

* Средства указаны справочно, планово.

Приложение 2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  11.01.2018 № 36

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина»

Паспорт подпрограммы

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. Оснащение многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием. Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 гг. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2018 финансовый год | 2019 финансовый год | 2020 финансовый год | Итого |
|  | Всего: | 105 382,22 | 1370 | 0 | 106 752,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 93 827,0 | 0 | 0 | 93 827,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 11 555,22 | 1370 | 0 | 12 925,22 |
| Планируемые результаты реализации программы | - Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – до 450 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 450 кВт.ч/чел к 2020 году); - Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – до 6,0 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 6,0 м3/чел к 2020 году) 3. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями – до 0,201 Гкал/м2(снижение показателя с 0,207 Гкал/м2в 2017 году до0,201 Гкал/м2к 2020 году); 4. Установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях – 2 ед. 5. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием – 40 ед. (в 28 многоквартирных домах). |  |  |  |  |

1. Общая характеристика

С 2010 г. на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принята и исполняется подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг», в рамках которой запланированы и выполняются работы и по объектам муниципальных учреждений МО «Город Гатчина» .

В ходе реализации программы произведена установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 3,4 %;

- по потреблению холодной воды               - на 0,5 %

- по потреблению тепловой энергии –         на 2,1 %;

- по потреблению горячей воды – рост на 0,52% (вызван ростом числа жителей проживающих в многоквартирных жилых домах оснащенных централизованным горячим водоснабжением.

На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено  3 290 тыс. руб.за счет средств бюджета Гатчинского  муниципального района.

Объем выполненных и профинансированных работ по  исполнению  мероприятий программ  за 2016 г. составил   3290 тыс. руб.

В 2017 году проводится работа по заключению энергосервисных договоров на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные в трех районах города Гатчина, что позволит снизить энергозатраты и денежные средства на освещение на 40 %.

В рамках предложенной подпрограммы продолжится работа по переводу бюджетной сферы МО «Город Гатчина»на энергосберегающий путь развития.

2. Цели и задачи подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»

Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы МО «Город Гатчина» на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

  - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

- внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в МО «Город Гатчина»;

- информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

1.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

1.3. Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта.

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

- установить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодным и часовым регулированием в 28 многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Гатчина» в районе «Аэродром».

1.4. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений МО «Город Гатчина», ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов МО «Город Гатчина», бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

1.5. Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения.

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Перечень мероприятий, предусматривается выполнение комплекса работ по сокращению потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергесберегающих технологий при модернизации,  реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании жилищного фонда и бюджетных организаций, проведение энергоаудита. Энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Перечень и софинансирование мероприятий подпрограммы указаны в приложении 1.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2.

4. Обоснование  расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется  в  пределах  выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета МО «Город Гатчина» согласно перечню программных мероприятий.

В соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» Муниципальному образованию «Город Гатчина» предоставляется субсидия в 2018 году из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в  многоквартирных домах. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросу местного значения – организация теплоснабжения населения. Также на реализацию указанного мероприятия предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета МО «Город Гатчина».

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью исполнения Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Механизмы реализации и контроля за ходом  реализации подпрограммы

Участники подпрограммы (комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района) - главный распорядитель бюджетных средств, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Отделу городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики  представлять в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области отчеты ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с заключенным Соглашением.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономического развития и прогнозирования проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина»(в редакции от 04.04.2017 № 1261).

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории  МО «Город Гатчина»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п |  | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. |  | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании зданий бюджетных учреждений | Итого |  | 2018-2020 |  | 1 980 |  | 610 |  | 1 370 |  | 0 |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 1 980 |  | 610 |  | 1 370 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы (в учреждениях культуры) | Итого |  | 2018-2020 |  | 1 980 |  | 610 |  | 1 370 |  | 0 |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 1 980 |  | 610 |  | 1 370 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  | Утепление конструкций: 1. Утепление цоколя здания (обустройство утепленной отмостки пеноплексом 100мм) -Музей города Гатчина (г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 18 (2018 год - 140 т.р.); 2. Утепление подвального помещения, с установкой электрооборудования и насосного оборудования для откачки грунтовых вод - МБУ "Олимпия" ( г. Гатчина, просп. 25 Октября, д.21 (2018 год - 290 т.р.); 3. Утепление кровли и чердачного помещения и входного тамбура с заменой входных дверей Гатчинский Дом культуры - г.Гатчина просп. 25 Октября, 2019 год - 1 370т.р.) . | Итого |  | 2018-2020 |  | 1 800 |  | 430 |  | 1 370 |  | 0 |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 1 800 |  | 430 |  | 1 370 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  | Замена отопительных приборов | Итого |  | 2018-2020 |  | 180 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  | 1.Гатчинский Дом культуры - г.Гатчина просп. 25 Октября, (2018 год - 180 т.р.) | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 180 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. 2. Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  | 1. Реконструкция систем внутреннего освещения. Замена источников освещения на светодиодные . Гатчинский Дом культуры - (г. Гатчина просп. 25 Октября, Энергосервисный контракт . | Итого |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | Средства от экономии затрат на оплату электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. |  | Реконструкция систем уличного освещения. Энергосервисный контракт на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные. МО "Город Гатчина" | Итого |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МО "Город Гатчина" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | Средства от экономии затрат на оплату электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов (в учреждениях культуры) | Итого |  | 2018-2020 |  | 104 772,22 |  | 104 772,22 |  | 0 |  | 0 |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 93 827,0 |  | 93 827,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 10 945,22 |  | 10 945,22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1. Установка и замена приборов учета и автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | 1. Реконструкция узлов учета тепловой энергии с заменой устаревших (неисправных) моделей приборов тепловой энергии, установкой балансировочных кранов. МБУ "Центр творчества юных" (г. Гатчина Революционный переулок, д.1), (2018 год - 490 т.р.); 2. Гатчинский Дом культуры - (г.Гатчина просп. 25 Октября, (2018 год - 30 т.р.) | Итого |  | 2018-2020 |  | 520 |  | 520 |  | 0 |  | 0 |  | Комитет по культуре и спорту |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 520 |  | 520 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | 1. Установка 40 (сорока) автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Гатчина" по следующим адресам: 1. Г. Гатчина, ул. Новоселов, д.7 2. Г. Гатчина, ул.Новоселов, д. 11 3. Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 1/8 4. Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 5. Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 4 6. Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д.5 7. Г.Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д.13, корп.2 8. Г. Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, д.17 9. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.2 10. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.4, корп. 3 11. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.4, корп. 4 12. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.8 13. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.9 14. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.10 15. Г. Гатчина, ул. Слепнева, д.13, корп.3 16. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.3 17. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.5 18. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 10 19. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша,д.11 20. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша,д.12 21. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.12, корп. 1 22. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.14 23. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.14, корп.1 24. Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.16 25. Г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д.3 26. Г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д.3, корп.2 27. Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.4 28. Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.7 | Итого |  | 2018 г. |  | 104 252,22 |  | 104 252,22 |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 93 827,0 |  | 93 827,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 10 425,22 |  | 10 425,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | 1 Реконструкция узлов учета тепловой энергии. Установка АИТП Гатчинский Дом культуры - (г.Гатчина просп. 25 Октября) Энергосервисный контракт . | Итого |  | 2018-2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МО "Город Гатчина" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | Средства от экономии затрат на оплату тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО "Город Гатчина" | Итого |  | 2018-2020 |  | 106 752,22 |  | 105 382,22 |  | 1 370 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 93 827,0 |  | 93 827,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  |  |  | 12 925,22 |  | 11 555,22 |  | 1 370 |  | 0 |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории  МО «Город Гатчина»

Планируемые результаты подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники (бюджет Ленинградской области) |  |  |  | 2018 финансовый год | 2019 финансовый год | 2020 финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 1980,0 | 0 | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел в год | 456,4 | 454 | 452 | 450 |
|  |  |  |  | Удельный расход воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6,1 | 6,06 | 6,03 | 6,0 |
|  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 |
| 2 | Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов | 520,0 |  | Установка и замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Оснащение 28-ми многоквартирных домов автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным и часовым регулированием (АИТП) |  |  | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Ед. | 0 | 40 | 0 | 0 |