АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.09.2018									№ 3859

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» - (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243, от 26.04.2018 № 1825, от 17.07.2018 № 3163) В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом МО «Город Гатчина», Уставом Гатчинского муниципального района, решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 30.05.2018 № 28 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 29 ноября 2017 года № 59 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.05.2017 № 2349 «Об утверждении мероприятий по формированию комфортной городской среды» (в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в редакции постановления от 29.12.2017 № 5615), ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Внести в приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243, от 26.04.2018 № 1825, от 17.07.2018 № 3163) следующие изменения: - Раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» в паспорте подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции: Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; Итого. Всего:; 20 021,83; 56 140,50; 56 140,50; 56 140,50; 56 140,50; 244 583,83. В том числе:. Средства ФБ; 3 873,10; 16 533,40; 16 533,40; 16 533,40; 16 533,40; 70 006, 70. Средства бюджета ЛО; 12 749,65; 36 800,00; 36 800,00; 36 800,00; 36 800,00; 159 949,65. Средства бюджета ГМР; -; -; -; -; -; -. Внебюджетные источники; -; -; -; -; -; -. Средства бюджета МО «Город Гатчина»; 3 399,08; 2 807,10; 2 807,10; 2 807,10; 2 807,10; 14 627,48. - Раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» в паспорте подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина» изложить в следующей редакции: Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:; Источник финансирования; Расходы (тыс.руб.). 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; Итого. Итого:; 10 712,07; 103 070,10; 31 377,20; 45 753,30; 33 070,10; 223 982,77. В том числе:. Средства ФБ; 1 951,90; 58 724,10; 8 413,90; 8 266,60; 8 266,60; 85 623,10. Бюджет ЛО; 6 425,35; 42 942,50; 18 752,70; 17 900,00; 18 400,00; 104 420,55. Внебюджетные источники*; -; -; -; -; -; -. Бюджет МО «Город Гатчина»; 2 334,82; 1 403,50; 4 210,60; 19 586,70; 6 403,50; 33 939,12. - Изложить приложения 3,4 к подпрограмме № 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина», утвержденные постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243, от 26.04.2018 № 1825, от 17.07.2018 № 3163), в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению. - Изложить приложения 3,4,5 к подпрограмме № 2 «Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина», утвержденные постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 4515 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в редакции от 27.11.2017 № 5063, от 29.03.2018 № 1243, от 26.04.2018 № 1825, от 17.07.2018 № 3163) в новой редакции согласно приложениям 3,4,5 к настоящему постановлению. - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района. - Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по городскому хозяйству Е.Ю. Фараонову. Исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского муниципального района Р.О.Дерендяев - Петров А.А.

| Приложение 1 к подпрограмме № 1 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 04.09.2018 № 3859 Приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» | Итого | 2018-2022 |  |  | 242 062,43 |  | 17 500,43 |  |  | 56 140,50 |  | 56 140,50 | 56 140,50 | 56 140,50 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 70 006,70 |  | 3 873,10 |  |  | 16 533,40 |  | 16 533,40 | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 159 949,65 |  | 12 749,65 |  |  | 36 800,00 |  | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 12 106,08 |  | 877,68 |  |  | 2 807,10 |  | 2 807,10 | 2 807,10 | 2 807,10 |  |  |
| 1. | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий | Итого | 2018-2022 |  |  | 242 062,43 |  | 17 500,43 |  |  | 56 140,50 |  | 56 140,50 | 56 140,50 | 56 140,50 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 70 006,70 |  | 3 873,10 |  |  | 16 533,40 |  | 16 533,40 | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 159 949,65 |  | 12 749,65 |  |  | 36 800,00 |  | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 12 106,08 |  | 877,68 |  |  | 2 807,10 |  | 2 807,10 | 2 807,10 | 2 807,10 |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 56 | Итого | 2020 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  | 26 666,70 | 1 403,55 |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 28-32 | Итого | 2022 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |
| 1.3. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 9, д. 21, д. 23 | Итого | 2021 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |
| 1.4. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3, д.3 к.1, д. 3 к.2, д. 3 к.3 | Итого | 2018 |  |  | 17 500, 43 |  | 17 500, 43 |  |  |  |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 3 873,10 |  | 3 873,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 12 749,65 |  | 12 749,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 877,68 |  | 877,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Беляева, д. 7, д. 9, д. 11 | Итого | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Горького, д. 5 | Итого | 2022 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |
| 1.7. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 22-24; ул. Урицкого, д. 32-34;ул. 7 Армии, д. 19-21 | Итого | 2020 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |
| 1.8. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул.Карла Маркса, д.5, д. 7,д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д.9/5 | Итого | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 3, д. 3 а, д. 5, д. 7-7а. (д. 5а) | Итого | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, д. 37 (почта); ул. Киргетова, д. 8 | Итого | 2021 |  |  | 28 070,25 |  |  |  |  |  |  |  | 28 070,25 |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,70 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 18 400,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 403,55 |  |  |  |
| 1.11. | Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 6, д. 8, д. 10; ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7 | Итого | 2019 |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | 14 035,125 |  |  |  |  | отдел городского хозяйства Комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  | 4 133,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  | 9 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  | 701,775 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Прочие мероприятия | Итого | 2018 |  |  | 2 521,4 |  | 2 521,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 2 521,4 |  | 2 521,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Итого | 2018-2022 |  |  | 244 583,83 |  | 20 021,83 |  |  | 56 140,50 |  | 56 140,50 | 56 140,50 | 56 140,50 |  |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  | 70 006,70 |  | 3 873,10 |  |  | 16 533,40 |  | 16 533,40 | 16 533,40 | 16 533,40 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |  |  |  | 159 949,65 |  | 12 749,65 |  |  | 36 800,00 |  | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО «Город Гатчина» |  |  |  | 14 627,48 |  | 3 399,08 |  |  | 2 807,10 |  | 2 807,10 | 2 807,10 | 2 807,10 |  |  |

| Приложение 2 к подпрограмме № 1 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 04.09.2018 № 3859 Приложение 2) Планируемые результаты подпрограммы № 1 «Благоустройства дворовых территорий МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Город Гатчина» |  | Другие источники (областной и федеральный бюджет) |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Увеличение благоустроенных дворовых территорий МО «Город Гатчина» | 3 399,08 | 229 956,35 |  | 11 ед. 55 000 кв.м. |  | ед./кв.м. | 30/150 000 | 1/5 000 | 4/20 000 | 2/10 000 | 2/10 000 | 2/10 000 |  |
|  |  |  |  |  | 17,05 % |  | % | 30 | 1,55 | 6,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| Всего |  | 244 583,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к подпрограмме № 2

(в редакции постановления администрации

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

от 04.09.2018 № 3859   Приложение 3)

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы  № 2

«Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина | Итого | 2018-2022 | 223 982,77 | 10 712,07 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 85 623,10 | 1 951,90 | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 104 420,55 | 6 425,35 | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 33 939,12 | 2 334,82 | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 223 982,77 | 10 712,07 | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 85 623,10 | 1 951,90 | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 104 420,55 | 6 425,35 | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 33 939,12 | 2 334,82 | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |

Приложение 4 к подпрограмме № 2

(в редакции постановления администрации

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

от 04.09.2018 № 3859  Приложение 4)

Планируемые результаты подпрограммы  № 2

«Благоустройство общественных пространств МО «Город Гатчина»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
|  | Развитие благоустройства территории для проживания населения, создание комфортной, благоустроенной, рекреационной среды для жителей города Гатчина | 33 939,12 | 190 043,65 | Увеличение количества благоустроенных территорий для создания комфортной, благоустроенной рекреационной среды для жителей города Гатчина на 10 ед., в том числе: | Ед. | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | 27 785,62 | 168 127,05 | Количество территорий, на которых будут установлены малые архитектурные формы | ед | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | Количество благоустроенных территорий скверов, улиц, бульваров | ед | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
|  |  | 6 153,50 | 21 916,60 | строительство набережной вдоль Черного озера | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | итого: | 33 939,12 | 190 043,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5к подпрограмме № 2

(в редакции постановления администрации

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

от 04.09.2018 № 3859  Приложение № 5

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | 2018-2020 | 223 982,77 | 10 712,07 |  | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 85 623,10 | 1 951,90 |  | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 104 420,55 | 6 425,35 |  | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 33 939,12 | 2 334,82 |  | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |
| 1.1 | Благоустройство Театральной площади ул.К.Маркса у д.№22 | Итого | 2018-2022 | 3 000,00 | 0,00 |  | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 883,50 | 0,00 |  | 883,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 016,50 | 0,00 |  | 2 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Выполнение проектных работ для благоустройства территории ул.Соборная (от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла) | Итого | 2018-2022 | 3 965,83 | 3 965,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 877,69 | 877,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 889,24 | 2 889,24 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 198,90 | 198,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Благоустройство территории от ул.К.Маркса до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла по ул.Соборной (2-й этап: благоустройство) | Итого | 2018-2022 | 20 070,10 | 0,00 |  | 20 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 5 910,60 | 0,00 |  | 5 910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 13 609,00 | 0,00 |  | 13 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 550,50 | 0,00 |  | 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Благоустройство сквера рядом с д.№2 по ул.Достоевского "Сирень. Пять лепестков счастья", по адресу: г.Гатчина, ул.Достоевского, сквер рядом с д.№2 | Итого | 2018-2022 | 4 853,74 | 4 853,74 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 074,20 | 1 074,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 536,11 | 3 536,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 243,42 | 243,42 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Благоустройство набережной от пр.25-го Октября до ул.Леонова (вдоль "Черного озера" - Северная сторона) 1-й этап: проектирование | Итого | 2018-2022 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 589,00 | 0,00 | 589,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 311,00 | 0,00 | 1 311,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Благоустройство набережной от пр.25-го Октября до ул.Леонова (вдоль "Черного озера" - Северная сторона) 2-й этап: строительство | Итого | 2018-2022 | 28 070,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 070,10 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 6 794,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794,10 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 15 122,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 6 153,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 153,50 |  |
| 1.7 | Благоустройство сквера "Терентьева" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, по ул.Чкалова (между домами 71 и75) | Итого | 2018-2022 | 2 000,00 | 0,00 |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 589,00 | 0,00 |  | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1 311,00 | 0,00 |  | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Благоустройство бульвара от ул.Крупской до "Берёзовых ворот" | Итого | 2018-2022 | 28 000,00 | 0,00 |  | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 22 607,00 | 0,00 |  | 22 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 5 290,00 | 0,00 |  | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 103,00 | 0,00 |  | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Благоустройство территории в границах ул.Гагарина (от ул.Карла Маркса до ул.Урицкого) | Итого | 2018-2022 | 10 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 2 945,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 6 055,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6 055,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Благоустройство сквера "Куприна" по ул.Достоевского за д.21( между д.9 по ул.Володарского и д.21 ул.Достоевского | Итого | 2018-2022 | 4 000,00 | 0,00 |  | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 178,00 | 0,00 |  | 1 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 2 622,00 | 0,00 |  | 2 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 200,00 | 0,00 |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | Благоустройство ул.Соборная (2-й этап: строительство) 1-я очередь от ул.К.Маркса до ул.Красная | Итого | 2018-2022 | 30 877,20 | 0,00 |  | 0,00 | 30 877,20 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 8 266,60 | 0,00 |  | 0,00 | 8 266,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 18 424,90 | 0,00 |  | 0,00 | 18 424,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 4 185,70 | 0,00 |  | 0,00 | 4 185,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12 | Благоустройство ул.Соборная (2-й этап: строительство) 2-я очередь от ул.Красная до пр.25 Октября | Итого | 2018-2022 | 35 753,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 35 753,30 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 5 321,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 321,60 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 11 845,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11 845,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 18 586,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 18 586,70 | 0,00 |  |
| 1.13 | Благоустройство бульвара "47 регион" вдоль ул.Рощинская (нечетная сторона) от д.1А до д.9Б. 1-й этап: проектирование | Итого | 2018-2022 | 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 147,30 | 0,00 |  | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 327,80 | 0,00 |  | 0,00 | 327,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 24,90 | 0,00 |  | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14 | Благоустройство бульвара "47 регион" вдоль ул.Рощинская (нечетная сторона) от д.1А до д.9Б. 2-й этап: строительство | Итого | 2018-2022 | 5 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 472,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472,50 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 277,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 250,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| 1.15 | Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | Итого | 2018-2022 | 38 000,00 | 0,00 |  | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 25 000,00 | 0,00 |  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 12 850,00 | 0,00 |  | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 150,00 | 0,00 |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16 | Благоустройство территории мемориала воинской славы ул.Станционная | Итого | 2018-2022 | 6 000,00 | 0,00 |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 1 967,00 | 0,00 |  | 1 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 3 933,00 | 0,00 |  | 3 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Прочие мероприятия по подпрограмме | Итого | 2018-2022 | 1 892,50 | 1 892,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1 892,50 | 1 892,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 2018-2020 | 223 982,77 | 10 712,07 |  | 103 070,10 | 31 377,20 | 45 753,30 | 33 070,10 | ОКС КС ГМР |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 85 623,10 | 1 951,90 |  | 58 724,10 | 8 413,90 | 8 266,60 | 8 266,60 |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 104 420,55 | 6 425,35 |  | 42 942,50 | 18 752,70 | 17 900,00 | 18 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства ГМР |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 33 939,12 | 2 334,82 |  | 1 403,50 | 4 210,60 | 19 586,70 | 6 403,50 |  |