АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2019									№ 1246

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 03.10.2017 № 4372 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района», учитывая решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 22.02.2019 № 352 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 23.11.2018 № 335 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 03.10.2017 № 4372    «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  в  2018 -2020 гг.» (в редакции от 29.12.2018 № 5800),  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского  муниципального  района  по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству В.А. Норкина

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                  		 Е.В. Любушкина

Норкин В.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 03.10.2017       № 4372

(в редакции постановления администрации

Гатчинского муниципального района

от 05.04.2019 №  1246)

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018 -2020 гг.»

| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018 - 2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству В. А. Норкин |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.». |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
|  | Итого: | 736 303,55 | 364105,88 |  | 229131,87 |  | 143 065,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 19 020,18 | 11 661,6 |  | 7 358,58 |  | 0,0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 399 138,63 | 265320,04 |  | 100 304,89 |  | 33 513,7 |
|  | Внебюджетные источники | 245,0 | 245,0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 317 899,74 | 86 879,24 |  | 121 468,4 |  | 109552,10 |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 407 454,16 19 020,18 254 974,09 133 459,89 | 239392,16 11 661,6 194394,57 33335,99 |  | 104 607,8 7358,58 29 765,32 67 483,9 |  | 63 454,2 0 30 814,2 32 640,0 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 123508,59 | 0 |  | 92694,39 |  | 30 814,2 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Количество объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по которым разработана проектно-сметная документация - 7 ед. 2. Количество объектов, введённых в эксплуатацию: в 2018г.- 1 ед., в 2019г-2 ед., в 2020г.- 3 ед. 3.Объём сточных вод пропущенных через построенные очистные сооружения- 5500 м3/сут. 4. Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС – 6989,5 п.м. 5.Производительность построенного комплекса водозаборных сооружений- 80 м3/сут. 6. Количество (резервных дизель-генераторов) – 2 шт. 7.Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС –52081 п. м 8. Производительность отремонтированных водозаборных сооружений-3400м3/сут. 9. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 67,5% (снижение показателя с 73,3% в 2017 году до 67,5% к 2020 году). 10. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене -53,4% (снижение показателя с 66,2% в 2017 году до 53,4% к 2020году). 11 Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене -26% (снижение показателя с 32,8% в 2017 году до 26% к 2020году). 12. Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 4 ед. 13. Протяжённость построенных распределительных газопроводов - 4503,0.м. 14. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения – 102 ед. 15. Уровень газификации жилых домов природным газом – 66 %. 16. Протяженность построенных и не переданных в муниципальную собственность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании – 145817,96 п.м. в 2018г., 145000 п.м. в 2019г., 148000 п.м. в 2020 г. 17. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов - 3 компл. |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – 450 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 450 кВт.ч/чел к 2020 году). 19. Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – 6,0 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 6,0 м3/чел к 2020 году). 20. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями - 0,201 Гкал/м2 (снижение показателя с 0,207 Гкал/м2 в 2017 году до 0,201 Гкал/м2 к 2020 году). 21. Количество установленных (модернизированных) приборов учета тепловой энергии – 12 ед. 22. Количество установленных (модернизированных) приборов учета потребления воды – 4 ед. 23. Количество автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, установленных в учреждениях муниципальной собственности – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве -131,346 км за 3 года. |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. Протяженность дорог со щебеночным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве -168,96 км. за 3 года. 26. Протяженность грунтовых дорог, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве -104,559 км за 3 года. 27. Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-3 ед. 28. Площадь отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-40264кв.м. 29. Протяжённость отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием- 7,819 км. 30. Количество отремонтированных дорог со щебеночным покрытием - 2 ед. 31. Площадь отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-7592 кв. м. 32. Протяжённость отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-1,324 км. 33. Удельный вес автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям -89,7 %. 34. Доля отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог – не менее 0,5 % в 2018 г., не менее 4,5 % в 2019 г., не менее 1,7 % в 2020 г. 35.Вывезенный объём ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования – 282 м. куб. 36. % выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений Гатчинского муниципального района-100% 37. Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией- 100%. 38.Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка-3904,39 м. 39. Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка -4258,0 м. 40. Количество построенных универсальных спортивных площадок в дер. Истинка – 1. 41. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в дер. Истинка - 1 комплект. |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

- Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом. По состоянию на 01.07.2017г. уровень газификации природным газом составляет 63,5 %.

Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку распределительных сетей после строительства магистральных и межпоселковых газопроводов.

- С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2018-2020 годы также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

- К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегическими целями развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства являются обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

-  обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства);

-   обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности.

3. Перечень мероприятий программы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры Гатчинского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Перечень мероприятий каждой подпрограммы предусматривает выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов для муниципальных нужд.

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения мероприятий представлены в приложениях 2 каждой подпрограммы.

Перечень и финансирование мероприятий представлены в приложении 1  каждой подпрограммы.

4. Обоснование расходов программы

Реализация мероприятий программы и достижение запланированных результатов осуществляется в  пределах   выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района, субсидий бюджета Ленинградской области, а также за счет средств населения, участвующих в долевом строительстве при прокладке газопроводов, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

5. Механизмы реализации программы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий программы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования администрации Гатчинского муниципального района квартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| в 2018 - 2020 гг.» |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.». |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего: | 250 514,22 | 157 419,17 | 87 164,2 | 495 097,59 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 189 338,57 | 93 059,27 | 30 814,2 | 313 212,04 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 61 175,65 | 64 359,9 | 56 350,00 | 181 885,55 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  | 145 556,5 121 135,0 24 421,5 | 79 679,10 25219,20 54 459,9 | 63 454,2 30 814,2 32 640,0 | 288 689,8 177 168,4 111 521,4 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 0 | 88 148,27 | 30 814,2 | 118962,47 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по которым разработана проектно-сметная документация - 7 ед. 2. Количество объектов, введённых в эксплуатацию: в 2018г.-1 ед., в 2019г.- 2 ед., в 2020 г.- 3 ед. 3. Объём сточных вод пропущенных через построенные очистные сооружения- 5500 м3/сут. 4.Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС-6989,5 п.м. 5. Производительность построенного комплекса водозаборных сооружений- 80 м3/сут. 6. Количество (резервных дизель-генераторов) – 2 шт. 7.Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС – 52081п. м. 8. Производительность отремонтированных водозаборных сооружений-3400 м3/сут. 9. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 67,5% (снижение показателя с 73,3% в 2017 году до 67,5% к 2020 г.). 10. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене -53,4% (снижение показателя с 66,2% в 2017 году до 53,4% к 2020 г.). 11. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене – 26% (снижение показателя с 32,8% в 2017 году до 26% к 2020 г.). 12. Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 4 ед. |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Коммунальная инфраструктура характеризуется значительным уровнем износа основных фондов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2017 года составляет свыше 80 %, в том числе очистных сооружений канализации – более 85 %. В результате высокой степени износа оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которое составляет порядка 220 и 280 в год на 1000 км сетей соответственно. Одной из основных проблем остается недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района.

Строительный комплекс выполняет экономически сложную и наиболее значимую задачу – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Гатчинского муниципального района.

Потребность в финансировании строительства объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.» является обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

В подпрограмму вносятся изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства». К выполнению подпрограммных задач на объектах, находящихся в муниципальной собственности, привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) и  ремонту объектов для муниципальных нужд.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.».

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.».

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и субсидий бюджета Ленинградской области, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального района и исполнения следующих нормативных актов:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Механизмы реализации подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономики и инвестиций.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

| Приложение 1 к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства

Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2018-2020 | 288689,80 | 145556,50 | 79679,10 | 63454,2 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг. " | Итого |  | 495097,59 | 250514,22 | 157419,17 | 87164,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 313212,04 | 189338,57 | 93059,27 | 30814,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 181885,55 | 61175,65 | 64359,90 | 56350,0 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2018-2020 | 288689,80 | 145556,50 | 79679,10 | 63454,20 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. | Итого |  | 295519,32 | 148242,02 | 83823,10 | 63454,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 183195,92 | 123418,52 | 28963,20 | 30814,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 112323,40 | 24823,50 | 54859,90 | 32640,0 |  |
| 1.1. | Инвестиции | Итого | 2018-2020 | 17185,77 | 3110,24 | 4075,53 | 10000,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого |  | 17185,77 | 3110,24 | 4075,53 | 10000,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 17185,77 | 3110,24 | 4075,53 | 10000,0 |  |
| 1.1.1. | Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту: "Строительство КОС в дер. Сяськелево | Итого | 2018-2019 | 3267,71 | 267,71 | 500,00 | 2500,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3267,71 | 267,71 | 500,00 | 2500,0 |  |
| 1.1.2. | Проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено | Итого | 2018-2019 | 567,80 | 303,80 | 264,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 567,80 | 303,80 | 264,00 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района" | Итого | 2018 | 431,20 | 431,20 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 431,20 | 431,20 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | Итого | 2018 | 1020,00 | 1020,00 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1020,00 | 1020,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы, по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы" | Итого | 2018-2020 | 3390,43 | 356,90 | 1033,53 | 2000,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3390,43 | 356,90 | 1033,53 | 2000,0 |  |
| 1.1.6. | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы на строительство инженерных сетей по объекту культуры локального значения" Концертно-выставочный зал "МБУК" мемориальный Дом-музей Исаака Шварца" г.п.Сиверский, ул.Пушкинская, д.4а | Итого | 2018-2020 | 1435,00 | 35,00 | 400,00 | 1000,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1435,00 | 35,00 | 400,00 | 1000,0 |  |
| 1.1.7. | Предпроектная подготовка, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" | Итого | 2018-2019 | 60,00 | 21,00 | 39,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 60,00 | 21,00 | 39,00 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" | Итого | 2019-2020 | 3461,00 | 0,00 | 961,00 | 2500,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3461,00 | 0,00 | 961,00 | 2500,0 |  |
| 1.1.9. | Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2018-2019 | 1552,63 | 674,63 | 878,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1552,63 | 674,63 | 878,00 | 0,0 |  |
| 1.1.10. | Предпроектная подготовка, в т.ч. проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство сетей холодного водоснабжения к жилым домам по ул.Железнодорожная, п. Кобралово" | Итого | 2020 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 271504,03 | 142446,26 | 75603,57 | 53454,2 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
| 1.2. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | Итого | 2018-2020 | 278333,55 | 145131,78 | 79747,57 | 53454,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 183195,92 | 123418,52 | 28963,20 | 30814,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 95137,63 | 21713,26 | 50784,37 | 22640,0 |  |
| 1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос.Новый Свет | Итого | 2018-2019 | 138 190,85 | 137640,85 | 550,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 121135,0 | 121135,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 17055,85 | 16505,85 | 550,00 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено | Итого | 2018-2020 | 43400,00 | 0,00 | 24194,10 | 19205,9 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 43400,00 | 0,00 | 24194,10 | 19205,9 |  |
| 1.2.3. | Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово | Итого | 2018-2020 | 62269,70 | 0,00 | 28021,40 | 34248,3 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 56033,40 | 0,00 | 25219,20 | 30814,2 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6236,30 | 0,00 | 2802,20 | 3434,1 |  |
| 1.2.4. | Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района | Итого | 2018-2019 | 16043,52 | 2200,10 | 13843,42 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16043,52 | 2200,10 | 13843,42 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2018-2019 | 11599,96 | 2605,31 | 8994,65 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 11599,96 | 2605,31 | 8994,65 | 0,0 |  |
| 1.2.6. | Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы по строительству | Итого | 2019-2020 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1.2.7. | Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | Итого | 2018-2019 | 6827,52 | 2683,52 | 4144,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6027,52 | 2283,52 | 3744,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,0 |  |
| 2. | Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | Итого | 2018-2020 | 195583,27 | 101277,20 | 72096,07 | 22210,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 130016,12 | 65920,05 | 64096,07 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 65567,15 | 35357,15 | 8000,00 | 22210,0 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2018 | 38802,10 | 38802,10 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 34921,89 | 34921,89 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3880,21 | 3880,21 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС по ул. Огородная от ж.д.№ 18 к бане, ж.д. №№ 1-7 и от дороги до ж. д. № 83б, дер. Куровицы | Итого | 2018 | 5719,26 | 5719,26 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 5147,33 | 5147,33 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 571,93 | 571,93 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт участка сетей отопления и ГВС к ж.д. №№ 3,4,5,6,7,8,9 по ул. Здравомыслова и к ж.д. № 1 и № 2 по ул. Введенского, пос. Дружная Горка | Итого | 2018 | 5091,41 | 5091,41 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4582,27 | 4582,27 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 509,14 | 509,14 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул.Санаторская от ТК 7 до жилых домов № № 5,6,7,10а,10в,10г,10д, в п.Тайцы | Итого | 2018 | 5341,17 | 5341,17 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4807,05 | 4807,05 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 534,12 | 534,12 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.1.4. | Ремонт участка сетей отопления и ГВС от котельной № 18 до ТК 3 и от котельной № 18 до ТК 7 в пос. Высокоключевой | Итого | 2018 | 9454,48 | 9454,48 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8509,04 | 8509,04 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 945,44 | 945,44 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.1.5. | Ремонт участка трубопровода отопления от ТК 2 до ТК 5 и к жилым домам №6,№7,№8,№9 по ул.Институтская в пос.Белогорка | Итого | 2018 | 13195,78 | 13195,78 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 11876,20 | 11876,20 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1319,58 | 1319,58 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2018-2020 | 156781,17 | 62475,10 | 72096,07 | 22210,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 95094,23 | 30998,16 | 64096,07 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 61686,94 | 31476,94 | 8000,00 | 22210,0 |  |
| 2.2.1. | Ремонт холодного водоснабжения по ул. Школьная и ул. Сельская в п. Терволово | Итого | 2018 | 8937,55 | 8937,55 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8043,30 | 8043,30 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 894,25 | 894,25 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения скважина № 33043 в п. Пудомяги | Итого | 2018 | 7944,54 | 7944,54 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 7150,00 | 7150,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 794,54 | 794,54 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от котельной № 6 до очистных сооружений в с. Рождествено | Итого | 2018 | 2622,16 | 2622,16 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2359,45 | 2359,45 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 262,71 | 262,71 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2.4. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от фабрики до очистных сооружений д.Батово | Итого | 2018 | 3219,28 | 3219,28 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2896,44 | 2896,44 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 322,84 | 322,84 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2.5. | Ремонт водозаборных сооружений в пос. Новый Свет | Итого | 2018 | 28030,50 | 28030,50 | 0,00 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 28030,50 | 28030,50 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2.6. | Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения пос. Семрино "Заповедник" по адресу: Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение | Итого | 2018-2019 | 12888,10 | 11721,07 | 1167,03 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 11716,00 | 10548,97 | 1167,03 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1172,10 | 1172,10 | 0,00 | 0,0 |  |
| 2.2.7. | Ремонт напорного коллектора от КНС (ул. Саши Никифорова) до кольца-гасителя в пос. Сиверский | Итого | 2019 | 37863,38 | 0,00 | 37863,38 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 34077,00 | 0,00 | 34077,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3786,38 | 0,00 | 3786,38 | 0,0 |  |
| 2.2.8. | Ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС № 1 до железной дороги в пос. Новый Свет | Итого | 2019 | 12803,35 | 0,00 | 12803,35 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 11523,00 | 0,00 | 11523,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1280,35 | 0,00 | 1280,35 | 0,0 |  |
| 2.2.9. | Ремонт сетей отопления системы теплоснабжения, д. Большие Колпаны (от котельной до ТК-4) | Итого | 2019 | 19254,49 | 0,00 | 19254,49 | 0,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 17329,04 | 0,00 | 17329,04 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1925,45 | 0,00 | 1925,45 | 0,0 |  |
| 2.2.10. | Ремонт межквартального канализационного коллектора в д. Батово | Итого | 2020 | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1710,00 | 0,00 | 0,00 | 1710,0 |  |
| 2.2.11. | Ремонт 2-ой нитки напорного канализационного коллектора от КНС ул. Саши Никифорова до ул. Еленинской пос. Сиверский D=400, протяженность 1500 км. | Итого | 2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 |  |
| 2.2.12. | Ремонт участка трубопровода отопления от дороги до ТКЗ к жилым №№1,2,6,7 и к объектам ФКУК "Комбинат" Заповедник" РОСРЕЗЕРВА" в п. Семрино | Итого | 2020 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,0 |  |
| 2.2.13. | Средства на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2018-2020 | 13007,82 | 0,00 | 1007,82 | 12000,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 13007,82 | 0,00 | 1007,82 | 12000,0 |  |
| 3. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Итого | 2018-2020 | 3995,00 | 995,00 | 1500,00 | 1500,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3995,00 | 995,00 | 1500,00 | 1500,0 |  |
| 3.1. | Корректировка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Гатчинского муниципального района | Итого | 2018-2020 | 3995,00 | 995,00 | 1500,00 | 1500,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3995,00 | 995,00 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 3.1.1. | Актуализация схем теплоснабжения Гатчинского муниципального района | Итого | 2018-2020 | 3396,00 | 896,00 | 1500,00 | 1000,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3396,00 | 896,00 | 1500,00 | 1000,0 |  |
| 3.1.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района | Итого | 2018-2020 | 599,00 | 99,00 | 0,00 | 500,0 | МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 599,00 | 99,00 | 0,00 | 500,0 |  |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного

хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2017 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Инвестиции |  |  | Количество объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1. | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. | 17 185,77 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество объектов, введённых в эксплуатацию | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Объём сточных вод, пропущенных через построенные очистные сооружения | м3/сут. | 2000,0 | 4700 | 0 | 800 |
|  |  | 95 137,63 | 183 195,92 | Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, ТС и ГВС. | погонных метров в однотрубном измерении | 0 | 0 | 1299,5 | 5690 |
|  |  |  |  | Производительность построенного комплекса водозаборных сооружений | м3/сут. | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  |  |  |  | Количество (резервных дизель-генераторов) | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Обеспечение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | 65 567,15 | 130 016,12 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, ТС и ГВС. | погонных метров в однотрубном измерении | 0 | 15123 | 17871 | 19087 |
|  |  |  |  | Производительность отремонтированных водозаборных сооружений | м3/сут. | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 73,3 | 71,3 | 68,4 | 67,5 |
|  |  |  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 66,2 | 63,6 | 58,7 | 53,4 |
|  |  |  |  | Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене | % | 32,8 | 30,0 | 28 | 26 |
| 3. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. | 3995,0 | 0 | Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО, в том числе: | 181885,55 | 313212,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИИ | 111521,4 | 177168,40 |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| Паспорт подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. 2. Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов -вводов. |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего: В том числе: | 18604,74 | 14 383,5 | 3 000,0 | 35 988,24 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области | 15383,37 | 2 361,0 | 0,0 | 17 744,37 |
|  | *Внебюджетные источники | 245,0 | 0 | 0 | 245,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2976,37 | 12 022,5 | 3 000,0 | 17 998,87 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 17 864,04 15 383,37 2 480,67 | 9 383,5 2 361,0 7 022,5 | 0,0 0,0 0,0 | 27 247,54 17 744,37 9 503,17 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 0,0 | 2 361,0 | 0 | 2 361,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов - 3 комплектов; 2.Протяжённость построенных распределительных газопроводов - 4503,0 п. м.; 3. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения - 102 ед.; 4. Уровень газификации жилых домов природным газом – 66 %; 5. Протяженность построенных и не переданных в муниципальную собственность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании – 145817,96 п.м. в 2018г., 145000 п.м. в 2019г., 148000 п.м. в 2020 г. |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год, последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы. По состоянию на 01.07.2017г. уровень газификации природным газом составляет 63,5 %.

Одной из причин низких темпов газификации Гатчинского муниципального района  является значительное увеличение стоимости газификации домовладений.

Выполнение программы позволит газифицировать вновь 15 населенных пунктов, осуществить строительство газопроводов протяженностью около 50 км и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 2306 домовладений.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» является обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района.

Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания жителей  Гатчинского муниципального района.

Задачами данной подпрограммы являются:

- Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения.

-  Обеспечение бесперебойной работы газопроводов  и  газопроводов - вводов.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства». К выполнению подпрограммных задач на объектах привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству газопроводов,  техническому обслуживанию построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов на территории Гатчинского муниципального района.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.».

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Газоснабжение  Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.».

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района субсидий бюджета Ленинградской области, а также за счет средств населения, участвующих в долевом строительстве при прокладке газопроводов, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью улучшения социально-экономических условий проживания жителей Гатчинского муниципального района, обеспечения широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд и исполнения Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

5. Механизмы реализации

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по строительству газопроводов на территории Гатчинского муниципального района в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономики и инвестиций.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение № 1

к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг." № п/п; Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс. руб.); Объём финансирования по годам; Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2018 год; 2019 год; 2020 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Инвестиции; Итого; 2018-2020; 27247,54; 17864,04; 9383,50; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг."; Итого; 35988,24; 18604,74; 14383,50; 3000,0. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 17744,37; 15383,37; 2361,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 17998,87; 2976,37; 12022,50; 3000,0. 1.; Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения.; Итого; 2018-2019; 27247,54; 17864,04; 9383,50; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Итого; 27636,54; 18253,04; 9383,50; 0,0. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 17744,37; 15383,37; 2361,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 9647,17; 2624,67; 7022,50; 0,0. 1.1.; Инвестиции; Итого; 2018-2019; 12451,75; 3495,10; 8956,65; 0,00; МКУ "СК И Р КХ и С". Разработка проектно-сметной документации; Итого; 12451,75; 3495,10; 8956,65; 0,0. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 5594,00; 3233,00; 2361,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 6857,75; 262,10; 6595,65; 0,0. 1.1.1.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод); Итого; 2019; 4471,25; 0,00; 4471,25; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4471,25; 0,00; 4471,25; 0,0. 1.1.2.; Распределительный газопровод с.Воскресенское; Итого; 2019; 4485,40; 0,00; 4485,40; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 2361,00; 0,00; 2361,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2124,40; 0,00; 2124,40; 0,0. 1.1.3.; Распределительный газопровод по д. Куровицы Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2018; 3495,10; 3495,10; 0,00; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 3233,00; 3233,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 262,10; 262,10; 0,00; 0,0. 1.2.; Инвестиции; Итого; 2018-2019; 14795,79; 14368,94; 426,85; 0,00; МКУ "СК И Р КХ и С". Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района; Итого; 15184,79; 14757,94; 426,85; 0,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 12150,37; 12150,37; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2789,42; 2362,57; 426,85; 0,0. 1.2.1.; Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2018-2019; 13114,64; 13051,79; 62,85; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 12150,37; 12150,37; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 964,27; 901,42; 62,85; 0,0. 1.2.2.; Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2018; 166,13; 166,13; 0,00; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 166,13; 166,13; 0,00; 0,0. 1.2.3.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино; Итого; 2018; 772,30; 772,30; 0,00; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 527,30; 527,30; 0,00; 0,0. 1.2.4.; Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод; Итого; 2018; 378,72; 378,72; 0,00; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 378,72; 378,72; 0,00; 0,0. 1.2.5.; Подводящий газопровод высокого давления к дер. Новосиверская, Гатчинский район; Итого; 2019; 364,00; 0,00; 364,00; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 364,00; 0,00; 364,00; 0,0. 1.2.6.; Прочие расходы на оформление технических планов и проведение кадастровых работ по постановке на учёт построенных газопроводов; Итого; 2018; 389,00; 389,00; 0,00; 0,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 389,00; 389,00; 0,00; 0,0. 2.; Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов.; Итого; 2018-2020; 8351,70; 351,70; 5000,00; 3 000,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 8351,70; 351,70; 5000,00; 3 000,0. 2.1.; Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов; Итого; 2018-2020; 8351,70; 351,70; 5000,00; 3 000,0; МКУ "СК И Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 8351,70; 351,70; 5000,00; 3 000,0.

*Средства указаны справочно, планово.

|  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | района в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планируемые результаты муниципальной подпрограммы "Газоснабжение Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Инвестиции |  |  |  | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов | комплект | 0 | 1 | 2 | 0 |  |
|  | Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. |  | 6857,75 | 5594,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2789,42 | 12395,37 | Протяженность построенных распределительных газопроводов | п.м. | 0 | 4503 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения | ед. | 0 | 102 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень газификации жилых домов природным газом | % | 63,5 | 64 | 65 | 66 |  |
|  | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 8351,7 | 0 | Протяженность построенных и не переданных в муниципальную собственность распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании | п. м. | 0 | 145817,96 | 145000 | 148000 |  |
|  | Итого, в том числе: |  | 17 998,87 | 17 989,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИИ |  | 9258,17 | 17989,37 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района   в 2018 -2020 гг.»

Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | Итого |
|  | Всего: |  | 4 400,0 | 7 330,0 | 5200,0 |  | 16 930,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4 400,0 | 7 330,0 | 5 200,0 |  | 16 930,0 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 0 |  | 2130,0 0 2130,0 |  | 0 | 2130,0 0 2130,0 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – 450 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 450 кВт.ч/чел к 2020 году). 2. Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – 6,0 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 6,0 м3/чел к 2020 году). 3. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями - 0,201 Гкал/м2 (снижение показателя с 0,207 Гкал/м2 в 2017 году до 0,201 Гкал/м2 к 2020 году). 4. Количество установленных (модернизированных) приборов учета тепловой энергии – 12ед. 5. Количество установленных (модернизированных) приборов учета потребления воды – 4 ед. 6. Количество автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, установленных в учреждениях муниципальной собственности – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика

С 2010 г. на территории Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2014 году была принята и исполнялась подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг». В 2017 году принята и исполняется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.», являющаяся составной частью данной муниципальной программы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 3,4 %;

- по потреблению холодной воды - на 0,5 %

- по потреблению тепловой энергии –  на 2,1 %;

- по потреблению горячей воды – рост на 0,52% (вызван ростом числа жителей проживающих в многоквартирных жилых домах, оснащенных централизованным горячим водоснабжением.

На реализацию подпрограммы в 2016 году было предусмотрено  3 290 тыс. руб. за счет средств бюджета Гатчинского  муниципального района.

Объем выполненных и профинансированных работ по  исполнению  мероприятий программ   за 2016 г. составил   3290 тыс. руб.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в Гатчинском муниципальном районе;

информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

1.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

проведение энергетических обследований;

проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

1.3. Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта.

произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

1.4. Повышение уровня компетентности работников администрации  Гатчинского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

участие специалистов администрации Гатчинского муниципального района, администраций поселений и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

1.5. Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения.

внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по сокращению потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений, проведение энергоаудита, энергетических обследований, формирование (ведение) энергетических паспортов, обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется  в  пределах  выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью исполнения Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом

реализации подпрограммы

Участники подпрограммы (комитет образования ГМР, комитет по культуре и туризму ГМР и комитет социальной защиты населения ГМР) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте  Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014  № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.»

| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2 130,0 | 0 | 2 130 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.». | Итого | 2018-2020 | 16 930,0 | 4 400 | 7 330 | 5 200 | Комитет образования, комитет по культуре и спорту, МКУ "СК и Р КХ и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16 930,0 | 4 400 | 7 330 | 5 200 |  |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | Итого | 2018-2020 | 16 930,0 | 4 400 | 7 330 | 5 200 | Комитет образования, комитет по культуре и спорту |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16 930,0 | 4 400 | 7 330 | 5 200 |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2018-2020 | 16 930,0 | 4 400 | 7 330 | 5 200 | Комитет образования, комитет по культуре и спорту |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16 930,0 | 4 400 | 7 330 | 5 200 |  |
| Учреждения образования |  | Итого | 2018-2020 | 9 000,0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9 000,0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
| 1. 1.1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Утепление фасада МБОУ "Рождественская СОШ" | Итого | 2018-2020 | 500,0 | 0 | 500 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 500,0 | 0 | 500 | 0 |  |
| 1.1.1.2. | Установка металлопластиковых окон | Итого | 2018-2020 | 5000,0 | 1 000 | 1 550 | 2 450 | Комитет образования |
|  | 1.МБОУ «Большеколпанская СОШ» (2020г.-200 т.р.) 2. МБОУ «Таицкая СОШ» (2018 г.-300 т.р.) 3.МБОУ « Кобраловская СОШ» (2020г.-100 т.р.) 4.МБОУ « Никольская СОШ»(2019г.-200 т.р.) 5.МБОУ «Терволовская ООШ » (2020г. 100 т.р) 6.МБОУ « Дружногорская СОШ» (2018г.-150 т.р.) 7.МБОУ « Гатчинская СОШ №2»(2018г.-350 т.р.) 8.МБОУ» Белогорская НШ детский сад» (2019г.-100 т.р.) 9.МБОУ « Веревская СОШ»(2020г.-100 т.р.) 10.МБОУ « Сиверская гимназия»(2020г.-200 т.р.) 11.МБОУ « Вырицкая СОШ №1»(2020г.-200 т.р.) 12.МБОУ « Войсковицкая СОШ №2» (2020г.-200т.р) 13.МБОУ « Коммунарская СОШ №2»(2020г.-100 т.р) 14.МБОУ « Пудостьская СОШ»(2019г.-150 т.р.) 15.МБОУ « Гатчинская СОШ №11»(.2020г.-200 т.р.) 16. МБОУ « Гатчнская СОШ №1»(2019г.-100 т.р.) 17. «МБДОУ « Детский сад №37 комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) 18. МБДОУ « Детский сад №17 комбинированного вида»(2019г.-100 т.р.). 19.МБДОУ « Детский сад №32 комбинированного вида»(2019г.-100 т.р.) 20. МБДОУ « Детский сад №41 комбинированного вида» (2019г.- 100 т.р.); 21. МБОУ Елизаветинская СОШ (2019- 100т.р.); 22.МБДОУ « Детский сад №11 комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) 23. МБДОУ « Детский сад №10 комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) 24.МБДОУ « Детский сад №35 комбинированного вида» (2019г.- 50 т.р.) 25.МБДОУ « Детский сад №13комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) 26. МБДОУ « Детский сад №2 комбинированного вида» (2019г.-50 т.р.) 27. МБДОУ « Детский сад №9 комбинированного вида»(2020г. - 100 т.р.) 28. МБДОУ « Детский сад №50 комбинированного вида»(2020г.- 200т.р.) 29. МБДОУ « Детский сад №14 комбинированного вида»(2019г.- 100 т.р.) 30.МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад№53»(2020г.-300 т.р.) 31. МБДОУ « Детский сад №61 комбинированного вида" (2020г.- 300 т.р.) 32. МБДОУ « Детский сад №48комбинированного вида»(2020г.-150т.р.); 33. МБОУ Гатчинский лицей №3 (2018- 200т.р.) | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5000,0 | 1 000 | 1 550 | 2 450 |  |
| 1.1.1.3. | Установка балансировочных кранов, обратных клапанов, регулирующей арматуры, фильтров, теплоизоляции теплового пункта 1.МБОУ « Сиверская гимназия» (2018г.-100 т.р.) 2.МБДОУ « Центр развития ребенка -детский сад №53 » (2018г.-100 т.р.) 3.МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»(2018г.-100 т.р.) 4.МБДОУ « Детский сад №13 комбинированного вида »(2018г.-100 т.р.) 5. МБДОУ « Минская НШ- детский сад»-(2018г.-100 т.р.) | Итого | 2018 | 500,0 | 500 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 500,0 | 500 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.4. | Установка батарей с регуляторами температуры 1. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №26» (2018г.100 т.р.) 2.МБДОУ « Детский сад № 19 комбинированного вида» (2018г.50т.р.) 3. МБДОУ « Детский сад № 32 комбинированного вида»(2018г.50т.р.) 4. МБДОУ « Детский сад №48 комбинированного вида»(2018г.50т.р.) 5. МБОУ « Елизаветинская СОШ»(2019г.100т.р) 6. МБОУ « Гатчинская СОШ №11»(2019г.150т.р.) | Итого | 2018-2019 | 500,0 | 250 | 250 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 500,0 | 250 | 250 | 0 |  |
| 1.1.1.5. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии в учреждениях образования: 1.Разработка проекта на реконструкцию узла учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад № 19 комбинированного вида"(2018 г. - 50 т.р. ) 2. Замена прибора учета тепловой энергии с установкой балансировочных кранов МБДОУ "Детский сад № 19 комбинированного вида" (2018 г.- 350 т.р.) | Итого | 2018 | 400,0 | 400 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 400,0 | 400 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Замена устаревшего энергоёмкого оборудования на пищеблоках на энергосберегающее (оборудование с индукционным нагревом) 1.МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» (2019 г.75 т.р.) 2. МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида» (2019 г.75 т.р.) | Итого | 2019 | 150,0 | 0 | 150 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 150,0 | 0 | 150 | 0 |  |
| 1.1.2.2. | Реконструкция электрических сетей:*Ремонт электрических сетей* Замена устаревших трансформаторов на современные.*Установка автоматических выключателей в местах общего пользования с применением датчиков движения.*Выравнивание фазных напряжений и нагрузок.*Замена электромагнитных аппаратов на электронные.* Внедрение системы автоматического управления наружным освещением. 1.МБДОУ«Детский сад №4 комбинированного вида» (2020г. 150т.р.) 2.МБДОУ«Центр развития ребенка –детский сад №9» (2020г. 150т.р.) 3.МБДОУ«Детский сад №11 комбинированного вида» ( 2020г. 150т.р.) 4.МБДОУ«Детский сад 12 комбинированного вида» (2019г.150т.р.) 5.МБДОУ«Детский сад № 28 комбинированного вида» (2018г.150т.р.) 6.МБДОУ«Детский сад №35 комбинированного вида» (2019г.150т.р.) 7.МБДОУ«Детский сад №36 комбинированного вида» (2019г.150т.р.) 8.МБДОУ«Детский сад №42» (2018г. 150т.р.) 9.МБДОУ«Детский сад №47» (2018г.- 150т.р.) 10.МБДОУ "Детский сад № 14" (2018г.-100 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 1450,0 | 550 | 450 | 450 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1450,0 | 550 | 450 | 450 |  |
| 1.1.2.3. | Реконструкция систем внутреннего освещения:* Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение.1.МБОУ»Сиерская гимназия» (2020г.50т.р.) 2.МБОУ « Никольская СОШ» (2019г.100т.р.) 3.МБОУ « Кобраловская СОШ» (2020г.50т.р.) 4.МБОУ «Сусанинская СОШ» (2018г.200т.р.) 5. МБОУ "Пригородная СОШ " (2018г.-100 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 500,0 | 300 | 100 | 100 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 500,0 | 300 | 100 | 100 |  |
|  | Всего |  |  | 9000,0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
|  | в том числе школы: |  |  | 4500,0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
|  | в том числе детские сады |  |  | 4500,0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения культуры |  | Итого | 2018-2020 | 5 800,0 | 1 400 | 2 200 | 2 200 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 800,0 | 1 400 | 2 200 | 2 200 |  |
| 1.1.3. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Утепление конструкций: 1.Утепление крыши с помощью установки потолочной системы Армстронг МБУ ДО "Детская художественная школа (г.Гатчина, ул.Зверевой , д.15а); (2019 год - 800 т.р.); 2. Утепление стен. МБУДО"Сиверская детская школа искуств имени И.И.Шварца" (Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7); (2019 год - 1 000 т.р.); 3. Закупка и утановка двухстворчатых дверей МБУДО "Коммунаровская Детская школа искусств" (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 6); (2019 год - 400 т.р.); | Итого | 2019 | 2 200,0 | 0 | 2 200 | 0 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 200,0 | 0 | 2 200 | 0 |  |
| 1.1.3.2. | Замена отопительных приборов | Итого | 2020 | 580,0 | 0 | 0 | 580 | Комитет по культуре и туризму |
|  | Замена изношенных отопительных приборов : 1. МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчина"- (2020г-580 т.р.) | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 580,0 | 0 | 0 | 580 |  |
| 1.1.3.3. | Установка металлопластиковых окон 1.Установка металлопластиковых окон (с проветривающими устройствами) , замена потолочных люстр, замена радиатора отопления МБУ ДО Сяськелевская детская музыкальная школа (Ленинградская обл Гатчинский район, пос.Елизаветино, ул.Школьная, д.19, дер..Сяськелево, д.10а) (2018 год - 100 т.р.); 2. Установка металлопластиковых окон ( с проветривающими устройствами), установка металлопластиковых дверей МБУ ДО"Сиверская детская школа искусств имени И.И.Шварца" (Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7)б (2020 год - 520 т.р.) 3.Установка металлопластиковых окон (с проветривающими устройствами)МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчина"- (2020г.-500,0 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 1 120,0 | 100 | 0 | 1020 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 120,0 | 100 | 0 | 1020 |  |
| 1.1.3.4. | Установка теплового узла: МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова" г. Гатчина, Красноармейский пр.,д.8, (2020г.-600 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 600,0 | 0 | 0 | 600 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 600,0 | 0 | 0 | 600 |  |
| 1.1.4 Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Реконструкция систем внутреннего освещения: * Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение. 1. МБУДО "Коммунаровская Детская школа искусств" (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 6) (2018 год -150 т.р.) 2. МБУ ДО «Войсковицкая ДШИ» (Гатчинский район, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, д. 1), (2018 год- 750,0т.р.); 3. МБУДО "Сиверская детская школа искусств имени И.И.Шварца" (Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7), (2018 год - 100 т.р.) 4. МБУ ДО Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова (г. Гатчина ул. Чкалова, д. 66, Красноармейский пр., д. 8, дер. М. Верево, Киевское ш., д. 2А), (2018 год - 150 т.р.); 5. МБУДО "Новосветовская Детская школа искусств" (Гатчински район, пос. Новый свет, д.82), (2018 год - 150 т.р.); | Итого | 2018-2020 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 | 0 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 | 0 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2 130,0 |  | 2 130 |  |  |
|  | Прочие учреждения бюджетной сферы | Итого | 2019 | 2 130,0 | 0 | 2 130 | 0 | МКУ "СК и Р К Х и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 130,0 | 0 | 2 130 | 0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Инвестиции | Итого |  | 2 130,0 |  | 2 130 |  |  |
|  | Комплекс работ по организации автоматизированного индивидуального теплового пункта с системой погодозависимого регулирования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.72, в т.ч. проектные работы | Итого | 2019 | 2 130,0 | 0 | 2 130 | 0 | МКУ "СК и Р К Х и С" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 130,0 | 0 | 2 130 | 0 |  |

Приложение 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Гатчинского муниципального района в 2018 год– 2020 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района в 2018- 2020 гг.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2018 финансовый год |  | 2019 финансовый год | 2020 финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 14 800,0 | 0 | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел в год | 456,4 | 454 |  | 452 | 450 |
|  |  |  |  | Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6,1 | 6,06 |  | 6,03 | 6,0 |
|  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0,207 | 0,205 |  | 0,203 | 0,201 |
|  |  |  |  | Количество установленных (модернизированных) приборов учета тепловой энергии | ед. | 165 | 6 |  | 6 | 0 |
|  |  |  |  | Количество установленных (модернизированных) приборов учета потребления воды | ед. | 294 | 2 |  | 2 | 0 |
|  |  | 2130,0 | 0 | Количество автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, установленных в учреждениях муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 |  | 1 | 0 |
|  | Итого | 16 930,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. инвестиции | 2 130,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.»

| Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| в 2018 - 2020 гг.» |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», Администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Всего: | 14 615,3 | 36584,0 | 47701,6 | 98 900,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 721,9 | 2 699,5 | 2 699,5 | 8 120,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 11 893,40 | 33 884,5 | 45 002,10 | 90 780,0 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве-131,346 км за 3 года. |  |  |  |  |
|  | 2.Протяженность дорог со щебеночным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве-168,96 км. за 3 года. 3. Протяженность грунтовых дорог, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве-104,559 км за 3 года. 4. Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-3 ед. 5. Площадь отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-40264 кв. м. 6. Протяжённость отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-7,819 км. 7. Количество отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-2 ед. 8. Площадь отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-7592 кв. м. 9. Протяжённость отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-1,324 км. 10. Удельный вес автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям -89,7 % 11. Доля отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог – не менее 0,5 % в 2018 г., не менее 4,5 % в 2019 г., не менее 1,7 % в 2020 г. 12. Вывезенный объём ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования – 282 м. куб. |  |  |  |  |
|  | 13. % выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений Гатчинского муниципального района-100% |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает 244,4 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Гатчинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений, частные, ведомственные, оборонного значения, общего и необщего пользования,

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Гатчинского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17. 12. 2010 № 5675.

В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 111 км, региональных автомобильных дорог – 456 км, местного значения Гатчинского муниципального района 131,9 км, местного значения городских и сельских поселений – 1177,8 км.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно и основание, придорожная полоса);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

-  не надлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы – обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

Задачи Подпрограммы – увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.

3. Перечень и финансирование мероприятий муниципальной Подпрограммы

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2017 году, с учетом инфляции.

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и областного бюджета согласно перечню программных мероприятий.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района с асфальтобетонным, щебеночным покрытием, грунтовых дорог, содержанию и ремонту мостовых сооружений, водопропускных труб (металлических гофрированных, железных, бетонных и железобетонных), элементов обустройства и искусственного освещения.

Выполнение мероприятий подпрограммы вызвано необходимостью достижения надежности и безопасности функционирования автомобильных дорог на территории Гатчинского муниципального района и исполнения Федерального закона от 08.11.2007       № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.".

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.".

4.Оценка рисков реализации муниципальной Подпрограммы

Возможные риски реализации Подпрограммы:

- срыв закупки по 44-ФЗ;

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства;

- невыполнение подрядчиком работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

5.Описание системы управления реализацией муниципальной Подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» Гатчинского муниципального района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по внесению изменений в Подпрограмму и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

6.Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономики и инвестиций.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

| Приложение 1 к подпрограмме 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018-2020гг.» Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 - 2020 гг.» № п/п; Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс. руб.); Объём финансирования по годам (тыс. руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2018 год; 2019 год; 2020 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Итого по подпрограмме 4"Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг. "; Итого; 2018-2020; 98 900,90; 14 615,30; 36 584,0; 47 701,6; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 8 120,90; 2 721,90; 2 699,5; 2 699,5. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 90 780,00; 11 893,40; 33 884,5; 45 002,1. 1.; Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.; Итого; 2018-2020; 98 900,90; 14 615,30; 36 584,0; 47 701,6; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,0; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 8 120,90; 2 721,90; 2 699,50; 2 699,5. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 90 780,00; 11 893,40; 33 884,50; 45 002,1. 1.1.; Содержание автомобильных дорог; Итого; 2018-2020; 28 289,40; 7 789,40; 8 500,0; 12 000,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 28 289,40; 7 789,40; 8 500,0; 12 000,0. 1.2.; Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2019-2020; 1 475,00; 1 475,00; 0,0; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 475,00; 1 475,00; 0,0; 0,0. 1.2.1.; Прочие мероприятия по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2018; 1 475,00; 1 475,00; 0,0; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 475,00; 1 475,00; 0,0; 0,0. 1.2.1.1.; Оценка технического состояния и паспортизация а/дорог; Итого; 2018; 1 475,00; 1 475,00; 0,0; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 475,00; 1 475,00; 0,0; 0,0. 1.3.; Ремонт автомобильных дорог со щебёночным покрытием; Итого; 2018-2020; 4 404,14; 1 776,34; 1 627,8; 1 000,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4 404,14; 1 776,34; 1 627,8; 1 000,0. 1.3.1.; Ремонт подъездной автомобильной дороги к кладбищу в пос. Новый Свет; Итого; 2018-2019; 3 305,60; 1 677,80; 1 627,8; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 3 305,60; 1 677,80; 1 627,8; 0,0. 1.3.2.; Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы; Итого; 2018-2020; 1 098,54; 98,54; 0,0; 1 000,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 098,54; 98,54; 0,0; 1 000,0. 1.4.; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего использования местного значения; Итого; 2018-2020; 28 329,46; 3 418,26; 10 211,70; 14 699,50; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 8 120,90; 2 721,90; 2 699,50; 2 699,50. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 20 208,56; 696,36; 7 512,20; 12 000,00. 1.4.1.; Ремонт автомобильной дороги "д.Алапурская - Юля-Пурская", протяжённостью 0,62 км; Итого; 2018; 3 418,26; 3 418,26; 0,0; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 2 721,90; 2 721,90; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 696,36; 696,36; 0,0; 0,0. 1.4.2.; Ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок № 2 подъезд к посёлку при ст."Строганово"); Итого; 2019; 10 211,70; 0,00; 10 211,7; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 2 699,50; 0,00; 2 699,5; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 7 512,20; 0,00; 7 512,2; 0,0. 1.4.3.; Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. Малые Слудицы" с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2020; 12 699,50; 0,00; 0,0; 12 699,5; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 2 699,50; 0,00; 0,0; 2 699,5. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 10 000,00; 0,00; 0,0; 10 000,0. 1.4.4.; Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Борницкий лес" с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2020; 2 000,00; 0,00; 0,0; 2 000,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 000,00; 0,00; 0,0; 2 000,0. 1.5; Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования; Итого; 2018; 156,30; 156,30; 0,0; 0,0; МКУ "СК и Р КХ и С". Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства бюджета Ленинградской области; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Внебюджетные ист.; 0,00; 0,00; 0,0; 0,0. Средства ГМР; 156,30; 156,30; 0,0; 0,0. 1.6.; Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 2019-2020; 36 246,6; 0,00; 16244,50; 20002,10; Администрации поселений Гатчинского муниципального района. Средства федерального бюджета; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Ленинградской области; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные ист.; 0,0; 0,00; 0,00; 0,00. Средства ГМР; 36 246,6; 0,00; 16244,50; 20002,10. |
| --- |
|  | *Средства указаны справочно, планово |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к подпрограмме 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения ГМР в 2018-2020гг.» |
| Планируемые результаты подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» № п/п; Задачи, направленные на достижение цели; Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.); Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач; Единица измерения; Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы); Планируемое значение показателя по годам реализации. Бюджет ГМР; Другие источники; 2018 год; 2019 год; 2020 год. 1.; Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.; 28289,4; 0; Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве; км; 43,162; 43,782; 43,782; 43,782. Протяженность дорог со щебеночным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве; км; 56,940; 56,32; 56,32; 56,32. Протяженность грунтовых дорог, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве; км; 34,853; 34,853; 34,853; 34,853. 26087,7; 8120,9; Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием; ед.; 0; 0; 1; 2. Площадь отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием; кв. м; 0; 0; 30250; 10014. Протяжённость отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием; км; 0; 0; 5,5; 2,319. Количество отремонтированных дорог со щебеночным покрытием; ед.; 0; 1; 1; 0. Площадь отремонтированных дорог со щебеночным покрытием; кв. м; 0; 3720; 3872; 0. Протяжённость отремонтированных дорог со щебеночным покрытием; км; 0; 0,62; 0,704; 0. Удельный вес автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям; %; 93,1; 86,7; 88,7; 89,7. Доля отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог (не менее); %; 0; 0,5; 4,5; 1,7. 156,3; 0; Вывезенный объём ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования; м. куб.; 0; 282; 0; 0. 36246,6; 0; Процент выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР; %; -; -; 100; 100. ИТОГО, в том числе:; 90780,0; 8120,9. ИНВЕСТИЦИИ; 0; 0. |

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить комфортные жилищные условия, удовлетворить социальные и культурно-эстетические потребности жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба координации и развития Коммунального хозяйства и строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого |
|  | Всего: |  | 75 971,62 |  | 13 415,20 |  | 0,0 |  | 89 386,82 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  | 11 661,60 |  | 7 358,58 |  | 0,0 |  | 19 020,18 |
|  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 57 876,20 |  | 2 185,12 |  | 0,0 |  | 60 061,32 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6433,82 |  | 3 871,5 |  | 0 |  | 10 305,32 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства федерального бюджета Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  |  | 75 971,62 11 661,6 57 876,20 6 433,82 |  | 13 415,2 7 358,58 2 185,12 3 871,5 |  | 0 0 0 0 |  | 89 386,82 19 020,18 60 061,32 10 305,32 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  |  | 0,0 |  | 2185,12 |  | 0 |  | 2185,12 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией- 100%; 2.Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка– 3904,39 м.; 3.Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка -4258,0 м.; 4. Количество построенных универсальных спортивных площадок в дер. Истинка – 1 ед.; 5. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в дер. Истинка - 1 комплект; |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена:

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений;

-  межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей;

-  необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.» является стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Задачей данной подпрограммы является обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3.Перечень мероприятий подпрограммы, планируемые результаты

и показатели результативности выполнения подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства». К выполнению подпрограммных задач на объектах, находящихся в муниципальной собственности, привлекаются специализированные организации, определяемые через процедуру размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечнем мероприятий предусматривается выполнение комплекса работ по проектированию, строительству (реконструкции) объектов для муниципальных нужд.

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

Планируемые результаты и показатели результативности выполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг.»

4. Обоснование расходов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах выделенных в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района и субсидий бюджета Ленинградской области, согласно перечню программных мероприятий.

Выполнение мероприятий программы вызвано необходимостью обеспечения надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечения современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижения высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального района и исполнения Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

5. Механизмы реализации подпрограммы

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономического развития и прогнозирования отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

6. Методика оценки эффективности подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», а также отделом экономики и инвестиций.

МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций  администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом  экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

Приложение 1

Подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских

территорий Гатчинского муниципального района

в 2018 -2020 гг.»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского

муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 89386,82 | 75971,62 | 13415,20 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района в 2018 -2020 гг." | Итого |  | 89386,82 | 75971,62 | 13415,20 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 19020,18 | 11661,60 | 7358,58 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 60061,32 | 57876,20 | 2185,12 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 10305,32 | 6433,82 | 3871,50 | 0,0 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 89386,82 | 75971,62 | 13415,20 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Обеспечить комфортные жилищные условия, удовлетворить социальные и культурно-эстетические потребности жизнедеятельности в сельской местности | Итого |  | 89386,82 | 75971,62 | 13415,20 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 19020,18 | 11661,60 | 7358,58 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 60061,32 | 57876,20 | 2185,12 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 10305,32 | 6433,82 | 3871,50 | 0,0 |  |
| 1.1 | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 89386,82 | 75971,62 | 13415,20 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого |  | 89386,82 | 75971,62 | 13415,20 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 19020,18 | 11661,60 | 7358,58 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 60061,32 | 57876,20 | 2185,12 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 10305,32 | 6433,82 | 3871,50 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 76802,82 | 75291,12 | 1511,70 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Благоустройство территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетевой ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого |  | 76802,82 | 75291,12 | 1511,70 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 11661,60 | 11661,60 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 57323,20 | 57323,20 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7818,02 | 6306,32 | 1511,70 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 12584,00 | 680,50 | 11903,50 | 0,0 | МКУ "Служба координации и Р КХ и С" |
|  | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка | Итого |  | 12584,00 | 680,50 | 11903,50 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 7358,58 | 0,00 | 7358,58 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2738,12 | 553,00 | 2185,12 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2487,30 | 127,50 | 2359,80 | 0,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Приложение 2

Подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских

территорий Гатчинского муниципального района

в 2018 -2020 гг.»

Планируемые результаты подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского

муниципального района в 2018 -2020 гг.»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2017 г. |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности. | 10 305,32 | 79 081,50 | Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией | % | 0 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка | м | 0 |  | 3904,39 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка | м | 0 |  | 4258,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в дер. Истинка | комплект | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество построенных универсальных спортивных площадок в дер. Истинка | ед. | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
| ИТОГО, в том числе: |  | 10 305,32 | 79 081,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВЕСТИЦИИ |  | 10 305,32 | 79 081,5 |  |  |  |  |  |  |  |