АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.11.2020								                     № 3657

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального от 06.10.2020 № 3071 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Гатчинского муниципального района с 2021 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района Голованова С.И.

Исполняющий обязанности

Главы администрации

Гатчинского муниципального района 		                        С.И. Голованов

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 10.11.2020  № 3657

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности. 2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. 3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. 4. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованов |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограмм | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов). |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района». Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района». Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района». Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 2376503,08 | 316066,33 | 603274,70 | 477850,35 | 529744,40 | 449567,30 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО* | 1180237,95 | 128389,90 | 384392,20 | 199509,45 | 251283,00 | 216663,40 |
| Внебюджетные источники | 405570,70 | 60147,10 | 85266,50 | 112240,40 | 100778,60 | 47138,10 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 790694,43 | 127529,33 | 133616,00 | 166100,50 | 177682,80 | 185765,80 |
| Всего инвестиции по программе, в том числе: Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета ЛО* справочно, планово |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство объектов коммунальной инфраструктуры – 1 комплект (сети водоснабжения и водоотведения к жилым домам в пос. Сусанино) к концу 2025 года. 2. Снижение доли МКД, расположенных на территории Гатчинского муниципального района, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения - до 46,86 % к концу 2023 года. 3. Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - до 70 % к концу 2025 года. 4. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции - до 35 % к концу 2025 года. 5. Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - до 27 % к концу 2025 года. 6. Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - до 30 % к концу 2025 года. 7. Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для централизованной системы водоотведения, от общего количества взятых проб сточных вод - до 56 % к концу 2025 года. 8. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей, требующих реконструкции, от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции - до 26,45 % к концу 2025 года. 9. Увеличение доли отремонтированных сетей теплоснабжения от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта - до 36,35 % к концу 2025 года. 10. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов - 1 комплект к концу 2021 года. 11. Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения – 174 ед. к концу 2022 года. 12. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями - до 440 кВт.ч/чел. к концу 2025 года. 13. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями - до 5,92 м3/чел. к концу 2025 года. 14. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями - до 0,16 Гкал/м2 к концу 2025 года. 15. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения - 13шт. к концу 2025 года. 16. Доля реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог, требующих реконструкции - 12,8 % к концу 2025 года. 17. Количество построенных (реконструированных) мостовых сооружений - 3шт. к концу 2025 года. 18. Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общего количества автомобильных дорог местного значения – 86 % к концу 2025 года. 19. Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог - до 22,8 % к концу 2025 года. 20. Процент выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений Гатчинского муниципального района от запланированных работ ежегодно – 100 %. |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

В состав объектов муниципальной собственности коммунального комплекса Гатчинского муниципального района входят следующие объекты:

-29 котельных,  150 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

- скважины – 153 шт.; РЧВ – 52 шт.; башни водонапорные – 63 шт.; водопроводные сети – 286 км; ВНС 2-го подъема – 20 шт.; гипохлоритные установки – 32 шт.;

- канализационные сети – 283 км; КНС – 61 шт.; КОС – 22 шт.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды.

- Качество очистки сточных вод не соответствует нормативам – в связи с высоким износом сооружений, превышением проектной производительности очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на очистку, в связи с ужесточением требований законодательства по качеству очистки стоков (НДС).

-  Сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений.

- Неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения -  в связи с высоким уровнем износа – более 70 %.

- неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

- недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом (64 %). Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации – частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку распределительных сетей после строительства магистральных и межпоселковых газопроводов.

С целью обеспечения рационального использования ресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

-  не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района. Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, её обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

3. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отделпо экономическому развитию и инвестициям отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Паспорт подпрограммы 1:

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"

| Наименование подпрограммы | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Повышение качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН, в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды. - Повышение надежности системы водоснабжения, в т.ч. за счет реконструкции водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, снижение аварийности. - Повышение экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на водные объекты путем прекращения сброса неочищенных сточных вод, повышение качества очистки сточных вод. - Повышение надежности системы водоотведения, в т.ч. за счет реконструкции канализационных сетей, снижение аварийности. - Обеспечение централизованными системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения жилых домов и построенных объектов. - Обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций на строительство объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Итого: | 1 220 712,10 | 197 539,20 | 286 406,60 | 256107,90 | 270 742,40 | 209 916,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО | 424 304,90 | 91 536,90 | 132 151,00 | 63 167,00 | 72 549,00 | 64901,00 |
|  | Внебюджетные источники* | 405 570,70 | 60 147,10 | 85 266,50 | 112 240,40 | 100 778,60 | 47 138,10 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 390836,50 | 45855,20 | 68989,10 | 80 700,50 | 97 414,80 | 97 876,90 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество разработанных комплектов ПСД на строительство объектов коммунальной инфраструктуры – 1 комплект (сети водоснабжения и водоотведения к жилым домам в п.Сусанино) к концу 2025 года; 2.Снижение доли МКД, расположенных на территории ГМР, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения до 46,86% к концу 2023 года; 3. Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 70 % к концу 2025 года; 4. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции до 35% к концу 2025 года; 5. Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 27 % к концу 2025 года; 6.Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 30 % к концу 2025 года; 7. Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для централизованной системы водоотведения от общего количества взятых проб сточных вод до 56 %к концу 2025 года; 8. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей, требующих реконструкции, от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции до 26,45%к концу 2025 года; 9. Увеличение доли отремонтированных сетей теплоснабжения от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонтадо36,35% к концу 2025года. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды.

По состоянию на 2020 год доля населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляет      49 %.

43 % проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения и 33 % проб питьевой воды, подаваемой из сети не соответствуют нормативам.

2)  Качество очистки сточных вод также не соответствует нормативам – в связи с высоким износом сооружений, превышением проектной производительности очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на очистку,  в связи с ужесточением требований законодательства по качеству очистки стоков. По состоянию на 2020 год доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам составляет 85 %.

3)  Сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений. По состоянию на 2020 год доля сточных вод, не подвергающихся очистке составляет 8,3 %.

4) Неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения -  в связи с высоким уровнем износа – более 70 %.

5) Неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

1.1. Характеристика и проблемы системы теплоснабжения Гатчинского муниципального района.

Инженерные сети и объекты централизованного теплоснабжения Гатчинского муниципального района характеризуют значительным уровнем износа основных фондов. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к технологическим отказам в работе централизованной системы теплоснабжения, нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима теплоснабжения и ведет к снижению качества отпускаемого тепла потребителям  и перерасходу тепла в целом.

В основном, сети были проложены до 1989 года, то есть срок эксплуатации тепловых сетей превышает 30 лет. Основной проблемой развития систем теплоснабжения является недостаток финансирования работ по реконструкции систем теплоснабжения.

Вырицкое ГП

В границах Вырицкого городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и ГУП «ТЭК СПб».

В Вырицком сельском поселении существуют 9 отдельных систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 13653 м. Из них четыре двухтрубных и четыре четырехтрубных системы теплоснабжения.

Одна котельная  не имеет тепловых сетей и является локальным источником.

В качестве основного топлива на семи котельных  используется природный газ. На одной котельной – уголь. На котельной ГУП «ТЭК СПб» - мазут.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения является дальнейшая газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты для индивидуальной застройки.

Дружногорское ГП

На территории Дружногорского городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет единственная теплоснабжающая организация АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Дружногорского городского поселения функционируют три источника централизованного теплоснабжения, протяженностью 6624,5 м. Из них одна двухтрубная, одна трехтрубная, одна четырехтрубная  система теплоснабжения.

В качестве основного топлива на двух  котельных используется природный газ. На  одной котельной основным топливом является уголь.

Сиверское ГП

В границах Сиверского городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области ГКУЗ ЛО «Дружносельская психиатрическая больница».

На территории Сиверского городского поселения существует 13 систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 67549 м. Из них восемь двухтрубных и пять четырехтрубных систем теплоснабжения.

На территории Сиверского городского поселения преобладающим видом топлива является природный газ. Его используют десять котельных. В качестве основного топлива на двух  котельных используется уголь, на одной – дизельное топливо.

Таицкое ГП

В границах Таицкого городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО  «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Таицкого городского поселения расположено две системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 7456 м. Из них одна двухтрубная и одна четырехтрубная система теплоснабжения.

В качестве основного топлива на одной котельной используется природный газ, на другой каменный уголь.

Большеколпанское СП

В границах Большеколпанского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют АО «Коммунальные системы Гатчинского района», ГУП «ТЭК СПб» и АО «Гатчинский комбикормовый завод».

На территории Большеколпанского сельского поселения расположено пять систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 44668 м. Из них две двухтрубные и три четырехтрубные.

В качестве основного топлива на пяти источниках централизованного теплоснабжения используется природный газ, на одном – уголь.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Большеколпанского сельского поселения является полная газификация.

Веревское СП

В границах Веревского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две организации: АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и  МУП «Тепловые сети» г. Гатчина. Зона действия АО «Коммунальные системы Гатчинского района» распространяется на новую котельную д. Малое Верево и относящиеся к ней тепловые сети.

Зона действия МУП «Тепловые сети» г. Гатчина распространяется на котельную №8 д. Вайялово и относящиеся к ней тепловые сети военной части.

На территории Веревского сельского поселения существует две изолированные системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 11648 м. Из них одна двухтрубная и одна четырехтрубная система теплоснабжения.

Обе котельные используют в качестве топлива природный газ.

Войсковицкое СП

В границах Войсковицкого сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и АО «ГУ ЖКХ».

Зона действия АО «Коммунальные системы Гатчинского района» распространяется на котельные п. Войсковицы, п. Борницкий Лес, п. Новый Учхоз и относящиеся к ней тепловые сети.

На территории Войсковицкого сельского поселения расположено четыре системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 22024 м. Из них одна двухтрубная и три четырехтрубные системы теплоснабжения.

На территории Войсковицкого сельского поселения основным видом топлива, используемого на трех котельных для выработки тепловой энергии, является природный газ, на одной - дизельное топливо.

Елизаветинское СП

В границах Елизаветинского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Елизаветинского сельского поселения расположено четыре системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 17104 м. Из них одна двухтрубная и две четырехтрубные системы теплоснабжения. Одна котельная  не имеет тепловых сетей и является локальным источником.

На всех котельных Елизаветинского сельского поселения в качестве основного топлива используется природный газ.

Кобринское СП

В границах Кобринского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Кобринского сельского поселения расположено четыре системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 24698 м. Из них одна двухтрубная и три четырехтрубные системы теплоснабжения.

На территории Кобринского сельского поселения, на котельных основным видом топлива является природный газ,  и только на одной - мазут.

Новосветское СП

В границах Новосветского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Новосветского сельского поселения расположено шесть систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 20207 м. Из них четыре двухтрубных, одна трехтрубная и одна четырехтрубная системы теплоснабжения.

На котельных Новосветского сельского поселения в качестве топлива используется природный газ и дизельное топливо.

Пудомягское СП

В границах Пудомягского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Пудомягского сельского поселения существует только две системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 10476 м. Из них одна двухтрубная и одна четырехтрубная.

Основным видом топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии, является природный газ.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения является дальнейшая его газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты (АИТ) для индивидуальной застройки.

Пудостьское СП

В границах Пудостьского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Пудостьского сельского поселения расположено пять систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 32037 м. Из них две двухтрубные и три четырехтрубные системы теплоснабжения.

В качестве основного топлива на источниках централизованного теплоснабжения используется природный газ, на одной котельной  – уголь.

Рождественское СП

В границах Рождественского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Рождественского сельского поселения существует только три системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 8952 м. Из них одна двухтрубная, одна четырехтрубная система теплоснабжения. Котельная в п. Дивенский является локальным источником теплоты и не имеет тепловых сетей.

Основным видом топлива, потребляемым на котельных Рождественского сельского поселения, является природный газ. На одной  котельной  в качестве основного топлива используется каменный уголь.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Рождественского сельского поселения является полная газификация.

Сусанинское СП

В границах Сусанинского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и АО «ГУ ЖКХ».

На территории Сусанинского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляют пять систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 20404 м.  Из них три двухтрубных и две четырехтрубных системы теплоснабжения.

На территории Сусанинского сельского поселения преобладающим видом топлива является природный газ, на одной котельной используется уголь.

Сяськелевское СП

В границах Сяськелевского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Сяськелевского сельского поселения расположено две четырехтрубные системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 20461 м.

На территории Сяськелевского сельского поселения преобладающим видом топлива является природный газ.

1.2.Характеристика и проблемы системы водоснабжения Гатчинского муниципального района.

Анализ технического состояния систем централизованного водоснабжения выявил:

• высокий износ водопроводных сетей, требующих замены ветхих участков на трубы из современных не коррозионных материалов;

• необходимость реконструкции водозаборных узлов, техническое состояние которых признано неудовлетворительным;

• отсутствие систем подготовки воды по удалению примесей железа и частичному умягчению воды;

• отсутствия систем обеззараживания воды;

• необходимость реконструкции водонапорных башен;

• отсутствие приборов учета воды на скважинных водозаборах, низкий уровень автоматизации и диспетчеризации.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных сооружений и сетей водоснабжения;

-  большие потери воды при транспортировке;

-  отсутствие водоподготовки артезианской воды;

- низкий уровень автоматизации оборудования.

Большеколпанское СП

Система централизованного водоснабжения в Большеколпанском сельском поселении имеется только в семи населенных пунктах: д. Большие Колпаны, д. Химози, д. Малые Колпаны, д. Парицы, д. Корписалово, д. Тихковицы, с. Никольское. Системы водоснабжения этих населенных пунктов являются локальными и не зависят друг от друга.

Объекты водоснабжения в Большеколпанском сельском поселении обслуживают АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Системы централизованного водоснабжения Большеколпанского СП

представляют собой комплекс инженерных сооружений обеспечивающих забор воды из подземных источников и транспортировку питьевой воды абонентам. В поселении отсутствуют сооружения водоподготовки.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 9 шт.;

• здания насосных станций – 6 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 9 шт.;

• водонапорные башни – 2 шт.;

• водопроводные сети, общая протяженность – 8,17 км, в том числе

нуждающиеся в замене – 6,5 км;

• пожарные гидранты – 8 шт.;

• водоразборные колонки - 5.

Веревское СП

Система централизованного водоснабжения в Веревском сельском поселении имеется только в двух населенных пунктах: деревне Малое Верево и деревне Вайялово. Системы водоснабжения являются локальными и не зависят друг от друга.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде у АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 2 шт.;

• здания насосных станций артезианских скважин – 2 шт.;

• водозаборные сооружения – 1 шт.;

• насосная станция 2-го подъема – 1 шт.;

• резервуары чистой воды – 2 шт. (500 и 700 м3);

• погружные скважинные насосные агрегаты – 2 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ, СМ, «ГНОМ – 7 шт.;

• водонапорные башни – 2 (по 300 м3) шт.;

• наружные водопроводные сети – 5,907 км, в том числе нуждающиеся в замене – 2,6 км;

• внутриплощадочные водопроводные сети – 515 м;

• сети ХВС – 331 м;

• пожарные гидранты – 8 шт.

Войсковицкое СП

Централизованное ХВС имеется в двух населенных пунктах: поселок Войсковицы, поселок Новый Учхоз. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляют, водоснабжение, транспортировку и сбыт холодной воды.

Системы водоснабжения данных населенных пунктов являются локальными и не зависят друг от друга.

Централизованное ГВС имеется в трех населенных пунктах: поселок Войсковицы, поселок Новый Учхоз и Жилой городок «Борницкий лес».

Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО

«Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде у АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 5 шт.;

• здания насосных станций арт. скв. – 1 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема -1;

• насосная станция 2-го подъема – 1 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 7 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ,– 4 шт.;

• водонапорные башни – 2 шт.;

• наружные водопроводные сети – 14,15 км; в том числе нуждающиеся в

замене – 11,1 км;

• пожарные гидранты – 10 шт.

Вырицкое ГП

Централизованное ХВС имеется в двух населенных пунктах: пос.Вырица, дер. Мины. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга.

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 13 шт.;

• здания насосных станций арт. скв. – 2 шт.;

• Насосная станция 2-го подъема – 1 шт.;

• резервуары чистой воды – 2 шт. (500 и 700 м3);

• погружные скважинные насосные агрегаты – 18 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ, СМ, «ГНОМ – 7 шт.;

• водонапорные башни – 2 (по 300 м3) шт.;

• наружные водопроводные сети – 10,7 км; в том числе нуждающиеся в

замене - 8,0 км;

• внутриплощадочные водопроводные сети – 515 м;

• сети ХВС – 331 м;

• пожарные гидранты – 6 шт.

Дружногорское ГП

Централизованное водоснабжение холодной водой жителей пос. Дружная

Горка и деревни Лампово осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Водоснабжение пос.Дружная Горка осуществляется из 4-х артезианских скважин.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 8 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 8 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ,– 2 шт.;

• РЧВ – 1 шт. (300 м3);

• водонапорная башня – 1 шт.;

• наружные водопроводные сети – 5,75 км; в том числе нуждающиеся в

замене - 4,7 км;

• пожарные гидранты – 11 шт.;

• водоразборные колонки - 1 шт.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения

осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Елизаветинское СП

Централизованное ХВС имеется в следующих населенных пунктах: п.Елизаветино, жилпоселок «Дружба», д. Луйсковицы, д. Новая, д. Николаевка, д. Шпаньково, д. Дылицы.

Системы централизованного водоснабжении перечисленных населенных пунктов являются локальными и не зависят друг от друга. д. Раболово и д.Ознаково имеют общую систему водоснабжения, включающую в себя источник и водопроводные сети.

Объекты водоснабжения в Елизаветинском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ж.д. ст. Елизаветино).

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 150 человек.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 19 шт.;

• здание арт. скважины – 4 шт.;

• здание хлораторной – 1 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1;

• РЧВ – 4 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 23 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ, СД,«Иртыш»– 4 шт.( по 1 ед.);

• водонапорная башня – 6 шт.;

• наружные водопроводные сети –34,57 км; в том числе нуждающиеся в

замене – 33,51 км;

• пожарные гидранты – 6 шт.;

• водоразборные колонки - 16 шт.

Кобринское СП

Централизованное ХВС имеется в четырех населенных пунктах: пос. Высокоключевой, пос. Кобринское, дер. Меньково, пос. Суйда. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

Объекты водоснабжения в Кобринском сельском поселении обслуживает

АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Системы централизованного водоснабжения МО «Кобринское сельское поселение», находящиеся в эксплуатационной ответственности АО «Коммунальные системы Гатчинского района»: пос. Высокоключевой, пос. Кобринское, дер. Меньково, пос. Суйда.

На всех источниках централизованного водоснабжения МО «Кобринское сельское поселение» отсутствуют системы водоподготовки, за исключением пос.Суйда (установлена в 2017г.). При этом качество подземных вод характеризуется повышенным содержанием общего железа и жесткостью.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 9 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием – 2шт;

• РЧВ – 2 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 11 шт.;

• водонапорная башня – 3 шт.;

• насосные станции 2-го подъема с насосным оборудованием – 2 шт.

• наружные водопроводные сети – 18,36 км; в том числе нуждающиеся в замене – 17,13 км;

• пожарные гидранты – 3 шт.;

• водоразборные колонки - 1 шт.

Новосветское СП

Централизованное ХВС имеется в трех населенных пунктах: п. Новый Свет, п. Торфяное, п. Пригородный. Данные населенные пункты имеют локальные централизованные системы водоснабжения, не зависящие друг от друга.

Централизованное ГВС осуществляется на территории п. Новый Свет, п. Торфяное и п. Пригородный. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «КСГР».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 200 человек.

Объекты водоснабжения в Новосельском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Проведенное техническое обследование систем выявило высокий износ водопроводных сетей и необходимость реконструкции водозаборных узлов, техническое состояние которых признано неудовлетворительным.

Общая протяженность водопроводных сетей Новосельского СП составляет 18,75 км, в том числе нуждаются в замене – 12,0 км.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин удовлетворительное. Приборы учета поднимаемой воды на ряде скважин отсутствуют.

Подготовка воды не осуществляется.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 14 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1 шт.;

• РЧВ – 2 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 14 шт.;

• водонапорная башня – 2 шт.;

• наружные водопроводные сети –18,75 км; в том числе нуждающиеся в

замене – 12,0 км;

• пожарные гидранты – 5 шт.

Пудомягское СП

Централизованное ХВС имеется в трех населенных пунктах: п. Лукаши,д. Пудомяги, д. Антелево, при этом система водоснабжения д. Пудомяги и д. Антелево является единой.

Объекты водоснабжения в Пудомягском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение д. Покровская осуществляется от водопровода населенного пункта Гамболово Пушкинского района г. Санкт-Петербурга (ООО "ПИТЕР-БЕК").

Централизованное ГВС осуществляется только на территории деревни Пудомяги и поселка Лукаши. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 300 человек.

Объекты водоснабжения в Пудомягском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 4 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1 шт.;

• РЧВ – 2 шт.;

• водонапорная башня – 2 шт.;

• наружные водопроводные сети – 21,77 км. в том числе нуждающиеся в

замене - 4,9 км;

• пожарные гидранты – 6 шт.;

• водоразборные колонки - 3 шт.

Пудостьское СП

Централизованное ХВС имеется в шести населенных пунктах: пос. Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, дер. Черново, пос. Мыза-Ивановка, а также на территории лесосеменной станции, расположенной южнее пос. Терволово. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев.

Централизованное водоснабжение Пудостьское СП осуществляется АО «Коммунальные системы Гатчинского района», которые отвечают за подъем воды, её транспортировку и обслуживание сетей и сооружений.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие основные объекты:

• наружные водопроводные сети – 21,76 км, в том числе нуждающиеся в замене – 20,56 км;

• артезианские скважины -20 шт. (не работающие – 5 шт., п. Пудость);

• насосные станции 1-го подъема – 1ш. (по количеству работающих скважин);

• резервуары чистой воды – 4 шт.;

• насосные станции 2-го подъема – 2 шт.;

• водонапорные башни – 2 шт.;

• пожарные гидранты – 13 шт.;

• водоразборные колонки –10 шт.

Рождественское СП

Централизованное ХВС имеется в четырех населенных пунктах: с.Рождествено, дер. Батово, пос. Дивенский, дер. Даймище.

Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.

Системы централизованного водоснабжения с. Рождествено, дер. Батовои дер. Даймище находятся в эксплуатационной ответственности АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 9 шт.;

• водонапорная башня – 3 шт.;

• наружные водопроводные сети – 10,723 км в том числе нуждающиеся в замене – 10,3 км;

• пожарные гидранты – 4 шт.;

• водоразборные колонки - 1 шт.

Сиверское ГП

Централизованное ХВС имеется в пяти населенных пунктах системы которых являются локальными и не зависят друг от друга: пос. Сиверский, д. Белогорка, д. Новосиверская, д. Старосиверская, д. Куровицы.

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин.

Централизованное ГВС осуществляется в трех населенных пунктах: пос. Сиверский, д. Белогорка, д. Куровицы. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Объекты водоснабжения в МО Сиверского ГП обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 31 шт.;

• водонапорная башня – 7 шт.;

• наружные водопроводные сети – 38,45 км. в том числе нуждающиеся в замене – 31,7 км;

• здания насосных станций скважин – 4 шт.;

• насосные станции 1-го подъема – 5 шт.;

• насосные станции 2-го подъема – 4 шт.;

• резервуары чистой воды – 10 шт.;

• водоочистные станции – 2 шт.;

• пожарные гидранты – 17 шт.;

• водоразборные колонки - 11 шт.

Сусанинское СП

Централизованное ХВС осуществляется в следующих населенных пунктах: пос. Сусанино, пос. Семрино, пос. Кобралово. Каждый из населенных пунктов централизованного водоснабжения является отдельной независимой зоной.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляет деятельность по подъему, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

Также в пос. Кобралово свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения осуществляет ОАО «РЖД».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 11 шт.;

• водонапорная башня – 3 шт.;

• наружные водопроводные сети – 34,73 км. в том числе нуждающиеся в

замене – 2,25 км;

• пожарные гидранты – 64 шт.;

• водоразборные колонки - 59 шт.

Сяськелевское СП

На территории поселения находится 21 населённый пункт.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги централизованного водоснабжения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в населенных пунктах, в том числе: дер. Жабино, дер. Сяськелево,дер. Вохоново, дер. Старые. Низковицы, дер. Большое Ондрово, дер. Туганицы.

Централизованное водоснабжение холодной водой жителей населенных пунктов осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района», деятельность которых заключается в подъеме, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 12 шт.;

• водонапорная башня – 7 шт.;

• наружные водопроводные сети – 15,46 км в том числе нуждающиеся в

замене – 12,5 км;

• пожарные гидранты – 4 шт.;

• водоразборные колонки – 19 шт.

Таицкое ГП

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги водоснабжения в населенных пунктах: п. Тайцы, дер. Большие Тайцы, д. Александровка.

Централизованное водоснабжение поселка Тайцы осуществляется от участка Невского водовода запитанного от Орловских Ключей. Вода покупная от ОАО «ЛОКС».

Сооружения на водопроводных сетях отсутствуют.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляет деятельность по обслуживанию сетей водоснабжения, водопроводных колонок (ВК) и пожарных гидрантов (ПГ).

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• наружные водопроводные сети – 25,47 км. в том числе нуждающиеся в замене – 1,08 км;

• пожарные гидранты – 57 шт., 20 ед. из которых требуют ремонта или реконструкции;

• водоразборные колонки –142 шт.

1.3.Характеристика и проблемы системы водоотведения Гатчинского муниципального района.

Собственником имущества является Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области».

Диаметр сетей - 150-200 мм. Материал трубопроводов - керамика, чугун, сталь.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, а также высокая степень износа основного и вспомогательного оборудования канализационных очистных сооружений.

Канализационные трубопроводы выполнены из железобетона, чугуна, пластика, керамики. Высокий износ трубопроводов приводит к образованию утечек на напорных участках сетей, а также приток дренажных вод на самотечных участках сетей. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

В целом, централизованная система водоотведения оценивается как неудовлетворительная: оборудование и трубопроводы канализационных сетей морально и физически устарели, сточные воды после очистки не удовлетворяют требованиям нормативов ПДС.

Ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений  в части населенных пунктов сброс сточных вод осуществляется без очистки, что безусловно негативно сказывается на экологической безопасности.

Большеколпанское СП

Централизованная система канализации имеется в четырех населённых пунктах: д. Большие Колпаны, д. Малые Колпаны, с. Никольское, д. Парицы.

Системы централизованного водоотведения Большеколпанского СП представляют собой три отдельные зоны водоотведения, отвод сточных вод от которых осуществляется по самотечным канализационным сетям на КНС, откуда стоки по напорным трубопроводам перекачиваются на КОС г. Гатчина.

Общая протяженность канализационных сетей по данным АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 21,91 км, в том числе нуждающиеся в замене – 5,6 км. Диаметр сетей - 150-200 мм. Материал трубопроводов - керамика, чугун, сталь. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Высокий износ трубопроводов.

Техническое состояние КНС д. Большие Колпаны и его технологического оборудования требует реконструкции. Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей также признано неудовлетворительное, требуется проведение мероприятий по их реконструкции.

Веревское СП

Система централизованного водоотведения Веревского СП состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: деревня Малое Верево – административный центр; деревня Вайялово. В остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Системы централизованного водоотведения Веревского СП представляют собой две отдельные независимые друг от друга зоны водоотведения.

Система водоотведения д. Малое Верево включает в свой состав полный комплекс взаимосвязанных сооружений: канализационные сети, КНС и КОС с организованным выпуском очищенных стоков в р. Ижору.

Система водоотведения д. Вайялолово представляет собой комплекс сооружений, включающий в свой состав: канализационные сети и КНС, перекачивающие стоки по напорному трубопроводу на КОС г. Гатчина.

Канализационные трубопроводы на территории сельского поселения выполнены из железобетона, чугуна, пластика, керамики. Наиболее изношенные сети находятся в д. Малое Верево.

Войсковицкое СП

Централизованная система водоотведения МО Войсковицкое СП состоит из трех независимых эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: поселок Войсковицы – административный центр, жилой городок «Борницкий лес», поселок Новый Учхоз.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система водоотведения пос. Войсковицы включает в свой состав полный комплекс взаимосвязанных сооружений: канализационные сети, КНС, КОС и биопруды с организованным выпуском очищенных стоков в безымянный ручей и далее в р. Парица. Система водоотведения Жилого городка «Борницкий лес» представляет собой комплекс сооружений, включающий в свой состав: канализационные сети и КНС с последующей перекачкой стоков по напорному трубопроводу на рельеф местности.  Система водоотведения пос. Новый Учхоз полностью самотечная. Сточные воды направляются до Жилого городка «Броницкий лес» и далее поступают транзитом через разрушенные КОС д. Натальевка (Елизаветинское СП) на рельеф местности.

Вырицкое ГП

Централизованная система водоотведения МО Вырицкое ГП состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей следующие населенные пункты: пос. Вырица; дер. Мины.

Система централизованного водоотведения Вырицкого ГП общесплавная и представляет собой одну зону.

Система водоотведения Вырицкого ГП включает в свой состав комплекс взаимосвязанных сооружений: канализационные сети, 10 КНС, КОС, биопруды с организованным выпуском условно очищенных стоков в р. Суйда.

Система водоотведения д. Мины включает в свой состав: канализационные сети и КНС, которая перекачивает стоки по напорному трубопроводу на ГНС и далее на КОС Вырицкого ГП.

Общая протяженность канализационных сетей на территории поселения составляет 29,8 км. Высокий износ трубопроводов.

Дружногорское ГП

Централизованная система водоотведения МО Дружногорское ГП состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей следующие населенные пункты: пос. Дружная Горка, дер. Ламполово.

Система централизованного водоотведения Дружногорского ГП раздельная. Система водоотведения включает в свой состав канализационные сети, КНС и неработающие КОС. Хозяйственно-бытовые стоки транзитом проходят через КОС и сбрасываются в р. Орлинка.

Система водоотведения д. Ламполово включает в свой состав: канализационные сети и КНС. Сточные воды д. Лампово по напорному трубопроводу перекачиваются в колодец-гаситель приемного резервуара КНС дер. Дружноселье и далее на очистку на КОС пос. Сиверский.

Общая протяженность канализационных сетей Дружногорского ГП по данным представленным АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2015 г. составляет 6,62 км.

Елизаветинское СП

Централизованная система канализации имеется в 5 населённых пунктах: п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, д. Новая, жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино).

Система централизованного водоотведения Елизаветинского СП хозяйственно-бытовая.

Стоки от пос. Елизаветино д. Дилицы и жилпоселок «Дружба» перекачиваются на ГНКС и далее на КОС д. Новая. Стоки от КНС д. Шпаньково поступают непосредственно в камеру КОС д. Новая. Очищенные на КОС д. Новая стоки сбрасываются в канаву и далее отводятся в Верепьевское болото.

Кобринское СП

Централизованная система водоотведения МО Кобринское СП состоит из четырех эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: пос. Кобринское, дер. Высокоключевой, дер. Меньково, пос. Суйда. Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения Кобринского СП - хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети, 2 КНС и КОС.

Стоки от пос. Кобринское по канализационным сетям протяженностью 7,5 км поступают на КНС КОС и после очистки сбрасываются через организованный выпуск в р. Суда.

Стоки от пос. Высокоключевой по самотечным канализационным сетям протяженностью 1,3 км сбрасываются без очистки в канаву и далее на рельеф местности.

Стоки от д. Меньково по самотечным сетям протяженность 1,8 км поступают в самотечный коллектор длиной 4 км и поступают наКОС. После очистки стоки поступают в организованный выпуск в р. Суйда.

Стоки от пос. Суйда по канализационным сетям протяженностью 4,5 км поступают самотеком на КОС и после очистки сбрасываются через канаву длиной 1 км и далее в р. Суда.

Новосветское СП

Централизованная система канализации имеется только в двух населённых пунктах: поселок Новый Свет, поселок Торфяное.

Система централизованного водоотведения Новосветского СП - хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети, 4 КНС и КОС. Стоки от пос.Новый Свет по самотечным канализационным сетям, условно разделенным на 2 зоны водоотведения приходят на КНС-1 и КНС-2 и далее по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру КОС. Стоки от промышленных предприятий поступают от отдельного участка сетей на КНС- 3 и также перекачиваются на КОС. Очищенные стоки сбрасываются в канаву протяженностью 5 км. и поступают в р.Ижора.

Стоки от пос. Торфяное по самотечным канализационным сетям общей протяженностью 6,9 км поступают на КНС и далее по напорному коллектору длиной 5 км поступают на КОС г. Гатчины.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Новый Свет составляет 23,5 км.

Пудомягское СП

Сточные воды от двух населенных пунктов в объеме 400-700 куб.м/сут. по системе напорных коллекторов поступают на очистные сооружения. Проектная производительность сооружений, построенных в 2013 году, составляет 1800 куб.м/сут.

С учетом того, что канализационные очистные сооружения, а также КНС и напорные сети до КОС являются новыми, наиболее проблемным местом в системе водоотведения поселков являются канализационные сети (самотечные).

На основе камерального анализа определено, что общая протяженность канализационных сетей д. Пудомяги и п. Лукаши составляет 6,73 км, из них 0,93 напорные сети, 5,8 км. самотечные сети.

Пудостьское СП

Система водоотведения МО Пудостьское СП состоит из пяти эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: пос. Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, пос. Мыза-Ивановка.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения Пудостьского СП хозяйственно- бытовая и включает в свой состав канализационные сети, 5 КНС и 5 КОС.

Рождественское СП

Система водоотведения МО Рождественское СП состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих с. Рождествено и дер. Батово. Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения Рождественского СП включает в свой состав канализационные сети населенных пунктов с. Рождественно и д. Батово,3 КНС и 2 КОС.

Системы водоотведения с. Рожественно и д. Батово не зависимы друг от друга. Система водоотведения с. Рождественно – хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети и КНС на территории КОС, условно очищенные стоки поступают в р. Оредеж. Система водоотведения д. Батово – хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети и 2 КНС, перекачивающие последовательно сточные воды на КОС с последующим самотечным выпуском длиной около 1,5 км в р. Оредеж.

Сиверское ГП

Централизованная система водоотведения МО Сиверское ГП состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: пос. Сиверский, пос. Сиверский-2, д. Белогорка, д. Старосиверская, пос. Дружноселье, д. Куровицы, д. Новосиверская.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Сусанинское СП

В настоящее время в Сусанинском сельском поселении централизованная система водоотведения выполнена частично в поселках Кобралово, Семрино, Сусанино, которые представляют независимые друг от друга зоны.

В деревнях Виркино, Заборье, Ковшово, Красницы, Мыза и п.ст.Владимирская централизованная система водоотведения отсутствует.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются выгребными ямами, от общественных зданий – слив на рельеф без предварительной очистки.

Система централизованного водоотведения Сусанинского СП включает в свой состав канализационные сети, 3 КНС и 2 КОС.

Сяськелевское СП

Централизованная система канализации имеется в дер. Жабино и дер. Сяськелево. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги системы водоотведения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в 2 населенных пунктах – дер. Жабино, дер. Сяськелево.

Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО.

Система централизованного водоотведения Сяскелевского СП включает в свой состав канализационные сети, 1 КНС и неработающие КОС.

Таицкое ГП

Система канализации городского поселения Тайцы – хозяйственно-бытовая. В поселке имеется две зоны водоотведения.

На основе камерального анализа определено, что общая протяженность канализационных сетей 9,64, км, из них 6,54 напорные сети, 3,1 км  самотечные сети.

- Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" является обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества.

Задачами данной программы являются:

- Повышение качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН, в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды. Данная задача корректируется с задачами национального регионального проекта «Экология» - «Чистая вода». В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 49 % до 70 % к 2025 году.

- Повышение надежности системы водоснабжения, в т.ч. за счет реконструкции водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, снижение аварийности.

- Повышение экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на водные объекты путем прекращения сброса неочищенных сточных вод, повышение качества очистки сточных вод.

- Повышение надежности системы водоотведения, в т.ч. за счет реконструкции  канализационных сетей, снижение аварийности.

- Обеспечение централизованными системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения жилых домов и построенных объектов.

- Обеспечение перебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Для решения задач в сфере водоснабжения и водоотведения администрацией Гатчинского муниципального района совместно с АО «КС ГР»  разработаны проекты концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 2021-2039 гг., в рамках которых предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере водоснабжения на 2021-2039 гг.

- Строительство 47 станций водоподготовки на действующих водопроводных скважинах в 28 населенных пунктах. Суммарная производительность станций очистки – 452куб.м/час.

- Бурение 2-х и модернизация 2-х водопроводных скважин, реконструкция 1 водонапорной башни.

- Реконструкция 28,9 км водопроводных сетей.

Мероприятия в сфере водоотведенияна2021-2039 гг.

- Строительство 7-и канализационных очистных сооружений (КОС) суммарной производительностью – 0,79 тыс. куб.м/сут.

-  Модернизация 7-и очистных сооружений канализации (КОС).

- Модернизация 6-и канализационных насосных станций (КНС).

- Реконструкция 12,3 км канализационных сетей.

Мероприятия концессионных соглашений, запланированные на 2021-2025 гг. отражены в данной муниципальной программе. За период 2021-2025 гг. планируется выполнить:

Мероприятия в сфере водоснабжения

- Строительство 25 станций водоподготовки на действующих водопроводных скважинах в 14 населенных пунктах: д.Вайялово, пос.Дружная Горка, жилом городке «Борницкий лес», п.Елизаветино, д.Меньково, д.Куровицы,

п. Кобринское, д.Белогорка, п.Вырица, д.Лампово, п.Пудость, п.Терволово, п.Мыза-Ивановка, д.Старосиверская. Суммарная производительность станций очистки – 235куб.м/час.

- Бурение 2-х и модернизация 2-х водопроводных скважин, реконструкция 1 водонапорной башни.

- Реконструкция 9,9 км водопроводных сетей.

Мероприятия в сфере водоотведения

- Строительство  2-х канализационных очистных сооружений (КОС) в дер.Меньково и в п.Дружная Горка,  суммарной производительностью – 150 куб.м/сут.

-  Модернизация или реконструкция 3-х очистных сооружений канализации (КОС), суммарной производительностью – 15592 куб.м/сут.

- Модернизация 2-х канализационных насосных станций (КНС).

- Реконструкция 3,26 км канализационных сетей.

3.Методики оценки эффективности подпрограммы.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется комитетом ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района.    Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014г.  №1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Администрация Гатчинского муниципального района в лице комитета ЖКХ и МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» - главные распорядители бюджетных средств – обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций отчеты о результатах реализации мероприятий, достижений показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм, отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 1

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района».

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2019 год | Значение показателя в 2020 г. (оценка) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Обеспечение централизованными системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения жилых домов и построенных объектов. | 9000 | 0 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | комплект | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16855,2 | 92000,0 | Снижение доли МКД, расположенных на территории ГМР, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения | % | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 47,16 | 46,86 | 46,86 | 46,86 |
|  |  |  |  | Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | % | 49 | 49 | 54 | 56 | 62 | 68 | 70 |
| 2. | Повышение надежности системы водоснабжения, в т.ч. за счет реконструкции водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, снижение аварийности | 52511,70 | 1239,50 | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции | % | 0 | 0 | 1,8 | 11,14 | 20,7 | 28,3 | 35 |
|  | Повышение качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН, в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды. | 30768,90 | 64285,80 | Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 43 | 43 | 43 | 38 | 33 | 31 | 27 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 4. | Повышение экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на водные объекты путем прекращения сброса неочищенных сточных вод, повышение качества очистки сточных вод и повышение надежности системы водоотведения, в т.ч. за счет реконструкции канализационных сетей | 23493,80 | 146373,00 | Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанным для централизованной системы водоотведения,от общего количества взятых проб сточных вод | % | 85 | 83 | 81 | 77 | 72 | 62 | 56 |
| 5. | Повышение надежности системы водоотведения, в т.ч. за счет реконструкции канализационных сетей | 27428,60 | 25021,20 | Увеличение доли реконструируемых канализационных сетей, от общего количества канализационных сетей,требующих реконструкции | % | 0 |  | 1,62 | 10,42 | 17,11 | 26,45 | 26,45 |
| 6. | Повышение надежности системы теплоснабжения за счет ремонта тепловых сетей. | 72057,10 | 311604,90 | Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта | % | 0 |  | 7,66 | 13,45 | 22,02 | 29,4 | 36,35 |
|  | ИТОГО: | 1 220 712,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) |  | объём финансирования по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Задача подпрограммы: Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" | Итого | 2021-2025 | 1 220 712,10 |  | 197 539,20 |  |  | 286 406,60 |  | 256 107,90 |  | 270 742,40 |  | 209 916,00 |  | Комитет ЖКХ ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 424 304,90 |  | 91 536,90 |  |  | 132 151,00 |  | 63 167,00 |  | 72 549,00 |  | 64 901,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 405 570,70 |  | 60 147,10 |  |  | 85 266,50 |  | 112 240,40 |  | 100 778,60 |  | 47 138,10 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 390 836,50 |  | 45 855,20 |  |  | 68 989,10 |  | 80 700,50 |  | 97 414,80 |  | 97 876,90 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 в части исполнения полномочий МКУ "Управления строительства ГМР" | Итого | 2021-2025 | 117 855,20 |  | 42 855,20 |  |  | 75 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 92 000,00 |  | 23 000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 25 855,20 |  | 19 855,20 |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 в части исполнения полномочий комитета ЖКХ | Итого | 2021-2025 | 1 102 856,90 |  | 154 684,00 |  |  | 211 406,60 |  | 256 107,90 |  | 270 742,40 |  | 209 916,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 332 304,90 |  | 68 536,90 |  |  | 63 151,00 |  | 63 167,00 |  | 72 549,00 |  | 64 901,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 405 570,70 |  | 60 147,10 |  |  | 85 266,50 |  | 112 240,40 |  | 100 778,60 |  | 47 138,10 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 364 981,30 |  | 26 000,00 |  |  | 62 989,10 |  | 80 700,50 |  | 97 414,80 |  | 97 876,90 |  |  |
|  | Задача: Обеспечение централизованными системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения жилых домов и построенных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "УС ГМР" |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод , в том числе: | Итого | 2021-2022 | 117 855,20 |  | 42 855,20 |  |  | 75 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 92 000,00 |  | 23 000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 25 855,20 |  | 19 855,20 |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9 000,00 |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | строительство и реконструкция | Итого | 2021-2022 | 108 855,20 |  | 33 855,20 |  |  | 75 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 92 000,00 |  | 23 000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16 855,20 |  | 10 855,20 |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1. | "Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино,Павловский пр.,д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 109 000,00 |  | 34 000,00 |  |  | 75 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 92 000,00 |  | 23 000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 17 000,00 |  | 11 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно- изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9 000,00 |  | 9 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Строительство | Итого | 2021-2022 | 100 000,00 |  | 25 000,00 |  |  | 75 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 92 000,00 |  | 23 000,00 |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8 000,00 |  | 2 000,00 |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы | Итого | 2020-2021 | 5 854,50 |  | 5 854,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 854,50 |  | 5 854,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы | Итого | 2020-2021 | 3 000,70 |  | 3 000,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 000,70 |  | 3 000,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению (задачи 2-4) | Итого | 2021-2025 | 519 043,70 |  | 24 291,40 |  |  | 104 152,40 |  | 95 199,30 |  | 164 785,60 |  | 130 615,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 236 919,50 |  | 12 268,50 |  |  | 55 203,30 |  | 40 658,80 |  | 81 650,80 |  | 47 138,10 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 282 124,20 |  | 12 022,90 |  |  | 48 949,10 |  | 54 540,50 |  | 83 134,80 |  | 83 476,90 |  |  |
|  | Итого по объектам водоснабжения | Итого | 2021-2025 | 177 485,60 |  | 12 453,90 |  |  | 35 298,30 |  | 39 294,60 |  | 37 189,60 |  | 53 249,20 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 65 525,30 |  | 5 440,00 |  |  | 10 170,70 |  | 10 694,80 |  | 11 209,50 |  | 28 010,30 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 113 826,50 |  | 7 907,30 |  |  | 25 613,90 |  | 29 086,30 |  | 25 980,10 |  | 25 238,90 |  |  |
|  | Задача: Повышение качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН, в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 2.1. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения | Итого | 2021-2025 | 123 116,60 |  | 9 993,80 |  | 20 726,90 |  |  | 23 359,60 |  | 25 251,60 |  | 43 784,70 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 64 285,80 |  | 5 440,00 |  | 10 170,70 |  |  | 10 595,60 |  | 10 069,20 |  | 28 010,30 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 58 830,80 |  | 4 553,80 |  | 10 556,20 |  |  | 12 764,00 |  | 15 182,40 |  | 15 774,40 |  |  |
| 2.1.1. | Строительство блочномодульной установки водоподготовки д. Вайялово | Итого | 2021 | 5 354,50 |  | 3 522,10 |  | 458,10 |  |  | 458,10 |  | 458,10 |  | 458,10 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской обасти |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 680,60 |  | 2 680,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 673,90 |  | 841,50 |  | 458,10 |  |  | 458,10 |  | 458,10 |  | 458,10 |  |  |
| 2.1.2. | Строительство очистной установки в Жилом городке «Борницкий лес» | Итого | 2021 | 5 059,10 |  | 3 327,90 |  | 432,80 |  |  | 432,80 |  | 432,80 |  | 432,80 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 532,80 |  | 2 532,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 526,30 |  | 795,10 |  | 432,80 |  |  | 432,80 |  | 432,80 |  | 432,80 |  |  |
| 2.1.3. | Бурение и обустройство скважины в дер. Мины | Итого | 2021-2022 | 3 800,60 |  | 217,10 |  | 2 524,80 |  |  | 352,90 |  | 352,90 |  | 352,90 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 065,30 |  | 165,20 |  | 1 900,10 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 735,30 |  | 51,90 |  | 624,70 |  |  | 352,90 |  | 352,90 |  | 352,90 |  |  |
| 2.1.4. | Оборудование скважины №10 установкой обезжелезивания воды, п. Вырица, ул. Московская | Итого | 2022 | 2 566,60 |  | 0,00 |  | 2 566,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 566,60 |  | 0,00 |  | 2 566,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.5. | Оборудование скважин №606 и №2383 установками обезжелезивания воды, п. Вырица, ул. Еленинская | Итого | 2024 | 3 518,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 518,90 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 518,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 518,90 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование скважины №3337 установкой обезжелезивания воды, п. Вырица, ул. Бернардская | Итого | 2025 | 3 774,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 774,30 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 872,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 872,50 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 901,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 901,80 |  |  |
| 2.1.7. | Оборудование скважины №2421 установкой обезжелезивания воды, п. Вырица, ул. Соболевского | Итого | 2022-2023 | 5 060,40 |  | 0,00 |  | 593,20 |  |  | 3 438,60 |  | 514,30 |  | 514,30 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 3 009,80 |  | 0,00 |  | 451,50 |  |  | 2 558,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 050,60 |  | 0,00 |  | 141,70 |  |  | 880,30 |  | 514,30 |  | 514,30 |  |  |
| 2.1.8. | Оборудование скважины №14317 установкой обезжелезивания воды, п. Вырица, ул. Бакунина | Итого | 2024 | 4 483,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 967,00 |  | 516,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 3 019,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 019,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 463,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 947,80 |  | 516,00 |  |  |
| 2.1.9. | Строительство блочно-модульной установки подготовки воды в дер. Лампово | Итого | 2024 | 5 923,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 241,90 |  | 681,80 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 3 989,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 989,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 934,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 252,40 |  | 681,80 |  |  |
| 2.1.10. | Строительство блочно-модульной установки подготовки воды в пос. Дружная Горка | Итого | 2023 | 6 782,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 782,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6 782,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6 782,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.11. | Строительство блочно-модульных установок очистки воды (п. Елизаветино, производительность 10 м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружб производительность 10м3/час) | Итого | 2022-2023 | 9 532,80 |  | 0,00 |  | 1 117,50 |  |  | 6 477,50 |  | 968,90 |  | 968,90 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 5 669,80 |  | 0,00 |  | 850,50 |  |  | 4 819,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 863,00 |  | 0,00 |  | 267,00 |  |  | 1 658,20 |  | 968,90 |  | 968,90 |  |  |
| 2.1.12. | Строительство очистной установки в дер. Меньково | Итого | 2022 | 4 818,30 |  | 0,00 |  | 3 872,40 |  |  | 492,00 |  | 485,80 |  | 460,10 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 952,30 |  | 0,00 |  | 2 952,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 866,00 |  | 0,00 |  | 920,10 |  |  | 492,00 |  | 485,80 |  | 460,10 |  |  |
| 2.1.13. | Строительство очистной установки в пос. Кобринское | Итого | 2025 | 4 143,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 143,10 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4 143,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 143,10 |  |  |
| 2.1.14. | Бурение скважин в п. Лукаши | Итого | 2021-2022 | 2 254,00 |  | 80,70 |  | 1 543,60 |  |  | 209,90 |  | 209,90 |  | 209,90 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1 228,20 |  | 61,40 |  | 1 166,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 025,80 |  | 19,30 |  | 376,80 |  |  | 209,90 |  | 209,90 |  | 209,90 |  |  |
| 2.1.15. | Строительство очистной установки в пос. Мыза-Ивановка | Итого | 2022 | 4 799,10 |  | 0,00 |  | 3 452,10 |  |  | 449,00 |  | 449,00 |  | 449,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 627,30 |  | 0,00 |  | 2 627,30 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 171,80 |  | 0,00 |  | 824,80 |  |  | 449,00 |  | 449,00 |  | 449,00 |  |  |
| 2.1.16. | Внедрение системы обезжелезивания и умягчения в пос. Пудость | Итого | 2022 | 3 873,80 |  | 0,00 |  | 3 873,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 873,80 |  | 0,00 |  | 3 873,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.17. | Внедрение системы обезжелезивания и умягчения в пос. Терволово | Итого | 2025 | 5 071,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 071,50 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 3 859,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 859,80 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 211,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 211,70 |  |  |
| 2.1.18. | Модернизация скважины №1 (3510) с. Рождествено | Итого | 2022-2023 | 5 293,40 |  | 0,00 |  | 292,00 |  |  | 3 916,60 |  | 542,40 |  | 542,40 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 3 174,10 |  | 0,00 |  | 222,20 |  |  | 2 951,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 119,30 |  | 0,00 |  | 69,80 |  |  | 964,70 |  | 542,40 |  | 542,40 |  |  |
| 2.1.19. | Строительство установки водоподготовки в д. Куровицы | Итого | 2021 | 2 846,00 |  | 2 846,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 846,00 |  | 2 846,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.20. | Строительство установок водоподготовки в д. Белогорка (2 шт.) | Итого | 2024 | 4 042,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 042,90 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4 042,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4 042,90 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.21. | Строительство установок водоподготовки в д. Старосиверская (5 шт.) | Итого | 2025 | 24 641,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24 641,10 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 21 278,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 278,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 363,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 363,10 |  |  |
|  | Оборудование скважены №2249 установкой обезжелезивания воды, пос. Вырица, Барцславский пр. | Итого | 2021 | 5 685,00 |  | 3 739,40 |  | 486,40 |  |  | 486,40 |  | 486,40 |  | 486,40 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.22. |  | Внебюджетные источники |  | 2 846,00 |  | 2 846,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 839,00 |  | 893,40 |  | 486,40 |  |  | 486,40 |  | 486,40 |  | 486,40 |  |  |
| 2.1.23. | Модернизация скважины в пос. Сиверский - 2 | Итого | 2023-2024 | 4 984,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 349,60 |  | 4 066,80 |  | 568,50 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 3 326,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 266,10 |  | 3 060,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 658,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 83,50 |  | 1 006,30 |  | 568,50 |  |  |
|  | Задача: Повышение надежности системы водоснабжения, в т.ч. за счет реконструкции водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, снижение аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 2.2. | Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения | Итого | 2021-2025 | 54 369,00 |  | 2 460,10 |  |  | 14 571,40 |  | 15 935,00 |  | 11 938,00 |  | 9 464,50 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1 239,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 99,20 |  | 1 140,30 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 53 129,50 |  | 2 460,10 |  |  | 14 571,40 |  | 15 835,80 |  | 10 797,70 |  | 9 464,50 |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция водопроводных сетей на территории Большеколпанского СП от ул. 1-й Семилетки до ДРСУ, от Башни до ул. Садовая | Итого | 2022-2023 | 7 035,80 |  | 0,00 |  |  | 351,80 |  | 6 684,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7 035,80 |  | 0,00 |  |  | 351,80 |  | 6 684,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.2. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: д. Малые Колпаны ул. Западная | Итого | 2021 | 1 735,50 |  | 1 735,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 735,50 |  | 1 735,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.3. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: п. Войсковицы станция от второго подъема до д. ул. Ростова, 21 через ул. Манина д.10, до Дома Культуры и до д. Молодежная, д.4,д.6,.2, 1 этап | Итого | 2021-2022 | 8 974,50 |  | 448,70 |  |  | 8 525,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8 974,50 |  | 448,70 |  |  | 8 525,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.4. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: п. Вырица ул. Бернадского д.3 | Итого | 2024-2025 | 3 066,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 153,30 |  | 2 912,80 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 066,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 153,30 |  | 2 912,80 |  |  |
| 2.2.5. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: п. Дружная Горка, ул. Веденского от д. 4 до д.19 | Итого | 2023-2024 | 1 726,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,30 |  | 1 640,10 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 726,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 86,30 |  | 1 640,10 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.6. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: д. Лампово ул. Совхозная, п. Дружная горка от водозабора до ул. Веденского 12, п. Дружная Горка ул. Веденского 32 до ул. Ленина14, п. Дружная Горка (Красницы) участок от водонапорной башни до котельной №58 | Итого | 2024-2025 | 4 203,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 210,20 |  | 3 993,40 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4 203,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 210,20 |  | 3 993,40 |  |  |
| 2.2.7. | Реконструкция водонапорных сетей п. Новый Свет д.1-44 | Итого | 2021-2022 | 5 517,20 |  | 275,90 |  |  | 5 241,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 517,20 |  | 275,90 |  |  | 5 241,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.8. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: п. Пудость от станции второго подъема до Зайончковского д.7, п. Терволово ул. Целиная, ул. Поливая, Инкубаторная, п. Резино от д.76 ло котельной №37, от д. 76 до скважины №36587, д. Ивановка от д.6 до д.7 | Итого | 2023-2024 | 8 732,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 436,60 |  | 8 295,70 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8 732,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 436,60 |  | 8 295,70 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.9. | Реконструкция водонапорной башни в д. Старосиверская ул. Репина (Кезево) | Итого | 2023-2024 | 1 857,30 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 130,30 |  | 1 515,20 |  | 211,80 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1 239,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 99,20 |  | 1 140,30 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 617,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 31,10 |  | 374,90 |  | 211,80 |  |  |
| 2.2.10. | Реконструкция водопроводных сетей по адресу: п. Сиверский пр. Героев ул. Военный городок | Итого | 2022-2023 | 9 050,30 |  | 0,00 |  |  | 452,50 |  | 8 597,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9 050,30 |  | 0,00 |  |  | 452,50 |  | 8 597,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.11. | Реконструкция водопроводных сетей на территории Таицкого СП (сеть ХВС, подходящая к многоквартирному дому по ул. Санаторская д.5,7,8.9,10А;Б;В;Г и Д, 12 и 14) | Итого | 2024-2025 | 2 470,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123,50 |  | 2 346,50 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 470,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 123,50 |  | 2 346,50 |  |  |
|  | Итого по объектам водоотведения | Итого |  | 332407,60 |  | 10944,10 |  |  | 68367,70 |  | 55418,20 |  | 124114,60 |  | 73563,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 171394,20 |  | 6828,50 |  |  | 45032,60 |  | 29964,00 |  | 70441,30 |  | 19127,80 |  |  |
|  |  | Средства бюджета гатчинского муниципального района |  | 161013,40 |  | 4115,60 |  |  | 23335,10 |  | 25454,20 |  | 53673,30 |  | 54435,20 |  |  |
|  | Задача: Повышение экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на водные объекты путем прекращения сброса неочищенных сточных вод, повышение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоотведения | Итого | 2021-2025 | 260914,80 |  | 5259,70 |  | 38782,20 |  |  | 44397,50 |  | 103681,20 |  | 68794,20 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 146373,00 |  | 4004,50 |  | 29029,90 |  |  | 29560,60 |  | 65081,40 |  | 18696,60 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 114541,80 |  | 1255,20 |  | 9752,30 |  |  | 14836,90 |  | 38599,80 |  | 50097,60 |  |  |
| 2.3.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Войсковицы | Итого | 2024-2025 | 26655,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1849,10 |  | 24806,50 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 20103,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1407,30 |  | 18696,60 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6551,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 441,80 |  | 6109,90 |  |  |
| 2.3.2. | Строительство канализационных очистных пос. Дружная Горка ул. Красницкая | Итого | 2021 | 7996,90 |  | 5259,70 |  | 684,30 |  |  | 684,30 |  | 684,30 |  | 684,30 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4004,50 |  | 4004,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3992,40 |  | 1255,20 |  | 684,30 |  |  | 684,30 |  | 684,30 |  | 684,30 |  |  |
| 2.3.3. | Строительство канализационных очистных сооружений дер. Меньково | Итого | 2023-2024 | 9375,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1436,40 |  | 5270,30 |  | 2668,80 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1617,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1093,20 |  | 524,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7758,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 343,20 |  | 4746,30 |  | 2668,80 |  |  |
| 2.3.4. | Строительство канализационных очистных пос. Суйда (установка модуля очистки) | Итого | 2024-2025 | 22889,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3252,30 |  | 19637,40 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 22889,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3252,30 |  | 19637,40 |  |  |
| 2.3.5. | Строительство канализационных очистных сооружений Мыза-Ивановка | Итого | 2025 | 604,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 604,10 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 604,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 604,10 |  |  |
| 2.3.6. | Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская | Итого | 2022-2024 | 186670,10 |  | 0,00 |  | 38097,90 |  |  | 42276,80 |  | 86676,10 |  | 19619,30 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 116119,70 |  | 0,00 |  | 29029,90 |  |  | 28467,40 |  | 58622,40 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 70550,40 |  | 0,00 |  | 9068,00 |  |  | 13809,40 |  | 28053,70 |  | 19619,30 |  |  |
| 2.3.7. | Модернизация дренажной КНС д. Н-Сиверская, КОС (приобретение и монтаж энергоэффективного оборудования) | Итого | 2024 | 2476,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2191,80 |  | 285,10 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1668,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1668,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 808,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 523,70 |  | 285,10 |  |  |
| 2.3.8. | Модернизация КНС пос. Кобралово (приобретение и монтаж энергоэффективного оборудования) | Итого | 2024 | 4246,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3757,30 |  | 488,70 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2859,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2859,60 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1386,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 897,70 |  | 488,70 |  |  |
|  | Задача: Повышение надежности системы водоотведения, в т.ч. за счет реконструкции канализационных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятия по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения | Итого |  | 71492,90 |  | 5684,50 |  | 29585,60 |  |  | 11020,60 |  | 20433,40 |  | 4768,80 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 25021,20 |  | 2824,00 |  | 16002,70 |  |  | 403,40 |  | 5359,90 |  | 431,20 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 46471,70 |  | 2860,50 |  | 13582,90 |  |  | 10617,20 |  | 15073,50 |  | 4337,60 |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция канализационных сетей п. Дружная Горка ул. Пролетарская д.1 от д.3, ул. Пролетарская д.2 дол д.4 | Итого | 2021 | 1548,90 |  | 1548,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1548,90 |  | 1548,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.2. | Реконструкция канализационных сетей по адресу: п. Дружная Горка от КНС ул. Веденского ул. Здравомыслова, ул. Ленина, ул. Садовая, 1 этап | Итого | 2023 | 6741,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6741,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6741,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 6741,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.3. | Реконструкция канализационных сетей в пос. Лукаши дер. Пудомяги | Итого | 2023-2024 | 5422,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 271,10 |  | 5151,10 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5422,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 271,10 |  | 5151,10 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.4. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Пудость. Вспомогательные объекты | Итого | 2021-2022 | 34871,40 |  | 3710,50 |  | 21509,00 |  |  | 3217,30 |  | 3217,30 |  | 3217,30 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 18826,70 |  | 2824,00 |  | 16002,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16044,70 |  | 886,50 |  | 5506,30 |  |  | 3217,30 |  | 3217,30 |  | 3217,30 |  |  |
| 2.4.5. | Реконструкция канализационных сетей на территории Сиверского ГП, п. сиверский, ул. В. Городок (д/сад) до пр. Героев, д.3 пр. Героев д.2 до ул. В. Городок | Итого | 2023-2024 | 5214,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,70 |  | 4953,60 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5214,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 260,70 |  | 4953,60 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.6. | Реконструкция канализационных сетей по адресу: п. Сиверский-2, пр. Героев д.2 до КНС ул. Советская, п. Белогорка ул. Институтская, д.16до дюкера | Итого | 2021-2022 | 8501,70 |  | 425,10 |  | 8076,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8501,70 |  | 425,10 |  | 8076,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.7. | Реконструкция КНС на ул. Санаторской пос. Тайцы | Итого | 2023-2024 | 8626,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 530,00 |  | 7111,40 |  | 984,90 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 5763,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 403,40 |  | 5359,90 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2863,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 126,60 |  | 1751,50 |  | 984,90 |  |  |
| 2.4.8. | Реконструкция КНС на ул. Юного Ленинца пос. Тайцы | Итого | 2025 | 566,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 566,60 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 431,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 431,20 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 135,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 135,40 |  |  |
|  | Задача: Повышение надежности системы теплоснабжения за счет ремонта тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2021-2025 | 383 662,00 |  | 76 814,00 |  | 71 191,00 |  |  | 83 027,00 |  | 80 229,00 |  | 72 401,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 311 604,90 |  | 64 756,90 |  | 59 191,00 |  |  | 59 027,00 |  | 68 229,00 |  | 60 401,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 72 057,10 |  | 12 057,10 |  | 12 000,00 |  |  | 24 000,00 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |  |
| 3.1. | Ремонт сетей теплоснабжения с высоким уровнем износа | Итого | 2021-2025 | 383 662,00 |  | 76 814,00 |  | 71 191,00 |  |  | 83 027,00 |  | 80 229,00 |  | 72 401,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 311 604,90 |  | 64 756,90 |  | 59 191,00 |  |  | 59 027,00 |  | 68 229,00 |  | 60 401,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 72 057,10 |  | 12 057,10 |  | 12 000,00 |  |  | 24 000,00 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |  |
| Задача: Обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | Итого | 2021-2025 | 23 000,00 |  | 4 200,00 |  | 4 400,00 |  |  | 4 600,00 |  | 4 800,00 |  | 5 000,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 20 700,00 |  | 3 780,00 |  | 3 960,00 |  |  | 4 140,00 |  | 4 320,00 |  | 4 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 300,00 |  | 420,00 |  | 440,00 |  |  | 460,00 |  | 480,00 |  | 500,00 |  |  |
|  | Задача: Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 5. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Итого | 2021-2025 | 8 500,00 |  | 1 500,00 |  | 1 600,00 |  |  | 1 700,00 |  | 1 800,00 |  | 1 900,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8 500,00 |  | 1 500,00 |  | 1 600,00 |  |  | 1 700,00 |  | 1 800,00 |  | 1 900,00 |  |  |

Паспорт подпрограммы 2

«Газоснабжение Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Газоснабжение Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения 2. Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Итого: |  | 101290,73 | 15267,73 | 86023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  | 87013,00 | 990,0 | 86023,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района |  | 14277,73 | 14277,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов- 1 комплект к концу 2021 года; 2. Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения - 174 ед. к концу 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

Газораспределительная система Гатчинского муниципального района представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории Гатчинского муниципального района.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год, последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать новые населенные пункты и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домовладений.

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей в Гатчинском муниципальном районе и своевременной модернизации газораспределительной системы за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района осуществляются мероприятия по реконструкции ГРП и системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» является обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района.

Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания жителей  Гатчинского муниципального района.

Задачей данной подпрограммы является получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения.

3. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отделпо экономическому развитию и инвестициям отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

"Газоснабжение Гатчинского муниципального района".

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя 2019 год | Базовое значение показателя 2020 год (оценка) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения | 9277,83 | 87013,00 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов | Комп лект | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к построенным сетям газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объём финансирования по годам (тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 14 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2020-2021 |  | 873,09 |  | 96290,73 |  | 10267,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  | Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района" | Итого |  |  |  | 10 116,19 |  | 101290,73 |  | 15267,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 87013,00 |  | 990,00 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 10 116,19 |  | 14 277,73 |  | 14 277,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1 | Инвестиции | Итого |  | 2020-2021 |  | 873,09 |  | 96290,73 |  | 10267,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  | Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. | Итого |  |  |  | 873,09 |  | 96290,73 |  | 10267,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 87013,00 |  | 990,00 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 873,09 |  | 9 277,73 |  | 9 277,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиции |  |  | 2020-2021 |  | 873,09 |  | 96290,73 |  | 10267,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  |  |  | 873,09 |  | 96290,73 |  | 10267,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 87013,00 |  | 990,00 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 873,09 |  | 9 277,73 |  | 9 277,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Инвестиции |  |  | 2020-2021 |  | 873,09 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  |  |  | 873,09 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 873,09 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Инвестиции |  |  | 2021 |  | 0,00 |  | 92409,73 |  | 6386,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  | строительство газопроводов | Итого |  |  |  | 0,00 |  | 92409,73 |  | 6386,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 87013,00 |  | 990,00 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 5 396,73 |  | 5 396,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области ( 1 этап. Распределительный газопровод), в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2020-2021 |  | 762,12 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 762,12 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2020-2021 |  | 494,36 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 494,36 |  | 3 881,10 |  | 3 881,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Распределительный газопровод с.Воскресенское, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2020-2021 |  | 378,73 |  | 91409,73 |  | 5386,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 87013,00 |  | 990,00 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 378,73 |  | 4 396,73 |  | 4 396,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2020 |  | 378,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 378,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Строительство | Итого |  | 2021 |  | 0,00 |  | 91409,73 |  | 5386,73 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 87013,00 |  | 990,00 |  | 86023,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 4 396,73 |  | 4 396,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по адресу: п. Тайцы ул.Санаторская д. 71-ГРПШ №32 | Итого |  | 2021 |  |  |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Реконструкция | Итого |  | 2021 |  |  |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов. | Итого |  | 2021-2025 |  | 9 243,10 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9 243,10 |  | 5000,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого |  | 2021-2025 |  | 9 243,10 |  | 5000,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9 243,10 |  | 5000,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Паспорт подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | Итого |
|  | Итого: | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 21000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 21000 |
| Всего инвестиции по подпрограмме, в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями до 440 кВт.ч/чел. к концу 2025 года. 2. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями до 5,92 м3/чел. к концу 2025 года. 3. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями до 0,16 Гкал/м2к концу 2025 года. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

С 2010 г. на территории Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2014 году была принята и исполнялась подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг». В 2017 году принята и исполняется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района», являющаяся составной частью данной муниципальной программы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 0,44 %;

- по потреблению холодной воды - на 0,5 %

- по потреблению тепловой энергии –  на 0,98 %;

Объем выполненных и профинансированных работ по  исполнению  мероприятий программ за 2017 г., 2018 г и 2019 г. составил 15000,54 тыс.руб.

2. Цели и задачи подпрограммы

  - Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе: совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов. Внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в Гатчинском муниципальном районе; информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

  - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

  - Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта;

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

  - Повышение уровня компетентности работников администрации

Гатчинского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных - предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации Гатчинского муниципального района, администраций поселений и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

  - Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения;

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3.Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Участники подпрограммы (комитет образования ГМР, комитет по культуре и туризму ГМР)- главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Приложение 1 к подпрограмме 3

Планируемые результаты подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на 2019 год | Значение показателя в 2020 г. (оценка) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 21000,00 | 0 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел. в год | 452 | 450 | 448 | 446 | 444 | 442 | 440 |
|  |  |  |  | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6,03 | 6,0 | 5,96 | 5,95 | 5,94 | 5,93 | 5,92 |
|  |  |  |  | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0,203 | 0,201 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |

Приложение 2 к подпрограмме 3

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района». |  | Итого | 2021-2025 | 21 000 | 4 000 | 4 500 |  | 4 500 |  | 4000 | 4 000 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы |  | Итого | 2021-2025 | 21 000 | 4 000 | 4 500 |  | 4 500 |  | 4000 | 4 000 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 21 000 | 4 000 | 4 500 |  | 4 500 |  | 4000 | 4 000 |  |
| 1.1. |  | Учреждения образования | Итого | 2021-2025 | 15 000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | Комитет образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15 000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |
| 1.2. |  | Учреждения культуры | Итого | 2021-2025 | 6000 | 1000 |  | 1500 |  | 1500 | 1000 | 1000 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6000 | 1000 |  | 1500 |  | 1500 | 1000 | 1000 |  |

Паспорт подпрограммы 4

«Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение мобильности и улучшение качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Итого: | 1033500,25 | 99259,40 | 226845,10 | 217242,45 | 254502,00 | 235651,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет ЛО* | 668920,05 | 35863,00 | 166218,20 | 136342,45 | 178734,00 | 151762,4 |
|  | Внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 364580,20 | 63396,40 | 60626,90 | 80900,00 | 75768,00 | 83888,90 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения за 5 лет- 13 шт.; 2. Доля реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог требующих реконструкции – к концу 2025года - 12,8%; 3. Количество построенных (реконструированных) мостовых сооружений к концу 2025 года -3 шт.; 4. Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общего количества автомобильных дорог местного значения– к концу 2025 года86%; 5. Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог к концу 2025 года- 22,8%; 6. Процент выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от запланированных работ - 100% ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

*- указываются справочно

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает 243,2 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Гатчинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений, частные, ведомственные, оборонного значения, общего и необщего пользования.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Гатчинского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17.12.2010 № 5675.

В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 107 км, региональных автомобильных дорог – 450 км, местного значения Гатчинского муниципального района 131,9 км, местного значения городских и сельских поселений – 1177,8 км.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

- Цели и задачи  подпрограммы

Цель подпрограммы –обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

- увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.

-организация наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района.

- Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Администрация Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ и МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района»обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляют предложения по внесению изменений в Подпрограмму и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отделпо экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1 к подпрограмме 4

Планируемые результаты подпрограммы 4

"Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на 2019 год | Значение показателя в 2020 г. (оценка) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники (областной бюджет) |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение мобильности и улучшение качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них | 255 167,50 | 668 920,05 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения | комплект | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | Увеличение долиреконструированных а/дорог от общего количества а/дорог требующих реконструкции | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 2,9 | 12,81 |
|  |  |  |  | Количество построенных (реконструированных) мостовых сооружений (в рамках строительства автомобильной дороги) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общего количества дорого местного значения | % | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
|  |  |  |  | Увеличение доли протяжённости отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | 0 |  | 2,0 | 7,7 | 12,5 | 16,8 | 22,8 |
|  |  | 109 412,70 | 0 | Процент выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от запланированных работ ежегодно | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: | 1033500,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб) | Всего (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: Увеличение мобильности и улучшение качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 4 | Итого |  | 2021-2025 | 0,0 | 1033500,25 | 99259,40 | 226845,10 | 217242,45 | 254502,00 | 235651,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 668920,05 | 35863,00 | 166218,20 | 136342,45 | 178734,00 | 151762,40 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 364580,20 | 63396,40 | 60626,90 | 80900,00 | 75768,00 | 83888,90 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 в рамках полномочий МКУ "УС ГМР" | Итого |  | 2021-2025 | 0,0 | 752966,65 | 39547,30 | 162500,00 | 156382,05 | 212334,00 | 182203,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 632782,85 | 33163,50 | 149500,00 | 122782,05 | 178734,00 | 148603,30 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 120183,80 | 6383,80 | 13000,00 | 33600,00 | 33600,00 | 33600,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 в рамках полномочий комитета ЖКХ | Итого |  | 2021-2025 | 0,0 | 280533,60 | 59712,10 | 64345,10 | 60860,40 | 42168,00 | 53448,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 36137,20 | 2699,50 | 16718,20 | 13560,40 | 0,00 | 3159,10 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 244396,40 | 57012,60 | 47626,90 | 47300,00 | 42168,00 | 50288,90 |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | Итого |  | 2021-2023 | 0,0 | 66900,00 | 12300,00 | 12300,00 | 12300,00 | 15000,00 | 15000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 66900,00 | 12300,00 | 12300,00 | 12300,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | 2021-2023 | 0,0 | 104220,90 | 17999,40 | 32045,10 | 28560,40 | 7168,00 | 18448,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 36137,20 | 2699,50 | 16718,20 | 13560,40 | 0,00 | 3159,10 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 68083,70 | 15299,90 | 15326,90 | 15000,00 | 7168,00 | 15288,90 |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская-Маргусы-Куровицы" (а/б 2360 п.м.) | Итого |  | 2021 | 0,0 | 15796,88 | 15796,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 2699,50 | 2699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 13097,38 | 13097,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги "д. Карстолово – д. Рябизи" (щебень 2670 п.м.) | Итого |  | 2 022 | 0,0 | 3204,00 | 0,00 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 3204,00 | 0,00 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги "д.Жабино - д.Крокшево" (а/б 4922 п.м.) | Итого |  | 2 022 | 0,0 | 20006,90 | 0,00 | 20006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 13776,00 | 0,00 | 13776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 6230,90 | 0,00 | 6230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги "д.Руново - д.Картошевская" (щебень 2812 п.м.) | Итого |  | 2 022 | 0,0 | 5624,00 | 0,00 | 5624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 2942,20 | 0,00 | 2942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 2681,80 | 0,00 | 2681,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Подъезд к д.Кремено (щебень 2518 п.м.) | Итого |  | 2 023 | 0,0 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Подъезд к д. Рыбицы (щебень 2210 п.м.) | Итого |  | 2 023 | 0,0 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 1098,00 | 0,00 | 0,00 | 1098,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10. | Ремонт автомобильной дороги д.Кобрино - д. Руново - д. Карташевская (щебень, 2812п.м) | Итого |  | 2 023 | 0,0 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 1754,80 | 0,00 | 0,00 | 1754,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Ремонт автомобильной дороги . Елизаветино - д. Пульево" (щебень 2695 п.м.) | Итого |  | 2 023 | 0,0 | 5572,00 | 0,00 | 0,00 | 5572,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 1626,80 | 0,00 | 0,00 | 1626,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Володарский Водопровод" (а/б 1461 п.м.) | Итого |  | 2 023 | 0,0 | 8766,00 | 0,00 | 0,00 | 8766,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 3564,00 | 0,00 | 0,00 | 3564,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 5202,00 | 0,00 | 0,00 | 5202,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.14. | Ремонт автомобильной дороги "д. Ряболово - д. Колодези" (щебень 1160 п.м.) | Итого |  | 2 024 | 0,0 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 |  |
| 2.15. | Ремонт автомобильной дороги "д. Елизаветино - д. Заполье" (грунт 1400 п.м.) | Итого |  | 2 024 | 0,0 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |  |
| 2.17. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.) | Итого |  | 2 024 | 0,0 | 1248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 1248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,00 | 0,00 |  |
| 2.18. | Ремонт автомобильной дороги "д.Питкелево - д. Волгово" (щебень 3230 п.м.) | Итого |  | 2 025 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6460,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6460,00 |  |
| 2.20. | Ремонт автомобильной дороги "пос. Терволово - д. Хюттелево" (а/б 1120 п.м.) | Итого |  | 2 025 | 0,0 | 6720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6720,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 6720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6720,00 |  |
| 2.21. | Ремонт автомобильной дороги "ст. Низковицы - д. Нов. Низковицы" (щебень 2234 п.м.) | Итого |  | 2 025 | 0,0 | 4468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4468,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 3159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3159,10 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 1308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308,90 |  |
| 2.22. | Средства , предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог | Итого |  | 2021-2025 | 0,0 | 9309,12 | 2202,52 | 3210,20 | 2296,40 | 800,00 | 800,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 9309,12 | 2202,52 | 3210,20 | 2296,40 | 800,00 | 800,00 |  |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | Итого |  | 2021-2025 | 0,0 | 109412,70 | 29412,70 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Администрации поселений |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,0 | 109412,70 | 29412,70 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего использования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 69 453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 634,00 | 36 819,30 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 28 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,00 | 14 850,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 41 193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 224,00 | 21 969,30 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 49 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 634,00 | 16 500,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 28 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,00 | 14 850,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 20 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 224,00 | 1 650,00 |  |
|  | капитальный ремонт | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 20 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 319,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 20 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 319,30 |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги "д. Скворицы- Юля-Пурская", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги "д. Изора - д. Лязево- д. Протасовка", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 500,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 | 4 950,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 550,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 500,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 | 4 950,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 550,00 |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к д.НовоеПоддубье" , в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 5 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 500,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 500,00 |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок № 2 подъезд к посёлку при ст."Строганово") от СТ "НЕВА" до примыкания к региональной автомобильной дороге 41К-511 "Подъезд к садоводству "Строганово", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 000,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |  |
|  | капитальный ремонт | Итого |  | 2025 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
| 4.5. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Дружная Горка-ст.Новинка", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 23 453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 13 319,30 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 23 453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 13 319,30 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 |  |
|  | капитальный ремонт | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 13 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 319,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 13 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 319,30 |  |
| 5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | Инвестиции |  |  |  | 683 513,35 | 39 547,30 | 162 500,00 | 156 382,05 | 179 700,00 | 145 384,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Итого |  | 2021-2025 | 0,00 | 683 513,35 | 39 547,30 | 162 500,00 | 156 382,05 | 179 700,00 | 145 384,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 604 522,85 | 33 163,50 | 149 500,00 | 122 782,05 | 165 324,00 | 133 753,30 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 78 990,50 | 6 383,80 | 13 000,00 | 33 600,00 | 14 376,00 | 11 630,70 |  |
|  | проектно - изыскательские работы | Инвестиции |  |  |  | 85 047,30 | 27 047,30 | 29 500,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Итого |  | 2021-2024 | 0,00 | 85 047,30 | 27 047,30 | 29 500,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 74 563,50 | 21 663,50 | 27 140,00 | 10 580,00 | 15 180,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 10 483,80 | 5 383,80 | 2 360,00 | 1 420,00 | 1 320,00 | 0,00 |  |
|  | строительство и реконструкция | Инвестиции |  |  |  | 598 466,05 | 12 500,00 | 133 000,00 | 144 382,05 | 163 200,00 | 145 384,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Итого |  | 2021-2025 | 0,00 | 598 466,05 | 12 500,00 | 133 000,00 | 144 382,05 | 163 200,00 | 145 384,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 529 959,35 | 11 500,00 | 122 360,00 | 112 202,05 | 150 144,00 | 133 753,30 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 68 506,70 | 1 000,00 | 10 640,00 | 32 180,00 | 13 056,00 | 11 630,70 |  |
| 5.1. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 151 497,30 | 18 497,30 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 138 273,50 | 15 913,50 | 122 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 13 223,80 | 2 583,80 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 5 997,30 | 5 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 4 413,50 | 4 413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 583,80 | 1 583,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 145 500,00 | 12 500,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 133 860,00 | 11 500,00 | 122 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 11 640,00 | 1 000,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Реконструкция участка автомобильной дороги "д.Бор-д. Шаглино-д.Руссолово", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2023-2025 | 0,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 116 800,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 116 656,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 5 520,00 | 107 456,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 480,00 | 9 344,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2023-2024 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 5 520,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 480,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого |  | 2025 | 0,00 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 800,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 107 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 456,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 9 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344,00 |  |
| 5.3. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2024 | 0,00 | 87 650,00 | 6 300,00 | 9 000,00 | 42 350,00 | 30 000,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  | 0,00 | 79 442,00 | 4 600,00 | 8 280,00 | 38 962,00 | 27 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 8 208,00 | 1 700,00 | 720,00 | 3 388,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 15 300,00 | 6 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 12 880,00 | 4 600,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 2 420,00 | 1 700,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция | Итого |  | 2023-2024 | 0,00 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 42 350,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 66 562,00 | 0,00 | 0,00 | 38 962,00 | 27 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 5 788,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |
| 5.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2024 | 0,00 | 200 058,75 | 6 650,00 | 10 000,00 | 68 408,75 | 115 000,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 183 686,05 | 5 750,00 | 9 200,00 | 62 936,05 | 105 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 16 372,70 | 900,00 | 800,00 | 5 472,70 | 9 200,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 16 650,00 | 6 650,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 14 950,00 | 5 750,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 700,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого |  | 2023-2024 | 0,00 | 183 408,75 | 0,00 | 0,00 | 68 408,75 | 115 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 168 736,05 | 0,00 | 0,00 | 62 936,05 | 105 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 14 672,70 | 0,00 | 0,00 | 5 472,70 | 9 200,00 | 0,00 |  |
| 5.5. | Реконструкция моста через р.Ижора на автомобильной дороге "д.Алапурская-д. Юля-Пурская", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2024 | 0,00 | 31 700,00 | 3 800,00 | 5 500,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 28 888,00 | 3 220,00 | 5 060,00 | 10 304,00 | 10 304,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 2 812,00 | 580,00 | 440,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 9 300,00 | 3 800,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 8 280,00 | 3 220,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 020,00 | 580,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого |  | 2023-2024 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 20 608,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304,00 | 10 304,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 |  |
| 5.6. | Реконструкция автомобильной дороги "д.Петрово - д. Мута-Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2023-2025 | 0,00 | 18 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 6 640,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 16 228,80 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 6 900,00 | 6 108,80 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 911,20 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 600,00 | 531,20 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 5 060,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 440,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 640,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 7 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 6 108,80 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 531,20 |  |
| 5.7. | Реконструкция участка автомобильной дороги "д. Елизаветино- д. Заполье", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2023 | 0,00 | 31 723,30 | 4 300,00 | 5 000,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 8 280,00 | 3 680,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 23 443,30 | 620,00 | 400,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 | 0,00 | 9 300,00 | 4 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 8 280,00 | 3 680,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 1 020,00 | 620,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция | Итого |  | 2023 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к дер. Тарасино", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2023-2025 | 0,00 | 35 944,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 21 944,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 33 068,50 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 9 200,00 | 20 188,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 2 875,50 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 800,00 | 1 755,50 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2023-2024 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 4 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого |  | 2024-2025 | 0,00 | 26 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 21 944,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  |  | 0,00 | 24 788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 20 188,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципальногорайона |  |  | 0,00 | 2 155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 755,50 |  |