АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2020									№ 4335

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 03.10.2017 № 4372 «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Гатчинского муниципального района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района», постановлением администрации Гатчинского муниципального района №1955  от 05.05.2017 «Об утверждении перечня муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период 2018-2020 годов», учитывая решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 18.12.2020 № 98 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 29.11.2019 № 30     «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 03.10.2017 № 4372           «Об утверждении муниципальной программы Гатчинского  муниципального  района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» (в редакции от 20.11.2020 № 3788), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованова.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Гатчинского муниципального района                                              С.И. Голованов

Голованов С.И.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 03.10.2017       № 4372

(в редакции постановления администрации

Гатчинского муниципального района

от30.12.2020 № 4335

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованов |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района»., Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, Администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов). |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Итого: | 1 740838,02 | 364 105,88 | 273 960,7 | 289955,74 | 320 418,9 | 492396,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 15 267,3 | 11 661,6 | 3 605,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета ЛО* | 1135839,08 | 265 320,04 | 117 637,71 | 167 952,53 | 203 138,8 | 381790,0 |
|  | Внебюджетные источники | 245,0 | 245,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 589 486,64 | 86 879,24 | 152 717,29 | 122 003,21 | 117 280,1 | 110606,8 |
| Всего инвестиции по программе в том числе: средства федерального бюджета средства бюджета ЛО* средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 973 880,01 15 267,30 782 416,08 176 196,63 | 239 392,16 11 661,6 194 394,57 33 335,99 | 97 654,06 3 605,7 26 752,88 67 295,48 | 75 637,99 0 50 859,33 24 778,66 | 202 195,8 0 178 659,3 23 536,5 | 359 000 0 331 750 27 250 |
| *Бюджет Ленинградской области справочно, планово |  | 574 873,6 | 0 | 0 | 0 | 196 025,8 | 378847,8 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Количество объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по которым разработана проектно-сметная документация - 7 ед. 2. Количество объектов, введённых в эксплуатацию: 10 ед. (в 2018г.- 1 ед., в 2019г-3 ед., в 2020г.- 1 ед., в 2021г.-4 ед., в 2022г.-1 ед.) 3. Объём сточных вод пропущенных через построенные очистные сооружения- 5505 м3/сут. 4. Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС – 9063,25 п.м. 5. Производительность построенного комплекса водозаборных сооружений- 80 м3/сут. 6. Количество (резервных дизель-генераторов) – 4 шт. 7. Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС –53599 п. м 8. Производительность отремонтированных водозаборных сооружений-3400м3/сут. 9. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 84% (увеличение показателя с 73,3% в 2017 году до 84% к 2022 году). 10. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене -68% (увеличение показателя с 66,2% в 2017 году до 68% к 2022 году). 11. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене -26% (снижение показателя с 32,8% в 2017 году до 26% к 2022году). 12. Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 6 ед. 13. Протяжённость построенных распределительных газопроводов - 4550,9 п.м. 14. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения – 102 ед. 15. Протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании ГМР – 145817,96 п.м. в 2018г., 146160 п.м. в 2019г., 146075 п.м. в 2020 г., 146160 п.м. в 2021 г., 146160 п.м. в 2022 г. 16. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ - 4 комплекта. 17. Количество реконструируемых пунктов (ГРПШ) - 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – 450 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 446 кВт.ч/чел к 2022 году). 19. Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – 6,0 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 5,94 м3/чел к 2022 году). 20. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями - 0,201 Гкал/м2 (снижение показателя с 0,207 Гкал/м2 в 2017 году до 0,198 Гкал/м2 к 2022 году). 21. Количество установленных (модернизированных) приборов учета тепловой энергии – 12 ед. 22. Количество установленных (модернизированных) приборов учета потребления воды – 4 ед. 23. Количество автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, установленных в учреждениях муниципальной собственности – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве -229,704 км за 5 лет. |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. Протяженность дорог со щебеночным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве -263,195 км. за 5 лет. 26. Протяженность грунтовых дорог, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве -178,513 км за 5 лет. 27. Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-7 ед. 28. Площадь отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-43158кв.м. 29. Протяжённость отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием- 8,602 км. 30. Количество отремонтированных дорог со щебеночным покрытием - 4 ед. 31. Площадь отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-20482 кв. м. 32. Протяжённость отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-4,259 км. 33. Количество отремонтированных дорог с грунтовым покрытием - 1 ед. 34. Площадь отремонтированных дорог с грунтовым покрытием - 126119 кв. м. 35. Протяжённость отремонтированных дорог с грунтовым покрытием -18,017 км 36. Удельный вес автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям -95 %. 37. Доля протяжённости отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог – не менее 0,5 % в 2018 г., не менее 3,6 % в 2019 г., не менее 3,78 % в 2020 г., не менее 6,42 % в 2021 г., не менее 10,53 % в 2022 г., 38. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство автомобильных дорог местного значения – 1комплект. 39. Протяжённость построенных дорог – 0,350 км. 40. Вывезенный объём ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования – 282 м. куб. 41. % выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений Гатчинского муниципального района-100% 42. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство и реконструкцию элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках а/дорог- 2 комплекта. 43. Протяжённость участков а/дорог, на которых построены или реконструированы элементы наружного освещения – 7,11 км. 44. Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией- 100%. 45.Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка-3904,39 м. 46. Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка -4258,0 м. 47. Количество построенных универсальных спортивных площадок в дер. Истинка – 1 ед. 48. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в дер. Истинка - 1 комплект. |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Значительный уровень износа основных фондов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

- Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом. По состоянию на 01.07.2017г. уровень газификации природным газом составляет 63,5 %.

Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации - частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку распределительных сетей после строительства магистральных и межпоселковых газопроводов.

- С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

- К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегическими целями развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства являются обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

-  обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства);

-   обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации программы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, а также отделом экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономического развития и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Ответственные исполнители программы и главные распорядители бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляют заместители главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и по строительству и развитию инфраструктуры (с 2020 г.), курирующие работу ответственных исполнителей.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Ответственный исполнитель программы формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»

| Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Итого: | 250 514,22 | 181 632,7 | 197113,03 | 73 284,23 | 221 310,0 | 923 854,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет ЛО* | 189 338,57 | 111 185,33 | 156 790,60 | 21 780,0 | 165960,0 | 645 054,50 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 61 175,65 | 70 447,37 | 40 322,43 | 51 504,23 | 55 350,0 | 278799,68 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства бюджета ЛО* Средства бюджета ГМР |  | 145 556,5 121 135,0 24 421,5 | 82 197,3 23 000,0 59 197,3 | 66 512,73 45 556,0 20 956,73 | 33 604,23 18 000,0 15 604,23 | 184 000,0 162 000,0 22 000,0 | 511 870,76 369 691,0 142 179,76 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | - | - | - | 21 780,0 | 165 960,0 | 187 740,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по которым разработана проектно-сметная документация - 7 ед. 2. Количество объектов, введённых в эксплуатацию:10ед. (в 2018г.-1 ед., в 2019г.- 3 ед., в 2020 г.- 1 ед., в 2021 г.- 4 ед., в 2022 г.- 1 ед.), 3. Объём сточных вод пропущенных через построенные очистные сооружения- 5505м3/сут. 4.Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС-9063,25 п.м. 5. Производительность построенного комплекса водозаборных сооружений- 80 м3/сут. 6. Количество (резервных дизель-генераторов) – 4 шт. 7.Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС – 53599 п. м. 8. Производительность отремонтированных водозаборных сооружений-3400 м3/сут. 9. Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 84% (увеличение показателя с 73,3% в 2017 году до 84% к 2022 году). 10. Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене -68% (увеличение показателя с 66,2% в 2017 году до 68% к 2020 году). 11. Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене – 26% (снижение показателя с 32,8% в 2017 году до 26% к 2022 году). 12. Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 6 ед. |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

Коммунальная инфраструктура характеризуется значительным уровнем износа основных фондов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Гатчинского муниципального района не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2017 года составляет свыше 80 %, в том числе очистных сооружений канализации – более 85 %. В результате высокой степени износа оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которое составляет порядка 220 и 280 в год на 1000 км сетей соответственно. Одной из основных проблем остается недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в городских и сельских поселениях Гатчинского муниципального района.

Строительный комплекс выполняет экономически сложную и наиболее значимую задачу – создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Гатчинского муниципального района.

Потребность в финансировании строительства объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района» является обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

В подпрограмму вносятся изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», Администрацией Гатчинского муниципального района в лице комитета ЖКХ, а также отделом экономического развития и инвестиций.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом  экономического развития и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Администрация Гатчинского муниципального района в лице комитета ЖКХ и МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

| Приложение 1 к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Инвестиции | Итого | 2018-2022 | 511 870,76 | 145 556,50 | 82 197,30 | 66 512,73 | 33 604,23 | 184 000,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" | Итого |  | 923 854,18 | 250 514,22 | 181 632,70 | 197 113,03 | 73 284,23 | 221 310,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 645 054,50 | 189 338,57 | 111 185,33 | 156 790,60 | 21 780,00 | 165 960,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 278 799,68 | 61 175,65 | 70 447,37 | 40 322,43 | 51 504,23 | 55 350,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2018-2022 | 511 870,76 | 145 556,50 | 82 197,30 | 66 512,73 | 33 604,23 | 184 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района ", в части исполнения полномочий МКУ | Итого |  | 725 123,88 | 250 514,22 | 181 632,70 | 66 772,73 | 37 804,23 | 188 400,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 533 819,90 | 189 338,57 | 111 185,33 | 45 556,00 | 21 780,00 | 165 960,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 191 303,98 | 61 175,65 | 70 447,37 | 21 216,73 | 16 024,23 | 22 440,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района ", в части исполнения полномочий Комитета ЖКХ | Итого | 2020-2022 | 198 730,30 | 0,00 | 0,00 | 130 340,30 | 35 480,00 | 32 910,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 111 234,60 | 0,00 | 0,00 | 111 234,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 87 495,70 | 0,00 | 0,00 | 19 105,70 | 35 480,00 | 32 910,00 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2018-2022 | 511 890,76 | 145 556,50 | 82 197,30 | 66 512,73 | 33 604,23 | 184 000,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. | Итого |  | 527 518,88 | 148 242,02 | 86 299,90 | 66 772,73 | 37 804,23 | 188 400,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 383 421,22 | 123 418,52 | 26 706,70 | 45 556,00 | 21 780,00 | 165 960,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 144 117,66 | 24 823,50 | 59 593,20 | 21 236,73 | 16 024,23 | 22 440,00 |  |
| 1.1. | Инвестиции | Итого | 2018-2022 | 14 736,47 | 3 110,24 | 4 354,81 | 1 617,19 | 1 654,23 | 4 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Итого |  | 14 736,47 | 3 110,24 | 4 354,81 | 1 617,19 | 1 654,23 | 4 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 14 736,47 | 3 110,24 | 4 354,81 | 1 617,19 | 1 654,23 | 4 000,00 |  |
| 1.1.1. | Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту: "Строительство КОС в дер. Сяськелево | Итого | 2018-2020 | 743,71 | 267,71 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 743,71 | 267,71 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,Рождественское сельское поселение, с. Рождествено | Итого | 2018-2020 | 753,90 | 303,80 | 444,10 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 753,90 | 303,80 | 444,10 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района" | Итого | 2018 | 431,20 | 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 431,20 | 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Корректировка проектной документации по объекту: "Строительство напорного канализационного коллектора от пос.Дружная Горка до дер.Лампово" | Итого | 2018 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Разработка проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы, по объекту "Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы" | Итого | 2018-2020 | 2 132,76 | 356,90 | 1 296,00 | 479,86 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 132,76 | 356,90 | 1 296,00 | 479,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6. | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч.изыскательские работы на строительство инженерных сетей по объекту культуры локального значения" Концертно-выставочный зал "МБУК" мемориальный Дом-музей Исаака Шварца" г.п.Сиверский, ул.Пушкинская, д.4а | Итого | 2018 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7. | Предпроектная подготовка, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" | Итого | 2018-2019 | 60,00 | 21,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 60,00 | 21,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.8. | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы по объекту "Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы" | Итого | 2018-2020 | 1 840,20 | 0,00 | 1 315,20 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 840,20 | 0,00 | 1 315,20 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.9. | Проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2018-2020 | 1 568,47 | 674,63 | 784,51 | 109,33 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 568,47 | 674,63 | 784,51 | 109,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.10. | Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство сетей холодного водоснабжения к жилым домам по ул.Железнодорожная, п. Кобралово" | Итого | 2020-2021 | 654,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,23 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 654,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,23 | 0,00 |  |
| 1.1.11. | Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту: "Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино,Павловский пр.,д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71," | Итого | 2020 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.12. | Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. предпроектная подготовка по объекту:"Реконструкция канализационной системы и коллектора в п. Вырица" | Итого | 2021-2022 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 497 134,29 | 142 446,26 | 77 842,49 | 64 895,54 | 31 950,00 | 180 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
| 1.2. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | Итого | 2018-2022 | 512 782,41 | 145 131,78 | 81 945,09 | 65 155,54 | 36 150,00 | 184 400,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 383 421,22 | 123 418,52 | 26 706,70 | 45 556,00 | 21 780,00 | 165 960,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 129 361,19 | 21 713,26 | 55 238,39 | 19 599,54 | 14 370,00 | 18 440,00 |  |
| 1.2.1. | Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос.Новый Свет | Итого | 2018-2019 | 138 238,85 | 137 640,85 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 121 135,00 | 121 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 17 103,85 | 16 505,85 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено | Итого | 2018-2020 | 30 591,24 | 0,00 | 29 316,84 | 1 274,40 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 30 591,24 | 0,00 | 29 316,84 | 1 274,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово | Итого | 2018-2020 | 76 242,23 | 0,00 | 25 109,50 | 51 132,73 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 68 556,00 | 0,00 | 23 000,00 | 45 556,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7 686,23 | 0,00 | 2 109,50 | 5 576,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.4. | Строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул. Красная в п. Сиверский Гатчинского района | Итого | 2018-2019 | 16 043,52 | 2 200,10 | 13 843,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 16 043,52 | 2 200,10 | 13 843,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5. | Строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для водоснабжения Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агентство "Музей Усадьба Набокова с.Рождествено. | Итого | 2018-2020 | 15 687,56 | 2 605,31 | 8 944,73 | 4 137,52 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15 687,56 | 2 605,31 | 8 944,73 | 4 137,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.6. | Строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района пер.Речной, ул.Кооперативная, ул.Старая Дорога в дер. Малые Колпаны Большеколпанского Сельского поселения | Итого | 2019 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.7. | Строительство инженерных сетей для блок-модульной газовой котельной в п.Вырица ул. Оредежская у территории ОАО "УЗОР" | Итого | 2019 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.8. | Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы по строительству | Итого | 2018 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.9. | Строительство КОС в дер. Сяськелево | Итого | 2021-2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 162 000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |  |
| 1.2.10. | Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы | Итого | 2020-2021 | 5 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854,50 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 854,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854,50 | 0,00 |  |
| 1.2.11. | Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы | Итого | 2020-2021 | 11 611,59 | 0,00 | 0,00 | 8 610,89 | 3 000,70 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 11 611,59 | 0,00 | 0,00 | 8 610,89 | 3 000,70 | 0,00 |  |
| 1.2.12. | Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино,Павловский пр.,д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71 | Итого | 2021 | 2 094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,80 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094,80 | 0,00 |  |
| 1.2.13. | Строительство ЛОС и инженерных сетей для многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Пудомягское сельское поселение, дер.Антелево,ул. Строителей, д.1б | Итого | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
| 1.2.14. | Приобретение резервных дизель-генераторов для резервного эл/снабжения объектов жизнеобеспечения ГМР (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) | Итого | 2018-2022 | 15 386,12 | 2 683,52 | 4 102,60 | 0,00 | 4 200,00 | 4 400,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 13 730,22 | 2 283,52 | 3 706,70 | 0,00 | 3 780,00 | 3 960,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 655,90 | 400,00 | 395,90 | 0,00 | 420,00 | 440,00 |  |
| 2. | Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | Итого | 2018-2022 | 391 582,73 | 101 277,20 | 94 675,23 | 130 340,30 | 33 980,00 | 31 310,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 261 633,28 | 65 920,05 | 84 478,63 | 111 234,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 129 949,45 | 35 357,15 | 10 196,60 | 19 105,70 | 33 980,00 | 31 310,00 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2018 | 38 802,10 | 38 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 34 921,89 | 34 921,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 880,21 | 3 880,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС по ул. Огородная от ж.д.№ 18 к бане, ж.д. №№ 1-7 и от дороги до ж. д. № 83б, дер. Куровицы | Итого | 2018 | 5 719,26 | 5 719,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 5 147,33 | 5 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 571,93 | 571,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт участка сетей отопления и ГВС к ж.д. №№ 3,4,5,6,7,8,9 по ул. Здравомыслова и к ж.д. № 1 и № 2 по ул. Введенского, пос. Дружная Горка | Итого | 2018 | 5 091,41 | 5 091,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4 582,27 | 4 582,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 509,14 | 509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и ГВС по ул.Санаторская от ТК 7 до жилых домов № № 5,6,7,10а,10в,10г,10д, в п.Тайцы | Итого | 2018 | 5 341,17 | 5 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4 807,05 | 4 807,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 534,12 | 534,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4. | Ремонт участка сетей отопления и ГВС от котельной № 18 до ТК 3 и от котельной № 18 до ТК 7 в пос. Высокоключевой | Итого | 2018 | 9 454,48 | 9 454,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8 509,04 | 8 509,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 945,44 | 945,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.5. | Ремонт участка трубопровода отопления от ТК 2 до ТК 5 и к жилым домам №6,№7,№8,№9 по ул.Институтская в пос.Белогорка | Итого | 2018 | 13 195,78 | 13 195,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 11 876,20 | 11 876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 319,58 | 1 319,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2018-2022 | 352 780,63 | 62 475,10 | 94 675,23 | 130 340,30 | 33 980,00 | 31 310,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 226 711,39 | 30 998,16 | 84 478,63 | 111 234,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 126 069,24 | 31 476,94 | 10 196,60 | 19 105,70 | 33 980,00 | 31 310,00 |  |
| 2.2.1. | Ремонт холодного водоснабжения по ул. Школьная и ул. Сельская в п. Терволово | Итого | 2018 | 8 937,55 | 8 937,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8 043,30 | 8 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 894,25 | 894,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2. | Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения скважина № 33043 в п. Пудомяги | Итого | 2018 | 7 944,54 | 7 944,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 794,54 | 794,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.3. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от котельной № 6 до очистных сооружений в с. Рождествено | Итого | 2018 | 2 622,16 | 2 622,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2 359,45 | 2 359,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 262,71 | 262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.4. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от фабрики до очистных сооружений д.Батово | Итого | 2018 | 3 219,28 | 3 219,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2 896,44 | 2 896,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 322,84 | 322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.5. | Ремонт водозаборных сооружений в пос. Новый Свет | Итого | 2018 | 28 030,50 | 28 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 28 030,50 | 28 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.6. | Ремонт наружных инженерных сетей холодного водоснабжения пос. Семрино "Заповедник" по адресу: Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение | Итого | 2018-2019 | 12 888,10 | 11 721,07 | 1 167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 11 716,00 | 10 548,97 | 1 167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 172,10 | 1 172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.7. | Ремонт напорного коллектора от КНС (ул. Саши Никифорова) до кольца-гасителя в пос. Сиверский | Итого | 2019 | 30 290,70 | 0,00 | 30 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 27 261,60 | 0,00 | 27 261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 029,10 | 0,00 | 3 029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.8. | Ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС № 1 до железной дороги в пос. Новый Свет | Итого | 2019 | 10 872,00 | 0,00 | 10 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9 784,79 | 0,00 | 9 784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 087,21 | 0,00 | 1 087,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.9. | Ремонт сетей водоснабжения от скв. №4 до колодца б/н, от скв.№1/2572 (Промзона) до колодца б/н, от колодца б/н на очистные сооружения, от ВК 61 до ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д.№ 42; от ВК 65 до д.№ 41; от скв.№ 6 до ВК 20 (д.46) до ввода в дом № 46; от ВК 20 до ВК 19 и до ввода в д.№ 45 в Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2019 | 11 242,05 | 0,00 | 11 242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 142,05 | 0,00 | 1 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.10. | Ремонт сетей отопления системы теплоснабжения, д. Большие Колпаны (от котельной до ТК-4) | Итого | 2019 | 19 254,49 | 0,00 | 19 254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 17 329,04 | 0,00 | 17 329,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 925,45 | 0,00 | 1 925,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.11. | Ремонт сетей системы теплоснабжения от ТК-5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к дому №10, от ТК-19 до ТК-20, ТК-21а, ТК-27 в дер.Большие Колпаны | Итого | 2019 | 13 810,00 | 0,00 | 13 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 12 429,00 | 0,00 | 12 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.12. | Ремонт участка трубопроводов отопления от ж.д. №4 до ж.д.№3, №14, №27 и к ж.д.№3 по ул. Речная в дер. Пудомяги | Итого | 2019 | 7 119,08 | 0,00 | 7 119,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6 407,17 | 0,00 | 6 407,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 711,91 | 0,00 | 711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.13. | Ремонт водозаборной скважины №45963 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сиверский,"Кезево", ул.Володарского | Итого | 2019 | 919,88 | 0,00 | 919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 919,88 | 0,00 | 919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.14. | Ремонт участка трубопровода отопления от дороги до ТКЗ к жилым №№1,2,6,7 и к объектам ФКУК "Комбинат"Заповедник"РОСРЕЗЕРВА" в п. Семрино | Итого | 2020 | 6 569,14 | 0,00 | 0,00 | 6 569,14 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6 569,14 | 0,00 | 0,00 | 6 569,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.15. | Ремонт участка трубопроводов теплоснабжения от котельной № 1 до ул.123-й дивизии, п. Сиверский | Итого | 2020 | 25 978,50 | 0,00 | 0,00 | 25 978,50 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 23 380,65 | 0,00 | 0,00 | 23 380,65 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 597,85 | 0,00 | 0,00 | 2 597,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.16. | Ремонт участка трубопроводов теплоснабжения от котельной до ТК-5 (у дороги), д. Белогорка | Итого | 2020 | 10 421,92 | 0,00 | 0,00 | 10 421,92 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9 379,73 | 0,00 | 0,00 | 9 379,73 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 042,19 | 0,00 | 0,00 | 1 042,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.17. | Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от котельной № 10 до ТК-1, д. Малое Верево | Итого | 2020 | 20 073,47 | 0,00 | 0,00 | 20 073,47 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 18 066,12 | 0,00 | 0,00 | 18 066,12 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 007,35 | 0,00 | 0,00 | 2 007,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.18. | Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-1 до ТК-5 с заменой трубопроводов к ж/д № 10 и № 12 и к зданию администрации д. № 4 по ул. Кутышева, д. Малое Верево | Итого | 2020 | 19 481,74 | 0,00 | 0,00 | 19 481,74 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 17 533,57 | 0,00 | 0,00 | 17 533,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 948,17 | 0,00 | 0,00 | 1 948,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.19. | Замена участка тепловых сетей и горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-8, ТК-9,д.№ 8 и № 9 по ул. Советская до поликлиники, отделения полиции, п. Тайцы | Итого | 2020 | 8 361,75 | 0,00 | 0,00 | 8 361,75 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 7 525,57 | 0,00 | 0,00 | 7 525,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 836,18 | 0,00 | 0,00 | 836,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.20. | Замена участка тепловых сетей от котельной № 30 до д/с по ул. Санаторская, д. № 16, п. Тайцы | Итого | 2020 | 30 994,23 | 0,00 | 0,00 | 30 994,23 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 27 894,81 | 0,00 | 0,00 | 27 894,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 099,42 | 0,00 | 0,00 | 3 099,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.21. | Ремонт участка трубопроводов отопления от ТК-1а к д. № 13 по ул. Школьная и от ТК-1 к ТК-2, ТК-3, ТК-3а до ж.д. № 8 и № 11 по ул. Школьная, п. Лукаши | Итого | 2020 | 8 282,39 | 0,00 | 0,00 | 8 282,39 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 7 454,15 | 0,00 | 0,00 | 7 454,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 828,24 | 0,00 | 0,00 | 828,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.22. | Средства на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2018-2022 | 65 467,16 | 0,00 | 0,00 | 177,16 | 33 980,00 | 31 310,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 65 467,16 | 0,00 | 0,00 | 177,16 | 33 980,00 | 31 310,00 |  |
| 3. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Итого | 2018-2022 | 4 752,57 | 995,00 | 657,57 | 0,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4 752,57 | 995,00 | 657,57 | 0,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |  |
| 3.1. | Корректировка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Гатчинского муниципального района | Итого | 2018-2022 | 4 752,57 | 995,00 | 657,57 | 0,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4 752,57 | 995,00 | 657,57 | 0,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |  |
| 3.1.1. | Актуализация схем теплоснабжения Гатчинского муниципального района | Итого | 2018-2022 | 3 653,57 | 896,00 | 657,57 | 0,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 653,57 | 896,00 | 657,57 | 0,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |  |
| 3.1.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Гатчинского муниципального района | Итого | 2018-2022 | 1 099,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | МКУ "УС ГМР", Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 099,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного

хозяйства Гатчинского муниципального района»

Планируемые результаты подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2017 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Инвестиции | 142 199,76 | 369 691,0 | Количество объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, по которым разработана проектно-сметная документация | ед. | 0 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | Достижение требуемого уровня качества водоподготовки и очистки стоков, надёжности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. | 14 736,47 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129 361,19 | 383 421,22 | Количество объектов, введённых в эксплуатацию | ед. | 0 | 1 | 3 | 1 |  | 4 | 1 |
|  |  |  |  | Объём сточных вод, пропущенных через построенные очистные сооружения | м3/сут. | 2000,0 | 4700 | 0 | 105 |  | - | 700 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, ТС и ГВС. | погонных метров в однотрубном измерении | 0 | 0 | 4591,8 | 3151,45 |  | 1320 | - |
|  |  |  |  | Производительность построенного комплекса водозаборных сооружений | м3/сут. | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество (резервных дизель-генераторов) | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечение надёжности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. | 129 949,45 | 261 633,28 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, ТС и ГВС. | погонных метров в однотрубном измерении | 0 | 15123 | 11107 | 11369 | 8000 |  | 8000 |
|  |  |  |  | Производительность отремонтированных водозаборных сооружений | м3/сут. | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 73,3 | 71,3 | 74,86 | 78 | 81 |  | 84 |
|  |  |  |  | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 66,2 | 63,2 | 64,73 | 66 | 67 |  | 68 |
|  |  |  |  | Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене | % | 32,8 | 30 | 28,94 | 28 | 27 |  | 26 |
| 3. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры. | 4 752,57 | 0 | Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 2 |
|  | Итого, в том числе: | 278799,68 | 645 054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции | 142199,76 | 369 691,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»

| Паспорт подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов -вводов. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Итого: | 18 604,74 | 11 098,84 | 10 899,08 | 94 041,57 | 5 650,0 | 140 294,23 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет ЛО | 15 383,37 | 0 | 2 361,0 | 83 495,8 | 0 | 101 240,17 |
|  | Внебюджетные источники | 245,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,0 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 2 976,37 | 11 098,84 | 8 538,08 | 10 545,77 | 5 650,0 | 38 809,06 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР и внебюджетные источники |  | 17 864,04 15 383,37 2 480,67 | 1 475,94 0 1 475,94 | 5 504,08 2 361,0 3 143,08 | 89 041,57 83 495,8 5 545,77 | 0 | 113 885,63 101 240,17 12 645,46 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 0 | 0 | 0 | 83 495,8 | 0 | 83 495,8 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ - 4 комплекта; 2.Протяжённость построенных распределительных газопроводов - 4550,9 п. м.; 3. Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения - 102 ед.; 4. Протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании ГМР – 145817,96 п.м. в 2018г., 146160 п.м. в 2019г., 146075 п.м. в 2020 г., 146160 п.м. в 2021 г., 146160 п.м. в 2022 г., 5. Количество реконструируемых пунктов (ГРПШ) - 1 ед. |  |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год, последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы. По состоянию на 01.07.2017г. уровень газификации природным газом составляет 63,5 %.

Одной из причин низких темпов газификации Гатчинского муниципального района  является значительное увеличение стоимости газификации домовладений.

Выполнение программы позволит газифицировать вновь 15 населенных пунктов, осуществить строительство газопроводов протяженностью около 50 км и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 2306 домовладений.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» является обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района.

Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания жителей  Гатчинского муниципального района.

Задачами данной подпрограммы являются:

- Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения.

-  Обеспечение бесперебойной работы газопроводов  и  газопроводов - вводов.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

-  необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», а также отделом экономического развития и инвестиций.

.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом экономического развития и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1

к подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» № п/п; Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего(тыс. руб.); Объём финансирования по годам; Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Инвестиции; Итого; 2018-2022; 113885,63; 17 864,04; 1 475,94; 5 504,08; 89 041,57; 0,0; МКУ "УС ГМР". Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района"; Итого; 140294,23; 18 604,74; 11 098,84; 10 899,08; 94 041,57; 5650,0. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 101240,17; 15 383,37; 0,00; 2 361,00; 83 495,80; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 38 809,06; 2 976,37; 11 098,84; 8 538,08; 10 545,77; 5650,0. 1.; Инвестиции; Итого; 2018-2022; 113885,63; 17 864,04; 1 475,94; 5 504,08; 89 041,57; 0,0; МКУ "УС ГМР". Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения.; Итого; 115889,63; 18 253,04; 1 845,94; 6 099,08; 89 041,57; 650,0. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 101240,17; 15 383,37; 0,00; 2 361,00; 83 495,80; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 14 404,46; 2 624,67; 1 845,94; 3 738,08; 5 545,77; 650,0. 1.1.; Инвестиции; Итого; 2018-2021; 9 735,71; 3 495,10; 873,09; 5 367,52; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Разработка проектно-сметной документации; Итого; 9 735,71; 3 495,10; 873,09; 5 367,52; 0,00; 0,0. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 5 594,00; 3 233,00; 0,00; 2 361,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4 141,71; 262,10; 873,09; 3 006,52; 0,00; 0,0. 1.1.1.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области ( 1 этап. Распределительный газопровод); Итого; 2019-2020; 1 187,48; 0,00; 494,36; 693,12; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 187,48; 0,00; 494,36; 693,12; 0,00; 0,0. 1.1.2.; Распределительный газопровод с.Воскресенское; Итого; 2019-2021; 4 764,13; 0,00; 378,73; 4 385,40; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 2 361,00; 0,00; 0,00; 2 361,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 403,13; 0,00; 378,73; 2 024,40; 0,00; 0,0. 1.1.3.; Распределительный газопровод по д. Куровицы Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2018; 3 495,10; 3 495,10; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 3 233,00; 3 233,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 262,10; 262,10; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. 1.1.4.; Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ)по адресу: п.Тайцы ул.Санаторская у д.71-ГРПШ №32; Итого; 2020; 289,00; 0,00; 0,00; 289,00; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 289,00; 0,00; 0,00; 289,00; 0,00; 0,0. 1.2.; Инвестиции; Итого; 2018-2022; 104149,92; 14 368,94; 602,85; 136,56; 89 041,57; 0,0; МКУ "УС ГМР". Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района; Итого; 106153,92; 14 757,94; 972,85; 731,56; 89 041,57; 650,0. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 95 646,17; 12 150,37; 0,00; 0,00; 83 495,80; 0,0. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 10 262,75; 2 362,57; 972,85; 731,56; 5 545,77; 650,0. 1.2.1.; Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2018-2019; 13 114,64; 13 051,79; 62,85; 0,00; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 12 150,37; 12 150,37; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 964,27; 901,42; 62,85; 0,00; 0,00; 0,0. 1.2.2.; Межпоселковый газопровод от д. Б. Ивановка до д. Истинка Гатчинского района Ленинградской области; Итого; 2018; 166,13; 166,13; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 166,13; 166,13; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. 1.2.3.; Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Сусанино; Итого; 2018; 772,30; 772,30; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.; 245,00; 245,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 527,30; 527,30; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. 1.2.4.; Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка 1 этап. Распределительный газопровод; Итого; 2018; 378,72; 378,72; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 378,72; 378,72; 0,00; 0,00; 0,00; 0,0. 1.2.5.; Подводящий газопровод высокого давления к дер. Новосиверская, Гатчинский район; Итого; 2019-2020; 676,56; 0,00; 540,00; 136,56; 0,00; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 676,56; 0,00; 540,00; 136,56; 0,00; 0,0. 1.2.6.; Прочие расходы на оформление технических планов и проведение кадастровых работ по постановке на учёт построенных газопроводов; Итого; 2018-2022; 2 004,00; 389,00; 370,00; 595,00; 0,00; 650,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 004,00; 389,00; 370,00; 595,00; 0,00; 650,0. 1.2.7.; Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ)по адресу: п.Тайцы ул.Санаторская у д.71-ГРПШ №32; Итого; 2021; 1 149,04; 0,00; 0,00; 0,00; 1 149,04; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 149,04; 0,00; 0,00; 0,00; 1 149,04; 0,0. 1.2.8.; Распределительный газопровод с.Воскресенское; Итого; 2020; 87 892,53; 0,00; 0,00; 0,00; 87 892,53; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 83 495,80; 0,00; 0,00; 0,00; 83 495,80; 0,0. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4 396,73; 0,00; 0,00; 0,00; 4 396,73; 0,0. 2.; Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов.; Итого; 2018-2022; 24 404,6; 351,70; 9 252,9; 4 800,0; 5 000,0; 5000,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 24 404,6; 351,70; 9 252,9; 4 800,0; 5 000,0; 5000,0. 2.1.; Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов; Итого; 2018-2022; 24 394,8; 351,70; 9 243,1; 4 800,0; 5 000,0; 5000,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 24 394,8; 351,70; 9 243,1; 4 800,0; 5 000,0; 5000,0. 2.2.; Ремонт распределительных газопроводов и газопроводов - вводов; Итого; 2019; 9,8; 0,00; 9,8; 0,0; 0,0; 0,0; МКУ "УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 9,8; 0,00; 9,8; 0,0; 0,0; 0,0.

|  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к подпрограмме 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1. | Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. |  |  | 4 141,71 | 5 594,0 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ |  | комплект |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 10 262,75 | 95 891,17 | Протяженность построенных распределительных газопроводов |  | п.м. |  | 0 |  | 4503 |  | 47,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность для подключения к сетям газоснабжения |  | ед. |  | 0 |  | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество реконструируемых пунктов (ГРПШ) |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 24 404,6 | 0 | Протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании ГМР |  | п. м. |  | 0 |  | 145817,96 |  | 146160 | 146075 | 146160 | 146160 |  |
|  | Итого |  |  | 38 809,06 | 101 485,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНВЕСТИЦИИ |  |  | 11 900,46 | 101 485,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Итого: | 4 400,0 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 | 26 043,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет ЛО | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники* | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 4 400,0 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 | 26 043,04 |
| Всего инвестиции по подпрограмме, в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 0 | 2 110,54 0 2 110,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями – 446 кВт.ч/чел (снижение показателя с 456,4 кВт.ч/чел в 2017 году до 446 кВт.ч/чел к 2022 году). 2. Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями – 5,94 м3/чел (снижение показателя с 6,1 м3/чел в 2017 году до 5,94 м3/чел к 2022 году). 3. Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями - 0,198 Гкал/м2 (снижение показателя с 0,207 Гкал/м2 в 2017 году до 0,198 Гкал/м2 к 2022 году). 4. Количество установленных (модернизированных) приборов учета тепловой энергии – 12ед. 5. Количество установленных (модернизированных) приборов учета потребления воды – 4 ед. 6. Количество автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, установленных в учреждениях муниципальной собственности – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

С 2010 г. на территории Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2014 году была принята и исполнялась подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг». В 2017 году принята и исполняется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района», являющаяся составной частью данной муниципальной программы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году по сравнению с 2017 годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 1 %;

- по потреблению холодной воды - на 0,1 %

- по потреблению тепловой энергии –  на 1,9 %;

Объем выполненных и профинансированных работ по  исполнению  мероприятий программ   за 2017 г.,2018 г и 2019 г. составил   15000,54 тыс. руб.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов.

внедрение  методик и норм по контролю за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в Гатчинском муниципальном районе;

информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

1.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

проведение энергетических обследований;

проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

1.3. Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта.

произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

1.4. Повышение уровня компетентности работников администрации  Гатчинского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

участие специалистов администрации Гатчинского муниципального района, администраций поселений и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

1.5. Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат в муниципальных учреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения.

внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3. Методика оценки эффективности

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом экономического развития и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

Участники подпрограммы (комитет образования ГМР, комитет по культуре и туризму ГМР и комитет социальной защиты населения ГМР) - главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                       «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций  администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Гатчинского муниципального района»

Адресный перечень подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2 110,54 | 0 | 2 110,54 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района». | Итого | 2018-2022 | 26 043,04 | 4 400 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму, МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 26 043,04 | 4 400 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 |  |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | Итого | 2018-2022 | 26 043,04 | 4 400 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 26 043,04 | 4 400 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2018-2022 | 26 043,04 | 4 400 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 26 043,04 | 4 400 | 7 310,54 | 5 118,9 | 4 606,8 | 4 606,8 |  |
| Учреждения образования |  | Итого | 2018-2022 | 15 000,0 | 3 000 | 3 000,0 | 3 000 | 3 000,0 | 3 000,0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15 000,0 | 3000,0 | 3 000,0 | 3 000 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 1. 1.1. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Утепление внутренних боковых стен МБОУ "Рождественская СОШ" -(2019г.-200,0 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.2. | Установка металлопластиковых окон | Итого | 2018-2022 | 7000,0 | 1 000 | 1300,0 | 2 450,0 | 750,0 | 1 500,0 | Комитет образования |
|  | 1.МБОУ «Большеколпанская СОШ» (2020г.-200 т.р.) 2. МБОУ «Таицкая СОШ» (2018 г.-300 т.р.) 3. МБОУ « Кобраловская СОШ» (2020г.-100 т.р.) 4. МБОУ « Никольская СОШ»(2019г.-200 т.р.) 5. МБОУ «Терволовская ООШ » (2020г. 100 т.р) 6. МБОУ « Дружногорская СОШ» (2018г.-150 т.р.) 7. МБОУ « Гатчинская СОШ №2»(2018г.-350 т.р.) 8. МБОУ» Белогорская НШ детский сад» (2019г.-100 т.р.) 9. МБОУ « Веревская СОШ»(2020г.-100 т.р.) 10. МБОУ « Сиверская гимназия»(2020г.-200 т.р.) 11. МБОУ « Вырицкая СОШ №1»(2020г.-200 т.р.) 12. МБОУ « Войсковицкая СОШ №2» (2020г.-200т.р) 13. МБОУ « Коммунарская СОШ №2»(2020г.-100 т.р) 14. МБОУ « Пудостьская СОШ»(2019г.-150 т.р.) 15. МБОУ « Гатчинская СОШ №11»(.2020г.-200 т.р.) 16. МБОУ « Гатчнская СОШ №1»(2019г.-100 т.р.) 17. МБОУ"Дружногорская СОШ" стр.подразд.-детский сад (2019г.-100 т.р.) 18. МБДОУ « Детский сад №17 комбинированного вида»(2019г.-100 т.р.). 19. МБДОУ « Детский сад №32 комбинированного вида»(2019г.-100 т.р.) 20. МБДОУ « Детский сад №41 комбинированного вида» (2019г.- 100 т.р.); 21. МБОУ Елизаветинская СОШ (2019- 100т.р.); 22. МБДОУ « Детский сад №10 комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) 23.МБДОУ « Детский сад №35 комбинированного вида» (2019г.- 50 т.р.) 24. МБДОУ « Детский сад №9 комбинированного вида»(2020г. - 100 т.р.)(2021г.-250т.р.) 25. МБДОУ « Детский сад №50 комбинированного вида»(2020г.- 200т.р.)(2021г.-200т.р.) 26. МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида"(2019г.- 100 т.р.) 27. МБОУ "Сиверская гимназия"-стр.подр. детский сад(2020г.-300 т.р.) 28. МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида" (2020г.- 300 т.р.)(2022г.-400т.р.) 29. МБДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида"(2020г.-150т.р.); 30. МБОУ Гатчинский лицей №3 (2018- 200т.р.) 31. МБДОУ "Детский сад № 38 комбинированного вида"(2022г.-300 т.р.) 32. МБДОУ "Детский сад № 42" (2022г.-600 т.р.) 33. МБДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида"(2021г.-300 т.р.) 34. МБДОУ "Детский сад № 3 комбинированного вида"(2022г.-200 т.р.) | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7000,0 | 1 000 | 1300,0 | 2 450,0 | 750,0 | 1 500,0 |  |
| 1.1.1.3. | Установка балансировочных кранов, обратных клапанов, регулирующей арматуры, фильтров, теплоизоляции теплового пункта 1. МБОУ «Сиверская гимназия» (2018г.-100 т.р.) 2.МБДОУ « Центр развития ребенка -детский сад №53 » (2018г.-100 т.р.) 3. МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»(2018г.-100 т.р.) 4. МБДОУ « Детский сад №13 комбинированного вида »(2018г.-100 т.р.) 5. МБДОУ «Минская НШ- детский сад»-(2018г.-100 т.р.) | Итого | 2018 | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.4. | Установка батарей с регуляторами температуры 1.МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №26» (2018г.100 т.р.) 2.МБДОУ « Детский сад № 19 комбинированного вида» (2018г.50т.р.) 3. МБДОУ « Детский сад № 32 комбинированного вида»(2018г.50т.р.) 4.МБДОУ « Детский сад №48 комбинированного вида»(2018г.50т.р.) 5.МБОУ « Елизаветинская СОШ»(2019г.100т.р) 6.МБОУ « Гатчинская СОШ №11»(2019г.150т.р.) 7.МБДОУ « Детский сад №11 комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) 8. МБДОУ « Детский сад №2 комбинированного вида» (2019г.-50 т.р.) 9.МБДОУ «Детский сад №13комбинированного вида» (2019г.-100 т.р.) | Итого | 2018-2019 | 750,0 | 250 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 750,0 | 250 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.5. | Реконструкция узлов учета тепловой энергии в учреждениях образования: 1.Разработка проекта на реконструкцию узла учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад № 19 комбинированного вида"(2018 г. - 50 т.р. ) 2. Замена прибора учета тепловой энергии с установкой балансировочных кранов МБДОУ "Детский сад № 19 комбинированного вида" (2018 г.- 350 т.р.) | Итого | 2018 | 400,0 | 400 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 400,0 | 400 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.6. | 1. Разработка проекта по установке АИТП с погодным регулированием отопления и горячего водоснабжения: * МБОУ "Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением предметов "(2022 г.-150т.р.) * МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова"(2021 г.-150т.р.) * МБОУ "Гатчинская СОШ №1 "(2022 г.-150т.р.) * МБОУ "Пудостьская СОШ" (2021 г.-150т.р.) * МБДОУ "Детский сад № 31 комбинированного вида" (2021 г.-150т.р.) 2. Установка АИТП с погодным регулированием отопления и горячего водоснабжения: * МБОУ "Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением предметов "(2022 г.-600т.р.) * МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" (2021 г.-600т.р.) * МБОУ "Гатчинская СОШ №1 "(2022 г.-600т.р.) * МБОУ "Пудостьская СОШ" (2021 г.-600т.р.) * МБДОУ "Детский сад № 31 комбинированного вида" (2021 г.-600т.р.) | Итого | 2018-2022 | 3750,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2250 | 1500 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3750,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2250 | 1500 |  |
| 1.1.2. Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Замена устаревшего энергоёмкого оборудования на пищеблоках на энергосберегающее 1.МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» (2019 г.75 т.р.) 2. МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида»- реорганизован МБДОУ "Детский сад № 47" (2019 г.75 т.р.) | Итого | 2019 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.2. | Реконструкция электрических сетей: *Ремонт электрических сетей * Замена устаревших трансформаторов на современные. *Установка автоматических выключателей в местах общего пользования с применением датчиков движения. *Выравнивание фазных напряжений и нагрузок. *Замена электромагнитных аппаратов на электронные. * Внедрение системы автоматического управления наружным освещением. 1. МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"- (2020г. 150т.р.) 2.МБДОУ«Центр развития ребенка –детский сад №9» (2020г. 150т.р.) 3.МБДОУ«Детский сад №11 комбинированного вида» ( 2020г. 150т.р.) 4.МБДОУ«Детский сад 12 комбинированного вида» (2019г.150т.р.) 5.МБДОУ«Детский сад № 28 комбинированного вида» (2018г.150т.р.) 6. МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» (2019г.150т.р.) 7. МБОУ" Кобринская ООШ"-стр. подр.-детский сад- (2019г.150т.р.) 8.МБДОУ«Детский сад №42» (2018г. 150т.р.) 9.МБДОУ«Детский сад №47» (2018г.- 150т.р.) 10.МБДОУ "Детский сад № 14" (2018г.-100 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 1450,0 | 550 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1450,0 | 550 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2.3. | Реконструкция систем внутреннего освещения: * Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение. 1.МБОУ»Сиверская гимназия» (2020г.50т.р.) 2.МБОУ « Никольская СОШ» (2019г.100т.р.) 3.МБОУ « Кобраловская СОШ» (2020г.50т.р.) 4.МБОУ «Сусанинская СОШ» (2018г.200т.р.) 5. МБОУ "Пригородная СОШ " (2018г.-100 т.р.) 6. МБОУ "Рождественская СОШ" (2019г.-300 т.р.) | Итого | 2018-2020 | 800,0 | 300 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 800,0 | 300 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  | 15000,0 | 3 000 | 3000,0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  |
|  | в том числе школы: |  |  | 7500,0 | 1 500 | 1500,0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
|  | в том числе детские сады |  |  | 7500,0 | 1 500 | 1500,0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учреждения культуры |  | Итого | 2018-2022 | 8 932,5 | 1 400 | 2 200,0 | 2 118,9 | 1 606,8 | 1 606,8 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8 932,5 | 1 400 | 2 200,0 | 2 118,9 | 1 606,8 | 1 606,8 |  |
| 1.1.3. Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Утепление конструкций: 1.Утепление крыши с помощью установки потолочной системы "Армстронг" МБУ ДО "Детская художественная школа (г. Гатчина, ул. Зверевой , д.15а); (2019 год - 800 т.р.); 2. Монтаж потолка с помощью системы "Армстронг" МБУ ДО "Детская художественная школа (г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.4) (2021г.- 200 т.р.) 3. Утепление стен. МБУДО "Сиверская детская школа искусств имени И.И.Шварца" (Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7); (2019 год - 1 000 т.р.); 4. Закупка и установка двухстворчатых дверей МБУДО "Коммунаровская Детская школа искусств" (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 6); (2019 год - 400 т.р.); 5. Замена входной двери МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчины" (К. Маркса, д.4)(2022г.-150 т.р.) 6. Замена двери запасного пожарного входа МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчины" (К. Подрядчикова, д.13) ( 2022г.-100 т.) 7. Утепление пола с заменой деревянного покрытия МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчины" (К. Маркса, д.4)( 2022г.-400 т.) 8.Замена дверей. МБУ ДО "Сиверская детская школа искусств имени И.И.Шварца" ( пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7); (2022 год - 336 т.р.) | Итого | 2019 | 3 386,0 | 0 | 2 200,0 | 0 | 200 | 986 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3 386,0 | 0 | 2 200,0 | 0 | 200 | 986 |  |
| 1.1.3.2. | Замена отопительных приборов | Итого | 2020-2021 | 1 166,0 | 0 | 0,0 | 580,0 | 586,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму |
|  | Замена изношенных отопительных приборов : 1. МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчина"- (2020г-580 т.р.) (К. Маркса д.4- 2021 г.-586 т.р.) | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 166,0 | 0 | 0,0 | 580,0 | 586,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3.3. | Установка металлопластиковых окон: 1.Установка металлопластиковых окон (с проветривающими устройствами) , замена потолочных люстр, замена радиатора отопления МБУ ДО Сяськелевская детская музыкальная школа (Ленинградская обл Гатчинский район, пос.Елизаветино, ул.Школьная, д.19, дер..Сяськелево, д.10а) (2018 год - 100 т.р.); 2. Установка металлопластиковых окон ( с проветривающими устройствами), установка металлопластиковых дверей МБУ ДО "Сиверская детская школа искусств имени И.И.Шварца" (Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7б) (2020 год - 520 т.р.) 3.Установка металлопластиковых окон (с проветривающими устройствами) МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчина"- (2020г.-500,0 т.р.), (2021 г.-500 т.р.), (ул. К.Подрядчикова-2022 г.-600,0 т.р.) | Итого | 2018-2022 | 2 220,0 | 100 | 0,0 | 1020 | 500 | 600 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 220,0 | 100 | 0,0 | 1020 | 500 | 600 |  |
| 1.1.3.4. | Установка теплового узла: МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова" г. Гатчина, Красноармейский пр.,д.8, (2020г.-600 т.р.) | Итого | 2020 | 518,9 | 0 | 0,0 | 518,9 | 0 | 0 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 518,9 | 0 | 0,0 | 518,9 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 Мероприятия по экономии электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Реконструкция систем внутреннего освещения: * Переход с традиционных источников света на светодиодное освещение. 1. МБУ ДО "Коммунаровская Детская школа искусств" (Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 6) (2018 год -150 т.р.) 2. МБУ ДО Войсковицкая ДШИ (Гатчинский район, пос. Войсковицы, ул. Молодежная, д. 1), (2018 год- 750,0т.р.); 3. МБУ ДО "Сиверская детская школа искусств имени И.И.Шварца" (Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Сиверский, ул Вокзальная, д.7), (2018 год - 100 т.р.) 4. МБУ ДО Детская музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова (г. Гатчина ул. Чкалова, д. 66, Красноармейский пр., д. 8, дер. М. Верево, Киевское ш., д. 2А), (2018 год - 150 т.р.); 5. МБУ ДО "Новосветовская Детская школа искусств" (Гатчинский район, пос. Новый свет, д.82), (2018 год - 150 т.р.); 6. МБУ ДО "Детская художественная школа г. Гатчина" (К. Маркса, д.4)(2021г.-300т.р.) 7. Установка датчиков движения МБУ ДО "Сяськелевская детская музыкальная школа" -(2022г.-20,8 т.р.) 8. Замена светодиодных светильников в помещениях школы (МБУДО "Новосветовская Детская школа искусств") (пос. Новый свет, д.82), (2021 год-20,8 т.р.) | Итого | 2018-2022 | 1 641,6 | 1 300,0 | 0,0 | 0 | 320,8 | 20,8 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1 641,6 | 1 300,0 | 0,0 | 0 | 320,8 | 20,8 |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2 110,54 |  | 2110,54 |  |  |  |  |
|  | Прочие учреждения бюджетной сферы | Итого | 2019 | 2 110,54 | 0 | 2110,54 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УС ГМР» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 110,54 | 0 | 2110,54 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятия по экономии тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Инвестиции | Итого |  | 2 110,54 |  | 2 110,54 |  |  |  |  |
|  | Комплекс работ по организации автоматизированного индивидуального теплового пункта с системой погодозависимого регулирования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.72, в т.ч. проектные работы | Итого | 2019 | 2 110,54 | 0 | 2 110,54 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УС ГМР» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2 110,54 | 0 | 2 110,54 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Гатчинского муниципального района»

Планируемые результаты подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 23 932,5 | 0 | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел в год | 456,4 | 454 | 452 | 450 | 448 |  |  | 446 |
|  |  |  |  | Удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6,1 | 6,06 | 6,03 | 6,0 | 5,96 |  |  | 5,94 |
|  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0,207 | 0,205 | 0,203 | 0,201 | 0,200 |  |  | 0,198 |
|  |  |  |  | Количество установленных (модернизированных) приборов учета тепловой энергии | ед. | 165 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Количество установленных (модернизированных) приборов учета потребления воды | ед. | 294 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 2 110,54 | 0 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 0 | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 26 043,14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. инвестиции | 2 110,54 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района»

| Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них. Организация наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | Администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов), |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Итого: | 14 615,3 | 62548,34 | 76824,73 | 148 486,3 | 260 830,0 | 563304,67 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет ЛО* | 2 721,9 | 2 699,5 | 8 800,93 | 97 863,0 | 215 830,0 | 327915,33 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 11 893,4 | 59848,84 | 68 023,8 | 50 623,3 | 45 000,0 | 235389,34 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО* средства бюджета ГМР |  | 0 | 500,0 0,0 500,0 | 3 621,18 2 942,33 678,85 | 79 550,0 77 163,5 2 386,5 | 175 000,0 169 750,0 5 250,0 | 258671,18 249855,83 8815,35 |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 0 | 0 | 0 | 90 750,0 | 212 887,8 | 303 637,8 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве-229,704 км за 5 лет. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Протяженность дорог со щебеночным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве-263,195 км. за 5 лет. 3. Протяженность грунтовых дорог, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве-178,513 км за 5 лет. 4. Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-7 ед. 5. Площадь отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием- 43158,0 кв. м. 6. Протяжённость отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием-8,602 км. 7. Количество отремонтированных дорог со щебеночным покрытием- 4 ед. 8. Площадь отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-20482,0 кв. м. 9. Протяжённость отремонтированных дорог со щебеночным покрытием-4,259 км. 10. Количество отремонтированных дорог с грунтовым покрытием-1 ед. 11. Площадь отремонтированных дорог с грунтовым покрытием-126119 кв. м. 12. Протяжённость отремонтированных дорог с грунтовым покрытием-18,017 км 10. Удельный вес автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям -95 % 11. Доля протяжённости отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог – не менее 0,5 % в 2018 г., не менее 3,6 % в 2019 г., не менее 3,78 % в 2020 г., не менее 6,42 % в 2021 г., не менее 10,53 % в 2022 г., 12. Вывезенный объём ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования – 282 м. куб. 13. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство а/ дорог местного значения – 1 комплект. 14. Протяжённость построенных дорог – 0,350 км. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. % выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений Гатчинского муниципального района-100% 14. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство и реконструкцию элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках а/дорог- 2ед. 15. Протяжённость участков а/дорог, на которых построены или реконструированы элементы наружного освещения – 7,11 км. |  |  |  |  |  |  |

Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает 244,4 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Гатчинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений, частные, ведомственные, оборонного значения, общего и необщего пользования,

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Гатчинского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17. 12. 2010 № 5675.

В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 111 км, региональных автомобильных дорог – 456 км, местного значения Гатчинского муниципального района 131,9 км, местного значения городских и сельских поселений – 1177,8 км.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно и основание, придорожная полоса);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

-  не надлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы – обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

Задачи Подпрограммы – увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.

Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», Администрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, а также отделом экономического развития и инвестиций.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом экономического развития и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» и  Администрация Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляют предложения по внесению изменений в Подпрограмму и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

| Приложение 1 к подпрограмме 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района» Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района» № п/п; Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Всего (тыс.руб.); Объём финансирования по годам (тыс. руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы. 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Итого по подпрограмме 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района"; Инвестиции; 258 671,18; 0,00; 500,00; 3 621,18; 79 550,00; 175000,00; МКУ " УС ГМР", Комитет ЖКХ. Итого; 2018-2022; 563 304,67; 14 615,30; 62 548,34; 76 824,73; 148 486,30; 260830,00. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 327 915,33; 2 721,90; 2 699,50; 8 800,93; 97 863,00; 215830,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 235 389,34; 11 893,40; 59 848,84; 68 023,80; 50 623,30; 45 000,00. Итого по подпрограмме 4"Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района ", в части исполнения полномочий МКУ; Инвестиции; 258 671,18; 0,00; 500,00; 3 621,18; 79 550,00; 175000,00; МКУ " УС ГМР. Итого; 2018-2022; 388 465,63; 14 615,30; 27 312,86; 14 643,97; 103 363,50; 228530,00. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 319 357,23; 2 721,90; 2 699,50; 2 942,33; 95 163,50; 215830,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 69 108,40; 11 893,40; 24 613,36; 11 701,64; 8 200,00; 12 700,00. Итого по подпрограмме 4"Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района ", в части исполнения полномочий Комитета ЖКХ; Итого; 2020-2022; 61 569,56; 0,00; 0,00; 22 270,06; 26 999,50; 12 300,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 8 558,10; 0,00; 0,00; 5 858,60; 2 699,50; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 53 011,46; 0,00; 0,00; 16 411,46; 24 300,00; 12 300,00. Итого по подпрограмме 4"Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района ", иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 2019-2022; 113 269,48; 0,00; 35 235,48; 39 910,70; 18 123,30; 20 000,00; Администрации поселений Гатчинского муниципального района. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 113 269,48; 0,00; 35 235,48; 39 910,70; 18 123,30; 20 000,00. 1.; Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.; Итого; 2018-2022; 559 628,80; 14 615,30; 62 548,34; 73 148,86; 148 486,30; 260830,00; МКУ " УС ГМР", Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 327 915,33; 2 721,90; 2 699,50; 8 800,93; 97 863,00; 215830,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 231 713,47; 11 893,40; 59 848,84; 64 347,93; 50 623,30; 45 000,00. 1.1.; Содержание автомобильных дорог; Итого; 2018-2022; 52 889,40; 7 789,40; 8 500,00; 12 000,00; 12 300,00; 12 300,00; МКУ " УС ГМР", Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 52 889,40; 7 789,40; 8 500,00; 12 000,00; 12 300,00; 12 300,00. 1.2.; Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2018; 1 475,00; 1 475,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 475,00; 1 475,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.2.1.; Прочие мероприятия по ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2018; 1 475,00; 1 475,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 475,00; 1 475,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.2.1.1.; Оценка технического состояния и паспортизация а/дорог; Итого; 2018; 1 475,00; 1 475,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 475,00; 1 475,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.3.; Ремонт автомобильных дорог со щебёночным покрытием; Итого; 2018-2019; 2 858,60; 1 776,34; 1 082,26; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 858,60; 1 776,34; 1 082,26; 0,00; 0,00; 0,00. 1.3.1.; Ремонт подъездной автомобильной дороги к кладбищу в пос. Новый Свет; Итого; 2018-2019; 2 760,06; 1 677,80; 1 082,26; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 760,06; 1 677,80; 1 082,26; 0,00; 0,00; 0,00. 1.3.2.; Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы; Итого; 2018; 98,54; 98,54; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 98,54; 98,54; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.4.; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего использования местного значения; Итого; 2018-2022; 130 308,84; 3 418,26; 17 230,60; 17 616,98; 38 513,00; 53 530,00; МКУ " УС ГМР", Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 78 059,50; 2 721,90; 2 699,50; 5 858,60; 20 699,50; 46 080,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 52 249,34; 696,36; 14 531,10; 11 758,38; 17 813,50; 7 450,00. 1.4.1.; Ремонт автомобильной дороги "д.Алапурская - Юля-Пурская", протяжённостью 0,62 км; Итого; 2018; 3 418,26; 3 418,26; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 2 721,90; 2 721,90; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 696,36; 696,36; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.4.2.; Ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок № 2 подъезд к посёлку при ст."Строганово"); Итого; 2019; 10 413,60; 0,00; 10 413,60; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 2 699,50; 0,00; 2 699,50; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 7 714,10; 0,00; 7 714,10; 0,00; 0,00; 0,00. 1.4.3.; Ремонт автомобильной дороги между а/д Ивановка-Замостье-Пижма и а/д Санкт-Петербург-Псков-Пустошка, граница респ. Беларусь; Итого; 2019-2020; 11 080,46; 0,00; 6 277,00; 4 803,46; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 11 080,46; 0,00; 6 277,00; 4 803,46; 0,00; 0,00. 1.4.4.; Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к дер. Малые Слудицы"; Итого; 2020; 2 264,88; 0,00; 0,00; 2 264,88; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 1 527,11; 0,00; 0,00; 1 527,11; 0,00; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 737,77; 0,00; 0,00; 737,77; 0,00; 0,00. 1.4.5.; Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района; Итого; 2019; 290,00; 0,00; 290,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 290,00; 0,00; 290,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.4.6.; Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к городку Борницкий лес"; Итого; 2020; 1 545,39; 0,00; 0,00; 1 545,39; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 545,39; 0,00; 0,00; 1 545,39; 0,00; 0,00. 1.4.7.; Ремонт участка автомобильной дороги "г.Гатчина-пос.Торфяное" от ул.Фрезерная до ж/д переезда в "п. Торфяное "; Итого; 2020; 2 031,05; 0,00; 0,00; 2 031,05; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 1 631,99; 0,00; 0,00; 1 631,99; 0,00; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 399,06; 0,00; 0,00; 399,06; 0,00; 0,00. 1.4.8.; Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Вытти" с асфальтобетонным покрытием; Итого; 2020; 4 662,07; 0,00; 0,00; 4 662,07; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 2 699,50; 0,00; 0,00; 2 699,50; 0,00; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 962,57; 0,00; 0,00; 1 962,57; 0,00; 0,00. 1.4.9.; Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Куйдузи"; Итого; 2020; 1 654,71; 0,00; 0,00; 1 654,71; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 654,71; 0,00; 0,00; 1 654,71; 0,00; 0,00. 1.4.10.; Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская-Маргусы-Куровицы"; Итого; 2021; 14 699,50; 0,00; 0,00; 0,00; 14 699,50; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 2 699,50; 0,00; 0,00; 0,00; 2 699,50; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 12 000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 12 000,00; 0,00. 1.4.11.; Капитальный ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок № 2 подъезд к посёлку при ст."Строганово") от СТ "НЕВА" до примыкания к региональной автомобильной дороге 41К-511 "Подъезд к садоводству "Строганово" 2-й этап (капитальный ремонт); Итого; 2021-2022; 7 530,00; 0,00; 0,00; 0,00; 3 700,00; 3 830,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 7 530,00; 0,00; 0,00; 0,00; 3 700,00; 3 830,00. 1.4.12.; Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Дружная Горка-ст.Новинка", 1-й этап (Проектирование); Итого; 2020-2021; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 500,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 500,00; 0,00. 1.4.13.; Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Дружная Горка-ст.Новинка", 2-й этап (капитальный ремонт); Итого; 2021-2022; 69 313,50; 0,00; 0,00; 0,00; 19 613,50; 49 700,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 64 080,00; 0,00; 0,00; 0,00; 18 000,00; 46 080,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 5 233,50; 0,00; 0,00; 0,00; 1 613,50; 3 620,00. 1.4.14.; Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог; Итого; 2019-2020; 504,21; 0,00; 250,00; 254,21; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 504,21; 0,00; 250,00; 254,21; 0,00; 0,00. 1.4.15.; Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог; Итого; 2020; 401,21; 0,00; 0,00; 401,21; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 401,21; 0,00; 0,00; 401,21; 0,00; 0,00. 1.5.; Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 2020-2021; 9 932,28; 0,00; 0,00; 3 198,18; 6 734,10; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. *Средства бюджета Ленинградской области; 7 355,83; 0,00; 0,00; 2 942,33; 4 413,50; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 576,45; 0,00; 0,00; 255,85; 2 320,60; 0,00. 1.5.1.; Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы, по объекту: Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно; Итого; 2020-2021; 9 932,28; 0,00; 0,00; 3 198,18; 6 734,10; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области; 7 355,83; 0,00; 0,00; 2 942,33; 4 413,50; 0,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 576,45; 0,00; 0,00; 255,85; 2 320,60; 0,00. 1.6.; Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 2021-2022; 248 238,90; 0,00; 0,00; 423,00; 72 815,90; 175000,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. *Средства бюджета Ленинградской области; 242 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 72 750,00; 169750,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 5 738,90; 0,00; 0,00; 423,00; 65,90; 5 250,00. 1.6.1.; Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно; Итого; 2021-2022; 247 838,90; 0,00; 0,00; 23,00; 72 815,90; 175000,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. *Средства бюджета Ленинградской области; 242 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 72 750,00; 169750,00. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 5 338,90; 0,00; 0,00; 23,00; 65,90; 5 250,00. 1.6.2.; Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы; Итого; 2021-2022; 400,00; 0,00; 0,00; 400,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. *Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 400,00; 0,00; 0,00; 400,00; 0,00; 0,00. 1.7.; Сбор и удаление ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования; Итого; 2018; 156,30; 156,30; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МКУ " УС ГМР". Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 156,30; 156,30; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.8.; Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Итого; 2019-2022; 113 269,48; 0,00; 35 235,48; 39 910,70; 18 123,30; 20 000,00; Администрации поселений Гатчинского муниципального района. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 113 269,48; 0,00; 35 235,48; 39 910,70; 18 123,30; 20 000,00. 2; Организация наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района; Инвестиции; 2019-2020; 500,00; 0,00; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Итого; 4 175,87; 0,00; 500,00; 3 675,87; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4 175,87; 0,00; 500,00; 3 675,87; 0,00; 0,00. 2.1; Строительство и реконструкция элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения , в т.ч. разработка проектно-сметной документации; Инвестиции; 2019-2020; 500,00; 0,00; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Итого; 4 175,87; 0,00; 500,00; 3 675,87; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 4 175,87; 0,00; 500,00; 3 675,87; 0,00; 0,00. 2.1.1; Строительство и реконструкция элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильной дороги "Верево-Коммолово-Бугры-Романовка" , в т.ч. разработка проектно-сметной документации; Инвестиции; 2019-2020; 250,00; 0,00; 250,00; 0,00; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Итого; 1 915,96; 0,00; 250,00; 1 665,96; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 1 915,96; 0,00; 250,00; 1 665,96; 0,00; 0,00. 2.1.2.; Строительство и реконструкция элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильной дороги "Мариенбург-Педлино-Котельниково-Черново" , в т.ч. разработка проектно-сметной документации; Инвестиции; 2019-2020; 250,00; 0,00; 250,00; 0,00; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Итого; 2 051,52; 0,00; 250,00; 1 801,52; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 2 051,52; 0,00; 250,00; 1 801,52; 0,00; 0,00. 2.2.; Средства на проверку, корректировку смет, строительный контроль и разные непредвиденные работы; Итого; 2019-2020; 208,39; 0,00; 0,00; 208,39; 0,00; 0,00; Комитет ЖКХ. Средства федерального бюджета. Средства бюджета Ленинградской области. Внебюджетные ист.. Средства бюджета Гатчинского муниципального района; 208,39; 0,00; 0,00; 208,39; 0,00; 0,00. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Средства указаны справочно, планово |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения ГМР " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые результаты подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения ГМР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Задачи, направленные на достижение цели |  |  |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. |  |  | Увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  | 52 889,4 | 0 | Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве | км | 43,162 | 43,782 | 43,782 | 47,38 | 47,38 | 47,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность дорог со щебеночным покрытием, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве | км | 56,94 | 56,32 | 56,32 | 50,185 | 50,185 | 50,185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность грунтовых дорог, на которых проводятся работы по поддержанию их в надлежащем качестве | км | 34,853 | 34,853 | 34,853 | 36,269 | 36,269 | 36,269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56 582,94 | 78 059,50 | Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием | ед. | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием | кв. м | 0 | 0 | 19120 | 11058 | 12980 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием | км | 0 | 0 | 4,179 | 2,063 | 2,360 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных дорог со щебеночным покрытием | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | -* | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог со щебеночным покрытием | кв. м | 0 | 3720 | 3872 | 2540 | 5086 | 5264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость отремонтированных дорог со щебеночным покрытием | км | 0 | 0,62 | 0,704 | 0,635 | 1,130 | 1,170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных дорог с грунтовым покрытием | ед. | 0 | - | - | - | -* | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отремонтированных дорог с грунтовым покрытием | кв. м | 0 | - | - | - | 35687,6 | 90431,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость отремонтированных дорог с грунтовым покрытием | км | 0 | - | - | - | 5,098 | 12,919 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | % | 93,1 | 86,7 | 87,87 | 88,34 | 91,23 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяжённости отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог (не менее) | % | 0 | 0,5 | 3,6 | 3,78 | 6,42 | 10,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 576,45 | 7 355,83 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство автомобильных дорог местного значения | комплект. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 738,9 | 242 500,0 | Протяжённость построенных дорог | км. | - | - | - | - | - | 0,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 156,3 | 0 | Вывезенный объём ТБО с несанкционированных свалок вдоль автомобильных дорог общего пользования | м. куб. | 0 | 282 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 113 269,48 | 0 | Процент выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР | % | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. |  |  | Организация наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района |  |  |  |  | 4 175,87 | 0 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство и реконструкцию элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках а/дорог | комплект. | 0 | - | 2 | 2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость участков автомобильных дорог, на которых построены или реконструированы элементы наружного освещения | км. | 0 | - | - | 7,11 | - | - |
|  |  |  | Итого, в том числе: |  |  |  |  | 235 389,34 | 327 915,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции |  |  |  |  | 7 992,35 | 249 855,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) - завершение работ по ремонту а/дорог в 2022 году

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района»

| Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | Итого |  |
|  | Итого: | 75 971,62 | 11 370,28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 87 341,90 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 11 661,60 | 3 605,70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 267,30 |  |
|  | Бюджет ЛО | 57 876,20 | 3 752,88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 61 629,08 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 6 433,82 | 4 011,7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 445,52 |  |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: Средства федерального бюджета Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  | 75 971,62 11 661,60 57 876,20 6 433,82 | 11 370,28 3 605,70 3 752,88 4 011,7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 87 341,90 15 267,30 61 629,08 10 445,52 |  |
| *Средства бюджета Ленинградской области справочно, планово |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией- 100%; 2. Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка– 3904,39 м.; 3. Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка -4258,0 м.; 4. Количество построенных универсальных спортивных площадок в дер. Истинка – 1 ед.; 5. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки в дер. Истинка - 1 комплект; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена:

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений;

-  межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей;

-  необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района» является обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических   потребностей жизнедеятельности в сельской местности.

Задачей данной подпрограммы является стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

В подпрограмму могут быть внесены изменения в случаях:

- увеличения или снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Гатчинского муниципального района;

- исключения отдельных полномочий Гатчинского муниципального района или их передачи городским (сельским) поселениям Гатчинского муниципального района, а также наделения администрации Гатчинского муниципального района   дополнительными полномочиями;

- необходимости включения в подпрограмму дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации подпрограммы или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации подпрограммы;

- необходимости изменения перечня мероприятий подпрограммы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

3. Методика оценки эффективности

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», а также отделом экономического развития и инвестиций.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом экономического развития и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» - главный распорядитель бюджетных средств - обеспечивает эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел экономического развития и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1

Подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских

территорий Гатчинского муниципального района»

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 5

«Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 87341,90 | 75971,62 | 11370,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района" | Итого |  | 87341,90 | 75971,62 | 11370,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 15267,30 | 11661,60 | 3605,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 61629,08 | 57876,20 | 3752,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 10445,52 | 6433,82 | 4011,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 87341,90 | 75971,62 | 11370,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. | Итого |  | 87341,90 | 75971,62 | 11370,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 15267,30 | 11661,60 | 3605,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 61629,08 | 57876,20 | 3752,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 10445,52 | 6433,82 | 4011,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 87341,90 | 75971,62 | 11370,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий | Итого |  | 87341,90 | 75971,62 | 11370,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 15267,30 | 11661,60 | 3605,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 61629,08 | 57876,20 | 3752,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 10445,52 | 6433,82 | 4011,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 77202,82 | 75291,12 | 1911,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Благоустройство территории дер. Истинка, в том числе строительство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок и сетевой ливневой канализации объекта: "Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого |  | 77202,82 | 75291,12 | 1911,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 11661,60 | 11661,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 57323,20 | 57323,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 8218,02 | 6306,32 | 1911,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Инвестиции | Итого | 2018-2019 | 10139,08 | 680,50 | 9458,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка | Итого |  | 10139,08 | 680,50 | 9458,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 3605,70 | 0,00 | 3605,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4305,88 | 553,00 | 3752,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2227,50 | 127,50 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

*Средства указаны справочно, планово.

Приложение 2

Подпрограммы 5 «Устойчивое развитие сельских территорий

Гатчинского муниципального района»

Планируемые результаты подпрограммы 5

«Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы), 2017 г. |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Обеспечение комфортных жилищных условий, удовлетворение социальных и культурно-эстетических потребностей жизнедеятельности в сельской местности. | 10445,52 | 76896,38 | Обеспеченность населения дер. Истинка внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией | % | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Протяженность построенной дорожной сети в дер. Истинка | м | 0 |  | 3904,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных инженерных сетей в дер. Истинка | м | 0 |  | 4258,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документация на строительство спортивной площадки в дер. Истинка | комплект | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество построенных универсальных спортивных площадок в дер. Истинка | ед. | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого, в том числе: |  | 10445,52 | 76896,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  | 10445,52 | 76896,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |