АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2021									№ 2306

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  от 23.11.2018 г. № 336 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (в новой редакции)», решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района от 28.05.2021 № 135 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 20  ноября 2020 года № 96 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 06.10.2020 № 3071 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Гатчинского муниципального района с 2021 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Голованова С.И.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района 	                                    Л.Н. Нещадим

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  28.06.2021  № 2306

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности. 2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. 3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. 4. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик | Администрация Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству С.И. Голованов |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограмм | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограмм | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района, администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов). |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района». Подпрограмма 2 «Газоснабжение Гатчинского муниципального района». Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района». Подпрограмма4 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района». |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 1 858 072,57 | 258 231,06 | 431 105,20 | 365 609,95 | 414 609,99 | 388 516,37 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО* | 1 087768,87 | 134 823,82 | 285 489,20 | 199 509,45 | 251 283,00 | 216 663,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 770 303,70 | 123 407,24 | 145 616,00 | 166 100,50 | 163 326,99 | 171 852,97 |
| Всего инвестиции по программе, в том числе: Средства бюджета ЛО Средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета ЛО* справочно, планово |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство объектов коммунальной инфраструктуры – 1 комплект (сети водоснабжения и водоотведения к жилым домам в пос. Сусанино) к концу 2021 года. 2. Снижение доли МКД, расположенных на территории Гатчинского муниципального района, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения - до 46,86 % к концу 2023 года. 3. Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - до 70 % к концу 2025 года. 4. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции - до 35 % к концу 2025 года. 5. Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - до 27 % к концу 2025 года. 6. Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - до 30 % к концу 2025 года. 7. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей, требующих реконструкции, от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции - до 26,45 % к концу 2025 года. 8. Увеличение доли отремонтированных сетей теплоснабжения от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта - до 36,35 % к концу 2025 года. 9. Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Гатчинского муниципального района – 5шт. к концу 2025г.. 10. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов - 1 комплект к концу 2021 года. 11. Протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании Гатчинского муниципального района – 140796,54 п.м. к концу 2021 года. 12. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями - до 440 кВт.ч/чел. к концу 2025 года. 13. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями - до 5,92 м3/чел. к концу 2025 года. 14. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями - до 0,16 Гкал/м2 к концу 2025 года. 15. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения - 13шт. к концу 2025 года. 16. Доля реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог, требующих реконструкции - 12,8 % к концу 2025 года. 17. Количество построенных (реконструированных) мостовых сооружений - 3шт. к концу 2025 года. 18. Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям от общего количества автомобильных дорог местного значения – 95 % к концу 2025 года. 19. Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог - до 22,8 % к концу 2025 года. 20. Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ - 100% ежегодно. |  |  |  |  |  |

*Средства указаны справочно, планово.

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

В состав объектов муниципальной собственности коммунального комплекса Гатчинского муниципального района входят следующие объекты:

-29 котельных,  150 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

- скважины – 153 шт.;РЧВ – 52 шт.;башни водонапорные – 63 шт.;водопроводные сети – 286 км;ВНС 2-го подъема – 20 шт.; гипохлоритные установки – 32 шт.;

- канализационные сети – 283 км;КНС – 61 шт.;КОС – 22 шт.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды.

- Качество очистки сточных вод не соответствует нормативам – в связи с высоким износом сооружений, превышением проектной производительности очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на очистку, в связи с ужесточением требований законодательства по качеству очистки стоков (НДС).

-  Сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений.

- Неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения -  в связи с высоким уровнем износа – более 70 %.

- неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

- недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом (64 %). Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации – частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку распределительных сетей после строительства магистральных и межпоселковых газопроводов.

С целью обеспечения рационального использования ресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

-  не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района. Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, её обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

3. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отделпо экономическому развитию и инвестициям отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Паспорт подпрограммы 1:

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"

| Наименование подпрограммы | "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | -Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения -Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям - Обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Итого: | 794 173,13 | 144 192,48 | 201 140,10 | 143 867,50 | 156 107,99 | 148 865,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет ЛО | 435 396,03 | 102 628,03 | 132 151,00 | 63 167,00 | 72 549,00 | 64901,00 |
|  | Внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 358 777,10 | 41 564,44 | 68 989,10 | 80 700,50 | 83 558,99 | 83 964,07 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество разработанных комплектов ПСД на строительство объектов коммунальной инфраструктуры – 1 комплект (сети водоснабжения и водоотведения к жилым домам в п.Сусанино) к концу 2021 года; 2.Снижение доли МКД, расположенных на территории ГМР, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения до 46,86% к концу 2023 года; 3. Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 70 % к концу 2025 года; 4. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции до 35% к концу 2025 года; 5. Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 27 % к концу 2025 года; 6.Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды до 30 % к концу 2025 года; 7. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей, требующих реконструкции, от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции до 26,45%к концу 2025 года; 8. Увеличение доли отремонтированных сетей теплоснабжения от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонтадо36,35% к концу 2025года. 9. Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов –5шт. к концу 2025г. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- Отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды.

По состоянию на 2020 год доля населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляет      49 %.

43 % проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения и 33 % проб питьевой воды, подаваемой из сети не соответствуют нормативам.

2)  Качество очистки сточных вод также не соответствует нормативам – в связи с высоким износом сооружений, превышением проектной производительности очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на очистку,  в связи с ужесточением требований законодательства по качеству очистки стоков. По состоянию на 2020 год доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам составляет 85 %.

3)  Сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений. По состоянию на 2020 год доля сточных вод, не подвергающихся очистке составляет 8,3 %.

4) Неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения -  в связи с высоким уровнем износа – более 70 %.

5) Неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

1.1. Характеристика и проблемы системы теплоснабжения Гатчинского муниципального района.

Инженерные сети и объекты централизованного теплоснабжения Гатчинского муниципального района характеризуют значительным уровнем износа основных фондов. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к технологическим отказам в работе централизованной системы теплоснабжения, нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима теплоснабжения и ведет к снижению качества отпускаемого тепла потребителям  и перерасходу тепла в целом.

В основном, сети были проложены до 1989 года, то есть срок эксплуатации тепловых сетей превышает 30 лет. Основной проблемой развития систем теплоснабжения является недостаток финансирования работ по реконструкции систем теплоснабжения.

Вырицкое ГП

В границах Вырицкогогородского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района»и ГУП «ТЭК СПб».

В Вырицком сельском поселении существуют 9 отдельных систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 13653 м. Из них четыре двухтрубных и четыре четырехтрубных системы теплоснабжения.

Одна котельная  не имеет тепловых сетей и является локальным источником.

В качестве основного топлива насеми котельных  используется природный газ. На одной котельной– уголь. На котельной ГУП «ТЭК СПб» - мазут.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения является дальнейшая газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты для индивидуальной застройки.

Дружногорское ГП

На территории Дружногорского городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет единственная теплоснабжающая организация АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Дружногорского городского поселения функционируют три источника централизованного теплоснабжения, протяженностью 6624,5 м. Из них одна двухтрубная, одна трехтрубная, одна четырехтрубная  система теплоснабжения.

В качестве основного топлива на двух  котельных используется природный газ. На  одной котельной основным топливом является уголь.

Сиверское ГП

В границах Сиверского городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляетАО«Коммунальные системы Гатчинского района» и Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области ГКУЗЛО «Дружносельская психиатрическая больница».

На территории Сиверского городского поселения существует 13 систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 67549 м. Из них восемь двухтрубных и пять четырехтрубных систем теплоснабжения.

На территории Сиверского городского поселения преобладающим видом топлива является природный газ. Его используют десять котельных. В качестве основного топлива на двух  котельных используется уголь, на одной – дизельное топливо.

Таицкое ГП

В границах Таицкого городского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО  «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Таицкого городского поселения расположено две системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 7456 м. Из них одна двухтрубная и одна четырехтрубная система теплоснабжения.

В качестве основного топлива на одной котельной используется природный газ, на другой каменный уголь.

Большеколпанское СП

В границах Большеколпанского сельского поселения деятельность в сферетеплоснабжения осуществляют АО «Коммунальные системы Гатчинского района»,ГУП «ТЭК СПб» и АО «Гатчинский комбикормовый завод».

На территории Большеколпанского сельского поселения расположено пятьсистем централизованного теплоснабжения, протяженностью 44668 м. Из них две двухтрубные и три четырехтрубные.

В качестве основного топлива на пяти источниках централизованноготеплоснабжения используется природный газ, на одном – уголь.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Большеколпанского сельского поселения является полная газификация.

Веревское СП

В границах Веревского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две организации: АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и  МУП «Тепловые сети» г. Гатчина. Зона действия АО «Коммунальные системы Гатчинского района» распространяется на новую котельную д.МалоеВерево и относящиеся к ней тепловые сети.

Зона действия МУП «Тепловые сети» г. Гатчина распространяется на котельную №8 д.Вайялово и относящиеся к ней тепловые сети военной части.

На территории Веревского сельского поселения существует две изолированные системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 11648 м. Из них одна двухтрубная и одна четырехтрубная система теплоснабжения.

Обе котельные используют в качестве топлива природный газ.

Войсковицкое СП

В границах Войсковицкого сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и АО «ГУ ЖКХ».

Зона действия АО «Коммунальные системы Гатчинского района» распространяется на котельные п. Войсковицы, п. Борницкий Лес, п. Новый Учхоз и относящиеся к ней тепловые сети.

На территории Войсковицкого сельского поселения расположено четыре системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 22024 м. Из них одна двухтрубная и три четырехтрубные системы теплоснабжения.

На территории Войсковицкого сельского поселения основным видом топлива, используемого на трех котельных для выработки тепловой энергии, является природный газ, на одной - дизельное топливо.

Елизаветинское СП

В границах Елизаветинского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Елизаветинского сельского поселения расположено четыре системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 17104 м. Из них одна двухтрубная и две четырехтрубные системы теплоснабжения. Одна котельная  не имеет тепловых сетей и является локальным источником.

На всех котельных Елизаветинского сельского поселения в качестве основного топлива используется природный газ.

Кобринское СП

В границах Кобринского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Кобринского сельского поселения расположено четыре системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 24698 м. Из них одна двухтрубная и три четырехтрубные системы теплоснабжения.

На территории Кобринского сельского поселения, на котельных основным видом топлива является природный газ,  и только на одной - мазут.

Новосветское СП

В границах Новосветского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Новосветского сельского поселения расположено шесть систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 20207 м. Из них четыре двухтрубных, одна трехтрубная и одна четырехтрубнаясистемы теплоснабжения.

На котельных Новосветского сельского поселения в качестве топлива используется природный газ и дизельное топливо.

Пудомягское СП

В границах Пудомягского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Пудомягского сельского поселения существует только две системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 10476 м. Из них одна двухтрубная и одна четырехтрубная.

Основным видом топлива, используемого на котельных для выработки тепловой энергии, является природный газ.

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения является дальнейшая его газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты (АИТ) для индивидуальной застройки.

Пудостьское СП

В границах Пудостьского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Пудостьского сельского поселения расположено пять систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 32037 м. Из них две двухтрубные и три четырехтрубные системы теплоснабжения.

В качестве основного топлива на источниках централизованного теплоснабженияиспользуется природный газ, на одной котельной  – уголь.

Рождественское СП

В границах Рождественского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Рождественского сельского поселения существует только три системы централизованного теплоснабжения, протяженностью 8952 м. Из них одна двухтрубная, одна четырехтрубная система теплоснабжения. Котельная в п. Дивенский является локальным источником теплоты и не имеет тепловых сетей.

Основным видом топлива, потребляемым на котельных Рождественского сельского поселения, является природный газ. На одной  котельной  в качестве основного топлива используется каменный уголь.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Рождественского сельского поселения является полная газификация.

Сусанинское СП

В границах Сусанинского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и АО «ГУ ЖКХ».

На территории Сусанинского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляют пять систем централизованного теплоснабжения, протяженностью 20404 м.  Из них три двухтрубных и две четырехтрубных системы теплоснабжения.

На территории Сусанинского сельского поселения преобладающим видом топлива является природный газ, на одной котельной используется уголь.

Сяськелевское СП

В границах Сяськелевского сельского поселения деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

На территории Сяськелевского сельского поселения расположено две четырехтрубныесистемы централизованного теплоснабжения, протяженностью 20461 м.

На территории Сяськелевского сельского поселения преобладающим видом топлива является природный газ.

1.2.Характеристика и проблемы системы водоснабжения Гатчинского муниципального района.

Анализ технического состояния систем централизованного водоснабжения выявил:

• высокий износ водопроводных сетей, требующих замены ветхих участков на трубы из современных не коррозионных материалов;

• необходимость реконструкции водозаборных узлов, техническоесостояние которых признано неудовлетворительным;

• отсутствие систем подготовки воды по удалению примесей железа и частичному умягчению воды;

• отсутствия систем обеззараживания воды;

• необходимость реконструкции водонапорных башен;

• отсутствие приборов учета воды на скважинных водозаборах, низкий уровень автоматизации и диспетчеризации.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- высокий физический и моральный износ оборудования водозаборныхсооружений и сетей водоснабжения;

-  большие потери воды при транспортировке;

-  отсутствие водоподготовки артезианской воды;

- низкий уровень автоматизации оборудования.

Большеколпанское СП

Система централизованного водоснабжения в Большеколпанском сельском поселении имеется только в семи населенных пунктах:д. Большие Колпаны, д. Химози, д. Малые Колпаны, д. Парицы, д. Корписалово, д. Тихковицы, с. Никольское. Системы водоснабжения этих населенных пунктов являются локальнымии не зависят друг от друга.

Объекты водоснабжения в Большеколпанском сельском поселенииобслуживают АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Системы централизованного водоснабжения Большеколпанского СП

представляют собой комплекс инженерных сооружений обеспечивающих забор воды из подземных источников и транспортировку питьевой воды абонентам. В поселении отсутствуют сооружения водоподготовки.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде вАО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 9 шт.;

• здания насосных станций – 6 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 9 шт.;

• водонапорные башни – 2 шт.;

• водопроводные сети, общая протяженность – 8,17 км, в том числе

нуждающиеся в замене – 6,5 км;

• пожарные гидранты – 8 шт.;

• водоразборные колонки - 5.

Веревское СП

Система централизованного водоснабжения в Веревском сельском поселении имеется только в двух населенных пунктах: деревне Малое Верево и деревне Вайялово. Системы водоснабжения являютсялокальными и не зависят друг от друга.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде у АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 2 шт.;

• здания насосных станций артезианских скважин – 2 шт.;

• водозаборные сооружения – 1 шт.;

• насосная станция 2-го подъема – 1 шт.;

• резервуары чистой воды – 2 шт. (500 и 700 м3);

• погружные скважинные насосные агрегаты – 2 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ, СМ, «ГНОМ – 7 шт.;

• водонапорные башни – 2 (по 300 м3) шт.;

• наружные водопроводные сети – 5,907 км, в том числе нуждающиеся в замене – 2,6 км;

• внутриплощадочные водопроводные сети – 515 м;

• сети ХВС – 331 м;

• пожарные гидранты – 8 шт.

Войсковицкое СП

Централизованное ХВС имеется в двух населенных пунктах: поселокВойсковицы, поселок Новый Учхоз. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляют,водоснабжение, транспортировку и сбыт холодной воды.

Системы водоснабжения данных населенных пунктов являютсялокальными и не зависят друг от друга.

Централизованное ГВС имеется в трех населенных пунктах: поселокВойсковицы, поселок Новый Учхоз и Жилой городок «Борницкий лес».

Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО

«Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется отиндивидуальных колодцев.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде у АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 5 шт.;

• здания насосных станций арт. скв. – 1 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема -1;

• насосная станция 2-го подъема – 1 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 7 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ,– 4 шт.;

• водонапорные башни – 2 шт.;

• наружные водопроводные сети – 14,15 км; в том числе нуждающиеся в

замене – 11,1 км;

• пожарные гидранты – 10 шт.

Вырицкое ГП

Централизованное ХВС имеется в двух населенных пунктах: пос.Вырица, дер. Мины. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга.

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде вАО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 13 шт.;

• здания насосных станций арт. скв. – 2 шт.;

• Насосная станция 2-го подъема – 1 шт.;

• резервуары чистой воды – 2 шт. (500 и 700 м3);

• погружные скважинные насосные агрегаты – 18 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ, СМ, «ГНОМ – 7 шт.;

• водонапорные башни – 2 (по 300 м3) шт.;

• наружные водопроводные сети – 10,7 км; в том числе нуждающиеся в

замене - 8,0 км;

• внутриплощадочные водопроводные сети – 515 м;

• сети ХВС – 331 м;

• пожарные гидранты – 6 шт.

Дружногорское ГП

Централизованное водоснабжение холодной водой жителей пос. Дружная

Горка и деревни Лампово осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Водоснабжение пос.Дружная Горка осуществляется из 4-х артезианских скважин.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде вАО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 8 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 8 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ,– 2 шт.;

• РЧВ – 1 шт. (300 м3);

• водонапорная башня – 1 шт.;

• наружные водопроводные сети – 5,75 км; в том числе нуждающиеся в

замене - 4,7 км;

• пожарные гидранты – 11 шт.;

• водоразборные колонки - 1 шт.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения

осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Елизаветинское СП

Централизованное ХВС имеется в следующих населенных пунктах: п.Елизаветино, жилпоселок «Дружба», д. Луйсковицы, д. Новая, д. Николаевка,д. Шпаньково, д. Дылицы.

Системы централизованного водоснабжении перечисленныхнаселенныхпунктов являются локальными и не зависят друг от друга. д. Раболово и д.Ознаково имеют общую систему водоснабжения, включающую в себя источник и водопроводные сети.

Объекты водоснабжения в Елизаветинском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ж.д. ст. Елизаветино).

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенныхпунктов не превышает 150 человек.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 19 шт.;

• здание арт. скважины – 4 шт.;

• здание хлораторной – 1 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1;

• РЧВ – 4 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 23 шт.;

• насосные агрегаты марок К, КМ, СД,«Иртыш»– 4 шт.( по 1 ед.);

• водонапорная башня – 6 шт.;

• наружные водопроводные сети –34,57 км; в том числе нуждающиеся в

замене – 33,51 км;

• пожарные гидранты – 6 шт.;

• водоразборные колонки - 16 шт.

Кобринское СП

Централизованное ХВС имеется в четырех населенных пунктах: пос.Высокоключевой, пос. Кобринское, дер. Меньково, пос. Суйда.Данные системы являются локальными и не зависят друг отдруга. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется отиндивидуальных колодцев и скважин.

Объекты водоснабжения в Кобринском сельском поселении обслуживает

АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Системы централизованного водоснабжения МО «Кобринскоесельское поселение», находящиеся в эксплуатационной ответственности АО«Коммунальные системы Гатчинского района»: пос. Высокоключевой, пос. Кобринское, дер. Меньково, пос. Суйда.

На всех источниках централизованного водоснабжения МО «Кобринскоесельское поселение» отсутствуют системы водоподготовки, за исключением пос.Суйда (установлена в 2017г.). При этом качество подземныхводхарактеризуется повышенным содержанием общего железа и жесткостью.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде вАО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 9 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием – 2шт;

• РЧВ – 2 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 11 шт.;

• водонапорная башня – 3 шт.;

• насосные станции 2-го подъема с насосным оборудованием – 2 шт.

• наружные водопроводные сети – 18,36 км; в том числе нуждающиеся в замене – 17,13 км;

• пожарные гидранты – 3 шт.;

• водоразборные колонки - 1 шт.

Новосветское СП

Централизованное ХВС имеется в трех населенных пунктах: п. НовыйСвет, п. Торфяное, п. Пригородный. Данные населенные пункты имеют локальные централизованные системы водоснабжения, не зависящие друг от друга.

Централизованное ГВС осуществляется на территории п. Новый Свет, п. Торфяное и п. Пригородный. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «КСГР».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется изколодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 200 человек.

Объекты водоснабжения в Новосельском сельском поселении обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Проведенное техническое обследование систем выявило высокий износводопроводных сетей и необходимость реконструкции водозаборных узлов,техническое состояние которых признано неудовлетворительным.

Общая протяженность водопроводных сетей Новосельского СП составляет 18,75 км, в том числе нуждаются в замене – 12,0 км.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин удовлетворительное. Приборы учета поднимаемой воды на ряде скважин отсутствуют.

Подготовка воды не осуществляется.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде вАО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 14 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1 шт.;

• РЧВ – 2 шт.;

• погружные скважинные насосные агрегаты – 14 шт.;

• водонапорная башня – 2 шт.;

• наружные водопроводные сети –18,75 км; в том числе нуждающиеся в

замене – 12,0 км;

• пожарные гидранты – 5 шт.

Пудомягское СП

Централизованное ХВС имеется в трех населенных пунктах: п. Лукаши,д. Пудомяги, д. Антелево, при этом система водоснабжения д. Пудомяги и д. Антелево является единой.

Объекты водоснабжения вПудомягском сельском поселенииобслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение д. Покровская осуществляется от водопровода населенного пункта Гамболово Пушкинского района г. Санкт-Петербурга (ООО "ПИТЕР-БЕК").

Централизованное ГВС осуществляется только на территории деревни Пудомяги и поселка Лукаши. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 300 человек.

Объекты водоснабжения вПудомягском сельском поселенииобслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде вАО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 4 шт.;

• здание насосной станции 2-го подъема с насосным оборудованием -1 шт.;

• РЧВ – 2 шт.;

• водонапорная башня – 2 шт.;

• наружные водопроводные сети – 21,77 км.в том числе нуждающиеся в

замене - 4,9 км;

• пожарные гидранты – 6 шт.;

• водоразборные колонки - 3 шт.

Пудостьское СП

Централизованное ХВС имеется в шести населенных пунктах: пос.Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, дер. Черново, пос. Мыза-Ивановка, а также на территории лесосеменной станции, расположенной южнее пос. Терволово. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных колодцев.

Централизованное водоснабжение Пудостьское СП осуществляется АО «Коммунальные системы Гатчинского района», которые отвечают за подъем воды, её транспортировку иобслуживание сетей и сооружений.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие основные объекты:

• наружные водопроводные сети – 21,76 км, в том числе нуждающиеся в замене – 20,56 км;

• артезианские скважины -20 шт. (не работающие – 5 шт., п. Пудость);

• насосные станции 1-го подъема – 1ш. (по количеству работающих скважин);

• резервуары чистой воды – 4 шт.;

• насосные станции 2-го подъема – 2 шт.;

• водонапорные башни – 2 шт.;

• пожарные гидранты – 13 шт.;

• водоразборные колонки –10 шт.

Рождественское СП

Централизованное ХВС имеется в четырех населенных пунктах:с.Рождествено, дер. Батово, пос. Дивенский, дер. Даймище.

Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от колодцев и индивидуальных скважин.

Системы централизованного водоснабжения с. Рождествено, дер. Батовои дер. Даймище находятся в эксплуатационной ответственности АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 9 шт.;

• водонапорная башня – 3 шт.;

• наружные водопроводные сети – 10,723 км в том числе нуждающиеся взамене – 10,3 км;

• пожарные гидранты – 4 шт.;

• водоразборные колонки - 1 шт.

Сиверское ГП

Централизованное ХВС имеется в пяти населенных пунктах системыкоторых являются локальными и не зависят друг от друга: пос. Сиверский, д. Белогорка, д. Новосиверская, д. Старосиверская, д. Куровицы.

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин.

Централизованное ГВС осуществляется в трех населенных пунктах: пос. Сиверский, д. Белогорка, д. Куровицы. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Объекты водоснабжения в МО Сиверского ГП обслуживает АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 31 шт.;

• водонапорная башня – 7 шт.;

• наружные водопроводные сети – 38,45 км.в том числе нуждающиеся в замене – 31,7 км;

• здания насосных станций скважин – 4 шт.;

• насосные станции 1-го подъема – 5 шт.;

• насосные станции 2-го подъема – 4 шт.;

• резервуары чистой воды – 10 шт.;

• водоочистные станции – 2 шт.;

• пожарные гидранты – 17 шт.;

• водоразборные колонки - 11 шт.

Сусанинское СП

Централизованное ХВС осуществляется в следующихнаселенныхпунктах: пос. Сусанино, пос. Семрино, пос. Кобралово. Каждый из населенных пунктов централизованного водоснабжения является отдельной независимой зоной.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляет деятельность по подъему, транспортировке иреализации воды конечным потребителям.

Также в пос. Кобралово свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения осуществляет ОАО «РЖД».

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 11 шт.;

• водонапорная башня – 3 шт.;

• наружные водопроводные сети – 34,73 км.в том числе нуждающиеся в

замене – 2,25 км;

• пожарные гидранты – 64 шт.;

• водоразборные колонки - 59 шт.

Сяськелевское СП

На территории поселения находится 21 населённый пункт.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги централизованноговодоснабжения физическим и юридическим лицам Сяськелевскогосельскогопоселения в населенных пунктах, в том числе: дер.Жабино, дер. Сяськелево,дер. Вохоново, дер. Старые. Низковицы, дер. БольшоеОндрово, дер. Туганицы.

Централизованное водоснабжение холодной водой жителей населенных пунктов осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района», деятельность которых заключается вподъеме, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• артезианские скважины – 12 шт.;

• водонапорная башня – 7 шт.;

• наружные водопроводные сети – 15,46 км в том числе нуждающиеся в

замене – 12,5 км;

• пожарные гидранты – 4 шт.;

• водоразборные колонки – 19 шт.

Таицкое ГП

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги водоснабжения внаселенных пунктах: п. Тайцы, дер. Большие Тайцы, д. Александровка.

Централизованное водоснабжение поселка Тайцы осуществляется от участка Невского водовода запитанного от Орловских Ключей. Вода покупнаяот ОАО «ЛОКС».

Сооружения на водопроводных сетях отсутствуют.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляет деятельность по обслуживанию сетейводоснабжения, водопроводных колонок (ВК) и пожарных гидрантов (ПГ).

В системы централизованного водоснабжения, находящегося в аренде в АО «Коммунальные системы Гатчинского района», входят следующие объекты:

• наружные водопроводные сети – 25,47 км.в том числе нуждающиеся в замене – 1,08 км;

• пожарные гидранты – 57 шт., 20 ед. из которых требуют ремонта или реконструкции;

• водоразборные колонки –142 шт.

1.3.Характеристика и проблемы системы водоотведения Гатчинского муниципального района.

Собственником имущества является Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области».

Диаметр сетей - 150-200 мм. Материал трубопроводов - керамика, чугун, сталь.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах, а также высокая степень износа основного и вспомогательного оборудования канализационных очистных сооружений.

Канализационные трубопроводы выполнены из железобетона, чугуна, пластика, керамики. Высокий износ трубопроводов приводит к образованию утечек на напорных участках сетей, а также приток дренажных вод на самотечных участках сетей. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

В целом, централизованная система водоотведения оценивается как неудовлетворительная: оборудование и трубопроводы канализационных сетей морально и физически устарели, сточные воды после очистки не удовлетворяют требованиям нормативов ПДС.

Ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений  в части населенных пунктов сброс сточных вод осуществляется без очистки, что безусловно негативно сказывается на экологической безопасности.

Большеколпанское СП

Централизованная система канализации имеется в четырех населённых пунктах: д. Большие Колпаны, д. Малые Колпаны, с. Никольское, д. Парицы.

Системы централизованного водоотведения Большеколпанского СП представляют собой три отдельные зоны водоотведения, отвод сточных вод от которых осуществляется по самотечным канализационным сетям на КНС, откуда стоки по напорным трубопроводам перекачиваются на КОС г. Гатчина.

Общая протяженность канализационных сетей по данным АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 21,91 км, в том числе нуждающиеся в замене – 5,6 км. Диаметр сетей - 150-200 мм. Материал трубопроводов - керамика, чугун, сталь. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Высокий износ трубопроводов.

Техническое состояние КНС д. Большие Колпаны и его технологического оборудования требует реконструкции. Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей также признано неудовлетворительное, требуется проведение мероприятий по их реконструкции.

Веревское СП

Система централизованного водоотведения Веревского СП состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: деревня Малое Верево – административный центр; деревня Вайялово. В остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Системы централизованного водоотведения Веревского СП представляют собой две отдельные независимые друг от друга зоны водоотведения.

Система водоотведения д. Малое Верево включает в свой состав полный комплекс взаимосвязанных сооружений: канализационные сети, КНС и КОС с организованным выпуском очищенных стоков в р. Ижору.

Система водоотведения д. Вайялолово представляет собой комплекс сооружений, включающий в свой состав: канализационные сети и КНС, перекачивающие стоки по напорному трубопроводу на КОС г. Гатчина.

Канализационные трубопроводы на территории сельского поселения выполнены из железобетона, чугуна, пластика, керамики. Наиболее изношенные сети находятся в д. Малое Верево.

Войсковицкое СП

Централизованная система водоотведения МО Войсковицкое СП состоит из трех независимых эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: поселок Войсковицы – административный центр, жилой городок «Борницкий лес», поселок Новый Учхоз.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система водоотведения пос. Войсковицы включает в свой состав полный комплекс взаимосвязанных сооружений: канализационные сети, КНС, КОС и биопруды с организованным выпуском очищенных стоков в безымянный ручей и далее в р. Парица. Система водоотведения Жилого городка «Борницкий лес» представляет собой комплекс сооружений, включающий в свой состав: канализационные сети и КНС с последующей перекачкой стоков по напорному трубопроводу на рельеф местности.  Система водоотведения пос. Новый Учхоз полностью самотечная. Сточные воды направляются до Жилого городка «Броницкий лес» и далее поступают транзитом через разрушенные КОС д. Натальевка (Елизаветинское СП) на рельеф местности.

Вырицкое ГП

Централизованная система водоотведения МО Вырицкое ГП состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей следующие населенные пункты: пос. Вырица; дер. Мины.

Система централизованного водоотведения Вырицкого ГП общесплавная и представляет собой одну зону.

Система водоотведения Вырицкого ГП включает в свой состав комплекс взаимосвязанных сооружений: канализационные сети, 10 КНС, КОС, биопруды с организованным выпуском условно очищенных стоков в р. Суйда.

Система водоотведения д. Мины включает в свой состав: канализационные сети и КНС, которая перекачивает стоки по напорному трубопроводу на ГНС и далее на КОС Вырицкого ГП.

Общая протяженность канализационных сетей на территории поселения составляет 29,8 км. Высокий износ трубопроводов.

Дружногорское ГП

Централизованная система водоотведения МО Дружногорское ГП состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей следующие населенные пункты: пос. Дружная Горка,дер. Ламполово.

Система централизованного водоотведения Дружногорского ГП раздельная. Система водоотведения включает в свой состав канализационные сети, КНС и неработающие КОС. Хозяйственно-бытовые стоки транзитом проходят через КОС и сбрасываются в р. Орлинка.

Система водоотведения д. Ламполово включает в свой состав: канализационные сети и КНС. Сточные воды д. Лампово по напорному трубопроводу перекачиваются в колодец-гаситель приемного резервуара КНС дер. Дружноселье и далее на очистку на КОС пос. Сиверский.

Общая протяженность канализационных сетей Дружногорского ГП по данным представленным АО «Коммунальные системы Гатчинского района» на 2015 г. составляет 6,62 км.

Елизаветинское СП

Централизованная система канализации имеется в 5 населённых пунктах: п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, д. Новая, жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино).

Система централизованного водоотведения Елизаветинского СП хозяйственно-бытовая.

Стоки от пос. Елизаветино д. Дилицы и жилпоселок «Дружба» перекачиваются на ГНКС и далее на КОС д. Новая. Стоки от КНС д. Шпаньково поступают непосредственно в камеру КОС д. Новая.Очищенные на КОС д. Новая стоки сбрасываются в канаву и далее отводятся в Верепьевское болото.

Кобринское СП

Централизованная система водоотведения МО Кобринское СП состоит из четырех эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: пос. Кобринское, дер. Высокоключевой, дер. Меньково, пос. Суйда. Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения Кобринского СП - хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети, 2 КНС и КОС.

Стоки от пос. Кобринское по канализационным сетям протяженностью 7,5 км поступают на КНС КОС и после очистки сбрасываются через организованный выпуск в р. Суда.

Стоки от пос. Высокоключевой по самотечным канализационным сетям протяженностью 1,3 км сбрасываются без очистки в канаву и далее на рельеф местности.

Стоки от д. Меньково по самотечным сетям протяженность 1,8 км поступают в самотечный коллектор длиной 4 км и поступают наКОС. После очистки стоки поступают в организованный выпуск в р. Суйда.

Стоки от пос. Суйда по канализационным сетям протяженностью 4,5 км поступают самотеком наКОС и после очистки сбрасываются через канаву длиной 1 км и далее в р. Суда.

Новосветское СП

Централизованная система канализации имеется только в двух населённых пунктах: поселок Новый Свет, поселок Торфяное.

Система централизованного водоотведения Новосветского СП - хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети, 4 КНС и КОС. Стоки от пос.Новый Свет по самотечным канализационным сетям, условно разделенным на 2 зоны водоотведения приходят на КНС-1 и КНС-2 и далее по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру КОС. Стоки от промышленных предприятий поступают от отдельного участка сетей на КНС- 3 и также перекачиваются на КОС. Очищенные стоки сбрасываются в канаву протяженностью 5 км. и поступают в р.Ижора.

Стоки от пос. Торфяное по самотечным канализационным сетям общей протяженностью 6,9 км поступают на КНС и далее по напорному коллектору длиной 5 км поступают на КОС г. Гатчины.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Новый Свет составляет 23,5 км.

Пудомягское СП

Сточные воды от двух населенных пунктов в объеме 400-700 куб.м/сут. по системе напорных коллекторов поступают на очистные сооружения. Проектная производительность сооружений, построенных в 2013 году, составляет 1800 куб.м/сут.

С учетом того, что канализационные очистные сооружения, а также КНС и напорные сети до КОС являются новыми, наиболее проблемным местом в системе водоотведения поселков являются канализационные сети (самотечные).

На основе камерального анализа определено, что общая протяженность канализационных сетей д. Пудомяги и п. Лукаши составляет 6,73 км, из них 0,93 напорные сети, 5,8 км.самотечные сети.

Пудостьское СП

Система водоотведения МО Пудостьское СП состоит из пяти эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: пос. Пудость, пос. Терволово, дер. Большое Рейзино, дер. Ивановка, пос. Мыза-Ивановка.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения Пудостьского СП хозяйственно- бытовая и включает в свой состав канализационные сети, 5 КНС и 5 КОС.

Рождественское СП

Система водоотведения МО Рождественское СП состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих с. Рождествено и дер. Батово. Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Система централизованного водоотведения Рождественского СП включает в свой состав канализационные сети населенных пунктов с. Рождественно и д. Батово,3 КНС и 2 КОС.

Системы водоотведения с. Рожественно и д. Батово не зависимы друг от друга. Система водоотведения с. Рождественно – хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети и КНС на территории КОС, условно очищенные стоки поступают в р. Оредеж. Система водоотведения д. Батово – хозяйственно-бытовая и включает в свой состав канализационные сети и 2 КНС, перекачивающие последовательно сточные воды на КОС с последующим самотечным выпуском длиной около 1,5 км в р. Оредеж.

Сиверское ГП

Централизованная система водоотведения МО Сиверское ГП состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих следующие населенные пункты: пос. Сиверский, пос. Сиверский-2, д. Белогорка, д. Старосиверская, пос. Дружноселье, д. Куровицы, д. Новосиверская.

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в индивидуальные септики, либо в выгребные ямы.

Сусанинское СП

В настоящее время в Сусанинском сельском поселении централизованная система водоотведения выполнена частично в поселках Кобралово, Семрино, Сусанино, которые представляют независимые друг от друга зоны.

В деревнях Виркино, Заборье, Ковшово, Красницы, Мыза и п.ст.Владимирская централизованная система водоотведения отсутствует.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются выгребными ямами, от общественных зданий – слив на рельеф без предварительной очистки.

Система централизованного водоотведения Сусанинского СП включает в свой состав канализационные сети, 3 КНС и 2 КОС.

Сяськелевское СП

Централизованная система канализации имеется в дер. Жабино и дер.Сяськелево. АО «Коммунальные системы Гатчинского района» предоставляют коммунальные услуги системы водоотведения физическим и юридическим лицам Сяськелевского сельского поселения в 2 населенных пунктах – дер. Жабино, дер.Сяськелево.

Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО.

Система централизованного водоотведения Сяскелевского СП включает в свой состав канализационные сети, 1 КНС и неработающие КОС.

Таицкое ГП

Система канализации городского поселения Тайцы – хозяйственно-бытовая. В поселке имеется две зоны водоотведения.

На основе камерального анализа определено, что общая протяженность канализационных сетей 9,64, км, из них 6,54 напорные сети, 3,1 км  самотечные сети.

- Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"является обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества.

Задачами данной программы являются:

- Повышение качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН, в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды. Данная задача корректируется с задачами национального регионального проекта «Экология» - «Чистая вода». В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 49 % до 70 % к 2025 году.

- Повышение надежности системы водоснабжения, в т.ч. за счет реконструкции водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, снижение аварийности.

- Повышение экологической безопасности за счет снижения негативного воздействия на водные объекты путем прекращения сброса неочищенных сточных вод, повышение качества очистки сточных вод.

- Повышение надежности системы водоотведения, в т.ч. за счет реконструкции  канализационных сетей, снижение аварийности.

- Обеспечение централизованными системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения жилых домов и построенных объектов.

- Обеспечение перебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Для решения задач в сфере водоснабжения и водоотведения администрацией Гатчинского муниципального района совместно с АО «КС ГР»  разработаны проекты концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 2021-2039 гг., в рамках которых предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере водоснабженияна 2021-2039 гг.

- Строительство 47 станций водоподготовки на действующих водопроводных скважинах в 28 населенных пунктах. Суммарная производительность станций очистки – 452куб.м/час.

- Бурение 2-х и модернизация 2-х водопроводных скважин, реконструкция 1 водонапорной башни.

- Реконструкция 28,9 км водопроводных сетей.

Мероприятия в сфере водоотведенияна2021-2039 гг.

- Строительство 7-и канализационных очистных сооружений (КОС) суммарной производительностью – 0,79 тыс. куб.м/сут.

-  Модернизация 7-и очистных сооружений канализации (КОС).

- Модернизация 6-и канализационных насосных станций (КНС).

- Реконструкция 12,3 км канализационных сетей.

Мероприятия концессионных соглашений, запланированные на 2021-2025 гг. отражены в данной муниципальной программе. За период 2021-2025 гг. планируется выполнить:

Мероприятия в сфере водоснабжения

- Строительство 25 станций водоподготовки на действующих водопроводных скважинах в 14 населенных пунктах: д.Вайялово, пос.Дружная Горка, жилом городке «Борницкий лес», п.Елизаветино, д.Меньково, д.Куровицы,

п. Кобринское, д.Белогорка, п.Вырица, д.Лампово, п.Пудость, п.Терволово, п.Мыза-Ивановка, д.Старосиверская. Суммарная производительность станций очистки – 235куб.м/час.

- Бурение 2-х и модернизация 2-х водопроводных скважин, реконструкция 1 водонапорной башни.

- Реконструкция 9,9 км водопроводных сетей.

Мероприятия в сфере водоотведения

- Строительство  2-х канализационных очистных сооружений (КОС) в дер.Меньково и в п.Дружная Горка,  суммарной производительностью – 150 куб.м/сут.

-  Модернизация или реконструкция 3-х очистных сооружений канализации (КОС), суммарной производительностью – 15592 куб.м/сут.

- Модернизация 2-х канализационных насосных станций (КНС).

- Реконструкция 3,26 км канализационных сетей.

3.Методики оценки эффективности подпрограммы.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется комитетом ЖКХ администрации Гатчинского муниципального района.    Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной программы отделом экономики и инвестиций проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации программы определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014г.  №1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Администрация Гатчинского муниципального района в лице комитета ЖКХ и МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» - главные распорядители бюджетных средств – обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел экономики и инвестиций отчеты о результатах реализации мероприятий, достижений показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм, отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1

к подпрограмме 1

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы 1

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения

и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района».

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) 2020 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 9442,89 | 0 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство объектов коммунальной инфраструктуры | комплект | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20 621,50 | 69000,0 | Снижение доли МКД, расположенных на территории ГМР, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения и водоотведения | % | 47,84 | 47,84 | 47,16 | 46,86 | - | - |
| 2. | Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям | 32 379,26 | 0,00 | Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | % | 49 | 54 | 56 | 62 | 68 | 70 |
|  |  |  |  | Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 43 | 43 | 38 | 33 | 31 | 27 |
|  |  | 78 911,00 | 0,00 | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции | % | 0 | 1,8 | 11,14 | 20,7 | 28,3 | 35 |
|  |  |  |  | Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 |
|  |  | 142995,35 | 0,00 | Увеличение доли реконструируемых канализационных сетей, от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции | % | 0 | 1,62 | 10,42 | 17,11 | 26,45 | 26,45 |
|  |  | 72 057,10 | 345 696,03 | Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта | % | 0 | 7,66 | 13,45 | 22,02 | 29,4 | 36,35 |
| 3. | Обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2 300 | 20 700 | Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО: | 794 173,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс. руб.) |  | объём финансирования по |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" | Итого |  | 2021-2025 |  | 794 173,13 |  | 144 192,48 |  |  | 201 140,10 | 143 867,50 | 156 107,99 |  | 148 865,07 |  | Комитет ЖКХ ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 435 396,03 |  | 102 628,03 |  |  | 132 151,00 | 63 167,00 | 72 549,00 |  | 64 901,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 358 777,10 |  | 41 564,44 |  |  | 68 989,10 | 80 700,50 | 83 558,99 |  | 83 964,07 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 в части исполнения полномочий МКУ "Управления строительства ГМР" | Итого |  | 2021-2025 |  | 90 564,39 |  | 15 564,39 |  |  | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21 564,39 |  | 15 564,39 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 в части исполнения полномочий комитета ЖКХ | Итого |  | 2021-2025 |  | 703 608,74 |  | 128 628,09 |  |  | 126 140,10 | 143 867,50 | 156 107,99 |  | 148 865,07 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 366 396,03 |  | 102 628,03 |  |  | 63 151,00 | 63 167,00 | 72 549,00 |  | 64 901,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 337 212,71 |  | 26 000,05 |  |  | 62 989,10 | 80 700,50 | 83 558,99 |  | 83 964,07 |  |  |
| Задача 1. Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Итого |  | 2021-2022 |  | 98 064,39 |  | 17 064,39 |  |  | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" и Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 69 000 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 30 064,39 |  | 17 064,39 |  |  | 7 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 |  | 1 900,00 |  |  |
|  | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в части полномочий МКУ "УС ГМР" | Итого |  | 2021-2022 |  | 27 564,39 |  | 15 564,39 |  |  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21 564,39 |  | 15 564,39 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Определение направления развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Гатчинского муниципального района, обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в части полномочий Комитета ЖКХ | Итого |  | 2021-2022 |  | 7 500,00 |  | 1 500,00 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 8 500,00 |  | 1 500,00 |  |  | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 |  | 1 900,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод , в том числе: | Итого |  | 2021-2022 |  | 90 564,39 |  | 15 564,39 |  |  | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21 564,39 |  | 15 564,39 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021 |  | 9 442,89 |  | 9 442,89 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9 442,89 |  | 9 442,89 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2021-2022 |  | 81 121,50 |  | 15 564,39 |  |  | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  | строительство и реконструкция | Итого |  |  |  | 81 121,50 |  | 6 121,50 |  |  | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 12 121,50 |  | 6121,50 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | "Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино,Павловский пр.,д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 |  | 82 690,00 |  | 7 690,00 |  |  | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 13 690,00 |  | 7 690,00 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно- изыскательские работы | Итого |  | 2021-2022 |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Строительство | Итого |  | 2021-2022 |  | 75 000,00 |  | 0,00 |  |  | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 69 000,00 |  | 0,00 |  |  | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6 000,00 |  | 0,00 |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы | Итого |  | 2020-2021 |  | 5 854,50 |  | 5 854,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5 854,50 |  | 5 854,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул. Пушкина, п. Тайцы | Итого |  | 2021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Лукаши и д.Пудомяги в т.ч. проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021 |  | 1 752,89 |  | 1 752,89 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 752,89 |  | 1 752,89 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.5. | Строительство напорного канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер.Лампово | Итого |  | 2021 |  | 267,00 |  | 267,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 267,00 |  | 267,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Итого |  | 2021-2025 |  | 8 500,00 |  | 1 500,00 |  |  | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 |  | 1 900,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 8 500,00 |  | 1 500,00 |  |  | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 |  | 1 900,00 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение надежности и качества предосатвления коммунальных услуг потребителям | Итого |  | 2021-2022 |  | 672 108,74 |  | 122 928,09 |  |  | 120 140,10 | 137 567,50 | 149 507,99 |  | 141 965,07 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 345 696,03 |  | 98 848,03 |  |  | 59 191,00 | 59 027,00 | 68 229,00 |  | 60 401,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 326 412,71 |  | 24 080,05 |  |  | 60 949,10 | 78 540,50 | 81 278,99 |  | 81 564,07 |  |  |
| 2 | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | Итого |  | 2021-2025 |  | 254 355,61 |  | 12 022,95 |  |  | 48 949,10 | 54 540,50 | 69 278,99 |  | 69 564,07 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 254 355,61 |  | 12 022,95 |  |  | 48 949,10 | 54 540,50 | 69 278,99 |  | 69 5645,07 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения | Итого |  | 2021-2025 |  | 111 360,26 |  | 7 907,26 |  |  | 25 613,91 | 29 086,31 | 24 551,25 |  | 24 201,53 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 111 360,26 |  | 7 907,26 |  |  | 25 613,91 | 29 086,31 | 24 551,25 |  | 24 201,53 |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки | Итого |  | 2021 |  | 2 220,11 |  | 700,11 |  |  | 380,00 | 380,00 | 380,00 |  | 380,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградскойобасти |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 220,11 |  | 700,11 |  |  | 380,00 | 380,00 | 380,00 |  | 380,00 |  |  |
| 2.1.2. | Строительство станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес» | Итого |  | 2021 |  | 2 102,13 |  | 662,13 |  |  | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  | 360,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 102,13 |  | 662,13 |  |  | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  | 360,00 |  |  |
| 2.1.3. | Строительство скважины в дер. Мины | Итого |  | 2021-2022 |  | 1 474,22 |  | 47,54 |  |  | 526,68 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 474,22 |  | 47,54 |  |  | 526,68 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  |  |
| 2.1.4. | Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв., расположенное по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Московская, д.12д. Кадастровый номер 47:23:2028001:2815 с внедрением станции водоподготовки | Итого |  | 2022 |  | 2 138,86 |  | 0,00 |  |  | 2 138,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 138,86 |  | 0,00 |  |  | 2 138,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.5. | Модернизация скважины №606, п. Вырица, ул.Еленинская, д.1а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 606, башня водонапорная, сеть), назначение: нежилое, инв№41:218:002:000011770, лит.А, Б, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский райлн, гп.Вырица. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/025/2010-011 | Итого |  | 2024 |  | 2 932,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 932,44 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 932,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 932,44 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.6. | Модернизация скважины №3337, п. Вырица, ул. Бернадская, д. 34а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 | Итого |  | 2025 |  | 2 555,13 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 127,76 |  | 2 427,37 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 555,13 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 127,76 |  | 2 427,37 |  |  |
| 2.1.7. | Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 2421) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011780, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:6374 | Итого |  | 2022-2023 |  | 1 664,96 |  | 0,00 |  |  | 121,91 | 716,38 | 420,00 |  | 406,67 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 664,96 |  | 0,00 |  |  | 121,91 | 716,38 | 420,00 |  | 406,67 |  |  |
| 2.1.8. | Модернизация скважины №14317, п. Вырица, ул. Бакунина, д.48б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 14317) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011810, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:1881 | Итого |  | 2024 |  | 1 219,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 789,87 |  | 430,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 219,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 789,87 |  | 430,00 |  |  |
| 2.1.9. | Строительство станции водоподготовки в дер. Лампово | Итого |  | 2024 |  | 1 561,58 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 018,25 |  | 543,33 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 561,58 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 018,25 |  | 543,33 |  |  |
| 2.1.10. | Модернизация скважины артезианской с водопроводом, лит. Аназначение: нежилое, протяженность 120 м, по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногорское городское поселение, пгт Дружная Горка, ул.Красницкая, соор.23. Кадастровый номер: 47:23:0000000:49731 с внедрением станции водоподготовки | Итого |  | 2023 |  | 5 652,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5 652,18 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5 652,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5 652,18 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.11. | Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10 м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружба производительность 10 м3/час) | Итого |  | 2022-2023 |  | 3 261,62 |  | 0,00 |  |  | 228,41 | 1 393,21 | 820,00 |  | 820,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3 261,62 |  | 0,00 |  |  | 228,41 | 1 393,21 | 820,00 |  | 820,00 |  |  |
| 2.1.12. | Модернизация скважины N3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Меньково, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.№ 47453, лит.А, А1, А2,А3, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Меньково, Кадастровый (условный) номер:47-47-17/161/2010-113. | Итого |  | 2022 |  | 1 584,54 |  | 0,00 |  |  | 762,88 | 410,83 | 410,83 |  | 410,83 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 584,54 |  | 0,00 |  |  | 762,88 | 410,83 | 410,83 |  | 410,83 |  |  |
| 2.1.13. | Модернизация скважины №5286, пос. Кобринское, ул.Центральная, д.5А/1 с внедрением станции водоподготовки | Итого |  | 2025 |  | 3 452,54 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 452,54 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3 452,54 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 452,54 |  |  |
| 2.1.14. | Строительство скважины в пос. Лукаши | Итого |  | 2021-2022 |  | 874,70 |  | 16,90 |  |  | 317,80 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 874,70 |  | 16,90 |  |  | 317,80 | 180,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |  |
| 2.1.15. | Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка | Итого |  | 2022 |  | 1 794,54 |  | 0,00 |  |  | 682,05 | 370,83 | 370,83 |  | 370,83 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 794,54 |  | 0,00 |  |  | 682,05 | 370,83 | 370,83 |  | 370,83 |  |  |
| 2.1.16. | Строительство станции водоподготовки в пос. Пудость | Итого |  | 2022 |  | 3 228,19 |  | 0,00 |  |  | 3 228,19 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3 228,19 |  | 0,00 |  |  | 3 228,19 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.17. | Строительство станции водоподготовки в пос. Терволово | Итого |  | 2025 |  | 1 009,97 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 009,97 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 009,97 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 009,97 |  |  |
| 2.1.18. | Модернизация скважины №3510, назначение: нежилое здание, высота 180 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, д. 3. Кадастровый номер: 47:23:0701001:377 | Итого |  | 2022-2023 |  | 1 795,69 |  | 0,00 |  |  | 63,70 | 811,99 | 460,00 |  | 460,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 795,69 |  | 0,00 |  |  | 63,70 | 811,99 | 460,00 |  | 460,00 |  |  |
| 2.1.19. | Модернизация скважины№ 1(№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Куровицы, Вырицкий проспект. Кадастровый номер: 47:23:0904001:129 с внедрением станции водоподготовки | Итого |  | 2021 |  | 2 371,69 |  | 2 371,69 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 371,69 |  | 2 371,69 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.20. | Строительство станций водоподготовки в д. Белогорка (2 шт.) | Итого |  | 2024 |  | 5 864,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 864,88 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5 864,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 864,88 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.21. | Строительство установок водоподготовки в д. Старосиверская (5шт.) | Итого |  | 2025 |  | 5 553,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 553,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5 553,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 553,00 |  |  |
| 2.1.22. | Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 603, № 2249) назначение: нежиое, инв.№ 41:218:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-17/025/2010-076 | Итого |  | 2021 |  | 2 307,68 |  | 741,00 |  |  | 391,67 | 391,67 | 391,67 |  | 391,67 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 307,68 |  | 741,00 |  |  | 391,67 | 391,67 | 391,67 |  | 391,67 |  |  |
| 2.1.26. | Модернизация скважины № 38 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) | Итого |  | 2023-2025 |  | 1 394,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 71,02 | 843,42 |  | 480,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 394,44 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 71,02 | 843,42 |  | 480,00 |  |  |
| 2.1.27. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Большие Колпаны. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/.Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Большие Колпаны | Итого |  | 2022-2023 |  | 5 863,17 |  | 0,00 |  |  | 293,16 | 5 570,01 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5 863,17 |  | 0,00 |  |  | 293,16 | 5 570,01 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.28. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная | Итого |  | 2021 |  | 1 446,23 |  | 1 446,23 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 446,23 |  | 1 446,23 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.29. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 1 этап, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения: инв.№ 41:218:002:000004310, здание насосной станции у водонапорной башни (лит. А1) - площадью 222,5 кв.м., здание водонапорной башни (лит.А2) - 34,2 кв.м здание станции 2-го одъемаволды (лит.А3) - 68,4 кв.м, артскважина №2 после ЭЦВ (лит. А4) - 6,10 кв.м, артскважина № 3 ЭЦВ 10 (лит.А5) - 6,20 кв.мартскважина № 4 ЭЦВ 8 (лит.А6) - 6,20 кв.м, артскважина № 5 ЭЦВ 8 (лит.А7) - 6,20 кв.м, артскважина № 6 ЭЦВ 8Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099/2008-192. | Итого |  | 2021-2022 |  | 7 478,75 |  | 373,94 |  |  | 7 104,81 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7 478,75 |  | 373,94 |  |  | 7 104,81 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.30. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Вырица, ул.Бернадская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 | Итого |  | 2024-2025 |  | 752,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 752,09 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 752,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 752,09 |  |  |
| 2.1.31. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка, ул Введенского | Итого |  | 2023-2024 |  | 1 438,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 71,94 | 1 366,78 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 438,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 71,94 | 1 366,78 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.32. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Ламповоул.Совхозная | Итого |  | 2024-2025 |  | 824,23 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 41,21 |  | 783,02 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 824,23 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 41,21 |  | 783,02 |  |  |
| 2.1.33. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка от водозобора, ,п.Дружная Горка (Красницы) от водонопорной башни | Итого |  | 2024-2025 |  | 2 678,77 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 133,94 |  | 2 544,83 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 678,77 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 133,94 |  | 2 544,83 |  |  |
| 2.1.34. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. l-44, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Новый Свет, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003770, лит. А1,А2, А2-Г, А3, А3-Г, А3-1, А4, А4-Г, А5, А5-Г, А6, А6-Г, А7, А8, А8-Г, А8-1, А9, А9-Г, А10, А10-Г, А10-Г1, А10-Г2, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-144. | Итого |  | 2021-2022 |  | 4 597,60 |  | 229,88 |  |  | 4 367,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4 597,60 |  | 229,88 |  |  | 4 367,72 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.35. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволовоул.Целинная,ул.Полевая, ул.Инкубаторная в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-024. | Итого |  | 2023-2024 |  | 1 825,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 91,28 | 1 734,40 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 825,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 91,28 | 1 734,40 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.36. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Ивановка | Итого |  | 2023-2024 |  | 1 799,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 89,99 | 1 709,89 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 799,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 89,99 | 1 709,89 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.37. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большое Рейзино от скважины в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.БольшоеРейзино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 | Итого |  | 2023-2024 |  | 1 825,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 91,28 | 1 734,40 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 825,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 91,28 | 1 734,40 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.38. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость от станции второго подьема в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Пудость (насосная станция 2-го подъема - площадью 95,7 кв.м, накопительная емкость - площадью 30,7 кв.м, хлораторная - площадь. 30,7 кв.м, распределительный пункт - площадью 20,6 кв.м, агрегат насосный К-100-65 (Скв. №2) - площадью 6,9 кв.м, артскважина № 4 - площадью 17,2 кв.м, артскважина № % - площадью 19,1 кв.м, дорога к водозабору, ограждение водозабора, центральный водопровод, сеть водопроводная), инв.№ 41:218:002:000003980. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-166. | Итого |  | 2023-2024 |  | 1 825,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 91,28 | 1 734,40 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1 825,68 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 91,28 | 1 734,40 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.39. | Модернизация водонапорной башни площадью 14,5 кв.м назначение: нежилое здание по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,д.Старосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0905001:281 | Итого |  | 2023-2024 |  | 543,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 29,86 | 323,38 |  | 190,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 543,24 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 29,86 | 323,38 |  | 190,00 |  |  |
| 2.1.40. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сиверский, пр.Героев, ул.Военный городок, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. | Итого |  | 2022-2023 |  | 7 541,91 |  | 0,00 |  |  | 377,10 | 7 164,81 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7 541,91 |  | 0,00 |  |  | 377,10 | 7 164,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.41. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: пос. Тайцы, сеть ХВС, подходящая к МКД по ул. Санаторская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Тайцы,назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 41:218:002:000003610, лит. А1Л, А2Л, А3Л, А4Л,А5Л, А6Л. Кадастровый (условный номер): 47-78-17/150/2008-152. | Итого |  | 2024-2025 |  | 2 058,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 102,91 |  | 1 955,38 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 058,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 102,91 |  | 1 955,38 |  |  |
| 2.1.42. | Резерв по объектам водоснабжения | Итого |  | 2024-2025 |  | 10 434,57 |  | 1 317,85 |  |  | 4 268,98 | 4 847,74 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 10 434,57 |  | 1 317,85 |  |  | 4 268,98 | 4 847,74 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоотведения | Итого |  | 2021-2025 |  | 142995,35 |  | 4115,69 |  |  | 23335,19 | 25454,19 | 44727,74 |  | 45362,54 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета гатчинского муниципального района |  |  |  | 142995,35 |  | 4115,69 |  |  | 23335,19 | 25454,19 | 44727,74 |  | 45362,54 |  |  |
| 2.2.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Войсковицы в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Войсковицы, инв.№41:218:002:000004300, назначение сооружения коммунальной инфраструктуры, здание блока производственных помещений (лит.А 1-Г, А1-Г1,А1-Г21, А1-Г22) - 4761,2 кв.м, резервуар контактный (лит. А1-Г2) - 63,6 кв.м, 4 иловые площадки (лит. А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5, А1-Г6) - 864,0 кв.м, лоток вентура (лит.А1-Г7) - 3,5 кв.м, 4 отстойника вторичных (лит.А1-Г8, А1-Г9,А1-Г10,А1-Г11) -254,4 кв.м. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099-2008-191. | Итого |  | 2024-2025 |  | 5450,65 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 367,88 |  | 5082,77 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5450,65 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 367,88 |  | 5082,77 |  |  |
| 2.2.2. | Строительство канализационных очистных пос.Дружная Горка ул. Красницкая | Итого |  | 2021-2025 |  | 3327,42 |  | 1047,42 |  |  | 570,00 | 570,00 | 570,00 |  | 570,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3327,42 |  | 1047,42 |  |  | 570,00 | 570,00 | 570,00 |  | 570,00 |  |  |
| 2.2.3. | Строительство канализационных очистных сооружений дер. Меньково | Итого |  | 2023-2024 |  | 6462,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 288,87 | 3954,01 |  | 2220,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6462,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 288,87 | 3954,01 |  | 2220,00 |  |  |
| 2.2.4. | Строительство канализационных очистных пос. Суйда | Итого |  | 2024-2025 |  | 19074,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2710,24 |  | 16364,48 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 19074,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2710,24 |  | 16364,48 |  |  |
| 2.2.5. | Строительство канализационных очистных сооружений Мыза-Ивановка | Итого |  | 2025 |  | 503,42 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 503,42 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 503,42 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 503,42 |  |  |
| 2.2.6. | Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская | Итого |  | 2022-2024 |  | 58866,60 |  | 0,00 |  |  | 7571,65 | 11524,56 | 23397,06 |  | 16373,33 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 58866,60 |  | 0,00 |  |  | 7571,65 | 11524,56 | 23397,06 |  | 16373,33 |  |  |
| 2.2.7. | Модернизация здания КНС площадью 117,6, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0907001:549. | Итого |  | 2024-2025 |  | 678,02 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 438,02 |  | 240,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 678,02 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 438,02 |  | 240,00 |  |  |
| 2.2.8. | Модернизация КНС пос. Кобралово в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Кобралово, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007760 лит. А1, А1-Г, А1-Г1, А1-Г2, А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5,А1-Г6, А1-Г7, А1-Г8, А1-Г9, А1-Г10, А1-Г11, А1-Г12, А1-Г13,А1-Г14, А2, А2-Г, А2-Г1, А2-Г2, А2-Г3, А2-Г4, А2-Г5, А2-Г6, А2-Г7, А2-Г8, А2-Г9, А2-Г10, А2-Г11, А2-Г12, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л, А6Л, А7Л, А8Л, А9Л, А10Л, А11Л, А12Л, А13Л, А14Л, А15Л, Кадастровый (условный ) номер: 47-78-17/002/2009-061 | Итого |  | 2024-2025 |  | 1159,93 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 749,93 |  | 410,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1159,93 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 749,93 |  | 410,00 |  |  |
| 2.2.9. | Модернизация канализационных сетей по адресу: п. Др. Горка, ул. Пролетарская, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. | Итого |  | 2021 |  | 1290,71 |  | 1290,71 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1290,71 |  | 1290,71 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.10. | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, от КНС, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. | Итого |  | 2023 |  | 5617,95 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5617,95 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5617,95 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5617,95 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.11. | Модернизация канализационных сетей в дер. Пудомяги в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений д.Пудомяги, условный номер: 47-78-17/016/2009-016 | Итого |  | 2023-2024 |  | 2433,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 121,65 | 2311,40 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2433,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 121,65 | 2311,40 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.12. | Модернизация канализационных сетей в пос. Лукаши в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Лукаши, условный номер: 47-78-17/016/2009-020 | Итого |  | 2023-2024 |  | 2085,47 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 104,27 | 1981,20 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2085,47 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 104,27 | 1981,20 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.13. | Модернизация канализационных очистных сооружений, пос. Пудость (вспомогательные объекты) в составе (биофильтры - площадью 244,5 кв.м, лаборатория - площадью 45,0 кв.м, хлораторная (здание) - площадью 30,7 кв.м, станция насосная канализационная - площадью 36,0 кв.м, склад хлора - 32,5 кв.м, бытовка - площадью 39,5 кв.м, станция рециркуляции - площадью 33,5 кв.м, станция насосная - 36,0 кв. кв.м, отстойники первичные, площадка иловая, отстойники вторичные, 2 биопруда, 2 отстойника 2-х ярусных, 2 отстойника вторичных, ограждения, дорога к КОС, два. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-164. | Итого |  | 2021-2025 |  | 13291,11 |  | 737,33 |  |  | 4573,78 | 2660,00 | 2660,00 |  | 2660,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 13291,11 |  | 737,33 |  |  | 4573,78 | 2660,00 | 2660,00 |  | 2660,00 |  |  |
| 2.2.14. | Модернизация канализационных сетей п. Сиверский, ул. В. Городок, пр. Героев, ул. 123 дивизии | Итого |  | 2023-2024 |  | 4345,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 217,26 | 4128,03 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4345,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 217,26 | 4128,03 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.15. | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский-2 проспект Героев ,д.2 до КНС ул.Советская | Итого |  | 2021-2022 |  | 5776,40 |  | 288,82 |  |  | 5487,58 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5776,40 |  | 288,82 |  |  | 5487,58 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.16. | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогоркаул.Институтская,до дюкера в составе Сети канализации (фекальной), назначение: нежилое, протяженность 3674 м, инв.№ 32472, лит.А, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Белогорка, Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/101/2010-250./Сети канализации (фекльной) п. Белогорка | Итого |  | 2021-2022 |  | 1308,36 |  | 65,42 |  |  | 1242,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1308,36 |  | 65,42 |  |  | 1242,94 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.17. | Модернизация канализационной насосной станции назначение: сооружение канализации, площадь застройки 1,5кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Тайцы, ул. Санаторская. Кадастровый номер 47:23:0000000:51497. | Итого |  | 2023-2025 |  | 2387,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 107,24 | 1459,98 |  | 820,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2387,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 107,24 | 1459,98 |  | 820,00 |  |  |
| 2.2.18. | Модернизация КНС № 1, назначение: нежилое здание площадью 43,2 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 127. Кадастровый номер: 47:23:1401001:1193 | Итого |  | 2025 |  | 118,54 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 118,54 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 118,54 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 118,54 |  |  |
| 2.2.19. | Резерв по объектам водоотведения | Итого |  | 2025 |  | 8817,60 |  | 685,98 |  |  | 3 889,24 | 4 242,38 | 8 945,55 |  | 9 072,50 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 8817,60 |  | 685,98 |  |  | 3 889,24 | 4 242,38 | 8 945,55 |  | 9 072,50 |  |  |
| 3 | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого |  | 2021-2025 |  | 417 753,14 |  | 110 905,14 |  |  | 71 191,00 | 83 027,00 | 80 229,00 |  | 72 401,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 345 696,03 |  | 98 848,03 |  |  | 59 191,00 | 59 027,00 | 68 229,00 |  | 60 401,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 72 057,10 |  | 12 057,10 |  |  | 12 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |  |
| 3.1. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: ремонт сетей теплоснабжения | Итого |  | 2021-2025 |  | 344 735,93 |  | 37 887,93 |  |  | 71 191,00 | 83 027,00 | 80 229,00 |  | 72 401,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 280 939,13 |  | 34 091,13 |  |  | 59 191,00 | 59 027,00 | 68 229,00 |  | 60 401,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 63 796,79 |  | 3 796,79 |  |  | 12 000 | 24 000,00 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |  |
| 3.1.1. | Ремонт участка трубопроводов отопления от ТК-1 до ТК-2 и ТК-3 и к ж.д. №2. №2а, №3 корп.1, №4, корп.1 по ул. Лесная, пос. Кобралово | Итого |  | 2021-2025 |  | 6 883,88 |  | 6 883,88 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 6 195,49 |  | 6 195,49 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 688,39 |  | 688,39 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.2. | Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-3 к ТК-4, ТК-5 и к ж.д.№1, №2, №6 по ул. Ленинградская, пос. Терволово | Итого |  | 2021-2025 |  | 4 265,44 |  | 4 265,44 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 3 838,90 |  | 3 838,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 426,54 |  | 426,54 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.3. | Замена теплотрассы от котельной №17 до ж.д., пос. Суйда | Итого |  | 2021-2025 |  | 26 738,60 |  | 26 738,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 24 056,74 |  | 24 056,74 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 681,86 |  | 2 681,86 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа: строительство, реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения по концессионному соглашению | Итого |  | 2021-2025 |  | 73 017,21 |  | 73 017,21 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 64 756,90 |  | 64 756,90 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 8 260,31 |  | 8 260,31 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | Итого |  | 2021-2025 |  | 23 000,00 |  | 4 200,00 |  | 4 400,00 |  | 4 600,00 | 4 800,00 |  | 5 000,00 |  | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 20 700,00 |  | 3 780,00 |  | 3 960,00 |  | 4 140,00 | 4 320,00 |  | 4 500,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2 300,00 |  | 420,00 |  | 440,00 |  | 460,00 | 480,00 |  | 500,00 |  |  |

Паспорт подпрограммы 2

«Газоснабжение Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Газоснабжение Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения 2. Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
|  | Итого: |  | 8023,0 | 8023,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района |  | 8023,00 | 8023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  | 3198,0 0 3198,0 |  | 3198,0 0 3198,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1.Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов- 1 комплект к концу 2021 года; 2. Протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании ГМР 140796,54 п.м.к концу 2021года. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

Газораспределительная система Гатчинского муниципального района представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории Гатчинского муниципального района.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год, последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать новые населенные пункты и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домовладений.

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей в Гатчинском муниципальном районе и своевременной модернизации газораспределительной системы за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района осуществляются мероприятия по реконструкции ГРП и системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

2. Цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» является обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района.

Это позволит улучшить социально-экономические условия проживания жителей  Гатчинского муниципального района.

Задачей данной подпрограммы является получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения.

3. Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделомпо экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

4. Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Расходы по капитальным вложениям в рамках исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отделпо экономическому развитию и инвестициям отчеты о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности выполнения подпрограммы с пояснительной запиской.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципальногорайона.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

"Газоснабжение Гатчинского муниципального района".

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) 2020 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения | 3198,00 | 0 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов | Комп лект | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов | 4825,0 | 0 | Протяженность построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, находящихся в обслуживании ГМР | п.м. | 146075 | 140796,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2к подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объём финансирования по годам (тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
|  | Инвестиции | Итого |  | 2021 |  | 5078,52 |  | 3198,00 |  | 3198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Подпрограмма 2 "Газоснабжение Гатчинского муниципального района" | Итого |  |  |  | 23564,72 |  | 8023,00 |  | 8023,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2361,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21203,72 |  | 8023,00 |  | 8023,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Задача1: Получение технической возможности для подключения домовладений к сетям газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестиции |  |  | 2021 |  | 5078,52 |  | 3198,00 |  | 3198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  |  |  | 5078,52 |  | 3198,00 |  | 3198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2361,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2717,52 |  | 3198,00 |  | 3198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 2021 |  | 5078,52 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  |  |  | 5078,52 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0.00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2361,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2717,52 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Инвестиции |  |  | 2021 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  | строительство газопроводов | Итого |  |  |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 1000.00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области ( 1 этап. Распределительный газопровод), в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021 |  | 693,12 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 693,12 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021 |  | 693,12 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 693,12 |  | 2198,00 |  | 2198,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.2. | Распределительный газопровод с.Воскресенское, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2021 |  | 4385,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2361,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2024,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 2020 |  | 4385,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 2361,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2024,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Строительство | Итого |  | 2021 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. | Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по адресу: п. Тайцы ул.Санаторская д. 71-ГРПШ №32 | Итого |  | 2021 |  | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0.00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Реконструкция | Итого |  | 2021 |  | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Задача2: Обеспечение бесперебойной работы газопроводов и газопроводов-вводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого |  | 2021 |  | 9 243,10 |  | 4825,00 |  | 4825,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9 243,10 |  | 4825,00 |  | 4825,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Паспорт подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год |
|  | Итого: | 21000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 21000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| Всего инвестиции по подпрограмме, в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями до 440 кВт.ч/чел. к концу 2025 года. 2. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями до 5,92 м3/чел. к концу 2025 года. 3. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями до 0,16 Гкал/м2к концу 2025 года. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

С 2010 г. на территории Гатчинского муниципального района проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ     «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2014 году была принята и исполнялась подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», являющаяся составной частью Программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе  на  2015 год и плановый период 2016-2017гг». В 2017 году принята и исполняется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района», являющаяся составной частью данной муниципальной программы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 0,44 %;

- по потреблению холодной воды - на 0,5 %

- по потреблению тепловой энергии –  на 0,98 %;

Объем выполненных и профинансированных работ по  исполнению  мероприятий программ за 2017 г.,2018 г и 2019 г. составил 15000,54 тыс.руб.

2. Цели и задачи подпрограммы

  - Основными целями являются:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Продолжая работу по созданию условий  перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо обеспечить совершенствование муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе: совершенствование системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов. Внедрение  методик и норм по контролю запоказателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  в Гатчинском муниципальном районе; информационное обеспечение мероприятий энергосбережения.

  - Расширение практики применения энергосберегающих технологий примодернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приёмке объектов капитального строительства осуществлять контроль за выполнением требований по энергосбережению, предписанных в соответствующих  федеральных нормативных актах;

- проведение энергетических обследований;

- проведение энергосберегающих и им сопутствующих мероприятий (обеспечение приборами учёта коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов, установка отражающих экранов и т.п.) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

  - Обеспечение учёта и постоянного мониторинга всего объёма потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- дооснастить приборами учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчёты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учёта;

- произвести замену устаревших моделей приборов учёта.

- создать централизованную систему мониторинга и анализа потребления энергоресурсов в масштабе Гатчинского муниципального района.

- оснастить коллективными (общедомовыми) учёта коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

  - Повышение уровня компетентности работников администрации

Гатчинского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных - предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации Гатчинского муниципального района, администраций поселений и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

  - Снижение потребления энергоресурсов и связанных с этим затрат вмуниципальныхучреждениях и учреждениях финансируемых из бюджета Гатчинского муниципального района:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить не оснащенные ранее устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения;

- внедрение практики морального и материального стимулирования персонала учреждений за экономию энергоресурсов.

Выполнение поставленных задач позволяет сделать  шаг к существенному снижению   энергопотребления в учреждениях бюджетной сферы и экономии средств бюджета муниципального образования на оплату услуг энергоснабжения.

3.Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями, а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Участники подпрограммы (комитет образования ГМР, комитет по культуре и туризму ГМР)- главные распорядители бюджетных средств - обеспечивают эффективное и целевое использование выделенных ассигнований.

Текущий контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу участников муниципальной подпрограммы.

Участники подпрограммы осуществляют расходы в рамках исполнения мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных программ отдел экономики и инвестиций администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации муниципальных подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района.

Приложение 1 к подпрограмме 3

Планируемые результаты подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) 2020 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ГМР | Другие источники |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений | 21000,00 | 0 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел. в год | 450 | 448 | 446 | 444 | 442 | 440 |
|  |  |  |  | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел в год | 6,0 | 5,96 | 5,95 | 5,94 | 5,93 | 5,92 |
|  |  |  |  | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м2 в год | 0,201 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |

Приложение 2 к подпрограмме 3

Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях

Гатчинского муниципального района»

| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сокращение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и повседневном обслуживании основных фондов бюджетных учреждений. | Итого | 2021-2025 | 21 000 | 4 000 | 4 500 |  | 4 500 |  | 4000 | 4 000 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2021-2025 | 21 000 | 4 000 | 4 500 |  | 4 500 |  | 4000 | 4 000 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 21 000 | 4 000 | 4 500 |  | 4 500 |  | 4000 | 4 000 |  |
| 1.1.1 | Учреждения образования | Итого | 2021-2025 | 15 000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | Комитет образования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 15 000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |
| 1.1.2. | Учреждения культуры | Итого | 2021-2025 | 6000 | 1000 |  | 1500 |  | 1500 | 1000 | 1000 | Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6000 | 1000 |  | 1500 |  | 1500 | 1000 | 1000 |  |

Паспорт подпрограммы 4

«Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Увеличение мобильности и улучшение качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Участник подпрограммы | МКУ "Управление строительства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Итого: | 1034876,44 | 102015,59 | 225465,10 | 217242,45 | 254502,00 | 235651,30 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет ЛО* | 652372,84 | 32195,79 | 153338,20 | 136342,45 | 178734,00 | 151762,40 |
|  | Внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Гатчинского муниципального района | 382503,60 | 69819,80 | 72126,90 | 80900,00 | 75768,00 | 83888,90 |
| Всего инвестиции по подпрограмме в том числе: средства бюджета ЛО средства бюджета ГМР |  |  |  |  |  |  |  |
| *Средства бюджета ЛО справочно, планово |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения за 5 лет- 13 шт.; 2. Доля реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог требующих реконструкции –к концу 2025года - 12,8%; 3. Количество построенных (реконструированных) мостовых сооружений к концу 2025 года -3 шт.; 4. Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общего количества автомобильных дорог местного значения– к концу 2025 года 95%; 5. Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог к концу 2025 года- 22,8%; 6. Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ- 100% ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

*- указываются справочно

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает 243,2 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Гатчинского муниципального района подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселений, частные, ведомственные, оборонного значения, общего и необщего пользования.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Гатчинского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гатчинского муниципального района утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от17.12.2010 № 5675.

В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 107 км, региональных автомобильных дорог – 450 км, местного значения Гатчинского муниципального района 131,9 км, местного значения городских и сельских поселений – 1177,8 км.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

- Цели и задачи  подпрограммы

Цель подпрограммы –обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

- увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них.

-организация наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района.

- Методика оценки эффективности.

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляетсяАдминистрацией Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», а также отделом по экономическому развитию и инвестициям.

Ежегодно, а также по итогам завершения муниципальной подпрограммы отделом по экономическому развитию и инвестициям проводится оценка эффективности ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района».

- Порядок взаимодействия участников муниципальной программы с администрацией Гатчинского муниципального района.

Администрация Гатчинского муниципального района в лице Комитета ЖКХ и МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района»обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляют предложения по внесению изменений в Подпрограмму и несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности.

Ответственный исполнитель формирует и представляет в отделпо экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района квартальные – до 30-го числа месяца следующего за отчетным кварталом и годовые отчеты – до 1 февраля года, следующего за отчетным, о ходе реализации подпрограммы с пояснительной запиской.

Сводные квартальные и годовые отчеты о реализации подпрограмм отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального района размещает на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

Приложение 1 к подпрограмме 4

Планируемые результаты подпрограммы 4

"Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы) 2020 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники (областной бюджет) |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение мобильности и улучшение качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района и искусственных сооружений на них | 258 216,2 | 652 372,84 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения | комплект | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | Увеличение доли реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог требующих реконструкции | % | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 2,9 | 12,81 |
|  |  |  |  | Количество построенных (реконструированных) мостовых сооружений (в рамках строительства автомобильной дороги) | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, от общего количества дорого местного значения | % | 87,34 | 91,23 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | Увеличение доли протяжённости отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | 2,02 | 2,0 | 7,7 | 12,5 | 16,8 | 22,8 |
|  |  | 124 287,40 | 0 | Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ ежегодно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ИТОГО: | 1034876,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задач и мероприятий, направленных на решение этих задач | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб) | Всего (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Увеличение мобильности и улучшение качества жизни населения, повышение транспортной доступности, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гатчинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 4 | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 1034876,44 | 102015,59 | 225465,10 | 217242,45 | 254502,00 | 235651,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 652372,84 | 32195,79 | 153338,20 | 136342,45 | 178734,00 | 151762,40 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 382503,60 | 69819,80 | 72126,90 | 80900,00 | 75768,00 | 83888,90 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 в рамках полномочий МКУ "УС ГМР" | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 722216,65 | 21677,30 | 149620,00 | 156382,05 | 212334,00 | 182203,30 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 600122,85 | 13383,50 | 136620,00 | 122782,05 | 178734,00 | 148603,30 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 122093,80 | 8293,80 | 13000,00 | 33600,00 | 33600,00 | 33600,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 в рамках полномочий комитета ЖКХ | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 279872,39 | 47550,89 | 75845,10 | 60860,40 | 42168,00 | 53448,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 52249,99 | 18812,29 | 16718,20 | 13560,40 | 0,00 | 3159,10 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 227622,40 | 28738,60 | 59126,90 | 47300,00 | 42168,00 | 50288,90 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 в рамках полномочий Администраций поселений ГМР | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 112787,40 | 32787,40 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Администрации поселений ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 112787,40 | 32787,40 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | Итого | 2021-2023 | 0,0 | 68038,69 | 13438,67 | 12300,00 | 12300,00 | 15000,00 | 15000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 68038,69 | 13438,67 | 12300,00 | 12300,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2021-2023 | 0,0 | 120333,70 | 34112,20 | 32045,10 | 28560,40 | 7168,00 | 18448,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 52249,99 | 18812,29 | 16718,20 | 13560,40 | 0,00 | 3159,10 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 68083,71 | 15299,91 | 15326,90 | 15000,00 | 7168,00 | 15288,90 |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская-Маргусы-Куровицы" (а/б 2360 п.м.) | Итого | 2021 | 0,0 | 14217,19 | 14217,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 14217,19 | 14217,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Ремонт участка автомобильной дороги д.Бор - д.Шаглино - д.Руссолово 3650п.м. | Итого | 2 021 |  | 16112,79 | 16112,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4595,10 | 4595,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 11517,69 | 11517,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги "д. Карстолово – д. Рябизи" (щебень 2670 п.м.) | Итого | 2 022 | 0,0 | 3204,00 | 0,00 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3204,00 | 0,00 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги "д.Жабино - д.Крокшево" (а/б 4922 п.м.) | Итого | 2 022 | 0,0 | 20006,90 | 0,00 | 20006,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 13776,00 | 0,00 | 13776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 6230,90 | 0,00 | 6230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги "д.Руново - д.Картошевская" (щебень 2812 п.м.) | Итого | 2 022 | 0,0 | 5624,00 | 0,00 | 5624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 2942,20 | 0,00 | 2942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 2681,80 | 0,00 | 2681,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Подъезд к д.Кремено (щебень 2518 п.м.) | Итого | 2 023 | 0,0 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Подъезд к д. Рыбицы (щебень 2210 п.м.) | Итого | 2 023 | 0,0 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | 3204,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1098,00 | 0,00 | 0,00 | 1098,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Ремонт автомобильной дороги д.Кобрино - д. Руново - д. Карташевская (щебень, 2812п.м) | Итого | 2 023 | 0,0 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | 5700,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1754,80 | 0,00 | 0,00 | 1754,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Ремонт автомобильной дороги . Елизаветино - д. Пульево" (щебень 2695 п.м.) | Итого | 2 023 | 0,0 | 5572,00 | 0,00 | 0,00 | 5572,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1626,80 | 0,00 | 0,00 | 1626,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.10. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Володарский Водопровод" (а/б 1461 п.м.) | Итого | 2 023 | 0,0 | 8766,00 | 0,00 | 0,00 | 8766,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 3564,00 | 0,00 | 0,00 | 3564,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 5202,00 | 0,00 | 0,00 | 5202,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11. | Ремонт автомобильной дороги "д. Ряболово - д. Колодези" (щебень 1160 п.м.) | Итого | 2 024 | 0,0 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 |  |
| 2.12. | Ремонт автомобильной дороги "д. Елизаветино - д. Заполье" (грунт 1400 п.м.) | Итого | 2 024 | 0,0 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.) | Итого | 2 024 | 0,0 | 1248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,00 | 0,00 |  |
| 2.14. | Ремонт автомобильной дороги "д.Питкелево - д. Волгово" (щебень 3230 п.м.) | Итого | 2 025 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6460,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6460,00 |  |
| 2.15. | Ремонт автомобильной дороги "пос. Терволово - д. Хюттелево" (а/б 1120 п.м.) | Итого | 2 025 | 0,0 | 6720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6720,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 6720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6720,00 |  |
| 2.16. | Ремонт автомобильной дороги "ст. Низковицы - д. Нов. Низковицы" (щебень 2234 п.м.) | Итого | 2 025 | 0,0 | 4468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4468,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 3159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3159,10 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308,90 |  |
| 2.17. | Средства , предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 10888,79 | 3782,22 | 3210,20 | 2296,40 | 800,00 | 800,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 10888,79 | 3782,22 | 3210,20 | 2296,40 | 800,00 | 800,00 |  |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | Итого | 2021-2025 | 0,0 | 112787,40 | 32787,44 | 31500,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Администрации поселений ГМР |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 112787,40 | 32787,44 | 31500,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего использования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 74 453,30 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 634,00 | 36 819,30 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 28 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,00 | 14 850,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 46 193,30 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 19 224,00 | 21 969,30 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 54 134,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 32 634,00 | 16 500,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 28 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410,00 | 14 850,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 25 874,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 19 224,00 | 1 650,00 |  |
|  | капитальный ремонт | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 20 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 319,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 20 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 319,30 |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги "д. Скворицы- Юля-Пурская", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 5 400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги "д. Изора - д. Лязево- д. Протасовка", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 500,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 | 4 950,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 550,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 500,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680,00 | 4 950,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 550,00 |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к д.Новое Поддубье" , в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 5 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 500,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 500,00 |  |
| 4.4. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок № 2 подъезд к посёлку при ст."Строганово") от СТ "НЕВА" до примыкания к региональной автомобильной дороге 41К-511 "Подъезд к садоводству "Строганово", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 000,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 000,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |  |
|  | капитальный ремонт | Итого | 2025 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
| 4.5. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Дружная Горка-ст.Новинка", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 23 453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 13 319,30 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 23 453,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 13 319,30 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 134,00 | 0,00 |  |
|  | капитальный ремонт | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 13 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 319,30 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 13 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 319,30 |  |
| 4.6. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "д.Петрово - Муто-Кюля", в том числе проектно-изыскательское работы" | Итого | 2021 | 5000,00 | 2 000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5 000,00 | 2 000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | Инвестиции |  |  | 647 763,35 | 19 677,30 | 146 620,00 | 156 382,05 | 179 700,00 | 145 384,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Итого | 2021-2025 | 0,00 | 647 763,35 | 19 677,30 | 146 620,00 | 156 382,05 | 179 700,00 | 145 384,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 571 862,85 | 13 383,50 | 136 620,00 | 122 782,05 | 165 324,00 | 133 753,30 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 75 900,50 | 6 293,80 | 10 000,00 | 33 600,00 | 14 376,00 | 11 630,70 |  |
|  | проектно - изыскательские работы | Инвестиции |  |  | 68 477,30 | 19 677,30 | 20 300,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Итого | 2021-2024 | 0,00 | 68 477,30 | 19 677,30 | 20 300,00 | 12 000,00 | 16 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 53 403,50 | 13 383,50 | 14 260,00 | 10 580,00 | 15 180,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 15 073,80 | 6 293,80 | 6 040,00 | 1 420,00 | 1 320,00 | 0,00 |  |
|  | строительство и реконструкция | Инвестиции |  |  | 579 286,05 | 0,00 | 126 320,00 | 144 382,05 | 163 200,00 | 145 384,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Итого | 2021-2025 | 0,00 | 579 286,05 | 0,00 | 126 320,00 | 144 382,05 | 163 200,00 | 145 384,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 518 459,35 | 0,00 | 122 360,00 | 112 202,05 | 150 144,00 | 133 753,30 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 60 826,70 | 0,00 | 3 960,00 | 32 180,00 | 13 056,00 | 11 630,70 |  |
| 5.1. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 132 317,30 | 5 997,30 | 126 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 126 773,50 | 4 413,50 | 122 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 5 543,80 | 1 583,80 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 5 997,30 | 5 997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 4 413,50 | 4 413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 583,80 | 1 583,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 126 320,00 | 0,00 | 126 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 122 360,00 | 0,00 | 122 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Реконструкция участка автомобильной дороги "д.Бор-д. Шаглино-д.Руссолово", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 | 0,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 116 800,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 116 656,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 5 520,00 | 107 456,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 480,00 | 9 344,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 5 520,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 480,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого | 2025 | 0,00 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 800,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 107 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 456,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 9 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344,00 |  |
| 5.3. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2024 | 0,00 | 80 380,00 | 3 230,00 | 4 800,00 | 42 350,00 | 30 000,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 66 562,00 | 0,00 | 0,00 | 38 962,00 | 27 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 13 818,00 | 3 230,00 | 4 800,00 | 3 388,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 8 030,00 | 3 230,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 8 030,00 | 3 230,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция | Итого | 2023-2024 | 0,00 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 42 350,00 | 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 66 562,00 | 0,00 | 0,00 | 38 962,00 | 27 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 5 788,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |
| 5.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2024 | 0,00 | 200 058,75 | 6 650,00 | 10 000,00 | 68 408,75 | 115 000,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 183 686,05 | 5 750,00 | 9 200,00 | 62 936,05 | 105 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 16 372,70 | 900,00 | 800,00 | 5 472,70 | 9 200,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 16 650,00 | 6 650,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 14 950,00 | 5 750,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 700,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого | 2023-2024 | 0,00 | 183 408,75 | 0,00 | 0,00 | 68 408,75 | 115 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 168 736,05 | 0,00 | 0,00 | 62 936,05 | 105 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 14 672,70 | 0,00 | 0,00 | 5 472,70 | 9 200,00 | 0,00 |  |
| 5.5. | Реконструкция моста через р.Ижора на автомобильной дороге "д.Алапурская-д. Юля-Пурская", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2024 | 0,00 | 31 700,00 | 3 800,00 | 5 500,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 28 888,00 | 3 220,00 | 5 060,00 | 10 304,00 | 10 304,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 2 812,00 | 580,00 | 440,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 9 300,00 | 3 800,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 8 280,00 | 3 220,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 020,00 | 580,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого | 2023-2024 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 20 608,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304,00 | 10 304,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 |  |
| 5.6. | Реконструкция автомобильной дороги "д.Петрово - д. Мута-Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 | 0,00 | 18 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 6 640,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 16 228,80 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 6 900,00 | 6 108,80 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 911,20 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 600,00 | 531,20 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220,00 | 5 060,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 440,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 640,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 7 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 6 108,80 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 531,20 |  |
| 5.7. | Реконструкция участка автомобильной дороги "д. Елизаветино- д. Заполье", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2023 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реконструкция | Итого | 2023 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 | 22 423,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к дер. Тарасино", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 | 0,00 | 35 944,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 21 944,00 | МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 33 068,50 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 9 200,00 | 20 188,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 2 875,50 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 800,00 | 1 755,50 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680,00 | 4 600,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024-2025 | 0,00 | 26 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 21 944,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,00 | 24 788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 20 188,50 |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 2 155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 755,50 |  |