АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2021 							     		          № 4937

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  от 23.11.2018 г. № 336 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (в новой редакции)», решением совета депутатов  МО «Город Гатчина» от 01.12.2021 № 57 «О  бюджете МО «Город Гатчина» на 2022 год  и на плановый период

2023 и 2024 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 06.10.2020 № 3072 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории МО «Город Гатчина» с 2021 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

- Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по экономике Норкина В.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района 				       Л.Н. Нещадим

Супренок А.А

Приложение

к постановлению администрации                                                                                                                           Гатчинского муниципального района

от 30.12.2021№  4937

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. - Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина». - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах. - Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. 5. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа. |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы |  |  |
| Ожидаемые (конечные результаты реализации муниципальной программы) | К 2025 году: 1. Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» на 1,45% к концу 2023 года; 2.Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на 1655,54 тыс. кВт в год к концу 2025 года; 3. Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 37 до 32% к концу 2025 года; 4. Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене с 76% до 72,21% к концу 2025 года; 5. Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов, отстойников и прочего) 10 шт. к концу 2025 года; 6. Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ - 9 комплектов к концу 2025 года; 7. Протяженность построенных распределительных газопроводов – 7556,9 п. м к концу 2025 года; 8. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека) до 445 кВт.ч/чел к концу 2025 года; 9. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 человека) до 5,96 куб. м/чел. к концу 2025 года; 10. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 0,196 Гкал/м2к концу 2025 года; 11.Обеспечение возможности подключения 12 новых потребителей к централизованной системе водоснабжения к концу 2025 года; 12. Обеспечение возможности подключения 103 новых потребителей к централизованной системе водоотведения к концу 2025 года; 13. Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз - 1 проект; 14. Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз – 7 объектов; 15. Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий до 35% к концу 2025 года; 16. Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» до 100% к концу 2025 года; 17. Увеличение количества приборов учета, снабженных устройствами для автоматической передачи данных о потреблении ресурсов до 24% к концу 2025 года; 18. Вовлечение 100% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города к концу 2025 года; 19. Увеличение доли охвата городских объектов и пространств сетью бесплатного Wi-Fi до 100% к концу 2025 года; 20. Увеличение количества жителей, и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду до 45% к концу 2025 года; 21. Увеличение доли «умных» остановок на территории города до 34% до конца 2025 года; 22. Снижение времени прохождения транспортными средствами перекрестков, на которых установлена система интеллектуального регулирования городского транспортного потока на 30% к концу 2025 года; |  |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству или лицо исполняющее его обязанности. |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Соисполнители подпрограмм | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Участники подпрограмм | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина, Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района; МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» (МКУ «УС ГМР»); МКУ «Управление строительства МО «Город Гатчина» (МКУ «УС МО «Город Гатчина») |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. руб.) |  |
|  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет . 915 224,11 тыс.руб.* 2022 год – 76180,68 тыс. руб.; 2023 год – 177521,43 тыс. руб.; 2024 год – 224686,00 тыс. руб.; 2025 год – 436828,00 тыс. руб. |  |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  |  | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, составляет 0,0 рублей, в том числе: |

* средства бюджета указаны справочно, в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Гатчина»

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчина по состоянию на 2020 год существует потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса, а также в финансировании газификации г.   Гатчина.

Отрасль водоотведение. Система водоотведения МО «Город Гатчина» представлена, находящимися в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Гатчины, инженерными сооружениями и объектами:

- Сети водоотведения (канализационные сети) протяженностью 171,191 км, из них сети хозяйственно-бытовой канализации (в однотрубном исполнении) протяженностью 140 км, сети ливневой канализации протяженностью 23 км, износ сетей водоотведения в среднем составляет 76%.

- Основные канализационные насосные станции в количестве 5 единиц: Главная насосная станция, районная насосная станция, узловая насосная станция и 2 насосные станции перекачки.

- Канализационные очистные сооружения вблизи деревни Вайялово производительностью 60 тыс. м3/сут.

Отрасль водоснабжение. Гарантирующим поставщиком в системе  холодного водоснабжения на территории МО «Город Гатчина» является МУП «Водоканал» г. Гатчина.

Износ сетей водоснабжения в среднем составляет 71%. Ввиду большого износа инженерных сетей водоснабжения ежегодно ведется работа по ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения.

Для достаточного обеспечения города Гатчина питьевой водой в 1984 году были завершены работы по оценке запасов подземных вод на Гатчинском участке Ижорского месторождения подземных вод, находящегося на юго-западной окраине города, а также на землях Пудостьского сельского поселения и землях лесного фонда Гатчинского лесничества.

Отрасль теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 80% потребителей жилищного фонда города Гатчины. В границах города Гатчина действует 11 котельных: 6 отопительных и 5производственно-отопительных котельных.

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

СЗПК - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» осуществляет   теплоснабжение объектов РЖД. На балансе находятся 1 источник тепловой энергии и 2,756 км тепловых сетей.

ОП «Санкт-Петербургское» АО «ГУ ЖКХ» осуществляет теплоснабжение объектов военных городков г. Гатчины на основании права безвозмездного пользования. Балансодержателем вышеуказанных объектов является ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений МО РФ». На балансе организации находятся 2.6 км тепловых сетей и три источника тепловой энергии.

Автономные источники тепла имеют ряд промышленных объектов, расположенных в промышленных зонах на территории города Гатчины, а также частично микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой.

МУП "Тепловые сети" г. Гатчина является основной профильной теплоснабжающей организацией города Гатчина и  осуществляет полный цикл тепловой энергии: выработку, транспортировку и реализацию тепловой энергии в горячей воде конечным потребителям. На балансе МУП "Тепловые сети" г. Гатчина  находится 7 котельных в черте города и 90.6376 км тепловых сетей, износ сетей теплоснабжения в среднем составляет 71%.

На теплоснабжающем предприятии г. Гатчина МУП «Тепловые сети» в последние годы постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

- Положительный эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

- Газификация г. Гатчина.  Общая протяженность газораспределительных сетей в МО «Город Гатчина» составляет 291,7 км. Однако еще не все домовладения на территории г. Гатчина газифицированы. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» протяженностью около 12 км, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения 599 домовладений.

Энергосбережение. С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2021-2025 годы также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района.

Инфраструктурное развитие земельных участков. На территории МО «Город Гатчина» выделено 62 участка (39 участков в 9 и 23 участка в  10 кварталах), предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, которые не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основной задачей Подпрограммы является приоритетное выполнение работ по инфраструктурному развитию земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз.

Умный город. Гатчина – самый крупный по численности город Ленинградской области, на 01.01.2020 года численность составляет 91685 человек.

Гатчина обладает значительным экономическим потенциалом: развитым многоотраслевым экономическим комплексом, сформировавшимся научным комплексом. Стратегия социально экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года в основе своей опирается на развитие города Гатчины как основного ядра и двигателя развития Гатчинского муниципального района в целом. Не последним фактором, значительно влияющим на гармоничное и эффективное развитие города, являются мероприятия, направленные на цифровизацию городского пространства и вовлечение в цифровую городскую среду граждан, проживающих на территории МО «Город Гатчина», а также – представителей бизнеса и городских служб.

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности городов, на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:

-ориентация на человека;

-технологичность городской инфраструктуры;

-повышение качества управления городскими ресурсами;

-комфортная и безопасная среда;

-акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

В итоге внедрение технологий «умного города» позволит усовершенствовать систему управления городским хозяйством и модель взаимодействия власти и городских служб с жителями города.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества.

2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина».

3.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах.

4. Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам  в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз

5. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа.

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Муниципальная программа МО "Город Гатчина" "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина" содержит

2. Комплексы процессных мероприятий:

1.1 "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина";

1.2  "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина";

1.3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина";

1.4   "Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина";

1.5  "Умный город Гатчина".

Подробная информация по выполняемым мероприятиям содержится в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной,

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина».

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования программы) 2020 год |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Увеличение протяженности тепловых сетей, находящихся в собственности МО «Город Гатчина» | % | 0 |  |  | 1,07 |  | 1,45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 1.2 |  | Снижение потребления электрической энергии на котельных МУП «Тепловые сети» г. Гатчина | тыс. кВт/час | 0 |  |  | 35,04 |  | 420,5 |  |  |  | 0 |  |  | 1200 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 1.3 |  | Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 32% в год | % | 37 |  |  | 35 |  | 34 |  |  |  | 33 |  |  | 32 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 1.4 |  | Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 76 |  |  | 75,28 |  | 73,53 |  |  |  | 73,15 |  |  | 72,21 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 1.5 |  | Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов отстойников и прочего) | ед. | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| - Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство газопроводов и реконструкцию ГРПШ | комплект | 7 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | МКУ "УС ГМР" МКУ "УС МО Город Гатчина» |
| 2.2. |  | Протяженность построенных распределительных газопроводов | п.м. | 3500 |  |  | 379,4 |  | 687,5 |  |  |  | 390 |  | 6100 |  |  |  |  | МКУ "УС ГМР" |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека) | кВт.ч/чел в год | 449 |  |  | 448 |  | 447 |  |  |  | 446 |  |  | 445 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 3.2 |  | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел в гол | 6,0 |  |  | 5,99 |  | 5,98 |  |  |  | 5,97 |  |  | 5,96 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 3.3 |  | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты зa которую осуществляются с использованием приборов учёта | Гкал/м2в год | 0,201 |  |  | 0,200 |  | 0,198 |  |  |  | 0,197 |  |  | 0,196 |  |  |  | Комитет ЖКХ |
| 4. Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения | потребители | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| 1.2. |  | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения | потребители | 0 |  |  | 0 |  | 16 |  |  |  | 87 |  |  | 0 |  |  |  | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| 1.3 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| 1.4 |  | Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  |  | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
| - Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения |  | % | (80000 жителей от 14 лет) 10 | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.2 | Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно от базового значения |  | % | 26 | 56 |  |  | 71 |  |  | 86 |  |  | 100 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.3 | Увеличение количества приборов учета, снабженных устройствами для автоматической передачи данных о потреблении ресурсов на 4% ежегодно от базового значения |  | % | 4 | 12 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 24 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.4 | Вовлечение 20% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города ежегодно |  | % | - | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.5 | Увеличение доли охвата городских объектов (умные остановки) и вновь введенных пространств сетью бесплатного Wi-Fi на 20% в год |  | % | 15 | 55 |  |  | 75 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.6 | Увеличение количества жителей и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду на 7% в год |  | % | 10 | 24 |  |  | 31 |  |  | 38 |  |  | 45 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.7 | Увеличение доли «умных остановок на территории города на 4% ежегодно |  | % | 14 | 22 |  |  | 26 |  |  | 30 |  |  | 34 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |
| 5.8 | Снижение времени прохождения транспортными средствами перекрестков, на которых установлена система интеллектуального регулирования городского транспортного потока на 30% |  | % | 0 | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  |  | Комитет ЖКХ |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной,

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

Перечень мероприятий программы

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности.

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Муниципальной программе МО "Город Гатчина" "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина" |  | Итого | 2022-2025 год | 917224,11 | 76180,68 | 177529,43 | 224686,00 | 438828,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 611553,74 | 11658,29 | 110517,30 | 166336,00 | 323042,15 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 17600,00 | 2600,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 288070,37 | 61922,39 | 52012,13 | 58350,00 | 115785,85 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведенияи в МО «Город Гатчина» | Итого | 2022-2025 год | 470884,48 | 41300,48 | 55410,00 | 64596,00 | 309578,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 252326,44 | 8928,29 | 13500,00 | 18396,00 | 211502,15 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 218558,04 | 32372,19 | 41910,00 | 46200,00 | 98075,85 |  |
| 1.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 2022-2025 год | 18600,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 18600,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод и городских территорий) | Итого | 2022 год | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Возмещение затрат на уплату основного долга и на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО "Город Гатчина" в сфере коммунального хозяйства. (В том числе по обязательствам НЕФКО) | Итого | 2023-2025 год | 3600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 2000,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3600,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 2000,00 |  |
| 1.4 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | Итого | 2022-2025 год | 348571,59 | 18975,64 | 32300,00 | 33396,00 | 263899,95 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 252326,44 | 8928,29 | 13500,00 | 18396,00 | 211502,15 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 96245,15 | 10047,35 | 18800,00 | 15000,00 | 52397,80 |  |
| 1.4.1 | Бурение двух новых скважин на кемброордовик для получения воды с меньшим градусом жесткости, в том числе разработка проектно-сметной документации | Итого | 2023 год | 13000,00 | 0,00 | 1300,00 | 11700,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 10296,00 | 0,00 | 0,00 | 10296,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2704,00 | 0,00 | 1300,00 | 1404,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2 | Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г.Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а) до канализационных очистных сооружений вблизи дер.Вайялово Гатчинского района, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2023 год | 247951,95 | 0,00 | 6306,00 | 9226,00 | 232419,95 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 211502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211502,15 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 36449,80 | 0,00 | 6306,00 | 9226,00 | 20917,80 |  |
| 1.4.3 | Строительство канализационной сети по ул.Багажной, г.Гатчина | Итого | 2022 год | 10331,04 | 10331,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 8928,29 | 8928,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1402,75 | 1402,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.4 | Строительство канализационной сети по ул.Школьной, г.Гатчина, в том числе проектно изыскательские работы | Итого | 2023-2024 год | 11000,00 | 0,00 | 2000,00 | 9000,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 8100,00 | 0,00 | 0,00 | 8100,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2900,00 | 0,00 | 2000,00 | 900,00 | 0,00 |  |
| 1.4.5 | Реконструкция канализационного коллектора № 2, с увеличением диаметра трубы до 500 мм по ул.Новопролетарская от д.№ 28 до д.№ 2 по ул.Жемчужина, г.Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 год | 16004,16 | 1004,16 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 13500,00 | 0,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2504,16 | 1004,16 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.6 | Строительство сетей водоснабжения по ул.Ломоносова от ж/д № 4 до пер.Деповский мкр.Химози, г.Гатчина, в том числе проектно изыскательские работы | Итого | 2022-2023 год | 5364,00 | 0,00 | 1894,00 | 3470,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5364,00 | 0,00 | 1894,00 | 3470,00 | 0,00 |  |
| 1.4.7 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона "Егерьская слобода", г.Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024 год | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 |  |
| 1.4.8 | Строительство ФОК на ул. Чехова | Итого | 2024-2025 год | 1840,44 | 1840,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1840,44 | 1840,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.9 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной № 10 до ТК-4 на ул.Ясная микрорайона аэродром, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 год | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории, комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |  |
| 1.4.10 | Модернизация магистральных тепловых сетей 500 мм от ТК-10 на площади Богданова до ТК-15 у жилого дома № 20 по ул.Зверевой микрорайона Аэродром, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2024-2025 год | 2060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории, комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060,00 |  |
| 1.4.11 | Модернизация системы канализации котельной № 10 с установкой отстойника сточных вод, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 год | 9220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9220,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 9220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9220,00 |  |
| 1.4.12 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения для подключения перспективных социальных объектов (школа на 1175 мест) от ТК-351а на ул.Русинова до ул.Крупской г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2023 год | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |  |
| 1.4.13 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения для подключения перспективных социальных объектов (школа на 1175 мест) от ТК-19 на ул.Генерала Сандалова до ул.Диагональная в м-не Аэродром г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2023 год | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |  |
| 1.4.14 | Комплекс работ по реконструкции Станции перекачки, кадастровый номер 47:25:0108001:233 по адресу: г.Гатчина, ул.Рысева, д.32, лит.Э, в том числе предпроектная проработка и подготовка проекта по реконструкции станции перекачки | Итого | 2022 год | 5800,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5800,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.15 | Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата № 3 ГКНС "Flyght СТ 3531/865 | Итого | 2023 год | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | Итого | 2022-2025 год | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Установка СЧР на электродвигатели | Итого | 2022-2023 год | 6300,00 | 4000,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 6300,00 | 4000,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа. | Итого | 2022-2025 год | 32671,24 | 1824,84 | 3710,00 | 3000,00 | 24136,40 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 32671,24 | 1824,84 | 3710,00 | 3000,00 | 24136,40 |  |
| 1.7.1 | Ремонт солевого бака котельной №10 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 год | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
| 1.7.2 | Ремонт дымовых труб котельной №11 | Итого | 2024 год | 3022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,91 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,91 |  |
| 1.7.3 | Ремонт теплотрассы от ТК-174 до ТК-177 по ул. Радищева | Итого | 2024- 2025 год | 1250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,84 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,84 |  |
| 1.7.4 | Ремонт электрокабеля от котельной №11 до водозабора | Итого | 2023 год | 1490,00 | 0,00 | 1275,76 | 0,00 | 214,24 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1490,00 | 0,00 | 1275,76 | 0,00 | 214,24 |  |
| 1.7.5 | Ремонт водопровода котельной №11 | Итого | 2022-2024 год | 1900,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1900,00 | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |  |
| 1.7.6 | Ремонт солевого хозяйства котельной №11 | Итого | 2022 год | 1224,84 | 1224,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1224,84 | 1224,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.7 | Ремонт дымовых труб котельной №10 | Итого | 2024 год | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |  |
| 1.7.8 | Ремонт оборудования (подогреватели мазута, замена "спутника") мазутного хозяйства котельной №10 | Итого | 2024 год | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| 1.7.9 | Ремонт мазутных баков котельной №10 | Итого | 2023- 2024 год | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |  |
| 1.7.10 | Ремонт теплотрассы от ТК-103 до ул.Красной, д.12 | Итого | 2024 год | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,00 |  |
| 1.7.11 | Ремонт теплотрассы от ТК-187 до д.49б по ул.К.Маркса | Итого | 2024 год | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |  |
| 1.7.12 | Ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-90 по ул.Красная, д.6 | Итого | 2025 год | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 |  |
| 1.7.13 | Ремонт теплотрассы от ж.д.5 по ул.Урицкого до ТК-39 | Итого | 2025 год | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |  |
| 1.7.14 | Ремонт котлов №2 и 3 котельной №9 | Итого | 2024- 2025 год | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |  |
| 1.7.15 | Ремонт аккумуляторного бака ГВС № 2 на территории котельной № 10 в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024- 2025 год | 1784,24 | 0,00 | 1784,24 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1784,24 | 0,00 | 1784,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7.16 | Ремонт участков тепловых сетей от места врезки до здания инфекционного корпуса ЦРБ и от ТК-326 до ТК-327 по ул. Рощинской в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024- 2025 год | 1988,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1988,41 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1988,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1988,41 |  |
| 1.7.17 | Ремонт экономайзеров | Итого | 2024 год | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  |
| 1.7.18 | Ремонт экономайзера котла №1 ДКВр 10/13 в котельной №9 | Итого | 2024 год | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |  |
| 1.8 | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Итого | 2022-2025 год | 52541,65 | 4100,00 | 8900,00 | 20000,00 | 19541,65 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 52541,65 | 4100,00 | 8900,00 | 20000,00 | 19541,65 |  |
| 1.8.1 | Ремонт наружних сетей водопровода и канализации по адресу ул. Соборная от ул. Красная до пр. 25 Октября | Итого | 2022-2025 год | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8.2 | Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации | Итого | 2022-2025 год | 4614,81 | 0,00 | 2304,81 | 0,00 | 2310,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 4614,81 | 0,00 | 2304,81 | 0,00 | 2310,00 |  |
| 1.8.3 | Ремонт участка канализационного коллектора Ду-400мм но адресу: ул. Горького(от ул. Достоевского до ул. Чкалова) | Итого | 2022 год | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8.4 | Ремонт вторичного отстойника № 3 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово | Итого | 2022 год | 2990,76 | 0,00 | 0,00 | 2990,76 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2990,76 | 0,00 | 0,00 | 2990,76 | 0,00 |  |
| 1.8.5 | Ремонт с заменой участка водопровода Ду 150мм по адресу; ул. Рысева от ул. Рошаля до ул.Заводской | Итого | 2024 год | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| 1.8.6 | Ремонт с заменой участка водопровода Ду 500мм под железнодорожным полотном вблизи ж/д перееза от Красноармейского проспекта в сторону мкр. Мариенбург | Итого | 2023 год | 2000,00 | 0,00 | 1885,19 | 0,00 | 114,81 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2000,00 | 0,00 | 1885,19 | 0,00 | 114,81 |  |
| 1.8.7 | Ремонт участка канализационного коллектора № 1 Ду 1000мм по адресу: пр. 25 Октября, д.2б | Итого | 2023 год | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |
| 1.8.8 | Ремон т с заменой участков водопроводов Ду 250мм и ДУ 200мм под дном озера Черное в районе Адмиралтейского и Трехарочного мостов | Итого | 2022 год | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |  |
| 1.8.9 | Ремонт магистрального водопровода Ду 500мм по адресу: ул. Радищева от пр. 25 Октября | Итого | 2024 год | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 |  |
| 1.8.10 | Ремонт участка водопровода Ду-100мм по адресу: ул. Ленинградских ополченцев д.5-19 | Итого | 2024 год | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 1.8.11 | Ремонт участка канализационного коллектора Ду-500мм по адресу: ул. Красных Военлетов 2 | Итого | 2022-2024 год | 5000,08 | 0,00 | 0,00 | 3313,24 | 1686,84 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5000,08 | 0,00 | 0,00 | 3313,24 | 1686,84 |  |
| 1.8.12 | Ремонт первичного отстойника №2 канализационных очистных сооружений МУП "Водоканал" г. Гатчина по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, канализационные очистные сооружения вблизи д. Вайялово | Итого | 2023 год | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8.13 | Замена участка 1 магистрального кольца д. 500мм по ул. Чехова от ул. Радищева до К.Маркса | Итого | 2024 год | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 |  |
| 1.8.14 | Перекладка участка стального водопровода с увеличением диаметра (не менее 200мм) по улице Ополченцев-Балтийцев | Итого | 2024 год | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340,00 |  |
| 1.8.15 | Перекладка уличного коллектора д=300мм по ул. Достоевского от ул. К.Маркса до ул. Красной | Итого | 2024 год | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 1880,00 | 70,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1950,00 | 0,00 | 0,00 | 1880,00 | 70,00 |  |
| 1.8.16 | Перекладка участка канализации д-200мм ул. Кныша д.14 | Итого | 2025 год | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 |  |
| 1.8.17 | Перекладка сети канализации по ул. Чкалова д=300-500мм у д. 5, от ул. Леонова до пр. 25-го Октября | Итого | 2025 год | 3120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3120,00 |  |
| 1.8.18 | Перекладка участка водопровода Д100мм по ул. Колпанской от ул. Полевой до ул. Сызранской | Итого | 2025 год | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
| 1.8.19 | Капитальный ремонт сетевого насосного агрегата № 2 ГКНС "Flyght СТ 3531/865 | Итого | 2023 год | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 |  |
| 2 | Инвестиции | Итого |  | 69 080,00 | 9 630,00 | 14 600,00 | 43 350,00 | 1 500,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2022-2025 год | 69 830,00 | 9 980,00 | 15 000,00 | 43 350,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 48 230,00 | 2 730,00 | 9 100,00 | 36 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 19 000,00 | 4 650,00 | 5 900,00 | 6 950,00 | 1 500,00 |  |
| 2.1 | Инвестиции | Итого | 2022-2025 год | 69 080,00 | 9 630,00 | 14 600,00 | 43 350,00 | 1 500,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Строительство газопроводов высокого и низкого давления | Итого |  | 69 080,00 | 9 630,00 | 14 600,00 | 43 350,00 | 1 500,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 48 230,00 | 2 730,00 | 9 100,00 | 36 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 18 250,00 | 4 300,00 | 5 500,00 | 6 950,00 | 1 500,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2022-2025 год | 8 780,00 | 7 530,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого |  | 8 780,00 | 7 530,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3 450,00 | 2 200,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 |  |
|  | Инвестиции | Итого | 2021-2025 | 60 300,00 | 2 100,00 | 14 100,00 | 43 000,00 | 1 100,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  | Строительство, реконструкция | Итого |  | 60 300,00 | 2 100,00 | 14 100,00 | 43 000,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 45 500,00 | 0,00 | 9 100,00 | 36 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 14 800,00 | 2 100,00 | 5 000,00 | 6 600,00 | 1 100,00 |  |
| 2.1.1 | Распределительный газопровод по ул.ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2024 год | 53 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 48 230,00 | 2 730,00 | 9 100,00 | 36 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 4 770,00 | 270,00 | 900,00 | 3 600,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 год | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство | Итого | 2023-2025 год | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 45 500,00 | 0,00 | 9 100,00 | 36 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 4 500,00 | 0,00 | 900,00 | 3 600,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Подключение МКД г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 год | 2 350,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 | 1 500,00 | Участник МКУ" УС МО Город Гатчина" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2 350,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 | 1 500,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 год | 1 250,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1 250,00 | 0,00 | 500,00 | 350,00 | 400,00 |  |
|  | строительство | Итого | 2025 год | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |  |
| 2.1.3 | Распределительный газопровод по ул. Чкалова г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2024 год | 7 730,00 | 2 730,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5 130,00 | 130,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 год | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство | Итого | 2023-2024 год | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер Новый г. Гатчина,в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022-2023 год | 3 900,00 | 1 800,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 3 900,00 | 1 800,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 год | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство | Итого | 2023 год | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.5 | Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 год | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство | Итого | 2022 год | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участник МКУ "УС ГМР" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2022-2023 год | 750,00 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО "город Гатчина" |  | 750,00 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2022-2025 год | 116634,60 | 50,00 | 115484,60 | 100,00 | 1000,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 100384,60 | 0,00 | 100384,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1250,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 1000,00 |  |
| 3.1 | Инвестиции |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. (Учреждения культуры) | Итого | 2022-2025 год | 1250,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 1000,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1250,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 1000,00 |  |
| 3.2 | Инвестиции |  |  | 115384,60 | 0,00 | 115384,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятия по повышению надёжности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Итого | 2023-2025 год | 115384,60 | 0,00 | 115384,60 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 100384,60 | 0,00 | 100384,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий: Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина№ | Итого | 2022-2025 год | 252924,83 | 1500,00 | 11134,83 | 113540,00 | 126750,00 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 233212,69 | 0,00 | 10132,70 | 111540,00 | 111540,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 19712,13 | 1500,00 | 1002,13 | 2000,00 | 15210,00 |  |
| 4.1 | Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. | Итого | 2022-2025 год | 241790,00 | 1500,00 | 0,00 | 113540,00 | 126750,00 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 223080,00 | 0,00 | 0,00 | 111540,00 | 111540,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 18710,00 | 1500,00 | 0,00 | 2000,00 | 15210,00 |  |
| 4.2 | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | Итого | 2022-2025 год | 11134,83 | 0,00 | 11134,83 | 0,00 | 0,00 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 10132,70 | 0,00 | 10132,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 1002,13 | 0,00 | 1002,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Умный город Гатчина" | Итого | 2022-2025 год | 29550,20 | 23350,20 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 29550,20 | 23350,20 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | Итого | 2022-2025 год | 9300,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 9300,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | Итого | 2022 | 20250,20 | 20250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 20250,20 | 20250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |