АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15.11.2022									№ 4614

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  от 23.11.2018  № 336 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (в новой редакции)», решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района от 18.02.2022  № 206 «Об утверждении структуры администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района», решением советов депутатов Гатчинского муниципального района от 23.09.2022  № 233 «О внесении изменений в решение совета депутатов  Гатчинского муниципального района от 26.11.2021 №180 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 06.10.2020 № 3071 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Гатчинского муниципального района с 2021 года», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 31.03.2014 № 1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гатчинского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановления администрации Гатчинского

муниципального района:

- от 27.10.2022г. №4322 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»;

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.

Глава администрации

Гатчинского  муниципального  района                                      Л.Н. Нещадим

Супренок  А.А.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025гг. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности. 2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района. 3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района. 4. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |
| Ожидаемые (конечные результаты реализации муниципальной программы) | К концу 2022 года: 1. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов - 1 комплект. К концу 2024 года: 2. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей, требующих реконструкции, от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции – до 26,45% К концу 2025 года: 3.Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Гатчинского муниципального района – 4 шт. 4. Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – до 69% 5. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции – до 35% 6. Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей, требующих ремонта – до 36,35% 7. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями - до 440 кВт.ч/чел. 8. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями - до 5,92 м3/чел. 9. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями - до 0,16 Гкал/м2 10. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения – 10 шт. 11. Увеличение доли реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог, требующих реконструкции - 12,81 % 12. Увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог - до 22,8 % 13. Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ - 100% ежегодно. |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования Гатчинского муниципального района Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 460080,02 тыс. руб. |
|  | 2022 год – 573 362,56 2023 год – 305452,60 2024 год – 285637,20 2025 год – 295627,67 |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Налоговые расходы не предусмотрены. |

*средства федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники указаны справочно

2023г.- 88241,4; 2024г.- 88 341,0; 2025г.-93 796,0

- Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

В состав объектов муниципальной собственности коммунального комплекса Гатчинского муниципального района входят следующие объекты:

29 котельных,  150 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), скважины – 153 шт., РЧВ – 52 шт., башни водонапорные – 63 шт., водопроводные сети – 286 км, ВНС 2-го подъема – 20 шт., гипохлоритные установки – 32 шт., канализационные сети – 283 км, КНС – 61 шт., КОС – 22 шт.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды;

- качество очистки сточных вод не соответствует нормативам – в связи с высоким износом сооружений, превышением проектной производительности очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на очистку, в связи с ужесточением требований законодательства по качеству очистки стоков (НДС);

-  сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений;

-  неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения -  в связи с высоким уровнем износа – более 70 %;

- неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

Прогноз развития сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Модернизация водоснабжения в Гатчинском муниципальном районе, с высокой степенью износа – 9592,5 пог.м.

Модернизация скважин – 106 куб.м/час.

Строительство скважин – 40 куб.м/час.

Строительство станций водоподготовки – 158 куб.м/час.

Модернизация водонапорной башни – 15куб.м.

Модернизация канализационных сетей – 3057 пог.м.

Модернизация канализационных очистных сооружений – 15692 куб.м/сут.

Строительство канализационных очистных сооружений – 1000 куб.м/сут.

Модернизация здания КНС – 5896 куб.м/сут.

Ремонт тепловых сетей с высокой степенью износа - 9308,2 пог.м.

В 2022г. планируется заключение концессионного соглашения в отношении отдельных объектов теплоснабжения.

Характеристика сферы газоснабжения.

Газораспределительная система Гатчинского муниципального района представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории Гатчинского муниципального района.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год, последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать новые населенные пункты и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домовладений.

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей в Гатчинском муниципальном районе и своевременной модернизации газораспределительной системы за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района осуществляются мероприятия по реконструкции ГРП и системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом (64 %).

Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации – частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку распределительных сетей после строительства магистральных и межпоселковых газопроводов.

Прогноз развития сферы газоснабжения.

Завершение разработки проектно-сметной документации и техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности Гатчинского муниципального района.

Характеристика энергетической сферы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

В результате проводимой работы удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшились:

- по потреблению электрической энергии – на 0,44 %;

- по потреблению холодной воды - на 0,5 %

- по потреблению тепловой энергии –  на 0,98 %;

Объем выполненных и профинансированных работ по исполнению  мероприятий программ за 2017 г.,2018 г и 2019 г. составил 15000,54 тыс.руб.

С целью обеспечения рационального использования ресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

Прогноз развития энергетической сферы.

Повышение энергетической эффективности, замена металлопластиковых окон, замена электропроводки в учреждениях бюджетной сферы.

Характеристика сферы транспортной инфраструктуры.

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых проживает 243,2 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 107 км, региональных автомобильных дорог – 450 км, местного значения Гатчинского муниципального района 131,9 км, местного значения городских и сельских поселений – 1177,8 км.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

-  не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Прогноз развития сферы транспортной инфраструктуры.

Гатчинский муниципальный район имеет развитую автодорожную сеть. Протяженность автомобильных дорог общего пользования оставляет 830 км, из них с твердым покрытием – 740 км (89% от общей протяженности), из них с усовершенствованным покрытием – 630 км (75% от общей протяженности). Все административные центры городских и сельских поселений связаны с райцентром дорогами с твердым покрытием.

Несмотря на развитую автодорожную сеть, некоторое количество сельских населенных пунктов не имеет автодорожных подъездов с твердым покрытием на связях с дорогами общего пользования, что негативно сказывается на безопасности движения по дорогам, их пропускной способности, а также на мобильности населения района и качестве жизни населения.

В ближайшие годы развитие транспортной инфраструктуры будет направлено на оптимизацию схемы организации и обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств, пешеходов, организацию прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Ремонт автомобильных дорог местного значения – 23244 п.м.

Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района.

Содержание автомобильных дорог местного значения – 133,8км.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, её обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района.

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

- Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"

Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод.

Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- Комплекс процессных мероприятий по газоснабжению Гатчинского муниципального района.

Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы.

Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.

- Комплекс процессных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района.

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы.

- Комплекс процессных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержания автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района.

Содержание автомобильных дорог местного значения.

Приложение 1к

муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на момент формирования программы) 2020 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | шт. | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Комитет ЖКХ |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | % | 54 |  | 56 |  |  | 62 |  |  | 68 |  |  | 69 |  | Комитет ЖКХ |
| 1.3 | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции | % | 0 |  | 11,14 |  |  | 20,7 |  |  | 28,3 |  |  | 35 |  | Комитет ЖКХ |
| 1.4 | Увеличение доли реконструированных канализационных сетей от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции | % | 0 |  | 10,42 |  |  | 17,11 |  |  | 26,45 |  |  | - |  | Комитет ЖКХ |
| 1.5 | Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта | % | 0 |  | 13,45 |  |  | 22,02 |  |  | 29,4 |  |  | 36,35 |  | Комитет ЖКХ |
| - Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство газопроводов | комплект | 2 |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | МКУ «УС ГМР» |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт.ч/чел. в год | 450 |  | 446 |  |  | 444 |  |  | 442 |  |  | 440 |  | Комитет ЖКХ |
| 3.2 | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел. вгод | 6,0 |  | 5,95 |  |  | 5,94 |  |  | 5,93 |  |  | 5,92 |  | Комитет ЖКХ |
| 3.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м 2 в год | 0,201 |  | 0,19 |  |  | 0,18 |  |  | 0,17 |  |  | 0,16 |  | Комитет ЖКХ |
| - Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения | комплект | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | МКУ «УС ГМР» |
| 4.2 | Увеличение доли реконструированных а/дорог от общего количества а/дорог требующих реконструкции | % | 0 |  | 0 |  |  | 0,58 |  |  | 2,9 |  |  | 12,81 |  | МКУ «УС ГМР» |
| 4.3 | Доля выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрациями поселений ГМР от общего количества запланированных работ | % | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Администрации послений ГМР |
| 4.4 | Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | 2,02 |  | 2,94 |  |  | 12,5 |  |  | 16,8 |  |  | 22,8 |  | Комитет ЖКХ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 К муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента |  | Источники финансирования |  | Годы реализации |  | Всего (тыс. руб.) |  | объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5,00 |  | 6,00 |  | 7,00 | 9,00 | 10,00 |  | 11 |  |  |
| 2 | Итого по муниципальной программе |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1460080,02 |  | 573362,56 |  | 305452,60 | 285637,20 | 295627,69 |  | Комитет ЖКХ ГМР |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  |  |  | 499727,83 |  | 135885,01 |  | 133472,40 | 97068,20 | 133302,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 960352,21 |  | 437477,55 |  | 171980,20 | 188569,00 | 162325,47 |  |  |  |  |
| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 270044,51 |  | 143860,42 |  | 120704,09 | 480,00 | 5000,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 233361,99 |  | 122860,42 |  | 106001,57 | 0,00 | 4500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 36682,52 |  | 21000,00 |  | 14702,52 | 480,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 5940,00 |  | 0,00 |  | 460,00 | 480,00 | 5000,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 4500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1440,00 |  | 0,00 |  | 460,00 | 480,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Федеральный проект "Дорожная сеть" |  | Итого |  | 2022-2023 |  | 264104,51 |  | 143860,42 |  | 120244,09 | 0,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 228861,99 |  | 122860,42 |  | 106001,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33000,00 |  | 21000,00 |  | 14242,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия направленные на достижения цели федерального проекта "Дорожная сеть" |  | Итого |  | 2022-2023 |  | 264104,51 |  | 143860,42 |  | 120244,09 | 0,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 28861,99 |  | 122860,42 |  | 106001,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 35242,52 |  | 21000,00 |  | 14242,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины - Новинка" до д. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2023 |  | 246854,32 |  | 143860,42 |  | 102993,90 | 0,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 213854,32 |  | 122860,42 |  | 90993,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33000,00 |  | 21000,00 |  | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | строительство |  | Итого |  | 2022-2023 |  | 246854,32 |  | 143860,42 |  | 102993,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 213854,32 |  | 122860,42 |  | 90993,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33000,00 |  | 21000,00 |  | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер |  | Итого |  | 2023 |  | 17250,19 |  | 0,00 |  | 17250,19 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 15007,67 |  | 0,00 |  | 15007,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2242,52 |  | 0,00 |  | 2242,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская - Маргусы - Куровицы" с асфальтобетонным покрытием |  | Итого |  | 2023 |  | 17250,19 |  | 0,00 |  | 17250,19 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 15007,67 |  | 0,00 |  | 15007,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2242,52 |  | 0,00 |  | 2242,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1205043,2 |  | 429502,14 |  | 199756,18 | 285157,20 | 290627,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 13024,59 |  | 42478,50 | 97068,20 | 128802,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  | 416477,55 |  | 157277,68 | 188089,00 | 161825,47 |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 341817,89 |  | 97961,83 |  | 80240,50 | 83079,00 | 80536,57 |  | Комитет "ЖКХ" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 13024,59 |  | 13024,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 328793,30 |  | 84937,24 |  | 80240,50 | 83079,00 | 80536,57 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод. |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 33000,00 |  | 33000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33000,00 |  | 33000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | "Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино,Павловский пр.,д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 33000,00 |  | 33000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33000,00 |  | 33000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | Итого |  | 2022 |  | 33000,00 |  | 33000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33000,00 |  | 33000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению |  | Итого |  | 2021-2025 |  | 265 100,33 |  | 45 051,35 |  | 60 110,51 | 69 279,00 | 78 636,57 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 5 570,01 |  |  |  | 5 570,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 259 530,32 |  | 45 051,35 |  | 54 540,50 | 69 279,00 | 78 636,57 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 96564,47 |  | 23573,13 |  | 24238,55 | 24551,26 | 24201,53 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 96564,47 |  | 23573,13 |  | 24238,55 | 24551,26 | 24201,53 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Большие Колпаны. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/.Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Большие Колпаны |  | Итого |  | 2022-2023 |  | 5863,17 |  | 293,16 |  | 5570,01 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5863,17 |  | 293,16 |  | 5570,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1520,00 |  | 380,00 |  | 380,00 | 380,00 | 380,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской обасти |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1520,00 |  | 380,00 |  | 380,00 | 380,00 | 380,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Строительство станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес» |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1440,00 |  | 360,00 |  | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1440,00 |  | 360,00 |  | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 1 этап, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения: инв.№ 41:218:002:000004310, здание насосной станции у водонапорной башни (лит. А1) - площадью 222,5 кв.м., здание водонапорной башни (лит.А2) - 34,2 кв.м здание станции 2-го одъема волды (лит.А3) - 68,4 кв.м, артскважина №2 после ЭЦВ (лит. А4) - 6,10 кв.м, артскважина № 3 ЭЦВ 10 (лит.А5) - 6,20 кв.м артскважина № 4 ЭЦВ 8 (лит.А6) - 6,20 кв.м, артскважина № 5 ЭЦВ 8 (лит.А7) - 6,20 кв.м, артскважина № 6 ЭЦВ 8Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099/2008-192. |  | Итого |  | 2022 |  | 7478,75 |  | 7478,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7478,75 |  | 7478,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Строительство скважины в дер. Мины |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1474,22 |  | 574,22 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1474,22 |  | 574,22 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв., расположенное по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Московская, д.12д. Кадастровый номер 47:23:2028001:2815 с внедрением станции водоподготовки |  | Итого |  | 2022 |  | 2138,86 |  | 2138,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2138,86 |  | 2138,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 603, № 2249) назначение: нежиое, инв.№ 41:218:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-17/025/2010-076 |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1566,68 |  | 391,67 |  | 391,67 | 391,67 | 391,67 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1566,68 |  | 391,67 |  | 391,67 | 391,67 | 391,67 |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Модернизация скважины №606, п. Вырица, ул.Еленинская, д.1а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 606, башня водонапорная, сеть), назначение: нежилое, инв№41:218:002:000011770, лит.А, Б, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский райлн, гп.Вырица. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/025/2010-011 |  | Итого |  | 2024 |  | 2932,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2932,44 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2932,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2932,44 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Модернизация скважины №3337, п. Вырица, ул. Бернадская, д. 34а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 |  | Итого |  | 2025 |  | 752,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 752,09 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 752,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 752,09 |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 | Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 2421) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011780, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:6374 |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1664,96 |  | 121,91 |  | 716,38 | 420,00 | 406,67 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1664,96 |  | 121,91 |  | 716,38 | 420,00 | 406,67 |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Модернизация скважины №14317, п. Вырица, ул. Бакунина, д.48б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 14317) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011810, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:1881 |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 1219,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 789,87 | 430,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1219,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 789,87 | 430,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Вырица, ул.Бернадская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 2555,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 127,76 | 2427,37 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2555,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 127,76 | 2427,37 |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 | Строительство станции водоподготовки в дер. Лампово |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 1561,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1018,25 | 543,33 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1561,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1018,25 | 543,33 |  |  |  |  |
| 1.2.1.14 | Модернизация скважины артезианской с водопроводом, лит. Назначение: нежилое, протяженность 120 м, по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногорское городское поселение, пгт Дружная Горка, ул.Красницкая, соор.23. Кадастровый номер: 47:23:0000000:49731 с внедрением станции водоподготовки |  | Итого |  | 2023 |  | 5652,19 |  | 0,00 |  | 5652,19 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5652,19 |  | 0,00 |  | 5652,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.15 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка, ул Введенского |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 1438,73 |  | 0,00 |  | 71,94 | 1366,79 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1438,73 |  | 0,00 |  | 71,94 | 1366,79 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.16 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Лампово ул.Совхозная |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 824,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 41,21 | 783,02 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 824,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 41,21 | 783,02 |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка от водозобора, ,п.Дружная Горка (Красницы) от водонопорной башни |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 2678,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 133,94 | 2544,83 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2678,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 133,94 | 2544,83 |  |  |  |  |
| 1.2.1.18 | Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10 м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружба производительность 10 м3/час) |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 3261,62 |  | 228,41 |  | 1393,21 | 820,00 | 820,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3261,62 |  | 228,41 |  | 1393,21 | 820,00 | 820,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.19 | Модернизация скважины N3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Меньково, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.№ 47453, лит.А, А1, А2,А3, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Меньково, Кадастровый (условный) номер:47-47-17/161/2010-113. |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1995,37 |  | 762,88 |  | 410,83 | 410,83 | 410,83 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1995,37 |  | 762,88 |  | 410,83 | 410,83 | 410,83 |  |  |  |  |
| 1.2.1.20 | Модернизация скважины №5286, пос. Кобринское, ул.Центральная, д.5А/1 с внедрением станции водоподготовки |  | Итого |  | 2025 |  | 3452,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3452,54 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3452,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3452,54 |  |  |  |  |
| 1.2.1.21 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. l-44, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Новый Свет, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003770, лит. А1,А2, А2-Г, А3, А3-Г, А3-1, А4, А4-Г, А5, А5-Г, А6, А6-Г, А7, А8, А8-Г, А8-1, А9, А9-Г, А10, А10-Г, А10-Г1, А10-Г2, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-144. |  | Итого |  | 2022 |  | 4539,27 |  | 4539,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4539,27 |  | 4539,27 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.22 | Строительство скважины в пос. Лукаши |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 874,70 |  | 334,70 |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 874,70 |  | 334,70 |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.23 | Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1794,54 |  | 682,05 |  | 370,83 | 370,83 | 370,83 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1794,54 |  | 682,05 |  | 370,83 | 370,83 | 370,83 |  |  |  |  |
| 1.2.1.24 | Строительство станции водоподготовки в пос. Пудость |  | Итого |  | 2022 |  | 3228,19 |  | 3228,19 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3228,19 |  | 3228,19 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.125 | Строительство станции водоподготовки в пос. Терволово |  | Итого |  | 2025 |  | 1009,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1009,97 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1009,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1009,97 |  |  |  |  |
| 1.2.1.26 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость от станции второго подьема в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Пудость (насосная станция 2-го подъема - площадью 95,7 кв.м, накопительная емкость - площадью 30,7 кв.м, хлораторная - площадь. 30,7 кв.м, распределительный пункт - площадью 20,6 кв.м, агрегат насосный К-100-65 (Скв. №2) - площадью 6,9 кв.м, артскважина № 4 - площадью 17,2 кв.м, артскважина № % - площадью 19,1 кв.м, дорога к водозабору, ограждение водозабора, центральный водопровод, сеть водопроводная), инв.№ 41:218:002:000003980. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-166. |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 1825,68 |  | 0,00 |  | 91,28 | 1734,40 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1825,68 |  | 0,00 |  | 91,28 | 1734,40 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.27 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволово ул.Целинная,ул.Полевая, ул.Инкубаторная в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-024. |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 1825,68 |  | 0,00 |  | 91,28 | 1734,40 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1825,68 |  | 0,00 |  | 91,28 | 1734,40 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.28 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большое Рейзино от скважины в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Рейзино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 1825,68 |  | 0,00 |  | 91,28 | 1734,40 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1825,68 |  | 0,00 |  | 91,28 | 1734,40 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.29 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Ивановка |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 1799,88 |  | 0,00 |  | 89,99 | 1709,89 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1799,88 |  | 0,00 |  | 89,99 | 1709,89 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.30 | Модернизация скважины №3510, назначение: нежилое здание, высота 180 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, д. 3. Кадастровый номер: 47:23:0701001:377 |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1795,67 |  | 63,70 |  | 811,97 | 460,00 | 460,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1795,67 |  | 63,70 |  | 811,97 | 460,00 | 460,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.31 | Строительство станций водоподготовки в д. Белогорка (2 шт.) |  | Итого |  | 2024 |  | 5864,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5864,87 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5864,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5864,87 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.32 | Строительство установок водоподготовки в д. Старосиверская (5шт.) |  | Итого |  | 2025 |  | 5553,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5553,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5553,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5553,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.33 | Модернизация водонапорной башни площадью 14,5 кв.м назначение: нежилое здание по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,д.Старосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0905001:281 |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 543,24 |  | 0,00 |  | 29,86 | 323,38 | 190,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 543,24 |  | 0,00 |  | 29,86 | 323,38 | 190,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.34 | Модернизация скважины № 38 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 1394,44 |  | 0,00 |  | 71,02 | 843,42 | 480,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1394,44 |  | 0,00 |  | 71,02 | 843,42 | 480,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.35 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сиверский, пр.Героев, ул.Военный городок, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. |  | Итого |  | 2022-2023 |  | 7541,91 |  | 377,10 |  | 7164,81 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7541,91 |  | 377,10 |  | 7164,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.36 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: пос. Тайцы, сеть ХВС, подходящая к МКД по ул. Санаторская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Тайцы,назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 41:218:002:000003610, лит. А1Л, А2Л, А3Л, А4Л,А5Л, А6Л. Кадастровый (условный номер): 47-78-17/150/2008-152. |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 2058,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 102,91 | 1955,38 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2058,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 102,91 | 1955,38 |  |  |  |  |
| 1.2.1.37 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная |  | Итого |  | 2022 |  | 1422,90 |  | 1422,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1422,90 |  | 1422,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1.38 | Модернизация скважины №1 (№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Куровицы, Вырицкий проспект. Кадастровый номер: 47:23:0904001:129 с внедрением станции водоподготовки |  | Итого |  | 2022 |  | 195,36 |  | 195,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 195,36 |  | 195,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоотведения |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 150942,95 |  | 21478,22 |  | 30301,95 | 44727,74 | 54435,04 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 150942,95 |  | 21478,22 |  | 30301,95 | 44727,74 | 54435,04 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Войсковицы в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Войсковицы, инв.№41:218:002:000004300, назначение сооружения коммунальной инфраструктуры, здание блока производственных помещений (лит.А 1-Г, А1-Г1,А1-Г21, А1-Г22) - 4761,2 кв.м, резервуар контактный (лит. А1-Г2) - 63,6 кв.м, 4 иловые площадки (лит. А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5, А1-Г6) - 864,0 кв.м, лоток вентура (лит.А1-Г7) - 3,5 кв.м, 4 отстойника вторичных (лит.А1-Г8, А1-Г9,А1-Г10,А1-Г11) -254,4 кв.м. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099-2008-191. |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 5450,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 367,88 | 5082,77 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5450,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 367,88 | 5082,77 |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Строительство канализационных очистных пос.Дружная Горка ул. Красницкая |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 2280,00 |  | 570,00 |  | 570,00 | 570,00 | 570,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2280,00 |  | 570,00 |  | 570,00 | 570,00 | 570,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, от КНС, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. |  | Итого |  | 2023 |  | 6908,67 |  | 1290,71 |  | 5617,96 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6908,67 |  | 1290,71 |  | 5617,96 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | Строительство канализационных очистных сооружений дер. Меньково |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 6462,87 |  | 0,00 |  | 288,87 | 3954,00 | 2220,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6462,87 |  | 0,00 |  | 288,87 | 3954,00 | 2220,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | Строительство канализационных очистных пос. Суйда |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 19074,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2710,24 | 16364,48 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 19074,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2710,24 | 16364,48 |  |  |  |  |
| 1.2.2.6 | Модернизация канализационных сетей в пос. Лукаши в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Лукаши, условный номер: 47-78-17/016/2009-020 |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 2085,47 |  | 0,00 |  | 104,27 | 1981,20 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2085,47 |  | 0,00 |  | 104,27 | 1981,20 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 | Модернизация канализационных сетей в дер. Пудомяги в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений д.Пудомяги, условный номер: 47-78-17/016/2009-016 |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 2433,05 |  | 0,00 |  | 121,65 | 2311,40 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2433,05 |  | 0,00 |  | 121,65 | 2311,40 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.8. | Модернизация канализационных очистных сооружений, пос. Пудость (вспомогательные объекты) в составе (биофильтры - площадью 244,5 кв.м, лаборатория - площадью 45,0 кв.м, хлораторная (здание) - площадью 30,7 кв.м, станция насосная канализационная - площадью 36,0 кв.м, склад хлора - 32,5 кв.м, бытовка - площадью 39,5 кв.м, станция рециркуляции - площадью 33,5 кв.м, станция насосная - 36,0 кв. кв.м, отстойники первичные, площадка иловая, отстойники вторичные, 2 биопруда, 2 отстойника 2-х ярусных, 2 отстойника вторичных, ограждения, дорога к КОС, два. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-164. |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 12999,44 |  | 5019,44 |  | 2660,00 | 2660,00 | 2660,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 12999,44 |  | 5019,44 |  | 2660,00 | 2660,00 | 2660,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.9. | Строительство канализационных очистных сооружений Мыза-Ивановка |  | Итого |  | 2025 |  | 503,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 503,42 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 503,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 503,42 |  |  |  |  |
| 1.2.2.10 | Модернизация канализационных сетей п. Сиверский, ул. В. Городок, пр. Героев, ул. 123 дивизии |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 4345,29 |  | 0,00 |  | 217,26 | 4128,03 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4345,29 |  | 0,00 |  | 217,26 | 4128,03 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.11 | Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 58866,60 |  | 7571,65 |  | 11524,56 | 23397,06 | 16373,33 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 58866,60 |  | 7571,65 |  | 11524,56 | 23397,06 | 16373,33 |  |  |  |  |
| 1.2.2.12 | Модернизация здания КНС площадью 117,6, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0907001:549. |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 678,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 438,02 | 240,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 678,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 438,02 | 240,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.13 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский-2 проспект Героев ,д.2 до КНС ул.Советская |  | Итого |  | 2022 |  | 5741,39 |  | 5741,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5741,39 |  | 5741,39 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.14 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогорка ул.Институтская,до дюкера в составе Сети канализации (фекальной), назначение: нежилое, протяженность 3674 м, инв.№ 32472, лит.А, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Белогорка, Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/101/2010-250./Сети канализации (фекльной) п. Белогорка |  | Итого |  | 2022 |  | 1285,03 |  | 1285,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1285,03 |  | 1285,03 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.15. | Модернизация КНС пос. Кобралово в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Кобралово, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007760 лит. А1, А1-Г, А1-Г1, А1-Г2, А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5,А1-Г6, А1-Г7, А1-Г8, А1-Г9, А1-Г10, А1-Г11, А1-Г12, А1-Г13,А1-Г14, А2, А2-Г, А2-Г1, А2-Г2, А2-Г3, А2-Г4, А2-Г5, А2-Г6, А2-Г7, А2-Г8, А2-Г9, А2-Г10, А2-Г11, А2-Г12, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л, А6Л, А7Л, А8Л, А9Л, А10Л, А11Л, А12Л, А13Л, А14Л, А15Л, Кадастровый (условный ) номер: 47-78-17/002/2009-061 |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 1159,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 749,93 | 410,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1159,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 749,93 | 410,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.16 | Модернизация канализационной насосной станции назначение: сооружение канализации, площадь застройки 1,5кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Тайцы, ул. Санаторская. Кадастровый номер 47:23:0000000:51497. |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 2387,22 |  | 0,00 |  | 107,24 | 1459,98 | 820,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2387,22 |  | 0,00 |  | 107,24 | 1459,98 | 820,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.17. | Модернизация КНС № 1, назначение: нежилое здание площадью 43,2 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 127. Кадастровый номер: 47:23:1401001:1193 |  | Итого |  | 2025 |  | 118,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 118,54 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 118,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 118,54 |  |  |  |  |
| 1.2.2.18 | Резерв по объектам водоотведения |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 18162,64 |  | 0,00 |  | 9090,14 | 0,00 | 9072,50 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 18162,64 |  | 0,00 |  | 9090,14 | 0,00 | 9072,50 |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа |  | Итого |  | 2022 |  | 20366,96 |  | 48,66 |  | 8318,30 | 12000,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 20366,96 |  | 48,66 |  | 8318,30 | 12000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения |  | Итого |  | 2022 |  | 30353,47 |  | 14471,77 |  | 15881,70 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 13024,59 |  | 13024,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 17328,88 |  | 1447,18 |  | 15881,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Ремонт участка трубопроводов отопления ГВС от котельной №13 до школы №1, п. Вырица |  | Итого |  | 2022 |  | 14471,77 |  | 14471,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 13024,59 |  | 13024,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1447,18 |  | 1447,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК4.1 до ТК4, от ТАК4 до ТК5. от ТК5 до детского сада, ж.д. № 15, ж.д.№ 12, ж.д.№ 14 в д.Сяськелево Гатчинского района |  | Итого |  | 2022 |  | 4683,16 |  | 0,00 |  | 4683,16 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4683,16 |  | 0,00 |  | 4683,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Ремонт участка трубопроводов отопления от детского сада по ул.А.Рыкунова до врезки в БМК №33 в дер.Шпаньково |  | Итого |  | 2022 |  | 1566,92 |  | 0,00 |  | 1566,92 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1566,92 |  | 0,00 |  | 1566,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Ремонт участков трубопроводов системы теплоснабжения от ТК-1 до детского сада, ТК-3 - ул.Александровская, д.3; от ТК-4 до библиотеки и д.№ 10 по ул.Л.Басова; от ТК-7 до жилых домов № 5, № 7 по ул.Горная и от ТК-4 - ТК-6 - ТК-8 - ТК-9 до жилых домов № 8, № 6, № 3, № 4, № 1, № 2 по ул.Л.Басова в п.Елизаветино Гатчинского района |  | Итого |  | 2022 |  | 4046,11 |  | 0,00 |  | 4046,11 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4046,11 |  | 0,00 |  | 4046,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Замена тепловой сети от узла № 9 до узла № 11, № 66, № 67 ул.Пионерская д.№ 19, № 17, № 13, ул.Центральная, д.№ 22-школа в п.Кобралово |  | Итого |  | 2022 |  | 2389,59 |  | 0,00 |  | 2389,59 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2389,59 |  | 0,00 |  | 2389,59 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Замена участкатепловых сетей котельной до опуска с высоких опор с переходом под дорогой Гатчина-Павловск |  | Итого |  | 2022 |  | 3195,92 |  | 0,00 |  | 3195,92 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3195,92 |  | 0,00 |  | 3195,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.5. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 9390,05 |  | 4190,05 |  | 1500,00 | 1800,00 | 1900,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9390,05 |  | 4190,05 |  | 1500,00 | 1800,00 | 1900,00 |  |  |  |  |
| 1.6. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 1200,00 |  | 1200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1200,00 |  | 1200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий по газоснабжению Гатчинского муниципального района |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 23293,39 |  | 12683,39 |  | 5200,00 | 5410,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 23293,39 |  | 12683,39 |  | 5200,00 | 5410,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы - вводы к индивидуальным жилым домам п.Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод), в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2021 |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2020-2021 |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 5562,10 |  | 5562,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Интерактивная карта-схема Газоснабжения Гатчинского муниципального района |  | Итого |  | 2022 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 15610,00 |  | 5000,00 |  | 5200,00 | 5410,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 15610,00 |  | 5000,00 |  | 5200,00 | 5410,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Иные межбюджетные трансферты в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований |  | Итого |  | 2022 |  | 1121,29 |  | 1121,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1121,29 |  | 1121,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 18000,00 |  | 4500,00 |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 18000,00 |  | 4500,00 |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 18000,00 |  | 4500,00 |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 18000,00 |  | 4500,00 |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Дошкольное образование |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  | Комитет образования |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Общее образование |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  | Комитет образования |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Дополнительное образование детей |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  | Комитет по культуре и туризму |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6000,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержания автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 623121,03 |  | 115546,03 |  | 109815,68 | 192168,20 | 205591,12 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 268348,92 |  | 0,00 |  | 42478,50 | 97068,20 | 128802,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 354772,11 |  | 115546,03 |  | 67337,18 | 95100,00 | 76788,90 |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 82880,90 |  | 0,00 |  | 8000,00 | 38244,90 | 36636,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 27318,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12963,00 | 14355,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 55562,90 |  | 0,00 |  | 8000,00 | 25281,90 | 22281,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 49134,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 32634,00 | 16500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 12963,00 | 14355,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21816,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 19671,00 | 2145,00 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 33746,90 |  | 0,00 |  | 8000,00 | 5610,90 | 20136,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 33746,90 |  | 0,00 |  | 8000,00 | 5610,90 | 20136,00 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги "д.Скворицы - Юля - Пурская", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 11000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5000,00 | 6000,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 9570,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4350,00 | 5220,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1430,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 650,00 | 780,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 11000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5000,00 | 6000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 9570,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4350,00 | 5220,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1430,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 650,00 | 780,00 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Капитальный ремонт автоиобильной дороги "д.Изора-д. Лязево - д. Протасовка", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 10700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5200,00 | 5500,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 9309,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4524,00 | 4785,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1391,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 676,00 | 715,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 10700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5200,00 | 5500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 9309,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4524,00 | 4785,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1391,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 676,00 | 715,00 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к д. Новое Поддубье" в том, числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 5611,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 611,00 | 5000,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 4350,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4350,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1261,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 611,00 | 650,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 9700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4700,00 | 5000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 8439,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4089,00 | 4350,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1261,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 611,00 | 650,00 |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги между п. Строганово и д. Остров (участок №2 подъезд к поселку при ст. "Строганово") от СТ "НЕВА" до примыкания к региональной автомобильной дороге 41К-511 "Подъезд к садоводству "Строганово", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 14600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7600,00 | 7000,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 14600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7600,00 | 7000,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024 |  | 7600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7600,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 7600,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Итого |  | 2025 |  | 7000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 7000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Дружная Горка - ст. Новинка" в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 23270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10134,00 | 13136,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 23270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10134,00 | 13136,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2024 |  | 10134,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10134,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 10134,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 10134,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Итого |  | 2025 |  | 13136,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13136,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 13136,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 13136,00 |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "д. Петрово - Мута - Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2024 |  | 72417,34 |  | 5527,94 |  | 61278,50 | 5610,90 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 42478,50 |  | 0,00 |  | 42478,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 29938,84 |  | 5527,94 |  | 18800,00 | 5610,90 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 24156,44 |  | 5527,94 |  | 18628,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 3640,00 |  | 0,00 |  | 3640,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 20516,44 |  | 5527,94 |  | 14988,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 48260,90 |  | 0,00 |  | 42650,00 | 5610,90 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 38838,50 |  | 0,00 |  | 38838,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9422,40 |  | 0,00 |  | 3811,50 | 5610,90 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 239818,02 |  | 0,00 |  | 1628,50 | 112423,30 | 125766,22 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 457030,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 84105,20 | 114447,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 41265,60 |  | 0,00 |  | 1628,50 | 28318,10 | 11319,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2024 |  | 6628,50 |  | 0,00 |  | 1628,50 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 4550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4550,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2078,50 |  | 0,00 |  | 1628,50 | 450,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | строительство и реконструкция |  | Итого |  |  |  | 233189,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 107423,30 | 125766,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 194002,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 79555,20 | 114447,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 39187,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 27868,10 | 11319,00 |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Реконструкция участка автомобильной дороги "д. Бор - д. Шаглино - д. Руссолово", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 150803,65 |  | 4331,45 |  | 42650,00 | 0,00 | 103822,20 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 133316,70 |  | 0,00 |  | 38838,50 | 0,00 | 94478,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 17486,95 |  | 4331,45 |  | 3811,50 | 0,00 | 9344,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2023 |  | 4331,45 |  | 4331,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 4331,45 |  | 4331,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  | Итого |  | 2025 |  | 146472,22 |  | 0,00 |  | 42650,00 | 0,00 | 103822,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 133316,72 |  | 0,00 |  | 38838,50 | 0,00 | 94478,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 13155,50 |  | 0,00 |  | 3811,50 | 0,00 | 9344,00 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2024 |  | 31196,49 |  | 1196,49 |  | 0,00 | 30000,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 27300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 27300,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 3896,49 |  | 1196,49 |  | 0,00 | 2700,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 1196,49 |  | 1196,49 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1196,49 |  | 1196,49 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 30000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 27300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 27300,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2700,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург - д. Котельниково - д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022-2024 |  | 30000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30000,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 27300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 27300,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2700,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 30000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 27300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 27300,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2700,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Реконструкция автомобильной дороги "д. Елизаветино -д. Заполье", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 26423,30 |  | 0,00 |  | 4000,00 | 22423,30 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 24045,20 |  | 0,00 |  | 3640,00 | 20405,20 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2378,10 |  | 0,00 |  | 360,00 | 2018,10 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2023 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 3640,00 |  | 0,00 |  | 3640,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 360,00 |  | 0,00 |  | 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  | Итого |  | 2024 |  | 22423,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 22423,30 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 20405,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 20405,20 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2018,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2018,10 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к дер. Тарасино", в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2023-2025 |  | 44944,00 |  | 0,00 |  | 13000,00 | 10000,00 | 21944,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 29069,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9100,00 | 19969,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 15875,00 |  | 0,00 |  | 13000,00 | 900,00 | 1975,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2023-2024 |  | 18000,00 |  | 0,00 |  | 13000,00 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 4550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4550,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 13450,00 |  | 0,00 |  | 13000,00 | 450,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | реконструкция |  | Итого |  | 2024-2025 |  | 26944,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 5000,00 | 21944,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 24519,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4550,00 | 19969,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2425,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 450,00 | 1975,00 |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжения ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссее (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 32882,29 |  | 18861,19 |  | 14021,10 | 0,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 32882,29 |  | 18861,19 |  | 14021,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | Итого |  | 2022 |  | 9913,38 |  | 1913,38 |  | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 9913,38 |  | 1913,38 |  | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Прочие расходы по строительству |  | Итого |  | 2024 |  | 21913,38 |  | 1913,38 |  | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  | участник МКУ "УС ГМР" |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21913,38 |  | 1913,38 |  | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого |  |  |  | 38288,90 |  | 0,00 |  | 8000,00 | 15000,00 | 15288,90 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 38288,90 |  | 0,00 |  | 8000,00 | 15000,00 | 15288,90 |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Ремонт участка автомобильной дороги "д.Елизаветино - д.Заполье" |  | Итого |  | 2022 |  | 2800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2800,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт автомобильной дороги " д. Жабино - д. Крокшево" (а/б 820 п.м.) |  | Итого |  | 2022 |  | 14100,52 |  | 14100,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 14100,52 |  | 14100,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Подъезд к д. Кремно (щебень 2518 п.м.) |  | Итого |  | 2023 |  | 1205,92 |  | 0,00 |  | 1205,92 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1205,92 |  | 0,00 |  | 1205,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Ремонт водопропускной трубы на участке автодороги общего пользования местного значения "Подъезд к д.Воцко" |  | Итого |  | 2023 |  | 988,81 |  | 0,00 |  | 988,81 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 988,81 |  | 0,00 |  | 988,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.5. | Ремонт автомобильной дороги д.Кобрино-д.Руново-д.Карташевская |  | Итого |  | 2023 |  | 1754,80 |  | 0,00 |  | 1754,80 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1754,80 |  | 0,00 |  | 1754,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.6. | Ремонт автомобильной дороги "д.Елизаветино - д. Пульево" (щебень 2695 п.м.) |  | Итого |  | 2023 |  | 626,80 |  | 0,00 |  | 626,80 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 626,80 |  | 0,00 |  | 626,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.7. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Володарский Водопровод" (а/б 1461 п.м.) |  | Итого |  | 2023 |  | 1202,00 |  | 0,00 |  | 1202,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1202,00 |  | 0,00 |  | 1202,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.8. | Ремонт автомобильной дороги "д. Ряболово - д. Колодези" (щебень 1160 п.м.) |  | Итого |  | 2024 |  | 2320,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2320,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 2320,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2320,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.9. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.) |  | Итого |  | 2024 |  | 1248,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1248,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1248,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1248,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3.10. | Ремонт автомобильной дороги "д.Питкелево - д. Волгово" (а/б 3230 п.м.) |  | Итого |  | 2025 |  | 6460,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6460,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 6460,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6460,00 |  |  |  |  |
| 4.3.11. | Ремонт автомобильной дороги "пос. Терволово - д. Хюттелево" (а/б 1120 п.м.) |  | Итого |  | 2025 |  | 6720,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6720,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6720,00 |  |  |  |  |
| 4.3.12. | Ремонт автомобильной дороги "с. Низковицы - д.Нов. Низковицы" (щебень 2234 п.м.) |  | Итого |  | 2025 |  | 4468,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4468,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3159,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 1308,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1308,90 |  |  |  |  |
| 4.3.13. | Средства предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 12522,06 |  | 2847,29 |  | 242,77 | 8632,00 | 800,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 12522,06 |  | 2847,29 |  | 242,77 | 8632,00 | 800,00 |  |  |  |  |
| 4.4. | Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 99603,65 |  | 65103,65 |  | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 |  | Администрации поселений ГМР |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 99603,65 |  | 65103,65 |  | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 |  |  |  |  |
| 4.5. | Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 8370,00 |  | 8370,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 8370,00 |  | 8370,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.6. | Содержание автомобильных дорог местного значения |  | Итого |  | 2022-2025 |  | 72099,32 |  | 17683,24 |  | 23016,08 | 15000,00 | 16400,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 72099,32 |  | 17683,24 |  | 23016,08 | 15000,00 | 16400,00 |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процесных мероприятий "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований" |  | Итого |  | 2022-2026 |  | 198810,89 |  | 198810,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 198810,89 |  | 198810,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.1. | Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования комфортных благоустроенных территорий и общественных пространств |  | Итого |  | 2022-2026 |  | 177670,89 |  | 177670,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 177670,89 |  | 177670,89 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.2. | Иные межбюджетные трансферты на приобретении коммунальной спецтехники и оборудования |  | Итого |  | 2022-2026 |  | 21140,00 |  | 21140,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Комитет ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 21140,00 |  | 21140,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |