АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2024								№ 2039

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  от 23.11.2018   № 336 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года (в новой редакции)», решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28.06.2023 №25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития МО «Город Гатчина» до 2035 года», решением совета депутатов  МО «Город Гатчина»  от 29.11.2023 № 50 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», решением совета депутатов  МО «Город Гатчина»  от  28 февраля 2024 г. № 1 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 29 ноября 2023 года № 50 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 19.12.2023 № 6081 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории МО «Город Гатчина», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 29.12.2023 № 6371 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализуемых на территории МО «Город Гатчина» и их структур», Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», администрация Гатчинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина», изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 25.01.2024 № 263 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.11.2020 № 3710 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»;

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации

Гатчинского муниципального района                                         Л.Н. Нещадим

Косачева М.Э.

Приложение

к постановлению администрации                                                                                                                           Гатчинского муниципального района

от 12.11.2020 № 3710

(в редакции постановления от 03.05.2024 №  2039_)

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина» |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества. - Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина». - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах. - Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. 5. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа. |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» Отраслевой проект «Обеспчение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2024 года: 1. Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз -1шт; К концу 2026 года: 2. Количество обеспеченных инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. – 62 шт; 3. Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 в 2021 году до 31%; 4. Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене с 76% в 2021 году до 71,9%; 5. Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов, отстойников и прочего) 24 шт; 6. Протяжённость построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, подлежащих техническому обслуживанию, ежегодно по 51,97 км; 7. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 человека) до 444 кВт.ч/чел; 8.Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 человека) до 5,95 куб. м/чел.; 9. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета до 0,195 Гкал/м2; 10. Обеспечение возможности подключения 100 новых потребителей к централизованной системе водоснабжения; 11. Обеспечение возможности подключения 100 новых потребителей к централизованной системе водоотведения. 12. Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз – 5 объектов; 13. Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения; 14. Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» 100%; 15. Вовлечение 100% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города; 16. Увеличение доли охвата городских объектов и пространств сетью бесплатного Wi-Fi 100%; 17. Увеличение количества жителей, и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду до 52%. |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района Комитет цифрового развития администрации Гатчинского муниципального района |  |
| Участники муниципальной программы | МУП «Водоканал» г. Гатчина, МУП «Тепловые сети» г. Гатчина; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района; МКУ «Управление строительства МО «Город Гатчина» (МКУ «УС МО «Город Гатчина») |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. руб.) |  |
|  | Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. руб.) 2023 год* – 231 367,2 тыс. руб. 2024 год **– 438763,1 тыс. руб. 2025 год – 50 975,0 тыс. руб. 2026 год – 55 200,0 тыс. руб. |  |
|  |  | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Налоговые расходы не предусмотрены. |

*Справочно

** Средства бюджета Ленинградской области и средства бюджета ГМР указываются справочно.

- Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства г. Гатчина по состоянию на 2024 год существует потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса, а также в финансировании газификации г.   Гатчина.

Отрасль водоотведение. Система водоотведения МО «Город Гатчина» представлена находящимися в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Гатчины инженерными сооружениями и объектами:

- сети водоотведения (канализационные сети) протяженностью 171,191 км, из них сети хозяйственно-бытовой канализации (в однотрубном исполнении) протяженностью 140 км, сети ливневой канализации протяженностью 23 км, износ сетей водоотведения в среднем составляет 76%;

- основные канализационные насосные станции в количестве 5 единиц: главная насосная станция, районная насосная станция, узловая насосная станция и 2 насосные станции перекачки;

- канализационные очистные сооружения вблизи деревни Вайялово производительностью 60 тыс. м3/сут.

За 2021-2023 годы уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, составило 2,85 % от базового значения 2020 года, что соответствует плану реализации программы.

Отрасль водоснабжение. Гарантирующим поставщиком в системе  холодного водоснабжения на территории МО «Город Гатчина» является МУП «Водоканал» г. Гатчина.

Износ сетей водоснабжения в среднем составляет 71%. Ввиду большого износа инженерных сетей водоснабжения ежегодно ведется работа по ремонту сетей и перекладке участков магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и водоотведения.

Для достаточного обеспечения города Гатчина питьевой водой в 1984 году были завершены работы по оценке запасов подземных вод на Гатчинском участке Ижорского месторождения подземных вод, находящегося на юго-западной окраине города, а также на землях Пудостьского сельского поселения и землях лесного фонда Гатчинского лесничества.

За 2021-2023 годы снижение физических потерь в сетях водоснабжения составило 2,47% от базового значения 2020 года, что соответствует плану реализации программы.

Отрасль теплоснабжение. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 80% потребителей жилищного фонда города Гатчины. В границах города Гатчина действует 11 котельных: 6 отопительных и 5 производственно-отопительных котельных.

Объекты систем теплоснабжения города эксплуатируются следующими теплоснабжающими организациями:

СЗПК - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» осуществляет   теплоснабжение объектов РЖД. На балансе находятся 1 источник тепловой энергии и 2,756 км тепловых сетей.

ОП «Санкт-Петербургское» АО «ГУ ЖКХ» осуществляет теплоснабжение объектов военных городков г. Гатчины на основании права безвозмездного пользования. Балансодержателем вышеуказанных объектов является ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений МО РФ». На балансе организации находятся 2.6 км тепловых сетей и три источника тепловой энергии.

Автономные источники тепла имеют ряд промышленных объектов, расположенных в промышленных зонах на территории города Гатчины, а также частично микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой.

МУП "Тепловые сети" г. Гатчина является основной профильной теплоснабжающей организацией города Гатчина и  осуществляет полный цикл тепловой энергии: выработку, транспортировку и реализацию тепловой энергии в горячей воде конечным потребителям. На балансе МУП "Тепловые сети" г. Гатчина  находится 7 котельных в черте города и 90.6376 км тепловых сетей, износ сетей теплоснабжения в среднем составляет 71%.

На теплоснабжающем предприятии г. Гатчина МУП «Тепловые сети» в последние годы постоянно ведётся работа по внедрению прогрессивных энергосберегающих технологий, целью которой является экономия топливно-энергетических ресурсов.

- Положительный эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий доказывает необходимость продолжения работы в данном направлении.

Газификация г. Гатчина.  На начало реализации данной программы общая протяженность газораспределительных сетей в МО «Город Гатчина» составляла 291,7 км. К 2023 году протяженность построенных распределительных газопроводов увеличилась на 357,1 п.м.

- Не смотря на увеличение метража построенных газопроводов далеко не все домовладения на территории г. Гатчина газифицированы. Поэтому из года в год последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации.

Энергосбережение. С целью обеспечения рационального использования энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». На 2021-2025 годы также предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района.

Инфраструктурное развитие земельных участков. На территории МО «Город Гатчина» выделено 62 участка (39 участков в 9 и 23 участка в  10 кварталах), предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз, которые не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основной задачей является приоритетное выполнение работ по инфраструктурному развитию земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз.

Умный город. Гатчина – самый крупный по численности город Ленинградской области, на 01.01.2023 года численность составляла 92684 человек.

Гатчина обладает значительным экономическим потенциалом: развитым многоотраслевым экономическим комплексом, сформировавшимся научным комплексом. Стратегия социально экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года в основе своей опирается на развитие города Гатчины как основного ядра и двигателя развития Гатчинского муниципального района в целом. Не последним фактором, значительно влияющим на гармоничное и эффективное развитие города, являются мероприятия, направленные на цифровизацию городского пространства и вовлечение в цифровую городскую среду граждан, проживающих на территории МО «Город Гатчина», а также – представителей бизнеса и городских служб.

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности городов, на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:

-ориентация на человека;

-технологичность городской инфраструктуры;

-повышение качества управления городскими ресурсами;

-комфортная и безопасная среда;

-акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

В итоге внедрение технологий «Умного города» позволит усовершенствовать систему управления городским хозяйством и модель взаимодействия власти и городских служб с жителями города.

По комплексу мероприятий «Умный город» за 2021-2023 годы, мероприятия выполнены полностью.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры.

Целью муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина» является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры.

Задачами данной программы являются:

1. Обеспечение предоставления населению МО «Город Гатчина» коммунальных услуг нормативного качества.

2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива для бытовых нужд на территории МО «Город Гатчина».

3.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО «Город Гатчина» и повышение эффективности обеспечения населения теплоснабжением и горячим водоснабжением в многоквартирных домах.

4. Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам  в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз.

5. Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан путем цифровой трансформации различных сфер городской жизни, автоматизации процессов и комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры, формирования городской среды с обратной связью, позволяющей учитывать оценку горожанами тех или иных процессов, анализировать эффект, полученный от внедрения цифровых технологий во все направления городского развития и принимать управленческие решения по результатам анализа.

3.Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Муниципальная программа МО "Город Гатчина" "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина" содержит

1.Проекты:

1.1 Ведомственный проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

1.2 Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан".

1.Комплексы процессных мероприятий:

1.1 "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО "Город Гатчина";

1.2  "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина";

1.3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина";

1.4   "Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина";

1.5  "Умный город Гатчина".

Подробная информация по выполняемым мероприятиям содержится в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной,

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина».

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | 0 | 1 | - | - | МКУ УС МО «Город Гатчина» |  |
| 1.2. | Количество обеспеченных инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. | шт. | - | - | - | 62 | МКУ УС МО «Город Гатчина» |  |
| - ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие и функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение физических потерь в сетях водоснабжения с 36 до 31% в год | % | 34 | 33 | 32 | 31 | Комитет ЖКХ |  |
| 1.2 | Уменьшение доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 73,53 | 73,15 | 72,21 | 71,9 | Комитет ЖКХ |  |
| 1.3 | Количество отремонтированного оборудования (котлов, насосов отстойников и прочего) | ед. | 21 | 1 | 1 | 1 | Комитет ЖКХ |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжённость построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов, подлежащих техническому обслуживанию ежегодно | км | 51,59 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | Комитет ЖКХ |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями (в расчёте на 1 человека) | кВт. ч /чел. в год | 447 | 446 | 445 | 444 | Комитет ЖКХ |  |
| 3.2 | Снижение удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (на 1 человека) | м3/чел. в гол | 5,98 | 5,97 | 5,96 | 5,95 | Комитет ЖКХ |  |
| 3.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчёты зa которую осуществляются с использованием приборов учёта | Гкал/м2в год | 0,198 | 0,197 | 0,196 | 0,195 | Комитет ЖКХ |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения | потребители | - | - | - | 100 | МКУ УС «МО «Город Гатчина» |  |
| 4.2. | Обеспечение возможности подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения | потребители | 16 | - | - | 100 | МКУ УС «МО «Город Гатчина» |  |
| 4.3 | Количество построенных объектов инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | шт. | - | - | - | 5 | МКУ УС «МО «Город Гатчина» |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение доли жителей в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий не менее, чем на 5% ежегодно от базового значения | % | 84 000 жителей от 14 лет | 25 | 30 | 35 | Комитет ЖКХ |  |
| 5.2 | Увеличение доли подключенных к цифровой платформе подразделений администрации Гатчинского муниципального района и городских служб на территории МО «Город Гатчина» на 15% ежегодно от базового значения | % | 56 | 71 | 86 | 100 | Комитет ЖКХ |  |
| 5.3 | Вовлечение 20% управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в работу в единой базе данных цифрового двойника города ежегодно | % | 40 | 60 | 80 | 100 | Комитет ЖКХ |  |
| 5.4 | Увеличение доли охвата городских объектов (умные остановки) и вновь введенных пространств сетью бесплатного Wi-Fi на 20% в год | % | 55 | 75 | 95 | 100 | Комитет ЖКХ |  |
| 5.5 | Увеличение количества жителей и гостей города, вовлекаемых в современную цифровую среду на 7% в год | % | 31 | 38 | 45 | 52 | Комитет ЖКХ |  |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной,

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в МО «Город Гатчина»

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого развития и функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по Муниципальной программе МО "Город Гатчина" "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина" |  | Итого | 2022-2025 год | 231367,2 | 438763,1 | 50975,0 | 55200,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 91394,4 | 180220,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 104839,2 | 214872,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 35133,6 | 43669,5 | 50975,0 | 55200,0 |  |
| I.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" | Итого | 2022-2025 год | 11637,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 10132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1504,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | Итого | 2022-2025 год | 11134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина» |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 10132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1002,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. | Итого | 2022-2025 год | 502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| I.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Итого | 2024-2026 год | 0,0 | 717,4 | 6100,0 | 6100,0 | Комитет по строительству и градостроительному развитию территории |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 717,4 | 6100,0 | 6100,0 |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | Итого | 2024-2026 год | 0,0 | 717,4 | 6100,0 | 6100,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 717,4 | 6100,0 | 6100,0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства | Итого | 2024 год | 0,0 | 505,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Итого | 2024 год | 0,0 | 505,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 65,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией | Итого | 2024 год | 0,0 | 19685,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 17126,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 2559,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | Итого | 2024 год | 0,0 | 19685,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 17126,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 2559,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и в МО «Город Гатчина» | Итого | 2023-2025 год | 216259,8 | 413251,7 | 39275,0 | 43450,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 81261,7 | 162654,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 104839,2 | 214872,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 30158,9 | 35724,6 | 39275,0 | 43450,0 |  |
| 1.1 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 2023-2025 год | 6390,0 | 6750,0 | 6490,0 | 6490,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 6390,0 | 6750,0 | 6490,0 | 6490,0 |  |
| 1.2 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань (помывка) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Итого | 2024-2026 год | 0,0 | 7130,0 | 7600,0 | 7890,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 7130,0 | 7600,0 | 7890,0 |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | Итого | 2023-2026 год | 5269,9 | 5656,0 | 5470,0 | 5700,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 5269,9 | 5656,0 | 5470,0 | 5700,0 |  |
| 1.4 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | Итого | 2023-2026 год | 105950,7 | 218656,4 | 11000,0 | 12000,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 104839,2 | 214872,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1111,5 | 3783,6 | 11000,0 | 12000,0 |  |
| 1.4.1 | Строительство канализационной сети по ул.Багажной, г.Гатчина | Итого | 2024 год | 0,0 | 12490,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС "МО Город Гатчина" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 12365,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт хоз-бытовой канализации на объекте: "Инженерные сети водоснабжения и водоотведения до границы "Северо-Западного нанотехнологического центра" в северной въездной зоне г. Гатчина" | Итого | 2024 год | 152,3 | 188,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС "МО Город Гатчина" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 12,7 | 188,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Итого | 2024 год | 105798,4 | 205977,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 104699,6 | 202507,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1098,8 | 3469,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.1 | Резерв на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Итого | 2024 | 0,0 | 1393,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 1393,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей, расположенных в границах территории от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д.54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д.7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 15507,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 15352,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей к дому 20А по ул.Урицкого в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 3406,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 3372,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.4 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Урицкого, между домами № 15-17 по ул. Достоевского в г. Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1638,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1621,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.5 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Урицкого, между домами № 8-9 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 663,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 656,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.6 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Урицкого, д.12-17А в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1516,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1501,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.7 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Красная, д. 22 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 11518,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 11402,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 115,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.8 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Рысева, д.26 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 519,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 514,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.9 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Кустова, д.26 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1307,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1293,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.10 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Рошаля, д.15 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 662,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 655,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.11 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Рошаля, д.19Б в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 570,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 565,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.12 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева, д.3-д.18А в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1177,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1165,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.13 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева, д.5-д.20/18 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 2142,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 2120,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.14 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева, д.13-д.26 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1411,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1397,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.15 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева между д.24-д.26А по ул. Володарского в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1713,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1696,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.16 | Капитальный ремонт участка теплотрассы под тротуаром ул.Радищева от ТК-247 до ТК-178 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 34341,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 33979,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 361,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.17 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева от ТК-151 до ул.Чехова д.14 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1387,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1374,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.18 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева д.3-12 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 3877,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 3838,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.19 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова у д.9/5 по ул.Л.Шмидта в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1987,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1967,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.20 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова от д.17 до ТК-205 в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 1629,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 1613,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.21 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова от ТК-207 до ТК-207А в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 5095,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 5044,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.22 | Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова (пересечение с ул.Радищева) в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 3522,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 3487,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.23 | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления от ТК-349 до УП-1 по ул. Крупской (пересечение с ул.Рощинская) в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 7730,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 7653,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.24 | Капитальный ремонт участка сетей ГВС от ТК-349 до УП-1 по ул. Крупской (пересечение с ул.Рощинская) в г.Гатчина Ленинградской области | Итого | 2024 | 0,0 | 6945,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 6876,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.25 | Капитальный ремонт участка магистрального водопровода Ду 500мм по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова от ул. Радищева до ул. К. Маркса | Итого | 2024 | 0,0 | 42259,3 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 41824,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 434,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.26 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, от Госпитального пер. до ул. Соборная | Итого | 2024 | 0,0 | 15373,7 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 15220,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 153,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.27 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев по адресу: г. Гатчина ул. Урицкого, от Радищева до ул. К.Маркса | Итого | 2024 | 0,0 | 8682,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 8596,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.28 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого д.20а | Итого | 2024 | 0,0 | 2296,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 2273,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.29 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и колодцев, расположенных в границах благоустройства: ул. Куприна, д. 54, ул. 120 Дивизии, д. 7, 3, 3А, до ул. Рысева д. 57 в г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,0 | 8951,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 8862,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 89,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.30 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и колодцев по адресу: г. Гатчина, по ул. Радищева, от дома №3 до ул. Чехова | Итого | 2024 | 0,0 | 16747,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР* |  | 0,0 | 16580,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 167,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.31 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до жилых домов на ул. Слепнева д.4 к.1, д.2. ул. Новоселов д.2 к.1 | Итого | 2023 год | 8144,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 8063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 81,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.32 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского | Итого | 2023 год | 25259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 24993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 265,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.33 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации и водопровода и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Красная от ул. Чкалова до ул. Соборная | Итого | 2023 год | 20535,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 20329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.3.34 | Капитальный ремонт участка магистрального водопровода Ду-600 - 700 мм по адресу: г. Гатчина от ул. Хохлова д. 3 до ул. Радищева д. 3; от ул. Хохлова д. 3до ул. Крупской д. 1 | Итого | 2023-2026 год | 51859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 51313,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | Итого | 2023-2026 год | 1200,0 | 1255,0 | 1315,0 | 1370,0 | Комитет ЖКХ |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1200,0 | 1255,0 | 1315,0 | 1370,0 |  |
| 1.6 | Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | Итого | 2023 год | 93278,6 | 169804,3 | 2000,0 | 2000,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 81261,7 | 162654,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 12016,8 | 7150,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 1.6.1 | Ремонт участков теплотрассы по адресу: ЛО, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, д.4, д.6, пр.25 Октября, д.5, д.3 – «Гатчинский дворик» и территория, ограниченная ул. Красная, д.2, д.3, д.3А, ул. Чкалова, д.77А, д.75 – «Сквер Терентьева» | Итого | 2023 год | 12030,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 10575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.2 | Ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 по ул.А.Зверевой в г. Гатчина | Итого | 2023 год | 47798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 41584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 6213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.3 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 по ул. Ав.Зверевой в г. Гатчина | Итого | 2024 год | 0,0 | 50689,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 44100,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 6589,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.4 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 по ул. Ав. Зверевой в г. Гатчина | Итого | 2024 год | 0,0 | 83418,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 82858,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 560,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.5 | Капитальный ремонт теплотрассы от НО-1 до ТК-15 по ул.А.Зверевой в г. Гатчина | Итого | 2024 год | 0,0 | 35696,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 35696,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.6 | Ремонт РП-18 на котельной №10, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1, г.Гатчина | Итого | 2023 год | 23931,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 20820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 3111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.7 | Ремонт КТП-1 6/0,4кВ котельной №10, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1, г.Гатчина | Итого | 2023 год | 2995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 2606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 389,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.8 | Ремонт КТП-1 6/0,4кВ котельной №11 по ул.Индустриальная, д.1, г.Гатчина | Итого | 2023 год | 3425,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 2980,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 445,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.9 | Ремонт КТП-2 6/0,4кВ котельной №11 по ул. Индустриальная, д.1, г.Гатчина | Итого | 2023 год | 3097,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 2695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Итого | 2023-2026 год | 4170,7 | 4000,0 | 5400,0 | 8000,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 4170,7 | 4000,0 | 5400,0 | 8000,0 |  |
| 1.7.1 | Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации | Итого | 2023-2024 год | 774,5 | 773,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 774,5 | 773,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7.2 | Ремонт аварийного участка водопровода Ду-500 мм по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 21 | Итого | 2024 год | 0,0 | 3227,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 3227,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7.3 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации и водопровода по адресу: г. Гатчина, территория ограниченная ул. Чкалова д.77, ул. Красная 2,4, 6, пр. 25 Октября д.3, 5 -"Гатчинский дворик" | Итого | 2023 год | 2726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 2726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7.4 | Замена ограждения (140 м) акватории поверхностного источника водоснабжения озера Серебряное | Итого | 2023 год | 669,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ, МУП "Водоканал" г.Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 669,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2023-2026 год | 1294,9 | 1428,3 | 1300,0 | 1300,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1294,9 | 1428,3 | 1300,0 | 1300,0 |  |
| 2.1 | Строительство газопроводов высокого и низкого давления | Итого | 2023-2024 год | 248,2 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 248,2 | 128,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Газификации МКД по адресу: ул. Заводская д. 1в,в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 год | 248,2 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 248,2 | 128,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Распределительный газопровод по ул. Чкалова г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ УС «МО «Город Гатчина |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2022-2023 год | 1046,7 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | Комитет ЖКХ МКУ УС «МО "Город Гатчина" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 1046,7 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | Инвестиции |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 2022-2025 год | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. (Учреждения культуры) | Итого | 2022-2025 год | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 3.2 | Мероприятия по повышению надёжности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Итого | 2023-2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет ЖКХ Комитет по культуре и туризму |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО "Город Гатчина" | Итого | 2023-2026 год | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ УС "МО Город Гатчина" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 4.1. | Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона "Заячий Ремиз" на территории МО "Город Гатчина", предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | Итого | 2023-2026 год | 502,7 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | МКУ УС "МО Город Гатчина" |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 502,7 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Умный город Гатчина" | Итого | 2023-2026 год | 2175,0 | 2974,3 | 3100,0 | 3150,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2175,0 | 2974,3 | 3100,0 | 3150,0 |  |
| 5.1 | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | Итого | 2023 год | 2175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 2175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | Итого | 2023 - 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Обеспечение населения услугами связи (wi-fi) | Итого | 2024-2025 год | 0,0 | 684,0 | 800,0 | 0,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 684,0 | 800,0 | 0,0 |  |
| 5.4 | Прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства | Итого | 2023-2026 год | 0,0 | 2290,3 | 2300,0 | 3150,0 | Комитет цифрового развития |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМР |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет МО "Город Гатчина" |  | 0,0 | 2290,3 | 2300,0 | 3150,0 |  |