АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2024									№ 2557

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  от 23.11.2018  № 336 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района на период до 2030 года» (в действующей редакции), решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района от 19.12.2023 №356 «Об утверждении структуры администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 18.04.2024 № 374 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2023 № 336 «О бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 19.12.2023 № 6094 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 15.05.2024 № 2200 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 29.12.2023 № 6372 «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории Гатчинского муниципального района, и их структур».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 02.04.2024 №1483 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 10.11.2020 № 3657 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Гатчинского муниципального района,

заместитель главы администрации

по финансовой политике

и муниципальному контролю                                                        И.В. Носков

Супренок А.А.

Приложение к постановлению

администрации Гатчинского муниципального района

10.11.2020 № 3657

(в редакции постановления

от  04.06.2024 №2557)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026гг. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества, повышение экологической безопасности; 2. Обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района; 3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района; 4. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района; 5. Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности Гатчинского муниципального района, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»; 2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»; 3. Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района». |
| Ожидаемые (конечные результаты реализации муниципальной программы) | К концу 2024 года: 1. Протяженность построенных автомобильных дорог (участков) дорог общего пользования местного значения – 0,3575 км; 2. Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Гатчинского муниципального района – 1 шт; 3. Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта – до 0,04%; 4. Количество реконструируемых пунктов (ПРГ) – 4 шт.; 5. Приобретение дизель генераторов для муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» и для Комитета культуры -2 шт.; 6. Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения – 3 шт.; К концу 2025 года: 7. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями - до 0,16 Гкал/м2; 8. Количество разработанных комплектов ПСД объектов транспортной инфраструктуры – 1 шт.; К концу 2026 года: 9. Количество внедрённых цифровых платформ для работы с данными с целью обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан – 5 шт.; 10. Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – до 69%; 11. Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции – до 38%; 12. Увеличение доли реконструированных канализационных сетей от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции – 28,36%; 13. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями - до 338 кВт.ч/чел.; 14. Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями - до 5,91 м3/чел.; 15. Увеличение доли протяженности реконструированных а/дорог в общей протяженности автомобильных дорог – 1,17 %; 16. Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог – 12,5%; 17. Доля фактически выполненного объема транспортной работы – не менее 85%; 18. Доля выполненных мероприятий администрациями поселений Гатчинского муниципального района в рамках содействия развитию инфраструктуры муниципальных образований -100%. |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования Гатчинского муниципального района; Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района; Комитет цифрового развития администрации Гатчинского муниципального района. |
| Участники муниципальной программы | МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района», администрации поселений Гатчинского муниципального района (в части иных межбюджетных трансфертов). |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Расходы (тыс. руб.) |
|  | Объем финансирования муниципальной программы по годам (в тыс. руб.): 2023 год – 873 107,7 2024 год* – 1709127,9 2025 год ** – 611 626,9 2026 год ** – 702 388,3 |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Налоговые расходы не предусмотрены. |

*справочно

**размер субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета указано справочно (планово).

Финансовое обеспечение подлежит уточнению в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

* 2024г.-131919,2;

**2025г.-118300,0; 2026г.-118571,0

- Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

В состав объектов муниципальной собственности коммунального комплекса Гатчинского муниципального района входят следующие объекты:

29 котельных,  150 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), скважины – 153 шт., РЧВ – 52 шт., башни водонапорные – 63 шт., водопроводные сети – 286 км, ВНС 2-го подъема – 20 шт., гипохлоритные установки – 32 шт., канализационные сети – 283 км, КНС – 61 шт., КОС – 22 шт.

К основным проблемным вопросам отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует отнести:

- отсутствие водоподготовки на большинстве водозаборов - в связи с отсутствием станций очистки, обезжелезивания и умягчения воды;

- качество очистки сточных вод не соответствует нормативам – в связи с высоким износом сооружений, превышением проектной производительности очистных сооружений над фактическими объемами стоков, поступающих на очистку, в связи с ужесточением требований законодательства по качеству очистки стоков (НДС);

-  сброс сточных вод без очистки - ввиду отсутствия или полного разрушения очистных сооружений;

-  неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения и водоотведения - в связи с высоким уровнем износа – более 70 %;

- неудовлетворительное техническое состояние 30 % сетей теплоснабжения.

Прогноз развития сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

30.08.2021 заключено концессионное соглашение в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Гатчинского муниципального района. В рамках реализации данного концессионного соглашения до конца 2039 года планируется к реализации 112 мероприятий, из них в сфере водоснабжения 72 мероприятия и в сфере водоотведения 40 мероприятий.

В рамках данной муниципальной программы планируется:

Модернизация водопроводных сетей – 9372 пог.м;

Модернизация водонапорной башни в д.Старосиверская;

Модернизация скважин № 22222 в д.Вайялово, № 10, № 2249, № 606, № 3337, № 2421, № 14317 в п.Вырица, в п.Дружная Горка, № 3353 в д.Меньково, № 5286 в п.Кобрино, № 3510 в п.Рождествено, № 1(№2748/2) в д.Куровицы, № 38 в п.Сиверский;

Строительство скважин в п.Лукаши, п.Мины и станций водоподготовки д.Старосиверская (5 штук), п.Белогорка (2 штуки), п.Терволово, п.Пудость, п.Мыза-Ивановка, п.Елизаветино (2 штуки), д.Лампово, в жилом городке «Борницкий лес»;

Модернизация канализационных сетей – 3257 пог.м;

Модернизация канализационных очистных сооружений в пос.Пудость, д.Новосиверская, п.Войсковицы;

Строительство канализационных очистных сооружений в д.Меньково и п.Дружная Горка;

Модернизация канализационных насосных станций в д.Новосиверская, п.Кобралово, п.Тайцы.

На конец 2023 года введены в эксплуатацию:

После модернизации:

- 8 скважин (в п.Вырица (2 ед.), д.Вайялово, д.Куровицы, д.Меньково, п. Вырица №2421, пос. Дружная горка ул. Красницкая, с. Рождественно №3510);

-  водопроводные сети по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная, в п. Новый Свет, в пос.Войсковицы, д. Большие Колпаны;

- канализационные сети в пос. Дружная Горка, д. Белогорка ул. Институтская, п. Пудость, п. Сиверский-2, пр. Героев, д.2 до КНС ул. Советская;

После строительства:

- станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес», в пос.Елизаветино, пос. Мыза-Ивановка, пос. Пудость;

- скважины в д.Мины и п.Лукаши.

В рамках реализации муниципальной программы планируется заключение концессионного соглашения в сфере теплоснабжения на территории Гатчинского муниципального района.

Характеристика сферы газоснабжения.

Газораспределительная система Гатчинского муниципального района представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории Гатчинского муниципального района.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Гатчинского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Поэтому из года в год, последовательно и настойчиво наращиваются темпы газификации. Однако, еще не все домовладения на территории Гатчинского муниципального района газифицированы.

Выполнение программы позволит газифицировать новые населенные пункты и предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и индивидуальных жилых домовладений.

В целях повышения надежности услуг газоснабжения для потребителей в Гатчинском муниципальном районе и своевременной модернизации газораспределительной системы за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района осуществляются мероприятия по реконструкции ГРП и системы газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Недостаточный уровень газификации населенных пунктов Гатчинского муниципального района природным газом (64 %).

Проблемы газификации Гатчинского муниципального района во многом связаны с тем, что объекты газификации – частный сектор, небольшие населенные пункты, расположены точечно на большой территории. Это влечет за собой значительные расходы на прокладку распределительных сетей после строительства магистральных и межпоселковых газопроводов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» полномочия по проектированию и строительству газораспределительных сетей переданы Единому оператору газификации.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 №3603-р Единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация». На территории Ленинградской области функции единого оператора газификации выполняет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

С 2021 года принимаются заявки от жителей Гатчинского района на догазификацию, заключаются договоры. По данным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 01.01.2023 год принято 4697 заявок. В период 2022 года по Гатчинскому району газифицировано 423 домовладения.

Прогноз развития сферы газоснабжения.

Завершение разработки проектно-сметной документации и техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности Гатчинского муниципального района.

Характеристика энергетической сферы.

В ходе реализации программы производится установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и жилищном фонде, производится замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. При проведении ремонтов и модернизаций зданий бюджетных организаций все в большей степени внедряются энергосберегающие технологии, а именно, замена деревянных рам на стеклопакеты, утепляются наружные стены, цокольные перекрытия и кровли, модернизируется система отопления, включая установку узлов учета тепловой энергии с автоматической или ручной регулировкой подачи теплоносителя.

Объем выполненных и профинансированных работ по исполнению  мероприятий программ за 2017 г.,2018 г и 2019 г. составил 15 000,54 тыс. руб.

Объем выполненных и профинансированных работ по исполнению мероприятий программ за 2020г., 2021г., 2022 г. и 2023 г. составил 18118,90 тыс. руб.

С целью обеспечения рационального использования ресурсов на территории Гатчинского муниципального района с 2010 года проводится работа по исполнению Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на территории Гатчинского муниципального района.

Прогноз развития энергетической сферы.

Повышение энергетической эффективности, замена металлопластиковых окон, замена электропроводки в учреждениях бюджетной сферы.

Характеристика сферы транспортной инфраструктуры.

На территории Гатчинского муниципального района 220 населенных пунктов, в которых на 01.01.2023 года, по информации Петростат, проживает 261,8 тысяч человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Гатчинского муниципального района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

В границах Гатчинского муниципального района протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 107 км, региональных автомобильных дорог – 555,45 км, местного значения Гатчинского муниципального района 158,3 км, местного значения городских и сельских поселений – 1297,1 км.

Гатчинский район это один из наиболее крупных и развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. В районе строятся высокотехнологичные предприятия. В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном комплексе проводится модернизация и реконструкция действующих производств.

К проблемам, связанным с функционированием и развитием транспортной инфраструктуры следует отнести состояние автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района (в том числе искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

-  не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района.

Прогноз развития сферы транспортной инфраструктуры.

Гатчинский муниципальный район имеет развитую автодорожную сеть. Протяженность автомобильных дорог общего пользования оставляет 1455,4 км, из них с твердым покрытием – 1267,7 км (87,1% от общей протяженности), из них с усовершенствованным покрытием – 569,1 км (39,1% от общей протяженности). Все административные центры городских и сельских поселений связаны с райцентром дорогами с твердым покрытием.

Несмотря на развитую автодорожную сеть, некоторое количество сельских населенных пунктов не имеет автодорожных подъездов с твердым покрытием на связях с дорогами общего пользования, что негативно сказывается на безопасности движения по дорогам, их пропускной способности, а также на мобильности населения района и качестве жизни населения.

В ближайшие годы развитие транспортной инфраструктуры будет направлено на оптимизацию схемы организации и обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств, пешеходов, организацию прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Протяженность автомобильных дорог, включены в реестр объектов недвижимости, находящихся в собственности Гатчинского муниципального района составляет 158,3 км.

Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального района.

Содержание автомобильных дорог местного значения – 158,3 км.

Развитие дорожной сети Гатчинского муниципального района, её обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития Гатчинского муниципального района.

Прогноз развития цифровых и информационных проектов

Гатчинский муниципальный район использует потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор развития всех направлений, создавая для этого необходимые платформы и сервисы для реализации новых идей, осуществляемых с применением иформационно-телекоммуникационных технологий на качественно новом уровне.

Разработка и реализация мероприятий проекта базируется на основополагающих принципах информационной безопасности, включающих: использование российских технологий обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой информации и процессов ее обработки; преимущественное использование отечественного программного обеспечения и оборудования; применение технологий защиты информации с использованием российских криптографических стандартов.

Направление развития цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района обеспечивает: выполнение функций управления реализацией настоящего проекта на консолидированном уровне, в том числе: формирование совместно с профессиональными сообществами аналитики данных и моделей будущего; координация деятельности органов местного самоуправления и взаимодействие с представителями бизнеса, гражданского общества и научно-образовательного сообщества по вопросам развития цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района и реализации мероприятий; участие представителей всех заинтересованных сторон (власти, бизнеса, гражданского общества и научно-образовательного сообщества) в деятельности рабочих групп, экспертизе мероприятий  проекта и планов развития.

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки реализации мероприятий проекта, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи. Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появление и развития новых технологий.

Реализация мероприятий проекта позволяет населению пользоваться качественными современными цифровыми услугами на территории Гатчинского муниципального района.

- Цели и задачи муниципальной программы.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса и инженерно-технической инфраструктуры Гатчинского муниципального района.

Задачами данной программы являются:

- обеспечение предоставления населению Гатчинского муниципального района коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд на территории Гатчинского муниципального района;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях Гатчинского муниципального района;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Гатчинского муниципального района для увеличения мобильности и снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов Гатчинского муниципального района;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности Гатчинского муниципального района, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Проектная часть:

1. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»:

- приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения).

2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»:

- реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области.

3. Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района»:

- развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района;

- развитие Цифрового двойника- «Геоинформационный портал Гатчинского муниципального района»;

- создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района.

Процессная часть:

- Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района":

- строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (2023 год.);

- строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению;

- ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (2023 год);

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.

- Комплекс процессных мероприятий по газоснабжению Гатчинского муниципального района.

- строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы (2023 год);

- техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов.

- Комплекс процессных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы.

- Комплекс процессных мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержания автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание и уборка автомобильных дорог местного значения.

5. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам»:

- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам.

6. Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований":

- субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района;

- субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных автомобильных дорог (участков) дорог общего пользования местного значения | км. | - | 0,3575 | - | - | МКУ «УС ГМР» |  |
| 2. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | шт. | - | 1 | - | - | Комитет ЖКХ |  |
| 3. Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество внедрённых цифровых платформ для работы с данными с целью обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан | Шт. | - | 3 | 1 | 1 | Комитет цифрового развития |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно- канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли населения Гатчинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | % | 62 | 63 | 68 | 69 | Комитет ЖКХ |  |
| 1.2 | Увеличение доли реконструированных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей, требующих реконструкции | % | 20,7 | 28,3 | 35 | 38 | Комитет ЖКХ |  |
| 1.3 | Увеличение доли реконструированных канализационных сетей от общего количества канализационных сетей, требующих реконструкции | % | 10,42 | 17,11 | 26,45 | 28,36 | Комитет ЖКХ |  |
| 1.4 | Увеличение доли отремонтированных сетей от общего количества сетей теплоснабжения, требующих ремонта | % | 0,03 | 0,04 | - | - | Комитет ЖКХ |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение Гатчинского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество реконструируемых пунктов (ПРГ) | Шт. | 0 | 4 | - | - | МКУ «УС ГМР» |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт ч/чел. в год | 444 | 442 | 440 | 338 | Комитет ЖКХ |  |
| 3.2 | Снижение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями | м3/чел. В год | 5,94 | 5,93 | 5,92 | 5,91 | Комитет ЖКХ |  |
| 3.3 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал/м 2 в год | 0,18 | 0,17 | 0,16 | - | Комитет ЖКХ |  |
| 3.4 | Приобретение дизель генераторов для муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" и для Комитета культуры. | шт. | - | 2 | - | - | Комитет ЖКХ |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество разработанных комплектов ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт а/дорог местного значения | комплект | 1 | 2 | - | - | МКУ «УС ГМР» |  |
| 4.2 | Увеличение доли протяженности реконструированных а/дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | - | - | - | 1,17 | МКУ «УС ГМР» |  |
| 4.3 | Увеличение доли протяженности отремонтированных дорог в общей протяженности автомобильных дорог | % | 6,8 | 5,06 | 5,85 | 12,5 | Комитет ЖКХ |  |
| - Комплекс процессных мероприятий "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля фактически выполненного объема транспортной работы | % | - | Не менее 85 | Не менее 85 | Не менее 85 | Комитет ЖКХ |  |
| 5.2 | Количество разработанных комплектов ПСД объектов транспортной инфраструктуры | комплект | - | - | 1 | - | МКУ «УС ГМР» |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля выполненных мероприятий администрациями поселений Гатчинского муниципального района в рамках содействия развитию инфраструктуры муниципальных образований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрации поселений |  |

| План реализации муниципальной программы Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 2023-2026 | 873107,7 | 1709127,9 | 611626,9 |  | 702388,3 | Комитет ЖКХ ГМР |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 188826,8 | 135149,8 | 118300,0 |  | 118571,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 684280,8 | 1573978,1 | 493326,9 |  | 583817,3 |  |  |
| I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия направленные на достижение целей проектов. | Итого | 2023 | 174448,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 160595,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 13853,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" (Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов(теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | Итого |  | 10199,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 8873,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1325,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | Итого | 2023 | 10199,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета* |  | 8873,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1325,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта "Дорожная сеть" | Итого | 2023 | 164249,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 151721,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 12527,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения ( Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины - Новинка" до д. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы) | Итого | 2023 | 96608,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 86812,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 9795,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Итого | 2023 | 17235,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 15007,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2227,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская - Маргусы - Куровицы" с асфальтобетонным покрытием | Итого | 2023 | 17235,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 15007,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 2227,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некомерческим товариществам в Ленинградской области | Итого | 2023 | 50405,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 49901,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 504,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.1. | Дорога въезд в садоводческий массив "Красницы" | Итого | 2023 | 50405,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 49901,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 504,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Итого | 2024 | 0,0 | 31331,2 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 27501,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3829,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Итого | 2024 | 0,0 | 31331,2 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 27501,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3829,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Строительство участка автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно, в том числе проектно- изыскательские работы. | Итого | 2024 | 0,0 | 31331,2 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 27501,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3829,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области и тепловой энергией" | Итого | 2024 | 0,0 | 3820,6 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 3230,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 590,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | Итого | 2024 | 0,0 | 3820,6 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 3230,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 590,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Муниципальный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района" | Итого | 2024 | 0,0 | 26100,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет цифрового развития |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 26100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района | Итого | 2024 | 0,0 | 8900,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет цифрового развития |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 8900,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Развитие Цифрового двойника- "Геоинформационный портал Гатчинского муниципального района" | Итого | 2024 | 0,0 | 10700,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет цифрового развития |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 10700,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Развитие ИТ- инфраструктуры в Гатчинском муниципальном районе | Итого | 2024 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет цифрового развития |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.4. | Создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района | Итого | 2024 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет цифрового развития |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть | Итого | 2023-2026 | 698659,0 | 1647876,1 | 611626,9 |  | 702388,3 | Комитет ЖКХ ГМР |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 28231,5 | 104417,9 | 118300,0 |  | 118571,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 670427,5 | 1543458,2 | 493326,9 |  | 583817,3 |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района" | Итого | 2023-2026 | 114350,8 | 273295,9 | 149553,0 |  | 227509,1 | Комитет "ЖКХ" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 28231,5 | 104417,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 86119,3 | 168877,9 | 149553,0 |  | 227509,1 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод ( "Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино, Павловский пр.,д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы) | Итого | 2023 | 248,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 248,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | Итого | 2023-2026 | 77300,9 | 83357,0 | 135833,0 |  | 147134,6 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 77300,9 | 83357,0 | 135833,0 |  | 147134,6 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоснабжения | Итого | 2023-2026 | 42142,7 | 34912,4 | 37836,7 |  | 16848,1 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 42142,7 | 34912,4 | 37836,7 |  | 16848,1 |  |  |
| 1.2.1.1. | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, дер.Большие Колпаны. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/.Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Большие Колпаны | Итого | 2023-2025 | 7270,9 | 2626,2 | 2695,8 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7270,9 | 2626,2 | 2695,8 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.2. | Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки | Итого | 2023-2026 | 1009,6 | 683,4 | 777,0 |  | 875,5 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской обасти |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1009,6 | 683,4 | 777,0 |  | 875,5 |  |  |
| 1.2.1.3 | Строительство станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес» | Итого | 2023-2026 | 997,3 | 562,7 | 552,0 |  | 552,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 997,3 | 562,7 | 552,0 |  | 552,0 |  |  |
| 1.2.1.4 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 1 этап, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения: инв.№ 41:218:002:000004310, здание насосной станции у водонапорной башни (лит. А1) - площадью 222,5 кв.м., здание водонапорной башни (лит.А2) - 34,2 кв.м здание станции 2-го одъема волды (лит.А3) - 68,4 кв.м, артскважина №2 после ЭЦВ (лит. А4) - 6,10 кв.м, артскважина № 3 ЭЦВ 10 (лит.А5) - 6,20 кв.м артскважина № 4 ЭЦВ 8 (лит.А6) - 6,20 кв.м, артскважина № 5 ЭЦВ 8 (лит.А7) - 6,20 кв.м, артскважина № 6 ЭЦВ 8Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099/2008-192. | Итого | 2023-2024 | 3901,6 | 433,6 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3901,6 | 433,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.5 | Строительство скважины в дер. Мины | Итого | 2023-2026 | 1752,1 | 756,1 | 768,0 |  | 768,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1752,1 | 756,1 | 768,0 |  | 768,0 |  |  |
| 1.2.1.6 | Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв., расположенное по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Московская, д.12д. Кадастровый номер 47:23:2028001:2815 с внедрением станции водоподготовки | Итого | 2023-2024 | 570,5 | 393,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 570,5 | 393,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.7 | Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 603, № 2249) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011760, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47-78-17/025/2010-076 | Итого | 2023-2026 | 808,0 | 147,2 | 396,0 |  | 396,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 808,0 | 147,2 | 396,0 |  | 396,0 |  |  |
| 1.2.1.8 | Модернизация скважины №606, п. Вырица, ул.Еленинская, д.1а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (в составе: скважина № 606, башня водонапорная, сеть), назначение: нежилое, инв№41:218:002:000011770, лит.А, Б, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гп.Вырица. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/025/2010-011 | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 3364,3 | 1682,1 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3364,3 | 1682,1 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.9 | Модернизация скважины №3337, п. Вырица, ул. Бернадская, д. 34а с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 | Итого | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 875,6 |  | 480,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 875,6 |  | 480,0 |  |  |
| 1.2.1.10 | Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 2421) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011780, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:6374 | Итого | 2023-2026 | 914,4 | 236,5 | 660,0 |  | 660,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 914,4 | 236,5 | 660,0 |  | 660,0 |  |  |
| 1.2.1.11 | Модернизация скважины №14317, п. Вырица, ул. Бакунина, д.48б с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 14317) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011810, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:1881 | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 705,3 | 492,0 |  | 492,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 705,3 | 492,0 |  | 492,0 |  |  |
| 1.2.1.12 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Вырица, ул.Бернадская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Вырица (скважина № 3337) назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000011800, лит.А, А1Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Вырица, кадастровый номер 47:23:2028001:2816 | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 147,3 | 2798,5 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 147,3 | 2798,5 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.13 | Строительство станции водоподготовки в дер. Лампово | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 994,8 | 648,0 |  | 648,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 994,8 | 648,0 |  | 648,0 |  |  |
| 1.2.1.14 | Модернизация скважины артезианской с водопроводом, лит. Назначение: нежилое, протяженность 120 м, по адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногорское городское поселение, пгт Дружная Горка, ул.Красницкая, соор.23. Кадастровый номер: 47:23:0000000:49731 с внедрением станции водоподготовки | Итого | 2023-2024 | 3880,1 | 108,5 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3880,1 | 108,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.15 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка, ул Введенского | Итого | 2023-2024 | 71,9 | 1564,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 71,9 | 1564,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.16 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Лампово ул.Совхозная | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 47,5 | 902,7 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 47,5 | 902,7 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.17 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Дружная Горка от водозобора, ,п.Дружная Горка (Красницы) от водонопорной башни | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 154,4 | 2933,9 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 154,4 | 2933,9 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.18 | Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10 м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружба производительность 10 м3/час) | Итого | 2023-2026 | 1765,0 | 181,7 | 1380,0 |  | 1380,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1765,0 | 181,7 | 1380,0 |  | 1380,0 |  |  |
| 1.2.1.19 | Модернизация скважины N3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции водоподготовки в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д.Меньково, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв.№ 47453, лит.А, А1, А2,А3, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Меньково, Кадастровый (условный) номер:47-47-17/161/2010-113. | Итого | 2023-2026 | 1167,7 | 253,7 | 648,0 |  | 648,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1167,7 | 253,7 | 648,0 |  | 648,0 |  |  |
| 1.2.1.20 | Модернизация скважины №5286, пос. Кобринское, ул.Центральная, д.5А/1 с внедрением станции водоподготовки | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 4006,5 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 4006,5 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.21 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. l-44, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Новый Свет, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003770, лит. А1,А2, А2-Г, А3, А3-Г, А3-1, А4, А4-Г, А5, А5-Г, А6, А6-Г, А7, А8, А8-Г, А8-1, А9, А9-Г, А10, А10-Г, А10-Г1, А10-Г2, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-144. | Итого | 2023-2024 | 3662,1 | 121,5 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3662,1 | 121,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.22 | Строительство скважины в пос. Лукаши | Итого | 2023-2026 | 1256,5 | 821,4 | 672,0 |  | 672,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1256,5 | 821,4 | 672,0 |  | 672,0 |  |  |
| 1.2.1.23 | Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка | Итого | 2023-2026 | 1050,3 | 206,7 | 576,0 |  | 576,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1050,3 | 206,7 | 576,0 |  | 576,0 |  |  |
| 1.2.1.24 | Строительство станции водоподготовки в пос. Пудость | Итого | 2023-2024 | 3228,2 | 171,4 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3228,2 | 171,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.25 | Строительство станции водоподготовки в пос. Терволово | Итого | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 1170,5 |  | 636,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 1170,5 |  | 636,0 |  |  |
| 1.2.1.26 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость от станции второго подьема в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Пудость (насосная станция 2-го подъема - площадью 95,7 кв.м, накопительная емкость - площадью 30,7 кв.м, хлораторная - площадь. 30,7 кв.м, распределительный пункт - площадью 20,6 кв.м, агрегат насосный К-100-65 (Скв. №2) - площадью 6,9 кв.м, артскважина № 4 - площадью 17,2 кв.м, артскважина № % - площадью 19,1 кв.м, дорога к водозабору, ограждение водозабора, центральный водопровод, сеть водопроводная), инв.№ 41:218:002:000003980. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-166. | Итого | 2023-2024 | 91,3 | 1846,8 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 91,3 | 1846,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.27 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Терволово ул.Целинная,ул.Полевая, ул.Инкубаторная в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Терволово, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 6998, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Терволово. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/079/2007-024. | Итого | 2023-2024 | 91,3 | 1904,4 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 91,3 | 1904,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.28 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большое Рейзино от скважины в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д. Большое Рейзино, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.№ 41:218:002:000003750, лит А1-А2-А3-А1Л, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Рейзино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/063/2008-092 | Итого | 2023-2024 | 91,3 | 1946,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 91,3 | 1946,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.29 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Ивановка | Итого | 2023-2024 | 90,0 | 1919,3 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 90,0 | 1919,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.30 | Модернизация скважины №3510, назначение: нежилое здание, высота 180 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено, д. 3. Кадастровый номер: 47:23:0701001:377 | Итого | 2023-2026 | 431,0 | 1244,6 | 876,0 |  | 876,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 431,0 | 1244,6 | 876,0 |  | 876,0 |  |  |
| 1.2.1.31 | Строительство станций водоподготовки в д. Белогорка (2 шт.) | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 3364,3 | 3364,3 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 3364,3 | 3364,3 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.32 | Строительство установок водоподготовки в д. Старосиверская (5шт.) | Итого | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 5554,3 |  | 3012,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 5554,3 |  | 3012,0 |  |  |
| 1.2.1.33 | Модернизация водонапорной башни площадью 14,5 кв.м назначение: нежилое здание по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,д.Старосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0905001:281 | Итого | 2023-2026 | 30,6 | 336,8 | 216,0 |  | 216,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 30,6 | 336,8 | 216,0 |  | 216,0 |  |  |
| 1.2.1.34 | Модернизация скважины № 38 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) | Итого | 2023-2026 | 73,0 | 463,9 | 937,2 |  | 540,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 73,0 | 463,9 | 937,2 |  | 540,0 |  |  |
| 1.2.1.35 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сиверский, пр.Героев, ул.Военный городок, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№ 10871, лит. А,А1,А2,А3,А4, А5,А6,А7,А8,А9,А10,А12,А13,А14,А15,А16-Л, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, гпСиверский. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. | Итого | 2023-2024 | 7541,9 | 6983,7 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 7541,9 | 6983,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.36 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: пос. Тайцы, сеть ХВС, подходящая к МКД по ул. Санаторская, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения п.Тайцы,назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 41:218:002:000003610, лит. А1Л, А2Л, А3Л, А4Л,А5Л, А6Л. Кадастровый (условный номер): 47-78-17/150/2008-152. | Итого | 2024-2025 | 0,0 | 118,7 | 2254,3 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 118,7 | 2254,3 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.37 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная | Итого | 2023-2024 | 77,9 | 37,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 77,9 | 37,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.38 | Модернизация скважины №1 (№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Куровицы, Вырицкий проспект. Кадастровый номер: 47:23:0904001:129 с внедрением станции водоподготовки | Итого | 2023-2024 | 318,5 | 65,6 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 318,5 | 65,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.1.39 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 2 этап, в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, назначение: сооружение коммунальной инфраструктуры, общая площадь 0 кв.м, инв.№ 41:218:002:000004310, здание насосной станции у водонапорной башни (лит. А1) - площадью 222,5 кв.м., здание водонапорной башни (лит.А2) - 34,2 кв.м здание станции 2-го одъема волды (лит.А3) - 68,4 кв.м, артскважина №2 после ЭЦВ (лит. А4) - 6,10 кв.м, артскважина № 3 ЭЦВ 10 (лит.А5) - 6,20 кв.м артскважина № 4 ЭЦВ 8 (лит.А6) - 6,20 кв.м, артскважина № 5 ЭЦВ 8 (лит.А7) - 6,20 кв.м, артскважина № 6 ЭЦВ 8, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п.Войсковицы. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099/2008-192./Производственно-технологический комплекс водоснабжения п. Войсковицы | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 117,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 117,0 |  |  |
| 1.2.1.40 | Модернизация водопроводных сетей п.Дружная Горка, ул. Урицкого, ул. Усадебная | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 72,9 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 72,9 |  |  |
| 1.2.1.41 | Модернизация водопроводных сетей д. Лампово до котельной | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 72,9 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 72,9 |  |  |
| 1.2.1.42 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Кобринское, ул. Центральная | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 156,6 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 156,6 |  |  |
| 1.2.1.43 | Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Суйда, ул.Центральная | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 148,2 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 148,2 |  |  |
| 1.2.1.44 | Модернизация скважин д.Жабино в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения, д.Жабино, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007780, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Жабино. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/150/2008-245; арт. скважины № 6 д. Вохоново в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения д .Вохоново (лит.А1, А1-Г, А1Л); арт.скважины, назначение: производственное, глубина 40 м., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Ондрово. Кадастровый номер: 47:23:0114001:180 с внедрением станций водоподготовки | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2853,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2853,0 |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации объектов водоотведения | Итого | 2023-2026 | 35158,2 | 48444,6 | 97996,3 |  | 130286,5 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 35158,2 | 48444,6 | 97996,3 |  | 130286,5 |  |  |
| 1.2.2.1 | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Войсковицы в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п.Войсковицы, инв.№41:218:002:000004300, назначение сооружения коммунальной инфраструктуры, здание блока производственных помещений (лит.А 1-Г, А1-Г1,А1-Г21, А1-Г22) - 4761,2 кв.м, резервуар контактный (лит. А1-Г2) - 63,6 кв.м, 4 иловые площадки (лит. А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5, А1-Г6) - 864,0 кв.м, лоток вентура (лит.А1-Г7) - 3,5 кв.м, 4 отстойника вторичных (лит.А1-Г8, А1-Г9,А1-Г10,А1-Г11) -254,4 кв.м. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/099-2008-191. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 430,4 | 5864,5 |  | 3288,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 430,4 | 5864,5 |  | 3288,0 |  |  |
| 1.2.2.2 | Строительство канализационных очистных пос.Дружная Горка ул. Красницкая | Итого | 2023-2026 | 571,5 | 1710,9 | 816,0 |  | 816,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 571,5 | 1710,9 | 816,0 |  | 816,0 |  |  |
| 1.2.2.3 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, от КНС, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. | Итого | 2023-2024 | 5554,2 | 4067,2 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 5554,2 | 4067,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.4 | Строительство канализационных очистных сооружений дер. Меньково | Итого | 2023-2026 | 288,9 | 3942,0 | 2208,0 |  | 2208,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 288,9 | 3942,0 | 2208,0 |  | 2208,0 |  |  |
| 1.2.2.5 | Строительство канализационных очистных пос. Суйда | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 1028,1 | 10804,0 |  | 25203,5 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1028,1 | 10804,0 |  | 25203,5 |  |  |
| 1.2.2.6 | Модернизация канализационных сетей в пос. Лукаши в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Лукаши, условный номер: 47-78-17/016/2009-020 | Итого | 2023-2024 | 104,3 | 2238,2 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 104,3 | 2238,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.7 | Модернизация канализационных сетей в дер. Пудомяги в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений д.Пудомяги, условный номер: 47-78-17/016/2009-016 | Итого | 2023-2024 | 121,7 | 2633,5 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 121,7 | 2633,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.8. | Модернизация канализационных очистных сооружений, пос. Пудость (вспомогательные объекты) в составе (биофильтры - площадью 244,5 кв.м, лаборатория - площадью 45,0 кв.м, хлораторная (здание) - площадью 30,7 кв.м, станция насосная канализационная - площадью 36,0 кв.м, склад хлора - 32,5 кв.м, бытовка - площадью 39,5 кв.м, станция рециркуляции - площадью 33,5 кв.м, станция насосная - 36,0 кв. кв.м, отстойники первичные, площадка иловая, отстойники вторичные, 2 биопруда, 2 отстойника 2-х ярусных, 2 отстойника вторичных, ограждения, дорога к КОС, два. Кадастровый (условный) номер: 47-78-17/068/2008-164. | Итого | 2023-2026 | 1327,1 | 3772,7 | 4041,9 |  | 3000,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1327,1 | 3772,7 | 4041,9 |  | 3000,0 |  |  |
| 1.2.2.9. | Строительство канализационных очистных сооружений Мыза-Ивановка | Итого | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 586,4 |  | 7791,3 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 586,4 |  | 7791,3 |  |  |
| 1.2.2.10 | Модернизация канализационных сетей п. Сиверский, ул. В. Городок, пр. Героев, ул. 123 дивизии | Итого | 2023-2024 | 217,3 | 4446,5 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 217,3 | 4446,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.11 | Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская | Итого | 2023-2026 | 11524,6 | 21059,4 | 20662,7 |  | 17844,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 11524,6 | 21059,4 | 20662,7 |  | 17844,0 |  |  |
| 1.2.2.12 | Модернизация здания КНС площадью 117,6, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Новосиверская. Кадастровый номер: 47:23:0907001:549. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 503,0 | 276,0 |  | 276,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 503,0 | 276,0 |  | 276,0 |  |  |
| 1.2.2.13 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Сиверский-2 проспект Героев ,д.2 до КНС ул.Советская | Итого | 2023-2024 | 1141,1 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1141,1 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.14 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогорка ул.Институтская,до дюкера в составе Сети канализации (фекальной), назначение: нежилое, протяженность 3674 м, инв.№ 32472, лит.А, адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Белогорка, Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/101/2010-250./Сети канализации (фекльной) п. Белогорка | Итого | 2023-2024 | 1636,2 | 62,8 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1636,2 | 62,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.15. | Модернизация КНС пос. Кобралово в составе Производственно-технологический комплекс очистных сооружений п. Кобралово, назначение: нежилое, инв.№ 41:218:002:000007760 лит. А1, А1-Г, А1-Г1, А1-Г2, А1-Г3, А1-Г4, А1-Г5,А1-Г6, А1-Г7, А1-Г8, А1-Г9, А1-Г10, А1-Г11, А1-Г12, А1-Г13,А1-Г14, А2, А2-Г, А2-Г1, А2-Г2, А2-Г3, А2-Г4, А2-Г5, А2-Г6, А2-Г7, А2-Г8, А2-Г9, А2-Г10, А2-Г11, А2-Г12, А1Л, А2Л, А3Л, А4Л, А5Л, А6Л, А7Л, А8Л, А9Л, А10Л, А11Л, А12Л, А13Л, А14Л, А15Л, Кадастровый (условный ) номер: 47-78-17/002/2009-061 | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 858,8 | 468,0 |  | 468,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 858,8 | 468,0 |  | 468,0 |  |  |
| 1.2.2.16 | Модернизация канализационной насосной станции назначение: сооружение канализации, площадь застройки 1,5кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Тайцы, ул. Санаторская. Кадастровый номер 47:23:0000000:51497. | Итого | 2023-2026 | 107,2 | 1681,1 | 936,0 |  | 936,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 107,2 | 1681,1 | 936,0 |  | 936,0 |  |  |
| 1.2.2.17. | Модернизация КНС № 1, назначение: нежилое здание площадью 43,2 м, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 127. Кадастровый номер: 47:23:1401001:1193 | Итого | 2025-2026 | 0,0 | 0,0 | 131,7 |  | 1816,3 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 131,7 |  | 1816,3 |  |  |
| 1.2.2.18 | Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, ул. Пролетарская, в составе Производственно-технологический комплекс сооружений канализации гп Дружная Горка, назначение: нежилое, канализационные сети протяженность 2713,3 м, в том числе канализационные сети (лит.А-1Л) -1772,3 пог.м, канализационнные сети (лит.А-2Л) -941,3 пог.м, здание канализационной насосной станции (лит.А1) - общая площадь 40 кв.м, инв.№ 6260, лит.А-Л, А1. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/144/2010-218. | Итого | 2023-2024,2026 | 296,9 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 296,9 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.19 | Модернизация канализационных очистных сооружений пос. Вырица по адресу: адрес объекта: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Мины | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2120,3 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2120,3 |  |  |
| 1.2.2.20 | Модернизация канализационных очистных сооружений в дер. Батово в составе Производственно-технологический комплекс канализационно очистных сооружений д.Батово, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Батово, кадастровый (условный)номер 47-78-17/190/2009-157 | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3495,1 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3495,1 |  |  |
| 1.2.2.21 | Резерв по объектам водоотведения | Итого | 2023,2025-2026 | 12267,4 | 0,0 | 51201,0 |  | 61024,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 12267,4 | 0,0 | 51201,0 |  | 61024,0 |  |  |
| 1.3. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Итого | 2023-2026 | 298,0 | 153364,0 | 10000,0 |  | 50000,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 104417,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 298,0 | 48946,1 | 10000,0 |  | 50000,0 |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт участка трубопроводов теплоснабжения в д. Шпаньково от котельной №33 до ж.д. по А. Рыкунова д.№13, 14, 33 и ул. Коммунальная д.№10 Гатчинского района | Итого | 2024 | 0,0 | 32013,3 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 27851,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 4161,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт участка трубопроводов теплоснабжения от ТК6 до узла №7 д.№3 с заменой запорной арматуры в пос. Тойворово Гатчинского района | Итого | 2024 | 0,0 | 34172,4 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 29730,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 4442,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.3 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной №7 в п. Пудомяги до опуска с высоких опор с переходом под дорогой Гатчина -Павловск | Итого | 2024 | 0,0 | 22334,2 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 19430,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 2903,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК2 до ТК6 и д.№14, 15 ТК2-ТК3, ТК3-ТК9, ТК9 до д.№3 и д.№6 пл. Манина в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального района. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 31500,8 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 27405,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 4095,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.5 | Ремонт участков трубопроводов системы теплоснабжения от ул. Кутышева ж.д. №8,6 и до ж.д №43 в пос. Верево. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 13426,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 13426,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.6 | Ремонт участков трубопроводов системы теплоснабжения п. Сусанино. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 2443,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 2443,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.8 | Ремонт участков трубопроводов системы теплоснабжения п. Меньково. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 1087,3 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 1087,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.9 | Ремонт участков трубопроводов системы теплоснабжения от ТК-4 к детскому саду, библиотеке, к жилым домам №2-№10 по ул. Л.Басова и от ТК-4 до жилых домов №1,3,5,7 по ул. Горная в п. Елизваветино Гатчинского района. | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 13780,2 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 13780,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3.10 | Средства предусмотренные на разные непредвиденные работы | Итого | 2023-2026 | 298,0 | 2606,9 | 10000,0 |  | 50000,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 298,0 | 2606,9 | 10000,0 |  | 50000,0 |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения (Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК4.1 до ТК, от ТК4 до ТК5 до детского сада, ж.д. №15 №12№14 в л. Сяскелево.) | Итого | 2023 | 32413,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 28231,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4182,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Итого | 2023-2026 | 4090,0 | 4120,0 | 2520,0 |  | 2560,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4090,0 | 4120,0 | 2520,0 |  | 2560,0 |  |  |
| 1.6. | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 32454,8 | 1200,0 |  | 27814,5 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 32454,8 | 1200,0 |  | 27814,5 |  |  |
| 1.6.1. | Обслуживание инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для ММЦ и Рождественского филиала ГБУК "Музейное агенство "Музей Усадьба Набокова с.Рождественно" | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 12454,8 | 1200,0 |  | 27814,5 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 12454,8 | 1200,0 |  | 27814,5 |  |  |
| 1.6.2. | Проектирование, приобретение и подключение к сетям газоснабжения, теплоснабжения термоблока газового уличного для 12- квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Крупской, д.2 | Итого | 2024 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение" | Итого | 2023-2026 | 12712,0 | 16791,9 | 12347,6 |  | 12965,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 12712,0 | 16791,9 | 12347,6 |  | 12965,0 |  |  |
| 2.1. | Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 1401,5 | 5032,3 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1401,5 | 5032,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1401,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024 | 0,0 | 5032,3 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 5032,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Распределительный газопровод и газопроводы - вводы к индивидуальным жилым домам п.Прибытково и д. Покровка Гатчинского района Ленинградской области (1 этап. Распределительный газопровод), в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: Малое Верево- ПРГ №11 | Итого | 2023-2024 | 350,00 | 1 216,14 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 1 216,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024 | 0,00 | 1 216,14 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 216,14 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: Малые Колпаны- ПРГ №44 | Итого | 2023-2024 | 350,00 | 1 216,15 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 1 216,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024 | 0,00 | 1 216,15 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 216,15 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Котельниково- ПРГ №21 | Итого | 2023-2024 | 350,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1.5. | Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобрин-ское, ул. Перспективная - ПРГ №6 | Итого | 2023-2024 | 350,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2024 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные ист. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | Итого | 2023-2026 | 11310,5 | 11759,6 | 12347,6 |  | 12965,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 11310,5 | 11759,6 | 12347,6 |  | 12965,0 |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях" | Итого | 2023-2026 | 4500,0 | 30625,7 | 4500,0 |  | 4500,0 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4500,0 | 30625,7 | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2023-2026 | 4500,0 | 21825,7 | 4500,0 |  | 4500,0 | Комитет образования, комитет по культуре и туризму |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4500,0 | 21825,7 | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |
| 3.1.1. | Дошкольное образование | Итого | 2023-2026 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | Комитет образования |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
| 3.1.2. | Общее образование | Итого | 2023-2026 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | Комитет образования |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
| 3.1.3. | Дополнительное образование детей | Итого | 2023-2026 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | Комитет по культуре и туризму |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
| 3.1.4. | Модернизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 4 зданиях муниципальной собственности на территории ГМР и установка 3-х единиц автономных источников теплоснабжения на объектах муниципальной собственности, не имеющих подключения к системам центрального теплоснабжения (тепловые насосы) | Итого | 2024 | 0,0 | 17325,7 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет образования |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 17325,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятия в области энергосбережения | Итого | 2024 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение дизель генераторов для муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба" и для Комитета культуры. | Итого | 2024 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 8800,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения" | Итого | 2023-2026 | 54370,7 | 250042,8 | 232530,0 |  | 234083,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 118300,0 |  | 118571,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 54370,7 | 250042,8 | 114230,0 |  | 115512,0 |  |  |
| 4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2023-2026 | 17731,0 | 105725,6 | 31306,0 |  | 35000,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 17731,0 | 105725,6 | 31306,0 |  | 35000,0 |  |  |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "д. Петрово - Мута - Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 1775,5 | 42762,8 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1775,5 | 42762,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 1775,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1775,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | капитальный ремонт | Итого | 2024 | 0,0 | 42762,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 42762,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт автомобильной дороги д.Кобрино-д.Руново-д.Карташевская | Итого | 2023 | 6257,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 6257,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт барьерных ограждений на участке автомобильной дороги д. Алапурская - д. Юля -Пурская | Итого | 2023 | 252,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 252,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.4. | Устройство водопроводной трубы на участке дороги Подъезд к д. Войцко | Итого | 2023 | 988,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 988,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.5. | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.) | Итого | 2023 | 1480,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1480,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.6. | Ремонт трубопереезда на а/дороге п. Новинка - п. Чаща через р. Кременка | Итого | 2023 | 1978,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1978,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.7. | Рпемонт дороги въезд в садаводческий массив "Красницы" (строительный контроль за ходом выполнения работ). | Итого |  | 232,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 232,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.8. | Ремонт участка дороги подъезд к д. Карстолово, "а/д Карстолово-Рябизи" | Итого | 2024 | 0,0 | 58610,7 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 58610,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1.9. | Средства предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2023-2026 | 4767,3 | 4352,1 | 31306,0 |  | 35000,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 4767,3 | 4352,1 | 31306,0 |  | 35000,0 |  |  |
| 4.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2026 | 3113,1 | 96200,0 | 167624,0 |  | 155678,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 118300,0 |  | 118571,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3113,1 | 96200,0 | 49324,0 |  | 37107,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 3113,1 | 36200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 3113,1 | 36200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | строительство и реконструкция | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 60000,0 | 167624,0 |  | 155678,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 118300,0 |  | 118571,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 60000,0 | 49324,0 |  | 37107,0 |  |  |
| 4.2.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2026 | 28,2 | 60000,0 | 45024,0 |  | 53800,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 48116,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 28,2 | 60000,0 | 45024,0 |  | 5684,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023 | 28,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 28,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2025-2026 | 0,0 | 60000,0 | 45024,0 |  | 53800,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 48116,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 60000,0 | 45024,0 |  | 5684,0 |  |  |
| 4.2.2. | Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург - д. Котельниково - д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024,2026 | 1196,5 | 26000,0 | 0,0 |  | 79000,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 70455,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1196,5 | 26000,0 | 0,0 |  | 8545,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 1196,5 | 26000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1196,5 | 26000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | реконструкция | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 79000,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 70455,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8545,0 |  |  |
| 4.2.3. | Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжения ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2025 | 1888,4 | 10200,0 | 122600,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 118300,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1888,4 | 10200,0 | 4300,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы | Итого | 2023-2024 | 1888,4 | 10200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 1888,4 | 10200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | строительство | Итого | 2025 | 0,0 | 0,0 | 122600,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области * |  | 0,0 | 0,0 | 118300,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 4300,0 |  | 0,0 |  |  |
| 4.2.4. | Прочие расходы по строительству | Итого | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 22878,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 22878,0 |  |  |
| 4.3. | Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | Итого | 2023-2026 | 33526,6 | 48117,2 | 33600,0 |  | 43405,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 33526,6 | 48117,2 | 33600,0 |  | 43405,0 |  |  |
| 4.3.1. | Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | Итого |  | 33526,6 | 48117,2 | 33600,0 |  | 43405,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2023-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 33526,6 | 48117,2 | 33600,0 |  | 43405,0 |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам" | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 355141,7 | 212696,3 |  | 223331,2 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 355141,7 | 212696,3 |  | 223331,2 |  |  |
| 5.1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 347354,2 | 212696,3 |  | 223331,2 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 347354,2 | 212696,3 |  | 223331,2 |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | Итого | 2024-2026 | 0,0 | 347354,2 | 212696,3 |  | 223331,2 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 347354,2 | 212696,3 |  | 223331,2 |  |  |
| 5.2. | Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | Итого |  | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.2.1. | Строительство автовокзала г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |  | 0,0 | участник МКУ "УС ГМР" |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.3. | Организация перевозки школьников автобусными маршрутами | Итого | 2024 | 0,0 | 787,5 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет образования |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 787,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.3.1. | организация перевозки школьников | Итого | 2024 | 0,0 | 787,5 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет образования |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 0,0 | 787,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6. | Комплекс процесных мероприятий "Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований" | Итого | 2023-2024 | 512725,5 | 721978,2 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 512725,5 | 721978,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.1. | Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | Итого | 2023-2024 | 476456,9 | 644080,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 476456,9 | 644080,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.2. | Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники | Итого | 2023-2024 | 36268,6 | 77898,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 36268,6 | 77898,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.2.1. | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | Итого | 2023-2024 | 36268,6 | 77898,1 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет ЖКХ |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  | 36268,6 | 77898,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |