[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.11.2025






№ 10691
	О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 6; ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8; ул. Горького, д. 5; ул. Горького, д. 8/10; ул. Карла Маркса, д. 8; ул. Карла Маркса, д. 11; ул. Карла Маркса, д. 12/5; ул. Карла Маркса, д. 24; ул. Киевская, д. 9/2; ул. Киргетова, д. 14; ул. Коли Подрядчикова, д. 13; ул. Красноармейский, д. 11; просп. 25 Октября, д. 34; просп. 25 Октября, д. 50, корп.;1ул. Рощинская, д. 18, ул. Соборная, д. 12; ул. Соборная, д. 14; ул. Соборная, д. 20; ул. Чкалова, д. 19; ул. Чкалова, д. 61А, на территории Гатчинского муниципального округа
	


Учитывая, что собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 6; ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8; ул. Горького, д. 5; ул. Горького, д. 8/10; ул. Карла Маркса, д. 8; ул. Карла Маркса, д. 11; ул. Карла Маркса, д. 12/5; ул. Карла Маркса, д. 24; ул. Киевская, д. 9/2; ул. Киргетова, д. 14; ул. Коли Подрядчикова, д. 13; ул. Красноармейский, д. 11; просп. 25 Октября, д. 34; просп. 25 Октября, д. 50, корп.; 1ул. Рощинская, д. 18, ул. Соборная, д. 12; ул. Соборная, д. 14; ул. Соборная, д. 20; ул. Чкалова, д. 19; ул. Чкалова, д. 61А не принято решение о проведении капитального ремонта (выполнение проектно-изыскательных работ) общего имущества в многоквартирных домах, указанных в постановлении Правительства Ленинградской области от 11.08.2025 №698 «О Краткосрочном плане реализации в 2026, 2027, 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2052» в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 10 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 222 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением администрации Гатчинского муниципального округа от 28.08.2025 №7789 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа в 2026, 2027 и 2028 годах», учитывая предложения, поступившие от регионального оператора, руководствуясь Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 6; ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8; ул. Горького, д. 5; ул. Горького, д. 8/10; ул. Карла Маркса, д. 8; ул. Карла Маркса, д. 11; ул. Карла Маркса, д. 12/5; ул. Карла Маркса, д. 24; ул. Киевская, д. 9/2; ул. Киргетова, д. 14; ул. Коли Подрядчикова, д. 13; ул. Красноармейский, д. 11; просп. 25 Октября, д. 34; просп. 25 Октября, д. 50, корп.; 1ул. Рощинская, д. 18, ул. Соборная, д. 12; ул. Соборная, д. 14; ул. Соборная, д. 20; ул. Чкалова, д. 19; ул. Чкалова, д. 61А за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, согласно Приложению.
Пункт 1 настоящего постановления и Приложение подлежат опубликованию в газете «Официальный вестник» - приложение к газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Глава администрации

Гатчинского муниципального округа


	Л.Н. Нещадим


Косачева М.Э.
Приложение 

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального округа

От 13.11.2025 №  10691
	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.6

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР кыша
	1
	7 774 483,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	крыша
	1009
	15 370 097,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	328 920,08
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.8

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026


	ПИР лифт
	1
	410 317,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	лифт
	1
	3 711 485,00
	

	
	ТО лифт
	1
	109 798,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	79 425,78
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Горького, д. 5

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026


	ЭС
	1915
	7 054 488,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	Осуществление строительного контроля
	150 966,04
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Горького, д.8/10

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР кыша
	1
	687 189,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	крыша
	649
	13 584 219,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	290 702,29
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.8

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ХВС
	60
	366 060,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	Осуществление строительного контроля
	7 833,68
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.11

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	Крыша
	449
	9 398 019,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	Осуществление строительного контроля
	201 117,61
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.12/5

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ЭС
	1829
	6 830 979,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	Осуществление строительного контроля
	146 182,95
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.24

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ТС
	509,1
	3 698 102,40
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	Осуществление строительного контроля
	79 139,39
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Киевская, д.9/2

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ЭС
	448
	1 674 861,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	Осуществление строительного контроля
	35 842,03
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР ВО
	1
	3 395 145,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	ВО
	528
	3 874 992,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	82 924,83
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 13

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР фасад
	1
	15 796 300,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	фасад
	5452
	96 716 498,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	2 069 733,06
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 11

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР фундамент
	1
	902 664,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	фундамент
	1531
	5 321 756,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	113 885,58
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР крыша
	1
	1 045 149,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	крыша
	690,8
	14 459 134,80
	

	
	Осуществление строительного контроля
	309 425,48
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50, кор.1

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР ХВС
	1
	2 890 525,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	ВО
	1
	2 890 525,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	-
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР крыша
	1
	2 108 510,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	крыша
	877,8
	13 371 527,40
	

	
	Осуществление строительного контроля
	286 150,69
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 12

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР ЭС
	1
	471 576,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	ЭС
	545
	2 101 917,00
	

	
	ПИР ТС
	1
	384 960,00-
	

	
	ТС
	400
	3 587 978,00
	

	
	ПИР ХВС
	1
	368 920,00
	

	
	ХВС 
	90
	729 311,00
	

	
	ПИР ВО
	1
	368 920,00
	

	
	ВО
	75
	550 425,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	149 150,10
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14а

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	фасад
	561
	7 181 361,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	подвал
	115
	3 228 050,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	222 761,40
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР фасад
	1
	2 231 594,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	фасад
	1029
	19 908 673,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	426 045,60
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 19

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР крыша
	1
	7 474 142,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	крыша
	3071
	46 780 543,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	1 001 103,62
	


	Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А

	Срок начала капитального ремонта
	Необходимый перечень услуг и(или) работ
	Объем услуг и(или)работ в натуральном выражении
	Предельная стоимость работ, руб.
	Источник финансирования

	2026
	ПИР ЭС
	1
	310 611,00
	За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда

 капитального ремонта в виде обязательных взносов

	
	ЭС
	400
	1 586 442,00
	

	
	ПИР ТС
	1
	253 560,00
	

	
	ТС
	530
	4 532 298,00
	

	
	ПИР ХВС
	1
	242 995,00
	

	
	ХВС
	58
	353 858,00
	

	
	ПИР ВО
	1
	242 995,00
	

	
	ВО
	62
	455 018,00
	

	
	ПИР фундамент 
	1
	984 612,00
	

	
	фундамент
	924,6
	5 655 778,20
	

	
	ПИР подвал
	1
	236 656,00
	

	
	подвал
	167,4
	4 698 918,00
	

	
	Осуществление строительного контроля
	369 841,48
	


Расшифровка:
1. Крыша – капитальный ремонт крыши

2. Подвал – капитальный ремонт подвального помещения

3. Фасад – капитальный ремонт и/или утепление фасада

4. ЭС – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

5. ТС – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

6. ХВС – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
7. ГВС – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
8. ВО – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
9. Фундамент – капитальный ремонт фундамента

10. Лифт – капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

11. ТО лифт – техническое освидетельствование лифтового оборудования

12. ПИР – разработка проектной (сметной) документации

13. СК – осуществление строительного контроля
