****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2025 № 192

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 16.12.2024 № 6201 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа» |

В связи с необходимостью изменения объемов бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 16.12.2024 № 6201, в соответствии с Решением Совета депутатов Гатчинского муниципального округа Ленинградской области первого созыва от 20.12.2024 №105, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 16.12.2024 № 6201 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа», изложив приложение к Постановлению в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Официальный вестник» - приложение к газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа (<http://gmolo.ru>).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству и заместителя главы администрации по строительству в пределах компетенции.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа Л.Н. Нещадим

Супренок А.А.

Приложение

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 16.12.2024 № 6201

(в редакции постановления

от 23.01.2025 № 192)

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа»**

**Паспорт муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа» |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных условий проживания населения, устойчивого развития транспортной инфраструктуры, обеспечение санитарного состояния территории Гатчинского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования, совершенствования и сохранности дорог, объектов транспортной инфраструктуры и территорий общего пользования в границах Гатчинского муниципального округа. 2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Гатчинского муниципального округа. 3. Развитие улично-дорожной сети, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышение транспортной доступности для населения Гатчинского муниципального округа. Повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет благоустройства улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, строительства велосипедных и пешеходных дорог, устройства комфортной туристической среды с учетом перспективного развития территории Гатчинского муниципального округа.   4.Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего  пользования местного значения, проездов и дворовых территорий Гатчинского муниципального округа |
| Проекты, реализуемые в рамках  муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»;  Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий»;  Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа». |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | **К концу 2025 года:**   1. Количество комплектов разработанной проектно-сметной документации на строительство Автовокзала – 1 шт.   **К концу 2026 года:**  2. Количество комплектов разработанной проектно-сметной документаций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4 шт.  **К концу 2027 года:**  3. Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог – 93,5%;  4. Протяженность автомобильных дорог пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в отношении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту – 62,17 км;  5. Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5 шт.  6. Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог - 100 % ежегодно;  7.Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию согласно нормам от общей площади указанных территорий – 100 % ежегодно;  8. Обеспеченность территории Гатчинского муниципального округа светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности дорожного движения необходимо – 100 % ежегодно;  9. Доля фактически выполненного объема транспортной работы от запланированного на начало года – не менее 85%. |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству или лицо, исполняющее его обязанности |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального округа |
| Соисполнители  муниципальной программы | Комитет по строительству, МКУ УС, МБУ «УБДХ», территориальные управления администраций муниципальных образований Гатчинского муниципального округа Ленинградской области. |
| Участники муниципальной  программы | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам  реализации: | **Расходы (тыс. руб.)** |
| Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. руб.):  2025 год \* - 2 436 834,31 тыс. рублей;  2026 год \* - 2 425 962,77 тыс. рублей;  2027 год \* -2 421 190,31 тыс. рублей |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | **Налоговые расходы (тыс. руб.)** |
| Налоговые расходы не предусмотрены. |

\* средства бюджета Ленинградской области указываются справочно, планово

1. **Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.**

Программа, предлагаемая к реализации с 2025 года разработана в соответствии с Уставом Гатчинского Муниципального округа, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области от 02.05.2024 № 50-оз «Об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о внесении изменений в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения"».

На территории Гатчинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 года численность составляла 261 530 человек.

Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности проживающих на территории Гатчинского муниципального округа является поддержание всех материальных элементов в благоприятном для проживания состоянии.

Стратегия социально-экономического развития Гатчинского муниципального округа до 2030 года в рамках блока «Автомобильные дороги и автомобильный транспорт» определяет, что целью развития автомобильных дорог и автомобильного транспорта является создание условий устойчивого функционирования и развития инфраструктуры внешнего транспорта (в том числе автомобильных дорог общего пользования, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства), направленное на обеспечение стабильного экономического роста городских и сельских поселений и удовлетворение спроса на автомобильные пассажирские перевозки с учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышения качества обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры, повышение эффективности и качества предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

В рамках развития автомобильных дорог общего пользования на территории Гатчинского муниципального округа необходимо решение следующих приоритетных задач:

* Повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет строительства автомобильных дорог с учетом перспективного развития территории;
* Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог на территории Гатчинского муниципального округа, а также искусственных дорожных сооружений на них;

Оснащение пересечений и примыканий основных направлений необходимым количеством искусственных дорожных сооружений, призванных обеспечить надлежащую пропускную способность и высокую скорость движения транспорта, ликвидировать заторы на конфликтных участках и повысить безопасность движения.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с организацией содержания и текущего ремонта автомобильных дорог, со своевременной заменой установкой дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесением в необходимом объеме дорожной разметки, обеспечивающих безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств.

В администрацию Гатчинского муниципального округа поступает большое количество обращений жителей с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния автомобильных дорог, тротуаров, проездов, Обозначенные мероприятия необходимо финансировать и организовывать.

Постоянно возрастающее количество автомобилей делает необходимой установку ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов и искусственных неровностей возле школ. Уменьшение количества дорожно- транспортных происшествий, влекущих за собой гибель людей или причиняющих вред их здоровью, соответствует целям и задачам Концепции демографической политики Российской Федерации, которая предусматривает снижение темпов естественной убыли населения, стабилизацию и создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

Все вышеупомянутые мероприятия, при условии их выполнения, создают и улучшают условия жизни граждан, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность города, поэтому являются чрезвычайно актуальными, подлежат планированию, финансированию и реализации в сроки, установленные настоящей программой.

1. **Основная цель и задачи муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа» является создание наиболее благоприятных условий проживания населения, развитие дорожной сети для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, устойчивого развития транспортной инфраструктуры Гатчинского муниципального округа.

В рамках реализации программы необходимо решение следующих приоритетных задач:

* + - ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Гатчинского муниципального округа;
    - повышение связности существующих и новых планировочных территорий за счет строительства, реконструкции автомобильных дорог на территории Гатчинского муниципального округа, строительства велосипедных и пешеходных дорог, устройства комфортной туристической среды на территории Гатчинского муниципального округа с учетом перспективного развития территории;
    - увеличение мобильности и улучшения качества жизни населения, повышение транспортной доступности для населения Гатчинского муниципального округа, улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1. **В рамках муниципальной программы реализуются следующие проекты**:

1. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования».

Его цели:

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования;

- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

2. Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Гатчинского муниципального округа»

Его цели:

- развитие дорожной сети на территории Гатчинского муниципального округа для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения

- улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,

3.Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа».

Его цель:

- улучшение качества транспортного обслуживания населения Гатчинского муниципального округа.

1. **Муниципальная программа содержит следующие комплексы процессных мероприятий:**

**1**. «***Создание условий для осуществления дорожной деятельности*»**в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на:

- обеспечение устойчивого функционирования, сохранности дорог, тротуаров, тоннелей, дворовых территорий проездов, в чистоте, удобном, безопасном состоянии, путем проведения качественной, регулярной уборки, и своевременного проведения ямочного ремонта, а также текущее содержание средств организации дорожного движения (светофорных постов, дорожных знаков, анимационных знаков);

- обеспечение развития системы безопасного движения на территории Гатчинского муниципального округа путем разработки и актуализации Комплексной системы организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения на территории Гатчинского муниципального округа;

- обеспечение своевременной организации, в том числе и планирования, путем проведения своевременной диагностики и (или) оценки технического состояния автомобильных дорог и разработки на ее основе сметной документации для осуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории Гатчинского муниципального округа;

- повышение безопасности жителей городских и сельских поселений Гатчинского муниципального округа при передвижении на внутридворовых территориях, путем развития и улучшения состояния дворовых территорий МКД, тротуаров и проездов к МКД и дворовым территориям;

- реализация мероприятий при участии населения в рамках областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"»

***2.* «*Безопасность дорожного движения»*** в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на:

- обеспечение безопасности дорожного движения, непосредственно или косвенно способствующее снижению количества наездов на пешеходов и других дорожно-транспортных происшествий. Наиболее затратными являются мероприятия, прямо связанные с предоставлением пешеходам безопасных условий движения: установка ограничивающих пешеходных ограждений и устройство пешеходных переходов. Значительную часть средств планируется направить на мероприятия по обеспечению безопасности передвижения учащихся школ. Для лучшего информирования водителей транспортных средств об условиях дорожного движения мероприятия включают в себя нанесение горизонтальной разметки, установку дорожных знаков.

***3. «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам****»* в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на:

- повышение транспортной доступности жителей Гатчинского муниципального округа путем оптимизации и бесперебойной работы общественного автобусного сообщения и организации перевозок учащихся средних школ к местам обучения и обратно.

Целевые показатели и мероприятия муниципальной программы отражены в Приложениях №1 и №2.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя (2024)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнитель, участник** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| 1. **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля дорог нормативного качества в общей протяженности автомобильных дорог | % | 93,25 | 93,3 | 93,4 | 93,5 | Комитет ЖКХ администрации Гатчинского МО, комитет по строительству администрации Гатчинского МО, территориальные управления администрации Гатчинского МО |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в отношении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту | км | - | 16,47 | 21,5 | 24,2 | Комитет ЖКХ администрации Гатчинского МО, комитет по строительству администрации Гатчинского МО, территориальные управления администрации Гатчинского МО |
| 1. **Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий»** | | | | | | | |
| 2.1. | Количество комплектов разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | - | 3 | 1 | - | Комитет по строительству администрации Гатчинского МО, МКУ УС Гатчинского МО |
| 2.2. | Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт | - | 2 | 1 | 2 | Комитет по строительству администрации Гатчинского МО, МКУ УС Гатчинского МО |
| 1. **Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры**   **на территории Гатчинского муниципального округа»** | | | | | | | |
| 3.1. | Количество комплектов разработанной проектно-сметной документации на строительство Автовокзала | шт. | - | 1 | - | - | Комитет по строительству администрации Гатчинского МО, МКУ УС Гатчинского МО |
| **II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий**  **«Создание условий для осуществления дорожной деятельности** | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог согласно нормам от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «УБДХ», территориальные управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| 1.2. | Доля площади дворовых, внутриквартальных проездов, тротуаров и территорий общего  пользования, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию, согласно нормам, от общей площади указанных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «УБДХ», территориальные управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспеченность территории Гатчинского муниципального округа светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности дорожного движения необходимо | % | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «УБДХ», Комитет ЖКХ администрации Гатчинского МО, комитет по строительству администрации Гатчинского МО, территориальные управления администрации Гатчинского МО |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам»** | | | | | | | |
| 3.1. | Доля фактически выполненного объема транспортной работы от запланированного на начало года | % | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | Комитет ЖКХ администрации Гатчинского МО |

Приложение 2 к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа"

**План реализации муниципальной программы**

**"Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа"** | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Всего (тыс. руб.) |  | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | Итого | **2025-2027** | **7 283 987,69** | **2436834,31** | **2425962,77** | **2421190,61** |  |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Ленинградской области\* | **767 644,43** | **333059,44** | **224073,18** | **210511,80** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | **6 516 343,26** | **2103774,86** | **2201889,59** | **2210678,81** |
| **I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| **1.** | **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»** | **Итого** | **2025-2027** | **745 139,16** | **371 334,05** | **248 200,00** | **225 116,91** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **632 588,43** | **297 515,25** | **224 073,18** | **210 511,80** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **112 550,73** | **73 818,80** | **24 126,82** | **14 605,11** |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер** | **Итого** | **2025-2026** | **364 429,39** | **233 012,53** | **131 416,86** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **305 588,43** | **190 515,25** | **115 073,18** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **58 840,96** | **42 497,28** | **16 343,68** | **0,00** |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чкалова (с тротуарами), в г. Гатчина | Итого | 2025 | 78 049,23 | 78 049,23 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 67 479,93 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 569,30 | 10 569,30 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Участок автомобильной дороги км 0+550 - км 2+880 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная | Итого | 2025-2026 | 159 056,03 | 80 174,29 | 78 881,74 | 0,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской, Комитет по строительства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 133 446,83 | 65 966,90 | 67 479,93 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 25 609,20 | 14 207,39 | 11 401,81 | 0,0 |
| 1.1.3 | Ремонт дороги ул. 9 мая в д. Малое Верево | Итого | 2025 | 2 531,46 | 2 531,46 | 0,0 | 0,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 925,46 | 1 925,46 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 606,00 | 606,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Ремонт дороги ул. Знатная в д. Малое Верево | Итого | 2025 | 2 247,79 | 2 247,79 | 0,0 | 0,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 710,09 | 1 710,09 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 537,70 | 537,70 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Ремонт участка дороги пер. Речной в д. Малое Верево от уч. 1а до уч. 24 | Итого | 2025 | 1 053,64 | 1 053,64 | 0,0 | 0,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 801,64 | 801,64 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 252,00 | 252,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Ремонт участка дороги ул. Заречная в д. Малое Верево от д. № 15 до д. № 23 | Итого | 2025 | 1 482,27 | 1 482,27 | 0,0 | 0,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 049,67 | 1 049,67 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 432,60 | 432,60 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по пр-ту Урицкого (от Ленинградского проспекта до Сиверского шоссе) | Итого | 2025 | 33 197,03 | 33 197,03 | 0,0 | 0,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 24 044,40 | 24 044,40 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 152,63 | 9 152,63 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Ремонт участка дороги по ул. Вокзальная в д. Остров | Итого | 2025 | 4 561,17 | 4 561,17 | 0,0 | 0,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3 268,26 | 3 268,26 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 292,91 | 1 292,91 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Ремонт дороги по ул. Пионерская г.п. Дружная Горка | Итого | 2025 | 1 110,30 | 1 110,30 | 0,0 | 0,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 795,54 | 795,54 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 314,76 | 314,76 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Ремонт автомобильной дороги вдоль домов 27, 27а в п.Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2025 | 3 602,63 | 3 602,63 | 0,0 | 0,0 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 190,94 | 2 190,94 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 411,69 | 1 411,69 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Подстанция, пер. Южный, пер Тихий, пос. Лукаши Гатчинский район Ленинградской области | Итого | 2026 | 13 152,86 | 0,00 | 13 152,86 | 0,0 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 12 100,63 | 0,00 | 12 100,63 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 052,23 | 0,00 | 1 052,23 | 0,0 |
| 1.1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Хюттелево «Проселочная дорога» | Итого | 2025 | 2 516,89 | 2 516,89 | 0,0 | 0,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 919,92 | 1 919,92 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 596,97 | 596,97 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово, по ул. Ленинградская от д. №7 до ул. Школьная | Итого | 2026 | 2 068,01 | 0,00 | 2 068,01 | 0,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 882,95 | 0,00 | 1 882,95 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 185,06 | 0,00 | 185,06 | 0,0 |
| 1.1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Зайончковского от д.№6 до д.№10 и от д.№5 до ул. Половинкиной | Итого | 2025 | 3 936,50 | 3 936,50 | 0,0 | 0,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3 002,82 | 3 002,82 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 933,68 | 933,68 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Евгеньевская пос Тайцы | Итого | 2025 | 1 961,27 | 1 961,27 | 0,0 | 0,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 733,64 | 1 733,64 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 227,63 | 227,63 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Железнодорожная пос. Тайцы (от ул. Евгеньевская до ул. Санаторская) | Итого | 2025 | 3 783,60 | 3 783,60 | 0,0 | 0,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3 345,03 | 3 345,03 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 438,57 | 438,57 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17 | Ремонт дороги на кладбище "Успенское" в г. Коммунар | Итого | 2025 | 12 804,45 | 12 804,45 | 0,0 | 0,0 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 11 281,00 | 11 281,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 523,45 | 1 523,45 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.18 | Ремонт дороги к очистным сооружениям в г. Коммунар | Итого | 2026 | 37 314,25 | 0,00 | 37 314,25 | 0,0 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 33 609,67 | 0,00 | 33 609,67 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 704,58 | 0,00 | 3 704,58 | 0,0 |
| **1.2.** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **2025-2027** | **380 709,77** | **138 321,52** | **116 783,14** | **125 605,11** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **327 000,00** | **107 000,00** | **109 000,00** | **111 000,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **53 709,77** | **31 321,52** | **7 783,14** | **14 605,11** |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса (от ул. 7 Армии до ул. Чкалова) в г. Гатчина | Итого | 2025 | 95 057,88 | 95 057,88 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 69 905,84 | 69 905,84 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 25 152,04 | 25 152,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новосёлов в г.Гатчина. | Итого | 2027 | 58 784,15 | 0,00 | 0,00 | 58784,15 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 51 948,80 | 0,00 | 0,00 | 51948,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 835,35 | 0,00 | 0,00 | 6835,35 |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградских Ополченцев в г. Гатчина | Итого | 2027 | 39 205,11 | 0,00 | 0,00 | 39205,11 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 34 646,40 | 0,00 | 0,00 | 34646,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 558,71 | 0,00 | 0,00 | 4558,71 |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул Гагарина в г.Гатчина | Итого | 2027 | 27 615,85 | 0,00 | 0,00 | 27615,85 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 24 404,80 | 0,00 | 0,00 | 24404,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 211,05 | 0,00 | 0,00 | 3211,05 |
| 1.2.5 | Ремонт участка автомобильной дороги и тротуаров по ул. Авиатриссы Зверевой (от ул.Кныша до мкр. Заячий Ремиз (до моста)), в г.Гатчина | Итого | 2025 | 43 263,64 | 43 263,64 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 37 094,16 | 37 094,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 169,48 | 6 169,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Ремонт автомобильной дороги по Ленинградскому шоссе (Подъезд к г. Гатчина-1) с тротуаром | Итого | 2026 | 116 783,14 | 0,00 | 116 783,14 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 783,14 | 0,00 | 7 783,14 | 0,00 |
| **1.3.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **2027** | **99 511,80** | **0,00** | **0,00** | **99 511,80** | **Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **99 511,80** | **0,00** | **0,00** | **99 511,80** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2027 | 99 511,80 | 0,00 | 0,00 | 99 511,80 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 99 511,80 | 0,00 | 0,00 | 99 511,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Гатчинского муниципального округа»** | **Итого** | **2025-2027** | **3 239 671,49** | **1 246 996,74** | **1 102 068,62** | **890 606,13** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **3 239 671,49** | **1 246 996,74** | **1 102 068,62** | **890 606,13** |
| **2.1.** | **Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **2025-2027** | **283 497,76** | **226 997,8** | **40 050,0** | **16 450,0** | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **283 497,76** | **226 997,76** | **40 050,00** | **16 450,00** |
| 2.1.1 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д.Хаймино", в том числе проектно-изыскательные работы | Итого | 2025-2026 | 90 100,00 | 89 100,00 | 1000,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 90 100,00 | 89 100,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург-д.Котельниково-д.Педлино-д.Черново" в т.ч. проектно-изыскательские работы | Итого | 2025 | 4 244,20 | 4 244,20 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 244,20 | 4 244,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Строительство участка улично-дорожной сети (организация транспортного сообщения) между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург", в том числе проектирование | Итого | 2025 | 41 666,33 | 41 666,33 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 41 666,33 | 41 666,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г.Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательные работы | Итого | 2025-2026 | 20 000,00 | 6000,00 | 14000,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 20 000,00 | 6000,00 | 14000,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Сойту, в том числе проектирование | Итого | 2025-2026 | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Строительство продолжения улично-дорожной сети ул. Красных Военлетов г. Гатчина, в том числе проектирование | Итого | 2026-2027 | 12 500,00 | 0,00 | 3750,00 | 8750,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 500,00 | 0,00 | 3750,00 | 8750,00 |
| 2.1.7 | Строительство продолжения улично-дорожной сети бульвара Авиаторов г. Гатчина, в том числе проектирование | Итого | 2026-2027 | 11 000,00 | 0,00 | 3300,00 | 7700,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 000,00 | 0,00 | 3300,00 | 7700,00 |
| 2.1.8 | Строительство дороги к школе № 12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября), в том числе проектирование | Итого | 2025 | 73 987,23 | 73 987,23 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет по строительству |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 73 987,23 | 73 987,23 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **2025-2027** | **2 294 236,45** | **726 802,95** | **831 792,99** | **735 640,51** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **2 294 236,45** | **726 802,95** | **831 792,99** | **735 640,51** |
| 2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2026-2027 | 230 408,26 | 0,0 | 45 991,4 | 184 416,9 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 230 408,26 | 0,0 | 45 991,39 | 184 416,9 |
| 2.2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Радищева ( от ул. К. Маркса до ул. Чехова), в г. Гатчина | Итого | 2025 | 39 416,21 | 39 416,21 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 39 416,21 | 39 416,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чкалова в г.Гатчина | Итого | 2025 | 26 995,08 | 26 995,08 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 26 995,08 | 26 995,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 7 Армии (от ул.Чехова до пр. 25 Октября), в г.Гатчина | Итого | 2025 | 42 068,84 | 42 068,84 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 42 068,84 | 42 068,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 120 дивизии с тротуаром, г. Гатчина | Итого | 2026 | 60 052,17 | 0,00 | 60052,17 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 60 052,17 | 0,00 | 60052,17 | 0,00 |
| 2.2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Володарского (от ул.Соборной до ул.Карла Маркса), в г.Гатчина | Итого | 2026 | 16 539,79 | 0,00 | 16539,79 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 539,79 | 0,00 | 16539,79 | 0,00 |
| 2.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Рысева до Корпиковского шоссе), в г.Гатчина | Итого | 2025 | 22 827,47 | 22 827,47 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 22 827,47 | 22 827,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Генерала Кныша (от ул. Киевская до кругового движения) в г. Гатчина | Итого | 2025 | 63 823,26 | 63 823,26 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 63 823,26 | 63 823,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9 | Ремонт автомобильной дороги по Госпитальному переулку в г. Гатчина | Итого | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Воскова в г. Гатчина | Итого | 2026 | 26 463,67 | 0,00 | 26463,67 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 26 463,67 | 0,00 | 26 463,67 | 0,00 |
| 2.2.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Изотова в г. Гатчина | Итого | 2026 | 42 749,00 | 0,00 | 42 749,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 42 749,00 | 0,00 | 42 749,00 | 0,00 |
| 2.2.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станционная (от ул. Солодухина до ул.Шоссейная) в г. Гатчина | Итого | 2026 | 28 765,80 | 0,00 | 28 765,80 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 28 765,80 | 0,00 | 28 765,80 | 0,00 |
| 2.2.13 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Генерала Сандалова, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 25 445,83 | 0,00 | 25 445,83 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 25 445,83 | 0,00 | 25 445,83 | 0,00 |
| 2.2.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куприна, г. Гатчина | Итого | 2027 | 22 101,23 | 0,00 | 0,00 | 22 101,23 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 22 101,23 | 0,00 | 0,00 | 22 101,23 |
| 2.2.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Солодухина, г. Гатчина | Итого | 2027 | 21 801,99 | 0,00 | 0,00 | 21 801,99 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 21 801,99 | 0,00 | 0,00 | 21 801,99 |
| 2.2.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Болотная, г. Гатчина | Итого | 2027 | 6 107,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 107,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107,00 |
| 2.2.17 | Ремонт участка автомобильной дороги по пер 1-й Тосненский, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 10 178,33 | 0,00 | 10 178,33 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 178,33 | 0,00 | 10 178,33 | 0,00 |
| 2.2.18 | Ремонт участка а/дороги по пер 2-й Тосненский, в г. Гатчина | Итого | 2026 | 16 030,88 | 0,00 | 16 030,88 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 030,88 | 0,00 | 16 030,88 | 0,00 |
| 2.2.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Рысева с тротуарами в г.Гатчина | Итого | 2027 | 32 061,75 | 0,00 | 0,00 | 3 2061,75 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 32 061,75 | 0,00 | 0,00 | 32 061,75 |
| 2.2.20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Генерала Батлука с тротуарами (от ул. Генерала Кныша до ул. Новосёлов)в г.Гатчина | Итого | 2027 | 8 906,04 | 0,00 | 0,00 | 8 906,04 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 906,04 | 0,00 | 0,00 | 8 906,04 |
| 2.2.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в г.Гатчина | Итого | 2025 | 11 304,11 | 11304,11 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 304,11 | 11304,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Металлистов в г.Гатчина | Итого | 2025 | 10 000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.Гатчина | Итого | 2025 | 13 155,55 | 13 155,55 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 155,55 | 13 155,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в г.Гатчина | Итого | 2025 | 13 911,67 | 13 911,67 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 911,67 | 13 911,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.25 | Ремонт дорожного покрытия по адресу д.Вопша ул.Новая | Итого | 2025 | 1 700,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 700,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.26 | Ремонт дорожного покрытия по адресу д.Вопша ул. Луговая, ул. Проселочная, ул. Новоселов | Итого | 2025-2027 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2.2.27 | Ремонт дорожного покрытия по адресу д.Химози ул.Крайняя, ул. Полевая, ул. Лесная | Итого | 2025-2027 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 |
| 2.2.28 | Ремонт дорожного покрытия по адресу д.Большие Колпаны ул.Старая | Итого | 2025 | 5 200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.29 | Ремонт дорожного покрытия по адресу д.Большие Колпаны ул.Восточный переулок | Итого | 2025 | 1 150,00 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 150,00 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.30 | Ремонт дорог общего пользования местного значения с. Никольское, ул. Парковая.д. Малые Колпаны, пер. Речной д. Малые Колпаны, ул. Западная, подъезд к д.18 | Итого | 2025 | 12 200,00 | 2200,00 | 4000,00 | 6000,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 200,00 | 2200,00 | 4000,00 | 6000,00 |
| 2.2.31 | Ремонт дороги ул. Родниковая в д.Малое Верево | Итого | 2025 | 2 393,83 | 2393,83 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 393,83 | 2393,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.32 | Ремонт дороги ул. Вознесенская в д.Малое Верево | Итого | 2025 | 3 225,57 | 3225,57 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 225,57 | 3225,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.33 | Ремонт участка дороги и стоянки автомобилей в д.Малое Верево ул. Кириллова вблизи д.3 | Итого | 2025 | 3 571,00 | 3571,00 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 571,00 | 3571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.34 | Ремонт участка дороги в п. Торфопредприятие ул. Северная | Итого | 2025 | 7 344,00 | 7344,00 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 344,00 | 7344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.35 | Ремонт дороги в д.Романовка пер. Овражный | Итого | 2025 | 4 896,10 | 4896,10 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 896,10 | 4896,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.36 | Ремонт участка дороги в д.Малое Верево ул. Огородная | Итого | 2025 | 6 671,20 | 6671,20 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 671,20 | 6671,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.37 | Ремонт участка дороги в д.Горки ул. Центральная | Итого | 2025 | 1 532,00 | 1532,00 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 532,00 | 1532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.38 | Ремонт участка дороги в д.Малое Верево пер. Речной от уч.1а до уч.71 | Итого | 2026 | 4 966,90 | 0,00 | 4966,90 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 966,90 | 0,00 | 4966,90 | 0,00 |
| 2.2.39 | Ремонт участка дороги в д.Малое Верево ул. Кутышева от д.№.6 до перекрестка с дорогой «Верево-Пудость» | Итого | 2025 | 12 656,00 | 12 656,00 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 656,00 | 12 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.40 | Ремонт участка дороги в д.Малое Верево ул. Киевское шоссе у д.9 , д.4.(с тротуарами и парковками) | Итого | 2025-2026 | 9 791,20 | 40,00 | 9751,20 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 791,20 | 40,00 | 9751,20 | 0,00 |
| 2.2.41 | Ремонт дороги в д.Романовка ул. Овражная и ул. Садовая | Итого | 2025-2026 | 12 821,00 | 40,00 | 12781,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 821,00 | 40,00 | 12781,00 | 0,00 |
| 2.2.42 | Ремонт участка дороги в д.Вайялово ул.Лесная | Итого | 2025-2026 | 13 118,44 | 40,00 | 13078,44 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 118,44 | 40,00 | 13078,44 | 0,00 |
| 2.2.43 | Ремонт дороги в д.Малое Верево ул. Гатчинская. От трассы Р-23 до дороги «Верево-Пудость» | Итого | 2026-2027 | 28 600,00 | 0,00 | 40,00 | 28560,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 28 600,00 | 0,00 | 40,00 | 28560,00 |
| 2.2.44 | Ремонт дороги в д.Большое Верево ул. Центральная с тротуаром. | Итого | 2026-2027 | 15 905,10 | 0,00 | 40,00 | 15865,10 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 15 905,10 | 0,00 | 40,00 | 15865,10 |
| 2.2.45 | Ремонт участка дороги в д.Вайялово ул. Крайняя и ул. Дружбы | Итого | 2026-2027 | 11 134,00 | 0,00 | 40,00 | 11094,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 134,00 | 0,00 | 40,00 | 11094,00 |
| 2.2.46 | Ремонт дороги в д.Романовка ул. Горная | Итого | 2026-2027 | 1 182,40 | 0,00 | 40,00 | 1142,40 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 182,40 | 0,00 | 40,00 | 1142,40 |
| 2.2.47 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Фабричная в деревне Карстолово | Итого | 2027 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
| 2.2.48 | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги ул. Солнечная в пос. Войсковицы | Итого | 2027 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 2.2.49 | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская в пос. Войсковицы | Итого | 2026 | 1 250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 250,00 | 0,00 | 1250,00 | 0,00 |
| 2.2.50 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новосёлов в пос. Войсковицы | Итого | 2026 | 1 300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 2.2.51 | Ремонт автомобильной дороги ул. Клубный переулок в пос. Войсковицы | Итого | 2025 | 1 100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.52 | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая в пос. Войсковицы | Итого | 2025 | 2 650,00 | 2650,00 | 0,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 650,00 | 2650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.53 | Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей в пос. Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2025 | 2 850,00 | 2850,00 | 0,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 850,00 | 2850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.54 | Ремонт дороги ул. Садовая в д. Рябизи | Итого | 2025 | 5 050,00 | 5050,00 | 0,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 050,00 | 5050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.55 | Ремонт центрального проезда на пл. Манина в п.Войсковицы от Сбербанка до ул. Молодежная д. | Итого | 2026 | 7 700,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 700,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 |
| 2.2.56 | Ремонт участка дороги в п.Войсковицы на пл. Манина от д.15 до блок-модульной котельной | Итого | 2027 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 |
| 2.2.57 | Ремонт асфальтового покрытия дороги по пр.Кирова в п.Вырица | Итого | 2026 | 48 050,00 | 0,00 | 48050,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 48 050,00 | 0,00 | 48050,00 | 0,00 |
| 2.2.58 | Ремонт асфальтового покрытия дороги по пр.Володарского в п.Вырица | Итого | 2026 | 7 952,00 | 0,00 | 7952,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 952,00 | 0,00 | 7952,00 | 0,00 |
| 2.2.59 | Ремонт автомобильной дороги д.Каушта | Итого | 2025 | 12 500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 500,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.60 | Ремонт участка дороги ул.Слуцкая от ул. Андреевская до ул.Оредежская в п.Вырица | Итого | 2025 | 4 044,00 | 4044,00 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 044,00 | 4044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.61 | Ремонт асфальтового покрытия дороги ул. Ленина в п.Вырица | Итого | 2025 | 41 983,35 | 41983,35 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 41 983,35 | 41983,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.62 | Ремонт асфальтобетонного покрытия Коммунального пр-кта в п. Вырица | Итого | 2027 | 27 550,00 | 0,00 | 0,00 | 27550,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 27 550,00 | 0,00 | 0,00 | 27550,00 |
| 2.2.63 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Введенского в г.п. Дружная Горка | Итого | 2025 | 7 204,17 | 7204,17 | 0,00 | 0,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 204,17 | 7204,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.64 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в  д. Симанково | Итого | 2025 | 5 145,83 | 5145,83 | 0,00 | 0,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 145,83 | 5145,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.65 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая в г.п. Дружная Горка, | Итого | 2025-2026 | 3 900,00 | 100,00 | 3800,00 | 0,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 900,00 | 100,00 | 3800,00 | 0,00 |
| 2.2.66 | Ремонт автомобильной дороги и обустройство тротуара по ул. Здравомыслова в г.п. Дружная Горка | Итого | 2025-2026 | 7 100,00 | 100,00 | 7000,00 | 0,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 100,00 | 100,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2.2.67 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в д. Лампово | Итого | 2025-2026 | 4 100,00 | 100,00 | 4000,00 | 0,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 100,00 | 100,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 2.2.68 | Ремонт дороги по ул. Красная г.п. Дружная Горка | Итого | 2025-2027 | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5000,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 2.2.69 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в г.п. Дружная Горка | Итого | 2025-2027 | 7 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7000,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 2.2.70 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чащинская в г.п. Дружная Горка | Итого | 2025-2027 | 6 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6000,00 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6000,00 |
| 2.2.71 | Ремонт участка дороги в п. Елизаветино, ул. Первая (от региональной автомобильной дороги «Гатчина-Ополье» до базы отдых, расположенной по адресу: п. Елизаветино, ул. Лагерная, д. 2) протяженностью | Итого | 2025 | 4 383,50 | 4383,50 | 0,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 383,50 | 4383,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.72 | Ремонт участка дороги в п. Елизаветино по ул. Вокзальная от д. 13 в торону ж/д станции «Елизаветино» протяженностью | Итого | 2025 | 2 985,50 | 2985,50 | 0,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 985,50 | 2985,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.73 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Дубицы, ул. Новоселов (от региональной автомобильной дороги «Большие Борницы - Малые Борницы - Дубицы - Таровицы – Луйсковицы» до д. 37) | Итого | 2026 | 13 230,00 | 0,00 | 13230,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 230,00 | 0,00 | 13230,00 | 0,00 |
| 2.2.74 | Ремонт щебеночного покрытия от региональной автомобильной дороги «Елизаветино – Скворицы» до д. Холоповицы | Итого | 2025-2026 | 13 020,00 | 100,00 | 12920,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 020,00 | 100,00 | 12920,00 | 0,00 |
| 2.2.75 | Ремонт участка автомобильной дороги в п. Елизаветино, ул. Большая Советская (от ул. Александровская д. ул. Полевая) | Итого | 2025-2026 | 21 520,00 | 100,00 | 21420,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 21 520,00 | 100,00 | 21420,00 | 0,00 |
| 2.2.76 | Ремонт участка автомобильной дороги в п. Елизаветино, ул. Парковая (от д. 7Б до кладбища) | Итого | 2025-2026 | 26 560,00 | 100,00 | 26460,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 26 560,00 | 100,00 | 26460,00 | 0,00 |
| 2.2.77 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Шпаньково, ул. Коммунальная (от автомобильной региональной дороги «Гатчина – Ополье» до ул. Песочная, д. 30) | Итого | 2025-2026 | 12 296,00 | 100,00 | 12196,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 296,00 | 100,00 | 12196,00 | 0,00 |
| 2.2.78 | Ремонт щебеночного покрытия в п. Елизаветино, пер. Безымянный (от ул. Большая Советская до ул. Холоповицкое поле) | Итого | 2026-2027 | 2 437,60 | 0,00 | 420,00 | 2017,60 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 437,60 | 0,00 | 420,00 | 2017,60 |
| 2.2.79 | Ремонт участка автомобильной дороги в п. Елизаветино, ул. Еленинская (от региональной дороги «Елизаветино – Скворицы» до ул. Александровская) | Итого | 2027 | 19 918,00 | 0,00 | 0,00 | 19918,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 19 918,00 | 0,00 | 0,00 | 19918,00 |
| 2.2.80 | Ремонт щебеночного покрытия в п. Елизаветино, 1-ый Советский переулок (от ул. Большая Советская до ул. Еленинская) | Итого | 2027 | 2 156,00 | 0,00 | 0,00 | 2156,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 156,00 | 0,00 | 0,00 | 2156,00 |
| 2.2.81 | Ремонт щебеночного покрытия в п. Елизаветино, 2-ой Советский переулок (от ул. Большая Советская до ул. Еленинская) | Итого | 2027 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 4420,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 4420,00 |
| 2.2.82 | Ремонт щебеночного покрытия в д. Дубицы, (от региональной автомобильной дороги «Большие Борницы - Малые Борницы - Дубицы - Таровицы – Луйсковицы» до участка 84 (105-оз)) | Итого | 2027 | 3 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3672,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 672,00 | 0,00 | 0,00 | 3672,00 |
| 2.2.83 | Ремонт щебеночного покрытия в д. Авколево (от автомобильной дороги д. Авколево проезд по деревне до участка 11а) | Итого | 2027 | 3 128,00 | 0,00 | 0,00 | 3128,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 128,00 | 0,00 | 0,00 | 3128,00 |
| 2.2.84 | Ремонт щебеночного покрытия в д. Малые Борницы (от участка 55Б до земельного участка предоставленного по 75-оз с кадастровым номером 47:23:0146001:659) | Итого | 2027 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 2448,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 2448,00 |
| 2.2.85 | Ремонт щебеночного покрытия в п. Елизаветино, ул. Холоповецкое поле (от ул. Александровская до ул. Большая Советская) | Итого | 2027 | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 6664,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 664,00 | 0,00 | 0,00 | 6664,00 |
| 2.2.86 | Ремонт щебеночного покрытия в д. Яскелево (от 5 до леса) | Итого | 2027 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 4760,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 4760,00 |
| 2.2.87 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Высокоключевой, ул.Липовая аллея | Итого | 2025 | 7 489,70 | 7489,70 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 489,70 | 7489,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.88 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Высокоключевой, ул.Кленовая аллея и Сосновая аллея | Итого | 2025 | 9 154,25 | 9154,25 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 154,25 | 9154,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.89 | Капитальный ремонт дороги д. Пижма Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, Ягодный пер. | Итого | 2025 | 3 721,25 | 3721,25 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 721,25 | 3721,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.90 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: с.Воскресенское, ул.Суйдинская | Итого | 2026 | 8 160,00 | 0,00 | 8160,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 160,00 | 0,00 | 8160,00 | 0,00 |
| 2.2.91 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: дер.Старое Колено, подъезд к кладбищу | Итого | 2026 | 1 535,00 | 0,00 | 1535,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 535,00 | 0,00 | 1535,00 | 0,00 |
| 2.2.92 | Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, подъезд к Садоводствам "Строитель-1" и "Строитель-2 | Итого | 2026 | 3 102,20 | 0,00 | 3102,20 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 102,20 | 0,00 | 3102,20 | 0,00 |
| 2.2.93 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Маргусовская, п. Карташевская | Итого | 2026 | 4 080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 080,00 | 0,00 | 4080,00 | 0,00 |
| 2.2.94 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в пос.Карташевская | Итого | 2027 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7650,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7650,00 |
| 2.2.95 | Подъезд к Дому культуры в пос. Суйда | Итого | 2026 | 2 040,00 | 0,00 | 2040,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 040,00 | 0,00 | 2040,00 | 0,00 |
| 2.2.96 | Ремонт автомобильной дороги ул.Научная, дер.Меньково | Итого | 2025 | 2 540,00 | 2540,00 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 540,00 | 2540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.97 | Ремонт автомобильной дороги пос.Суйда ул.Центральная, участок от автодороги "Гатчина-Куровицы" | Итого | 2025 | 2 235,80 | 2235,80 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 235,80 | 2235,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.98 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкинская, пос.Кобринское | Итого | 2026 | 2 685,57 | 0,00 | 2685,57 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 685,57 | 0,00 | 2685,57 | 0,00 |
| 2.2.99 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: дер.Погост, ул.Восточная | Итого | 2027 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 9180,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 9180,00 |
| 2.2.100 | Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Высокоключевой, ул. Малороссийская (от ул.Колхозная до ул.Олейниковой) | Итого | 2027 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 8160,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 8160,00 |
| 2.2.101 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Высокоключевой, ул. Школьная(от Большого пр-та до ул.Малороссийская | Итого | 2027 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1840,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1840,00 |
| 2.2.102 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Высокоключевой, ул. Песочная(от Большого пр-та до ул.Малороссийская) | Итого | 2027 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 |
| 2.2.103 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу: пос. Высокоключевой, ул. Почтовая(от Большого пр-та до ул.Малороссийская) | Итого | 2027 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 |
| 2.2.104 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пионерская, пос.Карташевская (от ул.Руновская до ул.Зеленая) | Итого | 2027 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1740,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1740,00 |
| 2.2.105 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по Среднему пр. в п.Высокоключевой | Итого | 2025 | 4 653,00 | 4653,00 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 653,00 | 4653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.106 | Ремонт разворотного кольца на ул.Олейниковой в пос. Высокоключевой | Итого | 2025 | 3 570,00 | 3570,00 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 570,00 | 3570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.107 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Звездная в с. Воскресенское Ленинградской области, Гатчинского муниципального округа | Итого | 2026 | 5 637,23 | 0,00 | 5637,23 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 637,23 | 0,00 | 5637,23 | 0,00 |
| 2.2.108 | Ремонт ул.Красная в пос.Суйда | Итого | 2026 | 3 060,00 | 0,00 | 3060,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 060,00 | 0,00 | 3060,00 | 0,00 |
| 2.2.109 | Ремонт дорог ул.Дачная в г.Коммунар | Итого | 2026-2027 | 30 842,00 | 0,00 | 200,00 | 30642,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 30 842,00 | 0,00 | 200,00 | 30642,00 |
| 2.2.110 | Ремонт дорог мкр.Ремиз в г.Коммунар | Итого | 2025-2026 | 30 842,00 | 200,00 | 30642,00 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 30 842,00 | 200,00 | 30642,00 | 0,00 |
| 2.2.111 | Ремонт автомобильной дороги ул. Западная (объездная) в городе Коммунар | Итого | 2025 | 57 962,80 | 57962,80 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 57 962,80 | 57962,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.112 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования от дороги регионального значения до кладбища в п. Новый Свет | Итого | 2025-2026 | 7 085,00 | 85,00 | 7000,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 085,00 | 85,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2.2.113 | Ремонт дорог в щебеночном исполнении по адресу: улица Серная, Западная в п. Торфяное | Итого | 2025-2026 | 2 085,00 | 85,00 | 2000,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 085,00 | 85,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2.2.114 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования ул.Березовая в п. Новый Свет | Итого | 2025-2027 | 9 085,00 | 85,00 | 0,00 | 9000,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 085,00 | 85,00 | 0,00 | 9000,00 |
| 2.2.115 | Ремонт дорог в щебеночном исполнении д. Сабры | Итого | 2025-2027 | 3 085,00 | 85,00 | 0,00 | 3000,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 085,00 | 85,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 2.2.116 | Ремонт автомобильных дорог в п. Новый Свет | Итого | 2025-2026 | 7 150,20 | 85,00 | 7065,20 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 150,20 | 85,00 | 7065,20 | 0,00 |
| 2.2.117 | Ремонт автомобильных дорог в массиве 32 п. Новый Свет | Итого | 2025-2026 | 16 970,00 | 170,00 | 16800,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 970,00 | 170,00 | 16800,00 | 0,00 |
| 2.2.118 | Ремонт автомобильных дорог в п. Торфяное | Итого | 2025-2027 | 18 685,00 | 255,00 | 13430,00 | 5000,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 18 685,00 | 255,00 | 13430,00 | 5000,00 |
| 2.2.119 | Ремонт автомобильных дорог в п. Пригородный | Итого | 2025-2026 | 5 085,00 | 85,00 | 5000,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 085,00 | 85,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2.2.120 | Ремонт автомобильных дорог в д. Малое Замостье | Итого | 2025-2027 | 16 085,00 | 85,00 | 0,00 | 16000,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 085,00 | 85,00 | 0,00 | 16000,00 |
| 2.2.121 | Ремонт автомобильных дорог в д. Пустошка | Итого | 205-2026 | 29 585,00 | 22585,00 | 7000,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 29 585,00 | 22585,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2.2.122 | Ремонт автомобильных дорог в д. Сабры | Итого | 2025 | 7 000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.123 | Капитальный ремонт дороги по ул. Коммунарская д. Вяхтелево | Итого | 2025 | 4 240,68 | 4240,68 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 240,68 | 4240,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.124 | Капитальный ремонт дороги по ул. Мирная, Спортивная, Правды п. Лукаши | Итого | 2026 | 14 152,45 | 0,00 | 14152,45 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 14 152,45 | 0,00 | 14152,45 | 0,00 |
| 2.2.125 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по адресу: ул. Огородная, ул. Образцовая д. Покровская | Итого | 2027 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 2.2.126 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Заречная д. Вяхтелево | Итого | 2026 | 15 340,00 | 0,00 | 15340,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 15 340,00 | 0,00 | 15340,00 | 0,00 |
| 2.2.127 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Полевая д. Монделево Гатчинского района | Итого | 2025 | 6 282,53 | 6282,53 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 282,53 | 6282,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.128 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в д.Пудомяги, ул.Солнечная | Итого | 2025 | 3 986,16 | 3986,16 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 986,16 | 3986,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.129 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул.Дорожная в д.Вярлево | Итого | 2025 | 2 683,72 | 2683,72 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 683,72 | 2683,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.130 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по адресу: д. Антелево, пер. Речной | Итого | 2025 | 2 860,53 | 2860,53 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 860,53 | 2860,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.131 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Строителей, пер. Строителей, д. Антелево Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2027 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| 2.2.132 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: ул. Гамболовский проезд д. Покровская Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2027 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 2.2.133 | Ремонт участка дороги по адресу д. Пудомяги, ул.Кленовая | Итого | 2025 | 3 049,04 | 3049,04 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 049,04 | 3049,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.134 | Ремонт участка дороги по адресу: д. Пудомяги, ул. Сиреневая | Итого | 2025 | 4 187,94 | 4187,94 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 187,94 | 4187,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.135 | Ремонт участка дороги по адресу: д. Пудомяги, ул. Стародеревенская | Итого | 2025 | 11 087,03 | 11087,03 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 087,03 | 11087,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.136 | Ремонт участка дороги (въезд) в д. Антелево | Итого | 2025 | 1 060,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 060,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.137 | Ремонт участка дороги по ул.Зеленая в районе д.44 | Итого | 2025 | 1 570,00 | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 570,00 | 1570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.138 | Ремонт участка автомобильной дороги от трассы "Красное село- Гатчина -Павловск" у д. 223 д. Покровская до въезда в д. Марьино у д. 211А д | Итого | 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.139 | Ремонт дороги п.Пудость, ул. Половинкиной, у д.93 | Итого | 2025 | 1 225,68 | 1225,68 | 0,00 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 225,68 | 1225,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.140 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: д.Большое Рейзино | Итого | 2025-2026 | 7 528,87 | 5913,24 | 1615,63 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 528,87 | 5913,24 | 1615,63 | 0,00 |
| 2.2.141 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: п.Мыза-Ивановка, ул.Гатчинская Мельница | Итого | 2025 | 15 597,67 | 15597,67 | 0,00 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 15 597,67 | 15597,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.142 | Ремонт проселочных автомобильных дорог в д. Пеушалово и в д.Покизен-Пурская | Итого | 2025-2027 | 9 703,30 | 5107,00 | 0,00 | 4596,30 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 703,30 | 5107,00 | 0,00 | 4596,30 |
| 2.2.143 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: д.Черново | Итого | 2025-2026 | 3 033,56 | 1940,66 | 1092,90 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 033,56 | 1940,66 | 1092,90 | 0,00 |
| 2.2.144 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: п.Пудость, ул.Фабричная | Итого | 2026 | 22 675,08 | 0,00 | 22675,08 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 22 675,08 | 0,00 | 22675,08 | 0,00 |
| 2.2.145 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район (участок в границах д. Кямяря) | Итого | 2025 | 5 528,56 | 5528,56 | 0,00 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 528,56 | 5528,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.146 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: п.Терволово, ул.Сельская | Итого | 2026-2027 | 16 981,39 | 0,00 | 3958,20 | 13023,19 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 981,39 | 0,00 | 3958,20 | 13023,19 |
| 2.2.147 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: д.Алапурская | Итого | 2027 | 12 959,94 | 0,00 | 0,00 | 12959,94 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 959,94 | 0,00 | 0,00 | 12959,94 |
| 2.2.148 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Кезелево, пер. Дачный | Итого | 2026 | 2 042,80 | 0,00 | 2042,80 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 042,80 | 0,00 | 2042,80 | 0,00 |
| 2.2.149 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, ул. Луговая | Итого | 2026 | 3 544,66 | 0,00 | 3544,66 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 544,66 | 0,00 | 3544,66 | 0,00 |
| 2.2.150 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Кемпелево | Итого | 2027 | 8 171,20 | 0,00 | 0,00 | 8171,20 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 171,20 | 0,00 | 0,00 | 8171,20 |
| 2.2.151 | Ремонт автомобильной дороги в щебеночном покрытии п.Дивенский | Итого | 2027 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3920,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3920,00 |
| 2.2.152 | Ремонт автомобильной дороги с.Рождествено ул.Вырская | Итого | 2027 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 6860,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 6860,00 |
| 2.2.153 | Ремонт автомобильной дороги с.Рождествено ул.Соколова | Итого | 2027 | 3 410,40 | 0,00 | 0,00 | 3410,40 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 410,40 | 0,00 | 0,00 | 3410,40 |
| 2.2.154 | Ремонт автомобильной дороги д.Чикино ул.Озерная | Итого | 2027 | 2 273,60 | 0,00 | 0,00 | 2273,60 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 273,60 | 0,00 | 0,00 | 2273,60 |
| 2.2.155 | Ремонт автомобильной дороги д.Межно ул.Новая | Итого | 2026 | 1 607,20 | 0,00 | 1607,20 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 607,20 | 0,00 | 1607,20 | 0,00 |
| 2.2.156 | Ремонт автомобильной дороги д.Межно ул.Заречная | Итого | 2026 | 4 312,00 | 0,00 | 4312,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 312,00 | 0,00 | 4312,00 | 0,00 |
| 2.2.157 | Ремонт автомобильной дороги д.Межно ул.Центральная | Итого | 2026 | 3 214,40 | 0,00 | 3214,40 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 214,40 | 0,00 | 3214,40 | 0,00 |
| 2.2.158 | Ремонт автомобильной дороги д.Межно ул.Школьная | Итого | 2026 | 3 920,00 | 0,00 | 3920,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 920,00 | 0,00 | 3920,00 | 0,00 |
| 2.2.159 | Ремонт автомобильной дороги д Даймище Большой пр. | Итого | 2026 | 1 960,00 | 0,00 | 1960,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 960,00 | 0,00 | 1960,00 | 0,00 |
| 2.2.160 | Ремонт автомобильной дороги п.Дивенский ул.Мира | Итого | 2025 | 2 312,80 | 2312,80 | 0,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 312,80 | 2312,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.161 | Ремонт автомобильной дороги д.ст.Поддубье | Итого | 2025 | 4 291,90 | 4291,90 | 0,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 291,90 | 4291,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.162 | Ремонт автомобильной дороги п.Дивенский ул.Полевая | Итого | 2025 | 1 607,20 | 1607,20 | 0,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 607,20 | 1607,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.163 | Ремонт автомобильной дороги п.Дивенский ул.Калиниина | Итого | 2025 | 1 176,00 | 1176,00 | 0,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 176,00 | 1176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.164 | Ремонт автомобильной дороги в д.Чикино пер Лесной | Итого | 2025 | 2 156,00 | 2156,00 | 0,00 | 0,00 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 156,00 | 2156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.165 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сусанино, Петровский пр-кт, (от 3-й до 7-й линии) | Итого | 2025 | 9 000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.166 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, п. Семрино, 3-я линия, (от Большого до Среднего пр-кта) | Итого | 2025 | 3 800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 800,00 | 3800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.167 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, п. Семрино, 3-я линия, (от Среднего пр-кта до дома 61) | Итого | 2026 | 5 600,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 600,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 |
| 2.2.168 | Капитальный ремонт Красницы от развилки до моста | Итого | 2027 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
| 2.2.169 | Капитальный ремонт Красницы от переезда до развилки | Итого | 2025 | 5 600,00 | 5600,00 | 0,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 600,00 | 5600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.170 | Капитальный ремонт Красницы от развилки по ул. Заречная | Итого | 2026 | 5 000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2.2.171 | Ремонт дорог д.Красницы, переулок Лесной | Итого | 2025 | 2 800,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 800,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.172 | Ремонт дорог Кобралово, Урожай -3 | Итого | 2026 | 10 000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 2.2.173 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, п. Семрино, 4-я линия, (от Большого пр. по Железнодорожной ул до 3 линии) | Итого | 2027 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
| 2.2.174 | Капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, д. Заборье, ул. Центральная | Итого | 2027 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 |
| 2.2.175 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Болотная в д. Туганицы (от автомобильной дороги регионального значения «Елизаветино-Скворицы» до многоквартирного дома № 1) в щебеночном исполнении | Итого | 2025 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.176 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Солнечная в  д. Реболово в щебеночном исполнении | Итого | 2025 | 3 610,00 | 3610,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 610,00 | 3610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.177 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Малая в д. Жабино | Итого | 2025 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.178 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. З.Г. Колобанова от дома № 9д до дома № 17 в д. Войсковицы | Итого | 2025 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.179 | Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Северная в д. Жабино | Итого | 2025 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.180 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Урожайная от Скандинавского проезда д. Саванкюля до дома № 3 в д. Кастино | Итого | 2025 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.181 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Земляничная в д. Ронилово | Итого | 2025 | 5 065,00 | 5065,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 065,00 | 5065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.182 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Новоселов в д. Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области протяженностью | Итого | 2025 | 3 270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.183 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд Общественный в д. Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области протяженностью | Итого | 2025 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.184 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Зеленая в д. Вохоново Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2026 | 8 180,00 | 0,00 | 8180,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 180,00 | 0,00 | 8180,00 | 0,00 |
| 2.2.185 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Парковая (от ул. Братская до дома № 10, от дома № 4в до дома № 2а) в д. Вохоново Гатчинского района Ленинградской области протяженностью | Итого | 2026 | 3 375,00 | 0,00 | 3375,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 375,00 | 0,00 | 3375,00 | 0,00 |
| 2.2.186 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Совхозная д. Туганицы | Итого | 2026 | 2 560,00 | 0,00 | 2560,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 560,00 | 0,00 | 2560,00 | 0,00 |
| 2.2.187 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молочная до земельного участка № 63 в д. Старые Низковицы | Итого | 2026 | 1 530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 530,00 | 0,00 | 1530,00 | 0,00 |
| 2.2.188 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд № 5 в д. Сяськелево | Итого | 2026 | 1 205,00 | 0,00 | 1205,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 205,00 | 0,00 | 1205,00 | 0,00 |
| 2.2.189 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Коттеджная в д. Старые Низковицы | Итого | 2027 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3280,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 3280,00 |
| 2.2.190 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Владимирская в д. Вытти | Итого | 2027 | 13 380,00 | 0,00 | 0,00 | 13380,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 380,00 | 0,00 | 0,00 | 13380,00 |
| 2.2.191 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Центральная до земельного участка № 9а в д. Вохоново | Итого | 2027 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2.2.192 | Капитальный ремонт ул. Санаторская | Итого | 2025 | 23 381,20 | 23381,20 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 23 381,20 | 23381,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.193 | Ремонт парковки вблизи Братского захоронения у Гатчинского шоссе | Итого | 2025 | 1 189,00 | 1189,00 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 189,00 | 1189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.194 | Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Отрадная дер. Истинка | Итого | 2025 | 1 785,70 | 1785,70 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 785,70 | 1785,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.195 | Ремонт дорожного покрытия части ул. Некрасова гп. Тайцы | Итого | 2025 | 2 149,05 | 2149,05 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 149,05 | 2149,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.196 | Ремонт дорожного покрытия (и внутриквартальных проездов) ул. Карьерная пос. Тайцы | Итого | 2025-2026 | 6 227,00 | 102,20 | 6124,80 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 227,00 | 102,20 | 6124,80 | 0,00 |
| 2.2.197 | Ремонт дорожного покрытия пер. Ленинский пос. Тайцы | Итого | 2025-2026 | 1 043,73 | 41,81 | 1001,92 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 043,73 | 41,81 | 1001,92 | 0,00 |
| 2.2.198 | Ремонт дорожного покрытия ул. Новоселов гп. Тайцы | Итого | 2025 | 683,91 | 683,91 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 683,91 | 683,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.199 | Ремонт дорожного покрытия пер. Советский пос. Тайцы | Итого | 2025-2026 | 426,35 | 34,62 | 391,73 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 426,35 | 34,62 | 391,73 | 0,00 |
| 2.2.200 | Ремонт дорожного покрытия ул. Поселковая дер. Большие Тайцы | Итого | 2025-2026 | 2 469,05 | 58,42 | 2410,63 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 469,05 | 58,42 | 2410,63 | 0,00 |
| 2.2.201 | Ремонт дорожного покрытия ул. Первомайская гп. Тайцы | Итого | 2025 | 729,52 | 729,52 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 729,52 | 729,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.202 | Ремонт дорожного покрытия пер. Красногвардейский гп. Тайцы | Итого | 2025 | 482,84 | 482,84 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 482,84 | 482,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.203 | Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Капитана Желтова (от ул. Механизаторов до ул. Комсомольская) | Итого | 2025 | 1 057,80 | 1057,80 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 057,80 | 1057,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.204 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к ул. Ореховая горка» | Итого | 2025 | 6 412,90 | 6412,90 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 412,90 | 6412,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.205 | Ремонт дорожного покрытия ул. Большие Тайцы | Итого | 2025-2026 | 2 859,35 | 63,00 | 2796,35 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 859,35 | 63,00 | 2796,35 | 0,00 |
| 2.2.206 | Ремонт дорожного покрытия ул. Тургенева пос. Тайцы | Итого | 2025-2026 | 2 156,57 | 54,80 | 2101,77 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 156,57 | 54,80 | 2101,77 | 0,00 |
| 2.2.207 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Юного Ленинца пос. Тайцы с устройством тротуара | Итого | 2025-2026 | 3 353,83 | 68,73 | 3285,10 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 353,83 | 68,73 | 3285,10 | 0,00 |
| 2.2.208 | Ремонт дорожного покрытия уличной сети в массиве Западный дер. Большая Ивановка | Итого | 2025-2026 | 8 655,88 | 397,35 | 8258,53 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 655,88 | 397,35 | 8258,53 | 0,00 |
| 2.2.209 | Ремонт дорожного покрытия уличной сети в массиве Ключевой пос. Тайцы | Итого | 2025-2026 | 7 291,30 | 114,60 | 7176,70 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 291,30 | 114,60 | 7176,70 | 0,00 |
| 2.2.210 | Ремонт дорожного покрытия пер. Большетаицкий дер. Большие Тайцы | Итого | 2025-2026 | 984,50 | 41,12 | 943,38 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 984,50 | 41,12 | 943,38 | 0,00 |
| 2.2.211 | Ремонт дорожного покрытия ул. Калинина пос. Тайцы | Итого | 2026-2027 | 6 335,21 | 0,00 | 133,11 | 6202,10 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 335,21 | 0,00 | 133,11 | 6202,10 |
| 2.2.212 | Ремонт дорожного покрытия участка дороги от д. 3 до д. 7 дер. Старицы | Итого | 2026-2027 | 1 178,28 | 0,00 | 43,38 | 1134,90 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 178,28 | 0,00 | 43,38 | 1134,90 |
| 2.2.213 | Ремонт дорожного покрытия уличной сети в массиве жилой застройки пос. Тайцы по улицам: Красносельская, Балтийская, Западная, Высокая, Тихая, Альпийская, Композиторов, Фестивальная, Земская, Духовная, Веселая, Усадебная, Пригородная, Дальняя | Итого | 2026-2027 | 26 409,13 | 0,00 | 337,33 | 26071,80 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 26 409,13 | 0,00 | 337,33 | 26071,80 |
| 2.2.214 | ремонт дорожного покрытия ул. Советская,(от ул. Пушкина до ул. механизаторов) | Итого | 2026-2027 | 5 792,24 | 0,00 | 97,14 | 5695,10 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 792,24 | 0,00 | 97,14 | 5695,10 |
| 2.2.215 | Выполнение дорожных работ автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лермонтова гп. Сиверский | Итого | 2025 | 23 289,20 | 23289,20 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 23 289,20 | 23289,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.216 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием по всей длине дороги по ул. Крупской гп. Сиверский (решение суда) | Итого | 2025 | 6 353,60 | 6353,60 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 353,60 | 6353,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.217 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Новое шоссе гп. Сиверский | Итого | 2025 | 6 813,60 | 6813,60 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 813,60 | 6813,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.218 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная д. Старосиверская | Итого | 2025 | 2 844,00 | 2844,00 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 844,00 | 2844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.219 | Устройство подъездной автомобильной дороги к д. 41а по ул. Центральная д. Большево | Итого | 2025 | 2 454,80 | 2454,80 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 454,80 | 2454,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.220 | Устройство подъездной автомобильной дороги к д. 10Д по ул. Красная гп. Сиверский | Итого | 2025 | 2 454,80 | 2454,80 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 454,80 | 2454,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.221 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Газа гп. Сиверский. | Итого | 2026 | 7 170,00 | 0,00 | 7170,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 170,00 | 0,00 | 7170,00 | 0,00 |
| 2.2.222 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова гп. Сиверский. | Итого | 2026 | 8 190,00 | 0,00 | 8190,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 190,00 | 0,00 | 8190,00 | 0,00 |
| 2.2.223 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская от ул. Колхозная до ул. Большевская набережная гп. Сиверский. | Итого | 2027 | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6145,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6145,00 |
| 2.2.224 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая гп. Сиверский | Итого | 2026 | 6 145,00 | 0,00 | 6145,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 145,00 | 0,00 | 6145,00 | 0,00 |
| 2.2.225 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкинская гп. Сиверский . | Итого | 2027 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 |
| 2.2.226 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Институтская д. Белогорка . | Итого | 2027 | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 7170,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 170,00 | 0,00 | 0,00 | 7170,00 |
| 2.2.227 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Восточная гп. Сиверский | Итого | 2027 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 10250,00 |
| 2.2.228 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Средняя гп. Сиверский | Итого | 2027 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 |
| 2.2.229 | Устройство автомобильной дороги по ул. капитана Приходько д. Куровицы | Итого | 2025 | 9 390,00 | 9390,00 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 390,00 | 9390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.230 | Выполнение дорожных работ автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Толмачева гп. Сиверский | Итого | 2026 | 33 967,20 | 0,00 | 33967,20 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 33 967,20 | 0,00 | 33967,20 | 0,00 |
| 2.2.231 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Полевая гп. Сиверский | Итого | 2026 | 5 244,00 | 0,00 | 5244,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 244,00 | 0,00 | 5244,00 | 0,00 |
| 2.2.232 | Ремонт асфальтового покрытия ул. Колхозная гп. Сиверский | Итого | 2027 | 6 315,00 | 0,00 | 0,00 | 6315,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 315,00 | 0,00 | 0,00 | 6315,00 |
| **2.3.** | **Обустройство улично-дорожной сети** | **Итого** | **2025-2027** | **291 979,91** | **162708,02** | **84667,49** | **44604,40** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **291 979,91** | **162708,02** | **84667,49** | **44604,40** |
| 2.3.1 | Устройство освещения автомобильной дороги ул. Генерала Кныша г. Гатчина | Итого | 2025 | 30 000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 30 000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Обустройство автомобильной дороги пешеходной дорожкой ул. Пушкинская г. Гатчина | Итого | 2025 | 7 000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Обустройство автомобильной дороги тротуаром ул. Заводская и на Корпиковском шоссе в мкр. Мариенбург г. Гатчина | Итого | 2025-2027 | 36 000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 36 000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 2.3.4 | Обустройство ограждения вблизи детского сада в д.Малое Верево ул.Кутышева 13 | Итого | 2025 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | остановочные павильоны | Итого | 2025-2027 | 3 600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 2.3.6 | Ремонт автомобильной дороги по пр. Урицкого (с тротуарами) в п.Вырица | Итого | 2025 | 28 825,00 | 28825,00 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 28 825,00 | 28825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7 | Обустройство тротуаров ул. Московская От ул. Самарская в сторону ГЭС п.Вырица | Итого | 2025 | 8 100,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 100,00 | 8100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8 | Обустройство тротуаров Коммунальный пр. от ул. Ефимова до ул. Кирова п.Вырица | Итого | 2025 | 8 700,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 700,00 | 8700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9 | Устройство тротуара на автодороге по улице Пильный пр-кт от ул.Боровая до ул.Охотничья в границах населенного пункта пгт.Вырица, протяженностью | Итого | 2026 | 1 780,00 | 0,00 | 1780,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 780,00 | 0,00 | 1780,00 | 0,00 |
| 2.3.10 | Устройство тротуара (пешеходной дорожки) на автодороге по улице Боровая от Сиверского шоссе до Пильного переулка в границах населенного пункта пгт.Вырица, протяженностью | Итого | 2026 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2.3.11 | Устройство тротуара (пешеходной дорожки) на автодороге по улице Охотничья от Пильного пр-кта до проспекта Кирова в границах населенного пункта пгт.Вырица, протяженностью | Итого | 2026 | 1 080,00 | 0,00 | 1080,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 080,00 | 0,00 | 1080,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) на автодороге Ленинградский проспект от ул.Ленина до ул.Урицкого в границах населенного пункта пгт.Вырица, протяженностью | Итого | 2026 | 4 820,00 | 0,00 | 4820,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 820,00 | 0,00 | 4820,00 | 0,00 |
| 2.3.13 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) на автодороге по улице Ленина от Сиверского шоссе до Ленинградского проспекта в границах населенного пункта пгт.Вырица, протяженностью | Итого | 2026 | 14 350,00 | 0,00 | 14350,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 14 350,00 | 0,00 | 14350,00 | 0,00 |
| 2.3.14 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по проспекту Володарского на всем протяжении | Итого | 2026 | 5 120,00 | 0,00 | 5120,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 120,00 | 0,00 | 5120,00 | 0,00 |
| 2.3.15 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Бакунина на всем протяжении | Итого | 2027 | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12850,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12850,00 |
| 2.3.16 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Подольская на всем протяжении | Итого | 2026 | 3 920,00 | 0,00 | 3920,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 920,00 | 0,00 | 3920,00 | 0,00 |
| 2.3.17 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Повассара на всем протяжении | Итого | 2026 | 4 420,00 | 0,00 | 4420,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 420,00 | 0,00 | 4420,00 | 0,00 |
| 2.3.18 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Оредежская на всем протяжении | Итого | 2026 | 5 220,00 | 0,00 | 5220,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 220,00 | 0,00 | 5220,00 | 0,00 |
| 2.3.19 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Краснофлотская на всем протяжении | Итого | 2026 | 5 220,00 | 0,00 | 5220,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 220,00 | 0,00 | 5220,00 | 0,00 |
| 2.3.20 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Максимова на всем протяжении | Итого | 2027 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 2.3.21 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Андреевская на всем протяжении | Итого | 2027 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 5220,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 5220,00 |
| 2.3.22 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Чехова на всем протяжении п. Вырица | Итого | 2027 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 |
| 2.3.23 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Ушаковская на всем протяжении в п. Вырица | Итого | 2027 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 |
| 2.3.24 | Устройство тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль участка автодороги по улице Рабочая на всем протяжении в п. Вырица | Итого | 2027 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3920,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3920,00 |
| 2.3.25 | Обустройство уличного освещения по переулку Коммунальный в п. Шпаньково | Итого | 2025 | 410,50 | 410,50 | 0,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 410,50 | 410,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.26 | Обустройство уличного освещения по Гатчинскому шоссе в п. Елизаветино | Итого | 2025 | 617,03 | 617,03 | 0,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 617,03 | 617,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.27 | Работы по устройству тротуара в д. Шпаньково по ул. Алексея Рыкунова | Итого | 2025-2026 | 19 390,00 | 12520,00 | 6870,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 19 390,00 | 12520,00 | 6870,00 | 0,00 |
| 2.3.28 | Ремонт дворовой территории по адресу д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д. 10 | Итого | 2025 | 4 200,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 200,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.29 | Строительство тротуара на ул.Лесная в п.Кобринское | Итого | 2025 | 4 600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.31 | Устройство уличного освещения массив 52 и ул.Северная д.Сабры | Итого | 2025 | 4 950,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 950,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.32 | Ремонт тротуара вдоль дома № 4 по Ижорской ул. п. Лукаши | Итого | 2025 | 831,59 | 831,59 | 0,00 | 0,00 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 831,59 | 831,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.33 | Ремонт тротуара по адресу: п.Терволово, ул.Ленинградская от д. № 7 до д. №9 | Итого | 2026 | 910,39 | 0,00 | 910,39 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 910,39 | 0,00 | 910,39 | 0,00 |
| 2.3.34 | Выполнение работ по устройству тротуара, по адресу: п. Сусанино, 5-линия, вдоль школы | Итого | 2025 | 5 200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 200,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.35 | Выполнение работ по устройству тротуара, по адресу: п. Семрино, 1-линия | Итого | 2026 | 8 200,00 | 0,00 | 8200,00 | 0,00 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 200,00 | 0,00 | 8200,00 | 0,00 |
| 2.3.36 | Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Саши Никифорова, гп. Сиверский | Итого | 2025 | 13 732,70 | 13732,70 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 732,70 | 13732,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.37 | Устройство тротуара автомобильной дороги по ул. Восточная, гп. Сиверский, | Итого | 2025 | 10 583,10 | 10583,10 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 583,10 | 10583,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.38 | Строительство тротуара вдоль ул. Советская пос. Тайцы, на участке от Гатчинского шоссе до ул. Пушкина) | Итого | 2026-2027 | 854,00 | 0,00 | 39,60 | 814,40 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 854,00 | 0,00 | 39,60 | 814,40 |
| 2.3.39 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль д.д.5, 12-14 по ул. Санаторская, дер. Большие Тайцы | Итого | 2025 | 531,60 | 531,60 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 531,60 | 531,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.40 | Устройство парковки вблизи Привокзальной площади на территории п. Тайцы | Итого | 2025 | 2 790,50 | 2790,50 | 0,00 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 790,50 | 2790,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.41 | Устройство ограждения (ул.Железнодорожная в г.Коммунар) | Итого | 2026 | 8 337,50 | 0,00 | 8337,50 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 337,50 | 0,00 | 8337,50 | 0,00 |
| 2.3.42 | Устройство тротуара по ул.Бумажников в г.Коммунар | Итого | 2025 | 2 500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.43 | Ремонт подъездной дороги и устройство пешеходной дорожки к стадиону на территории г.Коммунар | Итого | 2025 | 2 000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.44 | Устройство сети освещения на ул. Юбилейная в д.Большие Колпаны | Итого | 2025 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.45 | Устройство сети уличного освещения пер Железнодорожный, д.Парицы | Итого | 2026 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.3.46 | Устройство сети уличного освещения пер Конвенский д.Парицы | Итого | 2025 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **2.4.** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов** | **Итого** | **2025-2027** | **369 957,37** | **130488,01** | **145558,14** | **93911,22** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **369 957,37** | **130488,01** | **145558,14** | **93911,22** |
| 2.4.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская д.18,18а,20,24 | Итого | 2025 | 44 518,80 | 44518,80 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 44 518,80 | 44518,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | \*Дворовые территории по д.21а, ул. Карла Маркса, д. 37, 39, 41 в г.Гатчина | Итого | 2025 | 14 396,90 | 14396,90 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 14 396,90 | 14396,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | \*Дворовые территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул.Академика Константинова, д. 4, ул. Крупской, д. 9, ул. Коли Подрядчикова, д. 14, 16 | Итого | 2026 | 32 611,40 | 0,00 | 32611,40 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 32 611,40 | 0,00 | 32611,40 | 0,00 |
| 2.4.4 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Гагарина д.11,13,15, ул. Киргетова д.14 | Итого | 2026 | 20 211,30 | 0,00 | 20211,30 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 20 211,30 | 0,00 | 20211,30 | 0,00 |
| 2.4.5 | Ремонт дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Слепнева д.13, корп. 1,2,3 и д.15 | Итого | 2027 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62000,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62000,00 |
| 2.4.6 | \*Дворовые территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 11 | Итого | 2026 | 32 554,30 | 0,00 | 32554,30 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 32 554,30 | 0,00 | 32554,30 | 0,00 |
| 2.4.7 | \*Дворовые территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.20, 20а | Итого | 2025 | 12 673,40 | 12673,40 | 0,00 | 0,00 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 12 673,40 | 12673,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8 | Ремонт дворовой территории в п.Войсковицы, пл. Манина , д.7 | Итого | 2025 | 3 300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов и подъездной дороги по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Войсковицы, ул. Ростова, д. 15, д. 17 | Итого | 2025 | 2 400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.10 | Ремонт дворовых территорий в п.Войсковицы ул.Молодежная д.8 | Итого | 2026 | 2 500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2.4.11 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Учхоз, пл. Усова, д. 1 | Итого | 2027 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
| 2.4.12 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ул.Слуцкая д.11в п.Вырица | Итого | 2025 | 2 375,60 | 2375,60 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 375,60 | 2375,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов д.Мины д.9,10,11,12 | Итого | 2025 | 9 808,30 | 9808,30 | 0,00 | 0,00 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 808,30 | 9808,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14 | Устройство парковки напротив д. 30 в п. Новый Свет | Итого | 2025-2027 | 1 733,50 | 85,00 | 0,00 | 1648,50 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 733,50 | 85,00 | 0,00 | 1648,50 |
| 2.4.15 | Ремонт дворовой территории по адресу: п.Пудость, ул. Зайончковского, д.14 | Итого | 2026 | 6 312,29 | 0,00 | 6312,29 | 0,00 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 312,29 | 0,00 | 6312,29 | 0,00 |
| 2.4.16 | Ремонт дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Терволово, ул. Ленинградская, дом № 4 и дом № 5 | Итого | 2027 | 4 305,12 | 0,00 | 0,00 | 4305,12 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 305,12 | 0,00 | 0,00 | 4305,12 |
| 2.4.17 | Ремонт дворовой территории МКД №№ 1,2 в д. Туганицы | Итого | 2027 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 |
| 2.4.18 | Ремонт дворовой территории МКД №№ 42,44 в д. Старые Низковицы | Итого | 2026 | 4 700,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 700,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 |
| 2.4.19 | Ремонт дорожного покрытия (и внутриквартальных проездов) ул. Карьерная пос. Тайцы | Итого | 2025-2026 | 3 231,25 | 67,30 | 3163,95 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 231,25 | 67,30 | 3163,95 | 0,00 |
| 2.4.20 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов 123, 125, 127 по ул. Островского, гп Тайцы | Итого | 2025-2026 | 7 044,41 | 3553,61 | 3490,80 | 0,00 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 044,41 | 3553,61 | 3490,80 | 0,00 |
| 2.4.21 | Ремонт дворовой территории д. 29 по ул. Красная гп. Сиверский | Итого | 2025 | 7 216,50 | 7216,50 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 216,50 | 7216,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.22 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 61,61а по ул. Огородная д. Новосиверская | Итого | 2025-2026 | 5 118,00 | 1020,00 | 4098,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 118,00 | 1020,00 | 4098,00 | 0,00 |
| 2.4.23 | Ремонт проездов многоквартирных домов №1 и № 9 по ул. 123 Дивизии гп. Сиверский | Итого | 2027 | 4 098,00 | 0,00 | 0,00 | 4098,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 098,00 | 0,00 | 0,00 | 4098,00 |
| 2.4.24 | Ремонт проездов многоквартирного дома №4 по ул. Вокзальная гп. Сиверский | Итого | 2027 | 2 454,80 | 0,00 | 0,00 | 2454,80 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 454,80 | 0,00 | 0,00 | 2454,80 |
| 2.4.25 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 11,12,15,16 по ул. Институтская д. Белогорка | Итого | 2025-2027 | 25 710,00 | 2280,00 | 13180,00 | 10250,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 25 710,00 | 2280,00 | 13180,00 | 10250,00 |
| 2.4.26 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 3,5 по ул. Кирова гп. Сиверский | Итого | 2025-2026 | 5 798,00 | 1700,00 | 4098,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 798,00 | 1700,00 | 4098,00 | 0,00 |
| 2.4.27 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 13а ш. Белогорское гп. Сиверский | Итого | 2026-2027 | 3 524,80 | 0,00 | 1070,00 | 2454,80 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 524,80 | 0,00 | 1070,00 | 2454,80 |
| 2.4.28 | Ремонт проезда дворовой территории д. 71 по ул. Толмачева гп. Сиверский | Итого | 2025 | 8 139,50 | 8139,50 | 0,00 | 0,00 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 139,50 | 8139,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.29 | Ремонт дворовых проездов и пешеходных дорожек ул.Гатчинская 16а в г.Коммунар | Итого | 2025 | 16 853,10 | 16853,10 | 0,00 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 853,10 | 16853,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.30 | Ремонт дворовых проездов и пешеходных дорожек ул.Школьная 22 в г.Коммунар (Разработка ПСД) | Итого | 2025-2026 | 17 668,10 | 100,00 | 17568,10 | 0,00 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 17 668,10 | 100,00 | 17568,10 | 0,00 |
| **3.** | **Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа»** | **Итого** | **2025** | **10 000,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **10 000,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Строительство автовокзала по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, пересечение ул. Карла Маркса и ул. Чехова | Итого | 2025 | 10 000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | |  |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности»** | **Итого** | **2025-2027** | **1 729 450,17** | **331751,87** | **594828,30** | **802870,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **35 544,20** | **35544,20** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **1 693 905,97** | **296207,67** | **594828,30** | **802870,00** |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Итого | **2025-2027** | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **2025-2027** | **568 093,03** | **226 266,33** | **167 125,80** | **174 700,90** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **568 093,03** | **226 266,33** | **167 125,80** | **174 700,90** |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большеколпанского с.п. Гатчинского района ( вывоз снега) | Итого | 2025-2027 | 2 900,00 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 900,00 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 |
| 1.2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большеколпанского с.п. Гатчинского района( ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 1 926,40 | 726,4 | 600,0 | 600,0 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 926,40 | 726,4 | 600,0 | 600,0 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Веревского с.п. Гатчинского района | Итого | 2025-2027 | 17 265,10 | 7 917,2 | 4 619,9 | 4 728,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 17 265,10 | 7 917,2 | 4 619,9 | 4 728,0 |
| 1.2.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Войсковицкого с.п. Гатчинского района | Итого | 2025-2027 | 7 279,20 | 2 944,2 | 2 100,0 | 2 235,0 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 7 279,20 | 2 944,2 | 2 100,0 | 2 235,0 |
| 1.2.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дружногорского г.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 4 328,40 | 2 328,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 328,40 | 2 328,4 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 1.2.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дружногорского г.п. Гатчинского района (ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 2 400,00 | 1 500,0 | 400,0 | 500,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 400,00 | 1 500,0 | 400,0 | 500,0 |
| 1.2.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Елизаветинского с.п. Гатчинского района (вывоз снега) | Итого | 2025-2027 | 330,00 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 330,00 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |
| 1.2.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Елизаветинского с.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 1 030,00 | 400,0 | 310,0 | 320,0 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 030,00 | 400,0 | 310,0 | 320,0 |
| 1.2.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Елизаветинского с.п. Гатчинского района (ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 10 117,60 | 4 457,6 | 2 755,0 | 2 905,0 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 117,60 | 4 457,6 | 2 755,0 | 2 905,0 |
| 1.2.10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кобринского с.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 25 134,70 | 10 934,7 | 6 900,0 | 7 300,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 25 134,70 | 10 934,7 | 6 900,0 | 7 300,0 |
| 1.2.11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кобринского с.п. Гатчинского района (ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 1 800,00 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 800,00 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |
| 1.2.12 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Коммунарского г.п. | Итого | 2025-2027 | 90 000,00 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 90 000,00 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.2.13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосветского с.п. Гатчинского района (не указано) | Итого | 2025-2027 | 6 190,29 | 2 820,0 | 1 641,9 | 1 728,4 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 190,29 | 2 820,0 | 1 641,9 | 1 728,39 |
| 1.2.14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосветского с.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 13 263,21 | 4 248,0 | 4 439,1 | 4 576,1 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 263,21 | 4 248,0 | 4 439,1 | 4 576,11 |
| 1.2.15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосветского с.п. Гатчинского района (ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 3 858,50 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 358,5 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 858,50 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 358,5 |
| 1.2.16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пудомягского с.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 17 969,00 | 6 599,0 | 5 460,0 | 5 910,0 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 17 969,00 | 6 599,0 | 5 460,0 | 5 910,0 |
| 1.2.17 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пудостьского с.п. Гатчинского района | Итого | 2025-2027 | 27 842,40 | 14 542,4 | 6 700,0 | 6 600,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 27 842,40 | 14 542,4 | 6 700,0 | 6 600,0 |
| 1.2.18 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рождественского с.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 13 890,00 | 4 000,0 | 4 780,0 | 5 110,0 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 13 890,00 | 4 000,0 | 4 780,0 | 5 110,0 |
| 1.2.19 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Рождественского с.п. Гатчинского района (ямочный ремонт) | Итого | 2025 | 1 849,20 | 1 849,2 | 0,0 | 0,0 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 849,20 | 1 849,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.20 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сиверского г.п. Гатчинского района (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 73 301,20 | 25 481,4 | 23 909,9 | 23 909,9 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 73 301,20 | 25 481,4 | 23 909,9 | 23 909,9 |
| 1.2.21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сусанинского с.п. Гатчинского района | Итого | 2025-2027 | 28 032,50 | 9 932,5 | 9 050,0 | 9 050,0 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 28 032,50 | 9 932,5 | 9 050,0 | 9 050,0 |
| 1.2.22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сяськелевского с.п. Гатчинского района | Итого | 2025-2027 | 16 344,20 | 8 644,2 | 3 700,0 | 4 000,0 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 16 344,20 | 8 644,2 | 3 700,0 | 4 000,0 |
| 1.2.23 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Таицкого г.п. Гатчинского района (содержание дороги) | Итого | 2025-2027 | 9 000,00 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 000,00 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 1.2.24 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Таицкого г.п. Гатчинского района (ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 8 688,50 | 2 788,5 | 2 800,0 | 3 100,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 688,50 | 2 788,5 | 2 800,0 | 3 100,0 |
| 1.2.25 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2025 | 19 467,43 | 19 467,4 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 19 467,43 | 19 467,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.26 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вывоз снега) | Итого | 2025-2027 | 37 534,08 | 12 000,0 | 12 480,0 | 13 054,1 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, МБУ «УБДХ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 37 534,08 | 12 000,0 | 12 480,0 | 13 054,1 |
| 1.2.27 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (остановочные павильоны) | Итого | 2025-2027 | 2 400,00 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, МБУ «УБДХ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 400,00 | 700,0 | 800,0 | 900,0 |
| 1.2.28 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 30 665,92 | 8 900,0 | 9 720,0 | 12 045,9 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, МБУ «УБДХ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 30 665,92 | 8 900,0 | 9 720,0 | 12 045,9 |
| 1.2.29 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт) | Итого | 2025-2027 | 82 000,00 | 26 000,0 | 27 000,0 | 29 000,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, МБУ «УБДХ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 82 000,00 | 26 000,0 | 27 000,0 | 29 000,0 |
| 1.2.30 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2025-2027 | 9 985,20 | 9 985,2 | 0,0 | 0,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 985,20 | 9 985,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.31 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог) | Итого | 2025-2027 | 1 300,00 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 300,00 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.3.** | **Прочие мероприятия по дорожной деятельности (разработка смет,стройконтроль, ПОДДы, КСОДДы, обследования , диагностика, оценка технического состояния дорог и т.д.)** | **Итого** | **2025-2027** | **1 095 453,77** | **39 582,17** | **427 702,50** | **628 169,10** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **1 095 453,77** | **39 582,17** | **427 702,50** | **628 169,10** |
| 1.3.1. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 1 800,00 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 800,00 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.3.2. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 3 500,00 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 500,00 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 300,0 |
| 1.3.3. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 1 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.4. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 3 300,00 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 300,00 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 |
| 1.3.5. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025 | 1 200,00 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 200,00 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 6 046,60 | 1 000,0 | 2 427,5 | 2 619,1 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 6 046,60 | 1 000,0 | 2 427,5 | 2 619,1 |
| 1.3.7. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 1 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.8. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 3 255,17 | 2 055,2 | 600,0 | 600,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 255,17 | 2 055,17 | 600,0 | 600,0 |
| 1.3.9. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 825,00 | 200,0 | 275,0 | 350,0 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 825,00 | 200,0 | 275,0 | 350,0 |
| 1.3.10. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 2 000,00 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 000,00 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3.11. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025-2027 | 1 060 000,00 | 20 000,0 | 420 000,0 | 620 000,0 | комитет ЖКХ администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 060 000,00 | 20 000,0 | 420 000,0 | 620 000,0 |
| 1.3.12. | Прочие мероприятия по дорожной деятельности | Итого | 2025 | 10 527,00 | 10 527,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 10 527,00 | 10 527,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.4.** | **Административно-хозяйственные расходы в рамках осуществления дорожной деятельности** | **Итого** | **2025-2027** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.5.** | **Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения** | **Итого** | **2025** | **22 296,66** | **22 296,66** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **12 325,00** | **12 325,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **9 971,66** | **9 971,66** | **0,0** | **0,0** |
| 1.5.1 | Ремонт дворовой территории МКД № 7, ул. Комсомольская, с. Рождествено | Итого | 2025 | 1 077,37 | 1 077,37 | 0,0 | 0,0 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 900,00 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 177,37 | 177,37 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Ремонт дворовой территории МКД № 3, д. Батово | Итого | 2025 | 656,32 | 656,32 | 0,0 | 0,0 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 500,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 156,32 | 156,32 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | Ремонт дворовой территории МКД № 57,59, д Старые Низковицы | Итого | 2025 | 6 358,16 | 6 358,16 | 0,0 | 0,0 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 485,00 | 1 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 873,16 | 4 873,16 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | Ремонт дворовой территории МКД № 1, ул. ДПБ, п. Дружноселье | Итого | 2025 | 2 423,22 | 2 423,22 | 0,0 | 0,0 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 250,00 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 173,22 | 173,22 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | Ремонт дворовой территории МКД № 14,15, пл. Манина, п. Войсковицы | Итого | 2025 | 6 200,00 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3 800,00 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 400,00 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6 | Ремонт дворовой территории МКД № 1, ул. Введенского, гп. Дружная Горка | Итого | 2025 | 820,00 | 820,00 | 0,0 | 0,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 400,00 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 420,00 | 420,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7 | Ремонт дворовой территории МКД № 2, ул. Садовая, гп. Дружная Горка | Итого | 2025 | 820,00 | 820,00 | 0,0 | 0,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 400,00 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 420,00 | 420,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.8 | Ремонт дворовой территории МКД № 8, ул. Садовая, гп. Дружная Горка | Итого | 2025 | 820,00 | 820,00 | 0,0 | 0,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 400,00 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 420,00 | 420,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.9 | Ремонт дворовой территории МКД № 15, ул. Красницкая, гп. Дружная Горка | Итого | 2025 | 1 290,01 | 1 290,01 | 0,0 | 0,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 450,00 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 840,01 | 840,01 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.10 | Ремонт дворовой территории МКД № 38, ул. Олейниковой, п. Высокоключевой | Итого | 2025 | 631,58 | 631,58 | 0,0 | 0,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 600,00 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 31,58 | 31,58 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.11 | Ремонт дворовой территории МКД № 92, д. Меньково | Итого | 2025 | 368,42 | 368,42 | 0,0 | 0,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 350,00 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 18,42 | 18,42 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.12 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов г. Гатчина, ул Урицкого д. 22 - К. Маркса д. 59а, 59б | Итого | 2025 | 831,58 | 831,58 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 790,00 | 790,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 41,58 | 41,58 | 0,0 | 0,0 |
| **1.6.** | **Мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"** | **Итого** | **2025** | **43 606,71** | **43 606,71** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **23 219,20** | **23 219,20** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **20 387,51** | **20 387,51** | **0,0** | **0,0** |
| 1.6.1 | Ремонт участка автомобильной дороги в дер. Тяглино | Итого | 2025 | 2 380,00 | 2 380,0 | 0,0 | 0,0 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 238,10 | 238,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 141,90 | 2 141,90 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Ямочный ремонт внутрипоселковых автодорог в п.Вырица | Итого | 2025 | 1 358,88 | 1 358,88 | 0,0 | 0,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 209,40 | 1 209,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 149,48 | 149,48 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3 | Ремонт трубопереездов в п. Новинка, д. Воцко | Итого | 2025 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Ремонт асфальтного покрытия участка дороги по ул. Вокзальная, от пересечения ул. Полякова в сторону ул. Удельная, пос. Вырица | Итого | 2025 | 2 345,17 | 2 345,17 | 0,0 | 0,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 016,00 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 329,17 | 329,17 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Восточная в д. Погост; Средний проспект от д. 53 до д. 109 по ул. Малороссийская в п.Высокоключевой | Итого | 2025 | 877,16 | 877,16 | 0,0 | 0,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 833,30 | 833,3 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 43,86 | 43,86 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.6 | Ремонт дороги в пос. Кобринское на ул. Мира от д. 1 до д. 29 | Итого | 2025 | 2 080,22 | 2 080,22 | 0,0 | 0,0 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 072,12 | 1 072,12 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.7 | Ремонт дороги в щебеночном исполнении по ул. Средняя в дер. Малое Замостье | Итого | 2025 | 1 946,27 | 1 946,27 | 0,0 | 0,0 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 357,10 | 357,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 589,17 | 1 589,17 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.8 | Ремонт дороги в щебеночном исполнении по адресу: пос. Новый Свет, массив 52, ул. Центральная | Итого | 2025 | 2 648,84 | 2 648,84 | 0,0 | 0,0 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 640,74 | 1 640,74 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.9 | Ремонт дороги от д.26 до ул. Парковая и по ул. Парковая в дер. Покровская | Итого | 2025 | 3 313,32 | 3 313,32 | 0,0 | 0,0 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 952,40 | 952,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 360,92 | 2 360,92 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.10 | Ремонт проезда за МКД № 2 дер. Пудомяги | Итого | 2025 | 1 799,43 | 1 799,43 | 0,0 | 0,0 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 791,33 | 791,33 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.11 | Ремонт участка автомобильной дороги п. Пудость мемориал "Гвоздика" | Итого | 2025 | 5 534,38 | 5 534,38 | 0,0 | 0,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 016,00 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 518,38 | 3 518,38 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.12 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ДС 15 в дер. Большое Рейзино | Итого | 2025 | 3 673,76 | 3 673,76 | 0,0 | 0,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 607,10 | 1 607,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 066,66 | 2 066,66 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.13 | Ремонт автомобильной дороги в д. Замостье | Итого | 2025 | 965,33 | 965,33 | 0,0 | 0,0 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 773,80 | 773,80 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 191,53 | 191,53 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.14 | Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги от ул. Терещенко, д. 1а до Рождественской СОШ, с. Рождествено | Итого | 2025 | 1 121,16 | 1 121,16 | 0,0 | 0,0 | Рождественское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 113,06 | 113,06 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.15 | Ремонт дорог общего пользования местного значения с щебеночным покрытием в дер: Новосиверская, Маргусы, Белогорка, Большево, Куровицы, Старосиверская, пос. Дружноселье | Итого | 2025 | 468,67 | 468,67 | 0,0 | 0,0 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 416,70 | 416,70 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 51,97 | 51,97 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.16 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Виркино | Итого | 2025 | 620,24 | 620,24 | 0,0 | 0,0 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 476,20 | 476,20 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 144,04 | 144,04 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.17 | Ремонт дворовой территории МКД №2/42 в дер. Тайворово | Итого | 2025 | 1 398,24 | 1 398,24 | 0,0 | 0,0 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 190,50 | 1 190,50 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 207,74 | 207,74 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.18 | Ремонт автомобильной дорогиобщего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Полевая в дер. Сяськелево | Итого | 2025 | 1 192,80 | 1 192,80 | 0,0 | 0,0 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 184,70 | 184,70 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.19 | Ремонт пешеходной дорожки вдоль ул. Саловая в дер. Большие Тайцы | Итого | 2025 | 1 432,61 | 1 432,61 | 0,0 | 0,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 654,80 | 654,80 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 777,81 | 777,81 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.20 | Ремонт дорожного покрытияв щебеночном исполнении по ул. Пионерская, пс. Тайцы | Итого | 2025 | 1 646,11 | 1 646,11 | 0,0 | 0,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1 008,10 | 1 008,10 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 638,01 | 638,01 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.21 | Ремонт дороги по пер. Клубный с обустройством пешеходной дорожки и освещения, г. Коммунар | Итого | 2025 | 4 257,59 | 4 257,59 | 0,0 | 0,0 | ТерриториальнТерриториальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 016,00 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 2 241,59 | 2 241,59 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.22 | Ремонт тротуаров, автобусной остановки и стоянки для транспортных средств по ул. Куприна в микрорайоне "Мариенбург" в г. Гатчина | Итого | 2025 | 2 446,53 | 2 446,53 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2 324,20 | 2 324,20 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 122,33 | 122,33 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | **Итого** | **2025-2027** | **124 088,40** | **46 612,00** | **38 038,80** | **39 437,60** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **124 088,40** | **46 612,00** | **38 038,80** | **39 437,60** |
| **2.1.** | **Организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий** | **Итого** | **2025-2027** | **24,00** | **7,0** | **8,0** | **9,0** | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **24,00** | **7,0** | **8,0** | **9,0** |
| **2.2.** | **Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения** | **Итого** | **2025-2027** | **124 064,40** | **46 605,00** | **38 030,80** | **39 428,60** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **124 064,40** | **46 605,00** | **38 030,80** | **39 428,60** |
| 2.2.1 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Большеколпанское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 500,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.2.2 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 800,00 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Веревское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 800,00 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2.2.3 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 3 150,00 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | Войсковицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 3 150,00 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
| 2.2.4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 5 400,00 | 1 900,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | Вырицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 400,00 | 1 900,0 | 1 500,0 | 2 000,0 |
| 2.2.5 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 700,00 | 750,0 | 450,0 | 500,0 | Дружногорское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 700,00 | 750,0 | 450,0 | 500,0 |
| 2.2.6 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 200,00 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | Елизаветинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 200,00 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |
| 2.2.7 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 004,40 | 335,00 | 280,80 | 388,60 | Кобринское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 004,40 | 335,0 | 280,80 | 388,60 |
| 2.2.8 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 9 000,00 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Территориальное управление город Коммунар администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 9 000,00 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.2.9 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 420,00 | 450,0 | 470,0 | 500,0 | Новосветское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 420,00 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 2.2.10 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 5 100,00 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | Пудомягское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 5 100,00 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 2.2.11 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 1 200,00 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | Пудостьское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 200,00 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| 2.2.12 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 4 500,00 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Сиверское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 500,00 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 2.2.13 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 900,00 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | Сусанинское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 900,00 | 400,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.2.14 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 690,00 | 170,0 | 230,0 | 290,0 | Сяськелевское территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 690,00 | 170,0 | 230,0 | 290,0 |
| 2.2.15 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2025-2027 | 4 800,00 | 3 400,0 | 700,0 | 700,0 | Таицкое территориальное управление администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 4 800,00 | 3 400,0 | 700,0 | 700,0 |
| 2.2.16 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах на территории г. Гатчины | Итого | 2025-2027 | 60 000,00 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 60 000,00 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 2.2.17 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах на территории г. Гатчины безопасность дорожного движения) | Итого | 2025-2027 | 20 700,00 | 6 200,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | Администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, МБУ «УБДХ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 20 700,00 | 6 200,0 | 7 000,0 | 7 500,0 |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам»** | **Итого** | **2025-2027** | **1 336 126,67** | **430 139,65** | **442 827,05** | **463 159,97** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета Гатчинского муниципального округа** | **1 336 126,67** | **430 139,65** | **442 827,05** | **463 159,97** |
| 3.1. | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутам | Итого | 2025-2027 | 1 327 251,47 | 421 264,5 | 442 827,1 | 463 160,0 | Комитет ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 1 327 251,47 | 421 264,5 | 442 827,1 | 463 160,0 |
| 3.2. | Организация перевозки школьников | Итого | 2025 | 8 875,20 | 8 875,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального округа | 8 875,20 | 8 875,2 | 0,0 | 0,0 |