****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 26.03.2025 № 2323**

Об утверждении Краткосрочного

муниципального плана реализации

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Гатчинского муниципального округа,

в 2023, 2024 и 2025 годах

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 82–оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», от 20.02.2025 №185 «О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гатчинского муниципального округа, в 2023, 2024 и 2025 годах согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу:

* постановление администрации Большеколпанского сельского поселения от 13.09.2022 №336 «О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Большеколпанского сельского поселения»;
* постановление администрации Войсковицкого сельского поселения от 15.11.2023 №261 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Войсковицкого сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;
* постановление администрации Вырицкого городского поселения от 05.10.2023 №751 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вырицкого городского поселения в 2023, 2024 и 2025 годах»;
* постановление администрации Дружногорского городского поселения от 31.10.2022 №352/41 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в Дружногорском городском поселении";
* постановление администрации Елизаветинского сельского поселения от 24.10.2023 №466 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации в 2023, 2024, и 2025 годах программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, на 2014-2043 годы»;
* постановление администрации Кобринского сельского поселения от 14.09.2022 №284 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2023, 2024 и 2025 годы»;
* постановление администрации г. Коммунар от 16.09.2022 №817 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043, в МО город Коммунар»;
* постановление администрации г. Коммунар от 28.09.2023 №746 «О внесении изменений в Постановление администрации МО город Коммунар от 16.09.2022 №817»; постановление администрации г. Коммунар от 16.08.2024 №743 «О внесении изменений в Постановление администрации МО город Коммунар от 16.09.2022 №817»;
* постановление администрации Новосветского сельского поселения от 24.08.2023 №317 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района в 2023, 2024 и 2025 годах»;
* постановление администрации Пудомягского сельского поселения от 16.08.2023 №480 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, в Пудомягском сельском поселении»;
* постановление администрации Пудостьского сельского поселения от 02.10.20243 №513 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО Пудостьское сельское поселение в 2023, 2024 и 2025 годах»; п
* остановление администрации Рождественского сельского поселения от 29.08.2022 №279 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;
* постановление администрации Сиверского городского поселения от 13.09.2022 №960 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области" в 2023, 2024 и 2025 годах»;
* постановление администрации Сиверского городского поселения от 02.08.2024 №723 «Об организации обеспечения своевременного проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2025 год»;
* постановление администрации Сусанинского сельского поселения от 28.01.2021 №12 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Сусанинское сельское поселение" Гатчинского муниципального района, на 2014-2043 годы»;
* постановление администрации Сяськелевского сельского поселения от 14.09.2022 №310 «О краткосрочном плане реализации в 2023-2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения»;
* постановление администрации Сяськелевского сельского поселения от 02.11.2023 №419 «О внесении изменений в Постановление администрации Сяськелевского сельского поселения №310 от 14.09.2022 "О краткосрочном плане реализации в 2023-2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения";
* постановление администрации Сяськелевского сельского поселения от 26.03.2024 №108 «О внесении изменений в Постановление администрации Сяськелевского сельского поселения №310 от 14.09.2022 "О краткосрочном плане реализации в 2023-2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения»;
* постановление администрации Сяськелевского сельского поселения от 19.08.2024 №282 «О внесении изменений в Постановление администрации Сяськелевского сельского поселения №310 от 14.09.2022 "О краткосрочном плане реализации в 2023-2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сяськелевского сельского поселения";
* постановление администрации Таицкого городского поселения от 15.09.2023 №556 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Таицкого городского поселения в 2023, 2024 и 2025 годах»;
* постановление администрации г. Гатчины от 26.10.2022 №4317 «Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2023, 2024 и 2025 годах»;
* постановление администрации г. Гатчины от 03.10.2023 №4391 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 26.10.2022 №4317 "Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2023, 2024 и 2025 годах»;
* постановление администрации г. Гатчины от 30.08.2024 №4085 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 26.10.2022 №4317 "Об утверждении Краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, в 2023, 2024 и 2025 годах».

1. Настоящее постановление вступает в силу с даты дня его официального опубликования в газете «Официальный вестник» - приложение к газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 февраля 2025 года.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Супренка А.А.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа Л.Н.Нещадим

Косачева М.Э.

Приложение к

постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от 26.03.2025 № 2323

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный муниципальный план реализации в 2023, 2024, 2025 годах Региональной программы капитального ремонта**  **общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории**  **Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, на 2014-2043 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных**  **домах в 2023, 2024, 2025 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплу-атацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Коли-чест-во этажей | | Коли-чество подъездов | | | Количество лифтов | | Коли-чество зарегистрирован-ных жителей, человек | | ОКТМО |
| в МКД | требующих замены |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 1 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3 | a7d33701-7663-4e33-9a2d-aa31dfb609c8 | СС |  | 1995 | 7041,9 | Кирпич | 6,6,6,9 | 4 | | | | 1 |  | 263 | | 41618000 |
| 2 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, кор. 2 | 3025447f-ab49-4231-bd2c-98428121b536 | СС |  | 1995 | 4086,1 | блочный | 5 | 3 | | | | 0 |  | 138 | | 41618000 |
| 3 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 1 | c95c10d8-960a-4cbc-82cc-463f0adbc414 | РО |  | 1965 | 3519,62 | Панельные стены | 5 | 4 | | | | 0 |  | 159 | | 41618000 |
| 4 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 0ad0f561-e0c4-40cb-87ad-a20fb7b0fc70 | РО |  | 1964 | 2757,38 | кирпич | 4 | 4 | | | | 0 |  | 135 | | 41618000 |
| 5 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО |  | 1976 | 1611,9 | Панельные стены | 5 | 2 | | | | 0 |  | 62 | | 41618000 |
| 6 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 70adfa9c-2076-48dc-a4c7-71613adbbb41 | РО |  | 1957 | 898,7 | кирпич | 3 | 2 | | | | 0 |  | 26 | | 41618000 |
| 7 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | 4157f440-0b03-4611-a780-426b4324c028 | ССРО |  | 1967 | 5081,5 | Кирпич | 5 | 5 | | | | 0 |  | 179 | | 41618000 |
| 8 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО |  | 1957 | 1969 | кирпич | 3 | 4 | | | | 0 |  | 46 | | 41618000 |
| 9 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 618e760e-a208-4496-b946-d7fb8f453ed8 | РО |  | 1975 | 1362,05 | Панельные стены | 5 | 2 | | | | 0 |  | 62 | | 41618000 |
| 10 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | e3a0b543-7aab-4f39-826f-ea4da40b3d28 | РО |  | 1975 | 1369,54 | Панельные стены | 5 | 2 | | | | 0 |  | 62 | | 41618000 |
| 11 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО |  | 1986 | 4039 | Панельные стены | 9 | 2 | | | | 2 |  | 180 | | 41618000 |
| 12 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50 | a536c541-c4a9-451f-b96e-1ac001893a90 | РО |  | 1990 | 9654,6 | кирпич | 6 | 6 | | | | 6 |  | 246 | | 41618000 |
| 13 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | a11b80f3-d7ff-4759-8607-61913be14685 | ССРО |  | 1982 | 9953,92 | Панельные стены | 5 | 12 | | | | 0 |  | 431 | | 41618000 |
| 14 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | 464a2bc4-3953-47bc-8574-9462b9caa798 | СС |  | 1958 | 1195,8 | Кирпич оштукатурен. | 3 | 2 | | | | 0 |  | 29 | | 41618000 |
| 15 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО |  | 1941 | 2167,14 | кирпич | 4 | 3 | | | | 0 |  | 89 | | 41618000 |
| 16 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 17 | 53b40985-dca1-4b2f-afe4-78543baaea1f | РО |  | 1941 | 2180,3 | кирпич | 4 | 3 | | | | 0 |  | 72 | | 41618000 |
| 17 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 85ef7d9b-1f71-4bb3-8b2d-23f4dbe81f90 | РО |  | 1939 | 2080,84 | кирпич | 4 | 3 | | | | 0 |  | 136 | | 41618000 |
| 18 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 32 | cfcc8bba-70f2-4ffd-a0c9-0c1069d91851 | РО |  | 1917 | 633,74 | кирпич | 2 | 2 | | | | 0 |  | 33 | | 41618000 |
| 19 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | c9304fc9-0963-4e2f-ae3a-7776b1728e19 | РО |  | 1962 | 641,89 | кирпич | 2 | 2 | | | | 0 |  | 34 | | 41618000 |
| 20 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | e4f1d76c-aecb-478a-8288-684402e4609d | РО |  | 1974 | 4379,67 | Панельные стены | 5 | 6 | | | | 0 |  | 249 | | 41618000 |
| 21 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 7 | d9d7387d-d651-46bf-8c83-c5aefc3cdb0c | ССРО |  | 1983 | 2976,36 | Панельные стены | 9 | 1 | | | 1 | |  | 119 | | 41618000 |
| 22 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10Б | 59e2a85d-425e-4a2a-9ab2-b130b6ae3f2f | РО |  | 1973 | 2768,3 | кирпич | 5 | 3 | | |  | |  | 129 | | 41618000 |
| 23 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А | fcba3167-db38-43b7-bfef-8764f5215455 | РО |  | 1970 | 2694,01 | Панельные стены | 5 | 4 | | |  | |  | 124 | | 41618000 |
| 24 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 23/38 | 62697daa-bb8a-4386-bbeb-5c3419944a8d | РО |  | 1967 | 3525,77 | Панельные стены | 5 | 4 | | |  | |  | 155 | | 41618000 |
| 25 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС |  | 1998 | 5379,6 | Панельные стены | 7,5 | 2 | | | 1 | | 1 | 164 | | 41618000 |
| 26 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 213f0281-12e6-4497-9e48-d439caa36c2f | РО |  | 1963 | 3023,8 | кирпич | 4 | 4 | | |  | |  | 128 | | 41618000 |
| 27 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 11 | 9192020a-9262-4854-83d5-c28d4ff1c31b | РО |  | 1988 | 4049,79 | Панельные стены | 9 | 2 | | | 2 | |  | 179 | | 41618000 |
| 28 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15 | 832152cb-c341-445c-9c12-447f827d954f | РО |  | 1990 | 4015,2 | Панельные стены | 9 | 2 | | | 2 | |  | 209 | | 41618000 |
| 29 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 | e267581e-cf6b-466a-8ac9-b53c7ca9dfa3 | РО |  | 1989 | 3974,2 | Панельные стены, облицованные керамич. плиткой | 9 | 2 | | | 2 | |  | 185 | | 41618000 |
| 30 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС |  | 2000 | 7121,9 | кирпич | 7,8 | 4 | | | 4 | | 4 | 260 | | 41618000 |
| 31 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО |  | 1990 | 9424,2 | Панельные стены | 7 | 7 | | | 3 | | 1 | 417 | | 41618000 |
| 32 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО |  | 1993 | 4154,91 | кирпич | 9 | 1 | | | 1 | | 1 | 129 | | 41618000 |
| 33 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС |  | 1992 | 5148 | кирпич | 9 | 2 | | | 2 | | 2 | 191 | | 41618000 |
| 34 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 9 | ab3e2b91-fd14-4232-a6c1-0837fab9c245 | РО |  | 1946 | 964,1 | кирпич | 3 | 3 | | |  | |  | 50 | | 41618000 |
| 35 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15 | 267a3ecd-e03d-4756-88cb-470af3520c83 | ССРО |  | 2001 | 3988,2 | Панельные стены | 9 | 2 | | | 2 | |  | 152 | | 41618000 |
| 36 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО |  | 2000 | 4006,2 | Панельные стены | 9 | 2 | | | 2 | | 2 | 141 | | 41618000 |
| 37 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 9972851f-f852-489d-9775-9fdc7423b927 | РО |  | 1981 | 3992,1 | Панельные стены | 9 | 1 | | | 1 | |  | 186 | | 41618000 |
| 38 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО |  | 1982 | 3979,7 | Панельные стены | 9 | 1 | | | 1 | |  | 202 | | 41618000 |
| 39 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 | 35cfad69-a5a4-4984-8d5d-5d077e6eac62 | РО |  | 1973 | 4229,88 | кирпич | 5 | 5 | | |  | |  | 186 | | 41618000 |
| 40 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 25А | 33b9fadb-6bf5-47ac-a1c9-44ebecff2f55 | РО |  | 1992 | 3137 | Панельные стены | 7 | 2 | | | 2 | |  | 147 | | 41618000 |
| 41 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28 | e7e36113-79bd-4980-917a-20255f902904 | РО |  | 1965 | 3522,99 | Панельные стены | 5 | 4 | |  | | |  | 163 | | 41618000 |
| 42 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | 7b5bb924-a20a-429b-ac10-63d07fb35dd5 | СС |  | 1966 | 3787 | панельный | 5 | 4 | |  | | |  | 166 | | 41618000 |
| 43 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 9802985a-1188-4f14-aac9-353c17e4c08b | РО |  | 1980 | 1618 | Панельные стены | 5 | 2 | |  | | |  | 70 | | 41618000 |
| 44 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 34 | 94d3ad84-3e64-4e5b-9b27-871caeac03a8 | СС |  | 1972 | 4386,31 | Панельные стены, облицованные керамич. плиткой | 5 | 6 | |  | | |  | 193 | | 41618000 |
| 45 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 7 | 381eda45-dfdf-4e77-8180-6050910ffee7 | РО |  | 1969 | 3514,32 | Панельные стены | 5 | 4 | |  | | |  | 176 | | 41618000 |
| 46 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | e6077fb4-473e-4fe2-9cc3-9ca98b21eaa7 | РО |  | 1962 | 1252,98 | кирпич | 4 | 2 | | 0 | | |  | 59 | | 41618000 |
| 47 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 | РО |  | 1958 | 1482,5 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 49 | 41618000 | |
| 48 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 3d27fc5b-4a82-4325-bdd7-70fc1cd976c6 | ССРО |  | 1968 | 1510,7 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 41 | 41618000 | |
| 49 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 16 | 456bc2b1-4edd-464c-afc6-b8d09e492466 | РО |  | 1969 | 2755,9 | кирпич | 5 | 3 | | | 0 | |  | 105 | 41618000 | |
| 50 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 17 | 1c21bcce-603f-4a44-90bc-3d3670231411 | РО |  | 1968 | 1547,9 | кирпич | 7 | 2 | | | 0 | |  | 36 | 41618000 | |
| 51 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 21 | 465c5885-e4bc-4280-a92a-d93c27811570 | РО |  | 1960 | 1505,7 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 47 | 41618000 | |
| 52 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 6bc1bcd5-747d-4aeb-be0c-52bd21bc9428 | РО |  | 1962 | 1993,43 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 106 | 41618000 | |
| 53 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | fdd70c3b-e938-46e8-a9c1-dd48b381cb99 | РО |  | 1961 | 1508,22 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 66 | 41618000 | |
| 54 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | dd1f66cb-cfbe-40b2-a4f2-ad441cc962e5 | РО |  | 1959 | 2023 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 60 | 41618000 | |
| 55 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5А | 7f5ac851-d467-42be-9d18-320818bd8cea | РО |  | 1977 | 2518,9 | кирпич | 5 | 3 | | | 0 | |  | 87 | 41618000 | |
| 56 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 32f6e248-e4af-4e12-abf6-d8d1361adf4f | РО |  | 1961 | 1474,85 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 69 | 41618000 | |
| 57 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО |  | 1999 | 1393,7 | кирпич | 7 | 1 | | | 1 | | 1 | 53 | 41618000 | |
| 58 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | b70c8b5c-9b9e-4dac-8806-baad122bc8d4 | РО |  | 1917 | 492 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 20 | 41618000 | |
| 59 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 9 | c9f0fb78-a5d7-4301-9c4a-48a9a27026df | РО |  | 1965 | 2521,6 | кирпич | 5 | 3 | | | 0 | |  | 86 | 41618000 | |
| 60 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 11 | f74d3d4c-d728-4c17-8f34-a934758f9e14 | РО |  | 1967 | 2530,1 | кирпич | 5 | 3 | | | 0 | |  | 98 | 41618000 | |
| 61 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 | 365a254b-5bc0-4f59-996a-29a3c3e75822 | РО |  | 1960 | 966,5 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 44 | 41618000 | |
| 62 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО |  | 1977 | 6451,45 | Панельные стены | 5 | 8 | | | 0 | |  | 250 | 41618000 | |
| 63 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 7b6a55fe-3c7b-46df-afd8-4199c70fffdc | РО |  | 1960 | 957,37 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 37 | 41618000 | |
| 64 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14 | d9b08b4a-d6b9-41c9-9197-b10d2b234e71 | РО |  | 1975 | 5748,32 | Панельные стены | 5 | 8 | | | 0 | |  | 269 | 41618000 | |
| 65 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 | РО |  | 1917 | 541,7 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 35 | 41618000 | |
| 66 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16 | 22655e05-3c61-4c7f-9333-cafd2e17e7f1 | РО |  | 1969 | 3473,86 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 167 | 41618000 | |
| 67 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b | РО |  | 1917 | 393,8 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 17 | 41618000 | |
| 68 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 26 | b8f3c95d-82f2-47be-9ae4-a78920e218cb | РО |  | 1970 | 3472,81 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 140 | 41618000 | |
| 69 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 33 | 377f1dd5-73ca-46d7-b811-8629aef7a7cb | РО |  | 1962 | 932,42 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 58 | 41618000 | |
| 70 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 | b266ac89-cde2-43b3-a6bf-58ebc00e072b | РО |  | 1960 | 947,28 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 36 | 41618000 | |
| 71 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 | 9ec1622f-ee0c-4a1c-9c49-6eca7943f40b | РО |  | 1961 | 2547,58 | кирпич | 4 | 4 | | | 0 | |  | 110 | 41618000 | |
| 72 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО |  | 1917 | 419,78 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 28 | 41618000 | |
| 73 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 | ddc8b55b-77e5-4912-81c1-e2858d351b1e | РО |  | 1959 | 957,83 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 36 | 41618000 | |
| 74 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1eb424b5-1679-4e0f-b048-e7669dbb2e3b | РО |  | 1962 | 939,1 | кирпич | 3 | 2 | | | 0 | |  | 33 | 41618000 | |
| 75 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 48 | 3d88186e-3527-4601-90f9-3aa6e186e573 | РО |  | 1964 | 3554,9 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 154 | 41618000 | |
| 76 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66 | 63db0e95-7000-4f42-bb8b-d0fbe156d6ac | РО |  | 1972 | 4428,99 | Панельные стены | 5 | 6 | | | 0 | |  | 255 | 41618000 | |
| 77 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 67 | e9a13fc1-ebfa-443e-ba45-1a09821ac13d | РО |  | 1960 | 1532 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 56 | 41618000 | |
| 78 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 73 | 450993fb-00d3-4c4e-aee8-5dca3ef730f4 | РО |  | 1955 | 486,18 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 25 | 41618000 | |
| 79 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 1 | e3fa585a-134d-4ed3-8d79-7f62c9be5ee2 | РО |  | 1974 | 2720,09 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 149 | 41618000 | |
| 80 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 11 | c5c28928-3472-4a35-82df-fbba29404c9b | РО |  | 1974 | 10871,1 | кирпич | 5 | 14 | | | 0 | |  | 438 | 41618000 | |
| 81 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 12 | 49b46cf2-a58a-4d67-87ee-e23fd75d53b1 | РО |  | 1973 | 2701,66 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 129 | 41618000 | |
| 82 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 | da8bb344-68ae-4a5f-ae0a-62442a905fc4 | РО |  | 1972 | 3452,4 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 135 | 41618000 | |
| 83 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 | 8993faa3-debc-41fd-b85e-4948b778bfd3 | РО |  | 1976 | 13053,4 | кирпич | 5 | 16 | | | 0 | |  | 586 | 41618000 | |
| 84 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 | 64054759-95c7-4ea2-861e-b8349b2edbca | РО |  | 1973 | 3086,28 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 136 | 41618000 | |
| 85 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 4 | 638d1537-b008-4146-b312-0185f9ccd7b8 | РО |  | 1972 | 2733,53 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 132 | 41618000 | |
| 86 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 5 | 84a7f531-1410-449d-ad0b-cfb6110dd28c | РО |  | 1974 | 2714,6 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 120 | 41618000 | |
| 87 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 1 | 14e67b7f-53cd-4fc4-8b80-70ea2bec1909 | РО |  | 1941 | 834,8 | кирпич | 2 | 3 | | | 0 | |  | 32 | 41618000 | |
| 88 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 3bef00a2-c671-44e4-bde7-ac4a49028ab5 | РО |  | 1941 | 1691,77 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 109 | 41618000 | |
| 89 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 3186b61b-28d9-43e0-bf76-2a531fb9e41c | РО |  | 1941 | 1628,63 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 79 | 41618000 | |
| 90 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 | 4e028920-b5e2-452d-8e04-40d680f18ead | РО |  | 1951 | 262,37 | кирпич | 2 | 4 | | | 0 | |  | 18 | 41618000 | |
| 91 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9Б | ffe516c2-a7a7-49bd-9086-6f6437a6c5a7 | РО |  | 1917 | 539,1 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 32 | 41618000 | |
| 92 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | cd8b1ea3-6f29-4e4c-91a4-3e75ad685f2b | РО |  | 1970 | 3693,98 | Панельные стены | 5 | 5 | | | 0 | |  | 166 | 41618000 | |
| 93 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 13 | 08a85ddd-ef69-407f-a037-b2f240dfda4e | РО |  | 1974 | 4252,75 | кирпич | 5 | 6 | | | 0 | |  | 184 | 41618000 | |
| 94 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14 | 72377631-5b91-406e-984b-14532dd45e79 | РО |  | 1970 | 7284,1 | кирпич | 5 | 7 | | | 0 | |  | 263 | 41618000 | |
| 95 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23 | 27c4cf37-8953-4422-9d17-d5917db2117a | РО |  | 1964 | 4927,4 | кирпич | 5 | 5 | | | 0 | |  | 172 | 41618000 | |
| 96 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 4 | 1b5794a2-d669-467c-bcf6-470d8a58ce3f | РО |  | 1963 | 1526,5 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 67 | 41618000 | |
| 97 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8 | 36dcc5b8-0666-44d7-8d1b-2350577604ec | СС |  | 1966 | 5220,24 | кирпич | 5 | 5 | | | 0 | |  | 162 | 41618000 | |
| 98 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 16b2aee5-4d08-4874-8df5-ca5dadaf469e | РО |  | 1963 | 2884,31 | Панельные стены | 4 | 4 | | | 0 | |  | 125 | 41618000 | |
| 99 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1 | df631950-c8dc-48f4-8e25-a7a85ff19c82 | РО |  | 1975 | 4842,76 | Панельные стены | 5 | 6 | | | 0 | |  | 172 | 41618000 | |
| 100 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1б | 1c306d1f-c7f4-47bc-b21e-8dae2d6825be | РО |  | 1975 | 824,8 | Панельные стены | 5 | 1 | | | 0 | |  | 33 | 41618000 | |
| 101 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3 | b1544434-5a06-47a2-b37a-04213638f488 | РО |  | 1971 | 2355,6 | кирпич | 9 | 1 | | | 1 | |  | 81 | 41618000 | |
| 102 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 5 | 3f83bff1-e870-4214-9098-de6d8711e2e2 | РО |  | 1971 | 2326,4 | кирпич | 9 | 1 | | | 1 | |  | 78 | 41618000 | |
| 103 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 9 | b3119dd6-1764-40ea-b7d1-35ef75b29053 | РО |  | 1969 | 3475,68 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 146 | 41618000 | |
| 104 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 8fe9b00e-3759-4ee9-8eab-7a04b4a75a59 | РО |  | 1952 | 399,79 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 20 | 41618000 | |
| 105 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed | РО |  | 1917 | 415,34 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 19 | 41618000 | |
| 106 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО |  | 1994 | 7913,3 | Панельные стены | 9 | 4 | | | 4 | | 4 | 343 | 41618000 | |
| 107 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 21b42913-1f03-477c-9e14-e8501bea37ec | РО |  | 1990 | 8074,2 | Панельные стены | 9 | 4 | | | 4 | |  | 356 | 41618000 | |
| 108 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 28619a99-9269-49c8-a041-e30e02c5d4cf | РО |  | 1971 | 4376,61 | Панельные стены | 5 | 6 | | |  | |  | 193 | 41618000 | |
| 109 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 2 | d4778013-8842-4cfa-93e8-00655c00d3bc | РО |  | 1971 | 4188,77 | Панельные стены | 5 | 6 | | |  | |  | 180 | 41618000 | |
| 110 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 3 | a3f32157-f575-43b8-a6b2-f1955029adbb | РО |  | 1971 | 4201,36 | Панельные стены | 5 | 6 | | |  | |  | 171 | 41618000 | |
| 111 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 7875cb4b-e754-4596-85c8-695b782898cc | РО |  | 1971 | 4191,02 | Панельные стены | 5 | 6 | | |  | |  | 190 | 41618000 | |
| 112 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А | 6c4d1323-a91a-47a0-baa4-16c716791bb6 | ССРО |  | 1983 | 2819,2 | кирпич | 9 | 1 | | | 1 | |  | 136 | 41618000 | |
| 113 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | 49ea7b39-b2d9-4f3a-b17b-7ceec1e67edb | СС |  | 1969 | 5972,1 | Панельные стены | 6 | 6 | | |  | |  | 201 | 41618000 | |
| 114 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 1a5b4c2c-8c80-4a33-8e83-85cd8b45f1ce | РО |  | 1972 | 1353,13 | Панельные стены | 5 | 2 | | |  | |  | 68 | 41618000 | |
| 115 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40 | e836d337-77a0-4a2e-954b-633d853a4a6d | РО |  | 1977 | 3184,68 | Панельные стены | 5 | 4 | | |  | |  | 158 | 41618000 | |
| 116 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 54 | 285d24a4-f802-4c46-a6ef-70308ada734f | ССРО |  | 1983 | 3000,22 | Панельные стены | 9 | 1 | | | 1 | |  | 137 | 41618000 | |
| 117 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО |  | 1917 | 171 | деревянный | 2 | 1 | | |  | |  | 13 | 41618000 | |
| 118 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 51 | a4f55054-a8a9-4549-af4c-f5ed24203c01 | РО |  | 1950 | 2916,6 | кирпич | 4 | 6 | | |  | |  | 135 | 41618000 | |
| 119 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | d9807528-8dfd-44f5-b7e0-d4f1156240ea | РО |  | 1964 | 2030,68 | кирпич | 4 | 3 | | |  | |  | 84 | 41618000 | |
| 120 | Г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 | 44f3f750-969b-496d-96cd-edb717abdba6 | РО |  | 1917 | 185,41 | деревянный | 2 | 2 | | |  | |  | 10 | 41618000 | |
| 121 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15 | f8141527-9a28-4428-a806-e2ae37b6c776 | РО |  | 1975 | 393,1 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 122 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО |  | 1966 | 3436,49 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 125 | 41618000 | |
| 123 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО |  | 1958 | 173,3 | деревянный | 2 | 6 | | | 0 | |  | 12 | 41618000 | |
| 124 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО |  | 1917 | 1005,79 | Деревянные стены,Кирпичные стены | 3 | 5 | | | 0 | |  | 56 | 41618000 | |
| 125 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 80e8cd9b-0457-458e-9cfd-0dc9a3474609 | РО |  | 1971 | 899,34 | кирпич | 2 | 3 | | | 0 | |  | 44 | 41618000 | |
| 126 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | a1590c40-7f69-4e68-8ad5-94ca75ecee64 | ССРО |  | 1969 | 3419,88 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 171 | 41618000 | |
| 127 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 7 | 49d3c739-336c-413c-9775-d512c4efc98e | РО |  | 1977 | 13699,76 | кирпич | 5 | 19 | | | 0 | |  | 617 | 41618000 | |
| 128 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО |  | 1969 | 3454,64 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 171 | 41618000 | |
| 129 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 13 | accce40c-0973-474b-b795-a71e06cb6369 | РО |  | 1966 | 3473,76 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 136 | 41618000 | |
| 130 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО |  | 1967 | 3469,46 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 146 | 41618000 | |
| 131 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 16 | eea6759b-a343-4e8c-9c84-f48e53c54f31 | РО |  | 1964 | 2532,1 | Панельные стены | 5 | 3 | | | 0 | |  | 106 | 41618000 | |
| 132 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 20/18 | 9a917927-6066-406a-ba5b-ec8fcae93212 | РО |  | 1964 | 2656 | Панельные стены | 5 | 3 | | | 0 | |  | 98 | 41618000 | |
| 133 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | b7f6734e-c6d0-49f5-8ac8-c6b291dd1036 | РО |  | 1917 | 276,9 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 13 | 41618000 | |
| 134 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО |  | 1967 | 3792,8 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 163 | 41618000 | |
| 135 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | 3ead8de5-9547-4346-87cc-0bda5458d6b0 | РО |  | 1976 | 2778,73 | кирпич | 5 | 4 | | |  | |  | 105 | 41618000 | |
| 136 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО |  | 1976 | 2811,85 | кирпич | 5 | 4 | | |  | |  | 96 | 41618000 | |
| 137 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2 | 110e04fe-f80c-4a54-8678-d47ef2423cc2 | РО |  | 1976 | 6175,47 | кирпич | 6 | 8 | | |  | |  | 267 | 41618000 | |
| 138 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 26 | 84e35970-6cc1-420c-b9f6-83e365dba511 | РО |  | 1959 | 640,19 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 38 | 41618000 | |
| 139 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 29 | a53021b4-407e-4719-8190-7e9a45e6d96e | РО |  | 1964 | 631,2 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 35 | 41618000 | |
| 140 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | d3ed306e-8783-4271-9303-4388c1dc407a | ССРО |  | 1977 | 2986 | кирпич | 5 | 1 | | |  | |  | 54 | 41618000 | |
| 141 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО |  | 1998 | 6019,6 | Панельные стены | 9 | 3 | | | 3 | | 3 | 238 | 41618000 | |
| 142 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 4 | c849f9bb-48be-480e-8d61-e2fe21db033c | РО |  | 1917 | 932,89 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 36 | 41618000 | |
| 143 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 | 15c96487-b367-4f63-a899-dcc9013104d0 | РО |  | 1958 | 675 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 14 | 41618000 | |
| 144 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 3cade279-fec3-4a52-bd29-4473bbc2c887 | РО |  | 1960 | 698,1 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 19 | 41618000 | |
| 145 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 38 | aab4784d-b50a-4e8f-b874-3daf11288e9b | РО | ОКН | 1962 | 629,38 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 25 | 41618000 | |
| 146 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 40 | dc780e11-148c-457e-a331-1aec651a79cc | РО |  | 1962 | 638,01 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 31 | 41618000 | |
| 147 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 5ae9d827-d56d-4e07-970d-ac2014d82159 | РО |  | 1960 | 708,9 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 20 | 41618000 | |
| 148 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 12 | cc76567b-52e6-4052-8b86-1b35bc075caf | РО |  | 1960 | 671,7 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 30 | 41618000 | |
| 149 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 18 | 91449754-f65b-443b-a926-933688df42fd | РО |  | 1960 | 658,94 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 32 | 41618000 | |
| 150 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 774b6a84-ca35-4d5c-bf13-40a8bbda8a82 | РО |  | 1960 | 652,67 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 25 | 41618000 | |
| 151 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО |  | 1917 | 254,69 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 17 | 41618000 | |
| 152 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО |  | 1917 | 266,04 | деревянный | 2 | 1 | | |  | |  | 19 | 41618000 | |
| 153 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 | 943b51bc-34e0-4b87-a138-222148966043 | РО |  | 1917 | 1093,3 | Деревянные стены,Кирпичные стены | 2 | 3 | | | 0 | |  | 17 | 41618000 | |
| 154 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 23 | 4d6d1066-5962-4cc3-a1f7-41f5afcd00f9 | РО |  | 1960 | 2047,27 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 91 | 41618000 | |
| 155 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО |  | 1917 | 723,9 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 156 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2 | d8c6a1f2-9646-468a-b51c-5a6b6b6aed7e | РО |  | 1917 | 445,74 | Кирпичные стены, оштукатуренные | 2 | 2 | | | 0 | |  | 27 | 41618000 | |
| 157 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20 | 31727803-1162-4282-b973-3c2295a5e5d5 | РО |  | 1958 | 508,29 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 23 | 41618000 | |
| 158 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1c1b31bc-2a55-412a-98b7-63607e55c6c2 | РО |  | 1917 | 1021,1 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 33 | 41618000 | |
| 159 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | fd11a658-0a17-424e-aafc-817273a527f5 | СС |  | 1966 | 3787 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 152 | 41618000 | |
| 160 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 22 | 23702ef5-c4f3-4321-9ee4-35160222f264 | РО |  | 1961 | 2022,24 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 102 | 41618000 | |
| 161 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | f227d05c-68d2-46e0-bf15-b4ce88ffd79d | РО |  | 1917 | 386,46 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 24 | 41618000 | |
| 162 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | bd8c9963-54dd-4c73-a129-5fdb55e494fc | СС |  | 1968 | 3607 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 156 | 41618000 | |
| 163 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | 2237f02c-445b-4bb6-9443-8f77764b2111 | СС |  | 1968 | 3607 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 180 | 41618000 | |
| 164 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 3 | f7e6ac6b-6d7f-4f95-81d6-d1428d6afb18 | РО |  | 1976 | 4439,2 | Панельные стены | 5 | 6 | | | 0 | |  | 216 | 41618000 | |
| 165 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 32 | 37fc3199-a64c-4305-87c0-888c2e865566 | РО |  | 1971 | 4538,01 | кирпич | 5 | 6 | | | 0 | |  | 205 | 41618000 | |
| 166 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 8 | e5379574-49e6-49fc-b407-7eb506a6abd3 | РО |  | 1960 | 2008,82 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 85 | 41618000 | |
| 167 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО |  | 1917 | 314,61 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 168 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | eb6157dd-5c13-4cea-8845-6a4ddba1b4fa | РО |  | 1970 | 4391,34 | Панельные стены | 5 | 6 | | | 0 | |  | 223 | 41618000 | |
| 169 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | 56959d80-8526-4703-9c36-2efe247c08ef | СС |  | 1970 | 5892,36 | Панельные стены | 6 | 6 | | | 0 | |  | 198 | 41618000 | |
| 170 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 3 | 6170c93f-d786-4628-96d4-e1af34c6191b | РО |  | 1970 | 2687,8 | Панельные стены | 5 | 4 | | | 0 | |  | 118 | 41618000 | |
| 171 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 11А | 316bb11b-b4da-4fb4-a0f2-7d267bc8ab3e | РО |  | 1964 | 1575,14 | кирпич | 5 | 2 | | | 0 | |  | 66 | 41618000 | |
| 172 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 13 | 5fc7a238-c7a0-4908-8925-0d659ab8671d | РО |  | 1960 | 1480,97 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 65 | 41618000 | |
| 173 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15 | 40d47c4b-00c1-4040-ac94-8427bcfb3178 | РО |  | 1973 | 4881,88 | кирпич | 5 | 6 | | | 0 | |  | 200 | 41618000 | |
| 174 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 17 | c0491d73-504a-4e3d-aa02-54fd18d3547c | РО |  | 1969 | 3448,23 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 156 | 41618000 | |
| 175 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 19 | c7b25ece-5937-4a4f-ac4d-d061ec60a638 | РО |  | 1972 | 3468,51 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 152 | 41618000 | |
| 176 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 21 | 522e42ab-9087-4494-bccc-169079e4f681 | РО |  | 1967 | 3501,68 | кирпич | 5 | 4 | | | 0 | |  | 169 | 41618000 | |
| 177 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4 | c7c72058-a1b9-437c-8e9e-648515ed9273 | РО |  | 1976 | 4898,7 | Панельные стены | 5 | 6 | | | 0 | |  | 205 | 41618000 | |
| 178 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 6 | aa993896-44f3-482c-aba6-0614c9711742 | РО |  | 1975 | 2393,1 | Панельные стены | 5 | 3 | | | 0 | |  | 73 | 41618000 | |
| 179 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7А | 192aa27e-0241-4b56-b97d-6a3ea9e736f1 | РО |  | 1965 | 2023,91 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 106 | 41618000 | |
| 180 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 13 | e8a74d24-cb9c-409f-baca-0ade3290b311 | РО |  | 1970 | 4532,1 | кирпич | 6 | 5 | | | 0 | |  | 199 | 41618000 | |
| 181 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 1d544166-408a-4580-8ab6-cc22c9bfadb9 | РО |  | 1989 | 4099,45 | кирпич | 9 | 2 | | | 2 | |  | 158 | 41618000 | |
| 182 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16 | 2c5b984a-fa7f-4e54-9988-efb498596441 | ССРО |  | 1968 | 7015,2 | Панельные стены | 5 | 8 | | |  | |  | 296 | 41618000 | |
| 183 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 17 | 81472134-7516-4c2d-8a01-13c968856eaa | РО |  | 1981 | 3006,6 | Панельные стены | 12 | 1 | | | 2 | |  | 96 | 41618000 | |
| 184 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 18 | 9a7b8f50-3904-4e95-b6ce-539b2c1eadd8 | РО |  | 1966 | 7052,58 | Панельные стены | 5 | 8 | | |  | |  | 329 | 41618000 | |
| 185 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 17/2 | 68ee2915-bad7-4368-8ba9-1728710bb853 | РО |  | 1964 | 2545,04 | кирпич | 5 | 3 | | | 0 | |  | 129 | 41618000 | |
| 186 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18 | c49c709e-708d-4e4a-b9b5-2b471e9f92c4 | РО |  | 1917 | 1044,15 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 41 | 41618000 | |
| 187 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3 | 0238fb06-6f00-40fc-b978-11ddebee10fe | РО |  | 1959 | 1307 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 48 | 41618000 | |
| 188 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО |  | 1917 | 398,81 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 18 | 41618000 | |
| 189 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО |  | 1917 | 526,2 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |
| 190 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО |  | 1917 | 308,86 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 191 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО |  | 1917 | 179,22 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 8 | 41618000 | |
| 192 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 55 | a612afed-612a-4148-a2f7-d602c3cc9d71 | РО |  | 1917 | 281 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 8 | 41618000 | |
| 193 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 56 | 6bd33111-b00d-4b2c-b2e3-a5932fa1bdec | РО |  | 1917 | 351,31 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 18 | 41618000 | |
| 194 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63 | ba19871e-f8d0-489b-bf23-968515468b23 | РО |  | 1917 | 277,26 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 195 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 5d1b7fdd-ad8c-4a08-86ae-63df9707fa3c | РО |  | 1917 | 347,68 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 26 | 41618000 | |
| 196 | Дер. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д. 1 | 9a3904d0-f842-4240-937e-b6709d755e14 | РО |  | 1954 | 427,4 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 10 | 41618000 | |
| 197 | Дер. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д. 3 | 525a3f99-6d3a-46eb-8043-40e953bc459c | РО |  | 1955 | 251,4 | кирпич | 1 | 1 | | | 0 | |  | 12 | 41618000 | |
| 198 | Дер. Вопша, пер. Западный, д. 1 | d227d58a-34b8-45a4-8a63-5bbb057a6ec3 | РО |  | 1960 | 569,7 | кирпич | 2 | 2 | | |  | |  | 24 | 41618000 | |
| 199 | Дер. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 23 | af19a05e-54ca-4e89-bea1-5f4459011098 | РО |  | 1959 | 618,1 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 27 | 41618000 | |
|  | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 2 | a1556b11-347b-4144-aca5-7060de0e76d8 | РО |  | 1966 | 3817,9 | кирпич | 4 | 4 | | | 0 | |  | 122 | 41618000 | |
| 200 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 3 | 88a0f44a-8a64-4752-a094-738e999e815f | РО |  | 1967 | 3850,5 | кирпич | 4 | 4 | | | 0 | |  | 124 | 41618000 | |
| 201 | Пос. Войсковицы, ул. Ростова, д.15 | 2e68f4de-03f9-409e-ac8c-c172dd08d2f9 | РО |  | 1954 | 366,7 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 18 | 41618000 | |
| 202 | Дер. Мины, ул. Школьная, д. 7 | d568d2c5-f80d-41a7-b4d2-6fa10fa02bb9 | РО |  | 1964 | 640,5 | Кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 29 | 41618000 | |
| 203 | Г.п. Вырица, просп. Пролетарский, д. 36 | 2ee4280b-d92a-4eab-93f6-8852f16a08b9 | РО |  | 1963 | 305,23 | Кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 19 | 41618000 | |
| 204 | Г.п. Вырица, просп. Суворовский, д. 62 | c6418705-739d-4ff3-8581-b23d191c907f | РО |  | 1958 | 329,83 | Кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 13 | 41618000 | |
| 205 | Г.п. Вырица, ул. 1 Мая, д. 36 | f47e0526-70a4-44b5-a02b-6f2ddfcbd6ea | РО |  | 1963 | 450,2 | Кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 29 | 41618000 | |
| 206 | Г.п. Вырица, ул. Баркановская, д. 20/34 | 1a646007-3458-4e98-bca2-73c060666483 | РО |  | 1938 | 305,8 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 23 | 41618000 | |
| 207 | Г.п. Вырица, ул. Боровая, д. 22 | 2d34205d-a75c-4a15-b885-3f97efa5d20b | РО |  | 1964 | 381,7 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 23 | 41618000 | |
| 208 | Г.п. Вырица, ул. Вокзальная, д. 13 | 0e0875d6-c295-496a-b929-0eaf504681b8 | РО |  | 1961 | 235,4 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 9 | 41618000 | |
| 209 | Г.п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 3 | d839fa4b-c306-42b9-b102-2feb6e6efad0 | РО |  | 1962 | 312,92 | Кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 210 | Г.п. Вырица, ул. Софийская, д. 2А | 256bc6a5-a20e-4c76-a658-99862dbb9dcc | РО |  | 1964 | 454,3 | Кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 25 | 41618000 | |
| 211 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 5 | bd217a71-14e8-4b0a-b3f3-c26f6ae39724 | РО |  | 1962 | 637,6 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 33 | 41618000 | |
| 212 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО |  | 1961 | 278,6 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 23 | 41618000 | |
| 213 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО |  | 1965 | 2033,76 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 84 | 41618000 | |
| 214 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 9 | 372df8e8-60ef-4a74-9e30-c6a13b0fefe5 | РО |  | 1963 | 2004,85 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 82 | 41618000 | |
| 215 | Пос. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 1 | da32c855-8071-4870-a4da-204c736aeac2 | РО |  | 1976 | 2732,1 | ж/б панели | 5 | 4 | | | 0 | |  | 108 | 41618000 | |
| 216 | Пос. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 6 | c61043ed-6294-4ea3-b784-0205e9dbbd20 | РО |  | 1952 | 479,2 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 40 | 41618000 | |
| 217 | С. Орлино, ул. Новая, д. 4 | ed85a80d-cac1-496f-a5c9-5fb5b4b0d2b3 | РО |  | 1969 | 530,7 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 25 | 41618000 | |
| 218 | ж/д ст. п. Строганово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 370a6c5e-dc65-46d2-9975-78b3bfbe0832 | РО |  | 1971 | 501,35 | ж/б панели | 2 | 2 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |
| 219 | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 11 | d44fb573-8797-4ba4-b3a1-0dd55d6a86fa | РО |  | 1947 | 481,1 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 14 | 41618000 | |
| 220 | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 4 | 071a4f22-4690-4fed-ac3f-e41db181f53c | РО |  | 1959 | 644,4 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 20 | 41618000 | |
| 221 | Г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 3 | 5f17635f-be82-4326-b452-b8969df1f5cf | РО |  | 1960 | 1988,1 | кирпич | 2 | 3 | | | 0 | |  | 33 | 41618000 | |
| 222 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 1а | 9fd5e62a-d0ba-4160-be4a-798d960b7663 | РО |  | 1987 | 4313,3 | ж/б панели | 5 | 4 | | | 0 | |  | 151 | 41618000 | |
| 223 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 8 | 7fc620ba-c902-4301-b22f-603aa6a97e2e | РО |  | 1981 | 6252,6 | ж/б панели | 5 | 6 | | | 0 | |  | 188 | 41618000 | |
| 224 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 10 | 05da59fb-7b93-44a8-b22c-c1e221b4b064 | РО |  | 1980 | 6220,7 | ж/б панели | 5 | 6 | | | 0 | |  | 210 | 41618000 | |
| 225 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 16а | 8a45acfb-db58-475d-870d-ef7c79f3436c | РО |  | 1978 | 12424,9 | ж/б панели | 9 | 5 | | | 5 | |  | 495 | 41618000 | |
| 226 | Г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5 | f38cb039-521c-48a3-b5c3-4e6c8c27bf9c | РО |  | 1963 | 3346,81 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 86 | 41618000 | |
| 227 | Г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 2 | b5522049-be0a-4cca-82aa-9e523607ddc5 | РО |  | 1953 | 646,6 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |
| 228 | Г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 3 | 9c7e6582-f18b-437b-bbc3-82ed3560c66e | РО |  | 1952 | 819,9 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 28 | 41618000 | |
| 229 | Г. Коммунар, ул. Садовая, д. 12 | 99f96884-c31c-4f67-89f4-afd4281846bb | РО |  | 1979 | 12415,1 | ж/б панели | 9 | 5 | | | 5 | |  | 447 | 41618000 | |
| 230 | Г. Коммунар, ул. Советская, д. 12 | ae1a4a90-65a9-4bde-bb5b-4c0af31ed302 | РО |  | 1959 | 1761,41 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 65 | 41618000 | |
| 231 | Г. Коммунар, ул. Советская, д. 2 | b1f0ae86-a220-4f7c-90b0-4ae4b56f147f | РО |  | 1952 | 1255,71 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 39 | 41618000 | |
| 232 | Г. Коммунар, ул. Советская, д. 4 | 90640988-e743-4108-8383-ab72adb53fad | РО |  | 1961 | 2226,96 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 83 | 41618000 | |
| 233 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 3а | 644d10e1-9b1c-4012-b990-5acf03d150e5 | РО |  | 1961 | 487,7 | кирпич | 4 | 2 | | | 0 | |  | 42 | 41618000 | |
| 234 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 22 | 3e752109-0f4e-450a-8b55-d1a0b386e292 | РО |  | 1977 | 8997,3 | панели | 5 | 8 | | |  | |  |  | 41618000 | |
| 235 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 24 | 404e461f-88e3-4e28-9858-c72638d55426 | РО |  | 1983 | 24631,2 | панели | 9 | 10 | | | 10 | |  |  | 41618000 | |
| 236 | Г. Коммунар, ш. Ленинградское, д. 20 | 26b99722-1150-433d-81c9-d0fa21788909 | РО |  | 1964 | 2701,9 | кирпич | 4 | 3 | | | 0 | |  | 103 | 41618000 | |
| 237 | Г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 17 | e737deac-7694-40bd-844f-09ed29c7266a | РО |  | 1972 | 7668,27 | панели | 5 | 8 | | |  | |  |  | 41618000 | |
| 238 | Г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 19 | faa6642c-636b-4a1b-9d42-670d7930764e | РО |  | 1976 | 5796,2 | панели | 5 | 6 | | |  | |  |  | 41618000 | |
| 239 | Пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 2 | d5cda036-fbc0-4e9d-9395-0fa01ffd4e4e | РО |  | 1957 | 375,8 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 21 | 41618000 | |
| 240 | Пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 4 | df37e980-89aa-47b9-8ef4-edb6dc8d7259 | РО |  | 1957 | 569,8 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 27 | 41618000 | |
| 241 | Пос. Лукаши, ул. Школьная, д. 11 | 4a7b9f2e-1b65-4d6e-be8b-7390cfea6928 | РО |  | 1962 | 1485,8 | кирпич | 3 | 3 | | | 0 | |  | 71 | 41618000 | |
| 242 | Дер. Большое-Рейзино, д. 78 | 024c1005-8fc6-436e-a824-dfaea9e77385 | РО |  | 1977 | 4242 | кирпич | 4 | 7 | | | 0 | |  | 183 | 41618000 | |
| 243 | Пос. Пудость, ул. Зайончковского, д. 1 | af4119bb-376c-4609-afa7-d3d971025049 | РО |  | 1963 | 395,25 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 23 | 41618000 | |
| 244 | Пос. Терволово, ул. Ленинградская, д. 1 | eed591ff-e034-4b95-bede-417d9eed86c9 | РО |  | 1967 | 3498,49 | панели | 5 | 4 | | | 0 | |  | 175 | 41618000 | |
| 245 | Г.п. Сиверский, ул. Заводская, д. 3 | 5a945438-6801-4852-9526-c408c4f38506 | РО |  | 1963 | 320,3 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |
| 246 | Г.п. Сиверский, ул. Липовая аллея, д. 3 | e619aa1d-6fac-4d1a-a820-6438278b58e2 | РО |  | 1967 | 544,6 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 27 | 41618000 | |
| 248 | Г.п. Сиверский, ул. МТС, д. 8 | 16e7f754-f597-405b-9620-0d21370eb739 | РО |  | 1954 | 386,1 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 16 | 41618000 | |
| 249 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО |  | 1917 | 169,2 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 20 | 41618000 | |
| 250 | Дер. Белогорка, ул. Институтская, д. 6 | cbbd09d6-bbaf-497a-b4a5-db9ce32b0446 | РО |  | 1961 | 271,8 | кирпич | 2 | 1 | | | 0 | |  | 9 | 41618000 | |
| 251 | Дер. Белогорка, ул. Институтская, д. 7 | 44785167-b6d8-4a17-819d-6db92aeab958 | РО |  | 1920 | 527,8 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 19 | 41618000 | |
| 252 | Пос. Кобралово, ул. Центральная, д. 2 | 554343ef-ce86-4f45-b056-4a853a315a2b | РО |  | 1965 | 643,5 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 28 | 41618000 | |
| 253 | Пос. Семрино, просп. Большой, д. 6 | e362695b-b3f9-4498-ae6e-7c11a6366625 | РО |  | 1987 | 2416,4 | шлакобетонные блоки/гипсобетонные | 5 | 4 | | | 0 | |  | 123 | 41618000 | |
| 254 | Пос. Семрино, ул. Хвойная, д. 26 | 8804a155-9496-4186-9b61-13c3c0cd6d19 | РО |  | 1964 | 497,5 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 26 | 41618000 | |
| 255 | Пос. Сусанино, просп. Павловский, д. 60 | 54c639f5-de20-4b7b-bb5c-e389c7e0c6fa | РО |  | 1967 | 527,39 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |
| 256 | Дер. Сяськелево, д. 1 | 69a2e40d-0170-40ae-8524-5828db3637a8 | РО |  | 1963 | 413,8 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |
| 257 | Дер. Сяськелево, д. 16 | e5183780-d8ad-4ea2-bdb2-b8d61333d3e8 | РО |  | 1987 | 3602,4 | панели | 5 | 3 | | | 0 | |  | 178 | 41618000 | |
| 258 | Дер. Сяськелево, д. 3 | 07cd4a0e-9fc9-44d8-808c-19a298d72499 | РО |  | 1963 | 623,9 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 34 | 41618000 | |
| 259 | Дер. Сяськелево, д. 5 | a6e160c4-0314-4faa-a922-94a77307287d | РО |  | 1965 | 636,7 | панели | 2 | 2 | | | 0 | |  | 48 | 41618000 | |
| 260 | Дер. Александровка, д. 70 | 0297f39b-be69-4f0c-9284-4e16c79d9799 | РО |  | 1950 | 613 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 34 | 41618000 | |
| 261 | Г.п. Тайцы, ул. Калинина, д. 81 | 570c8815-a3a6-4692-8fe3-99b2c04d6c10 | РО |  | 1955 | 406,7 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 15 | 41618000 | |
| 262 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО |  | 1917 | 275,9 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 12 | 41618000 | |
| 263 | Г.п. Тайцы, ул. Пушкина, д. 93 | 0bc41bc8-48a2-4998-9f1e-d85c30d6cd8c | РО |  | 1962 | 451,8 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 25 | 41618000 | |
| 264 | Дер. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д.10б | 9393c112-3ab0-4195-8083-d6ebc9fe79db | РО |  | 1965 | 631,6 | кирпич | 2 | 2 | | | 0 | |  | 43 | 41618000 | |
| 265 | Г.п. Тайцы, ул. Советская, д. 14 | 5def3c00-fef9-41ee-827b-f18cc98a9fe4 | РО |  | 1917 | 297,8 | деревянный | 2 | 1 | | | 0 | |  | 23 | 41618000 | |
| 266 | Г.п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 97 | 61c923ac-5356-4365-9271-09deb929ff2b | РО |  | 1917 | 428,4 | деревянный | 2 | 2 | | | 0 | |  | 22 | 41618000 | |

**Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории Гатчинского муниципального округа, в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год выполнения работ | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | | | Строитель-ный  контроль | Количество лифтов, требующих замены, единиц |  |
| Всего | В т.ч. за счет средств собственников помещений МКД | В т.ч.  за счет областного бюджета | Плановая дата завершения работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2023 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС | ПИР лифт | 311 102,00 | 311 102,00 |  |  |  | 30.12.23 |
| 2 | 2023 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС | лифт | 3 899 872,00 | 3 899 872,00 |  | 83 457,26 | 1,00 | 30.12.23 |
| 3 | 2023 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5 | d10c0748-e371-43b1-8fef-ea88dcc29797 | СС | ТО лифт | 90 210,00 | 90 210,00 |  |  |  | 30.12.23 |
| 4 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО | ПИР лифт | 297 137,00 | 297 137,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 5 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО | лифт | 3 724 806,00 | 3 724 806,00 |  | 79 710,85 | 1,00 | 30.12.25 |
| 6 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8, кор. 3 | 120c1eee-9be7-4af6-a41c-d5dd8bb65356 | РО | ТО лифт | 86 160,00 | 86 160,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 7 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС | ПИР лифт | 622 204,00 | 622 204,00 |  |  |  | 30.12.23 |
| 8 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС | лифт | 7 799 744,00 | 7 799 744,00 |  | 166 914,52 | 2,00 | 30.12.23 |
| 9 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15А | ef678396-8ffa-4f2a-bd1f-d55eddae0264 | СС | ТО лифт | 180 420,00 | 180 420,00 |  |  |  | 30.12.23 |
| 10 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 4 | a1590c40-7f69-4e68-8ad5-94ca75ecee64 | ССРО | ПИР фасад | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.23 |
| 11 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 | 3ead8de5-9547-4346-87cc-0bda5458d6b0 | РО | ПИР фасад | 1 469 199,67 | 1 469 199,67 |  |  |  | 30.12.25 |
| 12 | 2023 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 55 | a612afed-612a-4148-a2f7-d602c3cc9d71 | РО | ПИР фасад | 822 255,00 | 822 255,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 13 | 2023 | С. Орлино, ул. Новая, д. 4 | ed85a80d-cac1-496f-a5c9-5fb5b4b0d2b3 | РО | крыша | 6 855 310,12 | 6 855 310,12 |  | 146 703,64 |  | 30.12.25 |
| 14 | 2023 | ж/д ст. п. Строганово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 370a6c5e-dc65-46d2-9975-78b3bfbe0832 | РО | крыша | 3 583 776,00 | 3 583 776,00 |  | 76 692,81 |  | 30.12.25 |
| 15 | 2023 | ж/д ст. п. Строганово, ул. Железнодорожная, д. 2 | 370a6c5e-dc65-46d2-9975-78b3bfbe0832 | РО | ПИР крыша | 427 808,00 | 427 808,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 16 | 2023 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 1а | 9fd5e62a-d0ba-4160-be4a-798d960b7663 | РО | ЭС | 3 944 299,00 | 3 944 299,00 |  | 84 408,00 |  | 30.12.25 |
| 17 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | ЭС | 1 333 294,00 | 1 333 294,00 |  | 28 532,49 |  | 30.12.25 |
| 18 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | крыша | 2 707 588,80 | 2 707 588,80 |  | 57 942,40 |  | 30.12.25 |
| 19 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | фасад | 4 680 475,68 | 4 680 475,68 |  | 100 162,18 |  | 30.12.25 |
| 20 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | фундамент | 2 447 294,60 | 2 447 294,60 |  | 52 372,10 |  | 30.12.25 |
| 21 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | ПИР ЭС | 139 876,00 | 139 876,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 22 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | ПИР фасад | 460 020,00 | 460 020,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 23 | 2023 | Г.п. Сиверский, ул. Советская, д. 15 | 6c77ffc4-e15e-4867-9fff-7d4a7d89f53a | РО | ПИР фундамент | 460 020,00 | 460 020,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 24 | 2023 | Пос. Семрино, просп. Большой, д. 6 | e362695b-b3f9-4498-ae6e-7c11a6366625 | РО | крыша | 8 138 158,00 | 8 138 158,00 |  | 174 156,58 |  | 30.12.25 |
| 25 | 2023 | Пос. Семрино, просп. Большой, д. 6 | e362695b-b3f9-4498-ae6e-7c11a6366625 | РО | ПИР крыша | 1 248 984,00 | 1 248 984,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 26 | 2023 | Пос. Семрино, просп. Большой, д. 6 | e362695b-b3f9-4498-ae6e-7c11a6366625 | РО | фасад | 31 825 245,77 | 31 825 245,77 |  | 681 060,26 |  | 30.12.25 |
| 27 | 2023 | Пос. Семрино, просп. Большой, д. 6 | e362695b-b3f9-4498-ae6e-7c11a6366625 | РО | ПИР фасад | 3 330 624,00 | 3 330 624,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 28 | 2023 | Дер. Сяськелево, д. 16 | e5183780-d8ad-4ea2-bdb2-b8d61333d3e8 | РО | фасад | 36 123 702,10 | 36 123 702,10 |  | 773 047,22 |  | 30.12.25 |
| 29 | 2023 | Дер. Сяськелево, д. 16 | e5183780-d8ad-4ea2-bdb2-b8d61333d3e8 | РО | ПИР фасад | 5 275 008,00 | 5 275 008,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 30 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | ЭС | 2 525 740,00 | 2 525 740,00 |  | 54 050,84 |  | 30.12.25 |
| 31 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | крыша | 3 806 357,10 | 3 806 357,10 |  | 81 456,04 |  | 30.12.25 |
| 32 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | фасад | 7 891 938,00 | 7 891 938,00 |  | 168 887,47 |  | 30.12.25 |
| 33 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | фундамент | 2 279 195,70 | 2 279 195,70 |  | 48 774,79 |  | 30.12.25 |
| 34 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | ПИР ЭС | 285 923,00 | 285 923,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 35 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | ПИР фасад | 940 335,00 | 940 335,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 36 | 2023 | Г.п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 22 | 134b6ce5-3e83-4256-8294-07c73a705eb6 | РО | ПИР фундамент | 359 315,00 | 359 315,00 |  |  |  | 30.12.25 |

**Раздел III. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории Гатчинского муниципального округа, в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год выполнения работ | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | | | Строительный контроль | Количество лифтов, требующих замены, единиц | Плановая дата завершения работ | Дополнительные работы к ранее выполненным работам по кап. ремонту за счет средств собственников помещений МКД | | |
|  |  | Всего | В т.ч. за чсет средств собственников помещений МКД | В т.ч.  за счет областного бюджета |  |  | | |
|  |  | Вид работ | Стоимость кап. ремонта | Строи-тельный контроль |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2024 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, кор. 2 | 3025447f-ab49-4231-bd2c-98428121b536 | СС | ПИР крыша | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.24 |  |  |  |
| 2 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО | ПИР фасад | 5 751 348,00 | 5 751 348,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 3 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО | Фасад | 58 433 550,00 | 58 433 550,00 |  | 1 250 477,97 |  | 30.12.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | a11b80f3-d7ff-4759-8607-61913be14685 | ССРО | ПИР ХВС | 65 000,00 | 65 000,00 |  |  |  | 30.12.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2024 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 52 | a11b80f3-d7ff-4759-8607-61913be14685 | ССРО | ПИР ВО | 65 000,00 | 65 000,00 |  |  |  | 30.12.24 |  |  |  |
| 6 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ЭС | 6 098 421,00 | 6 098 421,00 |  | 130 506,21 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 7 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ТС | 8 382 814,26 | 8 382 814,26 |  | 179 392,23 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 8 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |  | 10 246,88 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 9 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ХВС | 1 644 750,00 | 1 644 750,00 |  | 35 197,65 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 10 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ВО | 1 765 911,00 | 1 765 911,00 |  | 37 790,50 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 11 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | фундамент | 4 620 240,00 | 63 918,81 | 4 556 321,19 | 98 873,14 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 12 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ПИР ЭС | 1 357 216,00 | 1 357 216,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 13 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ПИР ХВС | 1 054 266,00 | 1 054 266,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 14 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ПИР ВО | 1 054 266,00 | 1 054 266,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 15 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО | ПИР фундамент | 1 417 806,00 | 1 417 806,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 16 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 15 | 348f90f2-c792-42e6-9f9d-7f83a3570e57 | РО |  |  |  |  |  |  | 30.12.25 | Фа  ад | 297 486,24 | 6 366,21 |
| 17 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 17 | 53b40985-dca1-4b2f-afe4-78543baaea1f | РО |  |  |  |  |  |  | 30.12.25 | Фа  сад | 397 248,65 | 8 501,12 |
| 18 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 26 | 85ef7d9b-1f71-4bb3-8b2d-23f4dbe81f90 | РО | ЭС | 1 091 178,70 | 1 091 178,70 |  | 23 351,22 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 19 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 32 | cfcc8bba-70f2-4ffd-a0c9-0c1069d91851 | РО | ПИР фундамент | 399 672,00 | 399 672,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 20 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | c9304fc9-0963-4e2f-ae3a-7776b1728e19 | РО | ПИР крыша | 374 612,00 | 374 612,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 21 | 2024 | Г. Гатчина, просп. Красноармейский, д. 42 | c9304fc9-0963-4e2f-ae3a-7776b1728e19 | РО | крыша | 10 231 228,00 | 10 231 228,00 |  | 218 948,28 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 22 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15 | 267a3ecd-e03d-4756-88cb-470af3520c83 | ССРО | ПИР крыша | 2 103 870,00 | 2 103 870,00 |  |  |  | 30.12.24 |  |  |  |
| 23 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 30 | 7b5bb924-a20a-429b-ac10-63d07fb35dd5 | СС | ПИР фасад | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.24 |  |  |  |
| 24 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 | РО | ГВС | 753 234,81 | 753 234,81 |  | 16 119,23 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 25 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 12 | 0e3995ce-ecba-4875-a7e4-fa7974a12f60 | РО | ПИР ВО | 741 501,00 | 741 501,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 26 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 3d27fc5b-4a82-4325-bdd7-70fc1cd976c6 | РО | ПИР ЭС | 911 120,00 | 911 120,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 27 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 14 | 3d27fc5b-4a82-4325-bdd7-70fc1cd976c6 | РО | ПИР крыша | 968 065,00 | 968 065,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 28 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 4 | b70c8b5c-9b9e-4dac-8806-baad122bc8d4 | РО | фундамент | 3 343 354,24 | 2 099 250,64 | 1 244 103,60 | 71 547,78 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 29 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 | РО | крыша | 5 397 170,40 | 2 698 585,20 | 2 698 585,20 | 115 499,45 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 30 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14А | 22a8fd64-e1eb-4245-b556-cea02e581cb1 | РО | ПИР фундамент | 308 997,00 | 308 997,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 31 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b | РО | ПУ и УУ | 478 826,00 | 478 826,00 |  | 10 246,88 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 32 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b | РО | ХВС | 338 801,84 | 338 801,84 |  | 7 250,36 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 33 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b | РО | ВО | 315 577,13 | 315 577,13 |  | 6 753,35 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 34 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 24 | e0d3a277-493d-46f6-9b38-4a3210d7a48b | РО | подвал | 2 955 221,48 | 1 270 435,88 | 1 684 785,60 | 63 241,74 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 35 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО | ПИР ЭС | 389 466,00 | 389 466,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 36 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО | ПИР ТС | 327 084,00 | 327 084,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 37 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО | ПИР ХВС | 311 910,00 | 311 910,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 38 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО | ПИР ВО | 311 910,00 | 311 910,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 39 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО | ПИР фасад | 1 085 784,00 | 1 085 784,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 40 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а | 9c0f7212-125f-45a4-beeb-bbd5f8c8c470 | РО | ПИР фундамент | 414 756,00 | 414 756,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 41 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4А | 3bef00a2-c671-44e4-bde7-ac4a49028ab5 | РО | ХВС | 742 346,69 | 742 346,69 |  | 15 886,22 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 42 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 3186b61b-28d9-43e0-bf76-2a531fb9e41c | РО | ХВС | 634 419,00 | 634 419,00 |  | 13 576,57 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 43 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б | 3186b61b-28d9-43e0-bf76-2a531fb9e41c | РО | ВО | 328 798,91 | 328 798,91 |  | 7 036,30 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 44 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 9Б | ffe516c2-a7a7-49bd-9086-6f6437a6c5a7 | РО | ПИР ТС | 229 593,00 | 229 593,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 45 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed | РО | фундамент | 4 238 023,00 | 3 163 406,80 | 1 074 616,20 | 90 693,69 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 46 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 3А | a10f92ac-aa54-4d77-973b-e1d28a4deeed | РО | ПИР фундамент | 234 234,00 | 234 234,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 47 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А | 6c4d1323-a91a-47a0-baa4-16c716791bb6 | ССРО | ПИР | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  | 30.12.24 |  |  |  |
| 48 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ЭС | 942 426,00 | 942 426,00 |  | 20 167,92 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 49 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 50 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ХВС | 176 536,99 | 176 536,99 |  | 3 777,89 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 51 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ВО | 192 009,46 | 192 009,46 |  | 4 109,00 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 52 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | крыша | 3 900 273,00 | 3 900 273,00 |  | 83 465,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 53 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | фасад | 5 329 280,00 | 5 329 280,00 |  | 114 046,59 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 54 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | фундамент | 2 441 660,00 | 2 441 660,00 |  | 52 251,52 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 55 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ПИР ЭС | 190 344,00 | 190 344,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 56 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ПИР ТС | 159 856,00 | 159 856,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 57 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ПИР крыша | 200 232,00 | 200 232,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 58 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ПИР фасад | 530 656,00 | 530 656,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 59 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 29 | 8ae93f2e-29d0-4094-a144-4e596c6f61dc | РО | ПИР фундамент | 202 704,00 | 202 704,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 60 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ЭС | 1 363 756,00 | 1 363 756,00 |  | 29 184,38 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 61 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ТС | 2 870 158,00 | 2 870 158,00 |  | 61 421,38 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 62 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ХВС | 537 500,00 | 537 500,00 |  | 11 502,50 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 63 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 64 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | крыша | 2 311 119,60 | 1 155 559,80 | 1 155 559,80 | 49 457,96 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 65 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | фасад | 5 362 588,00 | 5 362 588,00 |  | 114 759,38 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 66 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | фундамент | 2 751 563,00 | 2 751 563,00 |  | 58 883,45 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 67 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ПИР ЭС | 203 742,00 | 203 742,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 68 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ПИР ТС | 171 108,00 | 171 108,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 69 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ПИР ХВС | 163 170,00 | 163 170,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 70 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ПИР ВО | 163 170,00 | 163 170,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 71 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ПИР фасад | 568 008,00 | 568 008,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 72 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 34 | 0753c814-693a-4a5e-aaa5-63692f82f569 | РО | ПИР фундамент | 216 972,00 | 216 972,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 73 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ЭС | 4 402 186,00 | 4 402 186,00 |  | 94 206,78 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 74 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ТС | 6 847 782,00 | 6 847 782,00 |  | 146 542,53 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 75 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ХВС | 707 697,20 | 707 697,20 |  | 15 144,72 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 76 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ВО | 782 646,40 | 782 646,40 |  | 16 748,63 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 77 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | фасад | 25 825 600,54 | 25 825 600,54 |  | 552 667,85 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 78 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | фундамент | 9 451 102,40 | 9 451 102,40 |  | 202 253,59 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 79 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | крыша | 13 103 336,00 | 13 103 336,00 |  | 280 411,39 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 80 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ПИР крыша | 407 813,00 | 407 813,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 81 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ПИР ЭС | 615 984,00 | 615 984,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 82 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ПИР ТС | 605 804,00 | 605 804,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 83 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ПИР фасад | 2 064 553,00 | 2 064 553,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 84 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 6/8 | 21fd6cfc-573b-45a1-bbee-67373ec45ed9 | РО | ПИР фундамент | 774 629,00 | 774 629,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 85 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | b7f6734e-c6d0-49f5-8ac8-c6b291dd1036 | РО | ХВС | 130 319,46 | 130 319,46 |  | 2 788,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 86 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 26А | b7f6734e-c6d0-49f5-8ac8-c6b291dd1036 | РО | ВО | 161 011,95 | 161 011,95 |  | 3 445,66 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 87 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 32 | 15c96487-b367-4f63-a899-dcc9013104d0 | РО | ПИР крыша | 311 066,00 | 311 066,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 88 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | ЭС | 1 479 727,00 | 1 479 727,00 |  | 31 666,16 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 89 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 90 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | крыша | 4 569 876,00 | 4 569 876,00 |  | 97 795,35 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 91 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | фасад | 7 627 532,00 | 5 507 456,13 | 2 120 075,87 | 163 229,18 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 92 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | фундамент | 2 417 461,46 | 1 271 762,66 | 1 145 698,80 | 51 733,68 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 93 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | ПИР ЭС | 269 346,00 | 269 346,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 94 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | ПИР ТС | 259 077,70 | 259 077,70 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 95 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | ПИР крыша | 324 897,44 | 324 897,44 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 96 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рыбакова, д. 17 | c7bcd108-849f-41b1-8367-c50a7397bdd4 | РО | ПИР фасад | 861 258,30 | 861 258,30 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 97 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО | ПИР ЭС | 316 932,00 | 316 932,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 98 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО | ПИР ТС | 266 188,00 | 266 188,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 99 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО | ПИР ХВС | 253 820,00 | 253 820,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 100 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО | ПИР ВО | 253 820,00 | 253 820,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 101 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2 | РО | ПИР фасад | 883 568,00 | 883 568,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 102 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38  Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 20 | 5a7b6a1d-79d6-41ba-a1c8-0a494f468af2  943b51bc-34e0-4b87-a138-222148966043 | РО  РО | ПИР фундамент  ПИР ХВС | 337 512,00  451 182,00 | 337 512,00  451 182,00 |  |  |  | 30.12.25  30.12.25 |  |  |  |
|  | 2024 |
| 103 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ЭС | 1 236 439,00 | 1 236 439,00 |  | 26 459,79 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 104 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ТС | 2 867 583,00 | 2 867 583,00 |  | 61 366,28 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 105 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ХВС | 946 000,00 | 946 000,00 |  | 20 244,40 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 106 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 107 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | крыша | 5 049 666,00 | 2 524 833,00 | 2 524 833,00 | 108 062,85 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 108 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | фасад | 10 481 028,36 | 7 689 463,75 | 2 791 564,61 | 224 294,01 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 109 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | фундамент | 7 384 583,00 | 6 112 263,57 | 1 272 319,43 | 158 030,08 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 110 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ПИР ЭС | 315 280,00 | 315 280,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 111 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ПИР ТС | 256 165,00 | 256 165,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 112 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ПИР ХВС | 244 905,00 | 244 905,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 113 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ПИР ВО | 244 905,00 | 244 905,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 114 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ПИР фасад | 895 170,00 | 895 170,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 115 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 | 3c131f8c-d5fa-46f0-a41d-e9e47f4651cf | РО | ПИР фундамент | 329 355,00 | 329 355,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 116 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2 | d8c6a1f2-9646-468a-b51c-5a6b6b6aed7e | РО | ПИР ТС | 266 903,00 | 266 903,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 117 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А | 1c1b31bc-2a55-412a-98b7-63607e55c6c2 | РО | ПИР фундамент | 1 136 070,00 | 1 136 070,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 118 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 23 | f227d05c-68d2-46e0-bf15-b4ce88ffd79d | РО | фундамент | 1 795 116,21 | 1 795 116,21 |  | 38 415,49 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 119 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ЭС | 997 681,00 | 997 681,00 |  | 21 350,37 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 120 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ТС | 2 542 158,00 | 2 542 158,00 |  | 54 402,18 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 121 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ХВС | 537 500,00 | 537 500,00 |  | 11 502,50 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 122 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 123 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | крыша | 3 668 060,40 | 1 834 030,20 | 1 834 030,20 | 78 496,49 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 124 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | фасад | 6 512 380,16 | 4 455 630,84 | 2 056 749,32 | 139 364,94 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 125 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | фундамент | 4 507 680,00 | 3 463 987,63 | 1 043 692,37 | 96 464,35 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 126 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ПИР ЭС | 310 695,00 | 310 695,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 127 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ПИР ТС | 266 400,00 | 266 400,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 128 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ПИР ХВС | 254 880,00 | 254 880,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 129 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ПИР ВО | 254 880,00 | 254 880,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 130 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ПИР фасад | 885 600,00 | 885 600,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 131 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9 | 1a106135-8e52-4b03-ba3d-6022c14189ca | РО | ПИР фундамент | 338 400,00 | 338 400,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 132 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18 | c49c709e-708d-4e4a-b9b5-2b471e9f92c4 | РО | крыша | 5 565 758,40 | 2 782 879,20 | 2 782 879,20 | 119 107,23 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 133 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ЭС | 1 936 708,00 | 1 936 708,00 |  | 41 445,55 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 134 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ТС | 2 695 883,00 | 2 695 883,00 |  | 57 691,90 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 135 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 136 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ХВС | 612 750,00 | 612 750,00 |  | 13 112,85 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 137 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ВО | 287 800,00 | 287 800,00 |  | 6 158,92 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 138 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | крыша | 5 004 450,00 | 2 502 225,00 | 2 502 225,00 | 107 095,23 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 139 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | подвал | 3 733 928,00 | 2 109 855,02 | 1 624 072,98 | 79 906,06 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 140 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | фасад | 7 862 998,00 | 4 345 673,20 | 3 517 324,80 | 168 268,16 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 141 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | фундамент | 4 412 460,42 | 3 059 324,51 | 1 353 135,91 | 94 426,65 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 142 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР ЭС | 346 511,00 | 346 511,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 143 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР ТС | 342 805,00 | 342 805,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 144 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР ХВС | 327 981,00 | 327 981,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 145 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР ВО | 327 981,00 | 327 981,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 146 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР фасад | 1 139 595,00 | 1 139 595,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
|  |  |
| 147 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР фундамент | 435 455,00 | 435 455,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 148 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 | cabb6e47-3fea-4721-b8ff-764ba1f2da36 | РО | ПИР подвал | 418 778,00 | 418 778,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 149 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ЭС | 1 729 284,00 | 1 729 284,00 |  | 37 006,68 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 150 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ТС | 3 403 287,00 | 3 403 287,00 |  | 72 830,34 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 151 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПУ и УУ | 660 097,00 | 660 097,00 |  | 14 126,08 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 152 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ХВС | 725 625,00 | 725 625,00 |  | 15 528,38 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 153 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 154 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | крыша | 3 517 429,20 | 1 758 714,60 | 1 758 714,60 | 75 272,98 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 155 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | подвал | 9 891 200,00 | 9 891 200,00 |  | 211 671,68 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 156 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | фасад | 9 101 411,00 | 9 101 411,00 |  | 194 770,20 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 157 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | фундамент | 5 386 517,40 | 5 386 517,40 |  | 115 271,47 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 158 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР ЭС | 412 160,00 | 412 160,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 159 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР ТС | 334 880,00 | 334 880,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 160 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР ХВС | 320 160,00 | 320 160,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 161 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР ВО | 320 160,00 | 320 160,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 162 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР фасад | 1 170 240,00 | 1 170 240,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 163 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР фундамент | 430 560,00 | 430 560,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 164 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР подвал | 309 120,00 | 309 120,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 165 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ЭС | 942 426,00 | 942 426,00 |  | 20 167,92 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 166 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | крыша | 1 821 589,20 | 910 794,60 | 910 794,60 | 38 982,01 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 167 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | фасад | 6 283 008,00 | 3 550 440,17 | 2 732 567,83 | 134 456,37 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 168 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | фундамент | 6 369 351,84 | 6 369 351,84 |  | 136 304,13 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 169 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ПИР ЭС | 261 571,00 | 261 571,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 170 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ПИР ТС | 255 693,00 | 255 693,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 171 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ПИР ХВС | 243 937,00 | 243 937,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 172 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ПИР ВО | 243 937,00 | 243 937,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 173 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ПИР фасад | 893 456,00 | 893 456,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 174 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А | a6176bd0-b4e0-4872-90ea-be900ed6aa4e | РО | ПИР фундамент | 329 168,00 | 329 168,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 175 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 56 | 6bd33111-b00d-4b2c-b2e3-a5932fa1bdec | РО | ПИР ТС | 193 102,00 | 193 102,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 176 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 5d1b7fdd-ad8c-4a08-86ae-63df9707fa3c | РО | ЭС | 583 406,75 | 583 406,75 |  | 12 484,90 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 177 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 65 | 5d1b7fdd-ad8c-4a08-86ae-63df9707fa3c | РО | фасад | 4 892 522,40 | 2 446 261,20 | 2 446 261,20 | 104 699,98 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 178 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 5 | bd217a71-14e8-4b0a-b3f3-c26f6ae39724 | РО | ВО | 362 492,40 | 362 492,40 |  | 7 757,34 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 179 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ПИР ТС | 369 630,00 | 369 630,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 180 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ХВС | 769 950,00 | 769 950,00 |  | 16 476,93 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 181 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ПИР ХВС | 353 646,00 | 353 646,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 182 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ГВС | 1 283 250,00 | 1 283 250,00 |  | 27 461,55 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 183 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ПИР ГВС | 353 646,00 | 353 646,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 184 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ВО | 575 600,00 | 575 600,00 |  | 12 317,84 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 185 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ПИР ВО | 353 646,00 | 353 646,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 186 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ПИР ТС | 986 580,00 | 986 580,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 187 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ХВС | 1 421 891,00 | 1 421 891,00 |  | 30 428,47 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 188 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ПИР ХВС | 941 220,00 | 941 220,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 189 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ГВС | 2 309 850,00 | 2 309 850,00 |  | 49 430,79 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 190 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ПИР ГВС | 929 880,00 | 929 880,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 191 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ВО | 1 645 371,00 | 1 645 371,00 |  | 35 210,94 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 192 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ПИР ВО | 941 220,00 | 941 220,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 193 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 1 | da32c855-8071-4870-a4da-204c736aeac2 | РО | крыша | 7 918 112,00 | 7 918 112,00 |  | 169 447,60 |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 194 | 2024 | Пос. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 1 | da32c855-8071-4870-a4da-204c736aeac2 | РО | ПИР крыша | 1 248 072,00 | 1 248 072,00 |  |  |  | 30.12.25 |  |  |  |
| 195 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР фундамент | 430 560,00 | 430 560,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |
| 196 | 2024 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 5 | 9122ae90-6670-44de-b467-c3abedd4e281 | РО | ПИР подвал | 309 120,00 | 309 120,00 |  |  |  | 30.12.2025 |  |  |  |

**Раздел IV. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории Гатчинского муниципального округа, в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год выполнения работ | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | | | Строительный контроль | Количество лифтов, требующих замены, единиц |  |
|  | Всего | В т.ч. за чсет средств собственников помещений МКД | В т.ч. за счет областного бюджета | Плановая дата завершения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2025 | Дер. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д. 1 | 9a3904d0-f842-4240-937e-b6709d755e14 | РО | ПИР крыша | 340 048,26 | 340 048,26 |  |  |  | 30.12.25 |
| 2 | 2025 | Дер. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д. 3 | 525a3f99-6d3a-46eb-8043-40e953bc459c | РО | ПИР крыша | 370 464,13 | 370 464,13 |  |  |  | 30.12.25 |
| 3 | 2025 | Дер. Вопша, пер. Западный, д. 1 | d227d58a-34b8-45a4-8a63-5bbb057a6ec3 | РО | ПИР ВО | 189 416,71 | 189 416,71 |  |  |  | 30.12.25 |
| 4 | 2025 | Дер. Вопша, пер. Западный, д. 1 | d227d58a-34b8-45a4-8a63-5bbb057a6ec3 | РО | ПИР фундамент | 255 598,45 | 255 598,45 |  |  |  | 30.12.25 |
| 5 | 2025 | Дер. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 23 | af19a05e-54ca-4e89-bea1-5f4459011098 | РО | ПИР крыша | 461 197,52 | 461 197,52 |  |  |  | 30.12.25 |
| 6 | 2025 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 2 | a1556b11-347b-4144-aca5-7060de0e76d8 | РО | ПИР ХВС | 1 111 586,63 | 1 111 586,63 |  |  |  | 30.12.25 |
| 7 | 2025 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 2 | a1556b11-347b-4144-aca5-7060de0e76d8 | РО | ПИР ГВС | 1 098 194,02 | 1 098 194,02 |  |  |  | 30.12.25 |
| 8 | 2025 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 2 | a1556b11-347b-4144-aca5-7060de0e76d8 | РО | ПИР ВО | 1 111 586,63 | 1 111 586,63 |  |  |  | 30.12.25 |
| 9 | 2025 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 3 | 88a0f44a-8a64-4752-a094-738e999e815f | РО | ПИР ХВС | 1 150 788,93 | 1 150 788,93 |  |  |  | 30.12.25 |
| 10 | 2025 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 3 | 88a0f44a-8a64-4752-a094-738e999e815f | РО | ПИР ГВС | 1 136 924,00 | 1 136 924,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 11 | 2025 | С. Никольское, ул. Меньковская, д. 3 | 88a0f44a-8a64-4752-a094-738e999e815f | РО | ПИР ВО | 1 150 788,93 | 1 150 788,93 |  |  |  | 30.12.25 |
| 12 | 2025 | Пос. Войсковицы, ул. Ростова, д.15 | 2e68f4de-03f9-409e-ac8c-c172dd08d2f9 | РО | крыша | 3 342 562,28 | 3 342 562,28 |  | 71 530,83 |  | 30.12.25 |
| 13 | 2025 | Дер. Мины, ул. Школьная, д. 7 | d568d2c5-f80d-41a7-b4d2-6fa10fa02bb9 | РО | ПИР крыша | 314 510,04 | 314 510,04 |  |  |  | 30.12.25 |
| 14 | 2025 | Г.п. Вырица, просп. Пролетарский, д. 36 | 2ee4280b-d92a-4eab-93f6-8852f16a08b9 | РО | ПИР крыша | 326 684,34 | 326 684,34 |  |  |  | 30.12.25 |
| 15 | 2025 | Г.п. Вырица, просп. Суворовский, д. 62 | c6418705-739d-4ff3-8581-b23d191c907f | РО | ПИР крыша | 440 870,24 | 440 870,24 |  |  |  | 30.12.25 |
| 16 | 2025 | Г.п. Вырица, ул. 1 Мая, д. 36 | f47e0526-70a4-44b5-a02b-6f2ddfcbd6ea | РО | ПИР крыша | 487 978,33 | 487 978,33 |  |  |  | 30.12.25 |
| 17 | 2025 | Г.п. Вырица, ул. Баркановская, д. 20/34 | 1a646007-3458-4e98-bca2-73c060666483 | РО | крыша | 3 720 289,60 | 3 720 289,60 |  | 79 614,20 |  | 30.12.25 |
| 18 | 2025 | Г.п. Вырица, ул. Боровая, д. 22 | 2d34205d-a75c-4a15-b885-3f97efa5d20b | РО | ПИР крыша | 373 024,36 | 373 024,36 |  |  |  | 30.12.25 |
| 19 | 2025 | Г.п. Вырица, ул. Вокзальная, д. 13 | 0e0875d6-c295-496a-b929-0eaf504681b8 | РО | ПИР крыша | 242 965,08 | 242 965,08 |  |  |  | 30.12.25 |
| 20 | 2025 | Г.п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 3 | d839fa4b-c306-42b9-b102-2feb6e6efad0 | РО | ПИР крыша | 333 340,91 | 333 340,91 |  |  |  | 30.12.25 |
| 21 | 2025 | Г.п. Вырица, ул. Софийская, д. 2А | 256bc6a5-a20e-4c76-a658-99862dbb9dcc | РО | ПИР крыша | 281 423,58 | 281 423,58 |  |  |  | 30.12.25 |
| 22 | 2025 | Г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3 | a7d33701-7663-4e33-9a2d-aa31dfb609c8 | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.01.25 |
| 23 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 1 | c95c10d8-960a-4cbc-82cc-463f0adbc414 | РО | крыша | 8 212 199,84 | 8 212 199,84 |  | 175 741,08 |  | 30.12.25 |
| 24 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 0ad0f561-e0c4-40cb-87ad-a20fb7b0fc70 | РО | ХВС | 1 730 170,71 | 1 730 170,71 |  | 37 025,65 |  | 30.12.25 |
| 25 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 4 | 0ad0f561-e0c4-40cb-87ad-a20fb7b0fc70 | РО | ВО | 1 778 978,70 | 1 778 978,70 |  | 38 070,14 |  | 30.12.25 |
| 26 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | крыша | 6 627 499,24 | 6 627 499,24 |  | 141 828,48 |  | 30.12.25 |
| 27 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | ПИР крыша | 632 668,40 | 632 668,40 |  |  |  | 30.12.25 |
| 28 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | ХВС | 1 079 025,02 | 1 079 025,02 |  | 23 091,14 |  | 30.12.25 |
| 29 | 2025 | Г. Гатчина, пер. Солнечный, д. 5 | a3940b82-475d-43fa-a3e4-fcf7f88701d8 | РО | ВО | 1 110 574,02 | 1 110 574,02 |  | 23 766,28 |  | 30.12.25 |
| 30 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 70adfa9c-2076-48dc-a4c7-71613adbbb41 | РО | ТС | 5 745 142,35 | 5 745 142,35 |  | 122 946,05 |  | 30.12.25 |
| 31 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 | 70adfa9c-2076-48dc-a4c7-71613adbbb41 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.25 |
| 32 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 37 | 4157f440-0b03-4611-a780-426b4324c028 | ССРО | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 33 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО | ХВС | 1 647 528,61 | 1 647 528,61 |  | 35 257,11 |  | 30.12.25 |
| 34 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО | ГВС | 2 210 711,44 | 2 210 711,44 |  | 47 309,22 |  | 30.12.25 |
| 35 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 41 | f565b82a-887b-453e-80da-68622f4c6457 | РО | ВО | 1 199 581,12 | 1 199 581,12 |  | 25 671,04 |  | 30.12.25 |
| 36 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 618e760e-a208-4496-b946-d7fb8f453ed8 | РО | ХВС | 1 234 436,86 | 1 234 436,86 |  | 26 416,95 |  | 30.12.25 |
| 37 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 43 | 618e760e-a208-4496-b946-d7fb8f453ed8 | РО | ВО | 1 008 140,27 | 1 008 140,27 |  | 21 574,20 |  | 30.12.25 |
| 38 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | e3a0b543-7aab-4f39-826f-ea4da40b3d28 | РО | ХВС | 1 234 280,64 | 1 234 280,64 |  | 26 413,61 |  | 30.12.25 |
| 39 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 45 | e3a0b543-7aab-4f39-826f-ea4da40b3d28 | РО | ВО | 1 014 710,21 | 1 014 710,21 |  | 21 714,80 |  | 30.12.25 |
| 40 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО | ПИР ХВС | 1 656 571,83 | 1 656 571,83 |  |  |  | 30.12.25 |
| 41 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 46, кор. 1 | dd2ef773-5dfc-4723-8f40-97492b0cbccb | РО | ПИР ВО | 1 656 571,83 | 1 656 571,83 |  |  |  | 30.12.25 |
| 42 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 50 | a536c541-c4a9-451f-b96e-1ac001893a90 | РО | ПИР фасад | 14 601 988,27 | 14 601 988,27 |  |  |  | 30.12.25 |
| 43 | 2025 | Г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 53 | 464a2bc4-3953-47bc-8574-9462b9caa798 | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 44 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | e4f1d76c-aecb-478a-8288-684402e4609d | РО | ХВС | 4 209 635,65 | 4 209 635,65 |  | 90 086,20 |  | 30.12.25 |
| 45 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1 | e4f1d76c-aecb-478a-8288-684402e4609d | РО | ВО | 2 484 791,95 | 2 484 791,95 |  | 53 174,55 |  | 30.12.25 |
| 46 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 7 | d9d7387d-d651-46bf-8c83-c5aefc3cdb0c | ССРО | ПИР крыша | 574 286,40 | 574 286,40 |  |  |  | 30.12.25 |
| 47 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 10Б | 59e2a85d-425e-4a2a-9ab2-b130b6ae3f2f | РО | крыша | 6 348 896,77 | 6 348 896,77 |  | 135 866,39 |  | 30.12.25 |
| 48 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А | fcba3167-db38-43b7-bfef-8764f5215455 | РО | ХВС | 1 381 491,17 | 1 381 491,17 |  | 29 563,91 |  | 30.12.25 |
| 49 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15А | fcba3167-db38-43b7-bfef-8764f5215455 | РО | ВО | 1 523 896,88 | 1 523 896,88 |  | 32 611,39 |  | 30.12.25 |
| 50 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 23/38 | 62697daa-bb8a-4386-bbeb-5c3419944a8d | РО | крыша | 8 187 399,03 | 8 187 399,03 |  | 175 210,34 |  | 30.12.25 |
| 51 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 213f0281-12e6-4497-9e48-d439caa36c2f | РО | ХВС | 1 647 940,32 | 1 647 940,32 |  | 35 265,92 |  | 30.12.25 |
| 52 | 2025 | Г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 9 | 213f0281-12e6-4497-9e48-d439caa36c2f | РО | ВО | 1 975 314,76 | 1 975 314,76 |  | 42 271,74 |  | 30.12.25 |
| 53 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 11 | 9192020a-9262-4854-83d5-c28d4ff1c31b | РО | ПИР фасад | 5 805 435,99 | 5 805 435,99 |  |  |  | 30.12.25 |
| 54 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 15 | 832152cb-c341-445c-9c12-447f827d954f | РО | ПИР фасад | 5 672 586,95 | 5 672 586,95 |  |  |  | 30.12.25 |
| 55 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 | e267581e-cf6b-466a-8ac9-b53c7ca9dfa3 | РО | ПИР фасад | 5 649 439,01 | 5 649 439,01 |  |  |  | 30.12.25 |
| 56 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС | ПИР лифт | 497 763,20 | 497 763,20 |  |  |  | 31.12.25 |
| 57 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС | лифт | 6 239 795,20 | 6 239 795,20 |  | 133 531,62 | 4,00 | 30.12.25 |
| 58 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 | 59e009d5-d6af-49aa-a8c2-d03351eb987c | СС | ТО лифт | 144 336,00 | 144 336,00 |  |  |  | 31.12.25 |
| 59 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО | ПИР лифт | 329 559,07 | 329 559,07 |  |  |  | 30.12.25 |
| 60 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО | лифт | 3 446 222,24 | 3 446 222,24 |  | 73 749,16 | 1,00 | 30.12.25 |
| 61 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 8 | bed2272f-ed3b-4a83-bdef-9fd5c28cf7cb | РО | ТО лифт | 235 028,39 | 235 028,39 |  |  |  | 30.12.25 |
| 62 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Беляева, д. 9 | ab3e2b91-fd14-4232-a6c1-0837fab9c245 | РО | ХВС | 453 510,04 | 453 510,04 |  | 9 705,11 |  | 30.12.25 |
| 63 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО | ПИР лифт | 655 807,51 | 655 807,51 |  |  |  | 30.12.25 |
| 64 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО | лифт | 7 778 131,25 | 7 778 131,25 |  | 166 452,01 | 2,00 | 30.12.25 |
| 65 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, корп. 1 | d1e87348-eed6-4a9e-9a20-ec3637c210fa | РО | ТО лифт | 179 003,67 | 179 003,67 |  |  |  | 30.12.25 |
| 66 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 9972851f-f852-489d-9775-9fdc7423b927 | РО | ТС | 11 675 719,16 | 11 675 719,16 |  | 249 860,39 |  | 30.12.25 |
| 67 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 3 | 9972851f-f852-489d-9775-9fdc7423b927 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.25 |
| 68 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО | ПИР ХВС | 1 486 206,71 | 1 486 206,71 |  |  |  | 30.12.25 |
| 69 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО | ПИР ГВС | 1 468 300,61 | 1 468 300,61 |  |  |  | 30.12.25 |
| 70 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Волкова, д. 1, кор. 4 | ea4f82d4-9e32-4644-8ebe-05477b214116 | РО | ПИР ВО | 1 486 206,71 | 1 486 206,71 |  |  |  | 30.12.25 |
| 71 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 | 35cfad69-a5a4-4984-8d5d-5d077e6eac62 | РО | ХВС | 1 951 811,88 | 1 951 811,88 |  | 41 768,77 |  | 30.12.25 |
| 72 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 1 | 35cfad69-a5a4-4984-8d5d-5d077e6eac62 | РО | ПУ и УУ | 1 056 810,59 | 1 056 810,59 |  | 22 615,75 |  | 30.12.25 |
| 73 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 25А | 33b9fadb-6bf5-47ac-a1c9-44ebecff2f55 | РО | ПИР ХВС | 1 365 851,99 | 1 365 851,99 |  |  |  | 30.12.25 |
| 74 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 25А | 33b9fadb-6bf5-47ac-a1c9-44ebecff2f55 | РО | ПИР ВО | 1 365 851,99 | 1 365 851,99 |  |  |  | 30.12.25 |
| 75 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 28 | e7e36113-79bd-4980-917a-20255f902904 | РО | крыша | 7 581 232,71 | 7 581 232,71 |  | 162 238,38 |  | 30.12.25 |
| 76 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 9802985a-1188-4f14-aac9-353c17e4c08b | РО | ХВС | 754 499,58 | 754 499,58 |  | 16 146,29 |  | 30.12.25 |
| 77 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 33 | 9802985a-1188-4f14-aac9-353c17e4c08b | РО | ВО | 726 682,44 | 726 682,44 |  | 15 551,00 |  | 30.12.25 |
| 78 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 34 | 94d3ad84-3e64-4e5b-9b27-871caeac03a8 | СС | подвал | 10 441 045,44 | 10 441 045,44 |  | 223 438,37 |  | 31.12.25 |
| 79 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Володарского, д. 7 | 381eda45-dfdf-4e77-8180-6050910ffee7 | РО | ЭС | 4 344 612,95 | 4 344 612,95 |  | 92 974,72 |  | 30.12.25 |
| 80 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | e6077fb4-473e-4fe2-9cc3-9ca98b21eaa7 | РО | ХВС | 978 375,51 | 978 375,51 |  | 20 937,24 |  | 30.12.25 |
| 81 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 1/25 | e6077fb4-473e-4fe2-9cc3-9ca98b21eaa7 | РО | ВО | 1 061 597,71 | 1 061 597,71 |  | 22 718,19 |  | 30.12.25 |
| 82 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 16 | 456bc2b1-4edd-464c-afc6-b8d09e492466 | РО | крыша | 7 371 126,41 | 7 371 126,41 |  | 157 742,11 |  | 30.12.25 |
| 83 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 17 | 1c21bcce-603f-4a44-90bc-3d3670231411 | РО | крыша | 8 610 672,74 | 8 610 672,74 |  | 184 268,40 |  | 30.12.25 |
| 84 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 21 | 465c5885-e4bc-4280-a92a-d93c27811570 | РО | крыша | 8 647 880,51 | 8 647 880,51 |  | 185 064,64 |  | 30.12.25 |
| 85 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 6bc1bcd5-747d-4aeb-be0c-52bd21bc9428 | РО | ХВС | 1 323 710,70 | 1 323 710,70 |  | 28 327,41 |  | 30.12.25 |
| 86 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 3 | 6bc1bcd5-747d-4aeb-be0c-52bd21bc9428 | РО | ВО | 1 528 025,72 | 1 528 025,72 |  | 32 699,75 |  | 30.12.25 |
| 87 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | fdd70c3b-e938-46e8-a9c1-dd48b381cb99 | РО | ТС | 7 680 447,61 | 7 680 447,61 |  | 164 361,58 |  | 30.12.25 |
| 88 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 4 | fdd70c3b-e938-46e8-a9c1-dd48b381cb99 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.25 |
| 89 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | dd1f66cb-cfbe-40b2-a4f2-ad441cc962e5 | РО | ТС | 7 187 738,37 | 7 187 738,37 |  | 153 817,60 |  | 30.12.25 |
| 90 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5 | dd1f66cb-cfbe-40b2-a4f2-ad441cc962e5 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.25 |
| 91 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 5А | 7f5ac851-d467-42be-9d18-320818bd8cea | РО | крыша | 6 452 866,86 | 6 452 866,86 |  | 138 091,35 |  | 30.12.25 |
| 92 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 32f6e248-e4af-4e12-abf6-d8d1361adf4f | РО | ХВС | 838 372,94 | 838 372,94 |  | 17 941,18 |  | 30.12.25 |
| 93 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Гагарина, д. 6 | 32f6e248-e4af-4e12-abf6-d8d1361adf4f | РО | ВО | 804 907,11 | 804 907,11 |  | 17 225,01 |  | 30.12.25 |
| 94 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО | ПИР лифт | 327 903,75 | 327 903,75 |  |  |  | 30.12.25 |
| 95 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО | лифт | 3 667 643,93 | 3 667 643,93 |  | 78 487,58 | 1,00 | 30.12.25 |
| 96 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 11 | 6513c37b-c5ce-4e18-bbcd-524d0df42bf9 | РО | ТО лифт | 83 922,31 | 83 922,31 |  |  |  | 30.12.25 |
| 97 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Григорина, д. 9 | c9f0fb78-a5d7-4301-9c4a-48a9a27026df | РО | ТС | 10 268 187,66 | 10 268 187,66 |  | 219 739,22 |  | 30.12.25 |
| 98 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 11 | f74d3d4c-d728-4c17-8f34-a934758f9e14 | РО | ТС | 9 987 818,98 | 9 987 818,98 |  | 213 739,33 |  | 30.12.25 |
| 99 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 | 365a254b-5bc0-4f59-996a-29a3c3e75822 | РО | ХВС | 617 532,33 | 617 532,33 |  | 13 215,19 |  | 30.12.25 |
| 100 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 14 | 365a254b-5bc0-4f59-996a-29a3c3e75822 | РО | ВО | 739 612,09 | 739 612,09 |  | 15 827,70 |  | 30.12.25 |
| 101 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО | ХВС | 2 707 134,89 | 2 707 134,89 |  | 57 932,69 |  | 30.12.25 |
| 102 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО | ВО | 2 990 515,53 | 2 990 515,53 |  | 63 997,03 |  | 30.12.25 |
| 103 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 15 | a6a0d84c-e12d-4ad2-95a1-ffab3381e0e9 | РО | ПУ и УУ | 1 585 215,88 | 1 585 215,88 |  | 33 923,62 |  | 30.12.25 |
| 104 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 7b6a55fe-3c7b-46df-afd8-4199c70fffdc | РО | ХВС | 596 550,85 | 596 550,85 |  | 12 766,19 |  | 30.12.25 |
| 105 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Достоевского, д. 16 | 7b6a55fe-3c7b-46df-afd8-4199c70fffdc | РО | ВО | 658 633,89 | 658 633,89 |  | 14 094,77 |  | 30.12.25 |
| 106 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 14 | d9b08b4a-d6b9-41c9-9197-b10d2b234e71 | РО | подвал | 19 753 706,86 | 19 753 706,86 |  | 422 729,33 |  | 30.12.25 |
| 107 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16 | 22655e05-3c61-4c7f-9333-cafd2e17e7f1 | РО | ВО | 1 610 418,65 | 1 610 418,65 |  | 34 462,96 |  | 30.12.25 |
| 108 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 26 | b8f3c95d-82f2-47be-9ae4-a78920e218cb | РО | подвал | 13 648 197,16 | 13 648 197,16 |  | 292 071,42 |  | 30.12.25 |
| 109 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 33 | 377f1dd5-73ca-46d7-b811-8629aef7a7cb | РО | фундамент | 2 414 880,46 | 2 414 880,46 |  | 51 678,44 |  | 30.12.25 |
| 110 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 | b266ac89-cde2-43b3-a6bf-58ebc00e072b | РО | ХВС | 637 884,55 | 637 884,55 |  | 13 650,73 |  | 30.12.25 |
| 111 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 36 | b266ac89-cde2-43b3-a6bf-58ebc00e072b | РО | ВО | 592 407,40 | 592 407,40 |  | 12 677,52 |  | 30.12.25 |
| 112 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 | 9ec1622f-ee0c-4a1c-9c49-6eca7943f40b | РО | ХВС | 1 711 081,86 | 1 711 081,86 |  | 36 617,15 |  | 30.12.25 |
| 113 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37 | 9ec1622f-ee0c-4a1c-9c49-6eca7943f40b | РО | ВО | 1 291 374,90 | 1 291 374,90 |  | 27 635,42 |  | 30.12.25 |
| 114 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 | ddc8b55b-77e5-4912-81c1-e2858d351b1e | РО | ХВС | 589 889,73 | 589 889,73 |  | 12 623,64 |  | 30.12.25 |
| 115 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 38/7 | ddc8b55b-77e5-4912-81c1-e2858d351b1e | РО | ВО | 534 900,14 | 534 900,14 |  | 11 446,86 |  | 30.12.25 |
| 116 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1eb424b5-1679-4e0f-b048-e7669dbb2e3b | РО | ТС | 4 311 897,55 | 4 311 897,55 |  | 92 274,61 |  | 30.12.25 |
| 117 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 48 | 3d88186e-3527-4601-90f9-3aa6e186e573 | РО | крыша | 7 004 036,62 | 7 004 036,62 |  | 149 886,38 |  | 30.12.25 |
| 118 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66 | 63db0e95-7000-4f42-bb8b-d0fbe156d6ac | РО | крыша | 5 956 726,64 | 5 956 726,64 |  | 127 473,95 |  | 30.12.25 |
| 119 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 67 | e9a13fc1-ebfa-443e-ba45-1a09821ac13d | РО | крыша | 8 257 306,15 | 8 257 306,15 |  | 176 706,35 |  | 30.12.25 |
| 120 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 73 | 450993fb-00d3-4c4e-aee8-5dca3ef730f4 | РО | ЭС | 1 230 997,13 | 1 230 997,13 |  | 26 343,34 |  | 30.12.25 |
| 121 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 1 | e3fa585a-134d-4ed3-8d79-7f62c9be5ee2 | РО | крыша | 4 154 310,89 | 4 154 310,89 |  | 88 902,25 |  | 30.12.25 |
| 122 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 11 | c5c28928-3472-4a35-82df-fbba29404c9b | РО | крыша | 14 563 687,53 | 14 563 687,53 |  | 311 662,91 |  | 30.12.25 |
| 123 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 12 | 49b46cf2-a58a-4d67-87ee-e23fd75d53b1 | РО | крыша | 3 252 507,34 | 3 252 507,34 |  | 69 603,66 |  | 30.12.25 |
| 124 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 | da8bb344-68ae-4a5f-ae0a-62442a905fc4 | РО | ТС | 9 762 301,15 | 9 762 301,15 |  | 208 913,24 |  | 30.12.25 |
| 125 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 | da8bb344-68ae-4a5f-ae0a-62442a905fc4 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.25 |
| 126 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 | 8993faa3-debc-41fd-b85e-4948b778bfd3 | РО | ТС | 36 290 701,05 | 36 290 701,05 |  | 776 621,00 |  | 30.12.25 |
| 127 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16 | 8993faa3-debc-41fd-b85e-4948b778bfd3 | РО | ПУ и УУ | 528 405,56 | 528 405,56 |  | 11 307,88 |  | 30.12.25 |
| 128 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 | 64054759-95c7-4ea2-861e-b8349b2edbca | РО | ХВС | 2 044 189,66 | 2 044 189,66 |  | 43 745,66 |  | 30.12.25 |
| 129 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 3 | 64054759-95c7-4ea2-861e-b8349b2edbca | РО | ВО | 1 551 147,54 | 1 551 147,54 |  | 33 194,56 |  | 30.12.25 |
| 130 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 4 | 638d1537-b008-4146-b312-0185f9ccd7b8 | РО | крыша | 4 050 624,05 | 4 050 624,05 |  | 86 683,35 |  | 30.12.25 |
| 131 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 5 | 84a7f531-1410-449d-ad0b-cfb6110dd28c | РО | крыша | 3 350 701,71 | 3 350 701,71 |  | 71 705,02 |  | 30.12.25 |
| 132 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 1 | 14e67b7f-53cd-4fc4-8b80-70ea2bec1909 | РО | крыша | 7 187 424,47 | 7 187 424,47 |  | 153 810,88 |  | 30.12.25 |
| 133 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 | 4e028920-b5e2-452d-8e04-40d680f18ead | РО | крыша | 4 034 342,27 | 4 034 342,27 |  | 86 334,92 |  | 30.12.25 |
| 134 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | cd8b1ea3-6f29-4e4c-91a4-3e75ad685f2b | РО | ВО | 1 661 451,05 | 1 661 451,05 |  | 35 555,05 |  | 30.12.25 |
| 135 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11А | cd8b1ea3-6f29-4e4c-91a4-3e75ad685f2b | РО | ХВС | 2 062 112,67 | 2 062 112,67 |  | 44 129,21 |  | 30.12.25 |
| 136 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 13 | 08a85ddd-ef69-407f-a037-b2f240dfda4e | РО | крыша | 5 851 394,39 | 5 851 394,39 |  | 125 219,84 |  | 30.12.25 |
| 137 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 14 | 72377631-5b91-406e-984b-14532dd45e79 | РО | крыша | 17 125 622,86 | 17 125 622,86 |  | 366 488,33 |  | 30.12.25 |
| 138 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23 | 27c4cf37-8953-4422-9d17-d5917db2117a | РО | крыша | 9 857 428,97 | 9 857 428,97 |  | 210 948,98 |  | 30.12.25 |
| 139 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 4 | 1b5794a2-d669-467c-bcf6-470d8a58ce3f | РО | ЭС | 2 816 911,35 | 2 816 911,35 |  | 60 281,90 |  | 30.12.25 |
| 140 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 8 | 36dcc5b8-0666-44d7-8d1b-2350577604ec | СС | ЭС | 335 979,07 | 335 979,07 |  | 7 189,95 |  | 31.12.25 |
| 141 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 16b2aee5-4d08-4874-8df5-ca5dadaf469e | РО | ХВС | 1 815 143,92 | 1 815 143,92 |  | 38 844,08 |  | 30.12.25 |
| 142 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9 | 16b2aee5-4d08-4874-8df5-ca5dadaf469e | РО | ВО | 1 056 727,19 | 1 056 727,19 |  | 22 613,96 |  | 30.12.25 |
| 143 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1 | df631950-c8dc-48f4-8e25-a7a85ff19c82 | РО | ТС | 19 944 148,95 | 19 944 148,95 |  | 426 804,79 |  | 30.12.25 |
| 144 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1б | 1c306d1f-c7f4-47bc-b21e-8dae2d6825be | РО | крыша | 5 281 635,77 | 5 281 635,77 |  | 113 027,01 |  | 30.12.25 |
| 145 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3 | b1544434-5a06-47a2-b37a-04213638f488 | РО | крыша | 4 130 478,67 | 4 130 478,67 |  | 88 392,24 |  | 30.12.25 |
| 146 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 5 | 3f83bff1-e870-4214-9098-de6d8711e2e2 | РО | крыша | 4 130 478,67 | 4 130 478,67 |  | 88 392,24 |  | 30.12.25 |
| 147 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 9 | b3119dd6-1764-40ea-b7d1-35ef75b29053 | РО | крыша | 6 961 654,94 | 6 961 654,94 |  | 148 979,42 |  | 30.12.25 |
| 148 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 8fe9b00e-3759-4ee9-8eab-7a04b4a75a59 | РО | ХВС | 324 769,81 | 324 769,81 |  | 6 950,07 |  | 30.12.25 |
| 149 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красная, д. 11 | 8fe9b00e-3759-4ee9-8eab-7a04b4a75a59 | РО | ВО | 265 884,14 | 265 884,14 |  | 5 689,92 |  | 30.12.25 |
| 150 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО | ПИР лифт | 1 373 258,98 | 1 373 258,98 |  |  |  | 30.12.25 |
| 151 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО | лифт | 17 214 721,39 | 17 214 721,39 |  | 368 395,04 | 4,00 | 30.12.25 |
| 152 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 7 | 654d8bb0-f3ae-4484-b2f9-36441fa2310f | РО | ТО лифт | 398 202,82 | 398 202,82 |  |  |  | 30.12.25 |
| 153 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Красных Военлётов, д. 9 | 21b42913-1f03-477c-9e14-e8501bea37ec | РО | ПИР крыша | 4 700 792,86 | 4 700 792,86 |  |  |  | 30.12.25 |
| 154 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 28619a99-9269-49c8-a041-e30e02c5d4cf | РО | ХВС | 2 375 932,38 | 2 375 932,38 |  | 50 844,95 |  | 30.12.25 |
| 155 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1 | 28619a99-9269-49c8-a041-e30e02c5d4cf | РО | ВО | 2 243 828,34 | 2 243 828,34 |  | 48 017,93 |  | 30.12.25 |
| 156 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 2 | d4778013-8842-4cfa-93e8-00655c00d3bc | РО | крыша | 4 888 504,97 | 4 888 504,97 |  | 104 614,01 |  | 30.12.25 |
| 157 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 3 | a3f32157-f575-43b8-a6b2-f1955029adbb | РО | фасад | 35 747 909,45 | 35 747 909,45 |  | 765 005,26 |  | 30.12.25 |
| 158 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 7875cb4b-e754-4596-85c8-695b782898cc | РО | ХВС | 2 225 390,16 | 2 225 390,16 |  | 47 623,35 |  | 30.12.25 |
| 159 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4 | 7875cb4b-e754-4596-85c8-695b782898cc | РО | ВО | 1 993 263,84 | 1 993 263,84 |  | 42 655,85 |  | 30.12.25 |
| 160 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5 | 49ea7b39-b2d9-4f3a-b17b-7ceec1e67edb | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 161 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 1a5b4c2c-8c80-4a33-8e83-85cd8b45f1ce | РО | ХВС | 1 209 654,30 | 1 209 654,30 |  | 25 886,60 |  | 30.12.25 |
| 162 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Крупской, д. 5А | 1a5b4c2c-8c80-4a33-8e83-85cd8b45f1ce | РО | ВО | 842 296,65 | 842 296,65 |  | 18 025,15 |  | 30.12.25 |
| 163 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 40 | e836d337-77a0-4a2e-954b-633d853a4a6d | РО | фасад | 32 770 685,65 | 32 770 685,65 |  | 701 292,67 |  | 30.12.25 |
| 164 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Куприна, д. 54 | 285d24a4-f802-4c46-a6ef-70308ada734f | ССРО | ПИР крыша | 570 866,40 | 570 866,40 |  |  |  | 30.12.25 |
| 165 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Кустова, д. 51 | a4f55054-a8a9-4549-af4c-f5ed24203c01 | РО | крыша | 8 820 683,16 | 8 820 683,16 |  | 188 762,62 |  | 30.12.25 |
| 166 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 8 | d9807528-8dfd-44f5-b7e0-d4f1156240ea | РО | крыша | 10 369 810,08 | 10 369 810,08 |  | 221 913,94 |  | 30.12.25 |
| 167 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 | 44f3f750-969b-496d-96cd-edb717abdba6 | РО | крыша | 2 436 432,79 | 2 436 432,79 |  | 52 139,66 |  | 30.12.25 |
| 168 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15 | f8141527-9a28-4428-a806-e2ae37b6c776 | РО | фундамент | 2 414 880,46 | 2 414 880,46 |  | 51 678,44 |  | 30.12.25 |
| 169 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО | ХВС | 2 118 519,77 | 2 118 519,77 |  | 45 336,32 |  | 30.12.25 |
| 170 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО | ВО | 1 943 711,77 | 1 943 711,77 |  | 41 595,43 |  | 30.12.25 |
| 171 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5 | 1c823e9b-efbd-4584-a889-a051a2fcfa2e | РО | ПУ и УУ | 1 056 811,12 | 1 056 811,12 |  | 22 615,76 |  | 30.12.25 |
| 172 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 80e8cd9b-0457-458e-9cfd-0dc9a3474609 | РО | ХВС | 821 114,43 | 821 114,43 |  | 17 571,85 |  | 30.12.25 |
| 173 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52 | 80e8cd9b-0457-458e-9cfd-0dc9a3474609 | РО | ВО | 799 543,11 | 799 543,11 |  | 17 110,22 |  | 30.12.25 |
| 174 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 7 | 49d3c739-336c-413c-9775-d512c4efc98e | РО | крыша | 19 646 729,08 | 19 646 729,08 |  | 420 440,00 |  | 30.12.25 |
| 175 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО | ХВС | 1 999 105,25 | 1 999 105,25 |  | 42 780,85 |  | 30.12.25 |
| 176 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО | ГВС | 1 674 491,65 | 1 674 491,65 |  | 35 834,12 |  | 30.12.25 |
| 177 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 11 | 3eb081f9-b508-4513-ad00-bd3b74fe8a0a | РО | ВО | 2 164 286,76 | 2 164 286,76 |  | 46 315,74 |  | 30.12.25 |
| 178 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 13 | accce40c-0973-474b-b795-a71e06cb6369 | РО | крыша | 14 564 049,53 | 14 564 049,53 |  | 311 670,66 |  | 30.12.25 |
| 179 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО | ХВС | 1 674 491,65 | 1 674 491,65 |  | 35 834,12 |  | 30.12.25 |
| 180 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО | ГВС | 3 851 854,12 | 3 851 854,12 |  | 82 429,68 |  | 30.12.25 |
| 181 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 15 | d11041dd-e1a9-4d4d-abc0-44ba0f974e7a | РО | ВО | 1 970 616,52 | 1 970 616,52 |  | 42 171,19 |  | 30.12.25 |
| 182 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 16 | eea6759b-a343-4e8c-9c84-f48e53c54f31 | РО | крыша | 6 084 836,16 | 6 084 836,16 |  | 130 215,49 |  | 30.12.25 |
| 183 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 20/18 | 9a917927-6066-406a-ba5b-ec8fcae93212 | РО | крыша | 5 803 360,81 | 5 803 360,81 |  | 124 191,92 |  | 30.12.25 |
| 184 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО | крыша | 9 099 282,33 | 9 099 282,33 |  | 194 724,64 |  | 30.12.25 |
| 185 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО | подвал | 12 892 868,43 | 12 892 868,43 |  | 275 907,38 |  | 30.12.25 |
| 186 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Радищева, д. 3 | 2faa763c-da5d-4f27-a0cf-f093d67bf5bf | РО | фасад | 25 217 938,99 | 25 217 938,99 |  | 539 663,89 |  | 30.12.25 |
| 187 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3, кор. 2 | d3ed306e-8783-4271-9303-4388c1dc407a | ССРО | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 188 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО | ПИР лифт | 373 322,40 | 373 322,40 |  |  |  | 31.12.25 |
| 189 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО | лифт | 4 679 846,40 | 4 679 846,40 |  | 100 148,71 | 3,00 | 31.12.25 |
| 190 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 3Б | f8e4c336-1322-4c6b-831d-bdad8c56a03e | ССРО | ТО лифт | 108 252,00 | 108 252,00 |  |  |  | 31.12.25 |
| 191 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО | ХВС | 1 792 646,97 | 1 792 646,97 |  | 38 362,65 |  | 30.12.25 |
| 192 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО | ГВС | 3 057 466,17 | 3 057 466,17 |  | 65 429,78 |  | 30.12.25 |
| 193 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18А | bd4d76a0-8427-4ca7-a24f-c49cec2b2366 | РО | ВО | 1 452 302,01 | 1 452 302,01 |  | 31 079,26 |  | 30.12.25 |
| 194 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2 | 110e04fe-f80c-4a54-8678-d47ef2423cc2 | РО | крыша | 15 028 751,01 | 15 028 751,01 |  | 321 615,27 |  | 30.12.25 |
| 195 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 26 | 84e35970-6cc1-420c-b9f6-83e365dba511 | РО | крыша | 5 989 599,72 | 5 989 599,72 |  | 128 177,43 |  | 30.12.25 |
| 196 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 29 | a53021b4-407e-4719-8190-7e9a45e6d96e | РО | крыша | 6 005 255,16 | 6 005 255,16 |  | 128 512,46 |  | 30.12.25 |
| 197 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 3cade279-fec3-4a52-bd29-4473bbc2c887 | РО | ХВС | 358 551,00 | 358 551,00 |  | 7 672,99 |  | 30.12.25 |
| 198 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36 | 3cade279-fec3-4a52-bd29-4473bbc2c887 | РО | ВО | 566 483,87 | 566 483,87 |  | 12 122,75 |  | 30.12.25 |
| 199 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 38 | aab4784d-b50a-4e8f-b874-3daf11288e9b | РО | крыша | 5 857 665,04 | 5 857 665,04 |  | 125 354,03 |  | 30.12.25 |
| 200 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 40 | dc780e11-148c-457e-a331-1aec651a79cc | РО | крыша | 5 943 077,22 | 5 943 077,22 |  | 127 181,85 |  | 30.12.25 |
| 201 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 5ae9d827-d56d-4e07-970d-ac2014d82159 | РО | ХВС | 525 874,32 | 525 874,32 |  | 11 253,71 |  | 30.12.25 |
| 202 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10 | 5ae9d827-d56d-4e07-970d-ac2014d82159 | РО | ВО | 475 539,79 | 475 539,79 |  | 10 176,55 |  | 30.12.25 |
| 203 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 12 | cc76567b-52e6-4052-8b86-1b35bc075caf | РО | крыша | 6 241 729,32 | 6 241 729,32 |  | 133 573,01 |  | 30.12.25 |
| 204 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 18 | 91449754-f65b-443b-a926-933688df42fd | РО | крыша | 6 258 170,24 | 6 258 170,24 |  | 133 924,84 |  | 30.12.25 |
| 205 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 774b6a84-ca35-4d5c-bf13-40a8bbda8a82 | РО | ХВС | 618 522,20 | 618 522,20 |  | 13 236,38 |  | 30.12.25 |
| 206 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4 | 774b6a84-ca35-4d5c-bf13-40a8bbda8a82 | РО | ВО | 679 391,99 | 679 391,99 |  | 14 538,99 |  | 30.12.25 |
| 207 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 23 | 4d6d1066-5962-4cc3-a1f7-41f5afcd00f9 | РО | ЭС | 3 935 758,42 | 3 935 758,42 |  | 84 225,23 |  | 30.12.25 |
| 208 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20 | 31727803-1162-4282-b973-3c2295a5e5d5 | РО | ЭС | 2 204 840,40 | 2 204 840,40 |  | 47 183,58 |  | 30.12.25 |
| 209 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 21 | fd11a658-0a17-424e-aafc-817273a527f5 | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 210 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 22 | 23702ef5-c4f3-4321-9ee4-35160222f264 | РО | подвал | 13 279 597,06 | 13 279 597,06 |  | 284 183,38 |  | 30.12.25 |
| 211 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 26 | bd8c9963-54dd-4c73-a129-5fdb55e494fc | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 212 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 28 | 2237f02c-445b-4bb6-9443-8f77764b2111 | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 213 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 3 | f7e6ac6b-6d7f-4f95-81d6-d1428d6afb18 | РО | крыша | 5 947 038,17 | 5 947 038,17 |  | 127 266,62 |  | 30.12.25 |
| 214 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 32 | 37fc3199-a64c-4305-87c0-888c2e865566 | РО | фасад | 29 678 560,84 | 29 678 560,84 |  | 635 121,20 |  | 30.12.25 |
| 215 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 8 | e5379574-49e6-49fc-b407-7eb506a6abd3 | РО | ЭС | 4 963 237,83 | 4 963 237,83 |  | 106 213,29 |  | 30.12.25 |
| 216 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 1 | eb6157dd-5c13-4cea-8845-6a4ddba1b4fa | РО | ПИР подвал | 1 384 815,29 | 1 384 815,29 |  |  |  | 30.12.25 |
| 217 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 2 | 56959d80-8526-4703-9c36-2efe247c08ef | СС | ПИР ТС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 218 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Филиппова, д. 3 | 6170c93f-d786-4628-96d4-e1af34c6191b | РО | крыша | 3 756 375,27 | 3 756 375,27 |  | 80 386,43 |  | 30.12.25 |
| 219 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 11А | 316bb11b-b4da-4fb4-a0f2-7d267bc8ab3e | РО | крыша | 4 551 499,00 | 4 551 499,00 |  | 97 402,08 |  | 30.12.25 |
| 220 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 13 | 5fc7a238-c7a0-4908-8925-0d659ab8671d | РО | крыша | 6 932 626,01 | 6 932 626,01 |  | 148 358,20 |  | 30.12.25 |
| 221 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 15 | 40d47c4b-00c1-4040-ac94-8427bcfb3178 | РО | крыша | 7 798 636,51 | 7 798 636,51 |  | 166 890,82 |  | 30.12.25 |
| 222 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 17 | c0491d73-504a-4e3d-aa02-54fd18d3547c | РО | крыша | 7 387 629,62 | 7 387 629,62 |  | 158 095,27 |  | 30.12.25 |
| 223 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 19 | c7b25ece-5937-4a4f-ac4d-d061ec60a638 | РО | крыша | 7 250 234,59 | 7 250 234,59 |  | 155 155,02 |  | 30.12.25 |
| 224 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 21 | 522e42ab-9087-4494-bccc-169079e4f681 | РО | крыша | 7 298 634,63 | 7 298 634,63 |  | 156 190,78 |  | 30.12.25 |
| 225 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4 | c7c72058-a1b9-437c-8e9e-648515ed9273 | РО | крыша | 6 388 364,61 | 6 388 364,61 |  | 136 711,00 |  | 30.12.25 |
| 226 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 6 | aa993896-44f3-482c-aba6-0614c9711742 | РО | крыша | 7 287 736,16 | 7 287 736,16 |  | 155 957,55 |  | 30.12.25 |
| 227 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 7А | 192aa27e-0241-4b56-b97d-6a3ea9e736f1 | РО | ЭС | 3 723 057,29 | 3 723 057,29 |  | 79 673,43 |  | 30.12.25 |
| 228 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 13 | e8a74d24-cb9c-409f-baca-0ade3290b311 | РО | крыша | 5 858 286,99 | 5 858 286,99 |  | 125 367,34 |  | 30.12.25 |
| 229 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 16 | 2c5b984a-fa7f-4e54-9988-efb498596441 | ССРО | крыша | 2 954 726,78 | 2 954 726,78 |  | 63 231,15 |  | 30.12.25 |
| 230 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 | 1d544166-408a-4580-8ab6-cc22c9bfadb9 | РО | крыша | 8 622 543,89 | 8 622 543,89 |  | 184 522,44 |  | 30.12.25 |
| 231 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 17 | 81472134-7516-4c2d-8a01-13c968856eaa | РО | ПИР ХВС | 1 115 341,99 | 1 115 341,99 |  |  |  | 30.12.25 |
| 232 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 17 | 81472134-7516-4c2d-8a01-13c968856eaa | РО | ПИР ВО | 1 115 341,99 | 1 115 341,99 |  |  |  | 30.12.25 |
| 233 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чехова, д. 18 | 9a7b8f50-3904-4e95-b6ce-539b2c1eadd8 | РО | крыша | 8 310 620,51 | 8 310 620,51 |  | 177 847,28 |  | 30.12.25 |
| 234 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 17/2 | 68ee2915-bad7-4368-8ba9-1728710bb853 | РО | крыша | 6 217 416,15 | 6 217 416,15 |  | 133 052,71 |  | 30.12.25 |
| 235 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3 | 0238fb06-6f00-40fc-b978-11ddebee10fe | РО | крыша | 7 451 807,75 | 7 451 807,75 |  | 159 468,69 |  | 30.12.25 |
| 236 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ЭС | 1 100 984,88 | 1 100 984,88 |  | 23 561,08 |  | 30.12.25 |
| 237 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ТС | 3 167 345,64 | 3 167 345,64 |  | 67 781,20 |  | 30.12.25 |
| 238 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ХВС | 566 449,14 | 566 449,14 |  | 12 122,01 |  | 30.12.25 |
| 239 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ВО | 635 199,93 | 635 199,93 |  | 13 593,28 |  | 30.12.25 |
| 240 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | крыша | 4 106 097,41 | 4 106 097,41 |  | 87 870,48 |  | 30.12.25 |
| 241 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | фасад | 9 596 812,48 | 9 596 812,48 |  | 205 371,79 |  | 30.12.25 |
| 242 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | фундамент | 4 145 352,68 | 4 145 352,68 |  | 88 710,55 |  | 30.12.25 |
| 243 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ЭС | 314 496,80 | 314 496,80 |  |  |  | 30.12.25 |
| 244 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ТС | 311 133,20 | 311 133,20 |  |  |  | 30.12.25 |
| 245 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ХВС | 297 678,79 | 297 678,79 |  |  |  | 30.12.25 |
| 246 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР ВО | 297 678,79 | 297 678,79 |  |  |  | 30.12.25 |
| 247 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР фасад | 1 034 307,65 | 1 034 307,65 |  |  |  | 30.12.25 |
| 248 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 | 461939d0-7b93-42c7-af3d-501308c3419d | РО | ПИР фундамент | 395 223,25 | 395 223,25 |  |  |  | 30.12.25 |
| 249 | 2025 | Г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63 | ba19871e-f8d0-489b-bf23-968515468b23 | РО | крыша | 3 021 753,42 | 3 021 753,42 |  | 64 665,52 |  | 30.12.25 |
| 250 | 2025 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 6 | f60ad768-686d-40b9-92a5-b938c2fcc380 | РО | ТС | 3 891 270,50 | 3 891 270,50 |  | 83 273,19 |  | 30.12.25 |
| 251 | 2025 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 8 | f537544a-7f8f-4c6a-8342-bbe98365a3e7 | РО | ТС | 14 388 181,03 | 14 388 181,03 |  | 307 907,07 |  | 30.12.25 |
| 252 | 2025 | Пос. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, д. 9 | 372df8e8-60ef-4a74-9e30-c6a13b0fefe5 | РО | ПИР крыша | 989 322,78 | 989 322,78 |  |  |  | 30.12.25 |
| 253 | 2025 | Пос. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 6 | c61043ed-6294-4ea3-b784-0205e9dbbd20 | РО | ПИР крыша | 508 716,13 | 508 716,13 |  |  |  | 30.12.25 |
| 254 | 2025 | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 11 | d44fb573-8797-4ba4-b3a1-0dd55d6a86fa | РО | ПИР крыша | 473 641,08 | 473 641,08 |  |  |  | 30.12.25 |
| 255 | 2025 | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 4 | 071a4f22-4690-4fed-ac3f-e41db181f53c | РО | ПИР крыша | 353 760,89 | 353 760,89 |  |  |  | 30.12.25 |
| 256 | 2025 | Г. Коммунар, пер. Транспортный, д. 3 | 5f17635f-be82-4326-b452-b8969df1f5cf | РО | ПИР крыша | 670 409,60 | 670 409,60 |  |  |  | 30.12.25 |
| 257 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 8 | 7fc620ba-c902-4301-b22f-603aa6a97e2e | РО | крыша | 16 333 667,22 | 16 333 667,22 |  | 349 540,48 |  | 30.12.25 |
| 258 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 8 | 7fc620ba-c902-4301-b22f-603aa6a97e2e | РО | ПИР крыша | 2 885 105,01 | 2 885 105,01 |  |  |  | 30.12.25 |
| 259 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 10 | 05da59fb-7b93-44a8-b22c-c1e221b4b064 | РО | крыша | 14 036 316,91 | 14 036 316,91 |  | 300 377,18 |  | 30.12.25 |
| 260 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 10 | 05da59fb-7b93-44a8-b22c-c1e221b4b064 | РО | ПИР крыша | 2 256 924,05 | 2 256 924,05 |  |  |  | 30.12.25 |
| 261 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 16а | 8a45acfb-db58-475d-870d-ef7c79f3436c | РО | ПИР ЭС | 3 668 345,79 | 3 668 345,79 |  |  |  | 30.12.25 |
| 262 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Гатчинская, д. 16а | 8a45acfb-db58-475d-870d-ef7c79f3436c | РО | ПИР крыша | 4 698 780,00 | 4 698 780,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 263 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5 | f38cb039-521c-48a3-b5c3-4e6c8c27bf9c | РО | ПИР крыша | 1 047 066,83 | 1 047 066,83 |  |  |  | 30.12.25 |
| 264 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5 | f38cb039-521c-48a3-b5c3-4e6c8c27bf9c | РО | ТС | 10 921 660,00 | 10 921 660,00 |  | 233 723,52 |  | 30.12.25 |
| 265 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5 | f38cb039-521c-48a3-b5c3-4e6c8c27bf9c | РО | ПИР ТС | 790 685,00 | 790 685,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 266 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Комсомольская, д. 5 | f38cb039-521c-48a3-b5c3-4e6c8c27bf9c | РО | ПУ и УУ | 522 888,00 | 522 888,00 |  | 11 189,80 |  | 30.12.25 |
| 267 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 2 | b5522049-be0a-4cca-82aa-9e523607ddc5 | РО | ПИР ЭС | 294 892,34 | 294 892,34 |  |  |  | 30.12.25 |
| 268 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 2 | b5522049-be0a-4cca-82aa-9e523607ddc5 | РО | ПИР крыша | 660 748,07 | 660 748,07 |  |  |  | 30.12.25 |
| 269 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 3 | 9c7e6582-f18b-437b-bbc3-82ed3560c66e | РО | крыша | 7 065 794,48 | 7 065 794,48 |  | 151 208,00 |  | 30.12.25 |
| 270 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 17 | e737deac-7694-40bd-844f-09ed29c7266a | РО | ПИР крыша | 2 976 496,00 | 2 976 496,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 271 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 17 | e737deac-7694-40bd-844f-09ed29c7266a | РО | крыша | 16 344 138,00 | 16 344 138,00 |  | 349 764,55 |  | 30.12.25 |
| 272 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 19 | faa6642c-636b-4a1b-9d42-670d7930764e | РО | ПИР крыша | 2 241 052,00 | 2 241 052,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 273 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 19 | faa6642c-636b-4a1b-9d42-670d7930764e | РО | крыша | 13 054 965,00 | 13 054 965,00 |  | 279 376,25 |  | 30.12.25 |
| 274 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Садовая, д. 12 | 99f96884-c31c-4f67-89f4-afd4281846bb | РО | ПИР ЭС | 533 113,28 | 533 113,28 |  |  |  | 30.12.25 |
| 275 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Садовая, д. 12 | 99f96884-c31c-4f67-89f4-afd4281846bb | РО | ПИР крыша | 682 864,20 | 682 864,20 |  |  |  | 30.12.25 |
| 276 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Советская, д. 12 | ae1a4a90-65a9-4bde-bb5b-4c0af31ed302 | РО | ПИР ЭС | 533 113,28 | 533 113,28 |  |  |  | 30.12.25 |
| 278 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Советская, д. 2 | b1f0ae86-a220-4f7c-90b0-4ae4b56f147f | РО | ПИР фасад | 1 180 209,41 | 1 180 209,41 |  |  |  | 30.12.25 |
| 279 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Советская, д. 4 | 90640988-e743-4108-8383-ab72adb53fad | РО | ПИР крыша | 743 879,15 | 743 879,15 |  |  |  | 30.12.25 |
| 280 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 3а | 644d10e1-9b1c-4012-b990-5acf03d150e5 | РО | ПИР ЭС | 505 416,53 | 505 416,53 |  |  |  | 30.12.25 |
| 281 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 22 | 3e752109-0f4e-450a-8b55-d1a0b386e292 | РО | ПИР ТС | 3 078 855,00 | 3 078 855,00 |  |  |  | 30.12.25 |
| 282 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 22 | 3e752109-0f4e-450a-8b55-d1a0b386e292 | РО | ТС | 23 462 384,00 | 23 462 384,00 |  | 502 095,02 |  | 30.12.25 |
| 283 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 22 | 3e752109-0f4e-450a-8b55-d1a0b386e292 | РО | ПУиУУ | 1 045 776,00 | 1 045 776,00 |  | 22 379,61 |  | 30.12.25 |
| 284 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 24 | 404e461f-88e3-4e28-9858-c72638d55426 | РО | ПИР крыша | 9 301 116,00 | 9 301 116,00 |  |  |  | 31.12.25 |
| 285 | 2025 | Г. Коммунар, ул. Школьная, д. 24 | 404e461f-88e3-4e28-9858-c72638d55426 | РО | крыша | 30 936 311,00 | 30 936 311,00 |  | 662 037,06 |  | 31.12.25 |
| 286 | 2025 | Г. Коммунар, ш. Ленинградское, д. 20 | 26b99722-1150-433d-81c9-d0fa21788909 | РО | ПИР ЭС | 766 669,54 | 766 669,54 |  |  |  | 30.12.25 |
| 287 | 2025 | Г. Коммунар, ш. Ленинградское, д. 20 | 26b99722-1150-433d-81c9-d0fa21788909 | РО | ПИР крыша | 982 026,15 | 982 026,15 |  |  |  | 30.12.25 |
| 288 | 2025 | Пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 2 | d5cda036-fbc0-4e9d-9395-0fa01ffd4e4e | РО | ПИР ЭС | 404 470,95 | 404 470,95 |  |  |  | 30.12.25 |
| 289 | 2025 | Пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 2 | d5cda036-fbc0-4e9d-9395-0fa01ffd4e4e | РО | ПИР крыша | 501 803,53 | 501 803,53 |  |  |  | 30.12.25 |
| 290 | 2025 | Пос. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 4 | df37e980-89aa-47b9-8ef4-edb6dc8d7259 | РО | ПИР крыша | 308 974,66 | 308 974,66 |  |  |  | 30.12.25 |
| 291 | 2025 | Пос. Лукаши, ул. Школьная, д. 11 | 4a7b9f2e-1b65-4d6e-be8b-7390cfea6928 | РО | ПИР крыша | 698 086,48 | 698 086,48 |  |  |  | 30.12.25 |
| 292 | 2025 | Дер. Большое-Рейзино, д. 78 | 024c1005-8fc6-436e-a824-dfaea9e77385 | РО | крыша | 17 077 062,00 | 17 077 062,00 |  | 365 449,13 |  | 30.12.25 |
| 293 | 2025 | Дер. Большое-Рейзино, д. 78 | 024c1005-8fc6-436e-a824-dfaea9e77385 | РО | ПИР крыша | 5 510 215,90 | 5 510 215,90 |  |  |  | 30.12.25 |
| 294 | 2025 | Пос. Пудость, ул. Зайончковского, д. 1 | af4119bb-376c-4609-afa7-d3d971025049 | РО | ПИР ЭС | 338 022,15 | 338 022,15 |  |  |  | 30.12.25 |
| 295 | 2025 | Пос. Пудость, ул. Зайончковского, д. 1 | af4119bb-376c-4609-afa7-d3d971025049 | РО | ПИР крыша | 419 364,38 | 419 364,38 |  |  |  | 30.12.25 |
| 296 | 2025 | Пос. Терволово, ул. Ленинградская, д. 1 | eed591ff-e034-4b95-bede-417d9eed86c9 | РО | ПИР крыша | 1 638 974,72 | 1 638 974,72 |  |  |  | 30.12.25 |
| 297 | 2025 | Г.п. Сиверский, ул. Заводская, д. 3 | 5a945438-6801-4852-9526-c408c4f38506 | РО | ПИР крыша | 342 045,67 | 342 045,67 |  |  |  | 30.12.25 |
| 298 | 2025 | Г.п. Сиверский, ул. Липовая аллея, д. 3 | e619aa1d-6fac-4d1a-a820-6438278b58e2 | РО | ПИР крыша | 282 933,23 | 282 933,23 |  |  |  | 30.12.25 |
| 299 | 2025 | Г.п. Сиверский, ул. МТС, д. 8 | 16e7f754-f597-405b-9620-0d21370eb739 | РО | ПИР крыша | 437 029,91 | 437 029,91 |  |  |  | 30.12.25 |
| 300 | 2025 | Дер. Белогорка, ул. Институтская, д. 6 | cbbd09d6-bbaf-497a-b4a5-db9ce32b0446 | РО | крыша | 5 525 319,00 | 5 525 319,00 |  | 118 241,83 |  | 30.12.25 |
| 301 | 2025 | Дер. Белогорка, ул. Институтская, д. 6 | cbbd09d6-bbaf-497a-b4a5-db9ce32b0446 | РО | ПИР крыша | 294 169,52 | 294 169,52 |  |  |  | 30.12.25 |
| 302 | 2025 | Дер. Белогорка, ул. Институтская, д. 7 | 44785167-b6d8-4a17-819d-6db92aeab958 | РО | ПИР фасад | 779 381,04 | 779 381,04 |  |  |  | 30.12.25 |
| 303 | 2025 | Пос. Кобралово, ул. Центральная, д. 2 | 554343ef-ce86-4f45-b056-4a853a315a2b | РО | ПИР крыша | 312 119,76 | 312 119,76 |  |  |  | 30.12.25 |
| 304 | 2025 | Пос. Семрино, ул. Хвойная, д. 26 | 8804a155-9496-4186-9b61-13c3c0cd6d19 | РО | ПИР крыша | 293 249,16 | 293 249,16 |  |  |  | 30.12.25 |
| 305 | 2025 | Пос. Сусанино, просп. Павловский, д. 60 | 54c639f5-de20-4b7b-bb5c-e389c7e0c6fa | РО | ПИР ЭС | 209 788,13 | 209 788,13 |  |  |  | 30.12.25 |
| 306 | 2025 | Пос. Сусанино, просп. Павловский, д. 60 | 54c639f5-de20-4b7b-bb5c-e389c7e0c6fa | РО | ПИР крыша | 268 717,38 | 268 717,38 |  |  |  | 30.12.25 |
| 307 | 2025 | Дер. Сяськелево, д. 1 | 69a2e40d-0170-40ae-8524-5828db3637a8 | РО | ПИР фасад | 5 821 203,43 | 5 821 203,43 |  |  |  | 30.12.25 |
| 308 | 2025 | Дер. Сяськелево, д. 3 | 07cd4a0e-9fc9-44d8-808c-19a298d72499 | РО | ПИР крыша | 325 706,60 | 325 706,60 |  |  |  | 30.12.25 |
| 309 | 2025 | Дер. Сяськелево, д. 5 | a6e160c4-0314-4faa-a922-94a77307287d | РО | ПИР крыша | 322 813,11 | 322 813,11 |  |  |  | 30.12.25 |
| 310 | 2025 | Дер. Александровка, д. 70 | 0297f39b-be69-4f0c-9284-4e16c79d9799 | РО | фасад | 8 543 030,70 | 8 543 030,70 |  | 182 820,86 |  | 30.12.25 |
| 311 | 2025 | Г.п. Тайцы, ул. Калинина, д. 81 | 570c8815-a3a6-4692-8fe3-99b2c04d6c10 | РО | ПИР фасад | 550 853,85 | 550 853,85 |  |  |  | 30.12.25 |
| 312 | 2025 | Г.п. Тайцы, ул. Пушкина, д. 93 | 0bc41bc8-48a2-4998-9f1e-d85c30d6cd8c | РО | ПИР крыша | 484 906,06 | 484 906,06 |  |  |  | 30.12.25 |
| 313 | 2025 | Дер. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д.10б | 9393c112-3ab0-4195-8083-d6ebc9fe79db | РО | ПИР фасад | 915 517,76 | 915 517,76 |  |  |  | 30.12.25 |
| 314 | 2025 | Г.п. Тайцы, ул. Советская, д. 14 | 5def3c00-fef9-41ee-827b-f18cc98a9fe4 | РО | ПИР | 1 434 607,20 | 1 434 607,20 |  |  |  | 30.12.25 |
| 315 | 2025 | Г.п. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 97 | 61c923ac-5356-4365-9271-09deb929ff2b | РО | ПИР крыша | 487 466,28 | 487 466,28 |  |  |  | 30.12.25 |