АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2025							 № 444

О внесении изменений

в постановление администрации

Гатчинского муниципального района

от 18.09.2023 № 4081

«О принятии решения о проведении

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО «Город Гатчина»».

Рассмотрев письмо Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» от 05.12.2024 № И-15540/2024 об увеличении объема и стоимости работ и строительного контроля  при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенных по адресам: г. Гатчина, ул. Киевская, д.4Б, г. Гатчина, ул. Нестерова, д.6/8 в соответствии с Краткосрочным планом реализации в 2023, 2024, 2025 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,  учитывая предложения, поступившие от регионального оператора, руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального округа Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в приложение постановления администрации Гатчинского муниципального района от 18.09.2023 № 4081 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории МО «Город Гатчина» в части изменения объема и стоимости выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Супренка А.А.

- Постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» – приложении к газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  администрации

Гатчинского муниципального  округа                                                Л.Н.Нещадим

М.Э.Косачёва

Приложение

к Постановлению администрации

Гатчинского муниципального района

от  18.09.2023  № 4081

(в редакции Постановления администрации

Гатчинского муниципального округа

от _30.01.2025 № 444

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, д. 4Б |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимый перечень услуг и(или) работ | Срок начала капитального ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Предельная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 287,2 м.п. | 1 544 237,50 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 285,46 м.п. | 1 720 467,42 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 69 864,69 |  |

| Перечень видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Нестерова, д.6/8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов ремонта и видов работ | Срок начала капитального ремонта | Объем услуг и(или) работ в натуральном выражении | Предельная стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2024 | 1151 м.п. | 4 402 186,00 | За счет средств собственников помещений, перечисляемых на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательных взносов |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2024 | 822 м.п. | 6 847 782,00 |  |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов тепловой энергии | 2024 | 1 шт. | 1 002 661,00 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2024 | 238,1 м.п. | 1 279 787,5 |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2024 | 176 | 1 060 752,00 |  |
| Капитальный ремонт фасада | 2024 | 1022 м2 | 25 825 600,54 |  |
| Капитальный ремонт фундамента | 2024 | 1006 м2 | 2 172 960,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) | 2024 | 1 МКД | 564 032,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) | 2024 | 1 МКД | 458 276,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фасада) | 2024 | 1 МКД | 1 601 448,00 |  |
| Проектные работы (на капитальный ремонт фундамента) | 2024 | 1 МКД | 589 212,00 |  |
| Осуществление строительного контроля |  |  | 911 463,00 |  |