АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2026							№ 113

О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2024 № 5488 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 27.11.2024 № 73, решением совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 19.12.2025 № 333 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 20.12.2024 № 105 «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 28.11.2025 № 323 «О бюджете Гатчинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.12.2024 № 6599 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых на территории Гатчинского муниципального округа, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 28.11.2024 № 5898 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Гатчинского муниципального округа с 01.01.2025 года», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2024 № 104 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе», изложив Приложение в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального округа от 05.11.2025 № 10411 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2024 № 5488 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе».

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gmolo.ru).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по развитию социальной сферы Иванова П.В.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа                                                Л.Н. Нещадим

Пименов Сергей Николаев

|  | Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 14.11.2024 № 5488 (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального округа от 16.01.2026 № 113) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»

2025 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2026-2028 гг. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Гатчинском муниципальном округе. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение условий для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального округа. - Развитие инфраструктуры спорта и совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального округа. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта"; - Муниципальный проект "Развитие объектов физической культуры и спорта". |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года: - Создание «умных» спортивных площадок в количестве 1 ед. - Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в количестве 1 ед. К концу 2026 года: - Строительство объектов физической культуры и спорта в количестве 1 ед. К концу 2028 года: - Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации в количестве 4 ед.; - Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в количестве 4 ед. - Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Гатчинского муниципального округа до 68 %; - Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи до 91,8%; - Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 30%; - Увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Гатчинском муниципальном округе не менее, чем на 0,3% ежегодно; - Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ежегодно не менее 2,5% от общей численности населения в муниципальном округе в возрасте от 6 лет и старше; - Участие спортсменов Гатчинского муниципального округа в официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области, не менее 700 чел. ежегодно; - Обеспечена выплата стипендии главы администрации Гатчинского муниципального округа спортсменам и их личным тренерам - ежегодно не более 20 стипендий. - Обеспечены условия для проведения не менее 45 спортивных и/или физкультурно-оздоровительных мероприятий ежегодно на спортивных объектах, находящихся в муниципальной собственности; - Оснащение объектов спорта элементами для доступности инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 2 элементов ежегодно. |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по развитию социальной сферы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования Гатчинского муниципального округа Территориальные управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Общественные организации, иные юридические лица, муниципальные учреждения |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. руб.): 2025 год – 844 131,5 тыс.руб. 2026 год – 727 661,24 тыс. руб. 2027 год – 663 511,14 тыс. руб. 2028 год – 536 856,40 тыс. руб. |
| Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
|  | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы сферы и прогноз развития сферы

реализации муниципальной программы

Цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта определены стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального округа на период до 2030 года, предусматривающей устранение дефицита спортивных сооружений, сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни, создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Решение важнейших общенациональных задач – улучшение состояния здоровья российской нации, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада, зависит от развития физической культуры и спорта, от эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии округа, региона и страны в целом.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных команд Гатчинского округа на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях высокого уровня.

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях оказывают большое влияние на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населения. Это имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков к занятиям спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях и спортивных клубах.

В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются доказательством жизнеспособности и духовной силы государства, а также его военной и политической мощи.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- низкий охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятиями адаптивной физической культурой;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;

- отсутствие возможности для систематического занятия спортом у большинства граждан;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни;

- недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Эти проблемы вызывают ряд рисков:

- снижение качества спортивной инфраструктуры в округе;

- ухудшение физического развития, подготовки и здоровья населения;

- снижение охвата населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой.

По состоянию на 1 января 2025 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в Гатчинском муниципальном округе составила 61 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной пропускной способности, составляет 33,94%.

- Основная цель и задачи реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является - создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта в Гатчинском муниципальном округе.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение условий для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Гатчинского муниципального округа;

- развитие инфраструктуры спорта и совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта на территории Гатчинского муниципального округа.

- Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.

Для достижения поставленных целей и задач в рамках Программы запланирована реализация отраслевых и муниципальных проектов, а также комплексов процессных мероприятий:

- Муниципальный проект «Развитие объектов физической культуры и спорта», направленный на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов физической культуры и спорта.

- Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта», направленный на реализацию мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и созданию «умных» спортивных площадок.

- Процессная часть:

3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»:

- организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения;

- организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием;

- поощрение спортсменов, входящих в состав сборных команд Гатчинского муниципального округа, Ленинградской области, Российской Федерации;

- участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях;

- материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа;

- обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

3.2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта;

- поддержка развития спортивной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта;

- мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Гатчинском муниципальном округе»

Сведения о показателях муниципальной программы Гатчинского муниципального округа

«Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя 2025 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов физической культуры и спорта | Ед.. | - | 1 | - | - | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа |
| 1.2 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации | Ед. | - | - | 1 | 3 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Ед. | - | 1 | - | - |  |
| 2. Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество созданных «умных» спортивных площадок | Ед. | 1 | - | - | - | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа Территориальные управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Ед. | 1 | 2 | 1 | - |  |
| - ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Гатчинского муниципального округа | % | 61 | 63 | 65 | 68 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| 1.2 | Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 91 | 91,5 | 91,7 | 91,8 |  |
| 1.3 | Увеличение доли граждан старшего возраста, систематических занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 26 | 28 | 29 | 30 |  |
| 1.4 | Увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Гатчинском муниципальном округе не менее, чем на 0,3% ежегодно | % | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 |  |
| 1.5 | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ежегодно не менее 2,5% от общей численности населения в муниципальном округе в возрасте от 6 лет и старше | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.6 | Участие спортсменов Гатчинского муниципального округа в официальных спортивных соревнованиях Ленинградской области, не менее 700 чел. ежегодно | Чел. | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
| 1.7 | Обеспечена выплата стипендии главы администрации Гатчинского муниципального округа спортсменам и их личным тренерам – ежегодно не более 20 стипендий | Ед. | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение условий для проведения не менее 45 спортивных и/или физкультурно-оздоровительных мероприятий ежегодно на спортивных объектах, находящихся в муниципальной собственности | мероприятие | 45 | 45 | 45 | 45 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
| 2.2 | Оснащение объектов спорта элементами для доступности инвалидов и других маломобильных групп населения не менее 2 элементов ежегодно | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Гатчинском муниципальном округе»

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации (проекта, мероприятия) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по муниципальной программе |  | ИТОГО | 2025-2028 гг. | 844131,5 | 727 661,24 | 663511,14 | 536856,40 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 121038,2 | 70681,34 | 48838,3 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 717093,4 | 656979,91 | 614672,84 | 536856,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Развитие объектов физической культуры и спорта» | Итого | 2025-2028 гг. | 261458,8 | 225769,9 | 213796,00 | 122340,00 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 261458,8 | 225769,9 | 83264,3 | 122340,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | Итого | 2025-2028 гг. | 261458,8 | 225769,9 | 213796,00 | 122340,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 261458,8 | 225769,9 | 213796,00 | 122340,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром, г. Гатчина | Итого | 2025 г. | 261396,2 | 156822,50 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 261396,2 | 156822,50 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации ФОК Мариенбург | Итого | 2025-2028гг. | 60,6 | 14000,00 | 23796,00 | 7340,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 60,6 | 14000,00 | 23796,00 | 7340,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Реконструкция бассейна, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, дом 1 | Итого | 2025-2028гг. | 0,0 | 34000,00 | 51000,00 | 15000,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 34000,00 | 51000,00 | 15000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Лыжероллерная трасса в дер. Малое Верево | Итого | 2026-2027гг. | 0,0 | 6000,0 | 3000,00 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 6000,0 | 3000,00 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5 | Строительство ФОК с плавательным бассейном п. Сиверский | Итого | 2026-2028гг. | 0,0 | 4947,40 | 136000,00 | 100000,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 4947,4 | 136000,00 | 100000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт стадиона в п. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 1в | Итого | 2026г. | 0,0 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ «Развитие объектов физической культуры и спорта» | Итого | 2025-2027 гг. | 196269,50 | 98645,11 | 53938,74 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области Территориальные управления администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области Комитет по строительству администрации Гатчинского муниципального округа |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 114712,70 | 69592,6 | 48838,33 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 75556,80 | 29052,51 | 5100,44 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Итого | 2025г. | 69704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 57704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок (субсидия) | Итого | 2025г. | 12631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Итого | 2025г. | 57072,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 57072,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Итого | 2025-2027 гг. | 126565,10 | 98645,11 | 53938,74 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 108712,70 | 69592,6 | 48838,33 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 17852,40 | 29052,51 | 5100,44 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт объекта капитального строительства «Здание спортивного зала», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова д. 8А» | Итого | 2026-2027гг. | 0,0 | 73462,8 | 53938,74 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 46236,4 | 48838,3 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 27226,4 | 5100,44 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1.1 | Капитальный ремонт объекта капитального строительства «Здание спортивного зала», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова д. 8А» (субсидия на капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов) | Итого | 2026-2027гг. | 0,0 | 48669,9 | 52298,74 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 46236,4 | 48838,3 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 2433,5 | 3460,44 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1.2 | Капитальный ремонт объекта капитального строительства «Здание спортивного зала», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова д. 8А» | Итого | 2026-2027гг. | 0,0 | 24792,9 | 1640,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 24792,9 | 1640,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Коммунар, ул. Бумажников, д.2 | Итого | 2026г. | 0,0 | 12817,57 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 11888,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 929,47 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Коммунар, ул. Садовая, д.8/ул. Гатчинская д.8 | Итого | 2026г. | 0,0 | 12364,74 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 11468,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 896,64 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4 | Капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа в д. Белогорка, ул. Спортивная | Итого | 2025г. | 4637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 3913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4.1 | Капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа в д. Белогорка, ул. Спортивная (субсидия на капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов) | Итого | 2025г. | 4530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 3913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 617,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4.2 | Капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа в д. Белогорка, ул. Спортивная | Итого | 2025г. | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5 | Капитальный ремонт стадиона в п. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 1в | Итого | 2025г. | 121927,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 104799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 17128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5.1 | Капитальный ремонт стадиона в п. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 1в (субсидия на капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов) | Итого | 2025г. | 121333,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 104799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 16534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5.2 | Капитальный ремонт стадиона в п. Войсковицы, ул. Молодежная, уч. 1в | Итого | 2025г. | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» | Итого | 2025-2028 гг. | 56478,80 | 89425,18 | 90376,40 | 92116,40 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 688,70 | 688,74 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 55790,10 | 88736,45 | 90376,40 | 92116,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения | Итого | 2025-2028 гг. | 43800,3 | 77180,05 | 78520,00 | 79860,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 43800,3 | 77180,05 | 78520,00 | 79860,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Итого | 2025-2027 гг. | 4670,0 | 4900,00 | 5100,00 | 5400,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 4670,0 | 4900,00 | 5100,00 | 5400,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа | Итого | 2025-2028 гг. | 1661,8 | 1806,08 | 2600,00 | 2700,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 1661,8 | 1806,08 | 2600,00 | 2700,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Итого | 2025-2026гг. | 725,0 | 782,65 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 688,7 | 688,74 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 36,2 | 93,92 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | Итого | 2025-2028гг. | 4421,8 | 4156,40 | 4156,40 | 4156,40 | Комитет образования Гатчинского муниципального округа |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 4421,8 | 4156,40 | 4156,40 | 4156,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Поощрение спортсменов, входящих в состав сборных команд Гатчинского муниципального округа Ленинградской области и Российской Федерации | Итого | 2025-2026гг. | 1200,00 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 1200,00 | 600,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» | Итого | 2026-2028 гг. | 329924,50 | 313821,05 | 305400,0 | 322400,0 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 5636,80 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 324287,80 | 313421,05 | 305400,0 | 322400,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Итого | 2026-2028 гг. | 56184,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 56184,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Итого | 2026-2028гг. | 267663,1 | 313000,00 | 305000,00 | 322000,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 267663,1 | 313000,00 | 305000,00 | 322000,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | Итого | 2026г. | 368,4 | 421,05 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 350,00 | 400,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 18,4 | 21,05 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1 | Предоставление субсидии МАУ «ЦПС «НИКА» | Итого | 2026г. | 368,42 | 315,79 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 350,0 | 300,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 18,42 | 15,79 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.2 | Предоставление субсидии МБУ «ГГСДЦ» | Итого | 2026г. | 0,0 | 105,26 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 0,0 | 5,26 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | Итого | 2025-2028 гг. | 5708,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 5286,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 422,15 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.1 | Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | Итого | 2025-2028 гг. | 143,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 143,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.2 | Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями (субсидия) | Итого | 2025г. | 5565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 5286,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет ГМО |  | 278,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |